版本号：GAJ-KJXXH-1.0

北京市公安局

通州分局白庙南、白庙北综合检查站信息化改造项目商务合同

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方： 北京市公安局通州分局            乙方：北京九州华安科贸有限公司

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

（签字或签章）                             （签字或签章）

日期：     年    月   日                 日期：     年    月   日

甲方： 北京市公安局通州分局

地址： 北京市通州区新华东街299 号

联系人：王参星

联系方式： 010-69553639

乙方： 北京九州华安科贸有限公司

地址： 北京市朝阳区晨光家园 B 区 333 号二单元 1 楼

联系人： 张果圣

联系方式：  13661347358

统一社会信用代码： 91110108797598168M

开户行： 平安银行股份有限公司北京西三环支行

银行账号： 11007281486701

一、总则

1．“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2．“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3.“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切硬件、应用软件开发产品以及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如：硬件的供货、软件开发服务、安装、调试、培训、系统集成、质保、维护和合同中约定乙方应承担的其它义务。

5.组成本合同的文件包括：

（1）本合同全部条款；

（2）合同清单（附件1）；

（3）项目实施人员清单（附件2）；

（4）售后服务方案（附件3）；

（5）合同保密协议（附件4）；

（6）技术合同；

（7）在合同履行过程中的变更协议（如有）；

（8）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件；以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供合同清单（附件1）中列明的货物及服务。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：¥8044590.65 元，人民币大写： 捌佰零肆万肆仟伍佰玖拾元陆角伍分（含税价） 。

价格明细详见附件。

2．支付

（1）付款进度和条件：

①合同签订生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%预付款：即人民币小写： ¥3217836.26 元，人民币大写： 叁佰贰拾壹万柒仟捌佰叁拾陆元贰角陆分 。

②系统部署调试完成，通过项目初验后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 40 %：即人民币小写： ¥3217836.26 元，人民币大写： 叁佰贰拾壹万柒仟捌佰叁拾陆元贰角陆分 。

③项目最终验收合格且由乙方向甲方提交符合要求的履约保函正本后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 20 %：即人民币小写： ¥1608918.13 元，人民币大写： 壹佰陆拾万零捌仟玖佰壹拾捌元壹角叁分 。

（2）结算付款方式：转账。

（3）每次甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.履约保证金（以保函形式提交）

系统安装、调试完成，终验合格后，乙方应按照合同总价的 5 %（人民币小写： ¥402229.53 元，人民币大写： 肆拾万零贰仟贰佰贰拾玖元伍角叁分 ），向其开户行申请开立银行保函，并将保函正本作为本项目的履约保函，保函期限与维保期相同。

4.税金

与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

四、建设周期

建设周期：自签订合同之日起，在 30 个日历日内实施完成，包括供货、安装、调试等。系统实施完成后30个日历日内完成初验，系统投入试运行。

经过 180 个日历日试运行后，且完成了所有合同内容及终验准备工作，在 20 个日历日内完成项目终验，系统投入正式运行。

五、安装调试和验收

（1）安装调试

乙方负责提供现场系统安装、集成、调试，并进行操作试验。应派遣技术人员7×24小时到现场进行技术服务，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便甲方能够掌握操作方法和维护方法。

（2）项目初验

项目建设完成后，甲乙双方依据技术合同约定的系统功能和性能等要求，组织初验。验收合格后，双方签字认可，出具初验报告。

项目通过初验后进入为期 180 个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发现问题之日起试运行期将予以延长30个日历日。

延长期限内，再次发生问题的，甲方有权根据本合同第九条的规定，终止合同并追究乙方的违约及赔偿责任。

（3）项目最终验收

项目试运行期满，并完成验收准备工作后，甲乙双方共同组成验收小组，经甲方确认后按照技术合同约定的验收标准和甲方科技项目管理相关规定进行最终验收。验收应在甲方提供的各类硬件运行环境下进行，通过后出具最终验收报告。

验收不合格的，甲方有权根据本合同第九条的规定，终止合同并追究乙方的违约及赔偿责任。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.乙方为项目提供免费维保，维保期 3 年，从项目通过最终验收合格之日起开始计算。对于维保期内更换的设备，从设备更换之日起重新计算免费维保期。其中对更换的存储设备提供故障设备不返还服务。

3.根据技术合同约定的，或者在免费维保期内，如果货物的数量、质量、型号和规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方，提出索赔。

4免费维保期内，乙方在收到通知后 0.5 小时内进行响应， 1 个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物。

5.如果乙方在收到通知后 2 个日历日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

6.遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，乙方根据甲方要求派相关人员提供现场系统维护保障服务。

7.免费维保期内，乙方免费对本项目所提供的应用软件和定制开发软件进行版本升级和保修。如果甲方实际要求修改、更新、改版软件时，乙方应及时免费修改。

8.乙方负责为甲方技术人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

9.免费维保期内，开发软件提供免费升级、改版和更新服务。

10.其他服务内容详见本项目采购文件。

七、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或仲裁。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

2.本合同项下所开发软件的版权（含本项目所开发软件的全部源代码）权利归属如下：

（1）本项目中乙方根据甲方需求定制开发部分（本项目版本）版权归甲方所有，项目终验合格后30个日历日内，乙方向甲方提供全部软件源代码。

（2）甲方需对因本项目获知的乙方所有版权部分的全部源代码进行保密，非经乙方同意不得对任何第三方开放或允许任何第三方使用。

八、索赔

甲方向乙方提出货物质量不符和索赔要求时，乙方应根据甲方要求，按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

1.同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。

2.根据货物劣质，损害程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。

3.将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。

4.由乙方自费派出技术人员对货物的不符合有缺陷部分进行修改，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修改，由此产生的费用由乙方承担。

九、违约与解除

1.违约责任

（1）乙方不能按合同规定时间准时交付全部硬件设备或完成系统建设或软件开发的，甲方除根据合同约定采取其它补救措施外，有权要求乙方承担违约金。每延误1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，直至全部硬件设备到货或完成系统建设或软件开发完成之日为止。逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

（2）乙方有其他违约行为的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

（3）甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

（4）上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

（5）甲方有权从尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款及乙方提交的履约保函不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。同时，乙方还应当补足履约保函金额。

2.合同解除

（1）乙方有下列情形之一的，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

①如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；或者乙方提供的货物与服务不能满足合同要求的。

②如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（2）如果甲方根据第九条第2款第（1）项的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

（3）如果甲方根据第九条第2款第（1）项的规定，终止了全部或部分合同，甲方有权根据本合同的履行情况和合同性质，要求乙方恢复原状（即双方互相返还货物及货款）或采取补救措施，并有权要求乙方赔偿甲方的全部损失。

十、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决，如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、不可抗力

（1）本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（2）乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

（3）如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十二、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.与本合同配套签订的技术合同内容与本合同不一致的，以本合同约定为准。

6.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 7.其他约定条款：1、签订合同后30个日历日内，乙方应向甲方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式支付合同总价5%的履约保证金。项目终验合格后，甲方向乙方无息返还履约保证金。

## 2、乙方应根据甲方实际情况和项目内容要求制定项目工作方案（含维保方案及应急预案）报甲方需求部门审核，甲方有权要求乙方调整和完善。

## 3、如遇项目结算评审情况，乙方应配合结算评审工作，按照要求提供评审所需资料、清单、采购合同、发票等，乙方拒绝配合结算评审工作甲方有权根据现有材料进行评审，乙方承担未能配合结算评审产生的法律后果，并承诺接受结算评审结果。

## 4、违约责任：(1)乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除合同不支付任何费用，乙方退还全部货款并赔偿甲方合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应当赔偿。(2)乙方未按约定履行维保义务的，每逾期1日乙方赔偿甲方合同总价1%的违约金，逾期2日的甲方有权委托第三方提供相关服务，但因此产生的费用和损失由乙方承担，同时乙方赔偿甲方合同总价10%的违约金。(,3)乙方擅自将本合同义务转让给第三方履行的，甲方有权解除合同，不支付任何费用，乙方赔偿甲方合同总价20%的违约金，违约金不能弥补实际损失的，乙方还应当赔偿。

## 5、其它：乙方自行负责现场的安全管理，因乙方原因导致的安全事故或造成甲乙双方及第三方人身和财产损失的责任全部由乙方承担。

十三、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，具同等法律效力。

附件1：

合同清单

| 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术要求 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为 S5735-L8T4S-A-V2 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 496 | 992 |
| 2 | 交换机 | 华为 S5735-S24T4XE-V2 | 详见投标文件 | 台 | 25 | 1426 | 35650 |
| 3 | 汇聚交换机 | 华为 S6730-S24X6Q | 详见投标文件 | 台 | 2 | 5208 | 10416 |
| 4 | 存储设备 | 海康威视 DS-8664N-I16-V4 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 3720 | 3720 |
| 5 | 存储设备 | 海康威视 DS-8632NX-I16(标配)(8K) | 详见投标文件 | 台 | 2 | 3968 | 7936 |
| 6 | 司机自助验证机(核心产品) | 中天锋 ZTF-HLHY-S01 | 详见投标文件 | 套 | 24 | 152000 | 3648000 |
| 7 | 乘客自助验证机 | 中天锋 ZTF-HLHY-C01 | 详见投标文件 | 台 | 24 | 104500 | 2508000 |
| 8 | 立式核验设备 | 中天锋 ZTF-LSHY-01 | 详见投标文件 | 台 | 11 | 104500 | 1149500 |
| 9 | 高清卡口抓拍摄像机 | 海康威视 iDS-TCV900 | 详见投标文件 | 台 | 4 | 7750 | 31000 |
| 10 | 摄像机安装支架 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 4 | 93 | 372 |
| 11 | 白光补光灯 | 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 详见投标文件 | 台 | 6 | 1193.50 | 7161 |
| 12 | 补光灯安装支架 | 海康威视 带钢带抱箍A60/300(ZAM) | 详见投标文件 | 台 | 6 | 37.20 | 223.20 |
| 13 | 高空瞭望摄像机 | 海康威视 iDS-2DYHSXYZUV-ABCDEF | 详见投标文件 | 台 | 2 | 57350 | 114700 |
| 14 | 球型摄像机 | 海康威视 iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV | 详见投标文件 | 台 | 12 | 2325 | 27900 |
| 15 | 球机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ-K | 详见投标文件 | 台 | 12 | 21.70 | 260.40 |
| 16 | 车辆牌照抓拍摄像机 | 海康威视 DS-TCG2XX-XYZ | 详见投标文件 | 台 | 24 | 1751.50 | 42036 |
| 17 | 补光灯 | 海康威视 定制 | 详见投标文件 | 台 | 24 | 31 | 744 |
| 18 | 摄像机安装立柱 | 海康威视 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) | 详见投标文件 | 台 | 24 | 294.50 | 7068 |
| 19 | 车道枪式摄像机 | 海康威视 DS-2CD7T2XYZUV-ABCDEF | 详见投标文件 | 台 | 31 | 1705 | 52855 |
| 20 | 安装支架(枪机) | 海康威视 DS-1292ZJ | 详见投标文件 | 台 | 31 | 9.30 | 288.30 |
| 21 | 摄像机电源 | 海康威视 定制 | 详见投标文件 | 台 | 19 | 15.50 | 294.50 |
| 22 | 高清半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 详见投标文件 | 台 | 15 | 573.50 | 8602.50 |
| 23 | 拾音器 | 海康威视 DS-2FP4021-MD | 详见投标文件 | 台 | 6 | 124 | 744 |
| 24 | 枪式摄像机 | 海康威视 DS-2CD7T2XYZUV-ABCDEF | 详见投标文件 | 台 | 2 | 1705 | 3410 |
| 25 | 摄像机安装支架 | 海康威视 DS-1292ZJ | 详见投标文件 | 台 | 2 | 9.30 | 18.60 |
| 26 | 车牌显示屏 | 海康威视 DS-TVL224-4-5Y/S | 详见投标文件 | 台 | 24 | 1224.50 | 29388 |
| 27 | 车辆检测器 | 德亚 HVD112 | 详见投标文件 | 台 | 32 | 130.20 | 4166.40 |
| 28 | 车辆道闸 | 德亚 A3 | 详见投标文件 | 台 | 10 | 13175 | 131750 |
| 29 | 防砸雷达 | 德亚 TWRO1 | 详见投标文件 | 台 | 10 | 387.50 | 3875 |
| 30 | 车道指示屏 | 品诚众腾 户外P10双色 | 详见投标文件 | 套 | 21 | 2728 | 57288 |
| 31 | 室外防水音响 | 科意 DS-702C | 详见投标文件 | 台 | 10 | 93 | 930 |
| 32 | 硬盘 | 海康威视 HUS728T8TALE6L4(标配)/8TB | 详见投标文件 | 台 | 21 | 496 | 10416 |
| 33 | 光模块 | 海康威视 HK-SFP+-10G-10-1310-DF | 详见投标文件 | 个 | 50 | 155 | 7750 |
| 34 | 单模光跳线 | 菲尼特 SC-FC | 详见投标文件 | 条 | 112 | 6.20 | 694.40 |
| 35 | 设备箱 | 巴视 CT-JK-G | 详见投标文件 | 个 | 23 | 1705 | 39215 |
| 36 | 单口信息插座 | 山泽 WAN-01 | 详见投标文件 | 个 | 72 | 5.58 | 401.76 |
| 37 | 配线架 | 山泽 WAN-66 | 详见投标文件 | 架 | 4 | 55.80 | 223.20 |
| 38 | 线管理器 | 山泽 TWAN-24 | 详见投标文件 | 个 | 4 | 7.75 | 31 |
| 39 | UPS不间断电源 | 英特迪 YTD-UT33100 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 14570 | 14570 |
| 40 | 蓄电池架 | 英特迪 ZN200-32 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 1395 | 2790 |
| 41 | 蓄电池 | 英特迪 NP200-12 | 详见投标文件 | 块 | 64 | 341 | 21824 |
| 42 | 配电柜 | 巴视 20回路 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 2170 | 2170 |
| 43 | 配电柜 | 巴视 8回路 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 1550 | 1550 |
| 44 | 电源线 | 安谱展鹏 RVV2*1.0 | 详见投标文件 | 米 | 2149.17 | 0.93 | 1998.73 |
| 45 | 电源线 | 安谱展鹏 3*1.5 | 详见投标文件 | 米 | 1980.83 | 1.55 | 3070.29 |
| 46 | 电源线 | 安谱展鹏 3*1.0 | 详见投标文件 | 米 | 17.36 | 1.24 | 21.53 |
| 47 | 双绞线缆 | 安谱展鹏 六类 | 详见投标文件 | 米 | 4547.29 | 1.55 | 7048.30 |
| 48 | 光缆 | 菲尼特 GYXTW-4B1.3 | 详见投标文件 | 米 | 1258.45 | 1.55 | 1950.60 |
| 49 | 光缆成端接头 | 菲尼特 SC | 详见投标文件 | 芯 | 144 | 1.55 | 223.20 |
| 50 | 电力电缆 | 强力 ZC-YJV3*6 | 详见投标文件 | 米 | 1952.62 | 5.58 | 10895.62 |
| 51 | 电力电缆头 | 强力 ZC-YJV3*6 | 详见投标文件 | 个 | 32 | 21.08 | 674.56 |
| 52 | 电力电缆 | 强力 ZC-YJV5*120 | 详见投标文件 | 米 | 40 | 27.28 | 1091.20 |
| 53 | 电力电缆头 | 强力 ZC-YJV5*120 | 详见投标文件 | 个 | 4 | 83.08 | 332.32 |
| 54 | 司机自助验证机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 5 | 186 | 930 |
| 55 | 乘客自助验证机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 93 | 465 |
| 56 | 车辆拍照抓拍摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 46.50 | 232.50 |
| 57 | 补光灯迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 24.80 | 124 |
| 58 | 摄像机安装立柱迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 49.60 | 248 |
| 59 | 车牌显示屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 49.60 | 248 |
| 60 | 车辆道闸迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 93 | 465 |
| 61 | 车道指示屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 5 | 93 | 465 |
| 62 | 球型摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 4 | 62 | 248 |
| 63 | 球机支架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 4 | 6.20 | 24.80 |
| 64 | 车道枪式摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 10 | 62 | 620 |
| 65 | 安装支架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 10 | 6.20 | 62 |
| 66 | 服务器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 11 | 37.20 | 409.20 |
| 67 | KVM设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 68 | 存储设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 49.60 | 49.60 |
| 69 | 交换机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 46.50 | 46.50 |
| 70 | UPS不间断电源迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 71 | 蓄电池柜迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 62 | 62 |
| 72 | 蓄电池迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 块 | 16 | 15.50 | 248 |
| 73 | 机柜迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 310 | 620 |
| 74 | 交换机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 46.50 | 46.50 |
| 75 | 液晶拼接屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 6 | 93 | 558 |
| 76 | LED条屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 77 | 拼接屏安装架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 186 | 186 |
| 78 | 拼接控制解码器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 79 | 操作台迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 组 | 1 | 46.50 | 46.50 |
| 80 | 三维数据检测门迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 248 | 248 |
| 81 | X射线检测器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 155 | 155 |
| 82 | 道闸机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 248 | 248 |
| 83 | 人证核查设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 84 | 空调迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 155 | 155 |
| 85 | 多业务光端机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 62 | 62 |
| 86 | 电源线 | 安谱展鹏 RVV2*1.0 | 详见投标文件 | 米 | 1390.74 | 0.93 | 1293.39 |
| 87 | 电源线 | 安谱展鹏 3*1.5 | 详见投标文件 | 米 | 1319.27 | 1.55 | 2044.87 |
| 88 | 电源线 | 安谱展鹏 3*1.0 | 详见投标文件 | 米 | 16.66 | 1.24 | 20.66 |
| 89 | 双绞线缆 | 安谱展鹏 六类 | 详见投标文件 | 米 | 3306.16 | 1.55 | 5124.55 |
| 90 | 光缆 | 菲尼特 GYXTW-4B1.3 | 详见投标文件 | 米 | 62.15 | 1.55 | 96.33 |
| 91 | 光缆成端接头 | 菲尼特 SC | 详见投标文件 | 芯 | 48 | 1.55 | 74.40 |
| 92 | 电力电缆 | 强力 ZC-YJV3*6 | 详见投标文件 | 米 | 495.76 | 5.58 | 2766.34 |
| 93 | 电力电缆头 | 强力 ZC-YJV3*6 | 详见投标文件 | 个 | 14 | 21.08 | 295.12 |
| 94 | 司机自助验证机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 3 | 186 | 558 |
| 95 | 乘客自助验证机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 93 | 279 |
| 96 | 车辆拍照抓拍摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 46.50 | 139.50 |
| 97 | 补光灯迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 24.80 | 74.40 |
| 98 | 摄像机安装立柱迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 49.60 | 148.80 |
| 99 | 车牌显示屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 49.60 | 148.80 |
| 100 | 车辆道闸迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 93 | 279 |
| 101 | 车道指示屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 3 | 93 | 279 |
| 102 | 球型摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 62 | 124 |
| 103 | 球机支架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 6.20 | 12.40 |
| 104 | 车道枪式摄像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 6 | 62 | 372 |
| 105 | 安装支架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 6 | 6.20 | 37.20 |
| 106 | 服务器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 11 | 37.20 | 409.20 |
| 107 | KVM设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 108 | 存储设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 49.60 | 49.60 |
| 109 | 交换机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 46.50 | 46.50 |
| 110 | UPS不间断电源迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 111 | 蓄电池柜迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 62 | 62 |
| 112 | 蓄电池迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 块 | 16 | 15.50 | 248 |
| 113 | 机柜迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 372 | 744 |
| 114 | 利旧半球摄像机 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 16 | 31 | 496 |
| 115 | 利旧拾音器 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 7 | 6.20 | 43.40 |
| 116 | 利旧枪式摄像机 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 15.50 | 31 |
| 117 | 摄像机安装支架 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 6.20 | 12.40 |
| 118 | 利旧摄像机电源 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 5 | 6.20 | 31 |
| 119 | 硬盘录像机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 120 | 解码器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 31 | 31 |
| 121 | 专用控制键盘迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 62 | 62 |
| 122 | 液晶显示屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 93 | 186 |
| 123 | 光纤收发器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 个 | 6 | 9.30 | 55.80 |
| 124 | 48口交换机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 2 | 15.50 | 31 |
| 125 | 24口交换机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 3 | 15.50 | 46.50 |
| 126 | 光模块迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 个 | 8 | 6.20 | 49.60 |
| 127 | 单模光跳线 | 菲尼特 SC-FC | 详见投标文件 | 条 | 16 | 6.20 | 99.20 |
| 128 | 液晶拼接屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 6 | 93 | 558 |
| 129 | LED条屏迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 130 | 拼接屏安装架迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 186 | 186 |
| 131 | 拼接控制解码器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 132 | 操作台迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 组 | 1 | 46.50 | 46.50 |
| 133 | 三维数据检测门迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 248 | 248 |
| 134 | X射线检测器迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 155 | 155 |
| 135 | 道闸机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 248 | 248 |
| 136 | 人证核查设备迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 套 | 1 | 62 | 62 |
| 137 | 空调迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 155 | 155 |
| 138 | 多业务光端机迁移 | 九州华安 定制 | 详见投标文件 | 台 | 1 | 62 | 62 |
| 总价：人民币大写： 捌佰零肆万肆仟伍佰玖拾元陆角伍分 人民币小写：8044590.65 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：硬件、软件的技术参数详见投标文件

附件2：

《项目实施人员清单》

| 序号 | 姓名 | 岗位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张果圣 | 项目经理 |
| 2 | 郭钰 | 技术负责人 |
| 3 | 常国平 | 实施人员 |
| 4 | 于晓薇 | 实施人员 |
| 5 | 姚根双 | 实施人员 |
| 6 | 刘涛 | 实施人员 |
| 7 | 常善强 | 实施人员 |
| 8 | 金常伟 | 实施人员 |
| 9 | 张雨 | 实施人员 |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |

附件3：

售后服务方案

#### 1售后服务及保修

##### 1.1售后服务承诺

要使设备处于完好工作状态，除日常的维护保养外，做好售后服务工作具有十分重要意义。为了更好地使本项目信息化设备在使用过程中良好运行，乙方承诺将提供优质的售后服务。乙方现已建立完善的售后质量保证服务体系，有专门的售后服务部负责提供服务。乙方技术档案部门存有全部施工图纸及相关技术文件和合同，可供维修时查阅，以确保系统维护不因原施工人员变动而受影响。

乙方对系统售后服务的一贯要求和目标是确保系统设备技术先进，功能完善、性能稳定可靠、技术指标高和使用效果好。

乙方在本地设立固定维修地点和配备相应的技术人员。以保证服务的快速准确到位，在保质期满以后，乙方保证以不高于市场购买的一般价格，终生提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方承诺在1小时内响应。

乙方向甲方免费提供技术咨询服务，乙方提供3年的系统免费保修期。

质保期及售后服务承诺及优惠条件如下表：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 售后服务承诺 | 1免费接受甲方的电话或电子邮件咨询，解答甲方遇到的实际问题。 2、服务热线24小时开通，若接到故障通知，乙方口头30分钟内、书面（电子邮件）1小时内提供现场处理方案。 3、质保期内对于不能通过电话解决的各种技术问题，必须由乙方人员处理时，现场服务保证立即响应，一般2小时之内派员到现场处理并解决问题。乙方将负责免费修复或更换故障设备，保证系统的正常运行。设备若需修理或更换，乙方可提供替代设备，保障系统及设备正常运行，乙方将及时安排修理或更换，其器材和往返运输等费用由乙方承担。 4、根据甲方的要求，乙方可为甲方在特殊时期或特殊应用场合免费提供人员、设备等资源对系统进行技术保障。 如遇大型活动，乙方可提供专业技术人员进行技术保障服务，活动前对系统进行整体全面的检测维护，确保设备在活动期间正常运行；活动期间，专业技术人员随时待命并备有备品备件，如遇紧急情况可随时检修并更换相应的设备器件；活动结束后仍进行全面的检查，确保设备运行正常，并填写本次活动的系统设备运行情况记录表及回执。 |
| 优惠条件 | 1对甲方和使用人员进行智能化系统免费培训（包括系统原理、系统操作、调试及维护），免费提供培训教材和培训光盘。 2、项目运行过程中，若使用管理人员出现更换，只要甲方需要，乙方都将继续进行免费的培训，直到管理人员能独立操作、维护系统为止。 3、项目质保期内，各系统的软件若有最新版本，如果甲方需要，我们将免费负责各系统的软件升级。 4、项目竣工后，我们将免费提供给管理人员1套智能化系统常用的维护、测试工具。 5、若甲方需要，我们将协助甲方取得本项目相关设备厂家的认证培训证书。 6、项目运行过程中，若系统需要扩容或改造时，我们将免费提供解决方案，并全力协助、配合甲方完成相关的系统扩容、改造或升级工作。 7、项目运行过程中，若甲方需要增加购买相关的智能化系统设备，我们将以成本价提供该类设备，保证不高于投标报价，并对相关设备的安装及调试工作提供全力配合。 |

##### 1.2维保机构、售后服务、维保体系、备品备件情况

1.2.1维保机构

乙方设有专门的售后服务机构，在项目实施和售后服务期间可以提供24小时即时服务响应。

1.2.2售后服务、维保体系及备品备件情况

（一）总则

树立客户至上的服务观念，建立完善的售后服务体系。

严格执行合同规定，对设备及系统的维修在时间上、质量上得到及时保障，不拖拉和推卸责任。

成立专项项目服务中心，定期进行回访，并派人员对设备及系统进行保养和维护，建立甲方联系卡和维修保养资料卡，并经常和甲方保持联系，及时处理各种维修事项。开通24小时售后电话。

（二）售后服务通用条款

乙方将专门组建针对本项目弱电项目的专项项目服务中心。服务中心均设有充足的备品备件库并实行24小时技术专家值班，提供技术咨询。一旦设备出现故障，服务中心得到通知后，工程师将根据故障类型和级别进行电话指导、远程维护或到达现场，迅速排除设备故障。

乙方将在甲方提出问题后的30分钟内以电话的方式解答，解决所提出的问题或给出服务计划及行动安排通知给甲方。如果不能以电话的方式解决时，乙方将在2个小时的时间内派工程师赴现场检查维修或更换。

乙方配有专职售后技术支持工程师，这些工程师均接受过设备厂家的正规技术培训，获得了厂商的认可，并且具有丰富的项目经验。

服务中心工程师将定期访问甲方，了解甲方设备的使用情况，及时听取甲方对产品及系统工作状况的意向，帮助甲方合理地使用设备。

服务中心工程师还将不定期走访贵方，积极听取甲方的意见和建议，查找设备使用环境中不良因素，及时更正不妥的使用方法，通过正常维护方法，做到防患于未然，以避免不必要的故障发生，确保设备长期稳定运行。

乙方按甲方要求及时提供维护中所需的各种备品备件，对设备进行终身维修。

服务中心将建立项目质量档案，包括设计、安装、调试、验收情况及开通运行情况。对设备的运行、故障及维修情况进行跟踪记录，记录内容并存入甲方档案。

1.2.3售后服务保证措施

1）对乙方提供的货物实行“三包”的说明

对项目涉及的系统、设备等免费保修三年(自终验合格之日算起)，对系统设备终身维护保修。在质保期内，由于乙方设计选用之器材、材料和生产工艺不当导致设备出现故障的情况下，公司包维修。当出现故障的设备无法修复，无法正常工作时，公司包换。因设计错误而造成设备无法使用的，公司包退，并免费更换使用的设备。总之，乙方提供的产品若出现质量问题，按甲方要求无偿予以包修、包换、包退。

2）咨询服务

免费接受甲方的电话或电子邮件咨询，解答甲方遇到的实际问题。服务热线24小时开通，若接到故障通知，乙方口头30分钟内、书面(电子邮件)1小时内提供现场处理方案，请甲方的维修人员进行应急处理，可迅速有效地解决在使用中遇到的各种问题，保证系统(设备)正常运行。

3）现场抢修服务

质保期内对于不能通过电话解决的各种技术问题，必须由乙方人员处理时，现场服务保证立即响应，一般2小时之内派员到现场处理并解决问题。乙方将负责免费修复或更换故障设备，保证系统的正常运行。设备若需修理或更换，乙方可提供替代设备，保障系统及设备正常运行，乙方将及时安排修理或更换，其器材和往返运输等费用由乙方承担。如因人为、自然(如水灾、火灾、雷电、战争、地震等)不可抗拒的因素造成的故障，乙方也负责修理，酌情收取维修成本费。

质保期后乙方承诺终身提供设备维修服务。甲方有需求，可上门服务，如遇紧急情况，可先提供应急处理方案，保证设备运行，乙方人员与质保期内的维修响应时间一样到现场处理修复设备，只收取设备和材料的成本费。质保期后仍每年对甲方进行巡访，了解系统及设备质量和运行情况，协助甲方解决运行中遇到的问题，巡访费用由乙方承担。

4）现场保驾服务、技术保障服务

根据甲方的要求，乙方可为甲方在特殊时期或特殊应用场合免费提供人员、设备等资源对系统进行技术保障。

如遇大型活动或重大安保，乙方可提供专业技术人员进行技术保障服务，活动前对系统进行整体全面的检测维护，确保设备在活动期间正常运行；活动期间，专业技术人员随时待命并备有备品备件，如遇紧急情况可随时检修并更换相应的设备器件；活动结束后仍进行全面的检查，确保设备运行正常，并填写本次活动的系统设备运行情况记录表及回执。

建立项目质量档案，包括系统设计，安装，调试，验收情况，开通运行情况，故障及维修记录等内容。

系统竣工后，提供整套竣工文件:包括竣工报告、测试报告、原始测试数据、系统点表、相关图纸及相关产品资料等。

保修期后终身提供维修、维护，并以不高于合同的价格为本系统提供优质配件。

乙方保证甲方的利益，提供甲方长久的技术支持，保证对系统质量、设备质量、项目质量和软件的升级全面负责，保证一定时期内免费提供软件升级，并保证在一定时期内以不高于本合同的设备价格向甲方提供备件。

乙方将建立完善的甲方档案，通过先进的计算机网络管理，随时查询。

##### 1.3保修期内服务承诺

乙方的项目服务中心在维护期内将对本系统提供服务，使它们保持良好的运行状态，保修期内所发生的一切费用全部由乙方承担，质保期内每年定期对系统提供以下服务：

每月例行保养：

（1）系统基本检查，主要针对各个系统的设备除尘、清洁

（2）对线路检查，对设备安装牢固度测试，系统运行检查

（3）对主要系统设备管理系统软件、程序运行及网络通讯的检测

（4）对相关系统设备记录的数据或记录进行检查

（5）对各个系统进行工作运行状态检测

（6）与客户进行工作交流及回顾

每季度例行保养：

（1）按每月例行保养维护

（2）中央工作站性能检测、服务器、网络设备等运行状况检测

（3）集成本系统网关与服务器接口检测

（4）系统管理软件诊断和系统软件功能模块检测

（5）检查主要设备以及执行机构运行情况

（6）对重要数据进行备份

（7）进行虚拟设备报警等试验

（8）对系统进行优化处理

年度例行保养：

（1）按每月例行保养维护

（2）每季度例行保养维护

（3）对系统整体性能检测

（4）对系统软件功能进行检测

（5）检查相关系统设备运转情况并进行零配件更换

（6）对重要数据进行备份

（7）检查各个系统设备记录状态

（8）根据系统运行及乙方经验提供备品配件清单，作为项目维护之用

在质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或设备的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除招标文件中另有规定外，出现上述情况，乙方在收到甲方通知后1小时内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

乙方设有24小时客户服务电话，可通过电话指导甲方技术人员，对设备进行诊断和维修。

如果不能以电话的方式解决时乙方将在1小时的时间内派工程师赴现场检查维修或更换。

实行定期系统巡检制度，每1个月公司客户服务中心的技术人员定期上门服务。

保修期内所发生的一切费用全部由乙方承担。

乙方规定工程师在赶赴现场时需带齐所需备品备件，以便到达现场后立刻检修、更换，用最快的速度排除故障。

到达现场后即使不是招标文件中的设备出现故障，乙方的工程师也同样有责任帮助或协助甲方查找问题所在，并帮助甲方解决问题。

每次服务完成后，乙方都会向甲方提交正规的售后服务报告，并需得到甲方签字认可。这些服务报告都将做为乙方的技术档案妥为保管，以便今后更好地为甲方服务。

##### 1.4保修期外服务承诺

乙方为保障甲方利益，保障项目的质量，在超出保证期后，仍向甲方提供与保证期内同等质量的技术服务，包括服务响应时间、到达现场时间、处理解决问题的效果等。

通过电话解答甲方提出的问题，指导甲方技术人员，对设备进行诊断和维修；设备保修期满后，乙方将继续为客户提供良好的服务，并保证在一定时期内免费提供软件升级。

如诊断为设备损坏，乙方将提供备件。坏损件维修通常采用返修方式，返修期5～15天。如需要技术工程师到现场维修，乙方酌情收取维修成本费。

每次服务完成后，乙方都会向甲方提交正规的售后服务报告，并需得到甲方签字认可。这些服务报告都将做为乙方的技术档案妥为保管，以便今后更好地为甲方服务。

##### 1.5优惠条件及承诺

乙方承诺对本项目提供如下优惠条件：

1对甲方和使用人员进行智能化系统免费培训（包括系统原理、系统操作、调试及维护），免费提供培训教材和培训光盘。

2、项目运行过程中，若使用管理人员出现更换，只要甲方需要，乙方都将继续进行免费的培训，直到管理人员能独立操作、维护系统为止。

3、项目质保期内，各系统的软件若有最新版本，如果甲方需要，我们将免费负责各系统的软件升级。

4、项目竣工后，我们将免费提供给管理人员1套智能化系统常用的维护、测试工具。

5、若甲方需要，我们将协助甲方取得本项目相关设备厂家的认证培训证书。

6、项目运行过程中，若系统需要扩容或改造时，我们将免费提供解决方案，并全力协助、配合甲方完成相关的系统扩容、改造或升级工作。

7、项目运行过程中，若甲方需要增加购买相关的智能化系统设备，我们将以成本价提供该类设备，保证不高于投标报价，并对相关设备的安装及调试工作提供全力配合。

附件4：

合同保密协议

根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就 北京市公安局通州分局白庙南、白庙北综合检查站信息化改造项目 合同保密事宜达成如下一致意见：

- 1.甲乙双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。

- 2.甲方有义务告知乙方本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。

- 3.乙方对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经甲方许可，乙方不得向任何第三方泄露。除甲方明确告知保密期限外，乙方的保密义务为长期。

- 4.甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。

- 5.乙方应认真保管甲方提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还甲方。

6.乙方应保证单位资质、人员、技术、设备符合甲方的保密要求，参与、接触、知悉甲方涉密工作的人员，未经甲方许可，不得更换。

7.合同履行期间，乙方应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为甲方提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。

8.因乙方原因泄密的，甲方有权解除 北京市公安局通州分局白庙南、白庙北综合检查站信息化改造项目 合同，并有权要求乙方承担合同总价30%的违约金；对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。

9.本协议自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

日期：     年    月   日          日期：     年    月   日