# 采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 朝阳区建设工程消防技术服务（第二包） | 62.15 | 1项 | 拟通过竞争性磋商方式选取第三方专业机构，配合采购人开展朝阳区建设工程消防施工质量监督抽查、消防竣工检查、消防验收和备案抽查、技术咨询论证等全流程建设工程消防技术服务。 |

（二）项目概况

为全面贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，确保消防验收、备案及抽查职责能够顺利开展相关业务工作，购买第三方社会服务为按法律法规、消防技术标准开展建设工程消防技术服务辅助性工作，出具相应的消防技术服务报告，开展相关业务培训、咨询解答等，为消防验收工作提供专业性和全面性的技术支持。

简要技术需求或服务要求：配合住房城乡建设主管部门开展朝阳区建设工程消防施工质量监督抽查、消防竣工检查、消防验收和备案抽查、消防技术咨询论证等全流程建设工程消防技术服务。包括但不限于：

- 1）提供建设工程过程消防施工质量现场技术及资料辅助性抽查；

- 2）提供消防竣工检查技术及资料现场辅助性审查；

- 3）提供抽样检查及检查记录的辅助性工作；

- 4）提供综合评定与记录资料的辅助性工作；

- 5）提供消防技术咨询及论证的辅助性工作；

- 6）开展建设工程消防专业知识的培训工作。

二、商务要求

（一）项目服务期限及服务地点

项目实施地点：北京市朝阳区，采购人指定地点。

项目服务期限：自合同签订之日起1年。

特别说明：本项目服务期限为1年。根据相关规定，采购人购买需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的政府购买服务项目，在年度预算能保障的前提下，合同期限最多不超过三年。

在预算获批准，成交服务公司在上一年度考核中无重大过错并考核合格，且无其他影响合同签署的情况下，采购人可视服务情况与成交服务公司协商续签下一年度服务合同（最多可协商续签两次且所有合同累加服务期限不超过三年），如法规政策调整、成交服务公司考核不合格、采购人或成交服务公司对合同履行情况不满意、采购人或成交服务公司任何一方无续签意向、不可抗力因素影响等情形，双方将不再续签下一年合同,并不得提出补偿要求。

（二）付款条件（进度和方式）

2.1预付款

支付条件：自合同生效且甲方财政资金下达后1个月内。

支付金额：合同暂定金额的50%。

2.2进度款

乙方提交已完成的消防技术服务成果，甲方审核资料齐全后提请支付进度款申请。甲方向乙方支付的进度款额度为（综合单价*实际完成的工作量）-违约金-抵扣的预付款，按照乙方已出具的消防技术服务成果据实支付。预付款从第一笔项目进度款支付时开始抵扣。

2.3甲方付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方可以暂停付款，直至乙方提供合法有效的发票，且不承担任何责任。

2.4如乙方已在合同期限内出具消防技术服务成果，但因甲方遇到财政国库支付受限及其他客观因素导致预算资金被财政收回，当年无法支付费用的，在甲乙双方符合续签条件、下一年度预算获批前提下，乙方自愿接受甲方顺延至下一年度支付费用，甲方不承担违约责任。乙方不得因此延迟、暂停、拒绝、终止履行合同约定的义务。

如甲方遇到财政国库支付受限及其他客观因素，造成预算资金被财政收回，甲方无法向乙方支付的，甲方不承担违约责任。

2.5如乙方在合同期限内已完成的消防技术服务费用未超出甲方已拨付的预付款，乙方需将实际未发生的费用退回甲方。

2.6合同一经签订，视为乙方已明确知晓财政付款的相关规定，并自愿承担财政预算执行可能给乙方带来的影响和法律后果。

（三）验收

验收主体：甲方。

验收时间：单个项目甲方收到乙方提供的最终消防技术服务成果材料后10个工作日内。

验收方式：甲方按照服务质量考评验收标准组织验收，由甲方对消防技术服务机构 服务效果进行评价。

验收程序：乙方完成单个项目消防技术服务工作后向甲方提出申请，甲方收到申请后，按照服务质量考评验收标准评价乙方消防技术服务效果。

验收内容：消防技术服务响应度、服务人员专业情况、资料审查质量、现场抽样检查情况、功能测试质量、成果材料，履职方面、作风方面、廉洁等方面。

验收标准：收到服务项目委托时应不超过 2天响应（10分）；服务人员专业配置应含土建、水、电、防排烟(以工程实际情况需求为准)（10分）；资料审查质量应符合相关法律法规规范标准且完成合同约定内容（20分）；现场抽样检查情况和功能测试质量应符合相关法律法规规范标准且完成合同约定内容（30分）；成果材料应真实有效，且内容齐全、结论明确（20分）；业务熟练、作风严谨、程序规范，符合时效（10分）；廉洁从业为一票否决项。

甲方对乙方单个项目的技术服务效果评分得分大于 60 分(含本数)，且未发现存在廉洁从业问题，视为服务质量验收通过合格。

- （四）预算及合同说明

本包预算金额62.15万元，2026年预估消防技术服务的房建市政工程项目面积约58.17万平方米，具体以本年实际服务面积为准，暂无准确整体数据。本项目采用单价合同，成交总金额为合同暂定总金额。实际技术服务费用以乙方实际完成的工作量结算（单个工程项目结算面积以提供服务的该工程图纸标注建筑面积或图纸内对相关技术参数计算值为准），最终结算金额超过合同暂定总金额的，以合同暂定总金额作为结算价格，乙方不再向甲方要求支付超出部分金额。

为方便据实计算，供应商须在磋商响应阶段明确：房建市政工程消防技术服务费综合单价为XX元/ m²。

三、技术要求/服务内容

（一）服务内容概述

1.甲方将2026年朝阳区建设工程消防施工质量监督抽查、消防竣工检查、消防验收和备案抽查、消防技术咨询论证等全流程建设工程消防技术服务工作委托乙方完成。

2.2026年第三方消防技术服务合同约定面积以当年实际发生服务面积为准。

（二）具体服务内容

1.建设工程过程消防施工质量监督抽查（包括但不限于）

依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等国家法律法规和工程建设消防技术标准、经审查合格的消防设计审查意见、有关专家评审意见、《关于开展建设工程消防验收、备案及抽查有关工作的通知（试行）》《关于加强建筑工程消防施工质量管理工作的通知》《关于进一步将房屋建筑工程涉及消防施工质量内容纳入工程质量监督重点的通知》《关于进一步加强建设工程消防照图验收工作通知》等文件，配合住房城乡建设部门工作人员对建设工程参建责任主体履行涉及消防施工质量行为情况、工程实体质量和技术资料情况进行抽查，形成相应的工作记录，对发现问题提出整改建议，对技术问题给予专项研究意见，以及其他技术服务工作。

2.消防竣工检查：（包括但不限于）

依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等国家法律法规和工程建设消防技术标准、经审查合格的消防设计审查意见、有关专家评审意见、涉及消防的竣工图、《建筑工程消防施工质量验收规范》《关于开展建设工程消防验收、备案及抽查有关工作的通知（试行）》《关于加强建筑工程消防施工质量管理工作的通知》《关于进一步将房屋建筑工程涉及消防施工质量内容纳入工程质量监督重点的通知》《关于进一步加强建设工程消防照图验收工作通知》等文件，配合住房城乡建设部门工作人员对建设工程竣工阶段参建责任主体履行涉及消防竣工质量行为情况、工程实体质量和技术资料情况进行抽查，对发现问题提出整改建议，形成相应的工作记录，出具结论明确的技术服务报告，以及其他技术服务工作。

3.消防验收和备案抽查：（包括但不限于）

依据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等国家法律法规和工程建设消防技术标准、经审查合格的消防设计审查意见、有关专家评审意见、涉及消防的竣工图、《建筑工程消防施工质量验收规范》《建设工程消防验收现场评定规程》《关于开展建设工程消防验收、备案及抽查有关工作的通知（试行）》《关于加强建筑工程消防施工质量管理工作的通知》《关于进一步将房屋建筑工程涉及消防施工质量内容纳入工程质量监督重点的通知》《关于进一步加强建设工程消防照图验收工作通知》等文件，配合住房城乡建设部门工作人员开展消防验收现场评定、消防备案抽查现场评定，对现场检查结果的不合格项，提出整改的技术性建议，对现场检查无法确定的技术问题给予专项研究意见，审查工程消防查验记录，填写相应的工作记录，出具结论明确的技术服务报告，以及其他技术服务工作。

4.技术支持性服务内容：（包括但不限于）

提供日常建设工程消防施工及验收方面的法律法规以及政策咨询；提供消防专业技术性问题的咨询和解决方案；为市区重点工程提供消防竣工技术服务；提供消防专业知识的培训工作；提供建设工程消防验收档案的归档整理相关技术支持工作。

- 5.乙方在接到甲方下达单个工程项目的委托后，技术服务期限为从接到委托至项目消防技术服务成果验收通过；在服务期限后，对消防验收工作的遗留问题乙方应做到随时解决。

- （三）服务标准

乙方提供的服务必须满足国家及本市相关的消防法律、法规、规章、国家标准或者行业标准的规定，以及合同约定和甲方要求。

- （四）服务要求

1.甲方联系乙方，下达单个工程项目的委托。乙方接到委托后，需2天内响应。

2.接到委托后，乙方需及时与甲方沟通项目进度，提出工作时间安排和技术服务方案（消防技术服务工作方案、现场评定方案等），并结合技术服务实际情况出具技术服务相关工作文件材料（工作成果报告等）。技术服务工作成果报告应于完成项目施工现场消防技术服务工作内容3个工作日内提交纸质版2份及电子版1份。

3.乙方要保证消防技术服务工作中形成的相关材料真实完整并及时归档。

4.乙方须对技术服务事项履行保密义务，不得将工作结果用于与委托事项无关的目的。

5.乙方须对利用工作结果所形成的结论负责，并对消防技术服务报告的真实性、合法性、全面性、准确性负责。

6.服务质量考评要求：原则上甲方收到乙方提交的最终消防技术服务报告后2个工作日内，将分级分类对项目技术服务报告实施形式抽查，乙方提供的服务未达到验收标准要求的，乙方应按照合同约定承担违约责任。

甲方对乙方进行服务效果评价，其中对消防技术服务机构服务效果评价得分低于60分的（满分为百分制），验收未达标；每低1分，扣减该工程项目服务费的2% 。验收未达标，扣减服务费的，单个工程项目服务费扣完为止。乙方出现廉洁从业问题，甲方直接扣除单个工程项目服务费，并保留追究乙方责任的权利。

7.乙方须在服务期限后，对消防验收工作的遗留问题做到随时解决。

8.乙方须结合2026年开展消防验收技术服务工作情况，提交2026年消防验收技术服务工作总结。

- （五）供应商要求

1.乙方应配备专门从事消防验收服务的工作人员，配备用于消防验收服务活动所需的车辆及其他辅助设施。

2.为满足消防验收服务工作需要，乙方应配备项目负责人 1 人负责日常的协调管理工作以及满足验收服务工作需要的消防验收服务人员，同时配置乙方相关管理部门应对处理突发情况。上述主要负责人应按要求参加相关工作会议。

3.因本项目实施过程中消防技术服务时间、数量不确定，考虑到项目完成质量及完成的及时性，原则上2个分包由不同供应商响应。

4.乙方应配备开展消防技术服务工作的录像设备，确保每专业现场技术服务情况全程录像，留存完整工作影像资料。