八角街道重点社区抑尘试点项目
甲方：北京市石景山区人民政府八角街道办事处

乙方：北京京宛环境管理有限公司
签订日期：_____________________________

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就八角街道重点社区抑尘试点项目相关事宜达成协议如下：

第一条：服务费

1.服务费计算方式：每个台班工作时长为8小时，其中有效工作时长应大于等于4小时，有效工作时长指设备实际开展抑尘作业的时间，不含设备启动调试、中途休息、加电加水及往返作业地点的时间。甲方根据具体情况对服务时间进行调整的，乙方应按照甲方要求的时间完成相关服务。

	序号
	分项名称
	单价（元/台班）
	数量（台班）
	合价（元）

	1
	轻型吸尘车
	1,290.00
	1460
	1,883,400.00

	2
	轻型洗扫车
	1,398.00
	428
	598,344.00

	3
	轻型路面养护车
	849.00
	428
	363,372.00

	4
	微型吸尘车
	640.00
	365
	233,600.00

	总价（元）
	3,078,716.00


2.服务费内容：包含人工费、物料费、机械费、停车场租赁及运维费、管理费、折旧费、安全生产费、垃圾及废水处理费、利润总额、税金等。

3.税额：开具“租用服务费”发票。具体税目税率以税务局规定为准。若遇国家税制改革导致税率调整，本合同将适用调整后的最新税率，但合同约定的不含税价保持不变。

4.支付方式（进度和方式）

首付款：签订合同后支付合同额的30%，即92.36148万元；中期款：2026年11月支付合同额的40%，即123.14864万元；项目完成验收后，由审计公司对本项目进行审计，依据审定金额，支付剩余尾款。

甲方每次向乙方支付本合同价款前，乙方应当向甲方提供等额的、符合国家财税规定的、合法、有效的与双方名称一致的发票。开具发票产生的增值税由乙方自行承担，若乙方未提供发票、提供虚假或不符合国家规定的发票，甲方有权拒付款项，同时不承担违约责任。涉及财政拨付资金需根据财政拨付进度及审批流程进行支付，如甲方因此未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，甲方无需因此承担违约责任，乙方不得因此拖延合同履行。

第二条：服务地点和工作内容

1.服务地点：北京市石景山区八角街道辖区9个重点社区，具体包含八角北里、八角中里、八角南里、地铁家园、时代花园、八角北路、杨庄南区、八角北路特钢、八角路社区。

2.工作内容：科学部署吸尘设备、合理规划作业路线、细化作业频次与范围。对社区内道路实施科学化、精细化管理，针对性选用吸尘车、洗扫车、路面养护车等作业设备开展道路扬尘精细化治理作业，确保有效控制道路扬尘污染。
3.工作频次：4月7日至10月31日每日出动作业车辆不少于9台，其中吸尘车每日出动不少于5台班、洗扫车每日出动不少于 2 台班、路面养护车每日出动不少于2台班；11月1日至次年4月6日每日出动吸尘作业车辆不少于5台。具体服务台班数以实际确认为准。
4.检查考核

（1）考核方式

对9个开展抑尘试点作业社区的辖区道路实施尘负荷走航监测，相关作业道路须达到“良”及以上等级。尘负荷质量浓度达标限值为不高于0.45克/平方米，即实测值≤0.45克/平方米的，认定为考核达标。

（2）结果运用

监测结果与作业经费拨付直接挂钩，具体执行标准如下：

① 尘负荷值≤0.45克/平方米的，按100%比例支付作业费用；

② 0.45克/平方米＜尘负荷值≤1.2克/平方米的，扣减作业费用0.5万元；

③ 尘负荷值＞1.2克/平方米的，扣减作业费用1万元。

（3）考核剔除

因非抑尘作业责任导致道路尘负荷异常偏高，且已在日常巡查中发现并上报甲方的情形（如道路遗撒、施工车辆车轮带泥、地面黄土裸露、施工扬尘等），经核实确认后，可剔除该条道路当月考核不达标结果。

（4）工单考核

乙方不得有损害甲方利益、形象的行为。因乙方工作失误产生接诉即办工单的，乙方需协助甲方积极处理相应工单。如处理结果未达到“双满”（即已解决、满意）的工单，每次扣除作业费用2000元；如工单问题已实际解决但诉求人未评价/非乙方主观原因未达成满意的工单，每次扣除作业费用1000元。
第三条：服务期限

自合同签订生效之日起一年。

第四条：进场费用

机械进出场所发生的所有费用由乙方承担。

第五条：机械交接与验收

乙方提供的机械必须符合法律法规规定，且经安装调试并检测合格才能投入使用。

第六条：操作、维护与修理

1.双方约定机械由乙方负责操作与维护维修。本合同约定的操作维护维修方应当按照机械运营、操作规定配备符合国家或地方法律法规规定上岗条件的操作、指挥、维护、维修等人员，机械设备使用期间的水、电、油等费用由乙方承担。

2.因故障造成机械无法正常提供服务的，乙方应当自接到通知时起1小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起4小时内未能修复的，自当日起免收租金直至机械恢复正常作业日止。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

3.乙方相关操作人员应着反光服，文明作业，反光服应符合《环卫作业人员着装警示标志》（DB/T626-2009）的规定。

4.乙方要承担安全生产责任，履行安全生产义务。切实做好安全生产工作，严格遵守安全生产的有关法律法规和行业的相关规定，严格操作规程，履行安全生产义务，承担安全生产责任；乙方应加强安全管理，严格按照本协议所涉及的规范进行作业。因乙方原因对自身或者第三方造成损害的，乙方承担全部法律责任，与甲方无关。如因乙方未尽安全生产义务给甲方造成了损失，乙方应当予以赔偿。

第七条：双方权利义务

甲方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

2.甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

乙方权利义务

1.乙方有权按照合同约定收取服务费。

2.因甲方原因导致的机械毁损灭失，乙方有权要求甲方赔偿。

3.乙方应当按照约定的时间、地点向甲方提供约定的机械，不得提供已经淘汰或报废、不合格的机械。

4.乙方应按甲方要求的时间进行服务，甲方根据具体情况对服务时间进行调整的，乙方应按照甲方要求的时间完成相关服务，乙方应积极配合甲方的考核、检查、监管工作，及时响应甲方的合理要求，按甲方要求提交相关记录、凭证，不得拒绝、拖延。
5.乙方应当提供技术保障，承担服务期间的维修保养义务。

6.合同约定应由乙方派出随机操作人员的，派出的随机操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，且应拒绝甲方提出的违章指挥。乙方派出的操作人员、维护维修人员必须具备相应的资质证书（如设备操作证、安全培训合格证等），持证上岗，若发现乙方派遣无资质人员作业，甲方有权要求乙方立即更换，由此产生的安全事故及损失由乙方承担”。
7.乙方作业过程中应采取有效措施控制扬尘、噪音污染，符合国家及北京市环保相关规定，若因乙方作业导致扬尘、噪音超标，被相关部门处罚或引发居民投诉，由乙方承担全部责任及相关费用。

8.乙方应依法与作业人员签订劳动合同，按时足额支付工资，保障作业人员的合法权益；若乙方未履行上述义务，引发劳动纠纷或相关处罚，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
第八条：违约责任

甲方违约责任：
甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一日应按照日租金万分之一的标准向乙方支付迟延履行违约金。凡逾期满30日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。双方确认因财政划拨导致迟延付款的，甲方无需承担违约责任。

乙方违约责任：

1.乙方无法提供合同约定的机械或提供的机械型号和规格与合同不符，经甲方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金10万元，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

2.乙方未按合同约定日期提供机械作业服务的，每逾期一日应按照合同总金额万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满30日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3.在合同期间因乙方原因（包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外）导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于该机械日租金10%的违约金。凡停工超过30日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。

4.如乙方提供的服务不能达到甲方的技术要求，甲方有权按不达标部分服务费的20%-50%扣除服务费，具体扣除比例根据考核结果确定；若服务质量严重不达标，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金并赔偿损失。
第九条：不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十条：争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第（1）种方式解决（只能选择一种）。

（1）向北京市石景山区人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员会申请裁决。

第十一条：其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共页，一式4份，具有同等法律效力，其中甲方3份，乙方1份。

2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

	甲方签章：
地    址：
法定代表人：
委托代理人：
     年   月   日
	乙方签章：
地    址：
法定代表人：
委托代理人：
     年   月   日




