合同登记编号：

技  术  服  务  合  同

# 合同编号：

项目名称：丰台区铁路护路联防工作站运维项目

委托人（甲方）：中共北京市丰台区委政法委员会

受托人（乙方）：北京丰科瑞智信息技术有限公司

签订地点：中共北京市丰台区委政法委员会

签订日期：      年    月    日

北 京 技 术 市 场 管 理 办 公 室

合        同      书

中共北京市丰台区委政法委员会 (甲方) 丰台区铁路护路联防工作站运维项目(项目名称)中所需丰台区铁路护路联防工作站运维项目(服务名称)经采购代理机构以 竞争性磋商 方式进行采购。经磋商确定 北京丰科瑞智信息技术有限公司（乙方）为成交人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同正文及附件

b. 成交通知书

c. 响应文件(含澄清文件)

d. 磋商文件(含磋商文件补充通知)

若前述文件条款存在冲突、不一致，按 a→b→c→d 顺序优先解释；下位文件与上位文件冲突的，以上位文件为准。

2、服务内容、时间及地点

服务内容：丰台区铁路护路联防工作站的日常巡检维护、故障维修抢修服务、技术培训支持、定期报告等运维服务。

（一）日常巡检维护：每周例行对工作站监控线路、设备进行全面巡检。

（二）故障维修抢修服务：存量电缆/光缆维修、摄像头维修调试和故障抢修

（三）技术培训支持：每年组织不少于2次工作站人员技术培训，提供日常操作指导和远程技术支持；

（四）资产清点：每年定期协助甲方进行资产清点，清点范围包含铁路联防工作站所有监控设备（摄像头、存储设备、处理器、柜机等）、监控立杆、光电缆及相关备件，清点完成后更新制作监控线路图并提交资产清单报告。

（五）定期报告：定期提交月度/年度运维工作报告，汇总设备运行状态、故障处理情况、存在问题及优化建议等。

服务期：自合同签订日起1年

服务地点：甲方指定地点

3、合同总价及支付方式

（1）合同固定服务费总价：本合同固定服务费部分总价为人民币 340890 元（大写：叁拾肆万零捌佰玖拾元）。该费用包含乙方为完成甲方采购需求中约定的日常巡检、基础调试、常规维修人工，以及光纤收发器、跳线等基础备件所发生的一切成本、税金及风险，甲方除按本合同约定支付该笔费用外，不再就上述服务内容支付任何其他费用。

（2）据实结算费用：合同履行过程中，因设备故障、线路损坏、人为损坏确需发生的监控设备配件更换费用、专用维修耗材等费用，采用据实结算方式支付，相关费用不包含在成交总价内。更换后的配件，其质保期限以该配件制造商所公布的条款为准。

（3）支付方式：分两次付款，乙方按甲方要求开具等额合规增值税发票。

① 首付款：合同签订生效后四个月内，甲方向乙方支付合同固定服务费总价的70%，即人民币 238623 元（大写：贰拾叁万捌仟陆佰贰拾叁元）。

② 尾款：服务期满且年度验收合格后，甲方向乙方支付合同固定服务费总价剩余的30%，即人民币 102267 元（大写：壹拾万零贰仟贰佰陆拾柒元）。

账户名称：北京丰科瑞智信息技术有限公司

账号：110061242018010151856

开户行：交通银行股份有限公司北京丰台支行

（4）财政资金特别约定：如甲方遇到财政资金拨付未到位，甲方应及时通知乙方并积极协调推进付款流程，在此情况下甲方将不承担延迟（逾期）付款的违约责任。乙方需按照甲方要求提供符合甲方财务规定的同等金额发票。

（5）据实结算费用支付程序：

① 事前申请：发生需据实结算的维修事项时，乙方须在实施前向甲方提交 《维修/更换事前申请单》 ，载明故障现象、拟维修方案、建议更换的配件/耗材规格、数量及预估单价。经甲方书面签字确认后，乙方方可实施。

② 事后验收：乙方完成相关工作后，须向甲方提交以下完整结算资料：

经甲方签字确认的《维修/更换事前申请单》；

正规有效票据及采购凭证；

甲方现场人员签字确认的 《维修服务验收单》（载明已完成的工作内容、使用的配件、维修结果）。

③ 费用支付：以上资料经甲方审核无误后，按甲方财务流程支付。

④ 未确认不结算：未经甲方书面确认的维修耗材、设备配件更换，甲方不予结算任何相关费用。

（6）账户变更通知：如果乙方的开户银行或账号发生变更，应在本合同规定的相关付款期限前10日，以书面的形式通知甲方此种变更。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付本合同款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

4、合同的生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方                                 乙方

名称：中共北京市丰台区委政法委员会  名称：北京丰科瑞智信息技术有限公司

统一社会信用代码11110106000062623W  统一社会信用代码91110106091862414Q

法定代表人或负责人(签字)：          法定代表人或负责人(签字)：

联系地址：丰台区文体路2号            联系地址：北京市丰台区南四环西路188

号十八区25号楼106室(园区)

联系方式：010-83656031               联系方式： 010-63799228

日期：     年   月    日              日期：    年   月    日

合同主要条款

## 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同 ”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同款 ”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的款项。

1.3  “人员 ”系指作为雇员由乙方所雇佣并被分配执行服务或其任何部分的人员。

1.4  “服务 ”系指由乙方根据合同所实施的工作。

1.5  “ 甲方 ”系指与成交人签署服务合同的单位，即买方。

1.6  “ 乙方 ”系指根据合同约定提供服务的成交人，即卖方。

1.7  “现场 ”系指合同约定服务实施地点。

## 2     技术规范

2.1  以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3     权利和义务

3.1  甲方的权利和义务

3.1.1 甲方有权得到符合合同要求的服务。

3.1.2 甲方有权拒绝乙方所委派的但其业务素质不被甲方所认可、或不遵守甲方工作场所规章制度的服务人员。

3.1.3 甲方应按合同约定向乙方支付服务费。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付服务费的相关部分款项。

3.1.4 甲方有权要求乙方提供与服务内容有关的相关信息。

3.1.5 甲方有权随时查询、调阅相关服务人员的档案等信息或当面问讯相关业务等问题，乙方必须配合，保障甲方工作的顺利进行。

3.1.6 甲方需向乙方提供服务所必须的人力、设备和环境资源的配合。

3.1.7 甲方不得自行调整或拆卸服务范围内的硬件，若确实需要进行改动，应及时通知乙方。

3.1.8 甲方在使用期间，如发现系统故障应立即向乙方通报，以确保乙方在第一时间内排除故障，并负责与有关其它供应商进行联系。

3.1.9 甲方应保守乙方的技术秘密和商业秘密。

3.2  乙方的权利和义务

3.2.1 乙方在服务达到合同规定的内容和要求下，有权按照合同的约定向甲方收取服务费。

3.2.2 乙方有权得到甲方对于系统故障的及时通报。

3.2.3 乙方应按照本合同要求的服务内容，及时有效的完成规定的运行维护工作，保证系统正常运行。

3.2.4 乙方应制定运行维护相关工作制度、工作流程、工作标准，并建立相关设备档案及维护档案。对服务过程中的技术文档妥善保存，对于服务过程中的重要事项如实记录，并经双方人员签字确认。

3.2.5 乙方在履行服务过程中，若涉及对甲方网络或系统进行调整的，应通知甲方做好相应的系统数据备份等准备工作，并明示具体的操作方法、采用的操作工具、操作步骤以及可能出现的风险，经甲方确认后方可开展工作。

3.2.6 乙方在服务中接受甲方的监督，与甲方通力合作，接纳甲方的合理建议，根据甲方的要求对服务问题进行整改，提高服务质量。并根据需要向甲方提出合理化的设备更新或增容建议或新系统建设相关方案，协助甲方建立系统管理和使用管理制度。

3.2.7 乙方定期对系统进行预防性检查，并向甲方提交检测报告、故障分析报告等，确保系统运行达到规定的运行标准，确保系统的安全性和灾难恢复能力。因乙方维护不当造成的安全事故，乙方应负赔偿责任。

3.2.8 乙方对程序开发类的服务成果应以计算机光盘形式交付甲方，服务成果包括源代码、程序安装包、技术文档等。

3.2.9 乙方应将服务情况总结报告、服务事项记录单等归档装订交付甲方。

3.2.10 乙方应保守甲方的相关技术秘密、政务信息及相关内部事务信息。

3.2.11 乙方选派的服务人员，应具备合同约定服务所必须的技能，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲方正常沟通。服务人员必须

签署保密协议，必须明了其工作内容和要求，在离职、调离前，必须报告甲方，协商达成一致后，才能做具体的工作变更。

3.2.12 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目工作部分或全部委托第三方完成。

3.2.13 乙方实施据实结算部分工作时，应严格按照甲方书面确认的维修方案、规格、数量执行，严禁擅自变更。采购的耗材、设备配件须符合国家相关质量标准，并提供产品合格证明。如因乙方采购的产品质量问题或维修工艺不当造成系统故障或甲方损失的，乙方须无偿更换、重新维修，并承担由此给甲方造成的全部损失。

## 4     违约责任

4.1  乙方违反本合同约定时，甲方有权要求乙方在5日内予以改正，逾期不改的，甲方有权每日按照合同总金额的0.5‰收取乙方违约金，乙方累计违约金总额最高不超过合同固定总价30%。当以上情况持续30天以上时，甲方有权终止合同，乙方应将全部系统资料、维护技术档案、系统（设备）运行情况报告移交甲方，并在合同终止一个月内，配合甲方做好维护交接工作，甲方有权追回从实际终止日至合同期满日期间未履行部分的费用，并有权对由此引起的损失要求乙方予以赔偿。

4.2   如乙方违反本合同约定而给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任包括但不限于甲方的直接/间接经济损失、诉讼费用、公证费、鉴定费、律师费、差旅费，以及甲方因乙方的违约应向第三方承担的包括但不限于前述各项费用在内的全部违约金、赔偿金。

## 5     知识产权及所有权

5.1  乙方应保证在为甲方提供任何产品、服务时，不受第三方提出的侵犯知识产权指控。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

5.2  本项目实施所产生的信息资源所有权、完成的所有技术成果（包括但不限于软件、源代码及技术资料）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、专有技术等权利）及衍生权利均由甲方享有，凡有必须或可能申请专利的技术成果，均须通过甲方办理专利申请。

## 6     保密

6.1  乙方须与甲方签订保密协议作为合同附件，具体内容见附件。

## 7     服务质量验收

7.1  （1）验收指标：

设备完好率 ≥ 98%（完好设备数、在线设备总数）；

故障修复及时率 ≥ 99%（按时修复故障数、故障总数）；

光电缆链路通畅率 ≥ 99.5%；

运维报告提交及时率 100%；

据实结算事项审批及验收资料完整率 100%。

（2）验收频率：每月进行1次抽查验收，每年服务期满后进行1次全面验收。

（3）验收流程：乙方提交验收申请及相关证明材料（含运维台账、巡检记录、维修记录、据实结算审批单等），甲方在5个工作日内组织验收，验收合格的签署《验收报告》。

（4）不合格处理：验收不合格的，乙方需在3个工作日内完成整改，整改后仍不合格的，甲方有权按比例扣减相应服务费用，情节严重的，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任。

7.2  乙方应向甲方提交书面全年服务工作总结报告，接受甲方的评审。

## 8     不可抗力

8.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定。

8.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 5 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.3  不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在 5 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 9     合同争议的解决

9.1  因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 10    违约解除合同

10.1 乙方未能在合同规定的期间或甲方同意延长的期间内提供全部或部分服务,或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，甲方可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为 ”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为 ”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

10.2 在甲方部分或全部解除合同之后，甲方在全部或部分购买与未交付的服务类似的服务时，乙方应承担甲方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 11    破产终止合同

11.1 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方应以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门，该合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 12    合同修改

12.1如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 13     通知

13.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并回复对方。

13.2 如一方改变通讯地址以及其他信息，应当在变更后2日内以书面方式通知另一方，否则，由此而造成的损失，由信息发生变更的一方承担。

## 14    履约保证金

14.1 本合同无需履约保证金。

附件：保密协议

附件

保密协议

甲方（委托方）：中共北京市丰台区委政法委员会

乙方（运维方）：北京丰科瑞智信息技术有限公司​

乙方为甲方提供运维服务，并且双方已经明确确认了运维服务的具体内容和要求，为了保障运维服务的顺利进行，双方达成以下保密协议：

一、协议范围

1.本协议适用于甲方与乙方之间关于运维服务的保密事宜。

2.保密内容包括但不限于以下内容：甲方铁路沿线视频监控情况以及双方在合作过程中可能涉及的其他敏感信息。

二、保密义务

1.乙方承诺对从甲方处获取的保密信息严格保密，未经甲方书面同意，不得以任何形式向第三方披露、泄露或允许其使用。

2.乙方仅能将保密信息用于为甲方提供运维服务之目的，不得用于其他任何用途。

3.乙方应采取合理的技术和管理措施，确保保密信息的安全，防止未经授权的访问、使用、复制、修改或泄露。

4.乙方应对其员工进行保密教育，确保他们了解并遵守本协议的保密义务。

三、保密期限

本协议项下的保密义务自双方签订本协议之日起生效，并持续有效，直至保密信息成为公开信息或甲方同意解除保密义务为止。

四、保密信息处理

1.乙方在保密期限内，因工作需要使用保密信息时，应遵守以下规定：

（1）仅限于乙方从事项目工作的人员知悉；

（2）使用保密信息时，应确保其保密性；

（3）不得将保密信息用于其他项目或业务；

2.保密期限届满后，乙方应将保密信息从其设备、文件、资料等载体中删除，确保其不再被使用。

五、违约责任

1.乙方如违反本协议的保密义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下内容：赔偿因违约行为给对方造成的全部损失、公开向受损方道歉、删除或销毁所有涉及的保密信息。

2.甲方和乙方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为十年。协议期满后，如需续签，双方应重新协商并签订新的协议。

2.本协议一式四份，甲乙双方各执两份。本协议的所有修改和补充应以书面形式进行，并加盖双方公章。

3.本协议中的未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或负责人（签字）：         法定代表人（签字）：

日期：____年___月___日             日期：____年___月___日