# 第四章   采购需求

1. 工程概况

1.1 建设规模：为采购人提供苏州街办公区卫生间修缮服务。主要包括：卫生间给排水改造，吊顶拆除新作，墙面地面瓷砖拆除新作，洁具及灯具更新等，详见工程量清单。

1.2 建设地点：北京市海淀区倒座庙9号

1.3本工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的所有内容。

- 工期要求：168日历天，

- 计划开工日期：2026年1月15日，计划竣工日期：2026年6月30日

3. 最高限价要求：150.666678万元

4. 质量要求：

本工程要求的质量标准:合格，施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标。

5. 主要采购需求：

详见工程量清单及施工图纸。

6. 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

除非另有说明，本工程使用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本，如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清,发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。

7. 安全文明施工

7.1 安全与劳动保护

承包人必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针：

· 对现场作业人员进行安全教育和交底。

· 为本项目配备必要的安全防护用品（如安全帽）和灭火器材。

· 严格遵守临时用电安全规范，电工持证上岗。

· 合理安排工作与休息时间，保障劳动者权益。

7.2 文明施工与环境保护

承包人应确保施工现场文明、整洁：

· 设置封闭围挡，实行标准化管理。

· 材料堆放整齐，建筑垃圾及时清理、集中清运。

· 采取有效措施控制施工粉尘、废气及噪声。

· 本项目所列安全文明施工措施费应专款专用，用于保障上述措施落实。

8. 工程量清单

（详见附件）

响应报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本磋商文件；

(2)现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套工程量计算规范( GB50854-2013～GB50862-2013）；

(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)磋商文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

(6)建设工程设计文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10)其他的相关资料。