# 采购需求

一、项目概况

1.工程名称：北京市密云区精神卫生防治院病房装修改造工程

2.招标范围：病房楼2-4层装修改造，施工范围包括装饰装修、通风、电气、给排水工程。

3.合同履行地点：北京市密云区精神卫生防治院院内

4.合同履行期限：2026年4月1日至2026年6月30日

5.响应人应具备符合该项目要求的全面、有效的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，且提供有效的安全生产许可证；

6.拟派项目经理具备有效的建筑工程贰级（含）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理；

7.施工现场安全生产化管理目标：达标

8.质量标准：合格

二、技术要求

依据设计施工技术规范要求，各单项工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中 华人民共和国及北京市、相关行业的所有有关的法规、规范要求。成交供应商必须严格 按照合同规定适用的施工技术规范精心组织施工，按规定适用的试验检测规程进行试验 和检测，按规定适用的质量检验评定标准进行工程质量的检测和评定。

施工标准及质量以国家及北京市相关现行标准为准，供应商在施工期间要合理安排 工时、工序，针对本项目特点对施工过程中的文明施工、安全施工及消防保卫等方面提 出相应保证措施。

工程验收在采购人建筑物所在地，验收标准执行国家及北京市现行相关施工及验收标准。

三、工程量清单计价说明

（一）填表须知

1. 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

4. 金额（价格）均应以 人民币 表示。

（二）费用说明

招标控制价：7407133.67元；

其中：

分部分项工程合价为：5849162.43元；

措施项目：671143.69元；

其他项目合价为：275229.36 元；

税金合价为：611598.19元；

其他说明：

专业工程暂估价（含税）合计金额：0元；

材料和工程设备暂估价（含税）合计金额：0元；

暂列金（不含计日工）（含税）合计金额：300000.00元；

安全文明施工费（含税）合计金额：392349.61元；

赶工费增加（含税）合计金额（如有）：0 元

农民工工伤保险费：53264元

（三）其他要求：

供应商需负责协调、解决消防、公安、建设主管部门、城管、交通、环卫、街道等 政府机关及相关部门的关系并按照相关要求办理各项手续；负责接洽政府及地方有关部 门对施工现场的检查；对提出的问题或意见及时给予书面答复；负责解决施工中的扰民 和民扰等问题，保证工程在良好的外部环境下进行。

负责办理、处理本工程所需要的各行政部门要求办理的所有相关手续，包括开工前 期准备、施工过程及竣工备案各个阶段，采购人负责提供建设单位资料并支付行政许可 的收费，其他发生的费用均已包含在合同价款中。

工程量清单需要加盖造价工程师专用章、单位公章、法人或授权人签字或盖章。

四、施工图纸（另附）

五、工程量清单