# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

1.为适应公安业务快速发展需求，提升基础设施的敏捷性、可靠性、安全性与资源利用效率，采购人计划对现有私有云平台进行全面的改造升级。本项目旨在通过引入先进的硬件设备与软件平台，构建一个技术领先、资源池化、管理集中、服务高效的新一代企业级私有云环境。当前私有云平台在计算性能、存储容量、网络架构及平台功能方面已逐渐难以满足日益增长的业务负载、应用部署及数据治理要求。为确保未来业务发展支撑能力，进一步提升服务连续性与安全性，实施本次改造升级项目势在必行。

2.东城公安分局JWY改造一期项目将按公安部和北京市公安局的整体要求开展采购，以便未来和北京市局的云平台开展“全局一片云”对接。结合分局现状及需求，本项目云平台将着重在基础设施服务（IaaS层）、运维运营、统一云管的能力建设，为分局单位业务系统提供支撑，统一云管平台将逐步实现分局云平台统一管理，统一运维能力。架构需要可持续演进，可支撑未来二期三期扩容建设。项目要遵循“分层、分模块解耦、统一接口调用”的建设原则，以云计算技术为关键支撑，以服务实战应用为根本目标，构建统一的基础设施资源池，为东城分局JW应用系统提供敏捷、可靠、安全、弹性的基础设施服务，系统架构需具备良好的可扩展性，需保证数据中心业务动态扩展和新业务快速上线。

3.东城公安分局JWY平台总体框架，包含基础设施服务等，并需遵循公安部、市局运营运维、安全管理、标准规范等相应要求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目第1包采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.投标货物的运输和保险由中标人负责。到货后的保管工作由中标人负责。本项目设备类包装须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。同时，提供的所有设备和材料需具备适应运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。要具有防水、防潮等保护措施，备品备件需在包装箱外加以注明。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，如有更新以最新国家或行业标准执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城公安分局JWY改造一期项目 | 1项 | 否 |

（二）设备及功能需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 云管防火墙 | 2 | 台 |
| 3 | 对外接入交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 云平台管理接入交换机 | 2 | 台 |
| 5 | 计算节点交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 云平台网络交换机 | 2 | 台 |
| 7 | 云BMC管理交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 云平台管理节点 | 3 | 台 |
| 9 | 云平台网络节点 | 2 | 台 |
| 10 | 云平台计算节点 | 10 | 台 |
| 11 | 集中式存储 | 1 | 台 |
| 12 | 云平台软件 | 1 | 套 |
| 13 | 系统集成服务 | 1 | 项 |

（三）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：本包要求在合同签订生效之日起90天内完成软硬件设备的交货、安装、集成调试等工作。

2.采购项目（标的）实施的地点：东城公安分局。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.质保期要求：质保期为项目终验通过之日起开始计算，不少于24个月。

2.售后服务要求

2.1质保期内应提供免费原厂保修服务、软件免费版本升级服务。

2.2在质保期内出现三包（包修、包换、包退）问题，费用由中标人负担。

2.3中标人应为采购人在运营过程中提供快速的技术支持，以确保本系统维修、运营调整、升级、改造的方便性和及时性。

2.4质保期内，货物出现质量问题和软硬件故障，中标人负责协调原厂免费维修。

3.质保期内运维服务方式及内容

3.1遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，免费提供运维服务，投标人需提供详细的运维服务方案；

3.2云平台故障划分如下五个等级，根据故障等级不同，响应时限不同，具体如下：

3.2.1第一级：重大系统故障；在运转期间，任何系统服务中断导致严重影响系统功能和用户不能使用系统的这类故障。响应时限要求：5分钟内响应，需在2小时内解决问题。

3.2.2第二级：严重系统故障；在运转期间，导致主要系统质量下降、影响用户及维护人员操作的可以短暂容忍的故障。响应时限要求：10分钟内响应，1-2小时之内给予解决方案，最长不超过4小时解决问题。

3.2.3第三级：一般系统故障；在运转期间，没有严重影响的非系统服务及质量下降，不会对用户及维护人员有重大影响的故障。响应时限要求：10分钟内响应，2小时之内给予解决方案，故障问题需在8小时内解决。

3.2.4第四级：系统操作问题；在运转期间，由于系统操作上的问题造成轻微故障，不影响采购人的正常使用。响应时限要求：立即响应，远程支持，相关问题需在12小时内解决。

3.2.5第五级：增加新功能；采购人提出增加的设备或设备（包括软件）功能要求。依据采购人提出的具体要求，协商解决期限。

如未在规定时间内消除故障，恢复系统，采购人有权采取紧急措施，所产生的一切费用由中标人承担。

3.3在服务周期内，中标人须免费为所供货物进行系统升级，免费提供系统升级后的相关服务。

3.4本次采购货物需提供核心交换机、云管防火墙、对外接入交换机、云平台管理接入交换机、计算节点交换机、云平台网络交换机、云BMC管理交换机、云平台管理节点、云平台网络节点、云平台计算节点、集中式存储设备、云平台软件的原厂售后服务承诺函，可在投标文件中提供相关证明资料。

5）投标人需提供备品备件服务，以确保一旦出现设备硬件故障或损坏，可以快速的进行更换，保证业务连续性不受到影响。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

本包要求在合同签订生效之日起90天内完成软硬件设备的交货、安装、集成调试等工作。

- 采购标的的验收标准

（一）本项目所有货物均须按照采购人的要求进行统一编码、贴签、照相等货物初检及资产登记工作。

（二）产品验收

1.产品到货后，中标人、采购人、监理单位共同进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标人退货、更换货物、补充货物。

2.按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查，由中标人做出测试方案和测试报告。

（三）项目验收：中标人须根据项目建设目标、建设内容和建设要求，如期完成系统集成建设实施工作，完成验收相关文档文件编写及管理工作。

1.初步验收：中标人完成建设实施工作后，以书面形式提出初步验收申请，初步验收申请至少提前5个工作日，便于采购人组织监理单位、设计单位、专家组等部署验收工作。根据合同约定，按照项目建设目标、建设内容、建设要求，通过各项检验，以及项目经费使用的相关材料等，采购人、中标人、监理单位、专家组等组成验收委员会召开项目初步验收评审会，出具项目初步验收专家评审意见。待通过初步验收后，对于初步验收中遗留的问题，中标人要做好遗留问题记录并在试运行前得到彻底解决。

2.系统试运行：项目通过初步验收后进入系统试运行环节，采购人确定系统试运行范围、设定系统试运行目标，制定各方协调机制和系统试运行计划，组织相关的业务人员开展系统试运行，系统试运行时间不少于180天。中标人完成合同约定的试运行各项工作。

3.终验：采购人组织，由采购人、中标人、监理单位、专家组共同完成项目终验。

（四）资料移交：

中标人需要在初步验收时将全部项目资料，包含但不限于技术资料，产品手册，维护手册以及采购人认为需要提供的其它文档等。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）实施要求

1.项目实施计划要求：本项目要求在合同签订起90天内完成软硬件设备安装、集成调试等工作，要求投标人按照此要求给出相应的实施计划；

2.项目人员组织要求：

2.1投标人及其拟派出参与此项目的技术人员必须具有云管相关项目经验。

2.2要求项目组配置不少于9人参与此项目，其中包括：

2.2.1不少于3人的项目组管理团队：1名项目经理，需具备5年以上（含）从业经验，具有国家人事部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书；1名技术负责人，具有国家人事部门颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书及CCSK-云安全证书；1名运维负责人，具有计算机、通信、互联网、信息化相关专业高级工程师职称证书。

2.2.2不少于6人的项目实施团队（实施工程师6人），实施团队成员必须具备良好的沟通协作能力和专业技能；能与采购人进行良好的沟通，具备云平台软件研发、产品安装、调试、集成的能力；具有计算机、通信、互联网、信息化相关专业高级工程师职称证书。

七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）为满足业务系统需求，提供的云服务至少需满足以下能力要求：

1.计算能力需求：

1.1云平台提供不少于1200物理核（主频不低于2.5GHz）的计算资源，，2400虚拟核计算能力。

2.存储能力需求：

2.1共需不低于用户数据可用容量400TB的块存储资源，用于承载云平台业务数据，以确保系统可靠性。存储系统须采用RAID 6技术方案，并配置独立的热备盘，共同实现数据保护与故障快速恢复。全部配置需满足高性能、高可用的企业级云存储访问需求，保障业务连续性与数据安全。

3.网络能力需求

3.1包转发率：核心交换机≥460000Mpps、接入交换机≥2000Mpps。

3.2交换容量：核心交换机≥1800Tbps、接入交换机≥4.5Tbps。

3.3时延能力：端到端网络时延≤10ms。

3.4可靠性：网络可靠性≥99.99%、关键设备冗余备份。

3.5支持IPV4/IPV6双栈部署。

4.云管平台建设需求

4.1提供云服务运营管理能力：提供统一的运营能力接入规范，云服务按照规范进行接入开发，可以提供统一服务目录、租户管理、多级VDC(虚拟化数据中心)、订单管理、配额管理、计量统计等能力，从而实现云服务的统一运营管理。

4.2提供云服务及虚拟资源运维监控能力：基于从南向对接系统中抽取的资源对象的告警、性能、拓扑等信息，对资源进行监控、统计、分析与预测，从而实现JWY平台资源的统一运维管理。

4.3提供对基础设施的运维监控能力：接入的基础设施包括本项目建设的计算、存储、网络设备，监控基础设施的告警、性能等数据，从而实现基础设施的统一运维管理。

（二）硬件设备：网络与安全设备

1.核心交换机

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 包转发率≥460000Mpps，交换容量≥1800Tbps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 |  | 业务槽位≥8，交换网槽位≥9，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 3 | # | CPU、转发芯片均为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 4 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 5 |  | 实配：双主控，交换网板*5，电源模块*4，36端口40GE以太网光接口板*1，48端口10GE以太网光接口板*1，10G-多模模块*48，40G-多模模块*30，40G堆叠线*1 | 否 |

2.云管防火墙

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万 ，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 |  | 千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 3 | # | CPU为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 4 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 5 |  | 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10，冗余电源，10G-多模模块*10，3年威胁防护服务（IPS、AV、URL）； | 否 |

3.对外接入交换机

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 | # | CPU、转发芯片均为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 3 |  | 10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 4 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 5 |  | 实配：48*万兆SFP+,6*40G QSFP28,2*交流电源，10G-多模模块*40，40G-多模模块*6； | 否 |

4.云平台管理接入

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 |  | 10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 3 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 4 |  | 实配：48*万兆SFP+,6*40G QSFP28,2*交流电源，10G-多模模块*40，40G-多模模块*6； | 否 |

5.计算节点交换机

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 | # | CPU、转发芯片均为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 3 |  | 10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 4 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 5 |  | 实配：48*万兆SFP+,6*40G QSFP28,2*交流电源，10G-多模模块*40，40G-多模模块*6； | 否 |

6.云平台网络交换机

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 | # | CPU、转发芯片均为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 3 |  | 10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 4 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 5 |  | 实配：48*万兆SFP+,6*40G QSFP28,2*交流电源，10G-多模模块*40，40G-多模模块*6； | 否 |

7.云BMC管理交换机

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 2 |  | 电源1+1备份，风扇模块2个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 3 | # | CPU、转发芯片为国产芯片，提供权威第三方测试报告； | 是 |
| 4 |  | 千兆电端口数量≥48个，10GE光端口数量≥4个，专用堆叠口≥2个，提供产品彩页或官网截图； | 是 |
| 5 |  | 设备支持IPv6； | 是 |
| 6 |  | 实配：48个GE Base-T接口，4个10GE接口,2 个专用堆叠口，2*交流电源，10G-多模模块*4； | 否 |

（三）硬件设备：云节点与存储设备：

1.云平台管理节点

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | CPU:配置≥2颗国产CPU，单颗CPU核数≥64核，主频≥2.6GHz，支持精简指令集，需提供证明材料。 | 是 |
| 2 |  | 内存：≥768GB | 否 |
| 3 |  | 硬盘：配置≥2*960G-SATA SSD，8*8T SATA HDD ，6TB NVMe SSD | 否 |
| 4 |  | 网卡：配置≥2*1GE,4*10GE光口（满配光模块） | 否 |
| 5 | # | CPU技术支持：须提供云节点CPU制造商针对本项目的2年技术支持承诺函（格式自拟），并加盖CPU制造商公章，以保障云节点运行期间的技术支持 | 是 |
| 6 |  | Raid：配置2G以上缓存RAID卡,含电容模块，可支持RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60； | 是 |
| 7 |  | 电源：配置≥两块900W冗余交流电源； | 是 |

2.云平台网络节点

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | CPU:配置≥2颗国产CPU，单颗CPU核数≥48核，主频≥2.6GHz，支持精简指令集，需提供证明材料。 | 是 |
| 2 |  | 内存：≥512GB | 否 |
| 3 |  | 硬盘：≥2*480G-SATA SSD | 否 |
| 4 |  | 网卡：≥2*1GE,6*10GE光口（满配光模块） | 否 |
| 5 | # | CPU技术支持：须提供云节点CPU制造商针对本项目的2年技术支持承诺函（格式自拟），并加盖CPU制造商公章，以保障云节点运行期间的技术支持 | 是 |
| 6 |  | Raid：配置2G以上缓存RAID卡,含电容模块，可支持RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60； | 是 |
| 7 |  | 电源：配置≥两块900W冗余交流电源； | 是 |

3.云平台计算节点

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | CPU:配置≥2颗国产CPU，单颗CPU核数≥64核，主频≥2.6GHz，支持精简指令集，需提供证明材料。 | 是 |
| 2 |  | 内存：≥512GB | 否 |
| 3 |  | 硬盘：≥2*480G-SATA SSD | 否 |
| 4 |  | 网卡：≥2*1GE,4*10GE光口（满配光模块） | 否 |
| 5 | # | CPU技术支持：须提供云节点CPU制造商针对本项目的2年技术支持承诺函（格式自拟），并加盖CPU制造商公章，以保障云节点运行期间的技术支持 | 是 |
| 6 |  | Raid：配置2G以上缓存RAID卡,含电容模块，可支持RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60； | 是 |
| 7 |  | 电源：配置≥两块900W冗余交流电源； | 是 |

4.集中式存储

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 配置双控制器，每控512G缓存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache，SCM等），提供技术白皮书或检测报告； | 是 |
| 2 |  | 配置8*10GE + 8*16Gbps光接口； | 否 |
| 3 |  | 配置10*3.84TB SAS SSD固态硬盘，32*20TB NL-SAS HDD | 否 |
| 4 |  | 配置自动精简配置、设备管理、多路径等软件特性； | 否 |
| 5 | # | 配置SAN+NAS一体化，支持NDMP、快照、多租户、全局命名空间、日志审计、目录配额等功能，支持SAN和NAS免网关一体化Active-Active双活，提供技术白皮书或检测报告； | 是 |
| 6 | # | 支持控制器扩展，最大支持8控；可以跨控制器实现资源访问，LUN可以跨引擎, 自动负载均衡，提供技术白皮书或检测报告。 | 是 |
| 7 |  | 配置安装服务，含2年质保,2年硬盘无返还服务。 | 否 |

（四）软件：云平台软件

| 指标项序号 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 为项目的计算存储设备上云提供云平台软件，支持单个云磁盘容量不低于64TB，支持单个云主机挂载云磁盘数量不少于60块，满足大容量和大规格云主机业务场景。提供技术白皮书或检测报告； | 是 |
| 2 |  | 云平台软件符合公安部发布的公安云计算平台相关标准规范中规定的技术要求,能够提供IaaS层计算资源、IaaS层存储资源、IaaS层网络资源、PaaS层计算资源、PaaS层存储资源、PaaS层服务实例和PaaS层服务资源的能力； | 否 |
| 3 |  | 要求云平台至少支持管理鲲鹏、飞腾、海光等国产通用算力CPU，支持国产AI芯片； | 否 |
| 4 |  | 计算资源池提供虚拟化资源池，能提供主流虚拟化技术，兼容包括银河、麒麟、统信等在内的不少于3个国产操作系统； | 否 |
| 5 |  | 存储资源池，为保证存储兼容能力，云存储支持多种存储类型的管理和使用，包括集中式SAN存储、分布式块存储、文件存储、对象存储； | 否 |
| 6 |  | 网络资源池，利用网络交换设备构建云平台组网系统，同时通过软件定义网络SDN技术，进行网络资源的池化管理，提供弹性IP、虚拟私有云等多种网络功能和资源。 | 否 |
| 7 | # | 为保障云平台在自主可控的持续演进和管理能力，要求云平台在支持Intel、鲲鹏、海光云节点的多芯架构下，云平台在规章制度、平台建设、稳定性故障演练、安全运行等平台韧性上满足业务稳定性成熟度模型评估，提供第三方专业测试机构证明材料，并加盖原厂商公章。 | 是 |
| 8 | # | 所投云平台软件与本包所采购的网络与安全设备、云节点与存储设备等硬件设备应完全兼容适配，投标人须在本项目投标截止日前完成兼容适配的评估，根据自身评估情况，提供兼容适配承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

（五）系统集成服务内容

1.机房环境准备与勘察

1.1机房现场勘察，确认机柜布局、电力供应（双路供电）、空调散热、布线条件满足设备部署要求；

1.2确认机房具备安装15台服务器、13台网络设备及1台存储设备的物理空间；

1.3检查并确认网络接入条件，包括与现有网络的对接点。

2.设备上架与物理安装

2.1所有设备拆箱验货、资产标签粘贴及拍照登记；

2.2按设计图纸完成13台网络设备、15台服务器、1台存储设备的机柜上架安装；

2.3完成设备电源线、接地线的规范连接，确保双路冗余供电；

2.4完成光纤、网线等物理线缆的布放、熔接、标签标识。

3.网络系统调试集成

3.1核心交换机调试：

3.1.1完成2台核心交换机的双机热备（或堆叠）配置；

3.1.2配置36端口40GE及48端口10GE接口，实现与汇聚层、接入层设备的互联；

3.1.3配置路由协议（OSPF/BGP），实现与上一级网络的对接；

3.1.4配置QoS策略，保障警务业务流量优先级。

3.2防火墙调试：

3.2.1完成2台云管防火墙的HA高可用部署；

3.2.2配置安全策略、NAT策略、VPN接入；

3.2.3与核心交换机、接入交换机进行策略联动配置。

3.3接入层交换机调试：

3.3.1完成对外接入、管理接入、计算节点、网络节点、BMC管理等8台接入交换机的VLAN划分；

3.3.2配置与核心交换机的上联链路（40GE/10GE）；

3.3.3配置服务器接入端口（10GE光口），确保管理网、业务网、存储网、BMC带外管理网的物理隔离。

4.服务器与存储系统集成

4.1服务器硬件调试：

4.1.1完成15台服务器（3台管理节点、2台网络节点、10台计算节点）的硬件初始化；

4.1.2配置RAID卡，完成硬盘阵列创建；

4.1.3配置BMC管理IP，实现远程带外管理；

4.1.4安装国产操作系统，完成系统调优。

4.2集中式存储调试：

4.2.1完成存储设备双控制器配置；

4.2.2创建存储池，配置10块3.84TB SSD及32块20TB HDD的RAID 6阵列；

4.2.3配置8个10GE接口及8个16Gbps FC接口，实现与计算节点的SAN连接；

4.2.4配置自动精简配置、快照、多租户、NAS共享等高级功能；

4.2.5完成与云平台软件存储资源池的对接。

5.云平台软件部署

5.1基础平台部署：

5.1.1在3台管理节点上部署云平台管理平面，实现控制节点高可用；

5.1.2在2台网络节点上部署SDN控制器、网络虚拟化组件；

5.1.3在10台计算节点上部署虚拟化Hypervisor（KVM/VMware等），构建计算资源池（≥1200核）。

5.2云平台功能配置：

5.2.1配置计算资源池：支持鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU架构；

5.2.2配置存储资源池：接入集中式SAN存储，配置分布式块存储、对象存储；

5.2.3配置网络资源池：基于SDN技术实现VPC、弹性IP、负载均衡、安全组等功能；

5.2.4配置统一云管平台：实现服务目录、租户管理、多级VDC、订单管理、配额管理、计量统计；

5.2.5配置运维监控平台：接入全部计算、存储、网络设备，实现统一告警、性能监控、拓扑展示。

6.系统测试与优化

6.1功能测试：

6.1.1云平台基础功能测试（虚拟机生命周期管理、存储卷管理、网络配置）；

6.1.2高可用性测试（节点故障切换、存储双活切换、网络冗余测试）；

6.1.3性能测试（计算性能、存储IOPS、网络吞吐量）；

6.1.4安全功能测试（防火墙策略、访问控制、日志审计）。

6.2优化调整：

6.2.1根据测试结果调整云平台参数、网络策略、存储配置；

6.2.2优化虚拟机调度策略、资源分配算法；

6.2.3完善监控告警阈值设置。

特别说明：

1、采购需求中标记了“★”的技术参数属于实质性参数，如未响应或响应为负偏离的，按无效投标处理。实质性参数响应情况的审核依据：以招标文件中具体“★”技术参数要求的审核依据或要求提供的证明材料为准。

2、采购需求中各项产品的一般技术指标（即未做“★”或“#”标记的指标），是指满足本次采购基本功能的技术指标。投标人所投全部产品的一般技术指标均为正偏离或无偏离的，视为投标人的响应能够实现本次采购的基本功能要求；如投标人所投全部产品的一般技术指标出现一条或多条负偏离的，视为投标人的响应无法实现本次采购的基本功能要求，不再考虑重要功能的响应情况；一般技术指标响应情况的审核依据：以“采购需求偏离表”的响应情况为准。

3、采购需求中各项产品的重要技术指标（即做“#”标记的指标），是指满足各项产品重要功能的技术指标。投标人所投产品的重要技术指标均为正偏离或无偏离的，视为投标人的响应满足对应产品的重要功能要求；如投标人所投产品的重要技术指标出现一项或多项负偏离的，将影响其评审分值,但不作为无效投标处理。重要技术指标响应情况的审核依据：投标人须提供证明材料，证明材料以具体技术参数中的明确要求为准。