# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

1.项目名称：农用地土壤质量综合监测工作

2.采购单位名称：海淀区农业技术综合服务中心

3.采购单位地址：北京市海淀区首农蓝海中心c座5层520室

4.经费预算：本项目实际使用预算资金100.755万元，全部为区级资金。

5.工作内容及要求：

综合考虑农用地空间分布，兼顾土壤类型、种植模式等情况，开展如下工作（如工作开展过程中有政策及技术标准更新情况，则按最新标准执行）：

（一）耕地质量评价工作

科学布设耕地质量调查采样点位，开展野外采样与田间调查，做好实验室检测与数据分析，通过综合分析耕地点位土壤养分（有机质、全氮、有效磷、速效钾、ph值等）、立地条件（水资源条件、排水能力、耕层质地、地形部位、有效土层厚度、质地构型、土壤容重、耕层厚度、海拔高度等）、环境条件（盐渍化程度、农田林网等）、清洁程度（汞、砷、镉、铬、铅、铜、镍）等23项指标，编制2026年度耕地质量等级及变动表、耕地质量等级评价报告，为有效保护和永续利用耕地资源提供数据支持。

（二）测土配方施肥工作

科学布设农用地质量调查采样点位，开展野外采样与田间调查，做好实验室检测与数据分析，通过对ph值、有机质、全氮、有效磷、速效钾、电导率、交换性钙、交换性镁、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等12项指标进行检测，并结合田间调查情况进行综合分析，制定测土配方施肥手册；通过开展测土配方施肥技术培训会，对测土配方施肥技术进行推广，为农业生产提质增效提供技术支撑。

（三）农用地土壤污染状况评估

科学布设农用地质量调查采样点位，开展野外采样与田间调查，做好实验室检测与数据分析，通过对pH值、砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、铬、六六六、滴滴涕、苯并芘等12项指标进行检测分析，开展农用地土壤污染状况综合研究，编制海淀区农用地土壤污染状况监测评估报告，掌握土壤污染情况。

具体调查检测指标及数量

| 指标 | 数量（个） | 指标 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机质 | 200 | 镉 | 200 |
| 全氮 | 200 | 铬 | 200 |
| 有效磷 | 200 | 铜 | 200 |
| 速效钾 | 200 | 铅 | 200 |
| 交换性钙 | 100 | 砷 | 200 |
| 交换性镁 | 100 | 汞 | 200 |
| 有效铁 | 100 | 镍 | 200 |
| 有效锰 | 100 | 锌 | 100 |
| 有效铜 | 100 | 六六六 | 100 |
| 有效锌 | 100 | 滴滴涕 | 100 |
| 电导率 | 200 | 苯并芘 | 100 |
| pH | 200 | 排水能力 | 150 |
| 有效土层厚度 | 150 | 耕层质地 | 150 |
| 耕层厚度 | 150 | 地形部位 | 150 |
| 土壤容重 | 150 | 海拔高度 | 150 |
| 质地构型 | 150 | 农田林网 | 150 |
| 水资源条件 | 150 |  |  |

6.工作目标。明确在海淀区农用地布设200个点位，其中50个点位（园地、设施农用地）开展测土配方施肥和农用地土壤污染状况评估两项工作，50个点位（耕地）开展耕地质量评价、测土配方施肥和农用地土壤污染状况评估三项工作，100个点位（耕地）开展耕地质量评价工作。通过开展农用地土壤质量综合监测工作，全面掌握农用地质量现状及变化情况，从土壤养分、种植情况、污染状况等因素进行综合分析，制定测土配方施肥手册1套（400份）、耕地质量等级变动表1份、耕地质量评价报告1份、农用地土壤环境质量状况监测评估报告1份，耕地土壤环境质量类别划分报告1份、耕地土壤环境质量分类清单1份,为精准化研究农用地土壤质量提升，推动农业向更绿色、可持续方向发展提供重要的基础数据支撑。

7. 提交成果和提交时间

- 海淀区2026年耕地质量评价报告（含工作报告、技术报告、清洁度报告、GIS数据库以及图册）；

- 海淀区耕地质量等级及变动表（2026年度）；

- 测土配方施肥手册1套（400份）；

- 农用地土壤环境质量状况监测评估报告1份

- 耕地土壤环境质量类别划分报告1份

- 耕地土壤环境质量分类清单1份

最终成果作为验收材料随验收申请于2026年10月31日前提交，材料将在验收后甲方规定时间内提交。

8.成果提交方式和要求

阶段成果：纸质成果  1  份，电子成果（光盘）  1  份；

验收材料：纸质成果  6  份，电子成果（光盘）  1  份；

最终材料：纸质成果  6  份，电子成果（光盘）  1  份。

9.服务期：自签订之日起至2026年10月31日

10.履约验收：组织专家进行验收,且所有实验室检测报告均需具有CMA资质的单位出具。