采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	期限
	预估项目个数

	1
	造价咨询1
	300
	2年
	120

	2
	造价咨询2
	300
	2年
	120

	3
	造价咨询3
	300
	2年
	120

	4
	造价咨询4
	300
	2年
	120

	5
	造价咨询5
	300
	2年
	120

	6
	造价咨询6
	300
	2年
	120

	7
	造价咨询7
	300
	2年
	120

	8
	造价咨询8
	300
	2年
	120

	9
	造价咨询9
	300
	2年
	120

	10
	造价咨询10
	300
	2年
	120

	11
	造价咨询11
	300
	2年
	120

	12
	造价咨询12
	300
	2年
	120

	13
	造价咨询13
	300
	2年
	120

	14
	造价咨询14
	300
	2年
	120

	15
	造价咨询15
	300
	2年
	120

	16
	财务咨询1
	100
	2年
	/

	17
	财务咨询2
	100
	2年
	/

	18
	财务咨询3
	100
	2年
	/

	19
	财务咨询4
	100
	2年
	/



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
服务时间：自合同签订之日起两年。
服务地点：采购人指定地点。
2. 付款条件（进度和方式）
详见《拟签订的合同文本》

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是“顺义区财政投资评审咨询服务项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
（一）、服务内容
1.造价类：预算评审、结算评审，以及区财政部门要求评审的其他项目。
2.财务类：土地开发及棚改项目竣工财务决算评审、其他成本核算等，以及区财政部门要求评审的其他项目。
（二）、服务项目类型
依据以往年度评审项目测算，预计服务期内评审项目约1800个（实际数量以当年实际报审情况为准）。项目类型主要包括工程类、服务类、货物类、信息化类以及财务类项目。
（三）、服务要求
由顺义区财政局统一组织管理中介机构具体开展项目评审工作，根据项目分配原则，委托分配各中介机构评审任务，中介机构对承担的审核任务提出细化的工作方案和人员名单，并按要求开展评审工作，出具评审报告，顺义区财政局对中介机构出具的报告进行审核确认。
一）项目评审内容
1.项目资料是否齐全，是否满足评审要求及条件。
2.项目预算具体内容和标准是否符合项目立项批复内容，是否与项目实施方案匹配。
3.项目总投资、项目资金来源构成以及项目实施年度资金情况。
4.项目实施方案是否合理；申报预算明细子目数量是否与图纸或其他支持性资料一致，单价是否符合当期市场价格水平。
5.计算规则是否选用正确；各项预算明细子目数量、价格是否与计算结果、相关政策文件依据、市场询价结果一致。
6.必要时对项目进行现场踏勘。
7.其他要求审核的内容。
二）项目评审要求
项目审核主要内容包括：制定评审方案、中介机构进行工程量、价格的审核、出具初审结果、与项目单位进行核对预算、项目会审以及评审中心三级复审后出具最终的评审报告。具体要求如下：
1.项目自初始方案的制定到出具最终报告，要求中介单位全程参与，在采购方要求的时间和地点进行项目沟通、核对。
2.项目全部工程量或项目涉及的量化内容均需按照实施方案、批复文件、图纸等进行实际核算，计算底稿和计算过程清晰明确，符合相关行业标准规定，与上报预算一一对应，严禁无审核依据直接计入或大量甩项，严禁直接使用图纸主材表工程量。
3.项目评审中涉及与价格有关的内容，均需进行市场询价，并要求至少进行五家以上有效市场价格查询，充分对比论证，确保价格的真实性、准确性、经济性。
4.评审程序及时限要求严格按照项目评审流程各阶段时限要求执行，主要包括：中介机构在接受委托分配项目后，需当天领取项目资料并在1个工作日内制定单个项目审核方案；原则上5-10工作日中介机构出具初审结果；区财政投资评审中心（以下简称“评审中心”）对初审初稿进行复审；中介机构根据复审于1-2个工作日内进行调整完毕，报评审中心审核，无问题后由评审中心发出初审定稿结果；中介机构与项目单位等进行预算核对，解决争议问题，达成一致意见后出具审核报告并按要求提交；资料归档。中介机构须严格遵守各环节应答及到场时间。
（四）、投标人要求
投标人应成立本项目专属服务团队，并指定1到2名项目负责人。团队人员要求专业配置合理，具有相应资质和从业经验，能够胜任该项工作。人员队伍稳定，具有较高的政治素质、政策水平和专业技术水平，业务熟练，经验丰富，勤奋敬业，认真负责，有团队协作精神，综合业务素质高。
（五）、项目分配方式  
按上述方式分包，项目采取“随接随分配”的方式，做到当天报审项目次日分配，具体方式如下：
一）造价咨询包段分配方式
将项目在报审当天按照报审金额从大到小排序，实行第1至第15包逐个依次进行循环分配，下次分配接续上次分配。
    二）财务类包段分配方式
由于财务类项目报审数量相对较少，实行按第16至第19包段次序逐个分配。如遇同一天报审多个项目，参照造价咨询包段分配方式，即将当天报审项目按照报审金额从大到小排序依次分配，下次分配接续上次分配。
三）其他说明
如遇中介机构参与过项目资料编制、审核等相关工作，考虑回避原则评审中心不再委托该中介机构承担该项目的评审任务。
（六）、基本付费标准
                            委托项目咨询费费率
	付费基数
	预算、结算基础收费
	结算项目效益收费
	最低/高付费

	
	分档金额（万元）
	费率
	费率
	最大值
	

	审定金额
	3000万以下
	3‰
	2.00%
	50万
	项目最低付费额0.3万元。
预算项目最高付费额50万元；结算项目最高付费额100万元。

	
	3000-5000万
	2‰
	
	
	

	
	5000-10000万
	1.5‰
	
	
	

	
	1亿-50亿
	1.0‰
	
	
	

	
	50亿以上
	0.5‰
	
	
	

	财务决算项目收费(单位：万元)

	审定金额M（万元）
	固定费用（万元）
	最低/高付费

	5000万以下
	M*1.6‰
	项目最低付费额0.3万元。
决算项目最高付费额100万元。

	5000<M≤10000
	8-12
	

	10000<M≤100000
	12-65
	

	100000<M≤200000
	65-90
	

	200000<M≤300000
	90-99
	

	M>300000
	100
	


1.预算收费标准：采用差额定率分档累进方法计取费用，即审定金额×差额定率×折扣率，不再计取其他费用。差额定率按照上表中规定的费率执行。单个项目最低付费额0.3万元，最高付费额50万元。
2.结算收费标准：采用差额定率分档累进方法计取费用，但考虑效益收费，即基本费用+效益费用组成，其中“基本费用”为审定金额×差额定率×折扣率，差额定率同预算项目差额定率；“效益费用”为审减金额×2%×折扣率，设置效益费用上限，最大值为50万元。单个项目最低付费额0.3万元，最高付费额100万元。
3.财务收费标准：顺义区储备开发及棚改的土地开发类项目，项目付费执行固定价格收费标准乘以折扣率，具体标准见上表所示；运营成本审核类项目执行预算项目收费标准。单个项目最低付费额0.3万元，最高付费额100万元。
基本建设项目竣工财务决算项目付费标准，按照上表所示财务竣工决算付费标准的60%计算，单个项目最低付费额0.3万元，最高付费额60万元。

