[bookmark: _Toc97371945][bookmark: _Hlk168431603]第四章   采购需求

1、 采购标的
1. 采购标的
1.1 场地及周围情况
1.1.1本工程为怀柔镇东四村村口景观提升项目
1.1.2建设地点：北京市怀柔区；
资金情况：本工程控制价为：2628920.02元。
其中：分部分项工程合价为：1980087.27元； 
措施项目合价为：431765.96元；
其他项目合价为：0元；
增值税的合价为：217066.79元。
其他说明：专业工程暂估价（含税）合计金额：0元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0元；
安全文明施工费（含税）合计金额：112983.57元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0元；

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期要求：45日历天；
计划开工日期：2026年08月18日
计划竣工日期：2026年10月01日
2. 付款条件（进度和方式）
付款方式：工程款分两次支付，合同生效后，由承包人向发包人支付合同款的3%作为质保金，发包人支付合同价款30%的预付款，工程竣工验收合格后，经结算评审完成，按结算评审金额支付剩余工程款。2年缺陷责任期满后，双方确认无任何遗留质量问题，由承包人申请，发包人全额退回质保金。发包人付款前，承包人需提供应付金额等额发票，否则发包人有权拒绝付款。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
本项目不适用
4. 售后服务（质保期）（如适用）
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
5. 保险（如适用）
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于农民工工伤保险等。

3、 技术要求
1. 工程范围及要求
1.1工程招标范围：本项目为环境综合整治，包括不限于按图纸清单及工程规范的要求完成庭院工程、绿化工程、电气工程、灌溉工程等完成项目所需全部工作内容，具体范围详见招标技术纲要。
1.2工程量清单编制依据
1.2.1北京北林地景园林规划设计院有限责任公司2026年05月设计的《怀柔镇东四村村口景观设计施工图》。
1.2.2《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和配套的工程量计算标准（GB/T 50854-2024～GB/T 50862-2024）。
1.2.3与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
1.2.4本工程招标文件。
1.2.5其他有关文件、资料。
2. 质量标准
2.1本工程安全生产标准化管理目标等级按“达标”考虑
2.2本工程要求的质量标准为：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
3. 适用规范和标准
包括但不限于以下规范及图集
3.1适用的规范、标准和规程
3.2除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
3.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
3.4国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范
适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，按最新规范为准。

4.相关责任与要求
4.1相关责任
4.2对承包人进行工作面的交接验收完成后，发生的质量问题，由成交人自行解决，费用不予增加、工期不予顺延；
4.3成交人需对现场设备设施进行成品保护，负责对其作业面内所有的成品及半成品保护工作，并直至完成成品验收交接后为止；因成交人原因造成损失的，由成交人承担相应责任；
4.4供应商投标前，应确认其投标书已全面理解且符合本磋商文件的内容和要求，响应文件一旦提交，采购人认为其报价已包括本磋商文件所包含的全部磋商范围内容。供应商应在现场踏勘时充分了解现场情况，响应文件中对现场差异情况除非有明确证明，否则采购人认为供应商在投标报价中已充分考虑到并不再进行调整。
4.5洽商变更等变动必须以书面形式通知采购人各相关专业的负责人，同时在洽商变更中必须考虑好相关专业的工序和设备是否影响功能性要求，美观要求，是否能够实现。
4.6资料的整理与规范填写，必须按实际日期填写，以免造成资料填写的日期时间前后颠倒。
4.7装修所选用的材料必须符合图纸设计和图集的相关要求，满足相关的环保、防火要求，提供需要复试材料的检测报告（原件），保证验收的顺利通过。

5.验收标准
本工程所使用的主要材料应满足国家规定。
材料验收
购买材料需满足以下条件：
（1）产品出厂合格证
（2）质量保证书
（3）出厂检测报告
（4）复检报告
（5）材料到场后，需有发包人现场对比和验收，对于不合格的及不满足条件的材料进行无条件退回。

6. 图纸（另附）

7. 工程量清单（另附）
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