[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _GoBack]共建美好家园-2026年皂君庙社区室外公共空间提升项目竞争性磋商公告
一、项目基本情况
1.项目编号：2607-HXTC-IF1440
2.项目名称：共建美好家园-2026年皂君庙社区室外公共空间提升项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：103.62062万元、项目最高限价/招标控制价：103.62062万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	共建美好家园-2026年皂君庙社区室外公共空间提升项目
	103.62062
	1项
	为落实社会治理效能提升工程，切实解决居民需求，优化社区居住环境。对皂君庙社区皂君东里26号楼南侧花园、社区公共小花园、公共健身园进行全面的改造升级。开展拆除、新建工程，更新健身、休闲、照明、监控等设施，进行环境综合整治与景观提升。（详见招标清单及图纸）。


6.合同履行期限：工期180日历天（具体开工日期以发包人通知或监理工程师开具的开工令为准）。
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小  ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：
（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（3）近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
[bookmark: _Hlk149852874][bookmark: _Hlk150551397]（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
    （2）拟派项目经理须具备建筑工程贰级(含) 以上级注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时承诺不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
    （3）外地企业应具有《外省市建筑企业来京施工备案表》。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年8月12日至2026年8月19日，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、响应文件提交
截止时间：2026年8月27日上午9点30分（北京时间）。
地点：本项目采用全流程电子化采购方式，供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登陆北京市政府采购电子交易平台参与，须在北京市政府采购电子交易平台提交响应文件。
五、开启
时间：2026年8月27日上午9点30分（北京时间）。
地点：本项目采用全流程电子化采购方式，供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件，不接受纸质文件，无须到达现场。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。
2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。
3. 本项目采用全流程电子化采购方式。
请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取竞争性磋商文件的投标无效。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
下载时间：同竞争性磋商公告中“获取采购文件”的时间。
3.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
4.本项目评分方法和标准：综合评分法。
5.注意事项：本项目采用全流程电子化采购方式，为保证开标解密顺利进行，请供应商务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请供应商务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
5.1未在电子投标截止时间前按程序上传电子响应文件的投标无效。
5.2为保证开标解密环节联系方式畅通，请供应商将项目联系人姓名和联系方式发送至指定邮箱hongxintiancheng@126.com。
邮件题目为：项目编号+开标解密联系人 
邮件内容为：项目编号+项目名称+公司名称+联系人姓名+手机号码
5.3解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启供应商自行解密功能后30分钟。
6.采购人监督管理部门联系电话：程主任，010-62170199。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市海淀区人民政府北下关街道办事处
地    址：北京市海淀区气象路50号中知大厦
联系方式：李老师，010-62170199
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：赵洁、刘京、刘海英, 010-63989602，010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟
电      话：010-63989602，010-63969957
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共建美好家园 - 2026 年皂君庙社区室外公共空间提升项目 竞争 性磋商 公告   一、项目基本情况   1. 项目编号： 2607 - HXTC - IF1440   2. 项目名称： 共建美好家园 - 2026 年皂君庙社区室外公共空间提升项目   3. 采购方式：竞争性磋商   4. 项目预算金额： 103 . 62062 万元、 项目 最高限价 / 招标控制价 ： 103 . 62062 万元   5. 采购需求：  

包号  标的名称  采购包预算金 额（万元）  数量  简要技术需求或服务要求  

01  共建美好家园 - 2026 年皂君庙 社区室外公共 空间提升项目  103.62062  1 项  为落实社会治理效能提升工程，切实解决居民需求，优 化社区居住环境。对皂君庙社区皂君东里 26 号楼南侧 花园、社区公共小花园、公共健身园进行全面的改造升 级。开展拆除、新建工程，更新健身、休闲、照明、监 控等设施，进行环境综合整治与景观提升。 （ 详见招标清 单及图纸） 。  

6. 合同履行期限： 工期 180 日历 天 （具体开工日期以发包人通知或监理工程师开具的开工令 为准）。   7. 本项目是否接受联合体： ? 是    ¦ 否。   二、申请人的资格要求（须同时满足）   1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；   2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：   2.1  中小企业政策   ? 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。   ¦ 本项目专门面向    ? 中小    ¦ 小微企业    采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小 / 小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小 / 小微企业承接。   ? 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合 政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     / 。   2.2  其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   （ 1 ） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不 得再参加本项目采购活动 ；   （ 2 ） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 的不同供应商，不得参加同一合同 项下的采购活动；  

