竞争性磋商文件

项目名称：南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目

项目编号：11011425210200028581-XM001

采 购 人：北京市昌平区南邵社区卫生服务中心

采购代理机构：北京中昌工程咨询有限公司

# 目      录

第一章     采购邀请	1

第二章     供应商须知	6

第三章     评审方法和评审标准	24

第四章     采购需求	35

第五章     合同草案条款	37

第六章     响应文件格式	97

# 第一章     采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号： 11011425210200028581-XM001

2.项目名称：南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：400 万元、项目最高限价（如有）：332.499365 万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目 | 332.499365 | 1 | 完成南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目图纸范围内的全部工作内容，具体要求详见磋商文件第四章采购需求。 |

6.合同履行期限：75日历天（具体开竣工日期以签订合同时间为准）

7.本项目是否接受联合体 ：□是   ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 □中小  ■小微企业   采购。即 ：提供的工程全部由符合政策要求的中小（微）企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购 。对于预留份额 ，提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：         /         。

3.本项目的特定资格要求：

3. 1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得 作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的施工总承包三级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，且在本工程施工期间将不再承担其他工程任务；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加磋商。

（4）供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题；

（5）供应商人不得被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025年  10   月  10  日至2025年  10  月 15  日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外））。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年  10  月   20  日   09   时  30  分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

## 五、开启

时间：2025年  10  月   20  日   09   时  30  分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）节能产品强制采购；

（2）节能产品、环境标志产品优先采购；

（3）政府采购促进中小企业发展；

（4）政府采购支持监狱企业发展；

（5）政府采购促进残疾人就业；

（6）政府采购扶持贫困地区；

（7）政府采购信用担保；

（8）进口产品管理：进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标；

## 2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

## CA数字证书服务热线010-58511086

## 电子营业执照服务热线400-699-7000

## 技术支持服务热线010-86483801

## 2.1办理CA数字证书或电子营业执照

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

## 2.2注册

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

## 2.3驱动、客户端下载

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

## 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

## 2.4获取电子招标文件

## 供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

## 供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

## 2.5编制电子投标文件

## 供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6提交电子投标文件

## 供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7开启响应文件

## 供应商于磋商文件规定的开启时间、远程使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

## 3.本项目竞争性磋商公告同时在以下网站发布公告：

## 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市昌平区南邵社区卫生服务中心

地    址：北京市昌平区南邵镇南邵村

联系方式：贾丽娜   60735776

2.采购代理机构信息

名      称： 北京中昌工程咨询有限公司

地      址： 北京市朝阳区劲松三区甲302华腾大厦21层

联系方式： 王钦、曹丽 13167319187

3.项目联系方式

项目联系人： 王钦、曹丽

电          话： 13167319187

# 第二章     供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改 ，如有矛盾 ，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开 ，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目; 建筑业. 注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：60000.00元 磋商保证金收受人信息： 开户名称：北京中昌工程咨询有限公司 开户银行：北京银行九龙山支行 账号：01090313900120109122460 （注：请各供应商在递交投标文件时，将清晰的转账凭证复印件放入响应文件中）在“转账用途”中标明“项目名称+保证金” |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）中标人不按本文件或者法规的规定与采购人签订合同的； （2）中标人不按本文件的规定提交履约保证金的； （3）中标人擅自放弃中标的； （4）投标人被视为串通投标的； （5）投标人提供虚假或失实材料的； （6）未按照招标文件要求支付成交服务费； （7）法律、法规和招标文件规定的其他不予退还情形。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 17.2 | 解密 | 解密时间： 20 分钟。 |
| 20.1 | 确定成交供应 商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入 。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： 。 （ 1）可以分包履行的具体内容： ； （ 2 ）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北 京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发 〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资 “一站式 ” 服务（以下简称 “政采贷 ” ），北京市财政局、中国人民银行营业管 理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》 （京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要 求办理 “政采贷 ”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式送达，同时询问文件扫描件发至招标代理机构邮箱。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 北京中昌工程咨询有限公司 ； 联系电话： 王钦、曹丽 13167319187； 通讯地址：北京市朝阳区劲松三区甲302华腾大厦21层。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：本项目按照以下标准交纳招标代理服务费。 1.以每个包成交报价为计算基数，参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准，采用差额定律累进计费方式计算。 2.工程量清单和控制价以预算金额为计算基数，参照京价协[2015]11号文的收费标准取费。 3.若按上述标准计取的费用低于10000元人民币，则按10000元计取。 4.固定收费：人民币[ / ]元/包（每位供应商）。 注：接受招标代理服务费的银行账号为： 开户名称：北京中昌工程咨询有限公司 开户银行：交通银行北京广渠路支行 账号： 1100 6148 5018 0100 13025 缴纳时间：领取成交通知书同时。 |
| 26 | 补充说明 | 1.报价要求：以工程量清单形式报价。报价及计价应按现行清单计价规范进行。 2.响应文件中的报价为第一次报价，经磋商后递交的第二次报价为最终报价。 3.供应商须以采购包为单位进行响应，且不得拆包，不完整的响应将被拒绝。 |

供应商须知

## 一     说   明

## 1   采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1     采购人 、采购代理机构 ：指依法进行政府采购的国家机关 、事业单位 、团体 组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采 购邀请》。

1.2     供应商（也称 “ 申请人 ” ）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他 组织或者自然人。

1.3     联合体 ：指两个以上的自然人 、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个 供应商的身份共同参加政府采购。

## 2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1     资金来源为财政性资金

2.2     项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3     是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

## 3   现场考察、磋商前答疑会

3.1     若《供应商须知资料表》 中规定了组织现场考察 、召开磋商前答疑会，则供 应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解 ，影响响 应文件编制 、报价准确性 、综合因素响应不全面等问题的， 由供应商自行承 担不利评审后果。

## 4   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1     采购本国货物、工程和服务

4.1.1    政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2    本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四

章《采购需求》。

4.1.3    进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。

4.2     中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1    中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院   批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型   企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直   接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工   商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加   大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19   号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部   联企业〔 2011 〕300  号 ）、《金融业企业划型标准规定》 （〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执   行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中 小企业扶持政策：

（ 1 ）在货物采购项目中，货物由中小企业制造， 即货物由 中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（ 2 ）在工程采购项目中 ，工程由中小企业承建， 即工程施 工单位为中小企业；

（ 3 ）在服务采购项目中 ，服务由中小企业承接， 即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订 立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业 的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业 的，联合体视同小微企业。

4.2.2    在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱  企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳  动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿  管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设  区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵  团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3    在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预 留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：

4.2.3. 1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动 合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（ 以下简称产 品 ），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和    国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（ 1  至 8  级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在    职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法    签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4    本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6    小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3     政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1    政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2    采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代    理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制    采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于    调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库    〔2019〕9 号）。

4.3.3    如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期  之内的节能产品认证证书 ，否则响应无效；4.3.4    非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评 审标准》（如涉及）。

4.4     正版软件

4.4.1    各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1  号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （ 国办发〔2010〕47  号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用   正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.5     网络安全专用产品

4.5.1    根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4.6     推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1    为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机

物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市  生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有  关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的 ，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见  第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7  采购需求标准

4.7.1    商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2    其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

## 5   响应费用

5.1     供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二     竞争性磋商文件

## 6   竞争性磋商文件构成

6.1     竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章     采购邀请

第二章     供应商须知

第三章     评审方法和评审标准

第四章     采购需求

第五章     合同草案条款

第六章     响应文件格式

6.2     供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容 。供应商应按照竞争性磋商文 件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文 件做出实质性响应 ，否则响应无效。

## 7   对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1     采购人 、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。 采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2     上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出， 因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的 ，采购人或采购代理机构不承  担责任。

7.3     澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋 商文件的潜在供应商具有约束力 。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编 制的，将在提交首次响应文件截止之日3 个工作日前 ，以书面形式通知所有 获取磋商文件的供应商 ；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时 间。

## 三     响应文件的编制

## 8   响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1     本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应 ，也 可同时对多个采购包进行响应 。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采 购需求》所列的全部内容进行响应 ，不得将一个采购包中的内容拆分响应， 否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2     除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中 华人民共和国法定计量单位。

8.3     除专用术语外 ，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应 附有中文解释 。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容应附有中文翻译本 ，在解释响应文件时以中文翻译本为准 。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行 承担。

## 9   响应文件构成

9.1     供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件 ，并对其提交的响应文 件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2     对于竞争性磋商文件中标记了 “实质性格式 ”文件的，供应商不得改变格式中 给定的文字所表达的含义 ，不得删减格式中的实质性内容 ，不得自行添加与 格式中给定的文字内容相矛盾的内容 ，不得对应当填写的空格不填写或不实 质性响应 ，否则响应无效 。未标记 “实质性格式 ” 的文件和竞争性磋商文件未 提供格式的内容 ，可由供应商自行编写。

9.3     第三章《评审方法和评审标准》 中涉及的证明文件。

9.4     对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做 出了响应 ，或申明与第四章《采购需求》 的偏差和例外 。如第四章《采购需 求》 中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5     供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

10.1  所有响应均以人民币为计价货币。

10.2     供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不 再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供 应商须知资料表》 中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1  响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2  按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品 、回扣或者与采购无关的其 他商品、服务。

10.4  供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规 定的除外），否则其响应无效。

## 11 磋商保证金

11.1  供应商应按《供应商须知资料表》 中规定的金额及要求交纳磋商保证金 。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的 ，响应文件不做无效处理。

11.2  交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3  磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效

11.4  供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在 首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交 款单据电子件 ”。

11.5  磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6  供应商为联合体的 ，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金， 其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7  采购人 、采购代理机构将及时退还供应商的保证金 ，经供应商同意后采购人 、采购代理机构可以 不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况 退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保 证金；

11.7.2  成交供应商的磋商保证金 ，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成 交供应商；

11.7.3  未成交供应商的磋商保证金 ，在成交通知书发出后 5 个工作日内退 还。

11.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1  供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签 订合同的；

11.8.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12 响应有效期

12.1   响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》 中规定的响应有效期

内保持有效 ，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

## 13 响应文件的签署、盖章

13.1     竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章  或使用原件的电子件（ 电子件指扫描件 、照片等形式电子文件）；要求第  三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等）， 响应文件中应使用原件的电子件。

13.2  竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四     响应文件的提交

## 14 响应文件的提交

14.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商根据竞争性磋商文件及电 子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次 响应文件，磋商保证金除外。

## 15 响应文件提交截止时间

15.1  供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件 提交至电子交易平台。

## 16 响应文件的修改与撤回

16.1   响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充 、修改或者撤回 。磋商保证金的补充 、修改或者撤回无需通过电 子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2  供应商对响应文件的补充 、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、 盖章，作为响应文件的组成部分 。补充 、修改的内容与响应文件不一致的， 以补充、修改的内容为准。

## 五     评审

## 17 响应文件的解密与开启

17.1  采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定 ，在响应文件提交截止时 间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2  本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商应在《供应商须知资 料表》规定的时间内对响应文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败， 视为无效响应。

17.3  供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的 ，可以向采购人 或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由 。采购人或采购代理机构将 及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4  供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5  本项目不公开报价。

## 18 磋商小组

18.1  磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具 体评审与磋商事务 ，独立履行职责。

18.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问 题的通知》（财库〔2016〕 125 号）的规定。依法自行选定评审专家的 ，采 购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿 、受贿 、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

19.1  见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六     确定成交

## 20 确定成交供应商

20.1  采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排 序由高到低的原则确定成交供应商 。采购人是否授权磋商小组直接确定成交 供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资 料表》要求确定成交供应商。

## 21 成交公告与成交通知书

21.1  采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2 个工作日内 ，在北京市政府 采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2  成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力 。成交通知书发出后 ，采 购人改变成交结果的 ，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律 责任。

## 22 终止

22.1   出现下列情形之一的 ，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因 ，重新开展采购活动：

22.1.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3  除了 “市场竞争不充分的科研项目 ，以及需要扶持的科技成果转化项 目 ，提交最后报价的供应商可以为 2 家 ；政府购买服务项目（含政 府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资 本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行 ” 的情形外，在 采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不 足 3 家的。

## 23 签订合同

23.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的 、规格型号 、采购金额、采购数量 、技术和服务 要求等事项签订政府采购合同。

23.2  成交供应商拒绝签订政府采购合同的 ，采购人可以按照评审报告推荐的成交   候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。 拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3  联合体成交的 ，联合体各方应当共同与采购人签订合同 ，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。

23.4  政府采购合同不能转包。

23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的 ，成交供应商可以依法采取分包方式履 行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包 履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体 ，分包承担主体应当具备相应 资质条件且不得再次分包 ，否则响应无效 。成交供应商就采购项目和分包项 目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6  “政采贷 ”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 24 询问与质疑

24.1  询问

24.1.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机 构提出询问 ，提出形式见《供应商须知资料表》。

24.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问 ，在 3 个工作日内 作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2  质疑

24.2.1  供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到  损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机  构在收到质疑函后7 个工作日内作出答复。

24.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应 当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3  供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的  授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字  或者盖章，并加盖公章。

24.2.4  供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购  代理机构有权不予答复。

24.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

25.1   收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章     评审方法和评审标准

## 一、评审程序和方法

## 1   响应文件的资格审查和符合性审查

1.1     磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》 中规定的内容，对 供应商进行检查，并形成检查结果 。供应商《响应文件》有任何一项不符合 《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文 件 。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理 ，磋商小组应当告知 提交响应文件的供应商。

1.2    《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为 “实 质性格式 ”文件。

1.3    《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人 民共和国政府 采购法》第二 十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证 明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的 “营业执照 ”； 供应商为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支 机构 ，可以提供上述授权，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够 证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的 电子件或电子证 照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商 资格声明书》。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记 录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 （ www.creditchina.gov.cn 、 www.ccgp.gov.cn ）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、 资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际 查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据 ，与 其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效 。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录。 | 无须供应商提供， 由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律 、行政法 规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购 政策需满足的 资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明 文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购 ，提供如下资料： 供应商应提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证 明文件。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定 资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格 要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 | 提供证明文件 |

1.4    《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按竞争性磋商文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 不允许 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 不允许 |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的； | 不允许 |
| 5 | 签署、盖章 | 按照响应文件要求签署、盖章的； | 不允许 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供； | 不允许 |
| 7 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的（如有）； | 不允许 |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 不允许 |
| 9 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 10 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |

## 2   磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1     磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商 的供应商平等的磋商机会。

2.2     在磋商过程中 ，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求  中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3     对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分 ，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4     供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件， 并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构 ，可为单位 负责人）或授权代表签字或者加盖公章 。由授权代表签字的，应当附授权委 托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5     响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1    磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可 以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有 明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2    磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不 满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中 “不允许 ”澄清、说明或 者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的 “允许 ” 澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对 响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间 内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不 能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3    供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应 文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代   表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人） 或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委   托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说   明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6     磋商结束后 ，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最 后报价 。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行 通知。

2.7     磋商文件能够详细列明采购标的的技术 、服务要求的 ，磋商结束后 ，磋商小 组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价 ，提交最后 报价的供应商不得少于 3 家 。磋商文件不能详细列明采购标的的技术 、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的 ，磋商结束后 ，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或 者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目， 以及需要扶持的科技成果转化项目 ，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8     最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9     已提交响应文件的供应商 ，在提交最后报价之前 ，可以根据磋商情况退出磋 商。

## 3   最后报价的算术修正及政策调整

3.1     最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容 ，如最后分项报价表有缺漏视为已 含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整 。磋商小组有权要求供应商 在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的 ，视为将一个 采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2     最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1   竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：__________

□无，按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。

3.2.2   大写金额和小写金额不一致的 ，以大写金额为准；

3.2.3   单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4   总价金额与按单价汇总金额不一致的 ，以单价金额计算结果为准。

3.2.5   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6   修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3     落实政府采购政策的价格调整： 只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定 情形的 ，可以享受中小企业扶持政策 ，用扣除后的价格参加评审 ；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包 ，对小微企业报价给予  / %的扣除， 用扣除后的价格参加评审。

3.3.2   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合 体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额  30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_ / _%的 扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3   组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业 之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4   价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5    中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出 具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6   监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7   残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位 声明函》的，视同小微企业。

3.3.8   若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中 的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9   其他为落实政府采购政策实施的优先采购：_____。

## 4   磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1     供应商对实质性变动不予确认的；

4.2     不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》 中 主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3     未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4     如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或 者项目/采购包最高限价的；

4.5     响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除 外）；

4.6     最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7     其他：_____。

## 5   评审方法和评审标准

5.1     本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法 。综合评分法 ，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2     竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3     非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施 政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

## 6   确定成交候选人名单

6.1     磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关 规定 ，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候 选人的排名顺序 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐 。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐 。响应文件满足竞争 性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供 应商为排名第一的成交候选人 。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四 舍五入。

6.2     磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前_____名的供应商为成交候 选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依 次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3     磋商小组要对评分汇总情况进行复核 ，特别是对排名第一的 、报价最低的、 响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7   报告违法行为

7.1     磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行 为时，应当及时向财政部门报告

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 | 30分 |  |  |
| 1.1 | 投标报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |  |
| 二 | 商务部分 | 15分 |  |  |
| 2.1 | 类似项目业绩 | 6分 | 投标人近三年所承担的类似项目业绩，每提供一个得2分，最多6分。 以上业绩须提供关键页（合同首页、合同金额页、盖章页、复印件）作为证明材料，并加盖本单位公章。 近三年是指2022年06月1日至递交截止前 |  |
| 2.2 | 项目经理 | 3 | 具有高级（含）以上职称得3分；具有中级职称得1分；其余得0分。 |  |
|  |  | 2 | 从事类似项目工作年限：10年（含）以上得2分；5年（含）以上，10年以下得1分，5年以下得0分。 |  |
| 2.3 | 技术负责人 | 2 | 具有高级（含）以上职称得2分；具有中级职称得1分；其余得0分。 |  |
|  |  | 2 | 从事类似项目工作年限：10年（含）以上得2分；3年（含）至5年得1分；3年以下得0分。 |  |
| 说明：1、项目经理、技术负责人不得由同一人重复任职，否则均不予认可，不能得分；2、应提供职称证明材料复印件加盖供应商公章。3、从业年限证明材料应提供简历或承诺说明并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |
| 三 | 技术部分 | 55分 |  |  |
| 3.1 | 拟派本项目人员 | 10 | 人员数量充足、岗位配置齐全、工作经验丰富得10分； 人员数量充足、岗位配置较齐全、工作经验较丰富得5分； 人员数量较充足、岗位配置较齐全、工作经验较丰富得3分； 人员数量不充足、岗位配置不齐全、工作经验不丰富得0分。 |  |
| 3.2 | 施工组织技术方案 | 20 | 与本工程相关的主要施工技术方案： 技术方案内容全面、方案科学、有针对性，且合理可行得20分； 技术方案内容较全面、方案科学、较合理可行得16分； 技术方案内容一般、方案较科学、基本合理可得行10分； 技术方案内容较差、方案不科学、欠合理可行得8分； 技术方案内容不全、方案不合理得0分； |  |
| 3.3 | 质量保证体系及措施 | 10 | 科学、可行、针对性强得10分； 合理、可行、针对性一般得5分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得3分； 不合理，可行性差，不满足工程需要得0分。 |  |
| 3.4 | 安全和绿色施工保障措施 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； 合理、可行、针对性一般得3分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得1分 不合理，可行性差，不满足工程需要得0分。 |  |
| 3.5 | 施工总工期及保证措施 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； 合理、可行、针对性一般得3分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得1分 不合理，可行性差，不满足工程需要得0分。 |  |
| 3.6 | 投入施工机械设备及劳动力配置 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； 合理、可行、针对性一般得3分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得1分 不合理，可行性差，不满足工程需要得0分。 |  |
| 合计 |  | # 100分 |  |  |

# 第四章     采购需求

一、工程概况

本项目为南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目，项目位于北京市昌平区南邵镇南邵村。

- 工程范围

- 完成南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目图纸范围内的全部工作内容。

- 主要改造内容包括：卫生服务中心业务用房改造建筑面积900.85平方米，地上二层；门诊楼二层西侧会议室，改造建筑面积为151.9平方米，改造位于建筑二层。

- 完成图纸及清单范围内所有施工内容。

- 其中改造内容为：卫生服务中心业务用房建筑、结构、电气、暖通、给排水改造，内部空间重新布局，涉及原建筑拆改、加固及装修改造。门诊楼二层西侧会议室建筑、结构、电气、暖通改造，涉及原建筑拆改、加固及装修改造。

三、 对于本工程，采购人要求的工期如下：

工        期：75日历天

计划开工日期：    年   月  日（以实际开工日期为准）

计划竣工日期：   年   月  日

四、 质量要求

4.1 采购人对本工程质量方面的要求如下：

质量标准：合格

其他要求：施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标（合格）

五、安全文明施工措施及要求

5.1 本工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容如下：

供应商应按照《北京市建设工程安全文明施工费管理办法》，针对安全生产、文明施工、现场周边环境、消防安全等的措施计取“安全防护、文明施工措施费”，单独列项并计入投标总价。取费费率不得低于文件规定的费率范围，并不得作为让利因素参与竞标。

六、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

完成完成南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目图纸范围内的全部工作内容图纸范围内的全部工作内容，详见图纸及工程量清单。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 内容及要求

完成完成南邵社区卫生服务中心服务维修改造项目图纸范围内的全部工作内容，详见图纸及工程量清单。

具体要求详见图纸和工程量清单。

3. 验收标准

按照相关的法律法规和合同要求进行验收。

七.  图纸（如有另附）

八. 工程量清单（如有另附）

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置工程量清单）

九．报价要求

★1、供应商对本项目的响应报价应按照工程量清单计价形式进行编制，满足《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及地方的计价管理要求。

★2、供应商的响应报价应按照清单计价要求，有造价人员签字并加盖专用章。

# 第五章     合同草案条款

第四章  合同条款专用部分

## 1.一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人： 北京市昌平区南邵社区卫生服务中心

1.1.2.3  承包人：  待定

1.1.2.6监理人：待定

1.1.2.8发包人代表：

姓    名：待定

职    称：待定

联系电话：待定

电子信箱：待定

通信地址：待定

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程： 指按合同约定建造完成并经竣工验收后移交给发包人的工程。

1.1.3.3  临时工程： 承包人为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程，并在本工程竣工后或在发包人要求时，承包人需予以无条件免费全部拆除的工程。包括临时性住房、仓库、办公室、施工道路、场区硬化、材料堆放场、材料加工场、施工设备基础（不包含施工设备）等，以及施工所需的水、电工程等。

1.1.3.10  永久占地： 建设用地红线内范围及经相关部门审批同意的用地。

1.1.3.11  临时占地：建设用地红线内可用于临时占地范围；如因场地限制等原因，需在红线范围外（如代征绿地等）建设临时工程、放置临时设备，承包人需自行办理相关手续并承担所发生的全部费用，发包人予以配合。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期期限： 24 月。

1.1.4.6  基准日期：

1.1.8  其他需要补充的内容

- 1.1.8.5  其他需要补充的内容：

1.施工深化设计是指承包人中标后在不改变合同图纸、合同规范所要求的工程范围、使用功能、技术标准规范等前提下，依据合同约定由承包人负责对合同图纸进行细化、补充和完善的设计活动；

2.合同单价是指承包人在已标价工程量清单内所报的综合单价，以及承包人投标报价澄清或说明中获得发包人接纳的修正综合单价；

3.施工过程结算是指发承包双方根据有关法律法规规定和合同约定，在施工过程结算节点上对已完工程进行合同价款的计算、调整、确认的活动；

4.工程结算是指发承包双方根据有关法律法规规定和合同约定，对合同工程实施中、解除时、竣工后的工程项目进行的合同价款计算、调整和确认的活动，包括施工过程结算、合同解除结算、竣工结算及工程保修结清。

### 1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款专用部分；

（5）合同条款通用部分；

（6）合同清单

（7）技术标准和要求

（8）图纸

（9）其他合同文件

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、合同清单三者之 一。）

### 1.5  合同协议书

合同生效的条件：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效，由委托代理人签字的，必须提供法定代表人授权委托书作为合同附件。

### 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

（5）发包人提供图纸的期限：发包人收到承包人提交的经监理人批准的编制或修改的最新的图纸供应计划后的7个工作日内，且在开工前7日内。

发包人提供图纸的数量：施工图8套，承包人需额外提供的，额外提供的费用由承包人承担。（本条款中的图纸套数不包含编制竣工图的图纸，编制竣工图所需图纸由承包人自行解决）。

其他约定：

1.图纸应盖有审图专用章；

2.图纸清晰、齐全，无破损、缺页；

3.发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，不得提供给第三方使用；

4.发包人向承包人提供施工范围内图纸及与承包人施工有关的其他专业分包图纸；承包人有义务书面索取与顺利完成其合同内工作相关的图纸和资料；如果承包人放弃索取，致使因技术资料不全导致返工或费用增加，由承包人承担修复损失；

1.6.2  承包人提供的文件

（1） 由承包人提供的文件范围：

1.工程施工组织设计、专项施工方案(如有)、施工总进度计划、用水及用电计划、材料设备采购计划；

2.按照发包人要求提供工程有关报表,包括工程实施情况月度报告、月度进度计划、周进度计划、周工程简报、材料设备进场计划、劳动力计划；

3.必要的加工图、大样图、施工节点图、安装图、协调配合图、全部图纸范围内的施工深化设计图、工程洽商、竣工报告、竣工资料及法律、法规规定应提交的其他文件等。

- 承包人提供文件的期限： 收到发包人或监理人指令后7日内。

承包人提供文件的数量：  按发包人与监理人要求 。

监理人批复承包人提供文件的期限： 收到文件后7天内出具审核意见。

其他约定：

1.若承包人施工范围内需要专业厂家深化设计内容，应由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责，由此发生的设计费用已包含在签约合同价中；

2.承包人必须对施工深化后全部设计负责，并承担深化设计失误的责任。如在承包人的设计中发现内容遗漏或错误，承包人须在确保进度和质量的前提下及时更正/或补充，并承担由此更正/或补充引起的费用；发包人对深化设计图纸的确认仅作为对承包人深化设计工作完成的确认。承包人不能因为发包人的确认而消除其深化设计施工图纸错、漏、碰、缺而应承担的责任。

3.承包人检查由发包人提供的所有图纸和文件以及监理人审批的施工作业图、大样图、安装图和配合图，并查清这些图纸或文件中的明显不一致处或缺陷和错误，承包人应立即以书面形式将此类差异或缺陷和错误报告给监理人并请求澄清，如果承包人未按程序要求发包人澄清的，则视为发包人提供的图纸满足承包人的要求，承包人不得就此提出任何工期和费用方面的索赔；

4.承包人应注意图纸和文件中要求的预留洞和预埋件等，并在工程实施过程中严格检查落实，发包人不会为今后重新补做任何被承包人遗漏的预留洞和预埋件等支付额外的费用，且发包人有权要求承包人赔偿因此给发包人造成的一切损失。如果承包人需要任何进一步的图纸，承包人应在相关工作开始前充裕的时间内以书面形式向监理人申请此类图纸。

5.承包人提供的图纸需经设计人及发包人审查同意并签署确认书，该确认书即作为施工图依据；

6.承包人应当依据竣工资料的相关要求将详细的使用维修手册以及竣工图纸等报监理人并满足政府部门检查及竣工存档要求。

### 1.7  联 络

1.7.2  联络来往函件的送达和接收

（2）发包人指定的接收地点：发包人现场项目部

发包人指定的接收人为：发包人驻现场代表

（3）监理人指定的接收地点：现场监理办公室

监理人指定的接收人为：总监理工程师或监理代表

（4）承包人指定的接收地点：承包人施工现场项目经理部

### 1.13  工程量清单缺陷引起的价格调整（适用于采用单价合同形式）

因工程量清单缺陷引起的价格调整办法：

（1） 以项计价的分部分项工程清单项目不应重新计量及调整。

（2）工程量清单缺陷引起的措施项目变化，除安全生产标准化措施费项目外，合同清单的措施项目费用及合同工期均不予调整。

### 1.13  暂定数量单价计价项目的价格调整（适用于采用总价合同形式）

分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价项目的价格调整办法：  /

## 2.发包人义务

### 2.3  提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开 工通知中载明的开工日期  7   天前移交给承包人。

### 2.8  向承包人提交支付担保

（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：  /

### 2.13  其他义务

发包人应当履行的其他义务：  /

## 3.监理人

### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：监理人在作出开工令、停工令、复工令、工程变更、工期延长、预付款、工程款支付、工程量确认、工程结算、索赔事项、影响工程造价及建筑效果的签证等决定时必须经发包人签字或盖章方可生效，否则其行为或决定对发包人不具有约束力，发包人不承担因此导致的任何后果和责任，具体包括：

(1)因施工工艺变化、设计变更导致的合同价款是否调整的确认权；

(2)工程款拨付的批准权；

(3)暂估价材料、设备的价格确认权；

(4)对工程使用的材料进行认质；

(5)其它涉及工程费用的确认权；

(6)工程月进度计划及更高级别计划的变更审批权；

(7)重大质量事故的处理权；

(8)洽商变更的签订；

(9)进度请款单及金额审核的确认；

(10)进度付款单的签字支付；

(11)施工进度的更改或对工期给予延长的批准；

(12)承包人使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目；

(13)工程验收报告的确认；

(14)对施工单位清单核算结果进行审核；

(15)对农民工工资支付审核及监督。

## 4.承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：承包人需对专业分包人、暂估价的材料和工程设备的供应商提供配合、协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务工作；以及承包人对独立承包人提供协调及配合服务工作，由此发生的费用被认为已包含在承包人的签约合同价中，包括但不限于如下具体工作内容和要求：

1.承包人负责为其他承包人提供临时水、电接口（临时用水提供到每层立管截门、临时用电提供到每层层箱）及其他临时设施（包括办公用房与仓储场所），并承担其他承包人发生的水电费（专业分包工程发生的水电费由承包人向各分包单位收取）；

2.施工排水：承包人要配合协调与降水单位的一切事宜；承包人必须提供所有为了从工程现场排除积水所需的临时排水渠道；承包人承担积水流溢到临近土地所造成的损失；工程一切临时排水系统不能只排到临近之地域内，必须取得有关部门的批准将水引入公用排水管道或沙井内，如因施工关系导致该等公用管道系统淤塞等所发生的一切补偿及清理费用由承包人承担；

3.承包人负责提供、修建、维修及保养任何道路、通道、材料堆放仓库、临时场地、临时公用设施（如卫生间等）；在公共区（如楼梯间、井道等）处设置照明装置；

4.承包人负责提供约定计划工期内的临时工程或承包人在现场已存在的垂直运输机械、脚手架、脚手板、安全网、塔吊、室内外电梯和设备等临时设施。如果根据工程实际进展情况，承包人需拆除现场已存在的临时设施时，须征得发包人和监理人的认可后方可拆除，否则该等设施应预留以满足各独立承包人所需；

5.允许其他承包人免费使用现场搭设的脚手架（如电梯安装用井内脚手架由承包人搭设），并保证脚手架符合有关安全要求。承包人须注意部分工程需用这些设施的时间或许会超过承包人本身所需的时间，承包人仍须按此提供，但超过承包人本身所需的时间此部分所发生的费用由使用方承担，发包人不承担超过使用时间的任何费用，且不能因超出使用时间影响施工进度；

6.承包人负责提供足够的、无障碍的工作面，保证承包人和其他承包人的工作面不发生冲突；承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调，为他们提供所需的工作面，并在材料设备进场后负责保管和保护；

7.在其他承包人完成相应工作并经验收合格移交给承包人后，承包人负责成品保护，采取相应防水、防火、防风、防雨措施并承担相关费用，期间如发生损坏或丢失，承包人应予以修复或赔偿；

8.承包人负责提供其他承包人工作所需的现场基准点、基准红线和基准标高和其他定位点，并及时标注指定给其他承包人，作为其他承包人施工作业的依据，承包人对所提供数据的准确性负责；承包人必须核对清楚各分包人图纸与承包人图纸之间相关联的标高、尺寸等技术参数是否准确、统一，否则，由此造成一切损失由承包负责；

9.承包人应根据图纸预留相应的沟槽、孔洞、预埋套管及埋件，并准确定位，如因承包人的原因未准确定位或遗漏而造成的时间与费用的损失，将由承包人承担，承包人需要专业分包人完成相应工作后进行土建封堵；

10.负责提供正常的临时照明和施工及调试运行所必需的设施；

11.承包人负责在施工现场指定垃圾堆放场所，督促其他承包人将垃圾运至指定垃圾堆放场所后，承包人负责施工现场所有垃圾的清理、外运和消纳。如因督促不力，则由承包人无偿负责清运；如不及时清运施工渣土和建筑垃圾，则发包人有权委托第三方清运，按实际发生费用由承包人承担，发包人有权从工程进度款中直接扣回；

12.承包人负责对包括其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划、质量、安全及文明施工等方面的全面管理、安排及日常协调；承包人负责工程的整体进度，严格控制独立承包人的施工工期，并积极主动了解独立承包人的工程细则，尤其影响合同文件履行的有关项目，主动地要求各分包人提供施工程序及时间表，对不同单位施工矛盾的地方做出协调，主动地找出解决办法，发包人不接受任何工期及经济索赔；

13.承包人负责对所有材料设备供应计划的编制及进场物资的清点、外观、质量及资料的检查工作；

14.承包人负责对所有分包人的施工安全管理负全责，杜绝伤亡事故，承包人须设立现场安全防护、保卫及消防负责人，并对各分包人的安全、消防工作统一管理。由于安全、消防和保卫事故给发包人带来的所有损失与责任均由承包人承担，但承包人有权追究分包人的相关责任；

15.承包人负责对本工程工地范围内作全面的看管、防盗窃及破坏，包括在工地内专业分包人、供应商和其他承包人的设备、材料和工程等，如发生丢失情况承包人应承担相应责任；

16.承包人负责其他承包人技术资料的签认、上报，负责组织专业分包人施工项目的质量检查和施工验收，协助其他承包人整理竣工资料，负责统一组织竣工资料备案；

17.对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人的，承包人应承担相关责任和工作；

18.承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第通用条款3.5款商定或者确定。

19.承包人须于下列任何一种情况发生后7日内采取有效整改和改善措施工作，如情况未能于上述约定时间内改善至发包人满意，发包人有权停止支付工程进度款及任何应支付承包人的款项，由此造成的所有有关经济与工期的损失完全由承包人负责，发包人保留追究承包人赔偿任何经济损失的权利：

①工地上发生任何有关安全的严重事故，如危险周边建筑物或居民安全，严重塌方等；

②承包人严重违反当地之法律或法令，或严重污染工地附近之场地、道路、河流、湖泊或水道；

③承包人不依照发包人指示或政府规范施工，或不按经批准及认可的设计要求施工；

④承包人未得到发包人的事先认可而对本工程进行任何形式之分包、转包或转让；

⑤承包人使用不符合标准的材料及设备，或不提供材料合格证明及检验或测试报告；

⑥承包人未按照专业分包合同的约定向专业分包人支付分包合同或供货合同价款；

20.提供在本合同中约定的任何其他服务和配合。

上述内容均包含在签约合同价中，承包人不得再额外收取任何形式的费用（包括但不限于管理费、配合费等），如因此影响现场施工进度，由承包人总包承担相应责任，由此造成的工期延误及费用增加，发包方有权扣除相应费用。

4.1.10  承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：

1.依据施工图纸提供必要加工图、大样图等相关编制及晒图费用已包含在签约合同价款中；

2.承包人编制的制配图纸等必须符合技术要求条款，特别是国家有关规范（例如防火规范之规定），负责办理送交有关部门执行制配图纸等审核确认所需的手续，并承担相关部门对此等图纸签字盖章所需的费用；

3.若承包人施工范围内需要施工深化设计内容，应由承包人委托具有设计资质的专业厂家出图盖章，经监理人、设计单位确认后使用，由此发生的费用已包含签约合同价中；

4.若承包人施工图深化设计能力不能满足工程需要及发包人要求，发包人有权选择第三方负责本项目施工深化设计工作，所发生的金额以发包人与第三方签订的合同费用为准，并相应从合同价格中扣除，承包人承担由此给发包人造成的损失。

4.1.13  其他义务

（1）安全生产标准化措施费由承包人统一管理，承包人对工程安全生产标准化负总责。 承包人不按分包合同约定支付安全生产标准化措施费，造成分包人不能及时落实安全防护措 施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施 工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调 整，其费用变化由发包人承担。

（3）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》 （DB11／1983-2022）相关要求的产品。

（4）承包人应履行的其他义务：

1.承包人对施工现场按照相关法律、法规、规范、文件、图集进行全面的安全生产、环境保护、文明施工和临时设施管理并对现场安全负总责，包括建立安全生产责任制度、相关安全管理制度、配置足够数量的专职安全员、对现场所有人员的安全培训及登记造册工作、审核各项现场专项安全施工组织设计、监督检査特殊作业环境人员的劳动保护措施、保证安全技术费用专款专用、书面记录各项安全管理活动。发包人可要求承包人撤换任何不遵守这些企业政策的雇员或人员。

2.关于扬尘治理的义务

a）承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内。确保工地沙土覆盖、工地路面硬化、出工地车辆冲洗车轮、拆除房屋的工地洒水压尘、垃圾分类密闭存放，并保证渣土运输车辆符合相关规定要求；

b）承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，使得施工现场及周围无扬尘污染；

c）承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求，并设有专人管理,临时厕所及垃圾站等须于承包人离场前清除所有临时设施包括埋于地下的基础。

3.关于垃圾清运

a）承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在区域设立足够尺寸的垃圾箱；所有垃圾箱必须在当天清除出现场，运送指定的垃圾消纳场；

b）如果承包人不能按上述要求处理现场垃圾，且在收到监理人代表或有关政府机构的书面通知后，扔未立即采取具体行动，发包人可雇佣其他人清除现场垃圾，相关费用及罚款由承包人支付或由发包人从承包人按合同约定应得或将得的任何款项中扣除；

c）承包人应要求专业分包人或独立承包人（若有）将其生产垃圾堆放到承包人设立的垃圾存放点，并由承包人负责清运和消纳；

d）承包人应对离场垃圾或所有车辆进行防遗洒和防污染处理。

4.关于保持现场清洁

在工程施工期间，承包人应保护现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好承包人的任何设备和多余的材料，并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。承包人应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理等；承包人还应对施工临时污水排放系统建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等。

5.关于现场卫生

承包人在现场执行2005年《北京市 建设工程农民工生活区建设与管理标准》。承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括但不限于工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应雇佣专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊绳和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危险。

- 6.承包人应当负责保护对本工程施工产生影响的已完工工程、原有建筑物、邻近建筑物、构造物(含文物保护建筑)、古树名木、地下管线及其他现有设施的安全与正常使用，并负责对现场材料、设备以及已完工程成品进行保护，直至移交给发包人为止，费用由承包人承担。因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；未能修复的，发包人有权委托第三方完成修复，承包人承担由此所发生的费用。已竣工工程未交付发包人之前，所有工程使用材料设备的风险(包括但不限于失窃、毁损、灭失等)均由承包人承担。承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的专业分包人和独立承包人(如果有)工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。任何未完成的专业分包人和独立承包人(若有)工程或工作的成品保护由相关工程或工作的专业分包人或独立承包人负责，但并不免除承包人的管理责任；工作面移交后，承包人负责工程整体的成品保护。成品保护所有费用已包含在签约合同价中；

- 7.承包人在投标时已对本工程的现场进行充分的踏勘，签约合同价中以对现场位置、现存建筑和设施的状况、毗邻的财产和周边设施的状况、地下障碍或者其他不可预测的情况、现场的通道、仓储、现场材料装卸、临时水、临时电等对工程施工的影响进行综合考察。由于现场场地有限，现场的生产及生活临时设施(包括但不限于临时性道路含场外道路、施工供水、供电工程、生活及办公区工程、材料堆放场、材料加工场、施工设备基础等)由承包人自行解决。本工程的各种临建、设施等均有可能二次或多次搬迁和调整位置，所有需要承包人提供的办公室、库房、场地的搬迁、场地租赁、拆除等方面的费用，承包人应该在投标时考虑并包含在签约合同价中。

- 8.承包人在投标时根据提供的现场物探图纸及详勘图纸对地下管线情况及地下障碍物进行充分预计，相关费用已在签约合同价中综合考虑。

9.承包人自行安装水表、电表计量，准备连接电缆及必要的配电保护设备等，其费用及施工用水、用电费用包含在签约合同价中，发包人不再另行支付；若发包人代缴水费、电费，发包人有权在进度款支付或结算时扣除此项费用。本项目临水、临电正式接通前，现场施工所需的临时用水和用电由承包人自行解决并已包含在签约合同价中。

10.承包人釆购的材料设备到货后，仓储场地由承包人负责，发包人不提供仓储场地，承包人应组织发包人及监理人进行验收,经发包人及监理人验收合格后的材料设备方可运至施工现场,并负责材料设备的二次运输，相关费用已包含在签约合同价中。

- 11.承包人应充分考虑本项目应发生或预计发生的所有施工措施费用，如夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进场及为满足本项目正常施工所釆取的降水、排水费，安拆费和单价措施，脚手架、吊篮等租赁费，抢工措施费，专业分包工程措施费等费用已包含在签约合同总价中。

- 12.承包人在投标报价中应充分考虑本项目应发生或预计发生的所有安全生产标准化措施项目，并包含在签约合同价中。其中安全生产标准化措施费由安全生产费、环境保护费、文明施工费、临时设施费组成。

- 13.施工现场的安全管理均由承包人负责，施工现场出现安全责任事故（如：着火、漏电、漏水、倒塌、人员伤亡等），其责任和损失由承包人承担。

- 14.施工现场临近住宅区的，后期因现场施工道路、灯光、粉尘、噪音等问题与居民发生纠纷需承包人自行解决，并在投标报价中自行考虑相关费用。

- 15.承包人应配合发包人建立项目端智慧工地，承包人按照要求安装智慧工地项目端相关设备及系统，确保全过程使用智慧工地监管平台，并保证上传数据的真实性和准确性，接受政府监管部门、发包人、监理人的监督管理。

- 16、承包人应确保智慧工地监管平台的安全、可靠、稳定运行，不许发生擅自停用、人为破坏等影响系统正常使用的行为，如需临进停用、移动、拆除智慧工地平台设备需报监理人审核和发包人审批，同意后方可执行。

17.承包人须承担合同清单报价中的综合单价及总价的准确性所造成的风险，承包人在投标未报价格的清单项目，视为已摊到其它的子目单价或合同总价中，合同报价不会因此进行调整。

- 18.承包人填报的分部分项清单单价分析表如果含糊不清，发包人将按不利于承包人的原则进行解释或要求承包人重报。本项目承包人应考虑本工程的工程保险费用（含国家最新颁布实施的法律法规规定的投保内容，如安全生产责任险等），承包人为本工程所花费的所有工程保险费用均应包含在本项目签约合同价中。

- 19.土方工程除按2024清单计价标准及中标清单要求完成全部工作内容外，还应包括挖方中可能存在的渣土、房基、树根等障碍物等因素，投标报价时应充分考虑本工程特点、现场条件、土方调配方式及运距、施工措施等风险因素，并考虑运距、消纳等费用。实际施工时不论是施工方法、土质情况、调配方式等是否发生变化，此部分费用均执行中标清单中土方工程相应价格。

- 20.全部图纸范围内的施工深化设计所导致费用增加，视为已包含在签约合同价中，结算时不再调整。

- 21.承包人在进场前应按照外审后的施工图进行清单核算工作，并于1个月内完成，针对中标清单出具对比分析表及原因说明。

- 22.承包人要服从、配合建设单位委托的管理单位与第三方全过程跟踪审计单位的管理工作；应按照建设单位或管理单位、第三方全过程跟踪审计单位要求完成招标图与施工图工程量清单核算工作。发包人委托第三方全过程跟踪审计审核的工程量及价款，以及工程竣工后委托第三方进行的工程结算审核结果仅作为发包人报送政府审计审核的工程结算资料，工程结算金额最终以政府审计审核确定的决算金额为准。

- 23.承包人应协助发包人办理施工所需证件、批件、绿化协调等工作。

- 27.本工程内容含大市政管线接驳施工，包括大市政给水管、污水管、雨水管、燃气管、 弱电管、通信管、电力管线接入用地红线内并办理相关手续工作，投标人在投标报价中应综合考虑以上管线施工费、接口费、报装费、占掘路费、技术服务费等一切费用，具体管线数量及参数见招标图纸，相关费用包含签约合同价内。

- 25.人行道路和车行道路开口位置顺接市政道路，包括但不限于施工图纸深化、技术咨询、各项手续办理、开口位置人行步道拆除、绿化带拆除、移树、灯杆移位、管线改移、升降市政井、沥青道路铺装等工作，以上内容须满足验收和移交要求，投标人在投标报价中应综合考虑，相关费用包含签约合同价中。

- 26.满足图纸范围内燃气工程施工及通气验收工作所需的相关手续费、检测费、测量费等费用均已在签约合同价中综合考虑；

- 27.由于空气预警、大风预警、重大节假日、国家重大活动、中高考、周边居民投诉等因素，造成停工或施工降效，承包人应采取应对措施，详细铺排组织各流水段、各专业、各工序高效科学穿插，提前做好人员、材料和机械铺排，最大限度提高施工效率，保证合同工期按时完成，以上所有费用均包含在签约合同价中。

- 28.承包人制作任何样板间、样板段、样品，修改和重新制作而引发的费用均已在投标报价中综合考虑；

- 29.施工过程中承包人应确保施工不影响其他相关单位，如产生影响所发生费用及责任由承包人自行承担。本工程实施过程中，如涉及与安装工程及各附属专业工程相关的预埋件安装、管道铺设及连接件安装等工作，需要承包人实施或配合实施的，承包人有义务完成。

- 30.签约合同价中已包括涉及本工程施工中（政府）收费项目应由承包人承担的部分。

- 31.依据国家和北京市的相关规定，施工期间需要进行材料、设备检验和试验的项目，由发包人委托，承包人承担所有检验和试验项目的费用，投标报价时综合考虑此费用；

- 32.承包人应充分考虑到为完成本工程按照国家相关验收规范必须进行的各种观测、检验、检测、监测费(包括但不限于：水土保持监测与验收服务、结构材料检测、地基检测、结构检测（含装配式、钢结构）、回填土检测、防水材料检测、保温材料检测、装饰材料检测、燃烧性能检测、外门窗检测、幕墙检测、隔声检测、环保检测、设备设施检测、管材检测、电缆电线检测、铺装路面检测、消电检、灯具检测（含照度）、水质检测、系统性节能检测、室内环境检测、防雷检测、空气检测及其他政府部门要求的检测等）所发生的费用。属于承包人自施范围内的上述各种观测、检验、检 测、监测费用已包含在合同价款中；属于暂估价的专业分包工程施工范围内 的上述各种观测、检验、检测、监测费用由承包人在分包合同中约定由分包人承担，如分包合同未约定的，由承包人承担。无论由发包人委托，还是承包人委托，发生的一切费用由承包人承担，投标报价应考虑此费用。

- 33.本工程如涉及发生交通导改措施，需与相关部门办理手续,相关费用已包含在签约合同价中。并由承包人对交通导改现场的交通安全负责。

- 34.施工现场需要排放有害物质、污水、生活及建筑垃圾时，由承包人办理有关手续,费用已包含在签约合同价中。

- 35.承包人使用本工程技术成果或技术方案时，需征得发包人书面同意，不得擅自复印或提供给第三人。承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或釆用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应另行赔偿发包人全部损失。

- 36.负责本工程新增道路未完工而临时使用的维护工作及费用。

- 37.对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书,并按合同约定和监理人指示，根据工程质量验收规范和检测标准的要求编制检测计划，按技术标准进行取样、制作试样,将见证取样检测的样品报送至发包人通过招标确定的试验检测机构,并对样品的规范性、真实性负责。见证取样检测结果应提交发包人、监理人、承包人。一切用于本工程的材料必须符合合同规定的品种和规格，并经发包人委托的有资质的试验机构按政府有关部门及合同要求的试验项目和频率进行试验后，按监理工程师规定的程序和内容,报送监理工程师签认批准。未经监理工程师批准的材料，不得用于本工程。承包人应始终保持所使用的材料与报送并获批准的试验样品一致。如发现有不一致时,监理工程师有权撤销对该材料的批准。承包人应按监理工程师的要求把该批材料撤离现场或采取补救措施。当监理工程师对材料进行检查或试验时,承包人应提供各种方便和协助（包括提供样品)。当承包人的试验项目和频率不能满足规范要求,且不接受监理工程师要求其增加试验频率的指令时,发包人有权聘请第三方完成相关试验,相应试验费从承包人的款项中扣除。如承包人在工程中使用了不合格的、假冒伪劣的材料设备，应按发包人和监理人的要求免费予以更换并向发包人支付合格材料设备价格1倍金额的违约金。如因此造成发包人的其他损失（工期延误和经济损失），承包人还应承担赔偿责任。

- 38.及时并足额支付农民工工资：承包人确保其劳务分包人与其全部员工（包括正式工与临时工）签署劳动合同、并按照国家和北京市的规定为该等人员办理各项社会保险以及必要的人身意外伤害保险（如涉及危险作业），如发生任何由此造成的损失，由承包人承担所有责任。承包人必须严格执行国家相关劳动用工制度，在工程建设期间为参与工程建设的农民工创造良好、舒适、安全的生产、生活 条件，按月、及时、足额发放农民工工资，工程结束时，妥善安排农民工下一步工作和生活需求。承包人按照《印发〈北京市工程建设领域农民工工资支付工作管理规定〉的通知》（京人社监发[2017]162号）、《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）、《北京市人力资源和社会保障局国家金融监督管理总局北京监管局关于进一步规范工程建设领域农民工工资专用账户管理工作的通知》（京人社监发〔2023〕22号）等有关规定对农民工进行管理并按月支付农民工工资，承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，且与发包人开户银行签订“农民工工资专用账户资金管理协议”专用账户名称由“施工总承包单位名称+项目名称+农民工工资用账户”三部分组成。

- 承包人严格按照相关法律法规要求，及时并足额支付农民工工资，不得拖欠劳务费（包括但不限于发包人及承包人自身原因）。如承包人未能按发包人要求及时处理，发包人有权从应支付给承包人的款项中扣除承包人拖欠的工资并直接支付给被拖欠工资的农民工，且承包人应向发包人支付违约金。如发生承包人的雇员或农民工向发包人索要劳动报酬、上访、阻工等情况，发包人（或发包人关联公司）因此受到政府部门处罚，或发生群体聚集、堵塞市政道路、围堵政府机关等引发不良社会影响的事件，影响发包人（或发包人关联公司）的正常工作/引起其他纠纷，每发生一起，承包人向发包人支付违约金30万元，如该约定不足以弥补发包人遭受的损失的，还应赔偿至发包人的全部损失（包括直接损失及间接损失），上述费用发包人均有权从承包人工程款中直接扣除；由此造成的一切损失和负面影响均由承包人承担；承包人违反本条所导致的停工、延误工期或行政罚款等一切后果由承包人承担。

39.分包人的农民工工资管理

- 承包人与分包人依法订立书面合同时，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法；

- 承包人应在项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表；

- 本工程分包人农民工工资推行承包人代发制度；

- 承包人应当要求分包人按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人；

- 承包人应根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付至农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证（包括但不限于银行转账记录等形式的凭证）；

- 发包人与发包人或者承包人与分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议不按照规定代发工资；

- 用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或变相扣押。

40.设立专项帐户：发包人对承包人合同价款的支付，应视为国家专项建设资金，必须在本工程中专款专用。承包人在签订合同协议书后，开设一般结算帐户并将账户名、账号、开户行等账户信息通知发包人。承包人的所有合同价款均应在该帐户内予以往来结算，不得挪用，并接受发包人监督。承包人如违反本条规定，按照违约处理，发包人将暂停支付。

- 41.在工程施工中由于承包人原因延误工期，承包人应立即釆取必要的措施,加快工程进度，确保工程按期完成，所发生费用由承包人自行承担。

- 42.日常统计：发包人要求承包人进行的日常统计和报送材料，承包人应及时上报。

- 43.落实工程质量终身责任制：承包人对其在合同协议书规定的范围内所实施的工程负有质量终身责任制。

- 44.承包人应在指示规定的时间（若有）内执行发包人指令，或在规定的情形下立即执行。如承包人拒绝执行发包人指令,则发包人有权另行委托第三方执行指令。如此指令的工作在原合同范围内，则因承包人拒绝执行指令而产生的所有费用，由承包人全额承担。承包人必须按合同进行施工组织，如需变更人员、机械设备、施工方案等，必须提前一周书面上报发包人和监理人，并经书面同意方可执行,发包人同意变动并不减轻或免除承包人的责任。

- 45.当发包人（或管理公司）因承包人原因受到12345投诉或其他途径投诉，承包人须在接到投诉件后积极应对，并于3日内将处理计划和方案上报发包人，发包人将对承包人进行督办，因投诉未得到妥善处理或处理不及时造成投诉人不满意及未解决的，满三件后每个不满意、未解决投诉件承包人承担5000元违约金，违约金从工程款中直接扣除。

- 46.在发包人发出工程接收证书，或因承包人违约而引致发包人解除合同而令工程停工，发包人有权指令承包人全部撤离现场，承包人应当在接到发包人发出书面形式通知后10天内无条件全部撤离现场。承包人不可以拒绝或推迟撤离施工现场。如10天内承包人未能全部撤离现场，发包人有权处置施工现场的设备、材料等设施，并要求承包人赔偿发包人由此造成的损失。

- 47.承包人应对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或接收到的发包人任何资料、文件及信息的内容（以下统称为“保密信息”）保守秘密，未经发包人书面许可,承包人及其知悉保密信息的人员违反上述保密约定，承包人应承担签约合同价10%的违约责任,造成其他损失的，承包人还应据实赔偿。在任何情形下，本条所规定的保密条款应永久持续有效。

- 48.承包人人员的管理建立履约保证体系，在工程开工到竣工验收通过的期限内，为保证全面、妥善履行合同义务，承包人必须建立行之有效的履约保证体系，严格依据投标文件设置现场管理机构。对其人员的具体要求是：承包人任命的承包人代表（项目经理）必须常驻现场，对本工程进行全面监督和管理；派遣的项目总工程师（技术负责人）全面负责与监理工程师的对接工作；项目部要足额配备项目专职安全员、专职技术负责人、测量负责人、质控负责人、试验检测负责人和计量支付负责人。上述人员应被认为是保证承包人全面履约的必备管理人员，均需具有一定执（职）业资格并经监理人及发包人批准。未经监理人和发包人的批准，不得随意撤换。否则，监理人和发包人有权依据合同文件的规定给予处理。项目经理和项目总工程师应专职承担本合同职务,不得在其他工程兼职，一经发现按违约处理。承包人项目经理部管理人员应与其投标文件所报人员一致，且原则上在合同履行终止前不得变更。项目经理部管理人员需要提供最近连续6个月的社保证明，合同签订备案满6个月（不含）,出现下列情形之一,承包人项目经理部管理人员可申请变更：

- a)工程建设任务完成，但因非承包人原因无法办理竣工验收备案,合同无法正常终止。

- b)因非承包人原因工程建设暂停6个月（含）以上，且复工时间无法预测。

- c)与承包人解除劳动合同。

- d)因自身健康状况无法继续担任现岗位工作。

- e)发包人、监理人认为该管理人员无法胜任现岗位工作而提出更换。

- f)因执业资格被吊销或注册证书不在有效期内，不再符合任职条件。

- g)因触犯刑法被处以拘役、有期徒刑等处罚。

- h)有关法律、法规规定的其他情形。除此以外，承包人应向现场派遣或雇用为实施、完成、维护及保修本工程所需要的下述人员：①在本行业中具有执（职）业资格、技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员；②有执（职）业资格、有能力进行施工管理、指导作业的工长；③适应本工程需要的各类技术与非技术工人；④在工程施工期间,为确保整个施工过程的安全，应指派专职人员负责管理现场的所有安全工作。上述人员及与实施永久性工程有关的任何人员，如监理人认为其不称职或不执行监理指令，监理人有权向承包人发出书面通知要求撤换,承包人应在监理人规定的期限内，安排由监理人批准的人员接替，承包人无正当理由拒绝更换项目经理、技术负责人及其他管理人员的，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金3万元，累计发生三次以上（含三次）发包人有权单方面责令其退场，中止合同，并要求其赔偿发包人的一切损失。

- 擅自更换项目经理需向发包人支付违约金每人次人民币3万元，且发包人有权单方面解除合同，同时承包人应按签约合同总价的10%向发包人支付赔偿金。若因承包人原因，投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过市建委相关系统备案的，或工程开工后（除不可抗力外）承包人变更项目部施工管理人员、项目经理或项目技术负责人的还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：变更项目部施工管理人员项目经理或项目技术负责人的，每人每次向发包人交纳3万元的违约金；其他人员每人每次向发包人缴纳1万元的违约金承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 项目经理及主要管理人员履约要求：严格按照法律、法规、标准、规范及建设行政主管部门的要求，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人和监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查承包人施工管理人员的到位情况。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目经理缺岗的按每人/天支付违约金人民币5000元，擅自离开超过30天的，发包人有权单方面解除合同，且承包人应按签约合同价的10%向发包人支付赔偿金。

- 49.承包人应当按照法律、法规、标准、规范等要求及合同文件、安全管理协议、安全环保责任书、安全交底等约定严格履行安全生产标准化主体责任。承包人不履行法定及约定职责的，应承担违约赔偿责任。违约金及赔偿金由发包人根据承包人的违约情况在约定的额度范围内确定具体金额后直接在进度款中扣除，但不因此免除承包人的履约义务，如果承包人仍不纠正违约行为，发包人有权再次在进度款中扣除违约赔偿金，直至承包人纠正违约行为、正常履行合同义务。

- a）未按要求设立安全生产管理机构或未配备专职安全管理人员，扣除违约赔偿金5000-20000元；

- b）重要岗位管理人员不到岗或履职时间不符合规范要求的，每人每次扣除违约赔偿金5000-10000元；

- c）未按要求建立健全安全责任制及各项安全管理制度的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- d）未制定应急预案且未按要求进行演练的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- e）未按规范要求实施危大工程方案编制、审核审批、专家论证程序的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- f）未建立安全隐患排查整治台账、开展安全教育培训及安全交底、召开安全例会的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- g）未落实建设行政主管部门阶段性专项安全工作要求的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- h）未落实建设单位、管理单位、监理单位提出的安全隐患整改措施的，每次扣除违约赔偿金2000-10000元；

- i）建设单位、管理单位现场安全检查发现存在重大事故隐患、安全生产违法行为（如大型机械及特种作业不履行审批、备案、登记手续、操作人员资格违法等）、环境违法行为、重大违章行为及重复违章行为的，每次扣除违约赔偿金2000-10000元；

- j）未及时向建设单位、管理单位、监理单位提交安全生产相关资料的，扣除违约赔偿金2000-10000元；

- k）发生生产安全事故的，视事故等级、影响程度及履责情况，除由承包人承担赔偿责任外，每次扣除违约金50000-200000元；

- l）其他违约行为，由建设单位与管理单位根据违约情况、隐患等级、影响程度、造成损失等每项或每次违约扣除违约赔偿金2000-100000元。

- 50.承包人不得将本合同项下工程款债权等权利转让给第三方、也不得委托第三方代收款项。如承包人擅自将工程款债权转让的，其债权转让行为对发包人不发生效力，承包人应向发包人支付违约金50万元，并赔偿发包人处理债权转让事项发生的律师费等损失。

- 51.因承包人自身原因导致工程档案、图纸、资料不能移交，在解除合同等情况下不配合发包人办理工程档案等归档、竣工备案等多项报备手续的违约责任，每迟延1天，承包人应承担签约合同价万分之0.5的违约金。

- 52.承包人不得因承发包双方的认价等争议问题而不履行、部分履行或延迟履行本合同义务，在争议解决期间，承包人不得以争议未解决为由擅自停工、窝工，如因此造成停工、工期延误、发包人经济损失等情况发生，承包人将承担合同总价的万分之五/天的违约金，至承包人复工或双方合同解除之日止。承包人须承担因此产生的一切损失（包括但不限于工期损失、费用增加等直接和间接损失）。

- 53.承包人在向发包人提交任何文件资料(包括但不限于洽商联系单、工作联系单、会议纪要、验收单、通知单等)或以电子形式发送相关陈述之前，务必对相关事实情况进行确认后方可签字、盖章、提交，应确保签字、盖章及陈述的真实性，如存在任何虚假签字、盖章或陈述，则该签字、盖章或陈述无效。

- 54.如因承包人提供虚假材料造成实际经济损失，则由承包人自行承担后果。

- 55.承包人应当根据《北京市建筑垃圾处置管理规定》编制施工现场的建筑垃圾处理方案，明确建筑垃圾运输车辆进出施工现场的管理制度、具体负责人、检查人员和检查登记方法、投诉举报途径、突发事件处理程序等，并报区城市管理部门备案。

- 56.竣工清理：在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的那部分现场清除并运出承包人全部设备、多余材料、垃圾等，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到监理人代表满意的使用状态。在工程竣工后，承包人应全面履行其合同责任和义务，包括但不限于：

- a）从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等；

- b）从现场拆除所有的临时建筑物、构筑 物和临时设施并恢复地面原状（若有工程需要应及时拆除；

- c）清洗工程所有墙面、地面、楼面等表面；清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

- d）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

- e）所有表面完成约定的装修和装饰；

- f）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；检查和调试所有的五金件并上油；

- g）检查、测试和确保所有的系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

- h）为所有钥匙贴上标签并固定到钥匙排上交给发包人；

- i）清洗和擦洗所有机电设备的表面，清除所有污迹，保证设备表面的清洁；

- j）清洁所有水箱的内表面，并通过监理人代表的验收；

- k）所有配电柜、配电箱内清理干净，各类开关要启闭灵活；

- l）所有卫生洁具要清洗干净、龙头、背水箱要启闭正常；

- m）所有大于DN100的阀门须按要求刷油并更换填料，确保各类阀门的正常灵活启闭；

- n）各类管路须按设计要求贴相应标示并标明液体或气体流向。

- 57.承包人应负责编制竣工资料并将竣工资料移交城建档案馆；竣工图编制费用由承包人承担,费用已包含在签约合同价中。

- 58.上述所有承包人为承担责任或义务所发生的费用，均包括在签约合同价中。

### 4.2  履约担保

4.2.1  承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求 （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为  /

### 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：（1）在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件,包括地下各种管网障碍、地下文物障碍、地下建筑障碍物、不良地质条件、流砂、暗河等；（2）地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物。

## 5.材料

### 5.1  承包人提供的材料

5.1.2 承包人将由其提供的材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人 审批的期限：

1.承包人应当在相应材料进场前7天将相应材料的供货人及采购品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，监理人应当在收到完整资料7天内提出审批意见。未经监理人和发包人审批确定的该等材料不得进入现场，否则发包人有权不支付相应的材料价款；

2.承包人自行采购的材料，监理人和发包人可根据相应材料的重要程度来确定需考察的材料，承包人应须于订购前至少42天提交样品给发包人代表审阅，并应按发包人代表要求提供考察的便利，否则因采购时间问题而影响施工进度及费用的增加，由承包人承担；

3.承包人应在材料到货前24小时以书面形式通知监理人检验，并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给监理人审核，以证明所供的材料符合要求。如承包人采购的材料不符合合同文件的要求时，承包人应按照监理人要求的时间将材料运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延；

4.所有经批准之样品须保留于发包人样品房内，除发包人代表另有指示外，永久工程使用之物料必须符合该等样品之质量标准。此外，承包人还须根据发包人代表的指示进行样板作业，样板施工得到发包人代表认可后方可进行全面施工。

### 5.2  发包人提供的材料

5.2.7  因承包人原因引起发包人提供的材料的实际领用数量超过 按施工图纸计算的实际数量 （按图纸计算的实际数量（适用于采用单价合同形式）/按图纸计算的合理数量（适用于采用总价合同形式））及材料有效损耗时，超出部分的材料费用由承包人承担。

材料有效损耗=按上述约定计算的数量×“ 附件四：发包人提供的材料一览表 ”中对应

的有效损耗率。

## 6.施工设备和临时设施

### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

- 6.1.2  承包人承担自行修建临时设施费用的范围：

- 1.包含但不限于安全生产标准化措施项目要求及工程需要实施的所有临时设施的安装及拆除恢复,承包人撤场前，应将其地上、地下临时设施全部拆除并恢复原状地貌。

- 2.临水、临电接通前的施工用水、用电由承包人自行解决，包含在签约合同价中。

- 3.市政道路开口由承包人负责实施并承担手续费、施工费用、改移（如有）费用及后期恢复费用。

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：   /

### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：   /

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人

## 7.交通运输

### 7.1  道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

### 7.2  场内施工道路

7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人， 相关费用由承包人 承担。

### 7.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人

## 8.测量放线

### 8.1  施工控制网

8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订并完成备案后7天内。

8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求：依据发包人通过监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量验收规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

## 9.施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  7   天内给予批复。

### 9.3  治安保卫

9.3.3  制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人： 承包人

### 9.4  环境保护

9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：在收到监理人发出的开工通知后7天内

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7  天内给予批复。

### 9.6  施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1  未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：承包人支付的违约金或损失赔偿金以发包人实际损失为准。

承包人支付的违约金或损失赔偿金不宜高于合同约定的标准化管理目标等级和实际考核评定、认定的目标等级之间所需投入费用的差额。发生时按下列公式计算：

A=(1－K1÷K2)×F

其中：A—计算的违约损失赔偿金

K1—标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京

建法【2019】9号）规定的标准费率

K2—合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》

（京建法【2019】9号）规定的标准费率

F—合同中载明的安全生产标准化措施费总额

9.6.2  发包人 不给予 （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：   /

### 9.7  特殊安全生产标准化

9.7.1  未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：另行协商。

9.7.2  发包人 不给予 （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包 人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：  /

## 10.进度计划

### 10.1  合同进度计划

10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人在投标文件中提交的施工进度计划和施工方案的基础上，按照投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标以及施工顺序和方法要点，结合现场和项目实际情况进行优化和细化。施工进度计划内容包括但不限于施工总进度计划关键线路目标、施工顺序和方法要点、里程碑节点及劳动力、机械设施、材料等保障措施。施工进度计划应科学合理并具有预见性，提前提出有利于工程整体推进的深化和完整设计、招标采购、加工生产的时序要求；施工进度计划中要体现施工组织顺序、劳动力人数、主要施工机具和材料的种类、数量；如因承包人进度计划滞后、混乱等原因，导致工程建设工作延误，对工期和工程质量造成影响，责任由承包人承担。施工方案中要包含保证工期的措施。

施工进度计划必须同时包括能够有效反映施工关键线路的甘特图与网络图形式，施工总进度计划的内容包括：施工进度计划说明书、施工总进度计划表、分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表、资源需要量及供应平衡表等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。施工方案说明的内容包括：工程概况、施工图纸说明、人力和设备筹备计划、各工种人数和临时设施安排、各工种施工细节步骤、施工安全计划、工期把控计划、收尾工作。具体如下：

(a)合同工程的整体工期计划及保障措施；   
(b)各单位工程(专业工程)工期进度安排及控制措施；
(c)劳动力配置计划及保障措施；
(d)材料设备供应计划及保障措施；       
(e)机械设备和试验、检测仪器配备计划及保障措施；
(f)冬季、雨季施工技术措施及保障计划；  
(g)各分部分项工程施工方案和技术措施；
(h)合同工程重点、难点的施工方案。

10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求： 承包人在合同进度计划基础上编制更为详细的分阶段和分项施工进度计划，特别是在合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程。分阶段或分项施工进度计划的提交时间，不晚于该阶段或该分项工程现场实施前21天，且满足工程整体推进所需的深化和完善设计、招标采购、加工生产的时间要求。

10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求： 应以投标文件中的施工组织设计和施工总进度计划为基础，结合本项目特点在群体工程实施前14天内编制一份详细、合理、切实可行的进度计划和施工方案，并报监理人审核，编制内容需满足项目实施要求。

### 10.2  合同进度计划的修订

10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 合同进度出现延期后7天内

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内

10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内

### 10.3  合同进度计划的其他要求

10.3.2  施工进度计划管理的人员配置要求： /

10.3.3  施工进度计划的计算机应用软件要求： /

## 11.开工和竣工

### 11.3  发包人的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因：   /

### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度均以北京市气象局发布的信息为准。7级（含）以上的大风、12小时内降雪量大于6mm以上降雪、24小时内降水量为100mm以上的暴雨、直径为100mm以上的冰雹。

### 11.5  承包人的工期延误

11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：签约合同价的万分之二/天，不足一天按一天计；逾期竣工违约金的计算方法：逾期天数*签约合同价的万分之二/天，其中:逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延长的工期。

逾期竣工违约金最高限额：签约合同价3%

### 11.6  合同双方原因导致的工期延误

合同双方导致工期延误的原因： 除连续停水停电超过7天、因发包人单方原因、不可抗力外，其它情况均不予顺延；由于上述原因造成的工期顺延，承包人应配合发包人安排，并不得因此向发包人提出任何费用索赔。

### 11.7  非合同双方原因导致的工期延误

非合同双方导致工期延误的原因：  /

### 11.8  工期提前

提前竣工的奖励办法：    /

## 12.暂停施工

### 12.1  承包人暂停施工的责任

（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1.因高考、中考、国家和城市庆典、运动会、交通管制、扬尘治理等主管部门发布的暂停施工；

2.承包人原因造成的质量事故、工程质量未达到合同约定验收标准或工程质量不合格而进行返工、重建、修改的工期；

3.承包人未按设计要求进行施工，擅自变更图纸要求或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响工期的；

4.承包人组织施工管理不利，如资质等级不够、施工队伍实力不足、技术设备无法满足施工要求；

5.承包人拒绝监理人管理，施工组织计划（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；未经监理人检验而进行下一道工序作业；

6.承包人违法施工致使工程被责令停止，如未遵守文明施工规定、破坏公共道路管线、破坏历史文物等；

7.安全存在隐患，未按监理人要求及时进行整改；

8.承包人自身原因的怠工怠料的；

9.承包人未按照合同约定接收指示等文件；

10.承包人转包工程；

11.因承包人未按照北京市有关规定妥善协调、处理与周围居民或附近单位的施工扰民相关事宜而造成的民扰；

12.包括但不限于发生以上情形工期不予顺延，责任自负，发包人不予增加相应的费用。

## 13.工程质量

### 13.2  承包人的质量管理

13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7日内

监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 自收到工程质量保证措施文件后7天

### 13.3  承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：开工后每月的25日前

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：按监理人工程质量报表模板报送，内容详细、真实、准确。同时提交相应的质量控制措施，材料设备应提交材料设备的质检报告(产品合格证)等资料。

监理人审查工程质量报表的期限： 收到工程质量报表后7日内

### 13.4  监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录 的其他地方包括：施工场地、承包人的现场试验场所、承包人的预制构件制作车间等。

### 13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后工作日时间内12小时内

## 15.变更

### 15.1  变更的范围和内容

15.1.1  在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（6）变更的其他情形： /

### 15.3  变更程序

15.3.2  变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内。逾期未提交的，视为承包人执行该命令不会引起合同价款调整。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内。

### 15.4  变更的估价原则

因变更引起的价格调整方法：

一、工程变更引起清单项目工程量量差变化≤15%时（含15%）计价原则如下：

1.合同清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的合同单价。

2.合同清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的合同单价换算调整后的综合单价。

3.合同清单中无适用或类似项目的合同单价，执行类似项目的合同单价计价规则及报价水平，发承包双方协商确定市场合理综合单价。

4.合同单价中存在修正综合单价的，本条第1至3项中的合同单价是指修正综合单价。

5.合同清单中没有适用或类似于变更工作的价格，由承包人提出，监理人审核，发包人批准，具体计价原则如下：

（1）费率标准：执行投标报价水平；

（2）施工生产要素数量：依据北京市《建设工程施工消耗量标准》并考虑同类施工生产要素投标报价水平确定；《建设工程施工消耗量标准》无适用项目的，承包人应依据施工组织设计及其措施方案上报施工生产要素，按监理人审核，发包人确定执行；

（3）施工生产要素价格：签约合同价已有的，执行签约合同价中已有的合同单价；签约合同价中没有，同时也没有类似的，依据基准期《北京市工程造价信息》中的价格并考虑同类材料的投标报价水平，《北京市工程造价信息》没有的施工生产要素价格按监理人审核，发包人确认执行，最终价格以审计审定为准；

6.相同项目特征的清单项合同价格不一致时，按照对发包人有利的情况执行；

7.以“项”计价的分部分项工程清单项目不重新计量及调整；

8.对于未施工项目在结算时完全扣减，未完成工程按照未完成的工作价值进行扣减，即：一个清单编码中所有描述内容均未施工的，结算时整个清单项目全部扣除；一个清单编码中所描述内容部分未施工，根据实际施工内容按照合理比例扣除；

9.如发承包双方不能达成一致的，可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询；因承包人为改善施工条件或方便施工而发生的工程洽商，不再增加相关费用。

二、工程变更引起清单项目工程量量差变化>15%计价原则如下：

1.工程量增加超出15%的部分，按照合同单价合理下调20%；

2、工程量减少超过15%的部分，按照合同单价合理上调10%。

15.4.4  因变更引起措施项目发生变化的，措施项目费调整方法：

1.工程变更引起的措施项目变化，按照发包人批准的承包人专为工程变更拟定的实施方案或实际发生内容，计算其因工程变更而需要增加投入的施工管理人员、增加搭设的临时设施及其他增加的施工措施工程（工作）量；工程变更引起合同工期变化的，应依据发包人批准的工期延长或缩短的时间计算调整，具体计价原则如下：

（1）工程变更所需增加的（现场没有的）施工机具，按实际发生施工机具的型号、台数及其耗用台班计量，并按合同清单中的计日工清单的相关施工机具单价进行计价，若合同清单中没有相应计日工单价，按照技术标准与要求中的计日工计价原则执行；

（2）工程变更所需增加设置的（现场没有的）临时设施，按实际发生临时设施的类型、数量及使用时间进行计量，按发承包双方协商确定的合理市场价格计价。

（3）工程变更涉及合同工程范围、工期、质量、合同规范等实质性内容变化并引至措施项目发生改变时，承包人提出调整措施项目费的，应在实施前将拟实施的方案提交发包人审核，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况，拟实施的方案经发承包双方确认后执行并调整措施项目费；如承包人在约定时间内未提出调整措施项目费用的，则应视为工程变更不引起措施项目费用的变化或承包人放弃调整措施项目费用的权利。

（4）非承包人原因，发包人提出的工程变更取消了合同中某项原定工作或工程，且承包人发生的费用或（和）应得的收益没有包括在其他已支付或应支付的项目中或在任何替代的工作或工程中，发包人应补偿承包人的损失费用及合理的预期收益。

（5）工程变更引起合同工期实质性延长或缩短的，发承包双方按下列公式计算合同工期影响的措施项目调增（减）价格：

措施项目调增（减）价格=延长（缩短）工期*措施项目中期运行费用/合同工期

措施项目中期运行费用：投标时提交的的措施项目费用分拆表

- 2.变更的其他要求：

（1）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、洽商，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人共同完成工程量的确认，否则发包人对此费用不予计取；

（2）因工程变更或洽商涉及可重复利用的材料时，承包人应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用情况，否则视为承包人100%的回收利用。

15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起合同清单中列明的 工程量发生增减，且单个项目工程量变化幅度在  ±15   %以内（含）时，应执行合同清单 中列明的该项目的单价；单个项目工程量变化幅度在  ±15  %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 ±1  %时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该项目按修正后的新的单价计价。

15.4.7  因变更引起价格调整的其他处理方式：

1.工程量清单缺陷引起清单项目工程量量差变化幅度超过合同专用部分条款第15.4.5条款约定时，计价原则执行合同专用部分条款15.4.1、15.4.2、15.4.3条因变更引起的价格调整方法；

2.工程量清单缺陷引起的措施项目变化，除安全生产标准化措施费项目外，合同清单的措施项目费用不予调整。

3.安全生产标准化措施费在计费基数变化时，可以进行调整，但投标费率不做调整；危大工程施工技术措施费已包含在投标报价措施项目费用中，不再另行计取。由于承包人安全生产标准化措施原因致使发包人受到行政主管处罚所发生的费用，均由承包人承担。

### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法： /

### 15.7  计日工

15.7.1  计日工合同单价指：承包人完成发包人提出的零星项目或工作，但不宜按合同约定的计量与计价规则进行计价，而应依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等，按合同清单的计日工单价计价。如合同单价中存在修正综合单价的，本项中的合同单价是指修正综合单价。

### 15.8  暂估价

15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包 人的：

（4）承包人报送招标计划期限：承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前[90]天将招标方案通过监理人报送发包人审查。

发包人审批招标工作计划时限：应自收到承包人报送的招标方案后[60]天内批准或提出修改意见。

（5）承包人报送相关文件时限：承包人应当根据施工进度计划，提前[60]天将招标文件通过监理人报送发包人审批。

发包人审批相关文件时限：应自收到承包人报送的相关文件后[30]天内完成审批或提出修改意见。

（10）承包人申报合同文件时限：承包人与供应商、分包人在签订合同前，应当提前[14]天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人。

发包人审批合同文件时限：应在收到资料后[14]天内与承包人共同确定中标人。

承包人报送正式签订合同副本时限：应在签订合同后[7]天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或 者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为： 发包人   或者按照下列约定：发包人委托的造价机构审核确认金额为准。

## 16.价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：造价信息调整价格差额法

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度 引起价格调整的物价波动风险范围：

引起价格调整的物价波动风险幅度：±5%

16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

（1）投标报价基准期：2025 年  8 月。

（2）《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：以发包人、承包人共同确认的市场价格为依据确定

（3）合同履行期间价格的确定方法：

1) 人工、施工机械台班价格以发承包双方共同确认的价格为准；若发承包双方未能就施工期市场价格达成一致，可以参北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》施工期的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；如《北京工程造价信息》中无相关造价信息价格，应以发承包双方共同确认的市场价格为依据确定。

2) 材料价格

合同履行期间的材料价格，可选用施工期市场价或采购价。

①材料施工期市场价：以发承包双方共同确认的价格为准；若发承包双方未能就施工期市场价格达成一致，可以参考施工期的工程造价信息价。

②材料采购价：承包人应根据施工进度安排在采购材料前，将采购数量和单价报发包人核对，发包人应根据施工进度安排及时确认采购材料的数量和单价。

- 风险幅度的计算方法：

- 1.变化幅度的计算方法：

1）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明单价低于基准价格时，合同履行期间价格的涨幅以基准价格为基础确定，跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明单价为基础确定；

2）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明单价高于基准价格时，合同履行期间价格的跌幅以基准价格为基础确定，涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明单价为基础确定；

3）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明单价等于基准价格时，合同履行期间价格的涨（跌）幅度以基准价格为基础确定；

4）承包人在已标价工程量清单或预算书中未载明单价的，合同履行期间价格的涨（跌）幅度以基准价格为基础确定。

- 2.超过风险幅度的调整原则：

- 1）合同履行期间材料、施工机械台班价格的变化幅度小于或等于合同约定的价格风险幅度时，不做调整；变化幅度大于合同约定的价格风险幅度时，应当计算超过风险幅度部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益；

- 2）合同履行期间人工价格的变化幅度小于或等于合同约定的价格风险幅度时，不做调整；变化幅度大于合同约定的价格风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益；

- 3）发承包双方合同履行期间价格变化幅度超过合同约定风险幅度的价格调整办法，选用第（c）种调整方式执行：

- （a）按月分段计量的工程：发承包双方可根据合同履行期间当月价格，对材料、施工机械台班价格扣减风险幅度内费用，对人工价格不扣减风险幅度内费用，调整价格差额。

- （b）按形象部位分段计量的工程：可按照合同约定的工程形象进度划分不同阶段，根据合同履行期间相应月份的价格加权平均或其他方法计算价格，对材料、施工机械台班价格扣减风险幅度内费用，对人工价格不扣减风险幅度内费用，分段计量，调整价格差额。

- （c）按整体工程一次性结算的工程：可按照合同履行期间工程实际进度对应月份的价格加权平均或其他方法计算价格，对材料、施工机械台班价格扣减风险幅度内费用，对人工价格不扣减风险幅度内费用，调整价格差额。

- 4)人工、材料、施工机械台班调整后的价格差额只计取税金。

16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法

- （1）价格调整方法：采用加权平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。

- 采用加权平均法：首先依据本章第 17.1.3 项约定所确定的计量周期，以及本章专用部分第16.1.2.1 目约定的能够引起价格调整的物价波动风险范围和幅度，分门别类按照当期双方确认的每次采购数量和对应的价格，以及当期双方确认的采购的次数确定相应加权平均价。

- 计算公式：AP=∑ni=1(Xi*Ji)/∑ni=1(Xi)

- AP为某种材料或工程设备不同渠道（批次）采购加权平均价

- Xi为某种材料或工程设备不同渠道（批次）采购供应的数量

- Ji为某种材料或工程设备不同渠道（批次）采购的单价

- i为某种材料或工程设备不同渠道（批次）采购序号

- n为某种材料或工程设备采购渠道（批次）的数量

- 16.1.2.4  其他约定：

- 1.合同工程出现工期延误的，应按照下列原则确定及调整合同履行期由于物价变化影响的价格：

- （1）因发包人原因导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；

- （2)因承包人原因导致工期延长的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者中的较低者；

- (3)因非发承包双方原因引起的工期延长的，计划进度日期后续的工程价格，由发承包双方按责任大小分担。

- 2.承包人按合同履行及完成工程所发生的下列费用不因物价变化而调整合同总价和合同单价：

- （1）措施项目费用；

- （2）不属于合同约定调价项目的材料费、施工机具使用费的燃料动力费；

- （3）管理费及利润；

- （4）承包人自身原因产生的费用。

- 3.工程造价管理机构发布的各种非强制性价格调整，不作为合同价格的调整因素；

- 4.承包人负责完成的图纸设计、施工组织设计等存在缺陷造成的合同价格以外的任何支出，由承包人自行承担；

- 5.承包人的施工工艺变化不作为合同变更的依据，除非此变化是由于发包人在工程实施中提出高于合同约定的质量标准和规范；

- 6.因承包人采购原因而引起的材料替代（如：水泥、焦渣、钢筋等）在符合现行规范下，不降低原设计标准的前提下，经发包人、监理人、设计人同意签字确认后方可使用，此类费用承包人在投标报价时需自行考虑，结算时不作调整。

16.1.3  其他价格调整方法

- 1.电缆物价波动引起的价格调整方法：

- 1）投标报价基准期1#电解铜价格80940元/吨（含税），铜价来源为上海有色金属网（http://www.smm.cn）首页的上海现货（SMM）行情的1#电解铜价格。

- 2）电缆采购期价格按下单日前一天上海有色金属网1#电解铜平均价格进行调价。

- 3）调整方法如下：

- A=B+(C-80940*（1±5%）)*线密度/1000

- A：电缆采购期价格，单位：元/米

- B：电缆投标价格，单位：元/米

- C：下单日前一天1#电解铜价格平均价格，单位：元/吨

- 1#电解铜平均价格约定为上述网站公布的当日最高价与最低价的平均价格

- 线密度=电缆铜导体截面积（平方毫米）*8.92/1000，单位：公斤/米。

- 2.总承包服务费调整原则：

- 1)发包人提供的材料变更为承包人提供的，材料费进入分部分项工程量清单项目的综合单价，扣除合同总价计取的发包人提供材料的总承包服务费；

- 2)承包人提供的材料变更为发包人提供的，材料费从分部分项清单项目综合单价中扣除，增加发包人所提供材料的总承包服务费用；

- 3)合同履行过程中发生暂估价专业分包工程、发包人直接发包的专业工程取消，或确定由承包人负责完成，或承包人参加由发包人作为招标人的暂估价专业工程投标并中标的，或在承包人的合同工程已竣工且撤离现场后进行的，扣除合同总价中计取的相应专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包服务费；

- 4)发包人批准的专业分包工程发生工程变更或发包人原因引起的实质性工期改变，发承包双方可按下式计算调整受影响的专业分包工程（或直接发包专业工程）总承包服务费：

- 总承包服务费调整价款=受影响专业分包工程（或直接发包专业工程）延误的工期*受影响专业分包工程（或直接发包专业工程）总承包服务费/受影响专业分包工程（或直接发包专业工程）工期

- 5)采用以项计价的总承包服务费用，除上述1)-3)条内容外，按风险包干，结算时不作调整；采用以费率计价的，工程结算时，费率不变，计算基数按专业分包工程、直接发包的专业工程合同价、发包人提供材料的供货合同价进行计算。

- 3.法律法规及政策性变化调整原则：

1)合同工程实施期间，在合同基准日后发生法律法规及政策性变化引起的工程造价增减变化和（或）工期延误的，合同价格及增值税按实调整，合同总价及合同单价内的管理费及利润不调整；

（a）新增的法律法规及政策性规定；

（b）修改原有的法律法规及政策性规定；

（c）废止原有法律法规及政策性规定；

（d）政府对相关法律法规的解释发生了变化。

2)因承包人原因引起工期延长的价格调整：工期延长期间出现法律法规及政策性变化的，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调整；

3)因发包人原因引起工期延长的价格调整：工期延长期间出现法律法规及政策性变化的，合同价格调减的不予调整，合同价格调增的予以调整；

4)因非发承包双方原因导致工期延长的价格调整：工期延长期间出现法律法规及政策性变化的，合同价格按实调整；

4.其它

1)非设计要求的马凳筋、斜撑筋、抗浮筋、垫铁等措施钢筋的工程量已包含签约合同价的相应钢筋项目的综合单价中，结算时不得重复计取。

2)因承包人施工过程中环保未达标导致发包人多缴纳环保税的，多缴纳的税费由承包人承担。

## 17.计量与支付

### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

本工程的计量周期：本合同的计量周期为月

（1）每月 25  日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同  执行 （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时）） 单价项目已完成工程量按月计量。

（3）总价项目计量方式采用  按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际 完成工程量计量）。

17.1.5  总价项目的计量（适用于采用支付分解报告）

（1）采用支付分解报告计量方式的，总价项目的价格调整方法：  /

17.1.5  总价项目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价项目的价格调整方法：

1.总价子目的分部分项工程项目清单进度款按照发承包双方确认的清单项目累计已完成工程量占合同清单中清单项目的总工程量的比例，乘以清单项目合价计算分部分项工程项目清单累计进度价款；

2.措施项目清单进度款按照累计完成分部分项工程项目清单合价占分部分项工程项目清单总价的比例计算累计完成的措施项目进度款；

3.其他措施项目清单累计进度款计算方法如下：

1）总承包服务费应按照服务事项的计价方式计算：以总价计价的，按当期发包人确认的专业分包工程累计进度款占专业分包工程合同价的比例乘以相应的服务费总价计算各专业分包工程累计完成的总承包服务费；以费率计价的，按照当期发包人确认的专业分包工程累计进度款乘以相应的费率计算各专业分包工程累计完成的总承包服务费；

2）专业工程暂估价项目按照当期发包人确认的专业工程项目累计完成的进度款计算；

3）计日工、暂列金额按当期累计完成的进度款进行计算。

### 17.2  预付款

17.2.1  预付款

（1）预付款额度

预付款额度：签约合同价（扣除暂列金额（含税）、专业工程暂估价（含税）、计日工）的20%

其中：包含一次性支付全额农民工工伤保险费、安全生产标准化措施费用总额的50%。

（2）预付办法

预付款预付办法：合同生效且财政资金到位后，承包人提交付款申请和相应款项合法有效发票后15日内，发包人向承包人支付预付款。承包人不提供合规发票的，发包人有权相应顺延付款期限而无需承担违约责任。

预付款的支付时间：本合同签订后，不迟于本项目约定的开工日期前7天内,但需满足上述预付办法约定的条件。

（3）安全生产标准化措施费用预付额度及方式

安全生产标准化措施费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全生产 标准化措施费用按以下时间节点和金额进行预付：

发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内，将签约合同价中载明 的安全生产标准化措施费用总额的 50%一次性预付给承包人。

发包人应当在±0.00 以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完 成价款比例达到 30%（两者中以条件先满足的为准）7 天内，预付至签约合同价中载明的安 全生产标准化措施费用总额的 70%。

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安 全生产标准化管理目标之日起 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用 总额的 90%。

发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产 标准化管理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全生产标准 化措施费用总额的 100%。

安全生产标准化措施费用的预付不抵扣。

17.2.2  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：当工程进度款累计支付（含预付款）到签约合同金额40%时开始抵扣预付款，分三次扣回，当月进度款不足以抵扣预付款的，于下月继续抵扣。当工程款支付到签约合同金额的80%时，预付款抵扣完毕。安全生产标准化措施费预付款及农民工工伤保险费不予扣回。

### 17.3  工程进度付款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：一式陆份，先提交监理人审核，后由监理人发发包人审查。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容： /

（7）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：1）付款次数或编号；2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；3）经发包人确认的变更金额；4）经发包人确认的索赔金额；5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；6）本次扣减的质量保证金；7）根据合同应增加和扣减的其他金额。进度款支付申请单中，价款存在争议部分可延迟至下月支付。

（8）本期应付进度款：  本次应付进度款：=[累计已完成工程总值（包括已确认的合同价格调整价款]*支付比例-累计预付款扣回（包括当期扣回价款）-前期累计已支付进度款]-发包人累计扣除的款项（不含预付款扣回）

17.3.3  进度付款证书和支付时间

（2）逾期付款违约金的计算标准： /                                          逾期付款违约金的计算方法：   /

（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：

1.发包人审核并确认承包人所报工程量且财政资金到位后，根据确定的当月工程计量结果，发包人按当月已完成工程价款的80%向承包人支付工程进度款。发包人应按照预付款扣回条款回扣预付款，与工程进度款同期抵扣，工程竣工验收合格且财政资金到位后支付至签约合同价的85%。竣工结（决）算完成，待审计定案且财政资金到位后支付至审计审定金额的97%，剩余3%质量保证金待工程缺陷责任期满后30日内一次性付清(质量保修合同另有约定的从其约定)，且不支付质量保证金利息。

2.在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应按规定在结算后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。

3.发包人向承包人支付任何款项之前，承包人应向发包人开具正式的发票，根据国家现有税票规定，本工程开具的全部发票均为增值税普通发票。

### 17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金处理

（3）质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留 质量保证金）。

质量保证金约定比例：结算总价的3%

### 17.5  竣工结算

17.5.1  过程结算

本工程 不进行 （进行/不进行）过程结算。

过程结算的相关要求：  /

17.5.2  竣工付款申请单

（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：一式六份

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格，结（决）算完成后28天内

（2）竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.2(3)目约定提交修正后的竣工付款申请单,经发包人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

### 17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）承包人提交最终结清申请单的份数：一式十份

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内

发包人向承包人 不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法： /

## 18.竣工验收

### 18.2  竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：

1.竣工验收前30个工作日内须向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的竣工资料及图纸；竣工资料、全套竣工图(含所有专业分包范围)，由承包人严格按《建设工程文件归档规范》GB/T50328-20142019年版)、《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017要求进行整理，于工程竣工验收合格后6个月内提交监理人，经监理人审核后报至发包人。承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或) 城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

2）文件封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

竣工验收资料的份数：5套工程竣工档案资料（含竣工图）和1套人防竣工资料（含人防竣工图）纸版及电子版。

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担

### 18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：根据发包人及监理人要求确定

### 18.8  施工队伍的撤离

18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：

工程完成正式移交后，承包人不得无故不及时撤离施工现场，未按时撤离给发包人造成的损失,由承包人承担。

### 18.9  中间验收

18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：根据发包人及监理人要求确定。

18.9.2  验收不合格的，承包人在 24小时  期限内进行修改后重新验收。

## 19.缺陷责任与保修责任

### 19.7  保修责任

19.7.1  工程质量保修范围：本合同约定的承包范围。

工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》和《民用建筑节能条例》第二十三条；依照中华人民共和国国务院令2000年第279号"建设工程质量管理条例”第六章之第四十条规定的最低保修期限,对其中未做规定的其它项目,保修期由发包人和承包人另行约定。

工程质量保修责任：

1.遵守国家及地方法律法规相关要求,并满足相关主管验收部门的最新要求。

2.保修期开始的前一个月内,承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,维修工作应在发包人或物业管理方（或使用方）通知后24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。属于责任范围、内容的项目,承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修复所需费用由承包人承担。

3.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修,因承包人延误而造成的损失由承包人承担。

4.维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,工程保修期相应顺延。

5.质量保修完成后,由发包人组织验收。质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所 附的格式出具质量保修书,质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时,将质量保修书一并报送监理人。

## 20.保险

### 20.1  工程保险

本工程不投保 (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为： /  ，并 符合以下约定：

（1）投保人： /

（2）投保内容： /

（3）保险费率： 由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额： /

（5）保险期限： /

### 20.4  第三者责任险

20.4.2  保险金额：承包人自行确定，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由 承包人 承担。

### 20.5  其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料等办理的保险：承包人自行考虑,所需费用由承包人自行承担。

### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订且网上登记后14日内。

20.6.4  保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：全部由承包人承担。

## 21.不可抗力

### 21.1  不可抗力的确认

21.1.1  合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾以及经省级以上相关单位公布确定为自然灾害的风、雨、雪、洪、震及政策性停工等。离子辐射或放射性污染；由于适用法律的变更或任何适用的后续法规的颁布导致本合同履行不再合法。

不可抗力的等级范围约定：烈度7度(不含7度)以上地震，10级以上(不含10级)台风，日雨量60mm以上暴雨(以国家县(市)级以上气象局(台)、地震局(台)等专门机构公布为准)，以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

## 24.争议的解决

### 24.1  争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组 评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

（壹）提请北京 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对 合同双方均有约束力。

（贰） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法 定 代 表 人 ：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法 定 代 表 人 ：

法定注册地址：

发包人为建设                               （以下简称“本工程 ”），已接受承包 人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国 招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行 政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表 ”（附件二）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：                                                                     详细承包范围见第五章“技术标准和要求 ”。

三、合同工期

计划开工日期：         年          月         日

计划竣工日期：         年          月         日

工期总日历天数                         天，自监理人发出的开工通知中载明的开工 日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：

六、合同形式

本合同采用                                                           合同形式。

七、签约合同价

金额（含税）（大写）：                                                 （人民币） （小写）¥：                                                                元  其中：安全生产标准化措施费（含税）：                                       元

建筑垃圾运输处置费（含税）：                                         元

暂列金额（含税）：                                                    元

专业工程暂估价（含税）：                                             元 ……

八、承包人项目经理：

姓名：                            ；     职称：                              ；

身份证号：                         ；     建造师执业资格证书号：             ；

建造师注册证书号：                                                           。

建造师执业印章号：                                                           。

安全生产考核合格证书号：                                                     。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本协议书；

- 中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、合同清单；

9、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容文件，应以最新签署的为准。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同 文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                     （盖单位章） 承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）

年      月      日                                       年     月      日

签约地点：

## 附件二：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设 规模 | 建筑面积 (平方米) | 结 构 | 层 数 | 跨度 (米) | 设备 安装 内容 | 工程 造价 (元) | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件三：承包人提供的材料一览表

承包人提供的材料一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件四：发包人提供的材料一览表

发包人提供的材料一览表

| 序 号 | 材料设备 ## 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 其中： 有效损 耗率 （%） | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件五：承包人履约担保格式

注：此处履约担保格式，由承包人依据现行法规政策要求自行补充。

## 附件六：支付担保格式

注：此处支付担保格式，由发包人依据现行法规政策要求自行补充。

## 附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建 筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                             （工程名称）签订保 修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保 修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为          年；

外窗工程为        年，外窗防渗漏为            年；

装修工程为           年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为            年；

供热与供冷系统为            个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为            年；

其他项目保修期限约定如下：

。

三、保修责任

1、属于责任范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定， 立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级 的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五 、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同 附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                  （公章）   承包人：                            （公章）

法定地址：                           法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：               （签字）  委托代理人：                        （签字）

电话：                                电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

## 邮政编码：                            邮政编码：

## 附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋 取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关 工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项 规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件， 自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者 外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规 章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的， 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵 守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合 同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工 程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物 品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予 处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔 偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双 方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）   承包人：                            （公章）

法定地址：                           法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：               （签字）  委托代理人：                        （签字）

电话：                                电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

监督单位：                  （盖章） 监督单位：                          （盖章）

# 第六章     响应文件格式

响 应 文 件 封面（非实质性格式）

响  应  文  件

项 目 名 称 :

项 目 编 号 /包 号 ：

供应商名称 ：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1  营业执照等证明文件

### 1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中 ，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（ 二 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（ 四）参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚 ，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采 购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位 、或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理 、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目 除外）；

（七）与我单位存在 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ” 的其他法 人单位信息如下（如有 ，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效 ，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：           日期：       年       月       日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条 “提供虚假材料谋取中标、 成交的 ”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业政策证明文件

说明：

（ 1 ）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策 时，仍应提供上述证明文件 ，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（ 2 ）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的供应商出具 。联合体参与的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2 ）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供 应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工 信部联企业﹝2011﹞ 300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等 国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1  中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式（不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造 。相关企业（含联合体  中的中小企业 、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；制造商为（企 业名称），从业人员______人， 营业收入为______万元 ，资产总额为______万元 1， 属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；制造商为（企 业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属 于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财  库 ﹝ 2020﹞ 46  号 ）的规定 ，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符  合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协  议的中小企业） 的具体情况如下：

1 .  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；承建（承接） 企业为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元 1 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业 ；承建（承接） 企业为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元 ，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业）；

……

以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           日期：

1 从业人员 、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就  业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕  141 号 ）的规定 ，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加            单位的            项目 采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           日   期 ：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2 其他特定资格要求

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目 进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件， 自愿参与磋商并承诺如下：

（ 1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（ 2 ）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外 ，我方响应竞争性磋商文件的全 部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交 ，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商 文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                                     传     真

电话                                                    电子函件

供应商名称（加盖公章）：           日期：        年        月       日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人      （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权 ，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、 修改      （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：        年        月       日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有 效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：      （采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：           日期：        年        月       日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号：                          项目名称：

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注： 1.此表中 ，每包的报价应和《分项报价表》 中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3. 本表后需附清单报价表格。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年        月       日

## 8  分项报价表

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。（可单独成册）

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                                 项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 （页码） | 竞争性磋商文 件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况 ”列应据实填写 “正偏离 ”或 “负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年        月       日

## 10   采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                                 项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求 ，除本表所列明的所有偏离外 ，均视作 供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明， 内容为空白的 ，响应无效。

2. “偏离情况 ”列应据实填写 “无偏离 ” 、“正偏离 ”或 “负偏离 ”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年        月       日

## 11   竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

（包括评审标准中涉及的、采购需求中要求的或磋商文件中要求的，以及投标人认为需要提供的其他材料，格式自拟。）

## 12   施工方案

投标人应根据评审标准中涉及的、采购需求中要求的或磋商文件中要求的，编制本工程的施工组织设计，施工组织设计页数不超过 150 页；

## 13   最后报价一览表

本项目为全流程电子标，供应商结合北京市政府采购电子交易平台二次报价提示填报最后报价。

最后报价与首次报价不一致时，按以下方式处理：

（1）第二次报价即为最终报价，第一次已报价的工程量清单与第二次报价总数不一致时，需提供最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况），不做调整。

最后分项报价表

| 序号 | 最后报价计算过程或说明（可以填写按第 一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对 第一次报价某部分价格变化情况） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：        年        月       日

14   采购服务费承诺函

采购服务费承诺函

北京中昌工程咨询有限公司：

我单位在贵司组织的                       项目（招标文件编号：         ）

采购中若获得成交，我单位保证在成交通知书发出后按磋商文件的规定，向贵司即北京中昌工程咨询有限公司（地址：北京市朝阳区劲松三区甲302华腾大厦21层 ） 支付服务费（成交人须按供应商须知第 25 条的规定向采购代理机构支付代理服务费）。

如我单位未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我单位成交资格并不退还我方的磋商保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担，我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日