# 北京市政府采购项目

# 公开招标文件

项目名称: 通州区智慧家医平台建设项目

# 采购编号: ZYLS-ZB-202510045

# 采 购 人: 北京市通州区卫生健康委员会

采购代理机构: 中源联盛咨询（北京）有限公司

目   录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

# 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.采购编号:ZYLS-ZB-202510045

2.项目名称: 通州区智慧家医平台建设项目

3.项目预算金额:752.34万元、项目最高限价: 752.34万元

4.采购需求:

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 分包最高限价（万元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧家医软件 | 1 | 664.44 | 支持公卫服务内容字典的新建、修改等操作，可根据区域、机构定制等详见招标文件… | 否 |
| 2 | 智慧家医硬件 | 1 | 73.9 | 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式等详见招标文件… | 否 |
| 3 | 智慧家医监理 | 1 | 14 | 协助招标人对项目进行过程管理、初验验收及终验等详见招标文件… | 否 |

5.合同履行期限: 自合同签订之日起1年

6.本项目是否接受联合体投标:□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

### 2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目设备专门采购包面向中小企业

■本项目第三包专门面向  ■中小 □小微企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通 过以下措施进行:__________________。

### 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:_ 无 _。

3.本项目的特定资格要求:

### 3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

### 3.2 其他特定资格要求:  无  。

## 三、获取招标文件

1. 2025年11月10日至2025年11月14日，每天上午09:00至下午17:00(北京时间，法定节假日除外)。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台

(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。

### 4.售价:0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月02日09点30分整(北京时间)

地点: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院天宇大厦B座四层第三会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线:010-58511086

电子营业执照服务热线:400-699-7000

技术支持服务热线:010-86483801

### 2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

### 2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

### 2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名    称: 北京市通州区卫生健康委员会

地    址: 北京市通州区西大街62号

联系方式: 010-69547455-8206郑老师

### 2.采购代理机构信息

名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址: 北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402

联系方式: 010-67803241转8024

### 3.项目联系方式

项目联系人: 张行

电      话: 010-67803241转8024

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性: ■服务 □货物 |  |  |  |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ■否 |  |  |  |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为: 。 |  |  |  |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: 年 月 日 点 分 考察地点____________。 |  |  |  |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: 召开地点: 预计会议时长: 时 分至 时 分(以参会人员及会议内容为准) |  |  |  |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交: ■不需要 □需要，具体要求如下: (1)样品制作的标准和要求:_________； (2)是否需要随样品提交相关检测报告: ■不需要 □需要 (3)样品递交要求:_________； (4)未中标人样品退还:_________； (5)中标人样品保管、封存及退还:_________； (6)其他要求(如有):_________。 |  |  |  |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(如涉及采购标的品目较多的，在此处需标明“详见采购需求中中小企业划分标准所属行业附件”) |  |  |  |
|  |  | 标的名称 |  | 中小企业划分标准所属行业 |  |
|  |  | 1包 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
|  |  | 2包 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
|  |  | 3包 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定: ■无 □有，具体情形:_____ 。 |  |  |  |
| 12.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额:第一包70000元；第二包8000；第三包1000元。 2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3.投标保证金收受人信息: 账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号: 344171207755 (仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如: ZYLS-ZB-2023XXXXX,第X包) 4.投标保证金递交截止时间: 2025年12月02日09点30分(北京时间)(以任何方式递交的投标保证金需保证于2025年12月02日09点30分(北京时间)前全额到账)。 |  |  |  |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形: □无 ■有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |  |  |  |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人: ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人: ■得分且投标报价均相同的，以 技术分 得分高者为中标人 □随机抽取 |  |  |  |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包: ■不允许 □允许，具体要求: |  |  |  |
|  |  | (1)可以分包履行的具体内容: (2)允许分包的金额或者比例: (3)其他要求:_____。 | _____； _____； |  |  |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式:以书面形式送达 |  |  |  |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中源联盛咨询(北京)有限公司； 联系电话: 010-67803241转8024； 通讯地址: 北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层。 |  |  |  |
| 27 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式收取； 缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。 |  |  |  |

投标人须知

一   说  明

## 1   采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1     采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体

组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2     投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的

法人、其他组织或者自然人。

1.3     联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个

供应商的身份共同参加政府采购。

## 2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1     资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政

性资金。

### 2.2     项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3     是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

### 2.4     核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3   现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投

标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投

标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自 行承担不利评审后果。

## 4   样品

4.1     本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2     样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标

标准》。

5   政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求) 5.1     采购本国货物、工程和服务

### 5.1.1

5.1.2

5.1.3

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产

品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248

号文)。

### 5.2     中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1    中小企业定义:

5.2.1.1   中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库

〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300  号)。

5.2.1.2   供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中 小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由 中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施 工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服 务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订

立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3   在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4   以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2

5.2.3

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳 动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局， 各地(设 区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵 团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件:

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%

(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动 合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资 标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产 品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和

国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8  级)》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在  职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法  签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4    本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6    小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法

和评标标准》。

| 5.3 | 政府采购节能产品、环境标志产品 5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代 理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)。 5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期 之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 |
| --- | --- |

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评 标方法和评标标准》(如涉及)。

### 5.4     正版软件

5.4.1    依据《财政部 国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品

政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号)，采购无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、

投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629. 11/1102) 并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊 信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国 家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品 技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产 品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购 清单”  (以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型 号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布 并适时调整。

5.4.2    各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政 部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采 购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 	(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用 正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

### 5.5     网络安全专用产品

5.5.1    所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络

安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的 网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

### 5.6     推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

5.6.1    为全面推进本市挥发性有机物(VOCs) 治理，贯彻落实挥发性有机

物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市 生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有 关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见 第五章《采购需求》)，否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

| 5.7 | 采购需求标准 5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行) 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求 标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)，本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。 5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行) |
| --- | --- |

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库

〔2023〕7 号)，本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章 《采购需求》。

## 6   投标费用

6.1     投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二   招标文件

## 7   招标文件构成

| 7.1 | 招标文件包括以下部分: 第一章 投标邀请 第二章 投标人须知 第三章 资格审查 第四章 评标程序、评标方法和评标标准 第五章 采购需求 第六章 拟签订的合同文本 第七章 投标文件格式 |
| --- | --- |

7.2     投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投

标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否则投标无效。

## 8   对招标文件的澄清或修改

8.1     采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在

原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜 在投标人。

8.2     上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提

供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责 任。

8.3     澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投 标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三   投标文件的编制

## 9   投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1     本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也

可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购 需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否 则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2     除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

9.3     除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行 承担。

## 10 投标文件构成

10.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文

件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投 标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的

文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中 给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响

应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内 容，可由投标人自行编写。

10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

### 10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做

出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需 求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

### 10.5  投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

### 11.1  所有投标均以人民币报价。

11.2  投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人 须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1  投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中

国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价) 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2  按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

### 11.3  采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其

他商品、服务。

11.4   投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)，

否则其投标无效。

## 12 投标保证金

12.1  投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。   12.2  交纳投标保证金可采用的形式: 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3  投标保证金到账(保函提交) 截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本 票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以 金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时 间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者 票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

### 12.4  投标保证金有效期同投标有效期。

12.5  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

### 12.6  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担

保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理 机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:

12.6.1  投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书

面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2  中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中

标人；

12.6.3  未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日

内退还未中标人；

12.6.4  终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作

日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:

12.7.1  投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13 投标有效期

### 13.1  投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持

有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14 投标文件的签署、盖章

### 14.1  招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件

的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章 件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用 原件的电子件。

14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

### 15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

## 16 投标截止时间

16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至

电子交易平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

### 17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补

充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平 台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，

作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

## 18 开标

### 18.1  采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和

招标文件预先确定的地点组织开标。

### 18.2  本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对

投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的

需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未 在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

### 18.4  投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关

工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采 购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

### 18.5  投标人不足 3 家的，不予开标。

## 19 资格审查

### 19.1  见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责

具体评标事务，独立履行职责。

### 20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问

题的通知》(财库〔2016〕125 号) 的规定。依法自行选定评审专家的， 采 购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良 信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

### 21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

## 22 确定中标人

### 22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选

人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确 定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托 评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的， 按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采

购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工 作日。

### 23.2   中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采

购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律 责任。

## 24 废标

### 24.1  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

24.1.1  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的；

24.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 24.1.4  因重大变故，采购任务取消的。

### 24.2  废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1   中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标

人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项 和中标人投标文件作实质性修改。

### 25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选

人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的

事项向采购人承担连带责任。

25.4  政府采购合同不能转包。

25.5  采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目

的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负 责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26 询问与质疑

### 26.1  询问

26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的， 可依法提出询问， 并按《投标

人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内

作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2  质疑

26.2.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面 形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收 到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2  质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的， 质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代 表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3  投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字 或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，

法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购 代理机构有权不予答复。

26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。 27 代理费

27.1   收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，

中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

1    开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人 进行资格审查，并形成资格审查结果。

2   《资格审查要求》中对格式有要求的， 除招标文件另有规定外，均为“实质性格式” 文件。

3    投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的， 资格审查不合格， 其投标无效。

### 4    资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民 共和国政府采购 法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供 有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单 位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业 许可证” 、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体 工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明 书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网 | 无须投标人 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn) 截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶 段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查 询结果网页打印页作为查询记录和证据，与 其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则:经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标 人，其投标无效。联合体形式投标的，联合 体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录。 | 提供，由采购 人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规 规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政 策需满足的资格 要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1- 1 | 中小企业证明文 件 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小 企业采购，此时建议在《资格证明文件》中 提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声 明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明 文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订 分包意向协议的中小企业具体情况须在《中 小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明 函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企 业的证明文件中如实填报，且满足招标文件 关于预留份额的要求。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 2-1- 2 | 拟分包情况说明 及分包意向协议 | 如本项目(包)要求通过分包措施预留部分 采购份额面向中小企业采购、且投标人因落 实政府采购政策拟进行分包的，必须提供； 否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目 (包)，组成联合体或者接受分包合同的中小 | 格式见《投标 文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业与联合体内其他企业、分包企业之间不 得存在直接控股、管理关系。 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采 购政策的资格要 求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件 的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资 格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合 体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承 担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授 权其代表所有联合体成员负责本项目投标和 合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协 议应当作为投标文件的组成部分，与投标文 件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均 应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号3-4 项规定的其他特定资格要 求中的每一小项要求，联合体各方中至少应 当有一方符合本表中其他资格要求并提供证 明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较 低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合 体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该 联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协 议》原件的电 子件 格式见《投标 文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承 接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要 求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

### 1   投标文件的符合性审查

1.1     评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2     评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标

人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查 评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》 要求的， 投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定 的除外)； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明(如有) | 如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应 商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求 (如有) | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提 供了资质证书电子件(如有)； |
| 10 | 报价的修正 (如有) | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；(如有) |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标 人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应 评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |

| 12 | 进口产品 (如有) | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含 进口产品； |
| --- | --- | --- |
| 13 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求 的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如 相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合 相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安 全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由 具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产 品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许 可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、 复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网 安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品； 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益 情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人 串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者 个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事 宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系 人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标 报价呈规律性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |
| 18 | 中标服务费 承诺函 | 提供中标服务费承诺函(格式自制) |

### 2   投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1     评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明

确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄 清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加 盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得 超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标 文件内容的一部分。

2.2     评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合 理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其 报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3     投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各

项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现 场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中 的内容拆分投标，其投标无效。

2.4     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

2.4.1   招标文件对于报价修正是否另有规定:

□有，具体规定为: ______________

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

| 2.4.2 | 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； |
| --- | --- |
| 2.4.3 | 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价； |
| 2.4.4 | 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 |
| 2.4.5 | 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |

| 2.5 | 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定 情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评 标时价格不予扣除。 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合 体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除， 用扣除后的价格参加评审。 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业 之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.5.5 中小企业参加政府采购活动， 应当按照招标文件给定的格式出具《中 小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》 的，视同小微企业。 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 |
| --- | --- |

中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3   投标文件的比较和评价

3.1     评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的

投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标 文件不得进入比较与评价。

3.2     评标方法和评标标准

3.2.1   本项目采用的评标方法为:

■综合评分法， 指投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法， 见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依 据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标 报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2   采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌

相同) 的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审 查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或 者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人， 其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求: /

3.2.3   非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) / 。

3.2.4   关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品， 优先采购的具体规

定(如涉及) / 。

### 4   确定中标候选人名单

4.1     采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且

通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家 投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得 分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

4.2     采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，

按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足 招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3     采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4     评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、

投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5     评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包) 的中

标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包)评标委员会共(各) 推荐 3 名中标候选人。

### 5   报告违法行为

5.1     评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法

行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

第一包：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（25分） | 企业实力 | 10分 | 投标人需提供以下资质证明： 1、投标人具备数据管理能力，具有数据管理能力成熟度等级证书（DCMM），5级（优先级）证书得4分，4级（量化管理级）证书得2分，其它不得分； 2、投标人具备企业信用等级证书（AAA级）得2分； 3、投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书基本级（CS2）)及以上得2分； 4、投标人具备中华人民共和国增值电信业务经营许可证得2分。 （需提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分） |
|  |  | 项目团队 | 3分 | 1、投标人拟投入的项目经理，应具备项目管理能力，技术实力扎实，符合本项目安全管理要求，同时具备信息系统项目管理师证书、通信专业高级工程师证书、信息系统安全专业认证（CISSP）证书的得3分，不提供的不得分。 注：本小项最高得3分。须提供项目经理证书复印件加盖公章，并提供近半年任意1个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），不提供的不得分。 |
|  |  |  | 7分 | 2、团队专业人员配置（除项目经理外）： （1）至少2人具有软考信息系统项目管理师证书； （2）至少1人具有软考软件设计师证书； （3）至少1人具有软考数据库系统工程师证书； （4）至少2人具有软考网络工程师证书； （5）至少2人具有通信工程师（互联网技术）证书； （6）至少2人具有工信部教育与考试中心颁发的人工智能工程师（中级）证书； （7）至少2人具有CISP证书。 团队专业人员中每具备以上要求的一项得1分，最高得7分。 注：须提供拟派人员证书复印件加盖公章，并提供近半年任意1个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），不提供的不得分。以上项目团队成员职位不能兼任，一人多证不重复计算。 |
|  |  | 同类业绩 | 5分 | 投标人提供近三年在中国境内承担的医疗信息化服务类似项目案例（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得5分。未提供业绩证明材料或不满足要求的业绩不得分，业绩个数以合同个数为准。（以项目合同或成果文件为准）。 注：须提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，关键页包括合同首页、合同交付的主要内容（涉及价格的部分可进行遮盖）、合同签字盖章页。无合同具体签署日期或双方签署日期不完整的视为无效合同。 |
| 2 | 技术部分（65分） | 项目理解 | 15分 | 1、充分分析用户需求，对项目整体理解透彻，对项目的重点、难点与关键因素分析准确，完全满足采购方的需求，得15分； 2、分析用户需求，对项目整体理解较透彻，对项目的重点、难点与关键因素分析较准确，能较好地满足采购方的需求，得10分； 3、用户需求分析不清晰，对项目整体了解不够全面，对项目的重点、难点与关键因素分析有明显的偏差，与采购方的需求相差较远，得5分； 4、不提供方案的不得分。 |
|  |  | 总体设计 | 20分 | 1、项目总体设计方案合理、完整、可行、先进，系统架构设计正确、网络架构设计正确、系统接口设计完善、系统功能满足要求，得20分； 2、项目总体设计方案较合理、较完整、较可行、较先进，系统架构设计一般、网络架构设计一般、系统接口设计较完善、系统功能较完善，得15分。 3、项目总体设计方案合理性、完整性、可行性、先进性差，系统架构设计、网络架构设计、系统接口设计、系统功能难以满足需求，得5分； 4、不提供方案的不得分。 |
|  |  | 重点需求响应 | 15分 | 满足《采购需求》中全部“▲”技术参数及要求得满分，一项不满足或要求提供证明材料的条目未提供证明材料的扣3分。 |
|  |  | 统一支付平台医保对接方案 | 5分 | 针对投标人提供的统一支付平台医保对接方案进行打分。 1、对接方案具备医疗统一支付平台接口规范、符合北京医保移动支付技术标准要求，并满足北京医保“医保移动支付”现场验收标准。得5分； 2、对接方案不符合实际需求、内容欠佳、难以实施的得2分； 3、不提供的不得分。 |
|  |  | 测评服务 | 10分 | 就投标人提供的等保测评服务、软件测评服务、商用密码应用方案测评服务、商用密码应用系统测评服务进行评比： 1、根据本项目的建设内容，有针对性的制定等保测评、软件测评等技术方案，方案内容全面细致，符合采购人实际情况的，得10分； 2、技术方案内容基本完善、内容较合理的得5分； 3、技术方案内容存在明显缺失或响应不完善的得1分； 4、不提供方案的不得分。 |
| 3 | 价格（10分） | 评审基准价=满足比选文件要求且最低的评审价格 合格供应商的有效价格得分=（评审基准价/评审价格）×10 |  |  |

第二包：

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格 (10分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。 |
| 2 | 技术 部分 (64分) | 技术 参数响应 (5分) | 评委根据投标人的投标文件响应(#项条款除外)打分: 1.全部满足招标文件要求:5分。 2.技术参数每有一项负偏离扣减0.1分,扣分最高不超过5分。 |
|  |  | #项 条款响应 (20分) | 评委根据投标人的投标文件响应打分: 1.本项目共有#项条款10项，全部满足:20分。 2.每有一项负偏离扣减2分，扣分最高不超过20分。 |
|  |  | 重点难点问题分析及解决方案 (7分) | 投标人应针对本项目的特点，结合过往经验分析并指出实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。 1.对本项目重点难点问题分析准确，分析内容完整、分析透彻、理解认知度高，能提出项目执行过程中的重点、难点问题并给出相应解决方案，得7分； 2.提供了完整、合理可行的项目需求分析及解决方案，基本符合项目特点及要求，但细节有待完善，得4分； 3.提供了常规、通用的项目需求分析及解决方案，未充分考虑本项目特点，细节有待完善，得1分； 4.未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 进度计划 及供货方案 (7分) | 根据投标人提供的项目整体实施进度计划及供货方案等进行综合评价。 1.项目整体实施进度计划详细，时间节点明确可控，供货流程各环节考虑全面详细，送货过程时间节点均量化可控，充分结合项目特征，针对性较强，客观合理，完全满足采购人要求:7分； 2.能够提出初步的项目整体实施进度计划，时间节点基本量化，供货流程较为简略，送货过程时间节点基本量化，能够结合项目特征，有一定针对性，较好满足采购人要求:4分； 3.项目整体实施进度计划过于简略，时间进度无明确节点，供货流程简略，送货过程时间节点不够量化，无法有效结合项目特征，针对性弱:1分； 4.未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 总体安装 实施方案 (7分) | 1.设备安装、调试和试运行方案考虑全面详细，充分结合项目特征，针对性较强，客观合理；安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料准备充分，完全满足采购人要求:7分； 2.能够提出初步的设备安装、调试和试运行方案，能够结合项目特征，有一定针对性，较为客观合理；具备安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料，较好满足采购人要求:4分； 3.设备安装、调试和试运行方案简略，无法有效结合项目特征，针对性较弱，部分内容客观合理；安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料准备不充分:1分； 4.未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 项目团队 (7分) | 1.设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备合理，职责分工明确，专业性强且经验丰富，能及时响应采购人的服务要求:7分； 2.设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备基本合理，职责分工不够明确；人员有一定工作经验，具备一定专业性，基本能响应采购人的服务要求:4分； 3.设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备不够合理，职责分工不明确，经验和专业性有所欠缺，无法完全响应采购人的服务要求:1分； 4.未提供项目团队的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案及质量保证方案 (7分) | 1.售后服务方案能够充分结合项目特征，针对性较强，内容完善、全面；售后支持服务完善、考虑全面、产品升级与维护可行性高；承诺到达现场时间及其他响应时间客观合理且时效性强，能够保障最终用户的使用效果:7分； 2.售后服务方案较常规，针对性一般，且内容较简略，响应时间不太及时，仅能满足最终用户一部分服务要求:4分； 3.售后服务方案未结合项目实际情况，且内容不完善、考虑不全面，响应时间不太合理或时效性较差，无法很好的响应采购人的服务要求:1分。 4.未提供具体方案的不得分。 |
|  |  | 培训方案 (4分) | 1.培训方案全面，详实、培训频次和进度安排合理:4分； 2.培训方案较为全面，内容较为详实，培训频次和进度安排较为合理:2分； 3.培训方案不全面，内容简单，培训批次和进度安排不完全合理的:1分； 4.未提供具体方案的不得分。 |
| 3 | 商务 部分 (25分) | 业绩 (5分) | 评委根据投标人近三年同类业绩(政府采购硬件类)，每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 备注:近三年指“2022年07月01日至本项目投标文件递交截止时间”。 |
|  |  | 资质 （20分） | 投标人提供的以下资质，每提供一个得4分，不提供不得分。 1.质量管理体系认证ISO9001 2.数据存储安全管理体系认证ISO27040 3.CCRC信息安全服务资质认证（信息系统安全集成服务）（二级及以上） 4.安防工程企业设计施工维护能力证书（一级） 5.信创数智技术服务能力证书（GC一级） |
| 4 | 政策 功能 (1分) | 节能产品 (1分) | 投标人提供的货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复制件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外)。 |

第三包：

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格 (10分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(10%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。 |
| 2 | 技术 部分 (60分) | 项目理解与分析 (5分) | 综合考虑投标人针对采购需求所提供的项目分析，项目分析包括但不限于相关政策法规、项目重难点分析。 项目分析具有针对性、对监理服务背景了解深入、服务思路清晰、完全了解信息化监理行业发展情况、重难点分析全面到位、可提出建设性意见及建议：5分； 项目分析针对性较强、对监理服务背景了解较深入、服务思路较清晰、了解信息化监理行业发展情况、重难点分析较全面、建设性意见及建议较完善：4分； 项目分析具有一定的针对性、对监理服务背景及信息化监理行业发展情况具有一定的了解、具有独立的服务思路、提供了部分重难点分析、可提出一定的建设性意见及建议：3分； 项目分析针对性较差、对监理服务背景了解较少、服务思路无序、对信息化监理行业发展情况了解较少、重难点分析空洞、建设性意见及建议较少：2分； 项目分析不具有针对性、缺少对监理服务背景了解、服务思路混乱、不了解信息化监理行业发展情况、未进行重难点分析、未提出建设性意见及建议：1分； 未提供任何材料：0分。 |
|  |  | 质量控制方案 （5分） | 综合考虑投标人提供的质量控制方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的质量控制能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、质量控制能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、质量控制能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备质量控制能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 进度控制方案 （5分） | 综合考虑投标人提供的进度控制方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的进度控制能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、进度控制能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、进度控制能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备进度控制能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 投资控制方案 （5分） | 综合考虑投标人提供的投资控制方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的投资控制能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、投资控制能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、投资控制能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备投资控制能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 变更控制方案 (5分) | 综合考虑投标人提供的变更控制方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的变更控制能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、变更控制能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、变更控制能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备变更控制能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 合同管理方案 （5分） | 综合考虑投标人提供的合同管理方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的合同管理能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、合同管理能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、合同管理能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备合同管理能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 信息/文档管理方案 （5分） | 综合考虑投标人提供的信息/文档管理方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、具有全面系统的信息/文档管理能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、信息/文档管理能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、信息/文档管理能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、不具备信息/文档管理能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 沟通协调方案 (5分) | 综合考虑投标人提供的沟通协调方案，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、监理预案完备、覆盖范围广阔、具有全面系统的沟通协调能力、充分体现客观性可操作性，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案基本完整、具有一定的监理预案、覆盖范围较广、沟通协调能力强、具有一定的客观性可操作性，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、监理预案单一、覆盖范围较小、沟通协调能力薄弱、客观性可操作性较差，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、监理预案简陋、覆盖范围狭小、不具备沟通协调能力、未体现客观性可操作性，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 保密措施 (5分) | 综合考虑投标人提供的保密措施，对采购需求的响应程度。 方案完整度高、保密制度建设健全完善、保密措施众多、操作流程规范且细致，完全满足采购需求的服务及质量要求：5分； 方案完整度较高、保密制度建设完善、保密措施多样、操作流程规范，可以满足采购需求的服务及质量要求：4分； 方案基本完整、保密制度建设基本完善、保密措施较多、操作流程基本规范，基本满足采购需求的服务及质量要求：3分； 方案完整度较差、保密制度建设松散、保密措施较少、操作流程随意，勉强满足采购需求的服务及质量要求：2分； 方案完整度差、保密制度建设缺失、无保密措施、不便于操作且未执行，无法完全满足采购需求的服务及质量要求：1分； 未提供任何方案：0分。 |
|  |  | 实施团队人员安排 (15分) | 拟派本项目的总监理工程师10分（需具有信息系统监理师证书，否则此项不得分）： 信息系统监理师证书及三年（含）以上的监理工作经验（以信息系统监理师证书批准日期为准），三年及以上的得10分，三年以下5分，没有不得分。 |
|  |  |  | 拟派本项目的总监理工程师代表： 具有信息系统监理师证书的得5分。 |
| 3 | 商务 部分 (30分) | 类似项目实施业绩 (15分) | 评委根据投标人自2021年07月01日至今承担过同类项目业绩(以实际合同为依据，需至少包括首页、金额页、含有项目名称的页面以及签章页)，每提供一个有效业绩得5分，最多得15分。 注：提供合同复印件且加盖投标人公章，否则不予计分，项目列表注明用户联系人及联系方式，以备审查。 |
|  |  | 利于本项目履约能力证明 (15分) | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书得5分，没有得0分。 投标人具有有效的环境管理体系认证证书得5分，没有得0分。 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得5分，没有得0分。 备注:提供针对以上内容的实质性佐证文件，未提供不作为评审依据。 |

# 第五章   采购需求

第一包智慧家医软件：

背景

家庭医生签约服务是“健康中国战略”的重要内容，是我国当前医疗卫生改革工作的重点。为推动城市副中心医疗服务工作高质量发展，全面提升通州区医疗服务智慧化水平，为居民提供智能化、个性化、连续性的健康管理服务，启动本项目。

采购范围

本项目采购内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 子项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件平台 | 家庭医生智能服务平台 | 1套 | 除功能实现外，需完成相关系统关联对接联调建设 |
| 2 |  | 统一支付平台 | 1套 |  |
| 3 | 测评服务 | 软件测评 | 1次 | 验收测评1次 |
| 4 |  | 安全测评 | 1次 | 针对相应要求完成等保测评 |
| 5 |  | 商用密码应用方案测评 | 1次 | 针对相应要求完成密码应用方案测评 |
| 6 |  | 商用密码应用系统测评 | 1次 | 针对相应要求完成密码应用系统测评 |
| 7 | 其他服务 | 商用密码建设 | 1套 | 针对相应要求提供密码应用建设服务 |
| 8 |  | 医疗大模型能力平台服务 | 3年 | 提供符合要求的医疗大模型与能力平台服务 |
| 9 |  | 算力服务 | 1年 | 提供符合要求的算力服务 |

建设目标

建设一套家庭医生智能服务平台与统一支付平台，实现线上签约、履约、续约的智能化家庭医生服务，同时支撑居民掌上就医服务、医保移动支付、家庭医生服务包管理、家庭医生服务签约和履约等工作。全方位提升家庭医生服务的智能化水平与整体质量，为居民提供更便捷、高效的医疗服务体验。

项目具体内容和需求

软件开发建设

系统架构设计要求

本项目包含2个子系统，且需要与现有系统关联对接，各系统间存在相互关联调用关系，供应商需提供完善的系统架构设计方案，体现出各系统之间关系。

网络架构设计要求

本项目应用部署环境使用通州区政务云平台，算力资源使用北京市健康云平台。供应商需提供完善网络架构设计方案，确保系统网络通畅，能够实现数据的流转、业务的访问。

应用功能需求

供应商提供的软件平台需满足以下应用功能需求。

家庭医生智能服务平台功能需求

主要包括家庭医生签约管理系统（web端）、家医移动健康助手（APP端）、居民移动健康助手（小程序端）、后台管理系统、监管分析子系统、智能体开发等内容。

家庭医生签约管理系统（web端）功能需求

家医医生注册功能需求

投标产品需支持家医注册功能，能够对家庭医生团队进行新建、修改、启用、停用等维护操作。

家医权限管理功能需求

投标产品需支持给家医分配权限，能够对家医分配签约、履约权限。

家医团队维护功能需求

投标产品需支持团队名称、所属机构新增、修改。

家医团队成员管理功能需求

投标产品需支持团队管理功能，通过勾选家庭医生组成家医服务团队，能够对家庭医生团队进行新建、修改、启用、停用等维护操作。

家医团队长维护功能需求

投标产品需支持团队长管理功能，通过勾选确定团队长。

团队擅长内容维护功能需求

投标产品需支持维护团队擅长项目，根据不同医生擅长类别，生成团队擅长类目。

公卫服务字典管理功能需求

投标产品需支持公卫服务内容字典的新建、修改等操作，可根据区域、机构定制。

医疗服务字典管理功能需求

投标产品需支持医疗服务内容字典的新建、修改等操作，可根据区域、机构定制、支持获取本机构或区域医疗服务项目例如检查、检验相关项目。

服务项目管理功能需求

投标产品需支持对服务项目中内容进行相关自由组合，提供服务项目新建、修改、停用删除、绑定执行者等相关功能。

服务项目关联管理功能需求

投标产品需支持对服务项目中内容进行相关联公卫或医疗中服务内容，在后续自动履约过程中进行项目关联。

服务包分类管理功能需求

投标产品需支持服务包类型设置，同时提供新增、修改、停用等，满足区域、机构等自定义设置。

服务包等级管理功能需求

投标产品需支持对服务包不同等级的设定，通过设置不同等级，对签约时同一类人群只能签约其中摸一个等级。

签约服务包管理功能需求

投标产品需支持通过勾选单项服务组成服务包，可标记服务包类型（基础包、自建包或个性包）以及适用人群，同时支持服务包的修改、审核、停用等操作。实现根据医院需要管理不同的签约服务包，根据不同的人群提供不同的有偿套餐，向患者提供有偿或无偿公卫服务。

个性化套餐管理功能需求

投标产品需支持通过勾选个性化的套餐内容，设定改套餐可使用权限范围，在此范围内家庭医生和居民才可签约。

签约管理功能需求

投标产品需支持为居民提供签约服务时，通过姓名和身份证号可检索到已建档未签约居民的信息，在此模块可进行签约操作，支持自动根据签约居民人群属性（如老年人、孕产妇、儿童、高血压患者等）自动匹配相关人群的签约服务包，同时支持在服务包之外个性化选择单项服务，简化签约流程。

审核管理功能需求

投标产品需支持对于居民通过自主签约、选择自主想签服务包、签约医生后，需要签约医生审核通过后实现签约，丰富签约途径，简化签约流程，同时支持解约申请审核，快速完成解约流程。

解约管理功能需求

投标产品需支持医生对签约居民签约服务进行解约，结余时需要补充解约原因。方便签约医生在出现居民迁档、失访时快速完解约。

解约申请功能需求

投标产品需支持居民对医生服务不满意时可以在移动端自主解约申请，提交申请后医生审核完成解约。

签约记录功能需求

投标产品需支持通过姓名、身份证号等可检索签约记录信息，可对已签约居民进行续约、解约、协议查看等操作。

签约协议打印及配置功能需求

投标产品需支持在完成签约后，打印签约协议，支持签约协议的个性化配置。

需支持根据签约内容在签约协议中自动带入签约服务内容，方便居民了解签约服务内容。

续约管理功能需求

投标产品需支持为居民提供续约服务时，可以快速对上一年度签约居民进行签约，完成人员分类标记，简化签约流程，提升签约效率，提高续约率。

续约规则管理功能需求

投标产品需支持为居民提供续约服务时，针对续约居民当年服务时间内不可续约。

需支持续约时针对常住居民且连续多年签约服务项目相同的居民提供自动续约服务。打印签约协议后签约生效

履约记录管理功能需求

投标产品需支持记录患者签约后的就医流程，对履约情况进行跟踪，支持查看服务详情，通过点击记录可以下钻查看业务系统中的服务记录。

自动履约管理功能需求

投标产品需支持根据签约服务包中的项目自动关联日常服务项目，自动获取服务结果，完成项目的履约，提升履约效率。

手动履约管理功能需求

投标产品需支持根据签约服务包中的项目，获取体检、随访、一体化等数据，提取、归纳为对应的服务核心指标，作为此次服务的依据

外呼短信提醒功能需求

投标产品需支持通过智能外呼机器人，短信或电话提醒患者到基层医疗机构进行签约，或享受签约服务项目。

签约收费功能需求

投标产品需支持对于签约服务包中有偿服务包，社区需要按规定向居民进行收费，收费成功后居民正式享受签约服务事项。

特殊人群管理功能需求

投标产品需支持对特殊人群的管理，包括城乡社会救助对象建册、城乡社区救助对象导入、残疾人建册对象导入、低收入农户建册、低收入农户对象导入、特殊人群签约查询、特殊人群减免对账功能。

家医移动健康助手（APP端）功能需求

慢病移动端应用集成功能需求

供应商需集成已建慢病一体化系统医生端应用功能。

在线签约管理功能需求

投标产品需支持在线签约管理，实现居民签约、居民续约、居民解约、居民签约列表、居民筛选、居民签字功能。

我的家医服务功能需求

投标产品需基于智能体开发平台，开发面向家庭医生的家医助理智能体。该智能体主要是帮助家庭医生更便捷的为居民提供服务。

需支持居民健康摘要、健康小工具、医学知识问答、调取居民信息、历史记录查看、咨询列表、问题答复、居民干预方案、挂号推荐、家医服务包查看、基本信息查看功能。

健康档案管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对其辖区内居民进行健康档案管理，居民体检管理、档案状态变更、档案调阅等功能，使居民健康档案更科学、更规范的统一保管。

需支持个人健康档案、健康体检调阅、健康摘要调阅、公卫档案调阅、门诊就诊信息调阅、住院就诊信息调阅、检查报告调阅、检验报告调阅、检查检验调阅功能。

高血压管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对辖区内高血压患者进行慢病管理，包括高血压患者专案建立、高血压患者随访管理。

需支持高血压专案、高血压随访功能。

糖尿病管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对糖尿病患者进行慢病管理，包括2型糖尿病患者专案建立、修改与结案功能、糖尿病患者随访记录信息。

需支持糖尿病专案、糖尿病随访功能。

脑卒中管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对脑卒中患者进行慢病管理，包括患者专案建立、修改与结案功能、脑卒中患者随访记录信息。

需支持脑卒中专案、脑卒中随访功能。

冠心病管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对冠心病患者进行慢病管理，包括患者专案建立、修改与结案功能、冠心病患者随访记录信息。

需支持冠心病专案、冠心病随访功能。

慢阻肺管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端对慢阻肺患者进行慢病管理，包括患者专案建立、修改与结案功能、慢阻肺患者随访记录信息。

需支持慢阻肺专案、慢阻肺随访功能。

老年人管理功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端，对辖区内老年人统一管理，对于在65或65岁以上的，建立老年人专案、进行老年人随访和评估。

需支持老年人专案、老年人评估功能。

中医体质识别功能需求

投标产品需支持家庭医生在移动端，定期对辖区居民进行中医体质辨识管理，系统根据体质辨识结果自动给出居民体质结果建议和适宜的调养方案。

居民管理功能需求

投标产品需支持医生在移动端查看机构所有管档居民，并支持按照人群类别分类，多种条件组合筛选查询。

重点人群标记功能需求

投标产品需支持根据个人健康档案相关信息，对老年人、儿童、孕妇人群和高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者进行标记呈现。

工作统计功能需求

投标产品需支持医生在移动端，快速从机构、个人等维度调阅居民建档、签约、重点人群管理数据等统计指标。

工作查询功能需求

投标产品需支持医生在移动端，从个人维度，按时间顺序查看慢病随访、体检等工作历史数据，帮助医生快速复盘，提升工作效率。

任务待办功能需求

投标产品需支持随访待办、个人工作待办、慢病工作待办功能。

个人中心功能需求

投标产品需支持个人信息管理、意见反馈、程序二维码、系统设置功能。

居民移动健康助手（小程序或H5）功能需求

互联网医院入口功能需求

需与已建通州区互联网医院平台集成。

慢病小程序集成功能需求

需集成已建慢病一体化系统小程序功能，包括血压血糖填写、每日打卡任务、健康知识、饮食测评、运动测评、慢病筛查、ICVD评估等服务。

智能健康咨询功能需求

投标产品需支持所有居民和AI家医助理就药品知识、疾病知识、饮食支持、预防接种知识、检验检查支持问答。支持图片拍照上传咨询。

需支持药品知识问答、疾病知识问答、饮食指导问答、运动指导问答、检查项目问答、检验项目问答、体检报告上传、体检报告解读、检查报告上传、检查报告解读、检验报告上传、检验报告解读功能。

智能问诊导诊功能需求

投标产品需支持通过人机交互引导患者采集病情信息。系统支持结合居民健康视图的历史诊疗记录，自动分析居民可能存在的疾病，并且生成初步病历。居民提供的信息不足时，AI能够针对已知信息自动追加提问，采集更多的信息。AI生成的初步病历内容包括主诉、现病史。需支持居民通过智能问诊功能生成初步病历后，AI能够综合当前疑似疾病、患者历史健康状况等信息，推荐合适的医院和医生。同时，系统需支持打通区互联网医院预约挂号系统，获取推荐医生的号源信息，实现快速预约挂号。

智能家医签约功能需求

投标产品需支持服务包推荐指令、服务包推荐分析、服务包推荐结果、家医签约查重、家医服务包签约支付、家医服务包续约支付、家医服务评价、剩余服务查看功能。

我的家医团队功能需求

投标产品需支持24小时在线服务能力，基于签约居民的个人健康档案数据以及签约服务包，为签约居民提供全面且专业的健康咨询相关服务，涵盖健康咨询、疾病咨询、用药咨询、导诊咨询以及体检报告解读等功能，全方位保障居民的健康需求。

服务功能包括家医服务签约提醒、家医签约推荐集成、家医服务窗口、团队信息展示、查看家医服务信息、日常问题咨询、个人健康摘要、个人健康处方、指定成员咨询、查看历史问题、报告关联解读。

智能健康评估功能需求

投标产品需构建智能化健康评估服务，支持饮食评测、运动评测、慢病风险评估、ICVD评估、中医体质辨识、老年人自理能力评估等评估服务。

需支持健康评估历史、饮食评测、运动评测、慢阻肺风险评估、ICVD风险风险评估、中医体质辨别评估、老年人自理能力评估功能。

智能健康档案功能需求

投标产品支持基本信息健康标签、生活习惯健康标签、体征信息健康标签、疾病信息健康标签、用药信息健康标签、手术健康标签、诊疗行为健康标签、健康档案健康标签、用药信息健康标签、综合健康评分、健康状态说明、疾病风险评估功能。

健康宣教功能需求

投标产品支持健康宣教知识查看、健康宣教知识分享、健康宣教知识自主检索功能。

个人中心功能需求

投标产品支持意见反馈、程序二维码、系统设置、就诊人管理、家庭住址管理、服务评价、帮助中心、实名认证功能。

后台管理系统功能需求

资讯管理功能需求

投标产品支持对居民端资讯内容进行新增发布，可添加资讯类型、标题、摘要、封面、正文等内容。

需支持对上线的资讯详情内容进行管理，包括图文、视频资源的发布情况，下线情况等。

资讯栏管理功能需求

投标产品支持对居民端资讯内容进行新增发布，可添加资讯的类型、标题、封面等，支持资讯、视频类咨询展示。

需支持对上线的资讯栏详情内容进行管理，包括已发布和下线的资讯内容等。

用户和机构管理功能需求

投标产品支持用户管理、机构管理、权限管理、系统管理、字典管理、应用管理、日志管理功能。

监管分析子系统功能需求

指标可视化管理子系统功能需求

投标产品支持指标体系知识管理及基于指标分析的多种可视化图表设计展示等功能，图表有折线图、柱状图、饼图、环形图、散点图、漏斗图、仪表盘、多种表格等。

需支持标准指标体系管理、应用指标体系管理、指标审核管理、指标预警基线管理、指标数据核验管理、图表布局模板管理、分析图表设计管理、数据导出功能。

综合监管驾驶舱子系统

投标产品支持从全局视角对区域内家庭医生签约情况进行监测，对区域内提供的家庭签约服务成果做统一呈现，通过签约、续约、履约、解约等数据了解目前区域家庭医生签约服务成效，详细分析区域内家庭签约管理、趋势、分布具体情况。

统计分析子系统功能需求

投标产品支持家庭医生签约分析、工作量统计报表、费用统计报表功能。

自定义报表工具功能需求

投标产品支持智能图表组件，为支撑指标的多样化呈现，提供常用图表组件涵盖地图、折线图、交叉表格、明细表格、文本标签等30+种可视化分析图表。

需支持智能分析图表，支持可视化0代码的拖拽式配置操作，通过拖拽图例、选择指标、选择维度3个步骤即可将数据呈现出来。

智能体开发功能需求

检查报告解读智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现居民检查报告解读功能。

检验报告解读智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现居民检验报告解读功能。

体检报告解读智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现居民体检报告解读功能。

危急值监测智能体功能需求

投标产品需基于大模型开发智能体，监测居民检验报告是否存在危急值。

用药助手智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现用药提醒等功能。

药物信息查询智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现居民录入药物名称查询说明书功能。

药品相互作用智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现药物相互作用识别功能。

慢病复诊提醒智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现慢病患者复诊智能提醒。

过敏史分析智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现针对居民过敏史归并提取、分析。

近期就诊摘要智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现针对居民近期就诊摘要信息。

近期体征评估智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现对近期体征的评估。

疾病自查智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现居民疾病自查业务。

就诊科室推荐智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，根据居民就诊需求问答，推荐相应的就诊科室。

医生排班查询智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现医生排班查询功能。

就诊服务问答智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，解答患者日常就诊疑问。

危急症状监测智能体功能需求

投标产品需基于大模型开发智能体，监测居民可能存在的危急症状。

健康评估推荐智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，根据居民健康状况与咨询回答问题，判断推荐相应的评估智能体。

运动评测智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，在各个场景中实现运动评测功能。

饮食评测智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，在各个场景中实现饮食评测功能。

ICVD风险评测智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，在各个场景中实现ICVD风险评估。

慢阻肺风险筛查智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，在各个场景中实现慢阻肺风险评估。

中医体质辨识智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现中医体质辨识智能体。

老年人自理能力评估智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现老年人自理能力评估。

老年人认知能力评估智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现老年人认知能力评估。

体重异常评估与干预功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现针对居民体重的分析和异常干预。

饮食建议推荐智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现为居民提供个性化饮食建议功能。

运动方案推荐智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现为居民提供个性化运动方案推荐功能。

健康摘要生成智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，根据居民健康数据生成健康摘要。

家医服务续签智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，实现家庭医生续签服务。

家医服务包比对智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，针对多个家庭医生服务包进行比对分析。

家医服务包提醒智能体功能需求

投标产品需基于医疗大模型开发智能体，回答居民签约家庭医生服务包的各种问题。

统一支付平台功能需求

主要包括订单组件、医保移动支付、自费支付、医嘱信息共享、后台管理等内容。

订单组件功能需求

投标产品需支持待缴费订单支付判定、结算逻辑编排、分布式结算、统一下单接口、通知接口、线上收银台、订单查询接口、补偿机制、自动回滚功能。

医保移动支付功能需求

投标产品需对接社区HIS系统、通州区互联网医院平台、医保系统。提供医保移动支付对外接口，社区HIS系统、区互联网医院平台可调用医保移动支付对外接口实现医保移动支付功能。实现医保患者在京通小程序进行医保在线缴费和区互联网医院平台进行线上挂号、退号、门诊缴费时，可在区互联网医院平台进行费用分解实时结算业务需求。

需包含医保交易完成通知接口、订单查询状态接口、退费状态查询接口、订单明细上传接口、获取移动支付授权码接口、补偿机制功能。

自费支付功能需求

投标产品需对接区互联网医院平台、自费支付渠道。在服务层提供自费支付对外接口，区互联网医院平台可调用自费支付对外接口实现自费在线支付功能。实现非医保患者在区互联网医院平台进行线上挂号、门诊缴费时，可使用微信支付、支付宝、银联商务云闪付等多种支付渠道进行线上缴费、非医保患者在区互联网医院平台进行线上诊间费用退费时，支持已支付订单进行线上退费，诊间费用原路退回患者支付时使用的账号的业务需求。

需包含获取支付方式列表接口、统一下单接口、支付单号查询支付单接口、退款申请接口、退款单号查询退款单接口、支付成功通知接口、退款成功通知接口功能。

医嘱信息共享功能需求

投标产品需对接区互联网医院平台、医保系统。在服务层提供医嘱信息共享对外接口，区互联网医院平台可调用医嘱信息共享对外接口实现医保患开药历史查询及违规判定功能，符合北京医保政策性审核要求，并满足北京医保“医嘱信息共享”现场验收标准。实现医生在区互联网医院平台开具处方时实现跨院医嘱信息共享，自动获取参保患者跨院历史就诊信息，并自动完成是否当日重复开药或提前开药等违规处方的判定的业务需求。

后台管理功能需求

投标产品需为管理人员、业务人员提供浏览器访问的web端界面。具有医保/非医保订单查询功能、交易流水查询功能、医疗机构自费支付渠道信息配置与管理功能、医疗机构医保移动支付信息配置与管理功能等后台管理操作与信息查询功能。

系统关联对接建设

统一支付平台关联对接需求

系统需从医保移动支付、自费支付、医嘱信息共享三个业务模块与基层公共卫生系统、区互联网医院平台、医保系统、自费支付渠道进行对接。

需提供统一支付平台与医保系统的对接方案，具备医疗统一支付平台接口规范、符合北京医保移动支付技术标准要求，并满足北京医保“医保移动支付”现场验收标准。

家庭医生智能服务平台关联对接需求

家医智能服务平台需与院内系统对接多个接口。院内系统提供排班信息，实时同步号源信息；挂号支付和诊间收费时，双方交互订单、支付及费用明细等信息；检验报告、检查报告生成后由院内系统发送至平台；将门诊病历、门诊处方及出院小结等居民医疗记录同步到平台，实现信息共享，为居民就诊服务及健康管理提供便利。

涉及对接系统大致包括基层公共卫生系统、全民健康平台系统、区互联网医院平台、智能慢病系统、慢病管理居民端、慢病管理医生端、智能语音外呼、电子签章系统等。

等保建设需求

由于医疗数据的敏感性和隐私特征，本项目中家庭医生智能服务平台需按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级要求进行建设。

商用密码建设需求

供应商需按照《中华人民共和国密码法》及商用密码有关规范，落实39786标准第三级密码应用技术要求，使用国产商用密码产品和技术，对信息系统进行商用密码应用与安全性合规建设，为信息系统提供身份识别、信息加密、完整性保护等方面的密码防护，达到国家密码管理局合规性、完整性和安全性要求，通过商用密码应用与安全性评估第三级测评。

测评服务需求

等保测评服务：投标人需提供等保测评服务方案，最终提供符合国家要求的正式测评报告。

软件测评服务：投标人需提供软件测评服务方案，最终提供符合国家要求的测试报告。

商用密码应用方案测评：投标人需提供商用密码应用方案测评服务方案，最终提供符合国家要求的测试报告。

商用密码应用系统测评：投标人需提供商用密码应用测评服务方案，最终提供符合国家要求的测试报告。

医疗大模型能力平台服务需求

供应商需提供医疗大模型能力平台服务3年，平台包括医疗大模型、智能体开发平台、医学增强插件等功能。

医疗大模型服务需求

医疗海量知识问答服务需求

投标产品服务需要包含药品知识问答能力、疾病知识问答能力、饮食指导问答能力、接种预防问答能力、检查检验知识问答能力。

▲医疗海量知识问答能力要求：针对医学常识、疾病知识、用药知识、症状知识、症状推荐科室疾病知识问答、报告解读等典型场景的训练及调优服务，提升医疗海量知识问答能力，典型应用场景的医疗海量知识问答解答率≥85%。（须提供国家认证认可机构（CMA、CNAS）针对投标人或制造商“医疗大模型平台”出具的检验报告扫描件或影印件，并加盖投标人公章。）

医疗复杂语言理解服务需求

投标产品服务需要包含医学术语理解能力，专业文书理解能力，医患对话理解能力。

▲医疗复杂语音理解能力要求：针对电子病历结构化、医学口语化理解、医学术语理解、临床专业文书理解、医患对话理解等典型场景的训练及调优服务，提升医疗复杂语言理解能力，典型应用场景的医疗复杂语言理解准确率≥85%。（须提供国家认证认可机构（CMA、CNAS）针对投标人或制造商“医疗大模型平台”出具的检验报告扫描件或影印件，并加盖投标人公章。）

医疗诊断治疗推荐服务需求

投标产品服务需要包含诊断建议推荐能力，相似病历推荐能力，检验检查解读能力，治疗方案推荐能力。

▲医疗诊断治疗推荐能力要求：针对临床质控、鉴别诊断、辅助诊断、可解释性、诊断建议推荐相似病例推荐、检验检查解读等典型场景的训练及调优服务，提升医疗诊断治疗推荐能力，典型应用场景的医疗诊断治疗推荐合理率≥85%。（须提供国家认证认可机构（CMA、CNAS）针对投标人或制造商“医疗大模型平台”出具的检验报告扫描件或影印件，并加盖投标人公章。）

医疗多轮交互服务需求

投标产品服务需要包含多轮被动交互能力，多轮主动交互能力。

▲医疗多轮交互能力要求：针对症状问诊、疾病自查、画像问诊、症状自查问诊、用户档案交互、用药主动问诊等典型场景的训练及调优服务，提升医疗多轮交互能力，典型应场景的医疗多轮交互解答率≥85%。（须提供国家认证认可机构（CMA、CNAS）针对投标人或制造商“医疗大模型平台”出具的检验报告扫描件或影印件，并加盖投标人公章。）

医疗多模态交互服务需求

投标产品服务需要包含医学语音识别能力，医疗图文识别能力。

▲医疗多模态交互能力要求：针对拍药盒解读、检查检验单、多报告解读典型场景的训练及调优服务，提升医疗多模态交互能力，典型应用场景的医疗多模态交互解答率≥85%。（须提供国家认证认可机构（CMA、CNAS）针对投标人或制造商“医疗大模型平台”出具的检验报告扫描件或影印件，并加盖投标人公章。）

智能体开发平台服务需求

智能体管理服务需求

智能体创建服务需求

投标产品服务需支持简易编排和工作流编排。

智能体货架服务需求

投标产品服务需支持智能体展示、智能体搜索以及智能体状态展示。

智能体设置服务需求

投标产品服务需支持基本信息设置、功能选项设置、关联知识库设置、智能体状态设置以及智能体权限设置。

智能体发布服务需求

投标产品服务需支持发布管理、发布列表、Web发布以及API发布。

智能体导入服务需求

投标产品服务需支持用户从桌面导入json类型的文件形成智能体。

智能体数据分析服务需求

投标产品服务需支持会话统计信息及用户使用统计信息，包括对话条目、应用名称会话次数、会话开始时间及结束时间信息。

智能体日志管理服务需求

投标产品服务需支持全面记录每一次用户与智能体的交互信息。主要包括用户的输入文本、智能体的响应内容、会话ID、时间戳、任何可选的元数据（如用户账号）信息。

插件管理服务需求

插件货架服务需求

投标产品服务需支持插件展示、插件搜索、插件操作管理以及基础插件功能。

插件创建服务需求

投标产品服务需支持用户通过自定义插件有效扩展和细化大模型功能。提供规范的插件开发协议，支持开发者基于规范协议创造多功能性插件，插件支持调用接口、执行脚本、进行网络爬虫和数据治理多种任务。

插件配置服务需求

投标产品服务需支持插件信息设置和插件入参设置功能。

插件调试服务需求

投标产品服务需支持参数填写、调试结果、使用示例设置以及Web/API文档预览。

插件发布服务需求

投标产品服务需支持用户对调试和验证通过的插件进行发布。

插件导入服务需求

投标产品服务需支持用户从桌面导入json类型的文件形成插件。

知识库管理服务需求

知识库货架服务需求

投标产品服务需支持知识库展示、知识库搜索以及知识库目录。

知识库创建服务需求

投标产品服务需支持本地资源上传、本地资源处理以及知识库配置。

知识库调试服务需求

投标产品服务需支持检索调试和问答调试。

医学增强插件服务需求

关键信息识别插件服务需求

投标产品服务需实现关键信息识别插件。提供精准的实体识别功能，能够自动从文本中抽取出关键实体信息，如症状、疾病、药品名。支持复杂的关系识别，能解析并理解实体之间的关联与属性，构建出语义网络。

医疗场景图文识别插件服务需求

投标产品服务需支持针对通用的OCR能力进行整体封装，能对输入的PDF和图片精准分类并识别。支持的文件和图片类型包含：药盒、检查报告单、检验报告单、门诊病历、住院病历。在医疗文件处理场景应用中，用户需输入文件后，系统可快速输出文件类型及OCR结构化信息。

通用PDF解析插件服务需求

投标产品服务需支持支持将复杂的PDF格式电子文档进行深度结构化解析，一键提取出文档中的关键信息，包括文字描述的内容详情、嵌入的图片内容以及各类表格数据。提供文本识别与数据抽取能力，支持批量处理与自定义解析规则。

检查检验推荐插件服务需求

投标产品服务需支持基于用户输入的疑似诊断结果名称，通过调用内部搭载的医学数据库，精准获取推荐的检查检验项目列表。列表涵盖临床常用、针对性强的各类检查，以结构化形式清晰呈现。

体检报告解析插件服务需求

投标产品服务需在体检报告处理场景中，能精准解析单个PDF文件内容，可以快速定位并提取其中文字，将体检报告中的文字信息转化为可编辑、可分析的格式。

体检报告解读插件服务需求

投标产品服务需通过接收用户输入的体检报告PDF文件，基于医学知识体系与数据分析算法，对其中异常结果剖析，提供临床解读功能。

内容审核服务需求

投标产品服务需支持内容审核功能，在内容生成过程中，系统持续比对输出与事实标准、伦理原则的符合度，实时优化生成内容，保障输出结果的安全合规。

算力服务需求

供应商需通过北京市健康云平台提供部署医疗行业大模型所需的2台国产化算力服务器资源，单台算力服务器参数需求：

CPU：不低于4路48核；

处理器主频(GHz）：不低于2.6；

单卡算力：不低于313TFlops；

单卡显存：不低于64G；

内存：不低于1500G；

GPU:不低于8卡；

本地磁盘：不低于2*480GBSSD+2*3.2TBNVMeSSD。

配套健康云平台堡垒机服务、VPN服务、主机防护、主机日志分析等安全服务，保障大模型安全合规。

实施要求

工期、服务期及验收要求

本项目需在签订合同后9.5个月内完成系统主体软件建设工作。

本项目按照监理单位要求开展验收工作，中标单位需配合监理单位准备相关验收材料。

应急服务保障要求

投标人应当提供高效的技术支持服务，有效防范系统风险，服务人员7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时协调人力资源提供技术支持服务。

需提供应急服务保障方案。

服务规范要求

投标人须严格遵守采购人制定的管理办法。

实施方案

投标人在完全理解标书的要求后，提供符合本项目要求的实施方案，包括交付成果、人员安排等。

服务团队

在建设期内，中标人必须组成专门的项目团队，提供软件开发、部署实施、系统对接等工作，并保障项目过程安全合规。

培训要求

投标人需要提供完善的培训方案，制定培训计划，具备清晰的培训流程、科学的培训方法。

第二包智慧家医硬件：

一、项目概况

家庭医生签约服务因具有以居民健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围的根本属性，助推我国“健康中国”建设。家庭医生是以互联网为载体的，如何保障开放的网络环境下业务开展的安全已经成为家庭医生工作顺利开展的核心问题。需要依据相关法律法规与行业标准规范要求，开展居民电子签名建设工作，实现居民家庭医生服务协议远程签署电子签名。

二、功能需求

1.签名验签服务器

| 序号 | 功能指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能。 |  |
|  | 提供文件数字签名和验证功能。 |  |
|  | 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的DER和PEM格式的应用与验证。 |  |
|  | 提供开启和关闭对外提供webservice接口的功能。 |  |
|  | 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密。 |  |
|  | 提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行。 |  |
|  | 实现对业务系统服务器端密码设备及服务器证书进行配置与管理，可生成服务器证书申请文件。 |  |
|  | 可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书。 |  |
|  | 可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务。 |  |
|  | 提供日志记录，可将日志以syslog的方式发送到指定服务器。 |  |
|  | 提供C、COM 、Java 等主流开发API。 |  |
|  | 支持算法标准：SM2、SM3、SM4 等。 |  |
|  | 支持SM2算法签名报文实现管理数据、鉴别信息、敏感信息、重要业务数据等重要数据的传输完整性保护。 |  |
|  | 支持业务数据、鉴别信息数据采用SM4国密算法进行数字信封加密，保证数据以加密形式传输。 |  |
|  | 支持性能扩展，提供增加硬件加密引擎或并行负载扩展方式。 |  |
|  | SM2签名能力不低于60000次/秒，签名验证不低于20000次/秒。 |  |
|  | 适用环境：千兆环境，并发用户多。 |  |
|  | 电源指标：550W1+1服务器冗余电源。 |  |
| 序号 | 产品规格要求 |  |
|  | 网口要求 | 4x100/1000M自适应网口 |
|  | 设备高度 | 2U |
| 序号 | 产品资质要求 |  |
| #1 | 产品制造厂商须具有该产品完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。 |  |
| #2 | 提供产品检测报告，符合GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》和GA216.1-1999《计算机信息系统安全产品部件 第一步部分:安全功能检测》（密钥管理类)中相关条款所述的有关要求，提供证明文件。 |  |
| #3 | 提供产品检测证书，符合网络安全专用产品和公钥基础设施相关标准规范要求，提供证明文件。 |  |
| #4 | 产品须具备《商用密码产品认证证书》，提供证书复印件。 |  |
| #5 | 产品须支持RFC8200, 8201, 2474, 4191, 4291, 4443, 4861, 4862, 6980,7217, 8106标准协议，且具有良好的一致性和互通性，提供证书复印件。 |  |

2.手写信息数字签名系统

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 根据签名业务及签名人鉴证信息，通过电子认证服务机构数字证书对签约内容完成电子签名。 |
| 2 | 通过手机端或其他签名终端获取签名人手写签字笔迹，作为数字签名可视化展现效果图示。 |
| 3 | 使用数字签名密码算法，对家庭医生服务协议进行密码运算，保护家庭医生服务协议的有效性。 |
| 4 | CA中心根据手写信息数字签名系统采集和固化的可靠签署内容与行为数据，通过数字证书，将手写签名转换为可靠的电子签名。 |
| 序号 | 非功能指标要求 |
| 1 | 提供Java等主流开发API |
| 2 | 业务处理能力不小于150000笔/小时 |
| 3 | 适用环境：千兆环境，并发用户多 |
| 4 | 满足算法标准：SM2、SM3 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| #1 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供证书复印件。 |
| #2 | 产品制造厂商须具有该产品完全自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书。 |
| #3 | 符合 GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》和GA 216.1-1999《计算机信息系统安全产品部件 第一部分：安全功能检测：身份鉴别 类》 中相关条款所述的有关要求。 |
| #4 | 产品具备国家级单位签发的合法性声明，提供证明文件。 |

3.设备证书

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识设备网络身份。 |
| 2 | 证书格式标准遵循x．509v3标准。 |
| 3 | 支持自定义证书扩展域管理。 |
| #4 | 签发设备证书的电子认证系统须通过国家密码局组织的安全性审查，设备证书基于SM2椭圆曲线密码算法。 |

三、信息资源需求

无。

四、数据需求

无。

五、项目范围

通过本次项目建设，实现与相关信息系统集成，部署签名验签服务器、手写信息数字签名系统，配合使用手机端实现居民在家庭医生服务协议的签名和验证，并能直观的展现居民签字的过程与结果，确保数据的完整性和隐私保护。方案不过多的改变现有的业务流程，实现方式容易使医务人员和居民接受。

六、其它要求

七、采购清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签名验签服务器 | 提供基于数字证书的身份认证、数据签名、验证签名、数字信封等密码服务，支持国密SM2、SM3、SM4算法。 | 2台 |
| 2 | 手写信息数字签名系统 | 采集签名笔迹信息，实现可靠手写数字签名，支持国产密码算法。 | 2台 |
| 3 | 设备证书 | 标识设备网络身份 | 23张/年 |

第三包智慧家医监理：

- 项目内容

为本项目提供全过程监理服务。

- 监理工作总体要求

监控、督导和评价项目建设参与者的行为，并采取相应的管理措施，保证本工程建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的勤奋而谨慎的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

- 监理人应协助招标人提供项目管理咨询服务，提供项目管理的具体工作步骤和工作方法，具体开展项目管理工作。

- 监理人要保证对项目进行过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。

- 监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。

- 监理人须协助招标人做好信息管理、文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。

- 协助招标人对项目进行过程管理、初验验收及终验。

- 协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。

- 监理机构人员要求：监理机构应配备常驻项目现场监理人员，确保项目质量、工程进度要求。

- 监理服务要求

4.1监理目标

4.1.1项目质量目标

在本项目预定的进度和投资下，通过完成本项目各子项目建设的质量目标。完成项目整体目标的预期质量目标。

4.1.2项目进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且本项目的各阶段建设按照预定的计划有序地进行。在规定日期内完成全部建设任务。

4.1.3项目投资目标

保证项目在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理，符合政府采购相关规定。

4.2监理服务范围

为本项目提供全过程监理服务

4.3监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

4.3.1项目组织及技术总体方案

(1)审核和确认承建单位的项目管理方案；

(2)审核和确认承建单位的总体技术方案；

(3)审核和确认承建单位的组织实施方案；

(4)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案；

(5)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

(6) 审核和确认承建单位的配置管理方案；

(7)审核和确认承建单位的测试内容；

(8)审核和确认承建单位的工程进度计划；

(9)明确项目质量控制的关键性环节；

4.3.2项目质量控制

(1）系统集成质量的控制

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

（2）软件开发质量的控制

软件开发计划的审核和确认；

对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；

对承建单位的开发质量记录进行审核；

对有必要进行的第三方测试工作进行配合及管理，保证第三方测试工程按计划有效实施；

源代码及应用程序的移交验收等。

4.3.3项目进度控制

(1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

(2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

(3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.3.4项目投资控制

(1)通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

(2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

4.3.5项目合同管理

(1)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

(2)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

(3)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

(4)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

(5)对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

(6)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

(7)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

4.3.6信息管理/项目文档管理

(1)做好监理日记及项目大事记；

(2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

(4)管理好实施期间的各类技术文档；

(5)项目月报（周报）；

(6)监理工程师通知；

(7)各种会议纪要；

(8)阶段性项目总结；

(9)承建单位提交的技术文档。

4.3.7工作协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

第一次现场会

监理交底会

项目工作例会及业主单位组织的例会

监理协调会

专题讨论会

专家论证会

阶段工作总结会

问题通报会

分项的阶段验收、初验及最终验收会

4.4监理服务准则

(1)维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

(2)执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

(3)不收受被监理单位的任何礼金。

(4)不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

(5)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

(6)认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

(7)坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

(8)坚持科学的态度和实事求是的原则。

(9)在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

(10)不泄漏所监理的项目需保密的事项。

4.5 验收标准

验收阶段监理应根据合同和相关规范要求检查项目文档的齐备性并协助业主单位组织项目验收。

监理单位验收所需材料如下：

1） 本项目监理范围内的各包验收报告；

2） 项目监理文档，清单如下：

（1）项目监理总结报告；

（2）对承建方文档的审核记录；

（3）监理单位有关的材料。包括监理规划、监理细则、会议纪要、监理月报、工作联系单等；

（4）其他过程记录文档。

4.6监理服务依据

1）国家及北京市信息系统工程监理规范；

2）业主单位与承建单位签订的承包合同；

3）业主单位与监理单位签订的监理合同；

4）有关国家和行业的技术标准。

根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

# 第六章   拟签订的合同文本

# (合同模板仅供参考，以双方协商后签订的合同为准)

合同格式（模板）

合  同

项目名称：

甲方：

地址：

法定代表人（负责人）：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人（负责人）：

联系电话：

一、服务项目

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

甲方同意乙方作为服务商。甲乙双方共同协商订立本合同，甲乙双方应严格遵守并履行合同约定：

二、服务期限与服务地点

2.1 服务期限

本合同约定的服务期：自合同签订之日起1年。

2.2 服务地点

本合同约定的服务地点为：。

三、服务内容、方式和要求

3.1本服务项目包含以下几类：

1、

2、

3、

3.2服务方式：乙方须向甲方书面、电子版ppt等申报针对上述服务项目的方式、办法、规模、范围等具体方案交甲方审定，针对甲方提出的意见在三个工作日内完成整改直至甲方同意。如甲方在收到乙方的具体方案后5日内未提出任何异议，视为乙方的具体方案经甲方审定合格。

3.3服务质量：乙方保证按照经甲方审定合格的具体方案集中人力、物力、财力等确保按时、保质保量完成每项服务任务。

3.4人员管理要求

3.4.1乙方必须保证提供服务的项目组人员相对稳定，并指定项目负责人负责全面管理，服务人员结构和专业素质必须具备行业内丰富经验和较高水平。

3.4.2乙方发生项目负责人员变更需要提前7天按照甲方要求向甲方提出书面申请，甲方审批同意后方可办理工作交接，工作交接完成后需经甲方确认方可换人。

3.4.3乙方现场服务人员应遵守甲方管理的相关规定。

3.5现场服务要求

乙方现场服务人员应佩戴工作牌便于甲方识别，乙方教育所有参与项目的职员，需按甲方要求，严格按照活动方案履行服务内容，在项目负责人带领下，在规定时间内完成现场服务。

四、服务确认

甲乙双方指派专人组成本合同服务项目的管理小组，管理和实施本项目。双方可以根据具体情况更换本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方；如乙方重新指定的小组成员涉及到本项目的重要方面，应当事先征得甲方的同意。双方应当在合理和维护双方利益的基础上讨论人员更换事宜。参与项目的所有人员都应当受本合同第八条各条款的约束。

五、价格与付款方式

签订合同且财政资金到位后10个工作日内；卖方向买方支付履约保证金(合同总价的10%),买方收到履约保证金后，7个工作日内向卖方支付合同款的100％；服务期结束后卖方通过终验后，15个工作日内买方向卖方退还履约保证金(合同总价的10%)。（双方具体支付方式以实际签订合同为准）

六、义务与责任

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1甲方应当向乙方提供必要的工作条件，提供本次活动所需的真实材料及相关视频、文字、图片资料，包括必要的技术资料、技术准备，协助乙方做好服务。甲方应保证其提供的前述文件、资料符合国家法律法规及行政管理机关的规定，不存在侵犯第三方合法权利的情形，否则由此造成的一切损失均由甲方承担。如因此给乙方造成损失，甲方应负责赔偿。

6.1.2按照活动要求，甲方负责与上级主管部门沟通，了解并转达本次活动的最新信息及具体要求，配合乙方更好的开展工作。

6.1.3按协议约定的服务内容需要，为乙方提供必要的工作条件。

6.1.4根据协议约定，及时支付活动组织及执行费用。

6.1.5有要求乙方改进服务质量、服从甲方管理和要求及其他与本协议相关的权利。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1乙方保证服务工作的过程未侵犯第三方合法权益。

6.2.2经乙方的服务，其任何部分如被依法认定为侵犯第三方合法权利，或者任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应当承担相应的责任，并尽力用相等人员或设备及软件进行替换，或者取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并且乙方应当赔偿甲方由此而造成的损失。

6.2.3乙方所承担的服务项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准。若无国家标准、行业标准，以符合合同目的的其他标准作为质量标准。除此之外还应当符合北京市有关安全、环保、卫生等有关规定。

6.2.4乙方负责根据甲方的要求，制定符合总方案标准的工作方案、活动大纲具体内容、现场实施方案、项目预算和应急预案等，须按规定报甲方批准。如甲方在收到乙方的前述报批文件后5日内未提出任何书面异议，视为甲方批准乙方的方案。

6.2.5乙方应按照甲方要求，及时将活动筹办的进展情况报告甲方，做好信息沟通。

6.2.6乙方负责活动方案的落实和组织实施工作，负责现场突发事件应急工作，做好现场组织、协调等工作，要确保相关活动安全、顺利、有序进行;如因乙方原因发生安全责任事故，并造成人身、财产损失，由乙方承担全部法律责任，并承担一切赔偿责任。

6.2.7乙方未经甲方允许，不得在活动实施前对外披露该项目的方案，泄露与活动有关的信息、资料等秘密。

七、知识产权

7.1 所有权

乙方在履行和完成本合同项下甲方工作范围过程中准备或实施的一切资料，包括但不限于文件、报告、数据、模型和样品，以及其中含有的所有发明和可授版权(包括版权的商业使用权,如：商业推广、纪念品等由版权而带来的延伸产品的开发的资料)，应于制作或准备时（无论是否被交给客户方）成为甲方独有的排他性财产而不受任何限制，且产生的知识产权均归属甲方所有。甲方有权使用上述资料以履行本项目合同或用于其他目的。该资料应与本项目合同项下提供给甲方的其它资料一起，按要求在本项目合同结束或终止的时候，交还给甲方。乙方同意签署甲方认定为确立和完善甲方该所有权和产权所必要或合理的一切文件，并采取甲方要求的一切步骤。

7.2 使用权

乙方应保证准备或提交的全部成果在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密，并应当使甲方免于因被指控侵犯上述权利而产生的或与此有关的所有责任，否则应赔偿甲方由此发生的所有成本、费用和损失，包括但不限于解决争议，赔偿甲方因此支出的交通费、律师费、诉讼费等一切合理费用。甲方还有权单方解除本合同，乙方退还全部合同价款及利息（按同期银行贷款利率计算）。

八、保密

8.1信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的保密信息，对此双方皆应谨慎接受并不得向第三方披露。

8.2信息披露

获取对方保密信息的一方仅可将该信息用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的人员使用。获取对方保密信息的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的信息，未经书面同意或授权不得使用、传播或者公开。

8.3保密措施

甲乙双方必须采取相应的安全措施，遵守和履行上述保密约定。经双方协商，一方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述约定。

九、服务变更

9.1甲方如提出部分服务项目的变更建议，应当以书面形式提交给乙方。乙方应当在7个工作日内，对该变更后合同价格、服务内容、技术参数等可能发生的变化作出预估，并书面回复甲方。

9.2甲方在收到乙方回复后，应当在7个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方回复。如甲方接受乙方回复，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。

9.3乙方如提出部分服务项目的变更建议，应当对该变更后合同价格、服务内容、技术参数等可能发生的变化作出预估，并以书面形式提交给甲方。

9.4甲方在收到乙方的变更建议后，应当在7个工作日内，以书面方式通知乙方是否接受乙方的变更建议。如甲方接受乙方的变更建议，则双方可对该变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定继续履行本合同。如甲方不同意乙方的变更建议，则乙方应当按原合同执行，但由此产生的风险以及其他相关风险由甲方承担。

十、不可抗力

10.1由于火灾、地震等不可抗力因素，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，可以免除遇有不可抗力一方的相关合同责任。但遇有不可抗力的一方应当及时通知对方，并在5日之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效证明文件。甲乙双方根据不可抗力因素对合同履行的影响程度，协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

10.2遇有不可抗力的一方，应当尽可能地采取必要的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。由于未采取适当措施致使另一方损失扩大的，不得就扩大损失的部分要求免除本方责任；由于未采取适当措施致使本方损失扩大的，也不得向对方要求赔偿。

十一、违约责任及损失赔偿

11.1甲方如无故拖延支付承办费用，逾期付款每日违约金按应付金额的万分之五计算，违约金不足以补偿乙方损失的，甲方应赔偿由此给乙方造成的经济损失。

11.2乙方如违反本协议规定，经甲方书面催告后5日仍未更正或补救的，乙方按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

11.3如发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应当于10日内答复对方，并支付违约金。

十二、合同争议的解决

12.1本合同按中华人民共和国法律解释。

12.2因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同的生效

13.1本合同经双方盖章以及法定代表人（负责人）或授权代表签字后生效。

13.2本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改。本合同所列的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3本合同壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

十四、名词解释

14.1服务确认

服务确认是指甲方对乙方依照合同对服务工作内容进行确认的行为。

14.2保密信息

保密信息是指甲乙双方各自所拥有的不为公众所知的管理信息、方式方法、产品信息、计算机源代码、技术文档和技术资料等，或者由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为保密的合法信息。

十五、其他

15.1如一方改变通讯地址以及其他信息，应当在变更前提前2日以书面方式通知另一方，否则，由此而造成的损失，由信息发生变更的一方承担。

15.2本合同未尽事宜，双方可以另行协商签订补充协议，补充协议经双方代表签字并盖章后与本合同具有同等效力。

15.3乙方在履行合同期间应遵守甲方的各项制度、规范、标准等。

附件一：采购服务明细表

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）（或授权代表）签字：     法定代表人（负责人）（或授权代表）签字：

开户行:

账号：

开户行号：

开户名称：

# 第七章   投标文件格式

## 投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文 件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩 展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所 表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容 相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标 记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一 、 资 格 证 明 文 件 格 式

### 投 标 文 件 (资 格 证 明 文 件) 封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(资 格 证 明 文 件)

项 目 名 称:

采 购 编 号:

投标人名称:

### 1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1  营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致: 采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺:

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采 购活动，但期限已经届满的情形)；

(五)我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；

(六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目 除外)；

(七)与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称 (加盖公章):____________

日期:       年       月       日

说明:供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。

### 2   落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1  中小企业证明文件

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除 须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟 分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部 分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项                                            1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。                                                    2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。                                3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工 信部联企业﹝2011﹞300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(服务)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承接企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承接企业为 (企业名称)  ，从业人员______人， 营业收入为______万元， 资产总额为______ 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________ 日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残

疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议(本项目不适用)

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______ 的_________项目(填写采购项目 名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体

不再次分包。

| 序 号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (选择) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占合同金额 的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章):____________

日期: _____年______月______ 日 注:

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标 无效。

分包意向协议(实质性格式)

甲方(投标人):________

乙方(拟分包单位):________

甲方承诺，一旦在_________ (采购项目名称)(采购编号/包号为: _______ )招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

### 1.分包内容: _____。

2.分包金额: _____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包)中标，本协议自动终止。

甲方(盖章):_________                               乙方(盖章):_________

日期: _____年______月______日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标 文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

### 3   本项目的特定资格要求(如有)

## 3-1 联合协议(如有)(本项目不适用)

联合协议

______、_____ 及 _____就“________(项目名称) ”____包招标项目的投标 事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议:

一、  由_________牵头，_________、__________参加， 组成联合体共同进行招标项目 的投标工作。

二、  联合体中标后， 联合体各方共同与采购人签订合同， 就采购合同约定的事项对采 购人承担连带责任。

三、  联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权 委托书》。

四、  牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、  ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、  ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、  ______负责_____，(如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、  本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联 合体成员分别列明):

(1) ______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福

利性单位)、 □其他，合同金额为_____元；

(2) ______为□大型企业□中型企业、□小微企业 (包含监狱企业、 残疾人福 利性单位)、 □其他，合同金额为_____元；

( … )______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人 福利性单位)、□其他，合同金额为_____元。

九、  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应 商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 十、  其他约定(如有):_______。

本协议自各方盖章后生效， 采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动 终止。

联合体牵头人名称: ______                           联合体成员名称: ______

盖章: ______                                                盖章: ______

联合体成员名称: ______

盖章: ______

日期: _____年______月______ 日

注:

1.如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形 式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

### 2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

### 4   投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二 、 商 务 技 术 文 件 格 式

### 投 标 文 件 (商 务 技 术 文 件) 封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(商 务 技 术 文 件)

项 目 名 称:

采 购 编 号:

投标人名称:

### 1   投标书(实质性格式)

投标书

致: (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(项目名称，采购编号) 组织的招标活动，并对

此项目进行投标。

### 1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下:

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4) 如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要

求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

### 2. 其他补充条款(如有):___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________         传真____________________________

电话_________________________         电子函件________________________

投标人名称(加盖公章) ___________

日期: _____年______月______ 日

### 2   授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_______(姓名)系________________(投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托_______(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________(项目名称)投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。 代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):________________

委托代理人(签字或签章):________________

日期: _____年______月______ 日

附:法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件:

说明:

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 则法定代表人(单位负责人)处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有 效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子 件。

法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名: ____性别: ____年龄: ____职务: ____

系                (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证、护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章):_______

日期: _____年______月______ 日

### 3   开标一览表(实质性格式)

开标一览表

采购编号: ___________            项目名称: ____________	报价单位:人民币元

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| / |  |  |  |

注: 1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

### 2.本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章):____________

日期: _____年______月______ 日

### 4   投标分项报价表(实质性格式)

采购编号:                项目名称:               包号: /        报价单位:人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格(如有)，可另页描述。

投标人名称(加盖公章):____________

日期: _____年______月______ 日

### 5   合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

采购编号:_____________________         项目名称:_____________          包号: /

| 序号 | 招标文件 条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择，未选择投标无效): □无偏离 (如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。) □有偏离 (如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注:“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______ 日

### 6   采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

采购编号: _____________________         项目名称:____________           包号: /

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | #号项技术支持材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商 已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。         2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3. #号项技术参数必须在技术支持材料中明确体现，否则评标委员会有权不予认可。

投标人名称(加盖公章): ____________

日期: _____年______月______ 日

### 7   中小企业证明文件

说明:

1)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监 狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的 投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。                 2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。                                3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(服务)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 	(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目 名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.  (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；承接企业为 (企业名称) ，从业人员               人，营业收入为     万元， 资产总额为        万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.  (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业)  ；承接企业为 (企业名称) ，从业人员                人，营业收入为     万元， 资产总额为       万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________ 日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残

疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

### 8   拟分包情况说明(本项目不适用)

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______ 的_______项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序 号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (选择) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占合同金额 的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

注:

1.如本项目(包)允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供 了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。      2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标 无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政 府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称(盖章):______ 日期: _____年______月______ 日

### 9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料