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[bookmark: _Toc11973][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1.项目编号： 11011226210200022453-XM001
2.项目名称：北苑街道2026年环境综合整治服务项目-二标段
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247]4.项目预算金额： 91.661232万元、项目最高限价： 91.661232 万元。
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包最高限价（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	2
	北苑街道2026年环境综合整治服务项目-二标段 
	  91.661232
	1 
	具体详见采购需求


[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK20] 6.工期：242天
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承建。 
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，预留部分采购项目预算专门面向小微企业。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小、小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：/
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求： / 。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK316][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.3其他特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK38]3.3.1本项目是否属于政府购买服务：
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83]否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

[bookmark: OLE_LINK207]3.3.2供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。若供应商为外地企业，须提供有效的“北京市住房和城乡建设委员会”网站查询的本企业“外省市建筑业企业进京施工备案信息”；
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108]3.3.3供应商拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目经理若是外地企业同企业一同办理进京备案手续；
3.3.4供应商须具备有效的安全生产许可证；
三、获取采购文件
1.时间：2026 年 10 月 14日至 2026 年10月 20 日，每天上午9:00至12:00下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK318]2.地点：北京市政府采购电子交易平台
[bookmark: OLE_LINK28]3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]截止时间：2026年 10月  28  日09时30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、开启
时间：2026年 10月  28  日09时30分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK29]地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK319]1.本项目需要落实的政府采购政策：
(1)执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；
(2)执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19
号)；
(3)执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制》的通知(财库(2019)9号)；
(4)执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；
(5)执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)；
(6)执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2011]124
号)等政府采购政策。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1 办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电
子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5 编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应  文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 交电子响应文件
供应商应于响应文件交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开启响应文件
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK226]供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
3.评审方法和标准：本项目采用综合评分法，满分100分（具体要求见竞争性磋商文件）。
[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]4. 供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开启。（供应商自行对电子磋商文件进行解密。供应商在开标前需要另行提交 2份与电子磋商文件内容一致的纸质磋商文件送至招标代理公司备查，仅需胶装无需密封）。
5.公告媒体：本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc8338][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：北京市通州区北苑街道办事处
[bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]地址：北京市通州区新仓路33号
[bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK266][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]联系方式：向工、01069541094      
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京挚友建业咨询有限公司 
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK267][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245]地址：北京市通州区玉带河东街运河明珠小区2号楼3单元16层3192室
[bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK47]联系方式：西双、白雪飞，010-52100446
3.项目联系方式
项目联系人：西双、白雪飞

电      话：010-52100446
2
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第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229214]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK186]□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：/年/月/日/点/分
考察地点：/。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：/年/月/日/点/分
召开地点：/。

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	2
	北苑街道2026年环境综合整治服务项目-二标段 
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
有，具体情形：

	11.1
	磋商保证金
（本项目不适用）
	磋商保证金金额：
02包：  /  ；
… 包：  /  。
磋商保证金收受人信息：  /  。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
[bookmark: OLE_LINK188]■无
□有，具体情形：_____/______。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算 90 日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间： 30 分钟

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分及最后报价相同的，技术部分评审得分高者优先推荐。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：   /    ；
（2）允许分包的金额或者比例：   /    ；
（3）其他要求：   /    ；

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：请以书面形式送达至北京市通州区北苑街道办事处。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
名称：北京市通州区北苑街道办事处
地址：北京市通州区新仓路33号
    联系电话：向工、01069541094      

	25
	代理服务费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
1.采购代理服务费标准：代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）以及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定执行；计取基数为中标价格。

	[bookmark: _Hlk244078981]26
	其他补充事项
	[bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _GoBack]1. 工期：242天
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK45]计划开工日期：2026年 11月1日
计划竣工日期：2027年6月30日
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2. 质量标准：合格
3. 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
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[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934]供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc142311020]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc305158862]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226337218]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.2 
4.3.3 
4.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164608637]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226965716]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc195842892]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151193916]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193772]报价
10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 [bookmark: _Hlk164959831]磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 [bookmark: _Hlk168432698]供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc149720826]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226965724]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158804]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193779]响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193636]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予解密。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965735]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164351641]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150774650]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 [bookmark: _Hlk179293422]供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc16604][bookmark: _Toc487900382]第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
1 [bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226965828]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK248]资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK249]供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK250]提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK251]供应商资格声明书
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK252]供应商信用记录
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK253]无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]法律、行政法规规定的其他条件
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]中小企业政策证明文件
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK254]具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]中小企业证明文件

	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	[bookmark: OLE_LINK255]格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	[bookmark: OLE_LINK76]拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]如有，见第一章《采购邀请》
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	[bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK259]本项目对于联合体的要求
（本项目不适用）
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK260]1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK85]提供《联合协议》原件的电子件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	[bookmark: OLE_LINK261]政府购买服务承接主体的要求
	[bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK268]如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”

	[bookmark: _Hlk239170116]3-3
	其他特定资格要求
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK269]如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK212]1.供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。若供应商为外地企业，须提供有效的“北京市住房和城乡建设委员会”网站查询的本企业“外省市建筑业企业进京施工备案信息”；
[bookmark: OLE_LINK39]2. 供应商拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目经理若是外地企业同企业一同办理进京备案手续；3.供应商须具备有效的安全生产许可证；
	[bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK209]提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	[bookmark: OLE_LINK270]磋商保证金（不适用
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]提供北京市政府采购电子交易平台获取本项目的截图




1.4 《符合性审查要求》见下表：
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]是否允许澄清、说明或者更正

	1
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK94]供应商名称
	[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK271]与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	否

	2
	[bookmark: OLE_LINK121]实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK272]标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供且签署、盖章
	否

	[bookmark: _Hlk242778610]3
	[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK95]工期
	[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]符合第二章“供应商须知资料表”第26项规定
	否

	[bookmark: _Hlk232165832]4
	质量标准
	符合第二章“供应商须知资料表”第26项规定
	否

	5
	[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK136]安全生产标准化管理目标等级
	[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK273]符合第二章“供应商须知资料表”第26项规定
	否

	6
	[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]响应有效期
	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK141]符合第二章“供应商须知资料表”第12.1项规定
	否

	7
	[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK274]报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK98]响应文件未出现可选择性或可调整的报价
	否

	8
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK96]报价合理
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK99]报价合理。供应商的报价明显低于成本价或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将对响应报价启动质疑程序，要求供应商在规定时间内证明其报价的合理性。供应商未在规定时间内提供或无法证明其报价合理的，响应报价无效。
	是

	9
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK275]串通情形
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK100]不存在磋商文件规定的磋商供应商串通的情形
	否

	10
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]响应限制情形
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK276]不存在磋商文件规定的投标限制情形
	否


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.7.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：    /    
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。（本项目不适用）
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他： / 。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。
6 [bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150509297]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商）。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

2、 [bookmark: _Toc8882]评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一、响应报价（30分）

	1
	响应报价
	30
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值，
注：此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》

	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]二、商务部分（10分）

	1
	[bookmark: OLE_LINK277]企业业绩
	10
	[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK278]近三年（2023年10月01日至响应文件递交截止日期止）所从事类似项目业绩（包含市政公用工程类的业绩），每提供1项得5分，最多得10分（须提供合同关键页和盖章页复印件、中标通知书或竣工验收材料）。
注：合同有效时间以签订合同的时间为准。

	三、技术部分（60分）

	[bookmark: _Hlk238650587]1
	[bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK106]施工方案与技术措施
	15
	施工方案内容完整全面、施工步骤详细、可操作性强，专门针对本项目且合理可行；技术措施适用性强，能有效解决施工中的关键技术问题的，得15分；
施工方案完整、施工步骤较详细、可操作性及针对性较强，合理可行；技术措施适用性较强的，得11分；
施工方案及技术措施内容具有通用性，缺乏针对性、可操作性及针对性一般的，得7分；
施工方案及技术措施内容不完整、方案欠合理的，得3分；
未提供得0分。

	2
	拟投入本项目人员及机械设备情况
	5
	[bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK110]拟投入本项目人员数量充足，专业齐全，作业计划安排得当，能很好的满足项目作业需求，完全满足或高于磋商文件需求，得5分；
拟投入本项目人员能满足项目需要，专业较完善，作业计划安排有缺失，但能较好的完成服务，得3；
拟投入本项目人员不完善，作业计划安排混乱，内容有待完善，得1分；
[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238]未提供得0分。

	3
	[bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK280]质量保障措施
	15
	[bookmark: OLE_LINK281][bookmark: OLE_LINK282]根据本项目的特点和要求，制定质量保证措施：包含质量保障规章制度、质量考核制度、质量控制措施制度、质量保证体系、风险防控体系等方面进行综合评审：
质量保障措施得当，满足项目需求，风险保障防控体系合理，可行性强，得15分；
质量保障措施较完善，风险保障防控体系较为合理，较完善，得10分；
质量保障措施一般完善，风险保障防控体系一般，存在作业不达标情况，一般完善，得5分；
质量保障措施不完善，风险保障防控体系略有欠缺，有待完善，得1分；
未提供得0分。

	[bookmark: _Hlk242770126]4
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK283]安全管理、环境保护措施
	15
	根据本项目的特点和要求，制定安全管理、环境保护措施：包含安全管理、环境保护措施、制度、体系等方面进行综合评审：
安全管理、环境保护措施完善合理、保障措施可行，完全满足采购需求，得15分；
较合理、保护措施基本可行，基本满足采购需求，得10分；
基本合理、保护措施一般，得5分；
基本合理、保护措施欠缺，得1分；
未提供得0分。

	5
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]日常工作管理制度
	5
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]供应商具备健全完善的日常工作管理制度，分工合理明确，制度清晰，日常管理工作执行到位且行之有效，得5分；
供应商具备较为健全的日常工作管理制度，分工较为合理，制度较为清晰，日常管理工作基本得到落实，但有效性略有不足，得3分；
供应商具备日常工作管理制度，制度内容不够细化，日常管理工作执行有所欠缺，且缺乏有效性，得1分；
未提供得0分。

	6
	[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK286]突发紧急事件应急措施
	5
	[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK287]根据本项目的特点和要求，制定应急措施：包含应急保障组织机构及职责、应急人员配备、特殊事件应急办法、故障应急工作方式等内容，响应迅速、机制健全、贴合采购人应急需求等方面进行评审：
突发事件应急措施完全覆盖采购需求分析全面、安排合理，得5分；
突发事件应急措施基本覆盖采购需求，安排基本合理，得3分；
突发事件应急措施不完善，安排有欠缺，得1分；
未提供得0分。

	合计
	100


[bookmark: _Toc20954][bookmark: _Toc89]
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]第四章   采购需求
1、 [bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc29479]采购标的
	包号
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	最高限价 （万元）
	备注

	02
	北苑街道2026年环境综合整治服务项目-二标段
	 详见采购需求及工程量清单
	91.661232
	


二、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk118897578]3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。若供应商为外地企业，须提供有效的“北京市住房和城乡建设委员会”网站查询的本企业“外省市建筑业企业进京施工备案信息”；
3.3.2供应商拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；；
3.3.3供应商须具备有效的安全生产许可证；
三、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期：242天
服务地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
1.工程总价款为人民币        元（大写：                           ），该费用是建设单位履行本合同下向施工单位支付的所有费用（含税），除双方另有约定外，施工单位不得再要求建设单位支付任何其他费用。
施工单位收款账户信息：
户  名：
开户行：
账  号：
2.支付：双方同意合同款支付采用下列第  （1 ） 种方式：
（1）合同签字生效后，建设单位按表中约定向施工单位指定账户支付合同款，施工单位在建设单位每次付款前向建设单位出具拨付金额数量的正规发票，施工单位在收到全部合同款后一个月内按照约定金额向建设单位指定账户缴纳足额的质量保证金。
	款项
	付款时间
	金额（元）或比例（%）

	预付款 
	签订合同且建设单位完成全部资金使用审批手续后
	工程总价款的70%

	尾  款
	竣工验收合格、建设单位收到质量保证金且完成全部资金使用审批手续后
	工程总价款的30%



建设单位在收到施工单位付款申请后将及时按照合同的约定向施工单位支付合同价款，但因财政资金拨付延迟等原因而导致建设单位不能按照合同的约定及时向施工单位支付合同价款时，不构成建设单位的违约行为，施工单位不得因此追究建设单位的违约责任。
（2） 双方协商一致的其他支付方式：               /                        
3.竣工结算要求： 合同、预算书、发票、验收单                              
四、服务要求
1 . 质量标准：合格
2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
2. 服务内容及要求
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17]1、道路面层拆除、室外块料面层地面新做、道牙拆除、道牙安砌、栽植绿篱、栽植花卉和室外小广告铲除等工作详见工程量清单
2、 项目组人员情况
供应商应为本项目成立专门的项目组，按照采购需求及项目本身的要求提供相应的项目组人员，项目组成员应专业配置合理，职责清晰、具有相关工作经验。
3、工程量清单说明
[bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK264]1.工程量清单说明
[bookmark: bookmark386]1.1工程量清单编制依据
1.1.1本工程量清单是依据现行的计量计价标准以及图纸等设计文件，并结合施工现场实际情况等编制的。本工程量清单依据的计量计价标准见工程量清单专用部分。
1.1.2上述“计量计价标准 ”中规定的工程量计算规则中没有的项目，应当执行本章第1.1.3项约定；计量计价标准中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.1.3项也未约定的，由双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定，或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.1.3补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明见工程量清单专用部分。
[bookmark: bookmark320]1.2工程量清单有关内容的理解
1.2.1本工程量清单应与磋商文件中供应商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.2.2本工程量清单是指表现本工程项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等的明细清单，仅是响应报价以及最高投标限价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.2.3工程量清单中总价项目是指以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的项目，除合同另有约定外，价格固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，除合同条款第15条约定的变更外，合同清单中的工程量均没有合同约束力，所有项目均是总价项目，视同按项计量。
1.2.4工程量清单中单价项目是指以单价计价，根据具有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的项目。
1.2.5分部分项工程项目清单中项目编码是指所列清单项目的数字标识和代码。
1.2.6项目特征是指载明工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及磋商文件所要求完成的清单项目的文字性描述。
1.2.7增值税是指按照国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。
1.2.8总承包服务费是指承包人对发包人提供材料履行保管及其配套服务所需的费用，和（或）承包人对暂估价专业分包工程提供配合、协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，以及（或）承包人对发包人发包专业工程履行协调及配合责任所需的费用。
1.2.9同义词语，本章中使用的词语“采购人”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
1.2.10第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、价格调整、工程索赔和工程结算。
1.2.11本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的合同清单的组成部分。
[bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322]2.响应报价说明
[bookmark: bookmark387]2.1响应报价的依据
响应报价应当根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（1）本磋商文件（包括澄清、补充和修改文件）；
（2）本章第 1.1.1 项约定的计量计价标准及1.1.3项约定的补充计算规则；
（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价相关规定；
（4）供应商的企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
（5）建设工程图纸等设计文件及相关资料；
（6）供应商的工程实施方案及工期；
（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
（8）工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；
（9）其他相关资料见工程量清单专用部分。
[bookmark: bookmark323]2.2  响应报价的一般规定
2.2.1工程量清单中的每一项目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2.2工程量清单中的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.2.3已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的单价或价格之中。
2.2.4“工程项目清单汇总表”中的响应总报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，并且“工程项目清单汇总表”中的响应总报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。
2.2.5采用增值税一般计税方法时，工程量清单计价表中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（进项税额）的价格计算。采用增值税简易计税方法时，表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以包含增值税（进项税额）的价格计算。
[bookmark: bookmark324]2.3分部分项工程项目（含以单价计价的措施项目）报价
2.3.1分部分项工程清单项目计价应依据计量计价标准中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.3.2如果分部分项工程项目清单中涉及“材料暂估单价表”中列出的材料，则按照本章第3.2.2项的报价原则计入分部分项工程项目清单相应项目的综合单价中。
2.3.3如果分部分项工程项目清单中涉及“发包人提供的材料一览表”（见第四章“合同条款专用部分”附件四）中列出的材料，则该类材料供应至现场指定位置的采购供应价本身（含有效损耗）不计入响应报价，但应将该类材料的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗（不含有效损耗）以及其他必要的辅助工作及其对应的企业管理费及利润计入分部分项工程项目清单相应项目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
2.3.4“分部分项工程项目清单计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.3.5供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料选用表”中所列的材料的价格是指此类材料到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料选用表”中所列材料的价格应与构成综合单价相应材料的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在响应报价中考虑。
[bookmark: bookmark325]2.4 措施项目（不含以单价计价的措施项目）报价
2.4.1措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计以“项 ”为单位计价。供应商所填报价格应包括除增值税外的全部费用。
2.4.2安全生产标准化措施费（特别是扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等综合治理污染而进行环境保护所需费用的投入）应依据施工措施、市场价格及国家、省级或行业建设主管部门的规定进行报价，不得作为让利因素。安全生产标准化措施费的具体要求见工程量清单专用部分。
2.4.3采购人提供的措施项目清单计价表中所列项目仅指采购人根据本工程实际情况和相关部门的有关规定编制的常规措施项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解相关内容和约定，包括第五章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增补。承包人对措施项目清单的完整性及准确性负责。
2.4.4“措施项目清单计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并在缺陷责任期和保修期内维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.4.5对于“措施项目清单计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单价格组成分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
[bookmark: bookmark326]2.5  其他项目清单报价
2.5.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的不含税金额进行报价，此处的暂列金额是采购人在磋商文件中统一给定的，并不包括本章第2.5.3项的计日工金额。
2.5.2专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的含税金额和本节第3.2.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.5.3计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量， 自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：
（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、企业管理费、利润；
（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗和保险；
（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。
2.5.4总承包服务费根据磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法见工程量清单专用部分。
[bookmark: bookmark327]2.6增值税
增值税应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定计算，并按“增值税计价表”所列格式填报。增值税不得作为竞争性费用。
[bookmark: bookmark328]2.7 响应报价需要说明的问题
2.7.1除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，响应报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
2.7.2工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的报价，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，同时将爱国卫生、传染病防控、突发事件的管理等费用计入相应报价，以体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.7.3企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.7.4农民工工伤保险费已包含在响应报价中，应按北京市人力资源和社会保障局相关文件计取，并单独列项。
2.7.5供应商在“费率报价表”中填报的费率应与“分部分项工程项目清单综合单价分析表”中所使用的费率一致，不一致时以“分部分项工程项目清单综合单价分析表”所反映的费率为准，并遵照下列原则：
针对同一分部分项工程，如果承包人在已标价工程量清单中未使用统一的企业管理费费率、利润费率，在合同履行过程中需要采用合同清单中相应费率组成新增清单项目的综合单价时，将适用相应分部分项工程项目单价中所采用费率的最低值，措施项目亦适用同样原则。
2.7.6响应报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
2.7.7响应总报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.7.8有关响应报价的其他说明见工程量清单专用部分。
[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark329]3.其他说明
[bookmark: bookmark388]3.1  工程量清单差异调整（适用于单价合同）
3.1.1合同清单（含已标价工程量清单） 中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“分部分项工程项目清单计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.1.2供应商应对工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程项目清单计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“措施项目清单计价表”中列项进行校核。如果供应商经过检查和复核以后认为工程量清单存在差异，特别是“措施项目清单计价表” 中存在可能对造价产生重大影响的漏项，则供应商应将此类差异的详细情况连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。
3.1.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.1.2项提交的工程量清单差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者采购人根据上文第3.1.2项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但供应商认为工程量清单依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按工程量清单（包括采购人可能的补充和（或）修改）进行响应报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本章第2.4.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单项目的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）采购人提供的分部分项工程项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购范围的约定并不存在的项目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入响应总报价的计算。
3.1.4合同履行阶段，发包人和承包人依据签约图纸及签约规范对分部分项工程清单项目及其工程量进行计量，计量结果与已标价工程量清单的清单项目及其工程量的差异为工程量清单缺陷。工程量清单缺陷按照合同条款第1.13款约定，对合同价格进行调整。
[bookmark: bookmark331]3.1工程量清单差异调整（适用于总价合同）
3.1.1合同清单（含已标价工程量清单） 中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“分部分项工程项目清单计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.1.2供应商应对工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程项目清单计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“措施项目清单计价表”中列项进行校核。如果供应商经过检查和复核以后认为工程量清单存在差异，则供应商应将此类差异的详细情况，连同按供应商须知规定提交的要求采购人澄清的其他问题一起提交给采购人，采购人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。
3.1.3如果采购人在检查供应商根据上文第3.1.2项提交的工程量清单差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或采购人根据上文第3.1.2 项对工程量清单进行补充和（或）修改，但供应商认为工程量清单依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是：
（1）直接按工程量清单（包括采购人可能的补充和（或）修改）进行报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，除按照本章第2.4.3项要求对采购人提供的措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单项目的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）采购人提供的分部分项工程项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和采购范围的约定并不存在的项目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入响应总报价的计算。
（2）供应商在“分部分项工程项目清单差异计价表”中分单位工程填报其认为依然存在的差异，并将差异金额汇总至对应的单位工程分部分项工程项目金额中，并纳入响应总报价的计算。“分部分项工程项目清单差异计价表”中的项目应同时填报其综合单价分析表。
（3）供应商在“分部分项工程项目清单差异计价表”和“分部分项工程项目清单计价表”中填报的相同清单项目的综合单价应保持一致。
3.1.4已标价工程量清单的准确性和完整性由供应商负责，合同价格及合同工期不因合同清单缺陷而调整。工程量清单中说明以暂定数量单价计价的分部分项工程清单项目按照合同条款第1.13款约定，对合同价格进行调整。
[bookmark: bookmark332]3.2  暂列金额和暂估价
3.2.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的企业管理费、利润和增值税。供应商应按本磋商文件规定，将此类暂列金额（不含税）直接纳入其他项目清单的报价中。
3.2.2“材料暂估单价表”中所列的材料暂估价是此类材料本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的企业管理费、利润、增值税以及这些材料的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的企业管理费、利润和增值税。除应按本磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应项目的综合单价以外，供应商还应将上述材料的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应项目的综合单价中，并计取相应的增值税。（适用于增值税一般计税方法）
3.2.2 “材料暂估单价表”中所列的材料暂估价是此类材料本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的企业管理费、利润以及这些材料的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的企业管理费、利润和增值税。除应按本磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应项目的综合单价以外，供应商还应将上述材料的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应项目的综合单价中，并计取相应的增值税。（适用于增值税简易计税方法）
3.2.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的企业管理费、利润和增值税。供应商应按本磋商文件规定将此类暂估价金额（含税）直接纳入其他项目清单的报价中。除按本磋商文件规定将此类暂估价金额（含税）纳入其他项目清单的报价中以外，供应商还需要根据磋商文件规定的内容考虑相应的总承包服务费。
[bookmark: bookmark333]3.3需要补充的其他说明
需要补充的其他说明见工程量清单专用部分。
[bookmark: bookmark334]4.工程量清单计价表
采购人应结合本工程特点编制工程量清单，并确保暂列金额明细表、材料暂估单价表、专业工程暂估价表中所填写内容与工程量清单中所填写内容一致。
供应商应当使用工程量清单计价表中提供的格式（除工程量清单封面外），填报已标价工程量清单。供应商认为工程量清单计价表格式无法满足工程量清单要求时，可自行补充相应表格。
[bookmark: _Toc486580506][bookmark: _Toc226047154][bookmark: _Toc490331763][bookmark: _Toc483575304][bookmark: _Toc489280311][bookmark: _Toc497457013][bookmark: _Toc480481668]工程量清单计价表格式见工程量清单专用部分1.工程量清单说明
[bookmark: _Toc497457014][bookmark: _Toc226047155][bookmark: _Toc489280312][bookmark: _Toc483575305][bookmark: _Toc486580507]1.1工程量清单编制依据
[bookmark: _Toc480481817][bookmark: _Toc480481669][bookmark: _Hlk199442739]1.1.1本工程量清单依据的计量计价标准： 房屋修缮工程工程量计算标准(2023-北京)和工程量清单项目计量标准(2024-北京)  
[bookmark: _Toc480481670][bookmark: _Toc480481818]1.1.3补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：  /     
[bookmark: _Toc489280313][bookmark: _Toc497457015][bookmark: _Toc480481671][bookmark: _Toc226047156][bookmark: _Toc483575306][bookmark: _Toc486580508][bookmark: _Toc490331764]2.响应报价说明
[bookmark: _Toc486580509][bookmark: _Toc226047157][bookmark: _Toc489280314][bookmark: _Toc497457016][bookmark: _Toc483575307]2.1响应报价的依据  
响应报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：
（9）其他相关资料：   详见清单编制说明                           
[bookmark: _Toc226047158][bookmark: _Hlk8723856]2.4措施项目报价
[bookmark: _Hlk199442760]2.4.2安全生产标准化措施费的具体要求：  执行《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法﹝2019﹞9号），安全交明施工费费用标准不低于北京市住房和城乡建设委员会印发《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的实施意见》京建发〔2025〕377号规定的“达标”等级。           
[bookmark: _Toc483575308][bookmark: _Toc486580510][bookmark: _Toc497457017][bookmark: _Toc489280315][bookmark: _Toc226047159]2.5其他项目清单报价
2.5.4在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法：    /                  
[bookmark: _Toc226047160][bookmark: _Toc489280316][bookmark: _Toc483575309][bookmark: _Toc486580511][bookmark: _Toc497457018]2.7响应报价需要说明的问题
[bookmark: _Toc480481820][bookmark: _Toc480481672]2.7.8有关响应报价的其他说明：           /                  
[bookmark: _Toc480481673][bookmark: _Toc483575310][bookmark: _Toc489280317][bookmark: _Toc490331765][bookmark: _Toc497457019][bookmark: _Toc486580512][bookmark: _Toc226047161]3.其他说明
[bookmark: _Toc480481822][bookmark: _Toc480481674][bookmark: _Toc497457020][bookmark: _Toc489280318][bookmark: _Toc226047162][bookmark: _Toc486580513][bookmark: _Toc483575311]3.3需要补充的其他说明：
             /                                        
[bookmark: _Toc486580514][bookmark: _Toc489280319][bookmark: _Toc497457021][bookmark: _Toc490331766][bookmark: _Toc483575312][bookmark: _Toc226047163]4.工程量清单计价表（详见附件）
4.1工程量清单封面




工程名称 ：                            


工程量清单



编  制  人：            （造价专业人员盖执业专用章）
审  核  人：            （一级造价工程师盖执业专用章）
编 制 单 位：            （盖企业印章）
法定代表人
或其委托代理人：        （盖个人印章）


招  标  人：            （盖企业印章）
法定代表人
或其委托代理人：        （盖个人印章）
编 制 时 间：



[bookmark: _Toc202886991][bookmark: _Toc226047165]4.2  响应总报价封面


工程名称 ：                                 


响 应 总 报 价


响应总报价（小写）：                                                  
                  （大写）：                                                  



供 应 商：            （盖企业印章）
法定代表人
或其委托代理人：        （盖个人印章）
[bookmark: _Hlk207290375]编  制  人：            （造价专业人员盖执业专用章）
[bookmark: _Hlk207290348]审核人/审定人：         （一级造价工程师盖执业专用章）

编 制 时 间：


[bookmark: OLE_LINK44]4.3  响应报价填报说明
响应报价填报说明
工程名称：                                                      第  页 共  页
	


注：响应报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。



[bookmark: _Toc226047167]4.4  工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：
	


注：1  采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2  根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。


[bookmark: _Toc226047168]4.5  工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：                                                    第   页  共   页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合   计
	
	
	
	


注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
[bookmark: _Hlk200121069]2  农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。


[bookmark: _Toc226047169]

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：                                                    第   页  共   页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料
暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	1
	分部分项工程项目
	
	
	
	/

	1.1
	单项工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.1.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.2
	单项工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.2.1
	单位工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.2.2
	单位工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.3
	单项工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.1
	单位工程1(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.3.2
	单位工程2(分部分项工程项目)
	
	
	
	/

	1.4
	单项工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.4.1
	单位工程1差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	1.4.2
	单位工程2差异(分部分项工程项目)（如有）
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	2
	措施项目
	
	
	
	/

	2.1
	其中：安全生产标准化措施费
	
	
	
	/

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	/

	
	
	
	
	
	/

	3
	其他项目
	
	
	
	/




[bookmark: _Toc226047170][bookmark: _Toc207382898][bookmark: _Toc207381023]

4.5  工程项目清单汇总表（适用于总价合同）（续表）
工程项目清单汇总表
工程名称：                                                    第   页  共   页
	序号
	项目内容
	金额
(元)
	其中

	
	
	
	材料
暂估价
（元）
	建筑垃圾
运输处置费
（元）
	农民工工伤保险费
（元）

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	
	/

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	
	/

	3.3
	其中：计日工
	
	
	
	/

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	
	/

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	
	/

	4
	增值税
	
	
	
	/

	合   计
	
	
	
	


注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2  农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。



[bookmark: _Toc226047171][bookmark: _Hlk229830397]4.6  分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：（XXXX单项工程-XXXX单位工程）                          第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199951654]序号
	项目 编码
	项目 名称
	项目特征描述
	计量
 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	




[bookmark: _Toc226047172]4.6-1  分部分项工程项目清单差异计价表（适用于总价合同）
分部分项工程项目清单差异计价表
工程名称：（XXXX单项工程差异-XXXX单位工程差异）                  第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199951672]序号
	项目 编码
	项目
 名称
	项目特征
描述
	计量
 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
 单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：供应商应按本章第3.1.3（2）目要求填报本表。



[bookmark: _Toc226047174]4.7  分部分项工程项目清单综合单价分析表B

分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199951767]项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	项目特征
	

	序号
	费用项目
	单位
	数量
	计算基础
(元)
	费率
(%)
	单价
(元)
	其中：
暂估单价
(元)
	合价
(元)
	其中：
暂估合价
(元)

	1
	人工费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	材料费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	2.1
	主要材料1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	主要材料2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工机具使用费
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	3.1
	机具1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	机具2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他施工机具
使用费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1+2+3小计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	5
	企业管理费
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	6
	利润
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	综合单价（元）
	
	


[bookmark: OLE_LINK129]

[bookmark: _Toc226047175]

4.8  材料暂估单价表
材料暂估单价表
工程名称：                                                 第  页 共  页
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂估单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1  供应商应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
[bookmark: _Hlk201912266][bookmark: _Hlk201767869]2  本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3  本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。
[bookmark: _Toc226047176]

4.9  措施项目清单计价表
	措施项目清单计价表	
工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	
	安全生产标准化措施费
	项
	
	
	明细详见表4.9-1

	2
	
	夜间施工增加费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	3
	
	二次搬运费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	4
	
	冬雨季施工增加费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	5
	
	已完工程及设备保护费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	6
	
	施工垃圾场外运输和消纳费
	项
	
	
	明细详见表4.9-2

	7
	
	脚手架工程费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	8
	
	垂直运输费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	9
	
	其他大型机械进出场及安拆费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	10
	
	安装工程系统调试费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	11
	
	现场管理费
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	12
	
	赶工措施增加费（如有）
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	
	
	……
	项
	
	
	明细详见表4.9-3

	本页小计
	
	—

	合    计
	
	—


注：1  除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2  供应商的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3  其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

[bookmark: _Toc226047177]4.9-1  安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：                                                                                                              第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	不含税金额（元）
	含税金额
（元）
	备注

	[bookmark: _Hlk200441693]
	
	
	实际成本（元）
	企业管理费
（元）
	利润
（元）
	小计
（元）
	
	

	1
	
	管理目标等级（       ）对应的《图集》标准内项目措施费
	
	
	
	
	
	

	其中
	1.1
	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	
	文明施工费
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	
	环境保护费
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	其中
	2.1
	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	
	其他特殊安全生产标准化措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


注：1  依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2  “管理目标等级（       ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（       ）”填写要求：工程量清单和最高投标限价中填写采购人要求的管理目标等级；响应报价中填报的管理目标等级须与响应函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于采购人要求的管理目标等级。
3  管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。
[bookmark: _Toc226047178]4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：                                                                                                             第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	企业管理费
（元）
	利润
（元）
	不含税金额
（元）
	备注

	1
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
[bookmark: _Toc226047179]

[bookmark: _Hlk201912359]4.9-3  措施项目清单价格组成分析表
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：                                                                                                              第  页 共  页
	项目
编码
	措施项目
名称
	拟采取主要方案或
投入资源描述
	实际成本详细计算过程
	不含税金额（元）
	含税金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	实际成本
	企业管理费
	利润
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：计算明细可另附表说明。


[bookmark: _Toc226047180]4.9-4  措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称：                                                                                                          第  页 共  页
	序号
	项 目 编码
	措施项目名称
	价格
(元)
	1.初始设立费用
	2.中期运行费用
	3.后期拆除费用

	
	
	
	
	占比(%)
	金额(元)
	占比(%)
	金额(元)
	占比(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc226047181]4.9-5  大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	大型机械
名称、规格、型号
	数量
	进出场
次数
	进出场及安拆费用
综合单价(元)
C=C₁+C₂+C₃
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	机械
安拆费
	机械装卸运输费
	固定装置
安拆费
	
	

	
	
	A
	B
	C₁
	C₂
	C₃
	D = A·B·C
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	/

	合    计
	
	


注：1  相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2  有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3  本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。
[bookmark: _Toc226047182]

4.10  其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额（不包括计日工）
（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-1

	2
	专业工程暂估价（含税）
	
	
	明细详见表4.10-2

	3
	计日工（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-3

	4
	总承包服务费（不含税）
	
	
	明细详见表4.10-4

	5
	合同中约定的其他项目（不含税）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	/




[bookmark: _Toc226047183]4.10-1  暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	不含税金额
（元）
	含税金额
（元）
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	
	

	2
	未确定工程暂列
金额
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列
金额
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列
金额
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	


注：此表由采购人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，供应商在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入报价中。


[bookmark: _Toc226047184]4.10-2  专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：                                                      第  页 共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估价金额
	备注

	
	
	
	不含税金额
（元）
	增值税
（元）
	含税金额（元）
	人+机占比（%）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注：1  此表由采购人填写，供应商应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入报价。
2  “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算响应报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。供应商应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其响应报价，也不得以工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3  备注栏中应当对未达到规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过方式选择分包人。
4  工程内容中需说明所包括的主要措施项目。


[bookmark: _Toc226047185]4.10-3  计日工表
计日工表
工程名称：                                                     第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199952330]编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：
	%

	三
	施工机具
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	施工机具小计
	

	总    计
	


注：1  此表计日工名称、暂定数量由采购人填写，编制最高投标限价时，单价由采购人按有关计价规定确定；
2  磋商时，项目和数量按采购人提供数据计算，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入响应总报价中；
3  此表总计的计日工金额应计入表4.10中。



[bookmark: _Toc226047186]4.10-4  总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：                                                       第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199952045]序号
	项目名称
	服务
内容
	计算基础（元）
	费率
（%）
	金额（元）
	备注

	1
	发包人提供的材料
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk201912444]1.1
	           
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	

	2
	暂估价专业分包工程
	
	
	
	
	

	2.1
	           
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	

	3
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	3.1
	           
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由采购人填写。

[bookmark: _Toc226047187]
4.11  增值税计价表
增值税计价表
工程名称：                                                       第  页 共  页
	[bookmark: _Hlk199952083]序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基数
	税率/征收率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费－专业工程暂估价－按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	





[bookmark: _Toc226047188]4.12  费率报价表
费率报价表
工程名称：
	序号
	费用名称
	取费基数
	报价费率（%）

	A
	（XXXX单位工程名称）
	　
	　

	A.1
	企业管理费
	　
	　

	A.2
	利润
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	B
	（XXXX单位工程名称）
	　
	　

	B.1
	企业管理费
	　
	　

	B.2
	利润
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	C
	措施项目
	　
	　

	C.1
	企业管理费
	　
	　

	C.2
	利润
	　
	　

	
	
	　
	　

	…
	……
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	
	



[bookmark: _Toc226047189]4.13  主要材料选用表
	主要材料选用表

	工程名称：

	序号
	材料名称
	单位
	单价（元）
	数量
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



[bookmark: _Toc226047190]4.14  人机费用表
	人机费用表

	

	工程名称：                                                         
	

	序号
	工程名称
	人工费+施工机具使用费
（元）

	A
	（XXXX单项工程名称）
	

	A.1
	（XXXX单位工程名称）
	

	A.2
	
	

	
	
	

	B
	（XXXX单项工程名称）
	

	B.1
	（XXXX单位工程名称）
	

	B.2
	
	

	
	
	

	…
	……
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商应确保本表中数值与响应报价中数值一致。评标过程中专家在计算供应商安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算。
[bookmark: _Toc226047191]
4.15  发包人提供的材料一览表
发包人提供的材料一览表
工程名称：                                                       第  页 共  页
	序
号
	材料设备
名    称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单价
（元）
	合价
（元）
	其中：有效损耗率
（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk207290532]注：1  本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2  供应商对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其磋商时测定的施工损耗与有效损耗的差异。


第五章   合同草案条款
（此合同仅供参考，以最终采购人经法审后与中标供应商签定的合同条款为准进行公示）


BF—2023—0216                          合同编号：




北京市房屋建筑与市政基础设施
限额以下小型工程施工合同






建设单位：                                 
               
施工单位：                                
                             


北京市住房和城乡建设委员会
北京市市场监督管理局

2023年 9 月
说  明
1.本合同为示范文本，由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同制定。供限额以下小型工程建设单位（包含单位或个人）和施工单位签订合同时参照使用。
2.限额以下小型工程：指北京市行政区域内进行工程投资额在100万元以下（含）或建筑面积在300平方米以下（含），无需申请办理建筑工程施工许可证的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施的施工。
3.高风险限额以下小型工程：存在以下情形之一的，判定为高风险限额以下小型工程：
3.1 在设有人员密集场所的建筑进行施工的限额以下小型工程。
3.2 含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程。
3.3 需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程。
本工程是否属于高风险限额以下小型工程的判定标准详见《北京市住房和城乡建设委员会等17部门关于印发<限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）>的通知》（京建发〔2023〕285号）附件4及合同约定。
4.施工动火作业：是指电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业（以下统称动火作业）。
5.双方当事人应当结合具体情况选定本示范文本的选择性条款。“□”后为待选内容，以划“√”方式选定；划线处应当以文字形式填写完整，对于实际情况未发生或未作约定的，请在划线处打“×”，以示删除或不适用。


特 别 提 示

为共同维护首都环境和公共安全，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》，建设单位应当落实安全生产首要责任，施工单位应当落实安全生产主体责任，工程开工前必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。
一、本工程属于高风险限额以下小型工程的，建设单位和施工单位应当特别注意遵守以下规定
（一）建设单位应当遵守以下规定
1.必须成立由主要负责人负责的施工安全监管组织，配备专门安全管理人员。
2.工程开工前，督促施工单位现场技术负责人结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，告知危险事项及安全管理要点，交底资料由双方共同签字确认，并留档备查。
3.涉及建筑主体和承重结构变动的工程，应当在工程开工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
4.应主动通过“京通”及时填报高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端，办理安全生产信息登记，并对提供的信息负责。
5.工程结束后3个工作日内，应通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，办理工程销账。
6.施工前在门口、楼外及施工现场等显著位置放置施工公示牌，公示建设单位、施工单位、安全员、投诉举报电话、高风险限额以下小型工程管理要求等信息，自觉接受社会监督。
7.加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为。
8.对施工单位的施工组织方案进行审批。
（二）施工单位应当遵守以下规定
1.必须组织编制施工组织方案，明确施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员保障、应急处置措施等内容。施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报建设单位项目负责人审批后存档。施工单位严格按照方案组织施工，不得擅自修改施工方案。
2.应配备与所承接工程专业、规模相符的注册建造师，施工作业前组织班前安全生产喊话，就当班施工作业任务、完成标准，安全注意事项向作业人员进行培训，并检查安全防护用品的穿戴使用。
3.施工过程中，发生危及人身安全的险情时，施工单位现场负责人应立即组织施工人员停止作业、撤离危险区域。
4.施工单位应严格划定作业区域，施工区与其他区必须采用不燃材料进行防火分隔。实施动火作业的要严格遵守《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》（京消〔2023〕131号）、《北京市消防安全责任监督管理办法》（市政府第143号令）相关规定。
二、本工程涉及危险作业的，施工单位应遵守以下安全要点注意事项
1.动火作业：电气焊工持证上岗、动火证、专人看护、周边可燃易燃物清理或覆盖、配备灭火器、动火完成确认无残留火种、5级及以上大风露天不动火、旁站录像。
动火作业应当按照安全生产、消防法律法规和本市有关规定事先办理动火作业审批手续，审批后才能进行动火作业。动火作业时必须设专人看护，清理可燃物，动火作业结束后，确认无火灾危险后方可离开。根据工程施工规模和危险程度，配备充足的消防器材。动火作业点应与易燃、易爆、易挥发等施工现场危险物品保持安全距离，严禁动火作业与涉及危险物品施工作业交叉。进行熔化焊接、热切割、压力焊、钎焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。施工现场发生火情必须立即报警，及时处置。
2.有限空间作业：监护员持证上岗、作业审批、先通风再检测后作业、施工过程持续通风、可燃气体场所不动火、旁站录像。
3.高处作业：特种作业持证上岗、身体健康、全身式安全带高挂低用、使用防坠器、不交叉作业、使用工具包、架体验收合格后使用、先搭后拆、后搭先拆、临边硬防护、洞口防护、6级及以上强风和雨雪天气不施工。
4.吊篮作业：培训合格、2人同时作业、不得从窗口上下吊篮、安全锁和行程开关齐全有效、安全带使用索绳器挂独立安全绳、空载试运行、整机验收合格后使用、5级以上大风和雨雪天气不施工、旁站录像。
5.吊装作业：建筑起重机械司机和司索信号工持证上岗、专人指挥、吊装前检查、吊装区域警戒、吊装作业“十不吊”（（1）信号指挥不明不准吊。（2）斜牵斜挂不准吊。（3）吊物重量不明或超负荷不准吊。（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。（5）吊物上有人不准吊。（6）埋在地下物不准吊。（7）安全装置失灵或带病不准吊。（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。（10）六级以上强风不准吊）、旁站录像。
6.用电作业：电工持证上岗、设备合格、线路防护、穿戴绝缘手套和绝缘鞋、每日巡检、潮湿环境使用安全电压。
7.动土作业：摸清地下管线、制定管线保护措施、人工探沟、分层开挖、先撑后挖、临边防护、1米内不堆载、按比例放坡、旁站录像。
三、工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知建设单位。建设单位和施工单位应立即组织人员进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。建设单位和施工单位应及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。


北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程
施工合同

建设单位：                                                             
统一社会信用代码：                                                     
【法定代表人】：                                                                                                                  
住所：                                                                  


施工单位：                                                            
【法定代表人】：                                                      
统一社会信用代码：                                                    
住所：                                                                
项目负责人姓名：                     联系电话：                       
建造师执业资格证书号（如有）：              /                            
安全员姓名：                  联系电话：                              
安全生产考核合格证书号（如有）：                /                       

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
第1条  工程概况
1.工程名称：                                                          
2.工程地点：                                                        
3.工程规模：                                                                      
第2条  工程内容
1.承包范围：  工程全部内容                                             
2.本工程是否属于高风险限额以下小型工程：□是   ☑否
	2.1  在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工     □是   ☑否

	在体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅内实施
	□是
	☑否

	在民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅内实施
	□是
	☑否

	在宾馆、饭店、商场、市场内实施
	□是
	☑否

	在影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆内实施
	□是
	☑否

	在劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍，寺庙、教堂内实施
	□是
	☑否

	在养老院、福利院，医院的门诊楼，医院、疗养院的病房楼内实施
	□是
	☑否

	在托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所内实施
	□是
	☑否

	在学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍内实施
	□是
	☑否

	在歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅内实施
	□是
	☑否

	2.2  含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的                                    是  ☑否          

	涉及危险性较大的深基坑
	□是
	☑否

	涉及有限空间作业
	□是
	☑否

	涉及危险性较大的起重吊装
	□是
	☑否

	2.3  需要变动建筑主体结构和承重结构的               是  ☑否                                        

	涉及变动建筑主体
	□是
	☑否

	涉及变动承重结构
	□是
	☑否


3.本工程是否涉及危险作业：                  □是   ☑否
（1）动火作业：                         □是   ☑否
（2）有限空间作业：                         是   ☑否
（3）高处作业：                         □是   ☑否
（4）吊篮作业：                         □是   ☑否
（5）吊装作业：                         □是   ☑否
（6）用电作业：                         □是   ☑否
（7）动土作业：                         □是   ☑否
4.本工程是否涉及消防设计内容：
需要进行消防设计：                          □是   ☑否
5.使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站：         □是   ☑否
第3条  合同价款
1.工程总价款为人民币        元（大写：                           ），该费用是建设单位履行本合同下向施工单位支付的所有费用（含税），除双方另有约定外，施工单位不得再要求建设单位支付任何其他费用。
施工单位收款账户信息：
户  名：
开户行：
账  号：
2.支付：双方同意合同款支付采用下列第  （1 ） 种方式：
（1）合同签字生效后，建设单位按表中约定向施工单位指定账户支付合同款，施工单位在建设单位每次付款前向建设单位出具拨付金额数量的正规发票，施工单位在收到全部合同款后一个月内按照约定金额向建设单位指定账户缴纳足额的质量保证金。
	款项
	付款时间
	金额（元）或比例（%）

	预付款 
	签订合同且建设单位完成全部资金使用审批手续后
	工程总价款的70%

	尾  款
	竣工验收合格、建设单位收到质量保证金且完成全部资金使用审批手续后
	工程总价款的30%



建设单位在收到施工单位付款申请后将及时按照合同的约定向施工单位支付合同价款，但因财政资金拨付延迟等原因而导致建设单位不能按照合同的约定及时向施工单位支付合同价款时，不构成建设单位的违约行为，施工单位不得因此追究建设单位的违约责任。
（3） 双方协商一致的其他支付方式：               /                        
3.竣工结算要求： 合同、预算书、发票、验收单                              
第4条  工期
计划开工日期：   年   月  日，计划竣工日期：   年   月   日。
工期：      天。（上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响）
第5条  质量要求
1.工程质量标准：本工程施工质量按   合格   标准执行，并应符合国家和本市有关法律法规的规定。
2.其他质量要求：                     /                         。
第6条  材料和工程设备
双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求，其中：
1.地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品；其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983—2022）的规定，并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。
2.                            /                                。
第7条  建设单位义务
1.按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。
2.应在合同签订后  3  日内向施工单位移交具备施工条件的施工场地，并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。
3.根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专（兼）职安全管理人员，对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。
4.组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训，为培训合格施工人员办理出入证。
5.工程开工前，对按本市相关规定属于高风险限额以下小型工程办理安全生产信息登记。
6.及时支付安全防护相关费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施。
7.挖掘工程开工前，在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息，与地下管线权属单位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。
8.在人员密集场所室内施工的，应安装烟感报警器和视频监控，与楼宇中控平台对接，并实现自动报警和实时监控，所需费用由建设单位承担。
9.对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支
出，督促施工单位严格落实施工扬尘治理各项措施。
第8条  施工单位义务
1.依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。
2.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。
3.委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。
4.按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。
5.在现场应配备不少于1名安全生产管理人员，负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。
6.依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。
7.加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。
8.对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。
9.涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。
10.涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。
11.施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号）等本市相关规定管理。
12.负责安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。
13.施工单位不得将本工程转包和违法分包，应按照相关规定及时支付工人工资。
第9条   工程变更
[bookmark: _Hlk121775273]1.本合同约定的工程内容如需变更的，经双方协商一致，应签订补充协议，同时调整相关合同价款和（或）工期。补充协议作为竣工结算和工期顺延的依据。
2.建设单位对本合同约定的工程内容提出减项时，如该工程内容已实施，建设单位应承担由此造成的损失。
3.建设单位对本合同约定的工程内容提出增项时，如需顺延工期和（或）调整合同价款，应双方协商确认后调整。
4.合同签订生效后，施工单位未经建设单位同意不得擅自变更施工内容、材料，由此造成的损失，由施工单位承担。
第10条  竣工验收
1.施工单位应向建设单位提交竣工验收申请报告，竣工验收合格的，建设单位应在验收合格  /  天内向施工单位签发工程接收书面材料。竣工验收不合格的，建设单位应通知施工单位进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由施工单位承担。
2.工程未经竣工验收，建设单位擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3.工程验收后，施工单位应在  3  天内向建设单位递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。建设单位收到施工单位递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在    天内审核完毕，并向施工单位出具经建设单位签认的竣工付款书面材料。
第11条  保修期及保修责任
1.保修范围：    合同承包范围内的全部内容                              
2.保修期限：   一年                                                   
3.保修责任：
（1）在保修期内，施工单位接到建设单位报修通知后７日内，与建设单位进行现场察勘、确认，确定维修方案和日期。
（2）保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成的质量问题，施工单位须及时无条件进行维修并赔偿损失。
（3）保修期内因建设单位使用、维护不当造成损坏或不能正常使用，施工单位收费维修。
4.质量保证金
（1）金额：         元（                              ）                    
（不得高于工程总价款结算金额的3%）
建设单位收款账户信息：
户  名：
开户行：
账  号：
施工单位缴纳质量保证金需备注项目名称和建设单位名称（科室或社区）。
（2）缺陷责任期：   一年                                               
（3）缺陷责任期满后，如未产生维修费用，建设单位应在缺陷责任期满7日内全额支付施工单位质量保证金；如产生维修费用建设单位应扣除相应费用将剩余质量保证金支付施工单位。
第12条  违约责任
1.合同生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容的，应协商一致后签订补充协议。签订合同后未开工的，如单方要求解除合同，解约方承担对方的实际损失，或按合同签约价款的  /  %支付违约金。
2.工期延误
2.1由下列原因造成工期延误，工期应当顺延，增加的费用由建设单位承担：
（1）建设单位原因导致施工单位不能按期开工。
（2）建设单位未按合同约定移交具备施工条件的施工场地，提供与工程施工相关的现场资料或图纸。
（3）建设单位未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行。
（4）建设单位原因导致工程量变化或设计变更。
（5）其他：                         /                                  
2.2因施工单位原因不能按期竣工的，工期不予顺延；工程质量存在问题需要返工的，工期不顺延。
因施工单位的责任造成工期延误，应当按日向建设单位支付合同签约价款  1  ‰的违约金，但累计不得超过工程结算款的  10  %。施工单位延误工期超过  30  日的，建设单位有权解除合同。
3.因建设单位原因未按合同约定期限支付工程进度款，应当向施工单位按日支付迟延部分工程款  1  ‰的违约金，但累计不得超过合同签约价款的  10  %。建设单位延迟支付超过  30  日的，施工单位有权解除合同。
4.建设单位未依法办理审批手续，并经施工单位催告后，建设单位仍不履行的，施工单位可以解除合同。因建设单位未完成审批手续造成损失的，由建设单位承担。
5.施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，并由责任方按合同签约价款的  /  %进行赔偿，解除合同。
6.建设单位私自与施工单位的施工人员商定更改施工内容所引发的一切后果，由建设单位承担，给施工单位造成损失的，建设单位应予赔偿。
7.未经建设单位书面同意，施工单位随意增项，费用由施工单位承担。
8.应当由建设单位提供的材料、设备，因建设单位原因未及时提供给施工单位，造成损失应由建设单位承担。因施工单位原因未及时提供所需材料供需时间表给建设单位，造成损失应由施工单位承担。
9.因施工单位原因造成工程质量未达到合同约定标准或要求的，建设单位有权要求施工单位返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由施工单位承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
10.施工单位应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。
第13条  不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时通知对方当事人，并自不可抗力事件结束之日起  7  天内向另一方当事人提供证明。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方式：       /          
第14条  争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。双方协商不成时，选择下列第       种方式解决：
1.依法向          /              仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向      北京市通州区      人民法院提起诉讼。
第15条  合同生效及特别约定
1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。
2.本合同一式 肆 份，其中建设单位执 贰 份，施工单位执 贰 份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对本合同中未约定或约定不明的内容签订书面协议进行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.对本合同的解除，应当采用书面形式。
第16条  其他约定
                                    无                                          
                                                                                

	建设单位：                       
（盖单位章）
	施工单位：                      
（盖单位章）

	

负责人或其
委托代理人：            （签字）      
	

法定代表人或其
委托代理人：             （签字）      

	
        年    月    日
	
        年    月    日





[bookmark: _Toc17693]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）





响 应 文 件













项目名称：
项目编号：
供应商名称：（加盖公章）



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。



拟分包情况说明（本项目不适用）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购标的名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议（本项目不适用）
 
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供； 
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。








2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（本项目不适用）
联合协议（本项目不适用）
______ 、______及______就“______（标的名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

3-2 其他特定资格要求
（1）提供建设行政主管部门核发的资质等级证书副本扫描件或复印件（加盖单位章）；若供应商为外地企业，须提供有效的“北京市住房和城乡建设委员会”网站查询的本企业“外省市建筑业企业进京施工备案信息”并加盖公章；
（2）提供建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本扫描件或复印件（加盖单位章）；
（3）供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目经理若是外地企业同企业一同办理进京备案手续。



附件1  项目管理机构组成表（非实质性格式）
项目管理机构
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本工程中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：项目经理应附建造师执业资格证书建筑工程专业二级( (含以上级)注册建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件或复印件。主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证扫描件或复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书扫描件或复印件，主要业绩须附合同协议书扫描件或复印件（所附资料复印件或扫描件需加盖公章）。


附件2项目经理简历表（非实质性格式）
项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	 

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	

	注册建造师证书编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK215]备注：项目经理应附建造师执业资格证书建筑工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件或复印件加盖公章及工作年限证明文件加盖公章。



[bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829]4 响应书（实质性格式）
响应书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）我方并确保工程质量达到       标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到      等级。
（3）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（4）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（5）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（6）合同履行期限如下：我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工。

（7）如我方成为成交供应商，在领取成交通知书时，我方一次性支付本项目采购代理服务费。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：



地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  


[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150480795]5  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日
附：法定代表人（单位负责人）的身份证明文件电子件：
	




附：委托代理人的身份证明文件电子件：
	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证正反面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证双面或护照等身份证明文件电子件：
	







供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



6 报价一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396]报价一览表
项目编号：___________              项目名称：___________
	响应报价
	大写：                               
RMB￥：                             

	对报价需要说明的问题
	


注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日

7 分项报价表
分项报价说明
（1）本项目分项报价采用工程量清单计价方式，供应商应根据采购文件给定的工程量清单内容提供报价，不得擅自删减或改动工程量清单内容，否则视为无效投标；
（2）工程量报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、设备费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等全部费用，并按规定计取税金。供应商报价时要充分考虑施工顺序、交叉配合及采购人和管理单位根据现场情况应充分考虑有关的施工配合、赶工、垃圾清运、安全文明施工、确保质量等有关费用。
（3）响应报价时，供应商应对采购方提供的工程量根据采购文件认真核对，并承担相应风险，若工程量不准、缺漏项或特征描述不全的，供应商须及时提出，采购人将根据情况进行答疑或补正，否则，采购人将认为所提供的工程量是完整的。
（4）措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。
（5）其它项目清单包括除分部分项清单项目和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其它费用。其它项目清单中须包括但不限于下面所列项目，施工配合费等。施工单位按照有关规定，负责检查并整理所属单位工程的其他施工单位的施工技术资料，并达到工程竣工备案要求标准。所需费用应包含在响应报价中。
（6）本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其它单价或合价之中。
（7）供应商应将响应报价需要说明的事项，用文字书写与响应报价表一并报送。
（8）供应商可在本部分放置已标价工程量清单计价表格，也可将此项内容单独成册。

  

[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc265228399]8  合同条款偏离表（实质性格式）
		合同条款偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

9  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号
(页码)
	竞争性磋商文件
要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

10 近年完成的类似工程业绩（非实质性格式）
近年完成的类似工程业绩
	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	


	备注
	


备注：
1.本表后附中标通知书或工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）、合同协议书（含合同首页、项目内容及金额页、合同签字盖章页）扫描件或复印件并加盖单位章。
2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。



11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料（实质性格式）

[bookmark: _Hlk167094858]12-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


12施工组织设计
[bookmark: _Toc342296580][bookmark: _Toc152042585][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc92182584][bookmark: _Toc497584204][bookmark: _Toc179632816][bookmark: _Toc480487469][bookmark: _Toc241459823][bookmark: _Toc489691831][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc483684717]施工组织设计

























13最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）
最后报价一览表
项目编号：___________              项目名称：___________
	响应报价
	大写：                               
RMB￥：                             

	对报价需要说明的问题
	


注：1.此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

   
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


14 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
最后分项报价表
项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	分项名称
	最后报价计算过程或说明
（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	我方承诺：
我方上述报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与磋商文件中给定的一致；安全生产标准化措施费、建筑垃圾运输处置费、赶工增加费（如有）、农民工工伤保险费等费用在首次报价的基础上做相应调整，调整后的价格符合国家及地方相关标准、符合磋商文件相关要求。


注：1.本表应按包分别填写。
2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
3.确定成交后，成交供应商须提供已标价的工程量清单明细，已标价的工程量清单明细须与本表报价一致。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日     
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