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[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：11011626210200018607-XM001
2.项目名称：夜景照明设施修缮提升项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：288.248526万元、项目最高限价（如有）：288.248526万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	采购包技术需求或服务要求

	01
	夜景照明设施修缮提升项目
	288.248526
	1
	对雁栖湖生态发展示范区夜景照明工程项目控制系统进行修缮提升，确保设施、设备正常运行。始建于2016年底，2017年上半年投入运行，项目在保障““一带一路”国际合作高峰论坛，提升国际会都形象、拓展夜游经济的同时，同步深化文明城区建设起到了重大作用。上述设备设施已运行十年时间，为确保设备、设施正常运行开展维修工作。采购要求：协议全兼容、数据无损迁移、参数精准还原、主备稳定、可监控可运维、安全合规。通过开展维修工作确保设施、设备正常运行。详见第四章采购需求。


6.工期：60日历天。  
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____无______。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_____。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：（1）供应商不得被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，也不得被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（2）投标人须具有城市及道路照明工程专业承包二级（含）以上资质；（3）投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，非北京地区注册企业须具有外地企业来京施工备案表；（4）项目经理：具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；（5）凡受托为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加磋商；（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；（7）本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.时间：2026年9月17日起至2026年9月22日，每天上午9时至12时，下午12时至17时（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、响应文件提交
截止时间：2026年9月30日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启
时间：2026年9月30日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会
地    址：北京市怀柔区雁栖湖西路9号
联系方式：010-69698896
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：_北京北咨招标有限公司_
地    址：北京市通州区云杉路2号院11号楼2层201室
联系方式：13001181606
3.项目联系方式
项目联系人：李燃、贾旭、张燕
电      话：李燃、贾旭、张燕 18618198186、18611407118、13810220182
[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc305158854]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965792]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	夜景照明设施修缮提升项目
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：本项目不收取保证金
磋商保证金收受人信息：
开户名（全称）：/
开户银行：/
账号：/

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：
（1）在响应文件递交截止时间后到响应有效期满前，供应商擅自撤销投标的；
（2）成交供应商不按规定与采购人签订合同的；
（3）成交供应商擅自放弃成交的；
（4）成交供应商未按竞争性磋商文件规定按时足额缴纳代理服务费的。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间：  15  分钟

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且磋商报
价均相同的，以技术部分得分高者为成交人_。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：以加盖供应商公章的书面文件提出，直接送达采购代理机构。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京北咨招标有限公司；
联系电话：18618198186；
通讯地址：北京市朝阳区华腾世纪总部公园i座11层1107室。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：招标代理费参照国家计委印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定执行；编制工程量清单及最高投标限价造价咨询费按照北京市建设工程招标投标和造价管理协会关于发布《北京市建设工程造价行业咨询服务费用计费参考》的通知（京标价协[2022]71号）序号6、7计算，费用下浮52%计取。
缴纳时间：在领取中标通知书同时一次性支付。
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26
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc264969208]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.2 
4.3.3 
4.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 [bookmark: _Hlk164959831]磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 [bookmark: _Hlk168432698]供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc195842898]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965724]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc226965808]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226965810]响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150509289]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予解密。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151190172]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc265228385]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467307062]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 [bookmark: _Hlk179293422]供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc97371943][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
	
1 [bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873665]响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与项目的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	不允许

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；
	不允许

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	不允许

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	不允许

	5
	有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	不允许

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	不允许

	7
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
	不允许

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；
	不允许

	9
	分包意向协议
（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	不允许

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
	允许

	11
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
	允许

	12
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	允许说明

	13
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	不允许

	14
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	不允许

	15
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	不允许


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.7.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_4_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：_/__。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/_。
6 [bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3_名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	商务
部分
（16分）
	项目业绩
	6
	投标人自 2022年 1 月 1 日至今，承担类似项目业绩，每有一个得 2 分，本项最高得6 分（须提供业绩证明材料，否则不予认可）。
注：投标人在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页），认定时间以合同签订时间为准。
	

	
	认证证书
	3
	1.供应商具有质量管理体系认证证书得1分；
2.供应商具有环境管理体系认证证书得1分；
3.供应商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；
注：提供有效的证书复制件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询页面截图，并加盖公章，否则不得分。
	

	
	项目人员配备情况
	7分
	1.技术负责人具有电气专业高级及以上职称的得1分，具有电气专业中级职称的得0.5分，最多得1分。
2.修缮团队：
A.具有相关政府部门颁发的电工证的1人得1分，最多得3分； 
B.以上电工具有相关政府部门颁发的高处作业证（准操项目：高处安装或维护或拆除作业）的1人得1分，最多得2分。
3.安全员具有安全考核C类证书的1人得1分，最多得1分；
注：以上人员不得兼任，提供人员的身份证、截止投标前在投标单位的近6个月任意连续三个月社保缴费证明及相应资格证书的复制件加盖公章，相关证书须在有效期内，否则不得分。
	

	技术
部分
（54分）
	项目需求分析
	20
	投标供应商应对本项目做需求分析，对项目现状、难点、要点进行阐述：
1.对本项目特点和需求把握明确，目标定位准确，对项目现状、难点、要点理解透彻，需求分析到位，得20分；
2.对本项目特点需求把握基本明确，目标定位基本准确，项目难点、要点理解有偏差，需求分析较到位，得10分；
3.对项目特点需求把握不准确，或无相关描述得0分。
未提供不得分。
	

	
	施工方案与技术措施
	6
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性措施，资源配置充足得6分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得4分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且措施偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	
	质量管理体系与措施
	6
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性措施，资源配置充足得6分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得4分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且措施偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	
	安全管理体系与措施
	6
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性措施，资源配置充足得6分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得4分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且措施偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	
	文明施工管理体系与措施
	6
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性措施，资源配置充足得6分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得4分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且措施偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	
	工程进度计划与措施
	5
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性措施，资源配置充足得5分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得3分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且措施偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	5
	完全响应招标文件无缺项，关键参数全部达标且关键项满足文件要求，结合本工程特点提出针对性计划，资源配置充足得5分；主要评审要素基本齐全，关键参数基本满足要求，针对性一般，资源配置基本满足，方案整体可行仅有个别非关键缺陷得3分；关键评审要素存在缺失，部分关键参数不达标，针对性弱且计划偏通用，资源配置不足得1分；
未提供得0分。
	

	价格部分（30分）
	价格评审
	30
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。
	

	合计
	100
	




[bookmark: _Toc97371945]
第四章   采购需求
一、项目背景
雁栖湖示范区及周边景观照明项目始建于2016年底，共涉及约7个区域山体、2座桥梁、1处隧道口、5栋建筑、1条道路、2条湖岸线，2017年上半年投入运行。项目在保障”一带一路”国际合作高峰论坛，提升国际会都形象、拓展夜游经济的同时，同步深化文明城区建设起到了重大作用。上述设备设施已运行十年时间，为确保设备、设施正常运行开展修缮提升工作。
[image: 34e3847b6048792d35e6c56dc2eda10]

2、 服务内容
对雁栖湖生态发展示范区夜景照明项目控制系统进行修缮提升，确保设施、设备正常运行。
资金情况：本工程控制价为：2882485.26元。
其中：分部分项工程合价为：2550176.99元； 
措施项目合价为：94304.9元；
其他项目合价为：/元；
增值税的合价为：238003.37元。
其他说明：专业工程暂估价（含税）合计金额：/元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：/元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：/元；
安全生产标准化措施费（含税）合计金额：64894.32元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：/元。

3、 服务要求及执行标准
（一）系统兼容性及协议适配
与现有系统完全兼容，确保新系统能100%驱动原有灯具、分控及外围设备。
1.灯具兼容：完全兼容现有各类DMX512灯具，无需更换现场灯具。
2.线缆兼容：兼容现有DMX信号线、网线、光纤，无需重新布线。
3.控制箱兼容：可直接安装在现有控制箱或电箱内，无需更换现场控制箱或电箱，强电控制设备具备与原有电箱的对接能力。
4.硬件接口兼容：配备XLR-5、凤凰端子、RJ45、SFP等标准接口，与现有线缆匹配。
5.软件兼容：支持导入现有系统配置数据、场景、定时任务等。
6.数据兼容：支持历史运行数据、故障数据迁移。
7.灯库与配置兼容：可完整导入并兼容原有灯具灯库，确保亮度、色彩等参数一一对应，支持原有灯具地址、分区、场景配置文件的无损导入与解析。
（二）灯光效果精准还原
升级改造完成后，确保亮度、色彩、动态效果与原有效果完全一致。
1.效果数据完整迁移：支持原有工程文件、时间轴、场景、宏命令的无损导入与解析。迁移后每一步亮度、色彩RGB、色温、角度、速度、渐变曲线均与原效果一致。
2.光参数精准控制：亮度支持0–100%无级调光，动态效果：渐变、频闪、追逐、流水的速度、时序、步距、曲线与原效果一致。
3.空间与区域控制：保留原有山体分区、灯具编组。支持单点、单区域、单回路、单灯具级精准控制。
（三）控制系统硬件升级技术要求
1. 中控主机（服务器）：性能需要满足原工程最大通道数、同时输出场景数、帧率要求（通常≥4096通道、60fps）。存储需要满足可保存原工程、历史演出、日志。
2. 网络与传输：主干网采用4G无线专网及有线网络相结合的方式，传输延迟≤5ms。具备抗干扰、防雷工业级防护能力，适应山体户外环境，4G专网必须满足信号稳定的硬性条件。
3. 外围接口设备：DMX分控、光电转换器、信号放大器兼容原有线路与设备，支持RDM状态回传，可回传数据信息，支持故障报警。
（四）控制软件功能要求（兼顾还原与升级）
1. 基础还原能力：界面、操作逻辑、快捷键兼容原系统，降低人员再学习成本。 支持原版工程直接打开、编辑、保存，不破坏原时序与参数。
2. 效果编辑与校准：提供参数回读功能，可读取灯具实际输出值，与原设计值对比校准。支持批量修正工具，统一调整亮度/色温偏移，保持整体一致性。
3. 稳定与安全：支持7×24小时稳定运行，死机、丢包率趋近于0。具备权限管理、操作日志、操作双重确认、自动备份功能。
4. 运维与监控（升级增强）：实时监控开关状态，支持故障诊断、报警、定位，支持远程调试、远程升级固件。
（五）施工、调试与验收要求
1. 施工与切换
升级期间不破坏原有线路、灯具、结构。
2. 调试与校准
全区域逐点调试，覆盖亮度、色彩、角度、动态效果各项参数；
开展夜间实景对比，与原效果视频或照片逐帧比对，完成后进行连续72小时满负荷试运行。
3. 验收标准
视觉效果：经专业人员判定与原效果无肉眼可识别差异。
技术指标：同步精度、延迟、稳定性、故障率达标。
文档交付：新系统手册、工程文件、拓扑图、培训记录。
（六）安全与环境适配要求
电气安全：采用TN-S接地，具备漏电保护、防雷、过载保护功能。
环境防护：中控室设备防护等级不低于IP54，具备防潮、防尘、温控能力。
光污染控制：照度溢出、角度与原设计一致。
（七）售后与长期运维要求
设备质保3年，7×24小时技术支持。为操作人员提供培训，内容涵盖系统操作、应急处理、日常维护。
（8） 执行标准：现行的国家及地方相关法律法规及标准。
包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
保险：需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于农民工工伤保险等。
四 实施周期
自合同签订之日起60天内完成，如遇有重大活动需要调整工期，应提前一周通知中选供应商，工期相应顺延。
工期要求：60日历天
计划开工日期：2026年  月  日
计划竣工日期：2026年  月  日
建设地点：北京市怀柔区
五 技术要求
1 工程范围及要求
1.1 工程招标范围：本项目主要包括
1.2 工程量清单编制依据
2.质量标准
2.1 本工程要求的质量标准为：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
2.2 本工程安全生产标准化管理目标等级按“达标”考虑
2.3 购买货物需满足以下条件：1.产品出厂合格证；2.质量保证书；3.出厂检测报告；4.复检报告；5.货物到场后，需有发包人现场对比和验收，对于不合格的及不满足条件的材料进行无条件退回。
3. 适用规范和标准
包括但不限于以下规范及图集：
3.1 适用的规范、标准和规程
3.2 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
3.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
3.4 国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，按最新规范为准。
4.相关责任与要求
4.1 相关责任
4.2 对承包人进行工作面的交接验收完成后，发生的质量问题，由成交人自行解决，费用不予增加、工期不予顺延；
4.3 成交人需对现场设备设施进行成品保护，负责对其作业面内所有的成品及半成品保护工作，并直至完成成品验收交接后为止；因成交人原因造成损失的，由成交人承担相应责任；
4.4 供应商投标前，应确认其投标书已全面理解且符合本磋商文件的内容和要求，响应文件一旦提交，采购人认为其报价已包括本磋商文件所包含的全部磋商范围内容。供应商应在现场踏勘时充分了解现场情况，响应文件中对现场差异情况除非有明确证明，否则采购人认为供应商在投标报价中已充分考虑到并不再进行调整。
4.5 洽商变更等变动必须以书面形式通知采购人各相关专业的负责人，同时在洽商变更中必须考虑好相关专业的工序和设备是否影响功能性要求，美观要求，是否能够实现。
4.6 资料的整理与规范填写，必须按实际日期填写，以免造成资料填写的日期时间前后颠倒。
5. 绩效考评目标要求
5.1 施工资料档案完整度100%。主要包括招投标资料、施工合同、施工方案、验收资料等相关材料；
5.2 保证施工安全，无任何人员伤亡和财产损失。
6.其他说明
在符合性审查环节，通过资格审查的供应商使用资质标注为异常的，采购人应取消其响应资格，其响应按无效投标处理。
7.工程量清单、图纸（附后）
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第五章   拟签订的合同文本
第一部分 合同协议书
合同编号：__________ 
采购人（甲方）：________________________ 
统一社会信用代码：____________________
 地址：________________________________ 
联系人：__________ 联系电话：__________
 供应商（乙方，中标单位）：____________
 统一社会信用代码：____________________ 
 地址：____________________________ 
联系人：__________ 联系电话：__________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本项目经甲方公开招标 / 竞争性磋商采购，乙方为中标 / 成交供应商。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就夜景照明设施修缮提升项目（含原设备拆除、新设备供货、安装、系统集成调试、验收、质保运维） 签订本合同，共同信守。
一、项目概况
项目名称：夜景照明修缮提升项目
项目地点：怀柔雁栖湖示范区
资金来源：财政预算资金，总合同价    万元
项目内容： 
（1）原有拆除的中控系统产品控制器、通讯模块、线缆、终端灯具驱动、老旧弱电系统全部拆除、清运、无害化处置，详见招标文件清单；
（2）全新智能照明控制系统硬件采购、供货、运输、装卸； 
（3）管线敷设、电箱改造、接地、防水防护施工； 
（4）智能控制平台软件部署、点位配置、分区联动、远程控制、故障监测、数据监测全系统调试； 
（5）现场培训、竣工资料编制、竣工验收、质保期维修保养、售后技术服务。
工期总日历天数：  60  日历天，自甲方发出进场通知次日起计算； 完工节点：____年____月____日前完成拆除、安装、全系统调试并具备初验条件（如因甲方遇有重大活动需要调整工期，应提前一周通知乙方，工期相应顺延）。
二、合同价款
合同总金额（含税包干价）：人民币大写：________________元整（¥________元），总价    万元。
价款包干范围：包含旧设备拆除人工费、机械费、垃圾清运处置费、新设备采购、运输、保险、辅材、线缆、电箱、施工、人工、脚手架、水电、系统软件开发 / 授权、集成调试、检测、培训、竣工资料、增值税专用发票、质保、售后、安全文明施工、场地恢复、一切配套费用，甲方无需额外支付任何费用。
结算方式：固定总价合同，除甲方书面盖章工程变更外，总价不作调整。
税率：____% 增值税，乙方开具合规增值税专用发票作为付款依据。
三、合同文件组成
1.本合同协议书；
2.成交通知书；
3.乙方响应文件、分项报价清单、技术响应文件；
4.本项目全套竞争性磋商文件（含技术需求、工程量清单、评审细则）；
5.合同通用条款、专用条款；
6.施工方案、系统调试方案、质保服务；
7.双方签字盖章的补充协议、变更签证。
四、付款方式
付款前均需乙方先行提供等额合规增值税专用发票，发票审核无误后甲方安排付款，逾期开票付款顺延。
1. 预付款：合同签订生效后__5__个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_30___%，即 ¥________元；
2. 进度款：乙方每月25日前上报本月产值，经甲方审核后，于次月10日前支付本月审核产值金额的80%，预付款在支付第一次进度款时一次性扣回，如第一次进度款不足扣回的，在支付后续产值时继续扣回，直至扣完为止。
3. 竣工结算款：项目通过甲方组织的正式竣工验收、完成全部竣工资料归档、旧设备清运完毕，且乙方提交完整竣工结算资料并经甲方结算审核完成后10 个工作日内，甲方支付至结算审定总价款的 97%；
4. 质保尾款：剩余 3% 作为质量保证金，质保期满无质量问题、无售后遗留问题，甲方无息一次性付清。

五、双方签字盖章
甲方（盖章）：__________________ 
法定代表人 / 授权代表（签字）：____ 
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：__________________ 
法定代表人 / 授权代表（签字）：____ 
日期：____年____月____日
第二部分 通用合同条款
第一条 甲方权利与义务
1. 提供施工场地，协调现场物业、城管、电力、绿化等相关单位，配合乙方进场施工；
2. 提供项目原有照明管线图纸、原有控制系统台账等基础资料；
3. 按合同约定及时组织阶段性验收、竣工验收，按期支付合同款项；
4. 有权全程监督拆除、安装、施工、调试全过程，对不符合招标文件、技术标准的工序、设备要求乙方限期整改；
5. 不干涉乙方合法施工组织，但有权要求乙方落实安全文明施工、夜间降噪、围挡防护。
第二条 乙方权利与义务（重点：拆除、设备、施工、调试责任）
旧设备拆除处置责任 
（1）负责现场原有清单内老旧控制设备拆除，轻拆轻放，不得破坏建筑外立面、路面、绿化、原有完好管线；
（2）拆除旧控制设备、废旧电器全部由乙方统一清点数量后按甲方指定地点清运出场，按环保要求处置，清运费用包含在合同总价；不得随意丢弃、现场堆放； 
（3）拆除前对原有完好设备、灯具、管线做保护，拆除过程造成甲方设施损坏，乙方全额赔偿并恢复原状。
设备供货标准 所有控制主机、分控终端、网关、传感器、软件平台均为全新原厂正品，品牌型号、技术参数不得低于招标文件要求，提供合格证、检测报告、3C 认证、原厂质保承诺；严禁翻新、二手、贴牌设备。
施工与系统集成调试义务 
（1）自备施工人员、工具、脚手架、安全防护用品，持证上岗；施工期间安全文明施工，设置警示标识，夜间施工提前报备甲方；
  （2）完成线缆敷设、接地防雷、防水绝缘、点位接线、电箱改造； 
（3）完整搭建夜景照明智能控制系统，实现分区开关、分时调光、场景模式、远程监控、故障报警、数据监测、后台管理；完成全点位联动调试，确保所有夜景灯具、控制终端稳定运行； 
（4）施工破坏路面、绿化、墙体，乙方完工后原样恢复，费用包干。
资料与培训 竣工交付时提供全套纸质 + 电子竣工资料：拆除记录、设备清单、合格证、系统图纸、操作手册、竣工图纸、调试报告；免费为甲方管理人员开展不少于 2 次现场操作培训，熟练掌握后台控制、故障排查。
安全全责 施工、拆除、运输全过程所有人身伤害、财产损毁、第三方索赔、行政处罚全部由乙方独立承担责任；乙方须购买足额施工意外险、第三者责任险。
严禁转包、违法分包，一经发现甲方有权单方解除合同，乙方承担合同总价 20% 违约金。
第三条 工期管理
因乙方人员不足、设备供货延迟、调试不达标造成工期延误，每逾期 1 日历天，按合同总价 0.1% 支付违约金，违约金累计上限为合同总价 10%；逾期超 15 天，甲方可单方解除合同，乙方赔偿全部损失。
仅因甲方场地交付延迟、政府管控停工、不可抗力可书面申请工期顺延，无书面签证不予顺延。
第四条 质量标准与验收
4.1 执行标准
《城市道路照明工程施工及验收规程》《建筑电气工程施工质量验收规范》《智能建筑工程质量验收标准》、竞争性磋商文件技术要求、国家现行防水、电气、亮化相关规范。
4.2 验收流程
拆除完工验收：旧设备拆除清运完成，甲方现场核查无遗留废料、无设施损坏，签署拆除确认单；
安装初验：设备全部安装、布线完成，乙方提交调试申请，甲方核查硬件安装质量；
系统联调验收：连续 72 小时不间断试运行，控制系统无死机、无掉线、无控制失效，场景切换、远程操控、报警功能全部达标；
正式竣工验收：试运行合格后乙方提交竣工报告，甲方组织验收，验收合格签署《竣工验收证明书》；验收不合格乙方无偿整改，工期不予顺延。
4.3 验收不通过处理
两次整改仍达不到技术标准，甲方有权拒收、解除合同，乙方退还全部已收款项，并赔偿甲方采购、工期损失。
第五条 质保与售后服务
整体质保期：自项目竣工验收合格之日起3年；控制系统主机、网关、软件平台质保同整体质保；
质保期内设备、系统出现故障，乙方接到甲方报修后2 小时响应，市区 4 小时到场维修，24 小时内修复；无法当场修复提供备用设备；
质保期内所有零配件更换、软件升级、远程运维、现场上门全部免费，不收取人工费、材料费；
第六条 变更与签证
任何工程量增减、设备型号变更、点位调整，必须出具甲方盖章书面工程变更单，否则不予结算；
变更价款按乙方投标综合单价核算，无对应单价双方协商，协商不成按政府采购询价价执行。
第七条 违约责任
乙方提供设备参数低于招标文件、以次充好，甲方有权全部退货，乙方支付合同总价 10% 违约金，3 日内更换全部合格设备；
乙方擅自停工、消极施工，甲方可另行委托第三方施工，产生差价、损失全部由乙方承担；
甲方逾期付款，按同期 LPR 支付逾期利息；因乙方未提供发票导致付款延迟，甲方不承担违约责任；
任何一方单方无故解除合同，向对方支付合同总价 15% 违约金。
第八条 不可抗力
地震、洪水、台风、政府管控停工等不可抗力，受影响方 3 日内书面告知对方，双方互不承担违约金，工期协商顺延。
第九条 知识产权
乙方为本项目提供的控制软件、系统平台无知识产权纠纷，若发生第三方维权索赔，全部责任、赔偿由乙方承担，同时甲方有权扣除质保金。
第十条 争议解决
合同履行发生争议，双方先协商；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 其他通用约定
本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力；
本合同自双方签字盖章之日生效；质保期满尾款结清自动终止；
未尽事宜双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。
第三部分 专用条款
旧设备处置：拆除报废设备全部归乙方回收清运，拆除产生的墙体、路面破损由乙方修复复原；
系统特殊要求：夜景照明控制系统需兼容甲方原有景观灯具，支持节假日一键场景切换、分回路独立控制、数据监测；
现场管理：乙方施工避开夜间人流高峰，重大节庆前 7 天停止大面积拆除施工，保障夜景亮化正常运行；
禁止垫资：本项目财政资金按节点支付，乙方不得要求甲方提前全额付款；
垃圾清运时限：每日拆除废料当日清运出场，现场不得留存废旧电气设备。
附件清单（招标文件合同同步附后）
附件 1：项目工程量清单（含拆除清单、新设备供货清单、施工辅材清单） 附件 2：设备技术参数偏离表（投标承诺设备规格） 附件 3：施工组织设计、拆除及安全专项方案 附件 4：售后服务及质保承诺书  附件 5：竣工验收申请表、拆除完工确认单模板
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第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。






2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: _GoBack]2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如有）
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。



拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供； 
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。








2-2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
（1）投标人须具有城市及道路照明工程专业承包二级（含）以上资质；（提供相关复印件并加盖公章）



（2）投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供相关复印件并加盖公章）



（3）投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；（提供相关复印件并加盖公章）

项目经理承诺书
（采购人名称）：
 我方在此声明，我方拟派往            （以下简称“本项目”） 的项目经理 （项目经理姓名）在确定中标时未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
   特此承诺。

 供应商（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
 日期： 年 月 日

注：外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。


（4） 挥发性有机化合物（VOCs）含量限制标准承诺
挥发性有机化合物（VOCs）含量限制标准承诺
（采购人名称）： 
我方在服务过程中如使用涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，将 按照国家与北京市规定的标准中最严格的 VOCs 含量标准限值执行，绝不使用超标产品。
 特此承诺。 


供应商（盖单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
日期： 年 月 日


（5）招标文件要求的供应商认为有必要提供的其他资料。


4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（如有）


[bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc520356217]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923]报价一览表

	项目编号/包号：___________     项目名称：___________     包名称：工期：
	质量标准：

	报价总金额
	（大写）
（小写）

	其中：暂列金额
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	      专业暂估
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	安全文明施工费
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	对竞争性磋商文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求采购单位的配合条件
	

	对报价需要说明的问题
	



注：1.此表中，本项目的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按项目分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901]




8  分项报价表
分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格）


注：1.本表应按项目分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168432512][bookmark: _Hlk167094566]3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
4.表格中“不含税”相关表格，需严格按照京建发〔2019〕141号文规定的增值税税率计算填报；
5.主要材料、工程设备价格表需列明材料的单价、品牌、规格型号，便于评审及后期审计。



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
[bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc265228399]
9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________     包名称：
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：___________     项目名称：___________     包名称：
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按项目分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。



12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

[bookmark: _Hlk167094858]12-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________     包名称：
	工期：
	质量标准：

	报价总金额
	（大写）
（小写）

	其中：暂列金额
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	      专业暂估
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	安全文明施工费
	含税：（大写）             （小写）
除税：（大写）             （小写）

	对竞争性磋商文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求采购单位的配合条件
	

	对报价需要说明的问题
	

	需要补充的其他内容
	




注：1.此表中，项目的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按项目分别填写。
[bookmark: _Hlk137145809]3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   


14  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
最后分项报价表

	项目编号/包号：_________ 项目名称：________   包名称：_报价单位：人民币元序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（元）
	
	



注：1.本表应按项目分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
[bookmark: _Hlk168431865]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）
15-1 最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	



15-2 联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	




注： 
[bookmark: _Hlk176775226]1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。
2.本表应按项目分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


[bookmark: _Toc23754][bookmark: _Toc26974][bookmark: _Toc15870]16   成交服务费承诺书


致:北京北咨招标有限公司

	    我们在贵公司组织的					项目（项目编号：			）采购中若成交，我们保证在领取成交通知书的同时按磋商文件的规定，向贵公司一次性支付应当交纳的成交服务费用。
招标代理费参照国家计委印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定执行；编制工程量清单及最高投标限价造价咨询费按照北京市建设工程招标投标和造价管理协会关于发布《北京市建设工程造价行业咨询服务费用计费参考》的通知（京标价协[2022]71号）序号6、7计算，费用下浮52%计取。

		特此承诺！


承诺方名称：											                            
承诺方公章：											                                  
承诺方授权代表签字：								                          

地址：											                    
电话：			        	传真：											
电传：					邮编：												
日期：										
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