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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

[bookmark: _Toc13791]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011626210200018650-XM001
2.项目名称：2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
3.项目预算金额：746.0589万元、项目最高限价（如有）：746.0589万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
	746.0589
	1
	服务内容：浅山彩林工程8245亩，抚育措施为号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、景观平台等。
服务要求：验收时达到抚育合格率100%，三年保存率应达85%以上。
具体要求详见公告附件。


5.合同履行期限：①2026年11月30日前完成全部现场抚育作业，苗木成活率不低于85%。②苗木养护及保存期至2027年12月31日。③在第三年（即合同签订后的第三年整），苗木保存率≥85%。
6.本项目是否接受联合体投标：■否。

[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小或小微企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：■否
3.2其他特定资格要求：  /  。
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年09月17日至2026年09月23日，每天09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月09日09点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策 。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
投标人在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市怀柔区渤海镇人民政府
地    址：北京市怀柔区渤海镇
联系方式：高伟，010-60670906
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京建智达工程管理股份有限公司
地    址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层
联系方式：李海星、曹雄、周桂芳，13001016274
3.项目联系方式
项目联系人：李海星、曹雄、周桂芳
电      话：010-63760661、13001016274

[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc30790][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226309763]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：■服务

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。

	3.1
	现场考察
	■不组织

	
	开标前答疑会
	■不召开

	4.1
	样品
	■不需要

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
	农、林、牧、渔业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

	12.1
	投标保证金
（本项目不适用）
	投标保证金金额：无

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：■无

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  15  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的， 则依次比较技术部分评分因素（优先级顺序：1.抚育实施方案 2.团队人员配置 3.质量目标及保障措施）得分， 得分高者为中标人。
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
1. 应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。
2. 应以书面形式向招标单位提交询问函或质疑书（原件）并进行登记。询问函或质疑书应包括：（1）询问人/质疑人和被询问人/被质疑人的名称、地址、电话等；（2）具体事项及事实依据；（3）相关证明材料；（4）提起询问/质疑的日期。询问函或质疑书应当由法定代表人或授权人签字盖章并加盖单位公章，由授权人签字的需出具法定代表人授权书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。
备注：
1. 投标人有向同级财政部门投诉的权利；
2. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单；
3. 投诉人属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动；
4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京建智达工程管理股份有限公司；
联系电话：18800004544；
通讯地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层。

	27
	代理费
	收费对象：■中标人
收费标准：以中标金额为基数，参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号），套用“服务”类取费标准。
缴纳时间： 中标人领取中标通知书时一次性付清 。



61
[bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873932]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226337216]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774622]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc142311025]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc151193915]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127151729]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608799]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229372]投标保证金（本项目无需提交投标保证金）
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc305158800]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193703]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc195842901]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226965811]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc265228377]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150480778]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127151547]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150774755]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	本项目专门面向中小企业采购，《资格证明文件》中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940]

[bookmark: _Toc29526][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1） 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2） 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3） 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	10
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	11
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装；
（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	12
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	13
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 60% 的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值× 60% ；
(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 60% 的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价× 60% ；
(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65% ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
(4) 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 投标人提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求： / 
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准 。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求： / 
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	商务部分（13分）

	1
	类似业绩
	10
	近3年（2023年9月1日至2026年8月31日）承担完成的类似业绩：每有一项类似业绩（包含造林、绿化养护、林木抚育及生态公益林经营服务管理）得2分，最多10分。
注：须提供与用户签订的合同首页、合同内容、合同服务期所在页、签字盖章页的复印件等相关文件作为证明。

	2
	体系认证
	3
	1. 具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，本项最高得3分。
2. 须提供证书复印件，认证范围须涵盖本项目相关业务，未提供或提供不符合要求的不得分。

	技术部分（77分）

	1
	对项目重点难点的分析
	5
	根据投标人结合本项目采购需求及项目实际情况出具的项目重点难点的分析进行评审：
1. 准确阐述项目核心痛点与需求，覆盖核心业务维度；重难点分析精准识别关键风险点；方案与项目实际场景高度匹配，得5分；
2. 对项目整体逻辑理解清晰，覆盖主要业务维度；重难点分析方向正确但深度一般，应对措施具备基本可操作性，但缺乏具体量化指标或针对性细节；方案总体符合实际，个别环节需进一步细化，得3分；
3. 对本项目仅有基本认知，能简单罗列重点难点，但分析浅显、维度单一，应对措施通用性强，与实际贴合度一般，得2分。
4. 重难点分析简单敷衍，不切合实际，得1分；
5. 对本项目理解有误、重难点分析与本项目无关，得0分。

	2
	抚育实施方案
	15
	根据投标人结合本项目全部作业内容编制的实施方案进行评审：
1. 方案全面覆盖所有技术要点，数据精准量化，措施具体到工序，完全贴合本项目实际，得15分；
2. 方案覆盖主要内容，参数基本准确，措施具有针对性，无明显漏洞，得12分；
3. 方案仅覆盖核心内容，部分细节缺失，措施通用可行但贴合度一般，需补充完善，得8分；
4. 方案内容欠缺，施工措施缺失，不符合项目要求，针对性差，得4分；
5. 未提供实施方案或方案内容空洞、严重偏离采购需求，得0分。

	3
	团队人员配置
	10
	在满足采购需求“四、人员要求”（涉及人员证书的，提供证书复印件；其他可提供承诺函）的前提下，根据投标人针对本项目多区域、多工序、规模化等实施特点组建的团队人员配置情况进行评审：
1. 项目团队架构完善、层级分明，岗位配置齐全且人员专业高度匹配。针对本项目多区域、规模化、多工序施工特点，具备专项统筹管控及人员保障机制，整体配置优于标准配置，统筹管控、现场保障能力更强，可高效保障项目高品质落地实施及验收，得10分。
2. 团队人员配置架构健全，配备项目负责人、技术负责人、安全负责人等全套岗位，分工清晰、职责明确，完全满足项目实施及验收需求，得7分；
3. 机构基本健全，核心岗位齐全，人员配置基本合理，可满足项目基本施工需求，得4分；
4. 岗位配置欠缺、人员专业匹配度低，无法适配规模化抚育实施，得1分；
5. 未提供机构配置方案，得0分。

	4
	劳动力计划、上岗培训及保障措施
	10
	根据投标人结合本项目在山区大面积抚育、多措施同步作业、季节性施工等特点编制的劳动力计划、上岗培训及保障措施进行评审：
1. 劳动力工种齐全、数量充足，进退场与进度完全匹配；培训覆盖安全/技能/管理，有考核；保障体系完善，可操作性强，得10分；
2. 劳动力工种满足主要工序，进退场基本合理；培训及保障覆盖核心内容，稍作补充即可，得7分；
3. 劳动力仅列工种人数，进退场粗略；培训及保障有框架无细节，需较大完善，得4分；
4. 劳动力关键工种缺失或安排严重不合理；培训及保障空泛脱节，无法实施，得1分。
5. 方案内容粗糙、缺失关键保障措施，无实操性或未提供，得0分。

	5
	拟投入机械设备

	10
	根据投标人结合本项目山区林地施工、抚育作业、苗木种植、步道修建、现场勘测、安全防护等编制的拟投入机械设备情况进行评审：
1. 投入的施工机械设备、仪器工具种类齐全、数量充足、配置合理，完全匹配项目施工工况，可全面保障项目施工开展，完全满足本项目全部施工需求，得10分；
2. 投入的施工机械设备、仪器工具配置较齐全，选型、数量基本适配项目作业场景，能够满足项目主要施工作业需求，得7分；
3. 施工机械设备、仪器工具配置方案基本完整，设备仪器配置常规、无专项针对性配置，仅可满足项目少量基础施工作业需求，得4分；
4. 配置简单，关键施工机具缺失，不能满足施工作业需求，得1分；
5. 未提供设备配置清单及方案，得0分。

	6
	质量目标及保障措施
	10
	根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行评审：
1. 质量目标明确量化，过程控制措施详细，各工序验收标准清晰，责任到人，可逐项落实，得10分；
2. 质量目标清晰，有分项控制措施，验收标准基本明确，可操作性强，得7分；
3. 质量措施常规完整，有基本目标和控制流程，深度一般，需补充方可提升，得4分；
4. 措施简单笼统，目标模糊，无具体控制手段，难以执行，得1分；
5. 未提供，得0分。

	7
	进度保障措施
	8
	根据投标人针对本项目提供的项目进度及保障措施进行评审：
1. 进度保障措施详细，关键节点明确，工序衔接紧凑，保障措施可逐条落实，得8分；
2. 进度计划覆盖主要阶段，关键节点基本明确，工序安排合理，措施可行，得6分；
3. 进度计划有基本框架，阶段划分和施工安排无大错，但缺乏细化，仅满足基础管控，得4分；
4. 进度计划粗略，工序衔接不清或安排明显不合理，措施空泛，无法实施，得1分；
5. 未提供，得0分。

	8
	应急安全保障措施
	9
	根据投标人结合本项目山区林地施工特点，编制的森林防火、雨季施工、人员安全等应急安全保障措施进行评审：
1. 应急安全保障措施详实、风险点识别全面，可操作性极强，完全适配山区林地施工场景，得9分；
2. 应急安全保障措施全面，仅覆盖主要风险点，可操作性较强,基本适配山区林地施工场景，得6分；
3. 应急安全保障措施基本完整但偏常规，缺乏专项优化，仅满足基础保障需求，得3分；
4. 应急安全保障措施单薄，针对性与可操作性差，难以适配山区林地复杂场景，得1分；
5. 措施缺失关键内容、无针对性或未提供，得0分。
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第五章   采购需求

一、采购标的
1. 采购标的
	包号
	标的名称
	采购包预算金额   （万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
	746.0589
	1
	服务内容：浅山彩林工程8245亩，抚育措施为号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、景观平台等。
服务要求：验收时达到抚育合格率100%，三年保存率应达85%以上。



2. 项目背景
2.1 自然概况
本项目区位于北京市怀柔区渤海镇，涉及渤海所、大榛峪、洞台、慕田峪、三岔、苇店、辛营等村。怀柔区地理坐标为东经116°17′— 116°53′、北纬40°14′—40°42′，东接密云区，南连顺义区、昌平区，西邻延庆区，北与河北省承德市接壤，全区山区面积占比超过85%。项目区主要分布在南部浅山区、中部浅山丘陵区，地处密云水库、怀柔水库上游汇水区，承担首都水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等核心生态功能。
地形地貌：地貌主体为燕山山脉西南支脉，以中低山、丘陵、沟谷、台地为主，地形起伏大、沟壑纵横。坡向以阳坡、半阳坡为主，坡度以15°— 35°的中陡坡为主。
地质与土壤：地质基底以花岗岩、片麻岩、石灰岩、安山岩为主，土壤以褐土、棕壤两大类为主，土层厚度多在20—80厘米，土壤pH值多为中性至微酸性，适宜油松、侧柏、落叶松、栎类等乡土树种生长。
气候条件：属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明、雨热同期，年平均气温9—11℃，年平均降水量600—700毫米，降水主要集中在6—8月。
水资源：境内河流分属潮白河、蓟运河两大水系，白河、汤河、怀沙河、怀九河、雁栖河等均为密云水库、怀柔水库上游重要支流，直接关系首都水源安全。
2.2 植被概况
项目区森林类型以人工针叶林、天然次生阔叶林、针阔混交林、近自然林为主，植被覆盖度高，群落类型丰富。主要乔木树种有油松、侧柏、华北落叶松、栓皮栎、蒙古栎、核桃楸、白桦、棘皮桦、山杨、五角枫、椴树、黄栌、山桃、山杏、白皮松等；主要灌木有荆条、酸枣、平榛、胡枝子、绣线菊、杜鹃、红瑞木、溲疏、六道木、太平花等。浅山区以人工油松、侧柏纯林及山桃、山杏、黄栌等景观林为主，具备良好的彩化提升潜力；深山区以天然次生栎林、桦树林、山杨林及针阔混交林为主，结构相对稳定、生物多样性较高。
3. 项目建设内容
本项目以森林健康精准提升为核心，重点实施浅山彩林工程，覆盖75个小班，共8245亩。设计对象以山区生态公益林为主体，林分以侧柏、油松、蒙古栎、山杏、山桃等乡土树种占绝对优势。
主要建设内容包括：号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、观景平台等综合抚育与配套建设措施。实施后可有效改善森林结构，提高森林资源质量，增强森林生态功能和景观效益。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.服务期限：①2026年11月30日前完成全部现场抚育作业，苗木成活率不低于85%。②苗木养护及保存期至2027年12月31日。③在第三年（即合同签订后的第三年整），苗木保存率≥85%。
2.地点：北京市怀柔区渤海镇（具体位置见附件）
（二）投标报价
本项目投标报价为完成山区森林健康经营林木抚育全部工作的价格，报价包含但不限于：山区林木抚育所需人工、物料、机具、运输、安全保险、特种作业培训、现场管理、利润、税金，以及合同明示或隐含的全部工作相关费用，投标人综合考虑实施本项目全部影响因素并计入投标报价。
（三）付款条件（进度和方式）
1. 合同款项按如下支付进度执行：
(1) 预付款：合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%；
(2) 全部工作完成后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的20%；
(3) 经区园林绿化局验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的20%；
(4) 经市园林绿化局验收合格且收到中标人提交的履约保证金（保函金额为合同总价款的8%，保函形式：支票、汇票、本票等采购人认可的非现金形式）之日起15个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同价款。
2. 若项目涉及第三方评审机构，则以该机构出具的结算评审金额作为最终结算依据。
3. 市园林绿化局组织验收后，若项目抚育合格率未达到100%，且中标人在采购人规定期限内完成整改后仍不能达标的，将在最终结算款中扣除相应不合格部分对应的合同金额。
4. 所有付款均以财政资金实际拨付至采购人账户为前提，采购人在收到财政款项后及时向中标人支付。
5. 中标人应该在采购人每次支付费用前，向采购人提供相应金额的发票及结算申请报告等资料。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：实施后可有效改善森林结构，提高森林资源质量，增强森林生态功能和景观效益。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：《森林抚育规程》（GB/T 15781）、《北京市山区森林抚育经营作业设计纲要》、《北京市森林经营方案编制技术规范》及北京市山区森林健康经营项目有关要求等。
2. 服务内容及要求
2.1 森林抚育内容
浅山彩林工程实施面积8245亩，涉及75个小班。主要工程量为：
（1）主林层抚育采伐：目标树生长伐25841株，号树48881株，采伐蓄积2354.65m³。
（2）林下补植和促进天然更新：补植69900株（山桃22005株、山杏7715株、侧柏1680株、蒙古栎28575株、黄栌9465株、暴马丁香460株），人工促进天然更新48512株。
（3）林分质量改进辅助作业：抚育剩余物处理25841株，浇水279600穴（阳坡6次、阴坡4次），土壤改良69900穴，目标树修枝23040株。
（4）整体辅助作业：修建简易作业道32814米、森林步道896米、林缘建设1787米、景观平台1处。
2.2 作业小班情况
浅山彩林工程涉及渤海镇渤海所（4个）、大榛峪（11个）、洞台（1个）、慕田峪（27个）、三岔（16个）、苇店（14个）、辛营（2个）等7个村，共计75个小班，实施面积8245亩。小班均为山区生态公益林，主要树种为侧柏、油松、蒙古栎、山杏、山桃等乡土树种。
按抚育措施划分：目标树生长伐作业小班14个，主要分布在慕田峪、辛营、三岔等村，树种以油松为主；补植作业小班47个，分布在慕田峪、三岔、苇店、大榛峪、渤海所、洞台等村；人工促进天然更新作业小班20个。各生长伐小班情况见下表。
	小班号
	村名
	面积
/亩
	采伐方式
	伐前郁闭度
	伐后郁闭度
	采伐蓄积/m³
	生长伐
/株
	号树
/株
	株数
强度/%

	114
	慕田峪
	110
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	100
	2090
	3630
	19.39

	115-1
	慕田峪
	251
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	218
	2761
	5773
	18.18

	115-2
	慕田峪
	15
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	13
	165
	345
	18.18

	116
	慕田峪
	103
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	60
	1545
	2884
	18.75

	117
	慕田峪
	129
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	408
	1806
	3483
	18.67

	119
	慕田峪
	99
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	105
	1188
	2772
	17.91

	327
	辛营
	159
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	105
	2067
	4293
	22.41

	334-1
	三岔
	84
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	76
	1428
	2436
	21.19

	334-2
	三岔
	141
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	128
	2397
	4089
	21.19

	334-3
	三岔
	125
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	114
	2125
	3625
	21.19

	334-4
	三岔
	83
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	76
	1411
	2407
	21.19

	336
	三岔
	119
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	111
	2261
	3808
	21.84

	347
	慕田峪
	263
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	402
	2893
	5786
	20.00

	350
	慕田峪
	142
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	439
	1704
	3550
	16.00



2.3 森林经营类型划分
浅山彩林工程根据不同技术措施分为补植型、抚育型两种类型：
	浅山彩林模式
	森林经营类型
	实施面积/亩
	小班个数/个

	补植型
	FMT4 景观游憩主导油松-阔叶树混交林
	1132
	14

	
	FMT5 生态服务主导蒙古栎-阔叶树混交林
	1299
	18

	
	FMT6 生态服务主导阔叶树混交林
	2229
	15

	
	小计
	4660
	47

	抚育型
	FMT4 景观游憩主导油松-阔叶树混交林
	1639
	17

	
	FMT6 生态服务主导阔叶树混交林
	1946
	11

	
	小计
	3585
	28

	总计
	
	8245
	75



2.4 抚育作业技术要点
2.4.1 号树
对林木分化明显的林分进行林木分类，划分为目标树、干扰树、辅助树和其他树。目标树须具备生活力旺盛、干形质量优良、树冠匀称、健康无损伤等条件；干扰树为影响目标树正常生长的竞争林木，须在近期内伐除。对单层同龄人工纯林或林木分化尚不明显的林分进行林木分级，共分5级，优先采伐Ⅴ级木、Ⅳ级木。选择出的目标树在胸高处作永久性标记（刷红漆或长期保存材料的条带），采伐木作临时性环状标记，避免错伐。
2.4.2 目标树生长伐
适用对象为完成快速高生长后的中龄林分，作业目标是调整林分密度与树种组成，促进目标树、优势木径向生长，提升林分蓄积。实施条件为：立地优良、郁闭度≥0.8且已完成林木分类分级；或复层林上层郁闭度≥0.7且下层目的树种幼苗充足；或林木胸径连年生长量明显下滑、枯死濒死木占比超全林15%。伐后郁闭度保底0.6，易受灾林地、首次作业郁闭下降不超过0.2，目标树、Ⅰ/Ⅱ级优势木保留数量不减少，林木排布均匀，合理留存林隙。林缘建设5米内不进行采伐作业。
2.4.3 补植
选择郁闭度低的林分进行补植，郁闭度0.3—0.4的地块采用林间空地补植，0.5—0.6的地块采用林下补植。补植方式为群团状补植，5株为一组团。补植树种以抗性较强、便于养护的乡土树种为主，临近风景区、重要道路、村庄周边的小班适当增加景观效果好的彩叶树种。每亩补植15株，于雨季或秋季补植。
苗木规格标准如下：
	苗木种类
	最佳苗龄
	苗高范围
	容器杯规格
	备注

	蒙古栎
	1.5-2年生
	40-60cm
	13cm×15cm
	深根性，忌用大苗

	五角枫
	1.5-2年生
	50-70cm
	13cm×15cm
	喜光，适宜干旱阳坡

	栓皮栎
	2年生
	50-70cm
	13cm×15cm
	主根发达，容器苗成活率高

	山桃
	1年生
	60-80cm
	13cm×15cm
	喜光耐旱，阳坡首选

	山杏
	1年生
	60-80cm
	13cm×15cm
	比山桃更耐寒

	黄栌
	1.5年生
	40-60cm
	13cm×15cm
	彩叶树种，秋季观赏

	侧柏
	2-3年生
	30-50cm
	12cm×15cm
	常绿，石质山地先锋树种

	暴马丁香
	2年生
	55-75cm
	13cm×15cm
	半阴坡沟谷优选



苗木须选用GB6000一级苗，冠形丰满、长势旺盛、根系发达、无机械损伤、检疫合格，具备"两证一签"（生产经营许可证、产地检疫合格证和苗木标签），不得带有国家和本市植物检疫名录规定的检疫对象。整地规格为40×40×30厘米，栽植做到随起、随运、随栽。补植后及时进行杂草杂灌清理，确保苗木保存率。三年保存率应达85%以上。
2.4.4 人工促进天然更新
对林下层优势的天然更新苗进行促进，选择苗高0.7米以上、有生长活性的更新苗，通过标记保护、侧方割灌、松土扩堰、除蘖间苗等措施促进目的树种幼苗幼树生长发育。以更新幼苗为中心扩堰做树盘，截蓄地表径流，割除更新苗周围1米范围内影响其生长的高大灌草。优先促进实生苗，对一穴多株或多株萌生幼苗采取除蘖间苗措施，促进优势苗生长。
2.4.5 抚育剩余物处理
坡度较缓且路况较好的地块采用粉碎还林方式处理，促进分解、降低火灾风险；坡度较陡的地块主要采取沿等高线堆积码放处理。可利用抚育剩余物就地取材建设森林步道、野生动物保育设施、林缘防护矮栏等。
2.4.6 土壤改良
针对每个补植播种坑，补植基质按体积比为70%的林下土、30%的营养土，另加复合菌稀释液300ml、复合肥50g混合均匀，提高幼苗成活率和早期生长能力。
2.4.7 浇水
苗木栽植后根据坡位不同进行浇水，阳坡蒸发量大、浇水6次，阴坡浇水4次，确保苗木成活。
2.4.8 修枝
修枝主要剪去目标树树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条及枝叶稀疏的活枝条。针叶树一般修去树高1/3的枝条，保留冠高比2:3；阔叶树修去树高1/2以下的枯死枝、过密枝、病虫枝。修枝采用平切法，要求平滑、不撕裂树干皮，针叶树留桩1—2厘米，阔叶树修平。
2.4.9 配套建设
简易作业道：宽0.8米，选择坡度平缓、林木稀疏的地段修建土路，清理杂草灌木后平整，通到各作业小班。
森林步道：宽1米，紧邻村庄及道路周边交通便利处建设，就地取材、贴近自然，可采用采伐剩余物铺设枕木路或块石路，坡度较大区域修建步行台阶。
林缘建设：林地边缘5米内栽植黄栌、连翘、紫穗槐建立林缘，栽植规格一般为2年生苗，株行距1×2米；林缘5米以内一般不进行干扰树采伐、割灌除草、修枝等作业。
景观平台：在相对景色较好的山脊或上坡位较平缓地块设置，应具备最佳观赏角度，采用防腐木铺设。
四、人员要求
（1） 项目负责人与技术负责人应具有相关专业中级及以上专业技术职称。 
（2） 项目现场按规定配备专职安全生产管理等人员。
（3） 从事特种作业的人员（如油锯操作等），应当具有相应有效的作业证书。
（4） 作业人员须投保工伤保险及安全生产责任保险。
（5） 依据北京市园林绿化局、北京市财政局（京绿造发〔2017〕12 号）文件规定，本项目作业人员中本地农民工占比原则上不低于 80%；中标人须设立农民工工资专用账户、建立管理台账，依法签订用工合同，保障农民工相关合法待遇。
（6） 中标人项目负责人、技术负责人、安全负责人在抚育工作过程中不得随意更换、委托（禁止另外委托其他人为其它负责人）。未经采购人批准，中标人私自更换本项目的项目负责人（即项目经理），中标人需承担相应的违约责任。未经采购人批准，中标人私自更换本项目的技术负责人、安全负责人及委托（任命）其他人为其他负责人的，采购人一律不予认可。中标人项目负责人应专职于本项目，不得兼职于其他项目或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5日，必须参加项目例会、采购人组织的现场巡查组织的抚育现场检查等工作，如有特殊情况需提前征得采购人同意，未获得批准不得擅自离场。
四、其他要求
中标人必须按照采购人的要求，按时保质、保量地提供优质服务，保证达到服务标准；必须遵守采购人的管理制度，服从采购人的管理；对于采购人提出的问题，应积极主动改进。
具体要求如下：
（1）中标人与设计单位完成抚育地块和边界认领后，根据抚育工作的需要进行场地整理，中标人的抚育地块、边界认领、场地整理等抚育前的工作必须在交底会后7日内完成。
（2）在采购合同签订后7日内，制定抚育方案，报请采购人审核批准，作为实施依据。采购人收到中标人方案后，于7日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。采购人对抚育方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：中标人提交完整的书面资料后14日内，采购人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
（3）建立完善的抚育组织，制定抚育岗位职责以及各岗位规范、操作规程、抚育制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和抚育操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度、工作人员的名单及其应当取得的资格证书交采购人审批。
（4）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及抚育场地的具体情况合理安排、开展抚育工作，根据采购人要求及时做好抚育区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向采购人提供年、季、月度抚育管理方案及相应进度统计表，批准后上报采购人备案。
（5）负责区域内各类植物抚育及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向采购人汇报并立即进行补缺、恢复，费用由中标人承担。
（6）开展抚育工作时，严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定，文明抚育工作，明确责任到人，建立自检过程的台账备查；对外开放的抚育区域，处理好抚育工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于乡镇指定位置，除双方另有约定外，垃圾由中标人负责清理外运。
（7）抚育期间，做好抚育范围及周边的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作。中标人抚育工作需要进行临时施工或其他有可能影响周边安全活动的，对施工现场或其他现场应设置警示标志、夜间照明装置及防护装置，防止安全事故的发生。一旦发生安全事故，由中标人承担责任。
（8）接受采购人的管理、监督、检查和考核，对采购人发出的整改通知，应及时按采购人的要求进行整改。中标人无正当理由拒绝整改时，采购人可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由中标人承担。
（9）中标人负责抚育工作人员的劳动保护和人身安全，准备相关工作用具及防护用具，对工作人员进行安全教育。中标人抚育期间工作人员自身及造成第三方人身、财产损害的，中标人承担赔偿责任。除双方另有约定外，抚育工作人员的餐饮、住宿由中标人自行承担。
（10）建立和健全管理档案，对抚育工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送采购人备案。
（11）在抚育期间内，如发生迎检、小型环境提升、环境整治等活动，中标人应必须按照采购人要求完成绿化整治任务，属抚育承包范围项目内的（如卫生清理、绿化补植等）按采购人特定时间要求按期完成，费用由中标人承担。
（12）安全防护要求：
1．一般要求
1) 中标人进场抚育前必须与乡镇、村签订护林防火责任书。
2) 中标人在抚育期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
3) 中标人应对其在抚育场地的工作人员进行安全防火教育，并对工作人员的安全负责。
4) 中标人安全人员、作业人员等相关人员应当持证上岗。
2．安全防范
1) 中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由中标人自行承担。
2) 中标人应保证抚育范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对抚育范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，中标人应设置禁止吸烟、禁止火种等安全警告铭牌，在抚育期内，若由于中标人未尽到上述义务造成第三人人身、财产损失的由中标人负责解决及赔偿。
3) 中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，中标人应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用药剂，造成的责任由中标人自行承担。
3．环境保护
1) 抚育期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。抚育范围内的垃圾应按规定清理、外运。
2) 中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。
五、检查验收
1、抚育质量：达标（合格），达到《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》要求。
2、考核标准：
（1）《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》；
（2）《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》；
（3）验收抚育合格率达到100%，三年保存率应达85%以上。
3、检查验收程序及内容：  
（一）检查验收程序 
1． 本次检查验收按照北京市园林绿化局统一安排部署，实行镇级自查、区级核查、市级抽查的三级检查验收制度。
2． 镇级自查：由乡镇林业站或集体林场负责组织实施，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构对抚育经营工程完成情况执行全面检查，包括外业检查和内业检查，外业检查必须对全部抚育作业小班逐一进行现场检查，编制镇级自查验收报告并上报区园林绿化局。
3． 区级核查：由区园林绿化局负责组织实施，根据各乡镇上报的自查验收成果资料，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构开展抽样核查工作，编制区级核查验收报告。
4． 市级抽查：由市园林绿化局根据区级单位上报的区级核查验收报告，组织技术人员或委托有资质的专业机构以区为单位，开展市级抽查工作，作为市级对区级核查结果的进一步核证。
5． 先进行区级自查，区级自查由区园林绿化局负责组织实施。可委托有资质的专业机构对作业完成情况按小班进行 100%的全面检查，编制区自查验收报告并上报市园林绿化局。
6． 然后进行市级核查，市级核查由市园林绿化局负责组织实施。根据各区上报的自查验收成果资料，委托具有检查验收、质量效益评估资质的单位开展抽样核查工作，并编制市级核查验收报告。
（二）检查验收内容 
1． 检查验收工作以现地检查为基础，以作业设计小班为单位。 
2． 作业方式是否符合当前林分特点且正确反映实际需要。
3． 检查森林抚育经营工程任务的完成面积；检查各项抚育措施完成情况及林木生长情况，重点检查是否按相应的《作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》的要求施工作业，包括但不限于间伐强度、目标树选择、干扰树采伐、修枝、补植、促进天然更新、侧方割灌等抚育作业措施的完成情况，检查作业后的目标树、补植苗木的数量质量是否符合设计要求，促进的优势天然更新苗的生长情况；检查设计的作业步道、林缘建设等森林生态系统促进作业以及示范区配套设施 完成情况；检查工程管理情况，包括组织结构、管理制度、资金使用情况以及各项管理措施落实情况；检查抚育经营档案管理情况，包括管理档案、技术档案、财务档案等方面的资料、音像、图片。

附件：渤海镇2026年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计
附件通过北京市政府采购电子交易平台自行下载。



[bookmark: _Toc1705]第六章   拟签订的合同文本


（以下合同仅作为参考样本，具体合同要求以签订前采购人规定为准）


合同编号：           




项目名称：2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）


[bookmark: _Toc19117]采购人：北京市怀柔区渤海镇人民政府

投标人：__________________________

签署日期：    年    月   日



林木抚育合同
甲方（采购人）：北京市怀柔区渤海镇人民政府
乙方（投标人）：                       

甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律规定，在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同：
[bookmark: _Toc8704]
第一条　项目概况
项目名称：2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
项目地点：北京市怀柔区渤海镇   
抚育面积：8245 亩

[bookmark: _Toc30454]第二条　抚育范围
本项目以森林健康精准提升为核心，重点实施浅山彩林工程，覆盖75个小班，共8245亩。设计对象以山区生态公益林为主体，林分以侧柏、油松、蒙古栎、山杏、山桃等乡土树种占绝对优势。
主要建设内容包括：号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、观景平台等综合抚育与配套建设措施。实施后可有效改善森林结构，提高森林资源质量，增强森林生态功能和景观效益。
4、措施类型：大树培育、浅山彩林。

[bookmark: _Toc16753]第三条　抚育期限及养护期
抚育期限为：合同签订之日起至    年    月    日。
①2026年11月30日前完成全部现场抚育作业，苗木成活率不低于85%。
②苗木养护及保存期至2027年12月31日。
③在第三年（即合同签订后的第三年整），苗木保存率≥85%。
[bookmark: _Toc14167]
第四条  本合同文件及解释顺序
[bookmark: _Toc337]1.除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及开标一览表（如有）；
（4）投标分项汇总表（如有）；
（5）服务标准和要求；
（6）双方签订的补充协议；
（7）责任书、承诺书；
（8）其他。
双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。
[bookmark: _Toc23892]
第五条　抚育质量和考核
1、抚育质量：达标（合格），达到《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》要求。
2、考核标准：
（1）《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》；
（2）《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》；
（3）验收抚育合格率达到100%，三年保存率应达85%以上。
3、检查验收程序及内容：
[bookmark: _Toc18349]（一）检查验收程序 
1． 本次检查验收按照北京市园林绿化局统一安排部署，实行镇级自查、区级核查、市级抽查的三级检查验收制度。
2． 镇级自查：由乡镇林业站或集体林场负责组织实施，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构对抚育经营工程完成情况执行全面检查，包括外业检查和内业检查，外业检查必须对全部抚育作业小班逐一进行现场检查，编制镇级自查验收报告并上报区园林绿化局。
3． 区级核查：由区园林绿化局负责组织实施，根据各乡镇上报的自查验收成果资料，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构开展抽样核查工作，编制区级核查验收报告。
4． 市级抽查：由市园林绿化局根据区级单位上报的区级核查验收报告，组织技术人员或委托有资质的专业机构以区为单位，开展市级抽查工作，作为市级对区级核查结果的进一步核证。
5． 先进行区级自查，区级自查由区园林绿化局负责组织实施。可委托有资质的专业机构对作业完成情况按小班进行100%的全面检查，编制区自查验收报告并上报市园林绿化局。
6． 然后进行市级核查，市级核查由市园林绿化局负责组织实施。根据各区上报的自查验收成果资料，委托具有检查验收、质量效益评估资质的单位开展抽样核查工作，并编制市级核查验收报告。
（二）检查验收内容 
1． 检查验收工作以现地检查为基础，以作业设计小班为单位。 
2． 作业方式是否符合当前林分特点且正确反映实际需要。
3． 检查森林抚育经营工程任务的完成面积；检查各项抚育措施完成情况及林木生长情况，重点检查是否按相应的《作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》的要求施工作业，包括但不限于间伐强度、目标树选择、干扰树采伐、修枝、补植、促进天然更新、侧方割灌等抚育作业措施的完成情况，检查作业后的目标树、补植苗木的数量质量是否符合设计要求，促进的优势天然更新苗的生长情况；检查设计的作业步道、林缘建设等森林生态系统促进作业以及示范区配套设施 完成情况；检查工程管理情况，包括组织结构、管理制度、资金使用情况以及各项管理措施落实情况；检查抚育经营档案管理情况，包括管理档案、技术档案、财务档案等方面的资料、音像、图片。

第六条　双方一般权利和义务
[bookmark: _Toc2175]1．甲方驻场代表
（1）甲方指定                           为甲方驻场代表，代表甲方履行本合同义务。
（2）乙方对甲方驻场代表的指令应予执行。甲方驻场代表的指令应以书面发出，否则无效。乙方认为甲方驻场代表指令不合理，应在收到指令后 8 小时内向甲方驻场代表提出修改指令的书面报告，甲方驻场代表在收到乙方报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。
（3）甲方驻场代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
（4）在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换甲方驻场代表。如需更换甲方驻场代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方驻场代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。
[bookmark: _Toc20388]2．乙方项目负责人
（1）乙方任命               （身份证号：               ）为乙方项目负责人，代表乙方履行本合同义务，项目负责人须保证每周在施工现场2天以上，采购单位检查或验收时，项目负责人不得以任何理由不在场。
（2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方项目负责人签字后送交甲方驻场代表，甲方驻场代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（3）乙方负责人按照本合同的约定及甲方驻场代表依据合同发出的指令组织抚育工作。在情况紧急且无法与甲方驻场代表联系时，乙方负责人应当采取保证人员生命、财产安全的合理紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方驻场代表提交报告。责任在乙方的，由乙方承担费用，并赔偿甲方损失。
（4）乙方如需要更换乙方负责人，应至少提前7天以书面形式向甲方提出申请,经甲方批准同意后方可更换, 后任乙方负责人继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。如甲方不批准,乙方不得更换项目负责人。
（5）乙方项目负责人不称职时，甲方要求更换乙方项目负责人时，乙方必须按甲方要求，以称职人员更换。
[bookmark: _Toc25812]3．甲方工作
（1）组织召开抚育要求交底会。
（2）在乙方开展抚育工作前，甲方负责提供现状场地的乡镇林业主管部门的联系方式告知乙方，由乙方自行对接。甲方负责协调设计单位对乙方进行抚育地块和边界认领。
（3）按照本合同约定，监督、检查、考核乙方的工作。
（4）按合同约定向乙方支付抚育费用。
[bookmark: _Toc3864]4．乙方工作
（1）乙方与设计单位完成抚育地块和边界认领后，根据抚育工作的需要进行场地整理，乙方的抚育地块、边界认领、场地整理等抚育前的工作必须在交底会后7日内完成。
（2）在采购合同签订后7日内，制定抚育方案，报请甲方审核批准，作为实施依据。甲方收到乙方方案后，于7日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。甲方对抚育方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：乙方提交完整的书面资料后14日内，甲方逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
（3）建立完善的抚育组织，制定抚育岗位职责以及各岗位规范、操作规程、抚育制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和抚育操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度、工作人员的名单及其应当取得的资格证书交甲方审批。
（4）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及抚育场地的具体情况合理安排、开展抚育工作，根据甲方要求及时做好抚育区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度抚育管理方案及相应进度统计表，批准后上报甲方备案。
（5）负责区域内各类植物抚育及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复，费用由乙方承担。
（6）开展抚育工作时，严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定，文明抚育工作，明确责任到人，建立自检过程的台账备查；对外开放的抚育区域，处理好抚育工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于乡镇指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。
（7）抚育期间，做好抚育范围及周边的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作。乙方抚育工作需要进行临时施工或其他有可能影响周边安全活动的，对施工现场或其他现场应设置警示标志、夜间照明装置及防护装置，防止安全事故的发生。一旦发生安全事故，由乙方承担责任。
（8）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。
（9）乙方负责抚育工作人员的劳动保护和人身安全，准备相关工作用具及防护用具，对工作人员进行安全教育。乙方抚育期间工作人员自身及造成第三方人身、财产损害的，乙方承担赔偿责任。除双方另有约定外，抚育工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。
（10）建立和健全管理档案，对抚育工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。抚育期满，将所有档案资料及抚育范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。
（11）在抚育期间内，如发生迎检、小型环境提升、环境整治等活动，乙方应必须按照甲方要求完成绿化整治任务，属抚育承包范围项目内的（如卫生清理、绿化补植等）按甲方特定时间要求按期完成，费用由乙方承担。
（12）必须保证招聘本地农民工，本地农民工的数量须占到抚育人员总数的80%以上，建立农民工工资专用账户及台账。乙方依法与所招聘的农民工签订合同及保证依法享受相关待遇。
（13）乙方项目负责人、技术负责人、安全负责人在抚育工作过程中不得随意更换、委托（禁止另外委托其他人为其它负责人）。未经甲方单位批准，乙方私自更换本项目的项目负责人（即项目经理），乙方需承担相应的违约责任。未经甲方单位批准，乙方私自更换本项目的技术负责人、安全负责人及委托（任命）其他人为其他负责人的，甲方单位一律不予认可。乙方项目负责人应专职于本项目，不得兼职于其他项目或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5个日历天，必须参加项目例会、甲方组织的现场巡查组织的抚育现场检查等工作，如有特殊情况需提前征得甲方单位同意，未获得批准不得擅自离场。
[bookmark: _Toc5569]
第七条　抚育方案及调整
1．乙方必须按甲方单位确认后的抚育方案和抚育计划组织实施，接受甲方单位对抚育质量的检查、监督和考核。
2．如该项目方案需要调整，首先乙方必须要及时按实际情况向甲方单位提出书面申请，由甲方审核后，符合要求的由设计公司，根据实际情况做出调整，所发生的费用由乙方负责。调整后的抚育费用比原设计抚育费用多的不予增加，比原设计减少的抚育费用，根据实际情况减少。未经甲方书面许可，乙方不得自行调整抚育时间或更改抚育措施。
[bookmark: _Toc26779]
第八条　安全防护及事故处理
[bookmark: _Toc5633]1．一般要求
（1）乙方进场抚育前必须与乡镇、村签订护林防火责任书。
（2）乙方在抚育期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
（3） 乙方应对其在抚育场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
（4）乙方安全人员、作业人员等相关人员应当持证上岗。
[bookmark: _Toc19618]2．安全防范
（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由乙方自行承担。
（2）乙方应保证抚育范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对抚育范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌，在抚育期内，若由于乙方未尽到上述义务造成第三人人身、财产损失的由乙方负责解决及赔偿。
（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。
[bookmark: _Toc6709]3．环境保护
（1）抚育期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。抚育范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。
（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。
[bookmark: _Toc4932]4．事故处理
（1）抚育期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
（2）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
[bookmark: _Toc8238]
第九条　合同价款与支付
[bookmark: _Toc30942]1．合同价款及调整
（1）本项目抚育费用：中标金额为人民币：（大写）：       元；（小写）：       元。
（2）价款调整：
1）总价包含的风险范围：估算工作量、计算误差等；
2）风险费用的计算方法：由乙方提出，甲方确认。双方不能协商一致的，按园林绿化行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行计价。
3）风险范围以外合同价格的调整方法：         。
[bookmark: _Toc31092]2．合同价款的支付方式
双方约定：
（1）预付款：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%；
（2）全部工作完成后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的20%；
（3）经区园林绿化局验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的20%；
（4）经市园林绿化局验收合格且收到乙方提交的履约保证金（保函金额为合同总价款的8%，保函形式：支票、汇票、本票等甲方认可的非现金形式）之日起15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同价款。
3.若项目涉及第三方评审机构，则以该机构出具的结算评审金额作为最终结算依据。
4.市园林绿化局组织验收后，若项目抚育合格率未达到100%，且乙方在甲方规定期限内完成整改后仍不能达标的，将在最终结算款中扣除相应不合格部分对应的合同金额。
5.所有付款均以财政资金实际拨付至甲方账户为前提，甲方在收到财政款项后及时向乙方支付。
6.乙方应该在甲方每次支付费用前，向甲方提供相应金额的发票及结算申请报告等资料。
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第十条　抚育所需机械、材料、器具设备
[bookmark: _Toc13129]1．乙方自行准备的机械、材料、器具设备
（1）除双方另有约定外，乙方应自行配置抚育管理所需要的交通工具以及其他抚育所需机械、材料、器具设备。
（2）方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。（注：乙方提供使用的苗木、种子必须达到国标Ⅱ级以上良种壮苗，否则禁止使用）。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。
[bookmark: _Toc7318]2．甲方提供的抚育用材料、设备
（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由甲方提供（如有）：   。
[bookmark: _Toc3953]
第十一条　违约责任
[bookmark: _Toc28358]1．甲方违约责任
（1）甲方未按合同约定，逾期支付抚育款，乙方有权要求甲方支付利息。
[bookmark: _Toc7302]2．乙方违约责任
（1）因乙方原因，抚育质量未达到合同约定的抚育标准，乙方必须采取补救措施，并赔偿甲方损失。乙方整改后质量仍未达到抚育标准或在甲方发出整改通知后7日内仍不整改或在三十日内不能整改完成的，甲方有权委托第三方整改，相应费用由乙方承担；同时甲方亦有权选择解除合同，甲方选择解除合同的，乙方应退还甲方已支付费用，立即撤出现场，否则甲方有权对现场物品进行处置。
（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整抚育方案，甲方有权要求乙方整改，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。超过7日未完成整改的，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿；同时甲方有权选择委托第三方整改，相应的费用由乙方承担。
（3）未经甲方同意，乙方擅自将抚育项目进行分包或转包给他人，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
（4）除不可抗力原因，造成未按时完工，延期15日以上，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应当给甲方赔偿。
（5）因乙方违约行为导致甲方行使合同解除权的，甲方还有权要求乙方按照合同价款总额的20%支付违约金，造成甲方损失的应当予以赔偿。
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第十二条  不可抗力
[bookmark: _Toc12706]1、双方关于不可抗力范围的约定：
不可抗力除法律规定外还包括政府行为。
不可抗力一般包括以下的情况：
（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；
（2）战争；
（3）离子辐射或放射性污染；
（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在乙方及其分包人、聘用人员内部的事件除外；
（6）政府行为；
（7）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。
2.因不可抗力导致的费用及延误的抚育期由双方按以下方法分别承担：
（1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（3）延误的抚育期相应顺延。
[bookmark: _Toc23171]
第十三条　其他
1.双方根据有关法律、行政法规规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
2.乙方所提供的项目文件档案，应遵照北京市城建档案管理的有关规定执行。
[bookmark: _Toc28836]3.安全措施与责任：
（1）乙方应对本项目承担全方位、全过程的安全管理责任和义务，按照本合同约定及国家和北京市有关规范进行安全文明工作管理，建立台账。
（2）甲方单位有权对乙方的安全管理工作进行定期检查，对乙方安全管理不符合本合同约定或者国家和北京市有关规定的，经安全生产监督管理有关部门发现，每发现一次，甲方有权向乙方处以人民币5000至10000元的违约金；若本项目发生《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的任何安全事故的，经安全生产监督管理有关部门确认，每发生一起，甲方有权向乙方处以10000至30000元的违约金。但甲方单位行使上述权利的行为并不表示其对本项目安全管理承担任何义务或责任，亦不表示减轻或免除乙方的安全管理责任。
（3）乙方确保本项目无安全事故发生。
（4）已完成的项目未交付甲方之前，乙方负责其保护工作。保护期间发生损坏的，由乙方予以修复并承担相应费用。
（5）乙方应负责编制完成的资料并将完成资料报送甲方。
（6）乙方承担抚育安全保卫工作及非夜间抚育工作照明的责任和要求：乙方应保证现场抚育安全保卫工作和非夜间抚育工作照明，以及场内、场内与场外接口处交通的通畅，符合国家及当地的有关规定，以避免甲方人员以及其他第三方人员在抚育现场因乙方未完成本条之规定所造成的人员伤害损失和财产损失。如因乙方未完成本条之规定，发生上述人员伤害损失和财产损失，由乙方承担全部责任。
（7）与本项目无关的人员及设备材料均不得进入现场，乙方要及时进行劝阻、清理。
（8）甲方不负责抚育场地与公共道路的通道开通的事宜，由乙方自行解决场地与公共道路的开通，费用由乙方承担。乙方应自行勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足抚育要求，为使道路满足抚育要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由乙方承担，其费用包含在投标报价（合同价款）中。乙方负责成品保护，费用由乙方负担。在验收之前，若乙方无力或未在规定的时间内修复损坏，由甲方代为修复，费用由乙方承担。甲方可从应付乙方的项目款中扣除发生的费用。乙方应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。
（9）乙方负责向相关主管部门报批本项目完成验收，所涉及的费用全含在合同总价中。
（10）与本项目发生的有关所有检测、试验项目（包括但不限于国家、行业规范及验收标准中规定的检测、试验费用）甲方委托给乙方实施，所涉及的费用含在合同总价中。
（11）	进入养护期，乙方的养护期的工作主要对本标包范围内植物进行养护管理，包括对采取修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、补植、施肥等工作内容。新植苗木养护要求均严格执行北京市地方标准执行。养护期由乙方承担，费用包含在投标报价中。
（12）对外事务：乙方负责一切抚育项目所在地的对外事务，包括但不限于协调抚育项目所在地相关政府部门，并承担上述内容所需的各项费用，保证项目顺利抚育。
（13）需乙方办理有关抚育现场的交通、环卫和抚育噪音管理（如涉及）等手续：
（14）因乙方在实际抚育工作过程中对投标技术部分进行细化、完善、补充、修改，所增加的费用，均由乙方自行承担。
（15）乙方须给所有作业人员投保工伤保险及安全生产责任保险，在合同签订后应及时将保险凭证复印件交付甲方。上述保险费用已包括在合同总价中。
（16）如抚育过程中出现市民热线（12345）或上访事件、拖欠乙方雇佣的民工工资等问题，由乙方全部负责，无条件配合甲方解决该问题。若确因乙方责任造成以上事实，给甲方造成的损失由乙方承担，造成恶劣影响的，甲方视情节依有关规定处理。
（16）乙方在项目抚育中应服从和配合甲方对抚育现场的总体协调管理。
（17）乙方在北京地区抚育，应当对抚育期内可能出现的不利于抚育的各种自然及社会因素做出充分的预见，并制定周密的抚育方案及对策。合同双方确认，本项目合同总价及抚育期不会因上述因素的出现而作任何变更。
4.项目负责人未按合同要求无故未到抚育现场（以甲方单位提供的书面证明为准），乙方向甲方支付 5000元/天的违约金额。如未征得甲方同意即擅自撤换项目负责人，乙方需向甲方支付 100000元/人次的违约金，违约金在当期项目进度款中扣除。在甲方认可的项目负责人到任前，乙方向甲方支付 10000 元/天的违约金。项目负责人应保证每周2天以上的在岗时间，若发生未向甲方请假私自脱岗行为，每月超过2次的，甲方将针对该问题上报市园林绿化企业信用评价系统进行扣分处理。
当乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务时，给甲方造成损失的，按照实际损失额进行赔偿。
5.合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合抚育项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。
6.服务期间，双方需要履行的安全防火、环境保护等义务。
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第十四条　合同争议的解决
双方发生争议的，可协商解决，协商不成的可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
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第十五条　附则
1. 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等效力。
2.本合同自双方代表签署并盖公章之日起生效。

（以下无正文，为签署页）



甲方：（公章）___________________	乙方：（公章）___________________
法定代表人或	法定代表人或
委托代理人（签字或盖章）：_________	委托代理人（签字或盖章）：_________
地址：_____________________________	地址：_____________________________
电话：_____________________________	电话：_____________________________
传真：_____________________________	传真：_____________________________
开户银行：_________________________	开户银行：_________________________
帐号：_____________________________	帐号：_____________________________
邮政编码：_________________________	邮政编码：_________________________
　　　　　　
合同订立时间：_________年____月____日
合同订立地点：_________
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第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（资格证明文件）













项目名称:

项目编号：

投标人名称：

日   期：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均应填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

            投标人名称（加盖公章）： ____________
  日期：_____年______月______日   
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
(3) 中小企业声明函填写注意事项
1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
(4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（北京市怀柔区渤海镇人民政府）的（2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）），属于（农、林、牧、渔业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 本项目对于联合体的要求

本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，
无需提供其他承诺或声明。



3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件

本项目无需提交投标保证金


二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（商务技术文件）








项目名称:


项目编号：


投标人名称：
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投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
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2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：
    法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：


法定代表人身份证复印件
（人像面）



	

法定代表人身份证复印件
（国徽面）


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：


委托代理人身份证复印件
（人像面）



	

委托代理人身份证复印件
（国徽面）





说明：
1. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：


法定代表人身份证复印件
（国徽面）



	

法定代表人身份证复印件
（人像面）




投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
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开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4 




5 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	单位
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	总价（元）
	




注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.投标人应根据采购需求服务内容编制投标分项报价表。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.投标人可根据本项目具体特点与实际情况，对投标分项报价表格式进行调整。
                  

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
8 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；投标人提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且投标人提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则投标人除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


9 代理费承诺书


致：北京建智达工程管理股份有限公司

若我公司在贵单位组织的“2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）”（招标项目编号：11011626210200018650-XM001）中获得中标，我们保证在中标通知书发出之日起5个工作日内按招标文件的规定，以支票、电汇中的一种，向北京建智达工程管理股份有限公司（地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层，开户银行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行，账号：755955250810051），支付代理费。

特此承诺！



	承诺方法定名称（加盖公章）：									

	地址：																

	电话：					 			电子函件：			       		       

	法定代表人或委托代理人（签字或签章）：				    		

	承诺日期：						

10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1投标人信息采集表
	投标人名称
	投标人所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.投标人所属性别请填写“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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