北京市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（2024年版）

项目名称：2026年拆违任务

项目编号/包号：11011226210200019966-XM001/01

采 购 人：北京市通州区永顺镇人民政府

采购代理机构：北京博睿丰工程咨询有限公司

# 目   录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	23

第四章   采购需求	34

第五章   合同草案条款	39

第六章   响应文件格式	47

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011226210200019966-XM001

2.项目名称：2026年拆违任务

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：349.968039万元

5.采购需求：

| 包号 | 标包名称 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年拆违任务（一标段） | 建筑物拆除活动 | 229.517035 | 1项 | （1）施工范围：对位于通州区内果园三角地、焦王庄污水处理厂、范庄污水处理厂、北京胸科医院、上营花鸟市场东北角、华山幼儿园等历史遗留点位实施拆除及场地清理等相关工作（详见设计图纸）； （2）规模：拆除面积约10336.34平方米（具体拆除面积以实际为准）； （3）拆除地点：北京市通州区； （4）工程质量标准：合格； （5）安全生产标准化管理目标等级：达标； 具体内容详见“第四章采购需求”。 |
| 02 | 2026年拆违任务（二标段） | 建筑物拆除活动 | 120.451004 | 1项 | （1）施工范围：对位于通州区西马庄马场、园中园垃圾房、馨通家园、市政路桥公司南院、邓家窑家居市场等历史遗留点位实施拆除及场地清理等相关工作（详见设计图纸）； （2）规模：拆除面积约5869.04平方米（具体拆除面积以实际为准）； （3）拆除地点：北京市通州区； （4）工程质量标准：合格； （5）安全生产标准化管理目标等级：达标； 具体内容详见“第四章采购需求”。 |

6.合同履行期限（工期）：

01包：117日历天（具体开工日期以合同签订为准）。

02包：117日历天（具体开工日期以合同签订为准）。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■ 中小  □小微企业  采购。即：提供的工程全部由中小企业承建。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的工程由符合政策要求的中小企业承建。预留份额通过以下措施进行：/

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 特定资格要求：

本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

3.2.1 特定资格要求：

本项目各包次供应商均需满足以下特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（含以上级）资质；

（2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，且未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣；

（3）供应商不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质（本项目所涉及资质）异常且未完成整改情形；

（4）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门警示为施工安全风险企业；

（5）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

1.时间：2026年2月12日至2026年2月25日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年2月27日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

五、开启

时间：2026年2月27日9点30分（北京时间）。

地点：北京市顺义区幸福西街2-2室（同仁堂药店西侧）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：本项目需要落实促进中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、节能环保等政府采购政策（具体要求见竞争性磋商文件）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

3.本项目共划分2个包次，本采购包的包号为01/02，其中01包2026年拆违任务（一标段）最高限价：260元/平方米；02包2026年拆违任务（二标段）最高限价：260元/平方米。

4.公告媒体：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市通州区永顺镇人民政府

地    址：北京市通州区新华北路55号

联系方式：惠美佳、010-69548753

2.采购代理机构信息

名    称：北京博睿丰工程咨询有限公司

地    址：北京市顺义区林河南大街9号院9号楼2层262室

联系方式：郭大龙、于辉、赵毛鹅、路璐、孙萌、王鑫磊、金文玲、王海霞、赵星梅010-61409078、13716552263

3.项目联系方式

项目联系人：郭大龙、于辉、赵毛鹅、路璐、孙萌、王鑫磊、金文玲、王海霞、赵星梅

电      话：010-61409078、13716552263

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 建筑物拆除活动; 建筑业. 02; 建筑物拆除活动; 建筑业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目最高限价：260元/平方米，工程量暂按1个计量单位统计，由此计算得到的响应报价仅用于本次价格评审，最终执行单价合同。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： / 元。 磋商保证金收受人信息： / 。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 17.1 | 响应文件的解密与开启 | 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点组织磋商。磋商时邀请所有供应商授权代表、采购人代表参加。 供应商所委派的磋商代表与响应文件中授权代表不一致时，供应商需单独提供磋商代表的授权委托书原件。供应商所委派的磋商代表与响应文件中授权的代理人相同时，可不单独提供授权委托书。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间： 10 分钟。 |
| 20.1 | 确认成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 （1）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同，以响应报价较低的优先；得分且响应报价均相同的，以技术部分评审得分高者为成交供应商；技术部分评审也相同的，以技术部分中的“拆除专项方案”评审得分高者为成交供应商。 （2）采购人根据磋商小组推荐的有排序的成交候选人情况，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人发生如下情形导致不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人： 1）放弃成交的； 2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的； 3）因不可抗力提出不能履行合同的； 4）被警示为施工安全风险企业的； 5）被北京市住房城乡建设主管部门暂扣安全生产许可证的； 6）不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质（本项目所涉及资质）异常且未完成整改情形。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/ |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式（传真、电子邮件、加盖公章的纸质文件等）。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京博睿丰工程咨询有限公司 联系电话：010-61409078、13716552263； 通讯地址：北京市顺义区林河南大街9号院9号楼2层262室。 |
| 25 | 代理费 | 1.代理费收费对象： ■采购人 □成交供应商 收费标准：将采购项目或包次中标(成交)金额划分成若干区间并按项目类别设定标准费率，各区间中标(成交)金额与对应费率之积为该区间计费额，各区间计费额之和，即为乙方应得报酬。最终以财政评审审定金额为准。 详见下表： 代理服务收费标准 项目类别 成交金额(万元); 标准费率（%）. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.5; 1.5; 1.0. 100—500; 1.1; 0.8; 0.7. 500—1000; 0.8; 0.45; 0.55. 1000—5000; 0.5; 0.25; 0.35. 5000—10000; 0.25; 0.1; 0.2. 10000—50000; 0.05; 0.05; 0.05. 50000—8000000; 0.035; 0.035; 0.035. 2.缴纳时间：代理机构向采购人移交完整、合规的项目全套资料，经采购人书面验收合格后60日内，采购人向代理机构支付服务报酬。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过北京市政府采购电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | （1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（含以上级）资质； （2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，且未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣； （3）供应商不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质（本项目所涉及资质）异常且未完成整改情形； （4）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门警示为施工安全风险企业； （5）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与项目的磋商文件。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署、盖章 | 按照磋商文件规定格式填写、签署、盖章，未出现内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 | 允许澄清、说明或者更正 |
| 2 | 响应内容 | 范围、内容等满足磋商文件要求。 | 不允许澄清、说明或者更正 |
| 3 | 响应报价 | 未提交可选择或可调整的响应方案和报价。 报价不高于最高限价和采购预算。 | 不允许澄清、说明或者更正 |
|  |  | 未出现报价畸低，可能影响服务质量或不能诚信履约的。 | 允许澄清、说明，不允许更正 |
| 4 | 实质性响应 | 响应文件的内容满足磋商文件要求，无重大偏离或保留，实质性条款完全响应或优于磋商文件要求。 | 不允许澄清、说明或者更正 |
| 5 | 磋商文件规定的其他无效条款 | 不存在磋商文件规定的其他无效条款。 | 不允许澄清、说明或者更正 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其最后报价的合理性，磋商小组会将其作为无效响应处理。

2.6.1出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：（一）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；（二）最后报价低于通过符合性审查且报价次低供应商最后报价50%的，即最后报价＜通过符合性审查且报价次低供应商最后报价×50%；（三）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他磋商小组认为供应商最后报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

2.6.2磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对其最后价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

2.6.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。如果供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：     /

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：   /   。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前   3   名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

- 评审标准

| 序号 | 评审条款 |  | 评审细则说明 | 分值 (分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | 满足磋商文件要求的最后评审价最低的供应商的评审价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后评审价）×分值， 注1：此处最后评审价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的评审价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3。 | 30 |
| 2 | 商务 | 项目业绩 | 自2023年1月至今（以签订日期为准）供应商已成功实施的类似拆除工程施工业绩，每提供一个业绩得6分，最高得12分； 注：需提供中标（成交）通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工（完工）验收记录）扫描件，加盖公章。未提供或未按照要求提供不得分。 | 12 |
| 3 | 技术 | 专项拆除方案 | 方案完全贴合本项目多点位拆除特点，包含各点位现场勘查、安全评估、清场协调、主体拆除、破碎等全流程内容，针对性极强、可操作性极高，得8分； 方案内容基本完整，覆盖核心拆除环节，贴合项目基本特点，但针对性和可操作性一般，得4分； 方案简陋、缺失核心环节（现场勘查/主体拆除等），无法指导施工，得0分。 | 8 |
|  |  | 安全防护方案及保障措施 | 同时全覆盖居民侧（安全隔离、人员防护、疏散预案）和敏感区域侧（各点位周边施工限制、设施防护）防护，措施全面细致、标准明确，可直接落地执行，得11分； 防护措施基本到位，核心防护内容齐全，但某一侧（居民侧/敏感区域侧）存在非核心疏漏，无重大安全隐患，得6分； 防护措施不完善、无针对性，核心防护环节缺失，存在明显安全隐患，得0分。 | 11 |
|  |  | 作业专项方案及保障措施 | 专项方案贴合本项目多点位、多场景拆除特点，涵盖各点位拆除流程、人员设备适配、现场安全管控、应急处置等核心内容，措施全面且可操作性强，得5分； 方案基本完整，覆盖主要作业环节，能满足基础施工需求，但针对性和细节完善度不足，得2分； 无专项方案或内容缺失严重，核心作业环节未提及，完全无法指导现场作业，得0分。 | 5 |
|  |  | 居民环保干扰管理及保障措施 | 有完善的居民沟通机制、投诉应对流程，能主动预判并有效降低多点位施工对周边居民的干扰，得5分； 有基本的居民沟通渠道及投诉应对措施，能被动处理常见干扰问题，得2分； 无居民沟通及投诉应对措施，施工干扰问题无管控，得0分。 | 5 |
|  |  | 扬尘与噪音管理及保障措施 | 扬尘治理（喷淋、密闭运输等）和噪音管控（时段限定、设备降噪等）措施具体，完全符合医院、居民区、市场等各敏感点位环保规范要求，得5分； 扬尘与噪音管控措施基本合规，覆盖核心管控环节，但措施不够细化，无针对性适配各敏感点位，得2分； 扬尘与噪音管控措施不符合环保规范，未落实核心管控要求，得0分。 | 5 |
|  |  | 进度与成本管理及保障措施 | 进度计划科学合理，贴合多点位同步/有序施工工期要求，兼顾居民休息、各点位正常运营等关键时段，成本管控措施完善、测算精准，得5分； 进度计划基本可行，能覆盖主要施工节点，成本管控措施基本具备，但未充分兼顾特殊时段需求，得2分； 进度计划不合理，未匹配多点位施工特点，无成本管控措施，得0分。 | 5 |
|  |  | 建筑垃圾与废弃物处置 | 具备完整合法的运输资质和处置场所证明，清运路线合理（避开居民密集区、医院周边、市场路段等敏感区域），分类处置规范到位，得3分； 基本符合建筑垃圾处置要求，但证明材料不全或清运路线未完全避开敏感区域，分类处置不够规范，得1分； 无合法运输资质及处置场所证明，清运路线不合理，未按要求分类处置，得0分。 | 3 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 应急预案涵盖安全、环保、敏感区域干扰、施工应急等各类紧急情况，流程清晰、责任明确、可操作性强，风险抵抗措施全面，得6分； 应急预案基本完整，覆盖核心紧急情况，流程和责任较明确，但针对性和细节待完善，风险抵抗措施基本具备，得3分； 无完善应急预案，仅提及少量紧急情况，流程模糊、无明确责任分工，风险抵抗措施缺失，得0分。 | 6 |
|  |  | 拟派本项目人员配备方案 | 人员配置齐全，岗位职责清晰，核心团队具备多点位历史遗留地上物拆除项目从业经验，团队稳定性强，得5分； 人员配置基本满足施工需求，岗位职责明确，但团队相关项目从业经验一般，得2分； 人员配置不足，岗位职责不清晰，团队无多点位拆除项目从业经验，得0分。 | 5 |
|  |  | 机械设备及工具配置方案 | 机械设备配置充足，包含适配多点位拆除作业的破碎、清运等专用设备，型号精准适配各点位施工需求，有完善的设备维护和保障措施，得5分； 设备配置基本满足施工需求，有基础的设备维护和保障措施，但专用设备适配性一般，得2分； 设备配置不足，无适配多点位作业的专用设备，无设备维护和保障措施，得0分。 | 5 |
| 总计 |  |  |  | 100 |

# 第四章   采购需求

## 一、采购标的

| 包号 | 标包名称 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年拆违任务（一标段） | 建筑物拆除活动 | 229.517035 | 1项 | （1）施工范围：对位于通州区内果园三角地、焦王庄污水处理厂、范庄污水处理厂、北京胸科医院、上营花鸟市场东北角、华山幼儿园等历史遗留点位实施拆除及场地清理等相关工作； （2）规模：拆除面积约10336.34平方米（具体拆除面积以实际为准）； （3）拆除地点：北京市通州区； （4）工程质量标准：合格； （5）安全生产标准化管理目标等级：达标； 具体内容详见“第四章采购需求”。 |

## 二、商务要求

### 1.合同履行期限（工期）：

01包：117日历天（具体开工日期以合同签订为准）。

计划开工日期：2026年3月6日

计划竣工日期：2026年6月30日

### 2.合同价款方式：固定单价。

### 3.付款条件：

#### 3.1预付款：合同签订后10个工作日内，经采购人确认后，采购人支付合同总价的20%作为预付款。

#### 3.2进度款：供应商完成拆除施工总量的80%后，向采购人提交进度报告及相关证明材料（包括但不限于工程量完成清单、监理人审核意见等），经采购人审核确认后10个工作日内，采购人支付至合同总价的60%（含已支付的预付款）。

#### 3.3尾款：项目竣工验收合格后10个工作日内，供应商提交完整的竣工资料及结算申请，经采购人审核确认后，采购人支付至合同总价的97%。

#### 3.4质保金：剩余3％作为工程质保金。本工程质量保修期为2年，待质量保修期结束后20个工作日内，采购人一次性付清工程费用。

#### 3.5采购人每次付款前，供应商应开具等额合法发票，并经采购人内部审批通过后，再按照合同约定支付，否则，采购人有权拒绝付款且无需承担任何责任。若因上级财政资金拨付延迟或采购人内部财政审批进度延迟导致采购人不能按照本合同约定日期拨付预付款、工程进度款以及竣工结算款的，不构成采购人的违约，供应商不得因此追究采购人任何违约责任。待上级财政资金拨付到位且采购人内部财政审批进度履行完毕后，采购人再按照合同约定支付即可。双方均有配合评审的义务，最终合同金额以财政评审审定金额为准。

## 三、技术要求

### 1.供应商需完全贴合本项目多点位拆除特点，全面落实各点位现场勘查、安全评估、清场协调、主体拆除、破碎等全流程工作内容。工作开展需具备极强的针对性和可操作性，精准适配各点位现场实际情况，确保拆除工作有序推进，无流程遗漏。

### 2.供应商需结合本项目多点位、多场景拆除特点，规范落实各点位拆除作业流程，合理适配人员与设备配置，强化现场安全管控，建立完善的应急处置机制。作业开展需覆盖所有核心环节，满足现场施工实际需求，具备较强的可操作性和细节完善度。

#### 2.1拆除工作前，供应商应做好文明拆除及消防准备工作。应保证拆除现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。供应商应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

#### 2.2在拆除现场周边应当设置硬质密闭围挡。拆除前，供应商应对周边房屋进行观测记录，做好安全防护措施，避免因拆除时产生的震动，对周边房屋造成影响。若供应商违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由供应商承担。

#### ★2.3供应商须接到采购人临时拆除/清运通知后按照采购人具体要求完成相关工作。

### 3.供应商需建立全面的安全防护保障体系，同时覆盖居民侧和敏感区域侧防护工作：

#### 3.1居民侧：严格落实安全隔离措施、人员防护保障、应急疏散安排，全面防范拆除作业对周边居民的安全风险；

#### 3.2敏感区域侧：针对各点位周边环境特点，明确施工限制标准，完善周边设施防护措施，杜绝安全事故发生。

#### 3.3防护措施需全面细致、标准明确，可直接落地执行，无重大安全隐患。

### 4居民环保干扰管控要求

#### 4.1居民沟通与投诉应对

供应商需建立完善的居民沟通机制，主动开展沟通工作，提前预判多点位施工对周边居民的各类干扰；同时制定规范的投诉应对流程，快速、有效处理居民反馈问题，切实降低施工干扰影响。

#### 4.2扬尘与噪音管控

供应商需严格落实扬尘治理和噪音管控措施，完全符合医院、居民区、市场等各敏感点位环保规范要求：

##### （1）扬尘治理：落实喷淋降尘、物料密闭运输等措施，全程管控扬尘污染；

##### （2）噪音管控：明确作业时段限定标准，配备设备降噪设施，严控施工噪音对周边环境的影响。

### 5.进度与成本管控要求

#### 5.1进度管控

供应商需制定科学合理的进度计划，贴合多点位同步或有序施工的工期要求，充分兼顾居民休息时段、各点位正常运营等特殊时段，确保项目按时完成。

#### 5.2成本管控

供应商需建立完善的成本管控体系，对项目成本进行精准测算，落实各项成本管控措施，确保项目资金使用合规、高效，无浪费情况。

### 6.清运要求

#### ★6.1供应商需具备合法合规的建筑垃圾运输资质和处置场所证明，符合行政主管部门要求，合理规划清运路线，严格避开居民密集区、医院周边、市场路段等敏感区域；对建筑垃圾及废弃物实行分类处置，处置流程规范到位，符合环保及相关监管要求。

#### ★6.2供应商拟投入使用的运输车辆需符合环保部门、交通运输部门及区城管委要求。

#### 6.3垃圾清运过程中，因违反法律、法规和规定造成有关部门的罚款由供应商自行承担。

### 7.供应商需建立完善的紧急情况处理机制和风险抵抗体系，应急预案需涵盖安全事故、环保污染、敏感区域干扰、施工突发情况等各类紧急场景，明确处理流程、责任分工，具备较强的可操作性；同时落实全面的风险抵抗措施，有效防范和应对项目实施过程中的各类风险。

### 8.人员要求

#### 8.1供应商拟派本项目的人员配置需齐全，岗位职责划分清晰明确；核心工作团队需具备多点位历史遗留地上物拆除项目的从业经验，团队稳定性强，能够保障项目顺利实施。

#### 8.2采购人有权要求供应商更换其认为不能胜任工作或玩忽职守的人员，供应商应在一周内将上述人员撤离现场并补报胜任的人员到岗。

#### ★8.3项目经理须与响应文件承诺的人员一致，并在确定的开工日期前到任。项目经理不得同时兼任其他项目的项目经理。未经采购人书面许可不得更换，如确需更换，应事先征得采购人同意。如遇特殊紧急情况，项目经理应按照采购人指定的时间内到达现场，按照采购人指定的时间完成特殊紧急情况的相关内容。

### 9.供应商需配备充足的机械设备及工具，包含适配多点位拆除作业的破碎、清运等专用设备，设备型号需精准适配各点位施工需求；同时建立完善的设备维护和保障机制，定期开展设备检修保养，确保设备正常运行，无故障停工情况。

### 10.其他要求

#### 10.1由于拆违工作的特殊性，采购人将依据实际情况，随时调整服务时间。供应商应以采购人指定的服务时间为准。

#### 10.2供应商派驻工地人员由其自行管理，工地工人的防护装备、交通运输及食宿由供应商自行解决。由供应商负责办理工地工人的暂住证等相关手续并承担相应费用。

#### ★10.3供应商应负责阻止与拆除现场无关的任何未经授权的人员进入现场。

#### 10.4实施过程中供应商有责任保护地上或地下管线的完整性，在拆除范围内地上或地下管线受损而产生的损害赔偿、行政处罚等费用均由供应商自行承担。

#### 10.5供应商在拆除实施过程中造成国家公共设施的损坏、集体和个人财产的损失，由供应商负责赔偿。

#### 10.6供应商在拆除中应当对现场文物及对考古、地质研究有价值的物品妥善保护，在发现12小时内向采购人和当地文物保护部门汇报，不得虚报或随意拆除，造成损失的由供应商自行承担。

### 11.供应商需全面满足上述各项采购需求，项目实施过程中需严格按照相关要求执行，接受采购方及相关监管部门的监督检查，确保项目安全、合规、高质量完成。

## 四、报价和结算要求

### 1.供应商应综合考虑市场和政策等风险自主报价。响应报价不得超过（不含等于）最高限价，否则其响应无效。

### 2.供应商的响应报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、渣土清运及消纳费、安全及环保措施费、场地破除费、管理费、利润、税金以及需要向政府部门缴纳的相关费用等为完成本项目所涉及的一切费用。

### 3.如供应商自行压缩工期，涉及的赶工措施费视为已包含在响应报价中，结算时不予调整。

### 4.双方配合接受审计，审计结论作为双方工程结算的依据。

### 5.本包次最高限价260元/平方米。由于拆违工作存在不稳定性的特点，工作量无法准确估算，为方便评审，拆除按1个计量单位统计，由此计算得到的响应报价仅用于本次价格评审，具体拆除范围以采购人实际要求为准。

### 6.本项目签订单价合同，合同结算价款=实际拆除面积×拆除工程单价，最终结算金额以财政评审审定金额为准。

## 五、验收标准

### ★工程质量标准的要求不低于国家、地方现行施工规范、质量评定标准、验收规范、特殊专业有关规定、采购人要求及技术交底施工。

## 六、偏离

### 1.本章加注“★”内容均为实质性内容，供应商在响应文件中应全面响应。

### 2.除实质性内容以外，允许响应文件产生偏离，但应遵守竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度（如有），并应按照“响应文件格式”加以说明。

## 七、其他

### ★1.本工程实际施工应以图纸（如采购人提供）及采购人实际要求为准，供应商必须严格按照施工技术标准进行施工。

### ★2.任何施工变更必须经过双方同意并签署书面文件，方可作为施工依据。

### ★3.最终解释权归采购人所有。

# 第五章   合同草案条款

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交供应商签订的合同草案条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与磋商文件有冲突）

2026年拆违任务施工合同

合同编号：________________________

发包方（以下简称“甲方”）：北京市通州区永顺镇人民政府

法定代表人/负责人：________________________

地址：北京市通州区永顺镇

联系电话：________________________

承包方（以下简称“乙方”）：________________________（施工单位全称）

法定代表人：________________________

地址：________________________

联系电话：________________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就乙方承接甲方2026年拆违任务施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

## 一、工程概况

### 1.1 工程名称

2026年拆违任务（______标段：□一标段 □二标段）

### 1.2 施工范围

乙方负责对本标段约定范围内的历史遗留点位及无手续地上物实施拆除及场地清理等相关工作，范围如下：

□一标段：位于通州区内果园三角地、焦王庄污水处理厂、范庄污水处理厂、华山幼儿园、上营花鸟市场东北角、胸科医院等历史遗留点位实施拆除及场地清理等相关工作；

□二标段：位于通州区西马庄马场、园中园垃圾房、馨通家园、市政路桥公司南院、邓家窑家居市场等历史遗留点位实施拆除及场地清理等相关工作；

具体施工内容以设计甲方书面确认的指令为准。

### 1.3 建设地点

北京市通州区（具体以各施工点位实际地址为准）

### 1.4 建设规模

本标段拆除面积约__________平方米（最终以实际完成并经甲方及监理人确认的工程量为准）。

### 1.5 工程质量标准：合格

### 1.6 安全生产标准化管理目标等级：达标

## 二、签约合同价

2.1 本合同采用固定单价形式计价，签约合同价如下：

拆除工程单价：人民币_______元/平方米（大写：_____元整/平方米）。

2.2 本合同总价按乙方实际完成并经甲方及监理人审核确认的工程量计算，计算公式为：合同总价=实际拆除面积×拆除工程单价。

2.3 最终合同金额以财政评审审定金额为准，双方均有配合评审的义务。

## 三、合同履行期限（工期）

3.1 本工程总工期为______日历天，自_____年_____月_____日（开工日期）起至_____年_____月_____日（竣工日期）止。

3.2 开工日期以甲方书面通知为准，因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任；因乙方原因导致工期延误的，按本合同第十条约定承担违约责任。

## 四、付款条件及方式

4.1 预付款：合同签订后10个工作日内，经甲方确认后，甲方支付合同总价的20%作为预付款。

4.2 进度款：乙方完成拆除施工总量的80%后，向甲方提交进度报告及相关证明材料（包括但不限于工程量完成清单、监理人审核意见等），经甲方审核确认后10个工作日内，甲方支付至合同总价的60%（含已支付的预付款）。

4.3 尾款：项目竣工验收合格后10个工作日内，乙方提交完整的竣工资料及结算申请，经甲方审核确认后，甲方支付至合同总价的97%。

4.4质保金：剩余3％作为工程质保金。本工程质量保修期为2年，待质量保修期结束后20个工作日内，甲方一次性付清工程费用。

4.5 甲方每次付款前，乙方应开具等额合法发票，并经甲方内部审批通过后，再按照本条约定支付，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担任何责任。若因上级财政资金拨付延迟或甲方内部财政审批进度延迟导致甲方不能按照本合同约定日期拨付预付款、工程进度款以及竣工结算款的，不构成甲方的违约，乙方不得因此追究采购人任何违约责任。待上级财政资金拨付到位且甲方内部财政审批进度履行完毕后，甲方再按照本合同约定支付即可。双方均有配合评审的义务，最终合同金额以财政评审审定金额为准。

## 五、双方权利义务

### 5.1 甲方权利义务

（1）负责向乙方提供施工所需的相关技术资料，并对乙方进行技术交底；

（2）负责审核乙方提交的施工组织设计、专项施工方案、进度计划、工程量报表、结算申请等文件，并在约定期限内予以回复；

（3）负责协调施工场地周边关系及现场相关事宜，为乙方施工创造必要条件；

（4）有权对乙方的施工质量、安全生产、文明施工、进度情况进行监督检查，对发现的问题有权要求乙方限期整改；

（5）按本合同约定及时支付工程款项；

（6）负责组织工程竣工验收工作；

（7）履行本合同约定的其他义务。

### 5.2 乙方权利义务

（1）严格按照国家、行业及地方现行规范、标准、规程及甲方指令组织施工，确保工程质量达到合格标准；

（2）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，设立专门的安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员，严格落实安全生产标准化措施，确保施工安全，承担因自身安全措施不到位导致的安全事故责任及相关损失；

（3）编制施工组织设计、专项施工方案（包括但不限于拆除工程专项方案、安全防护方案、环保措施方案等），报送监理人及甲方审批后严格执行；

（4）负责施工场地的文明施工、环境保护工作，采取有效措施控制扬尘、噪声、污水排放等，避免对周边环境及居民造成影响，承担因环保违规导致的责任及相关损失；

（5）负责施工所需的人员、设备、材料的组织与调配，确保人员具备相应资质（特种作业人员须持有效特种作业操作资格证书上岗），设备性能良好，材料符合相关标准；

（6）制定项目进度计划，采用进度计划网络图或横道图形式体现，明确关键节点及控制措施，定期向甲方及监理人报送进度报告，确保工程按期完工；

（7）负责对施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供必要的临时保护设施，避免施工造成损坏，承担因保护不当导致的责任及相关损失；

（8）负责施工现场的治安保卫工作，配备足够的保安人员及设备，防止材料失窃、人员违规出入等情况发生；

（9）工程完工后，及时整理完整的竣工资料（包括但不限于完工工程量清单、验收记录、试验报告等），提交甲方及监理人审核；

（10）及时、足额向所雇佣人员支付劳动报酬，制定工人工资支付保障措施，避免拖欠工资引发群体事件，承担因拖欠工资导致的责任及相关损失；

（11）接受甲方及监理人的监督检查，对提出的问题及时整改；

（12）完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（13）履行本合同约定的其他义务。

## 六、安全文明施工与环境保护

6.1 乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方相关法律法规、规范标准，以及采购需求中关于安全生产标准化、临时消防、临时供电、劳动保护、文明施工、环境保护等方面的全部要求，落实各项安全环保措施，承担因违反上述要求导致的一切责任及损失。

6.2 乙方应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定生产安全事故、消防、防汛、极端天气等应急救援预案，定期组织演练，并将预案报送监理人及甲方备案。

6.3 乙方应采取有效措施控制施工扬尘、噪声污染，建筑垃圾须采用封闭式运输车辆运输，按规定运至指定垃圾消纳场处置，严禁道路遗撒、乱倒乱卸等行为。

6.4 乙方应确保使用的非道路移动机械符合本市排放标准并完成信息编码登记，使用符合标准的燃料，做好挥发性有机物治理工作，不得使用政府明令禁止的有害材料。

## 七、工程验收

7.1 工程验收依据：国家、行业及地方现行施工规范、质量评定标准、验收规范、采购需求、报价一览表、本合同约定及甲方书面指令等。

7.2 乙方完成全部施工内容后，应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料，甲方收到申请后应及时组织监理人、乙方等相关单位进行竣工验收。

7.3 竣工验收合格的，双方签署竣工验收报告，工程正式交付甲方；验收不合格的，乙方应根据验收意见限期整改，整改费用由乙方承担，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任。

## 八、质量保修

8.1 本工程质量保修期为 2 年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

8.2 保修期内，因乙方施工出现的其他遗留质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内派员到场维修，维修费用由乙方承担；乙方未按期派员维修或维修后仍存在质量问题的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

## 九、违约责任

9.1 甲方未按本合同约定支付工程款项（因财政资金延迟或内部审批延迟除外）的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项__________‰的违约金，但违约金总额不超过合同总价的__________%。

9.2 乙方逾期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价__________‰的违约金；逾期超过__________日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价__________%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

9.3 乙方施工工程质量不合格的，应无偿返修、重做，直至达到合格标准，同时承担由此导致的工期延误责任；若返修、重做后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价__________%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

9.4 乙方违反本合同关于安全生产、文明施工、环境保护等约定的，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；若乙方逾期未整改或整改不合格的，甲方有权暂停付款，直至乙方整改合格，同时乙方应向甲方支付合同总价__________%的违约金；造成第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

9.5 乙方拖欠工人工资的，甲方有权暂停付款，直至乙方结清工人工资，同时乙方应向甲方支付合同总价__________%的违约金；造成群体事件或不良影响的，甲方有权解除合同，乙方承担相应责任及损失。

9.6 任何一方擅自解除本合同的，应向对方支付合同总价__________%的违约金，并赔偿对方因此造成的损失。

## 十、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向北京市通州区人民法院提起诉讼。

## 十一、其他

11.1 本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同所有附件（包括但不限于报价一览表、采购需求、乙方提交的专项施工方案等）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.3 本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，监理人执__________份（如有），具有同等法律效力。

11.4 本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

## 十二、签署页

发包方（甲方）：北京市通州区永顺镇人民政府（盖章）

法定代表人/负责人（签字）：________________________

日期：__________年__________月__________日

承包方（乙方）：________________________（盖章）

法定代表人（签字）：________________________

地址：________________________

联系电话：________________________

日期：__________年__________月__________日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

标包名称：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）供应商应充分、准确地了解所提供工程的承建企业信息。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.建筑物拆除活动（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（含以上级）资质；

（2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，且未被北京市住房城乡建设主管部门暂扣；

（3）供应商不存在被北京市住房城乡建设主管部门标注资质（本项目所涉及资质）异常且未完成整改情形；

（4）供应商未被北京市住房城乡建设主管部门警示为施工安全风险企业；

（5）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

【备注】

1）提供（1）、（2）项中企业资质证书、安全生产许可证的扫描件并加盖公章；

2）供应商是否被北京市住房城乡建设主管部门暂扣《安全生产许可证》、标注资质异常（本项目所涉及资质）情况无需供应商提供，由采购人或采购代理机构在供应商首次响应文件提交截止时间以后，资格审查阶段查询。

3）提供（4）项未被警示为施工安全风险企业的承诺书原件（承诺书格式自拟），并加盖公章。

4）提供（5）项中项目经理的注册建造师执业资格及注册证明文件扫描件、有效的安全生产考核合格证书（B本）扫描件并加盖单位公章；项目经理不在施承诺书原件（承诺书格式自拟），并加盖公章。

## 4 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________   传   真_________________________

电话_________________________   电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 5 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 6 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：______________   项目名称：______________

| 供应商 名称 | 响应报价 （单位：元） | 合同履行期限（工期） （日历天） | 拆除地点 | 质量 标准 | 安全生产标准化管理目标等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应报价为含税价。

2.此表中的响应报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 7 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 分项报价 （元/平方米） | 暂估数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 |  | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.上述报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、渣土清运及消纳费、安全及环保措施费、场地破除费、管理费、利润、税金以及需要向政府部门缴纳的相关费用等为完成本项目所涉及的一切费用。

4.《分项报价表》的总价应与《报价一览表》中的响应报价保持一致。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 10 近年完成的类似项目情况表(如有)

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：

1．自2023年1月至今（以签订日期为准）供应商已成功实施的类似拆除工程施工业绩，需提供中标（成交）通知书或合同协议书、工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）扫描件，加盖公章。

2．类似项目情况表作为本表的附表填写。

3．合同身份是指独立承包人、分包人。

## 11 项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 资格证书编号 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 负责事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：项目经理可附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）扫描件，管理过的工程业绩（如有）须附中标（成交）通知书或合同协议书、竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录扫描件。

## 12 技术

供应商根据采购人需求、评审因素和采购项目特点，结合自身优势，有针对性地提供项目实施方案，包括但不限于以下内容：

- 专项拆除方案

- 安全防护方案及保障措施

- 作业专项方案及保障措施

- 居民环保干扰管理及保障措施

- 扬尘与噪音管理及保障措施

- 进度与成本管理及保障措施

- 建筑垃圾与废弃物处置

- 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

- 拟派本项目人员配备方案

- 机械设备及工具配置方案

- ……

## 12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

（1）供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：

1.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（2）其他供应商认为应当提供或补充的其他文件。

## 14 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：______________   项目名称：______________

| 供应商 名称 | 响应报价 （单位：元） | 合同履行期限（工期） （日历天） | 拆除地点 | 质量 标准 | 安全生产标准化管理目标等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应报价为含税价。

2.此表中的响应报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 15最后分项报价表（实质性格式）

最后分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 分项报价 （元/平方米） | 暂估数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 |  | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.上述报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、渣土清运及消纳费、安全及环保措施费、场地破除费、管理费、利润、税金以及需要向政府部门缴纳的相关费用等为完成本项目所涉及的一切费用。

4.《最后分项报价表》的总价应与《最后报价一览表》中的响应报价保持一致。

5.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日