北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：农林科技展厅设计及布展服务

项目编号/包号：11011526210200033349-XM001/02

采 购 人：北京市大兴区农业农村局

采购代理机构：北京捷迅通力工程咨询有限公司

日 期：2026年5月21日

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知（02包）	6

第三章   资格审查（02包）	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准（02包）	26

第五章   采购需求（02包）	36

第六章   拟签订的合同文本（02包）	121

第七章   投标文件格式	129

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011526210200033349-XM001

2.项目名称：农林科技展厅设计及布展服务

3.项目预算金额：572.436726万元、项目最高限价（如有）：572.432814万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 展厅装修 | 64.03941 | 1项 | 01包采购农林科技展厅装修 |
| 02 | 布展服务 | 508.397316 | 1项 | 02包采购布展服务 |

5.合同履行期限：01包：40日历天，计划开工日期：2026年6月24日，计划竣工日期：2026年8月3日；02包：40日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

01包：

（1）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（2）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（3）外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。

02包： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月22日至2026年5月28日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月11日9点30分（北京时间）。

地点：北京市大兴区金华寺东路2号三层305室（供应商可选择到达开标地点参加现场开标会或自行登陆北京市政府采购电子交易平台远程在线参加开标会）（供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库【2025】30号）等相关条例和国家相关法律法规规定。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

为保证开标解密顺利进行，现场参与开标会的供应商请务必携带CA数字证书（投标文件加密所用的CA数字证书）、投标解密符文件（生成加密投标文件时一同生成的投标文件解密密钥，即后缀为.Bskey的文件）进行现场解密操作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大兴区农业农村局

地    址：北京市大兴区

联系方式：聂工，010-81298367

2.采购代理机构信息

名    称：北京捷迅通力工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室

联系方式：苏德山，010-60218807

3.项目联系方式

项目联系人：苏德山

电      话：010-60218807

# 第二章   投标人须知（02包）

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目02包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 02; 布展服务; 租赁和商务服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：02包最高投标限价：508.397316万元。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： / 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金递交方式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 ■采用支票、汇票、本票、网上银行支付的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述招标人指定账户： 账户名称：北京捷迅通力工程咨询有限公司 账 号：11110301040001405 开户行：中国农业银行北京清城支行 异地联行号：103100011032 （2）网上银行支付需注明项目名称及项目编号。（如因未注明项目名称及项目编号所造成的一切后果均由投标人自行负责，项目名称及项目编号无法全名标注时可简写。）投标人将汇款凭证（原件扫描件加盖单位公章）及开户许可证或基本账户证明材料（原件扫描件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。 （3）以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标单位不按本须知相关规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：60分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-60218807； 通讯地址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □中标人 收费标准： 招标代理服务收费以中标金额为基准，按照上述收费标准差额定率累进法计算（服务类型：服务招标），下浮20%； |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查（02包）

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件：中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 中小企业政策证明文件：拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准（02包）

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按技术部分得分高者获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评审 条款 | 评审内容 |  | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 价格 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 商务 部分 （16） | 团队人员配备 |  | 10 | 组织架构健全，岗位职责明确，分工合理得10分； 组织架构不健全，或岗位职责不明确，或分工不合理得7分 与项目需求存在严重偏差得3分； 未提供相关内容得0分。 |
|  | 同类项目业绩 |  | 6 | 投标人的近三年（2023年5月1日至开标截止日前）类似项目业绩，提供一份业绩证明材料的得3分，最多得6分。（以合同为依据）。 |
| 技术 部分 (74分) | 布展实施方案（24分） | 安装工艺 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 与现场图纸的衔接 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 实施进度计划 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 安全管理 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  | 视频制作方案（24分） | 脚本创意 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 拍摄手法 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 与农林科技主题契合度 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 后期制作方案 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  | 互动程序开发方案（12分） | 交互逻辑 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 技术架构 | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |
|  | 技术参数对招标文件的满足程度（8分） |  | 7 | 根据投标文件所提供对采购文件第五章采购需求中布展服务清单中所提出的各项技术要求的响应情况评审打分：全部符合布展服务清单中所提出的各项技术要求得7分，有一处不满足扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 0.5 | 优先采购节能产品： 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财 库[2019]9号）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019]19号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单中优先采购范围的（非“ ★”标注品目），提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，每提供一项证书得0.5分，满分0.5分。 |
|  |  |  | 0.5 | 优先采购环保产品： 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号） 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。每提供一项证书得0.5分，满分0.5分。 |
|  | 系统集成与调试方案 |  | 6 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得6分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得4分； 与项目需求存在严重偏差得2分； 未提供得0分。 |

# 第五章   采购需求（02包）

- 采购标的

布展服务，具体清单为：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一项 | 陈列装饰及布展 |  |  |  |  |
| 1 | 地毯楼地面 | 地毯（块材）CR-01铺设+5mm水泥自流平 | m² | 49.95 | 服务 | 地下一层-地面 |
| 2 | 灰色塑胶地板 | 2.0mm厚灰色塑胶地板+5mm水泥自流平 | m² | 350.91 | 服务 | 地下一层-地面 |
| 3 | 地砖地面 | 600*600*8mm瓷砖面层+20mm专用粘贴剂+50mm水泥砂浆找平垫层 | m² | 27.37 | 服务 | 地下一层-地面 |
| 4 | 定制木质地台 | 7100*1600mm | 个 | 1.00 | 服务 | 地下一层-地面 |
| 5 | 定制造型展示墙（立面09-10） | 1.名称：定制造型展示墙（立面09-10） 2.包含但不限于木饰面；消火栓暗门；黑色不锈钢踢脚线等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 6 | 定制造型展示墙（立面11） | 1.名称：定制造型展示墙（立面11） 2.包含但不限于木饰面；黑色不锈钢踢脚线；定制亚克力立体字(磁吸)等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 7 | 定制造型展示墙（立面12） | 1.名称：定制造型展示墙（立面12） 2.包含但不限于木饰面；黑色不锈钢踢脚线；白色无机涂料饰面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 8 | 定制造型展示墙（立面13-18） | 1.名称：定制造型展示墙（立面13-18） 2.包含但不限于木饰面；黑色不锈钢踢脚线；白色无机涂料饰面；消火栓暗门等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 9 | 定制造型展示墙（立面19） | 1.名称：定制造型展示墙（立面19） 2.包含但不限于定制磁吸高清写真展板；黑色不锈钢踢脚线；白色无机涂料饰面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 10 | 定制造型展示墙（立面20-23） | 1.名称：定制造型展示墙（立面20-23） 2.包含但不限于定制磁吸高清写真展板；黑色不锈钢踢脚线；木饰面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 11 | 定制造型展示墙（立面24-26） | 1.名称：定制造型展示墙（立面24-26） 2.包含但不限于白色无机涂料饰面；黑色不锈钢踢脚线；木饰面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1.00 | 服务 | 地下一层-墙面 |
| 12 | 定制平面吊顶天棚 | 石膏板天花+白色无机涂料饰面，双层9.5mm石膏板+轻钢龙骨 | m² | 290.06 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 13 | 定制格栅吊顶 | 黑色铝方通吊顶 | m² | 102.24 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 14 | 定制天棚喷刷涂料 | 原顶白色无机涂料 | m² | 42.24 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 15 | 定制天棚喷刷涂料 | 原裸顶喷黑，无机涂料三遍 | m² | 7.81 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 16 | 灯槽 | 轻钢龙骨+阻燃板+双层石膏板+无机涂料 | m | 44.46 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 17 | 定制软膜灯箱/50mm宽 | 50mm宽软膜天花+12mm阻燃板+9.5mm石膏板 | m | 16.97 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 18 | 定制软膜灯箱 | 软膜天花+12mm阻燃板+9.5mm石膏板 | m² | 8.23 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 19 | 定制造型软膜灯箱 | 最长边1730mm，最宽边920mm | 个 | 11.00 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 20 | 成品装饰口 | 成品检修口450*450mm | 个 | 5.00 | 服务 | 地下一层-天花 |
| 21 | 定制灰色塑胶地板 | 2.0mm厚灰色塑胶地板+5mm水泥自流平 | m² | 261.17 | 服务 | 首层-地面 |
| 22 | 定制白色塑胶地板 | 2.0mm厚白色塑胶地板+5mm水泥自流平 | m² | 45.51 | 服务 | 首层-地面 |
| 23 | 定制艺术喷绘塑胶地板 | 2.0mm厚定制艺术喷绘塑胶地板+5mm水泥自流平 | m² | 30.68 | 服务 | 首层-地面 |
| 24 | 防静电地板 | 600*600防静电地板+专用金属支架+绝缘胶垫 | m² | 5.6 | 服务 | 首层-地面 |
| 25 | 高级耐磨车贴 | 50mm宽 | m | 72.15 | 服务 | 首层-地面 |
| 26 | 高级耐磨车贴 | 80mm宽 | m | 21.49 | 服务 | 首层-地面 |
| 27 | 新做木质水性漆地台 | 150mm高，木龙骨基层+双层12mm阻燃板+木质水性漆饰面 | m² | 5.61 | 服务 | 首层-地面 |
| 28 | 场景复原 | 3850*1650mm | 组 | 1.00 | 服务 | 首层-地面 |
| 29 | 定制景观花池 | 4400*900*100mm | m² | 3.96 | 服务 | 首层-地面 |
| 30 | 定制造型展示墙（立面05） | 1.名称：定制造型展示墙（立面05） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；黑色不锈钢踢脚线；不锈钢设备收边等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 31 | 定制造型展示墙（立面06） | 1.名称：定制造型展示墙（立面06） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；白色金属烤漆板饰面；黑色不锈钢踢脚线；不锈钢设备收边；白色金属烤漆板饰面暗门；定制亚克力发光造型地图；定制木质造型雕刻地图；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 32 | 定制造型展示墙（立面07） | 1.名称：定制造型展示墙（立面07） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；定制磁吸高清写真展板；黑色不锈钢踢脚线等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 33 | 定制造型展示墙（立面08） | 1.名称：定制造型展示墙（立面08） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；绿色金属烤漆板饰面；黑色不锈钢踢脚线；定制金属烤漆地台；定制景观复原橱窗展示；定制亚克力发光造型地图；定制磁吸UV打印高清画面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 34 | 定制造型展示墙（立面09） | 1.名称：定制造型展示墙（立面09） 2.包含但不限于白色金属烤漆板饰面；黑色不锈钢踢脚线；定制亚克力发光字；定制磁吸UV打印高清画面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 35 | 定制造型展示墙（立面10） | 1.名称：定制造型展示墙（立面10） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；黑色不锈钢踢脚线；不锈钢设备收边；定制磁吸UV打印高清画面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 36 | 定制造型展示墙（立面11） | 1.名称：定制造型展示墙（立面11） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；黑色不锈钢踢脚线；不锈钢设备收边等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 37 | 定制造型展示墙（立面12） | 1.名称：定制造型展示墙（立面12） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；黑色不锈钢踢脚线；白色木质水性漆消防栓暗门；投影漆饰面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 38 | 定制造型展示墙（立面13） | 1.名称：定制造型展示墙（立面13） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；绿色金属烤漆板饰面；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸UV打印高清画面等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 39 | 定制造型展示墙（立面14-15） | 1.名称：定制造型展示墙（立面16） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；绿色金属烤漆板饰面；不锈钢设备收边；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸UV打印高清画面；定制花卉绿植场景复原等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 40 | 定制造型展示墙（立面16） | 1.名称：定制造型展示墙（立面16） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；不锈钢设备收边；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸UV打印高清画面；定制磁吸高清写真展板等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 41 | 定制造型展示墙（立面17） | 1.名称：定制造型展示墙（立面17） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；不锈钢设备收边；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸UV打印高清画面；定制木质造型剪影；定制磁吸高清写真展板；造景场景复原；定制金属烤漆说明牌；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 42 | 定制造型展示墙（立面18） | 1.名称：定制造型展示墙（立面18） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；不锈钢设备收边；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸UV打印高清画面；定制动态灯箱；白色金属烤漆板饰面；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 43 | 定制造型展示墙（立面19） | 1.名称：定制造型展示墙（立面19） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；投影漆饰面；黑色不锈钢踢脚线；白色金属烤漆板饰面；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 44 | 定制造型展示墙（立面20） | 1.名称：定制造型展示墙（立面20） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；不锈钢设备收边；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸高清写真展板；投影漆饰面；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 45 | 定制造型展示墙（立面21） | 1.名称：定制造型展示墙（立面21） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；白色金属烤漆板饰面；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸高清写真展板；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 46 | 定制造型展示墙（立面22） | 1.名称：定制造型展示墙（立面22） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；定制白色木质雕刻造型；黑色不锈钢踢脚线；定制磁吸高清写真展板；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 47 | 定制造型展示墙（立面23-24） | 1.名称：定制造型展示墙（立面23-24） 2.包含但不限于白色木质水性漆饰面；定制磁吸UV打印高清画面；黑色不锈钢踢脚线；白色木质水性漆消防栓暗门；定制亚克力发光字等 3.规格尺寸：详见图纸 4.其他要求：满足设计技术指标、参数要求、相关图集、国家标准及甲方需求 | 项 | 1 | 服务 |  |
| 48 | 定制展软膜灯箱 | 吊顶基层采用轻钢龙骨骨架，依次铺设12mm 阻燃板+9.5mm 石膏板，双层底板结构牢固平整。 箱体内侧满刮腻子、找平刷白，再涂刷封闭底漆，整体光滑洁净，有效防尘防落灰。 面层采用A 级阻燃双层软膜天花（含透明膜），张拉平整、收口顺直；内部布灯均匀，透光柔和无暗斑，防火与防尘效果俱佳 | m² | 7.04 | 服务 | 首层-软膜灯箱 |
| 49 | 定制平面吊顶天棚 | 石膏板天花+白色无机涂料饰面，双层9.5mm石膏板+轻钢龙骨（详细做法详见图纸） | m² | 170.85 | 服务 | 首层-天花 |
| 50 | 定制格栅吊顶 | 黑色铝方通吊顶（详细做法详见图纸） | m² | 108.66 | 服务 | 首层-天花 |
| 51 | 定制天棚喷刷涂料 | 原裸顶喷黑，无机涂料三遍 | m² | 7.84 | 服务 | 首层-天花 |
| 52 | 定制灯槽 | 轻钢龙骨+阻燃板+双层石膏板+无机涂料（详细做法详见图纸） | m | 93.52 | 服务 | 首层-天花 |
| 53 | 定制软膜灯箱/50mm宽 | 50mm宽软膜天花+12mm阻燃板+9.5mm石膏板（详细做法详见图纸） | m | 11.00 | 服务 | 首层-天花 |
| 54 | 定制软膜灯箱 | 软膜天花+12mm阻燃板+9.5mm石膏板（详细做法详见图纸） | m² | 7.07 | 服务 | 首层-天花 |
| 55 | 定制软膜喷绘灯箱 | 软膜喷绘灯箱 | m² | 15.16 | 服务 | 首层-天花 |
| 56 | 定制平面吊顶天棚 | 木质水性漆饰面，12mm阻燃板基层+木质水性漆饰面板+轻钢龙骨（详细做法详见图纸） | m² | 24.19 | 服务 | 首层-天花 |
| 57 | 定制平面吊顶天棚 | 镜面碳晶板饰面，12mm阻燃板基层+镜面碳晶板饰面轻钢龙骨（详细做法详见图纸） | m² | 12.58 | 服务 | 首层-天花 |
| 58 | 定制艺术纱布飘带 | H=400mm | 组 | 1.00 | 服务 | 首层-天花 |
| 59 | 定制花卉景观场景复原 | 最长边长8700mm，最宽边长2890mm | 组 | 1.00 | 服务 | 首层-天花 |
| 60 | 定制电子感应门 | 玻璃自动感应门，4200*2700mm，12mm超白钢化玻璃+门电机系统 | 套 | 1.00 | 服务 | 门窗工程 |
|  | 第二项 | 定制展柜、展台、模型、沙盘 |  |  |  |  |
| 61 | 定制木饰面展示柜(暗藏灯条) | 2400*650*2560mm，图纸：-1F-P-06/12 | m² | 6.14 | 服务 | 地下一层-固定家具 |
| 62 | 定制木饰面展示柜(暗藏灯条) | 7100*350*2560mm，图纸：-1F-P-06/12 | m² | 18.18 | 服务 | 地下一层-固定家具 |
| 63 | 接待台 | 规格：2700*900mm 描述：内部骨架：采用热镀锌方管焊接承重骨架，满焊加固，结构牢固不变形、不晃动，整体做防锈防腐处理，满足长期高强度使用。 基层板材：外覆 E0 级环保多层实木板与高密度板，粘接牢固、平整不开裂，阴阳角方正顺直。 台面面层：台面采用优质石英石 / 人造石整体定制，无缝拼接工艺，平整度高，质地致密、耐磨防刮、抗污易清洁，边缘精细打磨，线条流畅大气。 漆面饰面：柜体部分采用高清汽车级耐磨烤漆，无尘车间多遍底漆 + 面漆高温固化，漆面饱满均匀、耐黄变，无颗粒、无流挂、无针孔。 暗藏灯带：台面底部或柜体凹槽内暗藏 LED 长灯条，隐形布线，出光均匀柔和，见光不见灯，提升整体质感与氛围。 细节收口：所有拼缝严密≤0.5mm，边角处理顺滑，整体浑然一体，环保无异味，符合展厅、博物馆级高端标准。 | m | 2.7 | 服务 | 地下一层-固定家具 |
| 64 | 定制白色木质壁柜 | 550*900*2250mm，图纸：1F-P-06/10 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 65 | 定制金属烤漆展台（内藏灯条）及沙盘模型 | 3750*1850*600mm，图纸：1F-P-06/12 1.展台描述：内部结构：采用热镀锌方管焊接加固骨架，满焊工艺，焊缝平整光滑，整体做防锈防腐处理，结构牢固承重强，长期使用稳固不变形、不晃动，满足展品长期陈列承重需求。 2.基层处理：外覆高强度阻燃板材，基层平整密实，阴阳角方正顺直，拼接严密无空鼓、无松动，为金属饰面施工奠定平整基础。 3.金属饰面：外层采用1.5mm厚定制金属板材造型加工，板材裁切精准、折弯规整，接缝精细拼接处理，缝隙≤0.3mm，整体线条挺拔利落，质感厚重，彰显高端质感。 4.氟碳漆工艺：采用高端氟碳漆喷涂工艺，工厂无尘车间施工，先对金属板材做喷砂除锈、磷化处理，增强漆面附着力；再经多遍底漆+面漆+氟碳罩面喷涂，高温固化成型，漆面色泽均匀饱满，具备超强耐候性、耐磨抗刮、抗腐蚀、耐黄变、抗紫外线特性，不易褪色、不易脱落，适配展厅长期使用环境。 5.暗藏照明：展台内部及台面边缘暗藏LED长灯条，隐形布线设计，无外露线路，灯条安装平整，出光均匀柔和、见光不见灯，有效突出展品细节，提升整体展示氛围与高端质感。 6.细节收口：台面及边角经精细打磨、倒圆角处理，手感顺滑无毛刺；所有拼接处、收口处精细化处理，与氟碳漆面完美融合，整体浑然一体；全程环保施工，无异味、无有害物质，符合展厅、博物馆级高端展示标准。 一、智慧数字互动温室沙盘描述： （一）整体材质与外观工艺 1.框架：高透钢化玻璃围挡+不锈钢包边，圆弧过渡，防撞耐磨、透光性好，提升沙盘档次与安全性。 2.场景与模型：PU仿真地形+分层植绒，搭配过胶仿真农作物及手工花艺，还原温室种植场景；高精度设备模型采用3D打印+CNC精雕工艺，无毛刺、高精度复刻。 3.电路与布线：LED贴片光源+COB灯带，一体化隐形布线，阻燃抗干扰，无外露线材，美观且安全。 4.表面涂装：汽车级无尘喷涂，多层处理，耐刮耐黄变，光亮持久。 （二）核心功能需求 1.动态设备：电动卷轴保温系统、LED补光灯等仿真设备，可联动运行，模拟温室真实工作状态。 2.水肥喷淋：真水演示滴灌/喷灌，搭配透明管路+微型水泵，实现可视化水肥一体化演示。 3.智能控制：搭载环境传感器，支持触摸屏操控，实现全自动感知—决策—执行闭环控制。 （三）核心工艺与联动 1.多媒体智能联动：中央中控调度，专用联动程序（场景预设、信号同步、动作匹配三大模块），与投影无缝联动，实现投影、灯光、音效、触控一键协同，无延迟、精准匹配。 2.防护与散热：防尘防潮密封结构，静音散热设计，保障设备7×24小时稳定运行。 3.光影与交互：3D Mapping精准对位，多点触控流畅，实现实体与投影深度融合。 （四）物联网与互动核心 1.物联网平台：统一接入所有设备与数据，实现数据采集—分析—指令—执行—反馈闭环。 2.交互体验：支持触摸屏+远程操控，联动流畅，沉浸式演示温室智慧调控全流程。 3.实景渲染：基于真实数据制作三维内容，动态展示，提升沉浸感。 4.联动程序：专用模块化联动程序，运行稳定、可灵活升级拓展，保障投影及设备联动顺畅。 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 66 | 定制金属烤漆触摸台 | 图纸：1F-P-06/12 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 67 | 定制金属烤漆地台 | 3600*650*100mm，图纸：1F-P-06/13 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 68 | 定制亚克力发光展台 | 1800*800*750mm，图纸：1F-P-06/13 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 69 | 定制木质烤漆地台 | 7275*750*100mm，图纸：1F-P-06/14 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 70 | 定制金属烤漆展台（内藏灯条） | 直径3000mm，图纸：1F-P-06/15 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 71 | 定制金属烤漆触摸台 | 图纸：1F-P-06/15 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 72 | 定制木质白色壁柜（暗藏灯条） | 深度500mm，图纸：1F-P-06/16 1.规格适配：壁柜规格可按需定制，弧形弧度贴合展厅墙面，适配各类室内展厅场景，兼顾实用性与装饰性。 2.骨架结构：采用E0级环保实木龙骨搭建弧形框架，拼接牢固，弧度精准流畅，无变形、无松动，保障壁柜整体稳定性。 3.基层处理：弧形框架外覆基层，面朝9mm烤漆板，集成化安装贴合紧密，烤漆板表面打磨平整光滑，阻燃防火，提升安全性与耐用性，同时为后续钢琴烤漆工艺奠定基础。 4.外观工艺：采用白色钢琴烤漆工艺，无尘车间作业，漆面光滑无瑕疵，色泽均匀，抗刮抗污、易清洁，贴合展厅简约高端风格。 5.暗藏灯条配置：壁柜顶部/层板下方暗藏LED灯条，隐形布线设计，出光均匀柔和，见光不见灯，凸显陈列展品质感，灯条防潮耐用、能耗低。 6.细节处理：弧形边角倒圆角无毛刺，拼接收口精细，与墙面贴合紧密；柜门（如需）开关顺畅，密封良好，整体简洁大气，适配展厅装饰风格 | 个 | 5 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 73 | 定制木质白色壁柜（暗藏灯条） | 深度350mm，图纸：1F-P-06/17 1.规格适配：壁柜规格可按需定制，弧形弧度贴合展厅墙面，适配各类室内展厅场景，兼顾实用性与装饰性。 2.骨架结构：采用E0级环保实木龙骨搭建弧形框架，拼接牢固，弧度精准流畅，无变形、无松动，保障壁柜整体稳定性。 3.基层处理：弧形框架外覆基层，面朝9mm烤漆板，集成化安装贴合紧密，烤漆板表面打磨平整光滑，阻燃防火，提升安全性与耐用性，同时为后续钢琴烤漆工艺奠定基础。 4.外观工艺：采用白色钢琴烤漆工艺，无尘车间作业，漆面光滑无瑕疵，色泽均匀，抗刮抗污、易清洁，贴合展厅简约高端风格。 5.暗藏灯条配置：壁柜顶部/层板下方暗藏LED灯条，隐形布线设计，出光均匀柔和，见光不见灯，凸显陈列展品质感，灯条防潮耐用、能耗低。 6.细节处理：弧形边角倒圆角无毛刺，拼接收口精细，与墙面贴合紧密；柜门（如需）开关顺畅，密封良好，整体简洁大气，适配展厅装饰风格 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 74 | 定制金属烤漆展台（内藏灯条） 及沙盘模型 | 5350*1600*600mm，图纸：1F-P-06/12 金属展台描述：内部结构：采用热镀锌方管焊接加固骨架，满焊工艺，焊缝平整光滑，整体做防锈防腐处理，结构牢固承重强，长期使用稳固不变形、不晃动，满足展品长期陈列承重需求。 2.基层处理：外覆高强度阻燃板材，基层平整密实，阴阳角方正顺直，拼接严密无空鼓、无松动，为金属饰面施工奠定平整基础。 3.金属饰面：外层采用1.5mm厚定制金属板材造型加工，板材裁切精准、折弯规整，接缝精细拼接处理，缝隙≤0.3mm，整体线条挺拔利落，质感厚重，彰显高端质感。 4.氟碳漆工艺：采用高端氟碳漆喷涂工艺，工厂无尘车间施工，先对金属板材做喷砂除锈、磷化处理，增强漆面附着力；再经多遍底漆+面漆+氟碳罩面喷涂，高温固化成型，漆面色泽均匀饱满，具备超强耐候性、耐磨抗刮、抗腐蚀、耐黄变、抗紫外线特性，不易褪色、不易脱落，适配展厅长期使用环境。 5.暗藏照明：展台内部及台面边缘暗藏LED长灯条，隐形布线设计，无外露线路，灯条安装平整，出光均匀柔和、见光不见灯，有效突出展品细节，提升整体展示氛围与高端质感。 6.细节收口：台面及边角经精细打磨、倒圆角处理，手感顺滑无毛刺；所有拼接处、收口处精细化处理，与氟碳漆面完美融合，整体浑然一体；全程环保施工，无异味、无有害物质，符合展厅、博物馆级高端展示标准。 沙盘描述：智慧数字互动农田沙盘 （一）整体材质与外观工艺 1.框架：高透钢化玻璃围挡+不锈钢包边，圆弧过渡，防撞耐磨、透光性好，符合展示标准。 2.场景与模型：PU仿真地形+分层植绒，1:1还原大田、鱼菜共生系统，植被逼真；高精度农机、卫星模型采用3D打印+CNC精雕工艺，细节精准。 3.电路与布线：LED贴片光源+COB灯带，一体化隐形布线，阻燃抗干扰，无外露线材。 4.表面涂装：汽车级无尘喷涂，多层处理，耐刮耐黄变，长期保持光亮。 （二）核心功能需求 1.场景仿真：1:1还原大田、鱼菜共生系统，地形肌理精细，植被、养殖池等场景完整。 2.智能作业：无人机飞控、自动灌溉真水演示，北斗锚定站灯光联动，模拟定位与巡检。 3.遥感模拟：吊装卫星模型，搭配光影映射，还原卫星遥感监测场景。 （三）核心工艺与联动 1.多媒体智能联动：中央中控调度，专用联动程序，与投影无缝联动，实现投影、灯光、音效等一键协同，精准匹配无延迟。 2.防护与散热：防尘防潮密封结构，静音散热设计，保障设备长期稳定运行。 3.光影与交互：3D Mapping精准对位，多点触控流畅，实体与投影深度融合。 （四）物联网与互动核心 1.物联网平台：统一接入设备与数据，实现数据采集—分析—指令—执行—反馈完整闭环。 2.交互体验：支持触摸屏+远程操控，联动流畅，沉浸式演示农田耕种管收全流程。 3.实景渲染：基于真实数据制作三维内容，动态展示，提升沉浸感。 4.联动程序：专用模块化联动程序，运行稳定、可灵活升级拓展，保障投影及设备联动顺畅。 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 75 | 定制12mm超白钢化玻璃壁柜 | 2400*400*400mm，图纸：-1F-P-06/20/21 1.规格适配：展厅博物馆专用，规格可按需定制，适配各类文物陈列，兼顾文物保护、展示效果与操作便捷性，符合博物馆安全及美学标准。 2.钢架基础：采用高强度钢材搭建，按博物馆标准焊接牢固，做好防锈防腐处理，承重性强，保障展柜长期稳固，适配文物长期陈列。 3.骨架结构：钢架基础上搭建精密框架，衔接紧密，为玻璃、灯条及液压系统提供稳定支撑，符合博物馆展柜稳定性要求。 4.玻璃配置：采用12mm超白钢化玻璃，符合博物馆标准，透光率高、防紫外线，钢化后抗冲击、安全性高，边缘精细磨边无毛刺。 5.外观工艺：玻璃通透，贴合博物馆庄重风格；衔接处用博物馆专用密封胶，防尘防潮，维持展柜内微环境稳定，保护文物。 6.暗藏灯条：采用博物馆专用无紫外线冷光灯条，隐形布线、出光柔和，凸显展品细节且不损伤文物，可调节亮度、耐用节能。 7.液压开启：配置博物馆专用液压系统，操作顺畅、无震无噪，便于文物摆放检修，配备液压锁，提升安防性能。 8.细节处理：边角倒圆角防尖锐，拼接收口精细，内置密封防护，兼顾安防与文物保护，适配博物馆陈列及展厅场景。 | 个 | 1 | 服务 | 首层-固定家具 |
| 76 | 亚克力展台 | 400*400mm，图纸：-1F-P-06/22 | 个 | 15 | 服务 | 首层-固定家具 |
|  | 第三项 | 多媒体硬件及内容制作 |  |  |  |  |
| 77 | 定制LED大屏显示设备 | 规格尺寸：7040*2720mm 像素间距：≤1.86mm； 像素密度dot/㎡：≥288906 模组尺寸：320mm*160mm, LED表贴三合一LED灯,整屏平整度：≤0.2mm。 光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。 色温:2000K-9500K可调。 屏幕亮度：≥600cd/㎡。 水平视角：≥150°；垂直视角：≥150°。 发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥98%； 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内;对比度5000:1。 使用寿命：10万小时；工作时间：7×24小时连续工作；失控率：小于万分之0.5。 | m² | 19.15 | 货物 | 序厅 |
| 78 | 弧形箱体 | 定制黑色弧形钣金箱体 ，用一级冷轧钢，大屏连接件料厚2.0mm，其它配件1.5mm；表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理 | m² | 19.15 | 货物 | 序厅 |
| 79 | LED钢架 | 定制黑色钣金箱体 | m² | 19.15 | 货物 | 序厅 |
| 80 | 接收卡 | 用一级冷轧钢，大屏连接件料厚2.0mm，其它配件1.5mm；表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理 | 块 | 56 | 货物 | 序厅 |
| 81 | 电源 | 支持逐点亮色度校正。 支持快速亮暗线调节。 支持3D 功能。 支持RGB独立Gamma 调节。 支持Mapping功能。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度和电压监测。 支持箱体液晶显示。 支持误码监测。 支持固件程序和配置参数回读。 支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 | 块 | 116 | 货物 | 序厅 |
| 82 | 配电箱 | LED显示屏专用30kW智能配电箱 | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 83 | 拼接器 | 总点数1040万，最宽16384，最高8192；支持6画面缩放，HDMI2.0，DP1.4，4K@60hz，2路DVI,2路HDMI，自带音频解析 | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 84 | 扬声器 | 低音：35芯，高音：两只25芯,高音柔和解析力极高不带压缩，整体音质纯正流畅最大功率：200W 额定功率：100W 功率选择：5/10/20/40W/8Ω 输入电压：70V/100V 灵敏度 (1m ,1w):90DB 频响：50-20KHZ产品尺寸:Φ281x185mm 开孔尺寸:Φ250mm 材质：ABS panel面板,铁后桶 重量：3.1kg 喇叭规格：同轴8"低音+1"*2高音 颜色：黑色面板+白色面网 | 台 | 8 | 货物 | 序厅 |
| 85 | 功放 | 1.主输出为2*600瓦两通道大功率输出 2.二路话筒输入，位于后面板，用于外接无线话筒或有线话筒。 3.两路模拟音频输入(RCA插座)。 4.两进一出HDMI高清接口，带ARC回传。 （可不带这功能） 5.REC/SUB(录音/超低音)和一组AUX辅助音频输出接口。 6.内置两通道无线话筒模块，支持两只无线话筒同时使用，频率可调，每个通道的音量可单独调整。 7.内置蓝牙模块，可连接手机等蓝牙设备进行音乐播放，同时支持U盘音乐文件播放。 8.亮度可调的2.8英寸大彩屏，操作信息一目了然。 9.音乐输入变调多级可调。 10.麦克风输入数字移频啸叫抑制。 11.采用多DSP并行处理构架，提高实时处理能力。 12.音乐、话筒和效果开机音量设置及最大音量锁定功能，可设置开机效果模式。 13.音乐和话筒均设有15段参量均衡，效果5段均衡 14.采用CLASS D功放技术，提供强劲能量，工作稳定，高效节能。 15.预置多种用户可定义的效果模式。 16.系统阻抗匹配可依据外接音箱的额定阻抗设置为4欧或8欧，使设备以最佳的状态推动音箱工作，系统菜单中英文设置 17.具PC软件调节，232中控接口 使用场景：量贩式卡拉OK，家庭聚会，单位多功能厅，小型演出等 输出功率:8欧 600W*2 频率响应:20Hz-20kHz (-1dB - +1dB) 总谱波失真:<1% 信噪比:>85dB RCA输入阻抗: 20k ohms f=1kHz 1/4"TS输入阻抗：10k ohms f=1kHz 适应电源:170V-240V 待机功耗:<2W 参考尺寸（宽/高/深）:429*76.5*300mm（不含天线和侧耳） 无线麦:两通道高品质U段，带2只金属手持话筒。 | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 86 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 87 | 图形工作站 | 八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 88 | 展厅专用工程投影机 | 1. 投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、0.67"DMD/S600HB。 2. 光源类型：MCL激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3. 亮度≥7700lm（中心亮度），≥7500（ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5. 对比度：300,0000:1动态。 6. 显示模式：中国红、标准、高光 、明亮 、影院 、HDR 、sRGB 、DICOM SIM、 融合、 3D 、2D高速、用户。 7. 显示比例：Auto、4:3、16:9、16:10、16:6、2.35:1、LBX、Native。 8. 选配镜头：0.55:1、0.7-1.2:1、1.2-1.5:1、0.65-0.75:1、1.52-2.92:1、2.90-5.50:1。 9. 镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，支持5种位置记忆及镜头锁定功能，镜头位移范围：V: +/-100% ,H: +/-30% 。镜头移位精度：每步 0.5 像素。 10. 输入接口：HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1 、Audiox1 (3.5mm端口）、Wired IRx1 (3.5mm端口用于有线遥控器）、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1。输出接口：3D-Sync x1、USB-Ax1(DC5V)、12V 触发器 (3.5mm端口)x1。 11. 整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%。待机功率：0.5W。 12. 尺寸：486mm（W）×376mm（D）×181mm(H)。 13. 远心架构平台的设计具有更佳色彩均匀度输出。 14. 光源备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。 16. 动态黑功能：提升动态图像的黑色细节。支持DICOM医疗显示模式。 16. HDMI2.0接口支持4K 60Hz信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。动态范围配置高动态范围(HDR)功能设置，适用于显示高动态范围(HDR) 内容。HDMI端口支持声音传输，扬声器输出功率10Wx2。 17. 产品内置多点几何校正功能。（可提供相关著作权证书） 18. 色彩匹配/色彩调整：通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。可调颜色包括：红色、绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。（可提供相关著作权证书） 19. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 20. 3D格式：上下格式、左右格式、帧连续格式、帧封装格式。 21. 3D信号收发：红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜。 22. DLPLink模式：支持开关（启动3D模式后选择关闭可优化画面对比度）。 23. 支持分辨率：1920×1200、1920×1080 120Hz并向下兼容。 24. 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 25. 机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 26. 720度安装,支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作。 27. 支持租赁模式可自定义授权时间。 28. 光学系统防尘等级IP6X，整机防尘IP5X。 29. HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制，串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 30. HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 31. 网络集中控制支持AMX、Crestron、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。 32. 投影机运行工作时具有日志存储功能，可快速读取查看错误日志并进行数据分析。 33. 投影机运行工作时具有数据存储功能，通过软件读取采集并进行读取运行数据。 | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 89 | 短焦镜头 | 超短焦0.35镜头 | 套 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 90 | 投影机吊架 | 投影机倒装专用吊架 | 个 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 91 | 融合 | 投影专用融合软件 | 通道 | 1 | 服务 | 序厅 |
| 92 | 图形工作站 | 六核高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 93 | 控制器(模块) | 电动门中控控制模块 | 台 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 94 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 序厅 |
| 95 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 2 | 服务 | 序厅 |
| 96 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 序厅 |
| 97 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及延时摄影、收集、筛选、优化，并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 音视频 |
| 98 | 界面UI设计制作 | 1、制定色彩、字体等UI规范，确保统一性； 2、结合品牌进行页面视觉设计，提升体验； 3、优化交互并输出切图资源； 4、配合开发落地，根据反馈迭代调整，解决偏差，确保设计精准还原。 | 套 | 1 | 服务 | 音视频 |
| 99 | 视频内容制作 | 主题宣传片（环绕屏版）分辨率4K级别，帧速率：25帧 编剧/视效导演/创意/勘景/分镜表绘制/策划文案 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 3 | 服务 | 音视频 |
| 100 | 视频内容制作 | 3D 地图联动特效视频 分辨率4K级别，帧速率：25帧 编剧/视效导演/创意/勘景/分镜表绘制/策划文案 制作内容：原创制作 3D 地图联动特效视频，包含地图点位动态效果，点位需精准对应大兴区农林产业关键区域，支持与展厅主大屏幕联动播放 时长：3 分钟 配合展厅第一个大屏幕联动 核心要求：3D 地图建模精准还原大兴区地理轮廓，点位特效醒目且可与主屏幕内容同步触发，投影画面适配地面观看尺度，无变形、模糊问题 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 3 | 服务 | 音视频 |
| 101 | 展厅专用交互触控终端 | 98英寸红外多点触控一体机、I7CPU、8G内存、128G硬盘 | 套 | 1 | 货物 | 战略枢纽 |
| 102 | 液压支架 | 98寸专用双杠液压支架 | 个 | 1 | 货物 | 战略枢纽 |
| 103 | 线材辅料 | 视频线、控制线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 战略枢纽 |
| 104 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 战略枢纽 |
| 105 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 战略枢纽 |
| 106 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 战略枢纽-音视频 |
| 107 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及延时摄影、收集、筛选、优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 战略枢纽-音视频 |
| 108 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 战略枢纽-音视频 |
| 109 | 视频内容制作 | 原创制作视频，融入大兴区地图三维特效、产业点位动态效果，内容完整呈现大兴区 “6+5+3” 现代产业体系发展成果及未来发展目标 分辨率4K级别，帧速率：25帧 编剧/视效导演/创意/勘景/分镜表绘制/策划文案 核心要求：三维地图点位与 “6+5+3” 产业布局精准匹配，动态效果流畅，内容逻辑清晰，适配触摸屏观看比例，支持屏内简单互动触发视频节点 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 2 | 服务 | 战略枢纽-音视频 |
| 110 | 展厅专用交互触控终端 | 98英寸红外多点触控终端、八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G | 套 | 1 | 货物 | 智耘沃野-生命序曲 |
| 111 | 液压支架 | 98寸专用双杠液压支架 | 个 | 1 | 货物 | 智耘沃野-生命序曲 |
| 112 | 线材辅料 | 视频线、控制线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 智耘沃野-生命序曲 |
| 113 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 智耘沃野-生命序曲 |
| 114 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 智耘沃野-生命序曲 |
| 115 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 116 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及延时摄影、收集、筛选、优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 117 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 118 | 视频内容制作1 | 原创制作视频：完成大兴区高科技育苗主题片制作，添加特效及三维建模仪器特效，制作科技感成片，突出育苗产业的智 慧化、现代化 分辨率2.5K级别，帧速率：25帧 核心要求：拍摄素材需清晰展现育苗工厂核心设备、生产流程；三维仪器建模精准，特效与实景画面融合自然，无违和感 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 2 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 119 | 视频内容制作2 | 制作甲方指定园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 分辨率2.5K级别，帧速率：25帧 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 120 | 显示设备 | 规格尺寸:960*320mm*9条 像素间距：1.86mm； 像素密度dot/㎡：288906 模组尺寸：320mm*160mm, LED表贴三合一LED灯,整屏平整度：≤0.2mm。 光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。 色温:2000K-9500K可调。 屏幕亮度：≥600cd/㎡。 水平视角：≥150°；垂直视角：≥150°。 发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥98%； 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内;对比度5000:1。 使用寿命：10万小时；工作时间：7×24小时连续工作；失控率：小于万分之0.5。 | m² | 1.39 | 货物 | 条屏 |
| 121 | LED钢架 | 用一级冷轧钢，大屏连接件料厚2.0mm，其它配件1.5mm；表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理 | m² | 1.39 | 货物 | 条屏 |
| 122 | 接收卡 | 支持逐点亮色度校正。 支持快速亮暗线调节。 支持3D 功能。 支持RGB独立Gamma 调节。 支持Mapping功能。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度和电压监测。 支持箱体液晶显示。 支持误码监测。 支持固件程序和配置参数回读。 支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 | 块 | 9 | 货物 | 条屏 |
| 123 | 电源 | 1. 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作； 2. 输出功率：200W； 3. 额定输入电压：200-240Vac； 4. 输出电压：5V； 5. 输出电流：0-40V； 6. 稳压精度：±2%； 7. 纹波及噪音：200mV； 8. 输入电压范围：190-264Vac； 9. 功率：88%； 10. 工作温度.湿度：-30+60℃ ； 11. 储存温度：-40+80℃； 12. 工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； | 块 | 9 | 货物 | 条屏 |
| 124 | 拼接器 | 总点数260万，最宽3840，最高2000；5路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS，1路U盘输入 | 台 | 1 | 货物 | 条屏 |
| 125 | 图形工作站 | 六核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 条屏 |
| 126 | 视频内容制作 | 制作内容：分辨率2.5K级别，帧速率：25帧 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 组 | 9 | 服务 | 条屏-音视频 |
| 127 | 展厅专用工程投影机 | 1. 投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、0.67"DMD/S600HB。 2. 光源类型：MCL激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3. 亮度≥7700lm（中心亮度），≥7500（ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5. 对比度：300,0000:1动态。 6. 显示模式：中国红、标准、高光 、明亮 、影院 、HDR 、sRGB 、DICOM SIM、 融合、 3D 、2D高速、用户。 7. 显示比例：Auto、4:3、16:9、16:10、16:6、2.35:1、LBX、Native。 8. 选配镜头：0.55:1、0.7-1.2:1、1.2-1.5:1、0.65-0.75:1、1.52-2.92:1、2.90-5.50:1。 9. 镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，支持5种位置记忆及镜头锁定功能，镜头位移范围：V: +/-100% ,H: +/-30% 。镜头移位精度：每步 0.5 像素。 10. 输入接口：HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1 、Audiox1 (3.5mm端口）、Wired IRx1 (3.5mm端口用于有线遥控器）、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1。输出接口：3D-Sync x1、USB-Ax1(DC5V)、12V 触发器 (3.5mm端口)x1。 11. 整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%。待机功率：0.5W。 12. 参考尺寸：486mm（W）×376mm（D）×181mm(H)。 13. 远心架构平台的设计具有更佳色彩均匀度输出。 14. 光源备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。 15. 动态黑功能：提升动态图像的黑色细节。支持DICOM医疗显示模式。 16. HDMI2.0接口支持4K 60Hz信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。动态范围配置高动态范围(HDR)功能设置，适用于显示高动态范围(HDR) 内容。HDMI端口支持声音传输，扬声器输出功率10Wx2。 17. 产品内置多点几何校正功能。 18. 色彩匹配/色彩调整：通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。可调颜色包括：红色、绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。 19. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 20. 3D格式：上下格式、左右格式、帧连续格式、帧封装格式。 21. 3D信号收发：红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜。 22. DLPLink模式：支持开关（启动3D模式后选择关闭可优化画面对比度）。 23. 支持分辨率：1920×1200、1920×1080 120Hz并向下兼容。 24. 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 25. 机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 26. 720度安装,支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作。 27. 支持租赁模式可自定义授权时间。 28. 光学系统防尘等级IP6X，整机防尘IP5X。 29. HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制，串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 30. HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 31. 网络集中控制支持AMX、Crestron、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。 32. 投影机运行工作时具有日志存储功能，可快速读取查看错误日志并进行数据分析。 33. 投影机运行工作时具有数据存储功能，通过软件读取采集并进行读取运行数据。 | 台 | 2 | 服务 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 128 | 短焦镜头 | 超短焦0.35镜头 | 套 | 2 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 129 | 投影机吊架 | 投影机倒装专用吊架 | 个 | 2 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 130 | 融合 | 投影专用融合软件 | 通道 | 2 | 服务 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 131 | 拼接器 | 融合专用拼接器，4K输入，全高清输出 | 台 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 132 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 2 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 133 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 134 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 135 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 136 | 图形工作站 | 八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 137 | 展厅专用交互触控终端 | 27英寸电容终端、 八核级高性能处理器、内存≥8G，硬盘≥128G | 套 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 138 | K型底座 | K型底座 | 个 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 139 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 140 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 4 | 服务 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 141 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 沉浸式六兴产业长廊 |
| 142 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 143 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各大兴区蔬菜相关园区现场实景拍摄，延时拍摄、航拍，等素材拍摄，完成素材收集、整理及剪辑成片优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档。 | 项 | 1 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 144 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 145 | 视频内容制作1 | 原创制作视频：大兴区蔬菜主题片，画面需组合在同一面墙上无缝播放（双投影拼接）分辨率2.5K级别，帧速率：25帧 核心要求：双投影画面拼接无错位，色彩、亮度统一，拍摄素材展现蔬菜园区智能温室、种植技术等核心亮点 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 3 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 146 | 视频内容制作2 | 制作蔬菜园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 分辨率2.5K级别，帧速率：25帧 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 147 | 视频内容制作3 | 在沙盘联动屏幕上，原创制作沙盘观看控制系统界面，实现对沙盘展示效果的单独控制（如点位点亮、区域展示、内容切换等） 核心要求：界面设计简洁易懂，操作便捷，控制指令响应及时，与沙盘硬件设备兼容，支持单点 / 区域精准控制 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 沉浸式-音视频 |
| 148 | 定制LED大屏显示设备 | 规格尺寸:2560*2400mm 像素间距：≤1.538mm； 像素密度dot/㎡：≥42500； 模组尺寸：320mm*160mm, LED表贴三合一LED灯,整屏平整度：≤0.2mm。 光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。 色温:2000K-9500K可调。 屏幕亮度：≥600cd/㎡。 水平视角：≥150°；垂直视角：≥150°。 发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥98%； 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内;对比度5000:1。 使用寿命：10万小时；工作时间：7×24小时连续工作；失控率：小于万分之0.5。 高刷 3840Hz | m² | 6.1443 | 货物 | 华彩绽放 |
| 149 | 弧形箱体 | 定制黑色钣金箱体 | m² | 6.14 | 货物 | 华彩绽放 |
| 150 | LED钢架 | 用一级冷轧钢，大屏连接件料厚2.0mm，其它配件1.5mm；表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理 | m² | 6.14 | 货物 | 华彩绽放 |
| 151 | 接收卡 | 支持逐点亮色度校正。 支持快速亮暗线调节。 支持3D 功能。 支持RGB独立Gamma 调节。 支持Mapping功能。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度和电压监测。 支持箱体液晶显示。 支持误码监测。 支持固件程序和配置参数回读。 支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 | 块 | 32 | 货物 | 华彩绽放 |
| 152 | 电源 | 1. 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作； 2. 输出功率：200W； 3. 额定输入电压：200-240Vac； 4. 输出电压：5V； 5. 输出电流：0-40V； 6. 稳压精度：±2%； 7. 纹波及噪音：200mV； 8. 输入电压范围：190-264Vac； 9. 功率：88%； 10. 工作温度.湿度：-30+60℃ ； 11. 储存温度：-40+80℃； 12. 工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； | 块 | 32 | 货物 | 华彩绽放 |
| 153 | 配电箱 | LED显示屏专用10kW智能配电箱 | 台 | 1 | 货物 | 华彩绽放 |
| 154 | 拼接器 | 总点数520万，最宽8192，最高4096；1路HDMI，2路DVI，支持3画面输出 | 台 | 1 | 货物 | 华彩绽放 |
| 155 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 华彩绽放 |
| 156 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 华彩绽放 |
| 157 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 华彩绽放 |
| 158 | 图形工作站 | 八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 华彩绽放 |
| 159 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 华彩绽放 |
| 160 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 华彩绽放 |
| 161 | 视频内容制作1 | 大兴区花卉相关园区现场实景拍摄，完成素材收集、整理及剪辑成片，突出花卉产业的园区特色、国际布局与产业优势 （要求配合高低错落曲面异形播放） 核心要求：画面适配曲面异形屏的造型，无画面拉伸、变形；拍摄素材捕捉花卉园区四季景观、种植及交易流程，色彩鲜艳贴合花卉主题 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 3 | 服务 | 华彩绽放-音视频 |
| 162 | 视频内容制作2 | 制作大兴区全部鲜花园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 华彩绽放-音视频 |
| 163 | 展厅专用交互触控终端 | 75英寸红外多点触控终端、八核级高性能处理器、内存≥8G，硬盘≥128G | 套 | 1 | 货物 | 瓜-一体机 |
| 164 | 液压支架 | 液压双杠支架 | 个 | 1 | 货物 | 瓜-一体机 |
| 165 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 瓜-一体机 |
| 166 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 瓜-一体机 |
| 167 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 瓜-一体机 |
| 168 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 瓜-音视频 |
| 169 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及以及一个月的延时摄影拍摄、收集、筛选、优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 瓜-音视频 |
| 170 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 瓜-音视频 |
| 171 | 视频内容制作1 | 原创制作视频：大兴区西瓜园区主题片，添加特效及三维建模仪器特效，制作科技感成片，突出产业的智慧化、现代化 核心要求：呈现成长周期流程；特效与实景画面融合自然，无违和感①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 2 | 服务 | 瓜-音视频 |
| 172 | 视频内容制作2 | 制作甲方指定园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 瓜-音视频 |
| 173 | 全息立体影像玻璃 | 异型双层金字塔结构，尺寸：1.8米*1.8米 透射比：78% 视角：150 硬度：2H | 套 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 174 | 专用液晶显示屏 | 工业屏，尺寸：43英寸 功率：80w 分辨率：1920*1080 电压:AC110/220+15% 视角：120° 对比度：3000:1 帧频率：60 | 套 | 4 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 175 | 箱体 | 碳钢结构钣金箱体、外部为不锈钢 | 套 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 176 | 吊装钢结构 | 2m*2m吊装钢结构、外部为不锈钢 | 套 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 177 | 配件 | 分配器、高清线、音频线、网线、各类数据接口、接头等等 | 项 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 178 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 179 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 180 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 181 | 图形工作站 | 六核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 182 | 展厅专用交互触控终端 | 27英寸电容终端、八核级高性能处理器、内存≥8G，存储≥128G | 套 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 183 | K型底座 | K型底座 | 个 | 1 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 184 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 3 | 货物 | 全息立体影像玻璃 |
| 185 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 2 | 服务 | 全息立体影像玻璃 |
| 186 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 全息立体影像玻璃 |
| 187 | 3D全息嫁接建模 | 原创制作 3D 全息西瓜嫁接过程互动体验视频，包含3 种不同品类西瓜的嫁接体验内容，所有藤条、西瓜、嫁接动作均需独立建模制作，成品可在全息设备上播放且支持互动 以3 种西瓜品类（藤条 + 嫁接枝节 + 西瓜）+9 个 360° 旋转模型 + 嫁接动作动画 + 4K 专业全息级 核心要求：3D 建模精准还原西瓜嫁接的真实流程与细节，360 度旋转无视觉死角，全息效果立体逼真，互动触发流畅，3 种西瓜品类特征区分明显 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 1.5 | 服务 | 全息-音视频 |
| 188 | 视频内容制作 | 在全息台联动屏幕上，原创制作互动体验控制系统界面，实现对全息台互动效果的单独控制（内容切换、嫁接触点） 核心要求：界面设计简洁易懂，操作便捷，控制指令响应及时、区域精准控制 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 全息-音视频 |
| 189 | 展厅专用交互触控终端 | 55英寸红外多点终端、八核级高性能处理器、内存≥8G、硬盘≥128G | 套 | 1 | 货物 | 智耘沃野-一体机 |
| 190 | 液压支架 | 液压双杠支架 | 个 | 1 | 货物 | 智耘沃野-一体机 |
| 191 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 智耘沃野-一体机 |
| 192 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 智耘沃野-一体机 |
| 193 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构（按实际写） 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 智耘沃野-一体机 |
| 194 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 195 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及以及一个月的延时摄影拍摄、收集、筛选、优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 196 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 197 | 视频内容制作1 | 大兴区林下经济、果实类主题宣传片，突出林下经济模式、林果种植技术与特色农产品 核心要求：展现林下经济、林果产业的实景与成果，画面适配 55 英寸触摸一体机比例，支持触摸点选查看细节内容 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 3 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 198 | 视频内容制作2 | 制作甲方指定园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 智耘沃野-音视频 |
| 199 | 展厅专用工程投影机 | 1. 投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片×1,DLP、0.67"DMD/S600HB。 2. 光源类型：MCL激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3. 亮度≥7700lm（中心亮度），≥7500（ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5. 对比度：300,0000:1动态。 6. 显示模式：中国红、标准、高光 、明亮 、影院 、HDR 、sRGB 、DICOM SIM、 融合、 3D 、2D高速、用户。 7. 显示比例：Auto、4:3、16:9、16:10、16:6、2.35:1、LBX、Native。 8. 选配镜头：0.55:1、0.7-1.2:1、1.2-1.5:1、0.65-0.75:1、1.52-2.92:1、2.90-5.50:1。 9. 镜头支持电动位移/聚焦/变焦功能，支持5种位置记忆及镜头锁定功能，镜头位移范围：V: +/-100% ,H: +/-30% 。镜头移位精度：每步 0.5 像素。 10. 输入接口：HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1 、Audiox1 (3.5mm端口）、Wired IRx1 (3.5mm端口用于有线遥控器）、RJ45×1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)x1。输出接口：3D-Sync x1、USB-Ax1(DC5V)、12V 触发器 (3.5mm端口)x1。 11. 整机功率：标准模式：405W+/-15%,节能模式195W+/-15%。待机功率：0.5W。 12. 整机重量：11.5kg。 13. 尺寸：486mm（W）×376mm（D）×181mm(H)。 14. 远心架构平台的设计具有更佳色彩均匀度输出。 15. 光源备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。 16. 动态黑功能：提升动态图像的黑色细节。支持DICOM医疗显示模式。 17. HDMI2.0接口支持4K 60Hz信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。动态范围配置高动态范围(HDR)功能设置，适用于显示高动态范围(HDR) 内容。HDMI端口支持声音传输，扬声器输出功率10Wx2。 18. 产品内置多点几何校正功能。 19. 色彩匹配/色彩调整：通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色。可调颜色包括：红色、绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。 20. 色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 21. 3D格式：上下格式、左右格式、帧连续格式、帧封装格式。 22. 3D信号收发：红外发射器、射频发射器、DLP Link眼镜。 23. DLPLink模式：支持开关（启动3D模式后选择关闭可优化画面对比度）。 24. 支持分辨率：1920×1200、1920×1080 120Hz并向下兼容。 25. 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 26. 机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 27. 720度安装,支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作。 28. 支持租赁模式可自定义授权时间。 29. 光学系统防尘等级IP6X，整机防尘IP5X。 30. HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制，串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 31. HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 32. 网络集中控制支持AMX、Crestron、PJ-Link协议、Telnet、HTTP。 33. 投影机运行工作时具有日志存储功能，可快速读取查看错误日志并进行数据分析。 34. 投影机运行工作时具有数据存储功能，通过软件读取采集并进行读取运行数据。 | 台 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 200 | 短焦镜头 | 超短焦0.35镜头 | 套 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 201 | 投影机吊架 | 投影机倒装专用吊架 | 个 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 202 | 融合 | 投影专用融合软件 | 通道 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 203 | 拼接器 | 融合专用拼接器，4K输入，全高清输出 | 台 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 204 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 205 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 智能装备 |
| 206 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 207 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 208 | 图形工作站 | 八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 智能装备 |
| 209 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 智能装备 |
| 210 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 智能装备 |
| 211 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 212 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各大兴区蔬菜相关园区现场实景拍摄，延时拍摄、航拍，等素材拍摄，完成素材收集、整理及剪辑成片优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档。 | 项 | 1 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 213 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 214 | 视频内容制作1 | 原创制作视频：5D 空间视频 制作内容：针对展厅凹糟空间（进深 1.6 米，宽 6.4 米），原创制作适配墙面、顶面、地面 5 个面的 5D 视觉效果视频素材，以大兴区农业相关设备为核心内容，全部内容需建模原创制作；实现观距 3 米处的全立体观看视觉效果，支持与沙盘内容联动播放 核心要求：5 个面的画面无缝衔接，形成沉浸式 5D 空间，建模精准还原农业设备外观与工作状态，3 米观距下立体效果强烈，无眩晕感，画面视角适配凹糟空间尺寸①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 2.5 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 215 | 视频内容制作2 | 制作蔬菜园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 216 | 视频内容制作3 | 在沙盘联动屏幕上，原创制作沙盘观看控制系统界面，实现对沙盘展示效果的单独控制（如点位点亮、区域展示、内容切换等） 核心要求：界面设计简洁易懂，操作便捷，控制指令响应及时，与沙盘硬件设备兼容，支持单点 / 区域精准控制 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 智能装备-音视频 |
| 217 | 展厅专用交互触控终端 | 55英寸红外多点终端、八核级高性能处理器、内存≥8G、硬盘≥128G | 套 | 1 | 货物 | 现代畜牧 |
| 218 | 液压支架 | 液压双杠支架 | 个 | 1 | 货物 | 现代畜牧 |
| 219 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 1 | 货物 | 现代畜牧 |
| 220 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 现代畜牧 |
| 221 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 现代畜牧 |
| 222 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 现代畜牧-音视频 |
| 223 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各点位进行现场拍摄，以及以及一个月的延时摄影拍摄、收集、筛选、优化并标准化各类多媒体素材，建立规范归档，为开发提供基础资源； | 项 | 1 | 服务 | 现代畜牧-音视频 |
| 224 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 现代畜牧-音视频 |
| 225 | 视频内容制作1 | 需实现实景展示与数据可视化的结合，突出大兴畜牧水产产业的精品化与经济价值 制作内容 1：大兴区畜牧业、水产业相关园区现场实景拍摄，完成素材收集、整理及剪辑成片 制作内容 2：原创制作动态经济效果呈现视频，展示畜牧水产产业核心数据（如上年度目标完成情况、超额比例、近五年发展数据、产值变化等），实现数据动态可视化 核心要求：实景素材展现畜牧水产产业的养殖、加工流程；数据视频可视化效果清晰、直观，数据更新便捷，支持触摸触发查看详细数据 | 分钟 | 3 | 服务 | 现代畜牧-音视频 |
| 226 | 视频内容制作2 | 制作甲方指定园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 现代畜牧-音视频 |
| 227 | 显示设备 | 55英寸自发光OLED显示屏 | 块 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 228 | 钣金壳体 | 根据现场情况定制钣金外壳 | 套 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 229 | 多点红外触摸框 | 多点红外触摸框 | 套 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 230 | 滑轨系统 | 4米轨道、滑块、伺服静音电机、驱动器、拖链、限位开关、电源灯配件 | 套 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 231 | 滑轨软件 | 自动播放及中控控制软件 | 套 | 1 | 服务 | 百千绘卷 |
| 232 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 百千绘卷 |
| 233 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7)总重量：9.5KG. | 台 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 234 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 235 | 图形工作站 | 六核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 百千绘卷 |
| 236 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 百千绘卷 |
| 237 | 互动程序 | 一、基础架构 系统架构：B/S 或 C/S 架构 运行环境：Windows 国产化操作系统 部署方式：本地部署、一体机嵌入式部署 显示输出：支持多屏输出、拼接屏、投影融合屏 分辨率支持：最高支持 4K@60Hz、8K 超高清显示 二、分屏显示功能 分屏模式：支持 1/2/4/6/8/9 路画面自由分屏 布局方式：预设布局 + 自定义分屏布局，可保存调用 画面控制：单画面放大、全屏、漫游、叠加、画中画 信号源管理：支持电脑、摄像头、视频、图片、流媒体信号接入 三、互动交互功能 触控交互：支持多点触控、手势缩放、旋转、拖拽 远程互动：支持远程控制、远程协作、多方互动 四、多媒体处理能力 视频格式：支持 MP4、AVI、MOV、MKV、FLV 等主流格式 图片格式：支持 JPG、PNG、BMP、GIF 等 文档支持：Word、Excel、PPT、PDF 直接打开并显示 音频播放：支持多声道音频、音量独立控制 直播流支持：支持 RTSP、RTMP、HTTP 流媒体实时解码显示 五、控制与管理 场景模式：支持视频、图片、网页等类型的场景组合一键切换 设备管理：统一管理显示屏、麦克风、音响 用户权限：分级权限管理（管理员、操作员） 操作日志：记录登录、操作等相关日志 定时开关机：支持定时启动、定时关闭显示设备 七、网络与扩展能力 网络支持：有线网、Wi-Fi、5G 无线网络 数据安全：支持加密传输、访问密码、验证 接口扩展：支持二次开发 API、第三方系统对接 中控对接：支持与智能中控、矩阵、拼接处理器联动控制 | 台 | 1 | 服务 | 百千绘卷 |
| 238 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 百千绘卷-音视频 |
| 239 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到各大兴区三个示范片区现场实景拍摄，以及前期素材、原创动态地图素材制作 | 项 | 1 | 服务 | 百千绘卷-音视频 |
| 240 | 专属界面UI设计制作 | 基础参数要求：围绕本篇章主题设计 1.内容格式支持 图片：JPG、PNG、BMP、TIFF（支持高清原图加载，无压缩模糊） 视频：MP4、MOV、AVI、FLV（支持 1080P/4K 视频无缝播放，无卡顿、音画不同步） 运行环境：支持开机自启、循环展示，可与展厅总控系统联动。 2.核心制作内容及要求 本次需完成主画面 + 三级层级互动界面的全套设计（含视觉设计、交互开发、内容嵌入功能开发），层级逻辑为：主画面→一级界面→二级界面→三级界面，支持各层级间一键返回、快速跳转，所有界面均需预留图片 / 视频播放窗口及操作控件。 3.主画面设计制作 （一）视觉设计：板块主题名称 + 核心视觉符号 + 一级界面入口，预留动态背景效果 功能布局：画面中心为主题视觉区，下方 / 右侧设置3-5 个一级界面入口图标（带悬浮高亮效果），左上角设置展厅 LOGO 及 “返回总控” 按钮，右下角设置 “操作指南” 轻量弹窗入口（触摸展开）。 交互功能：支持触摸点击入口图标跳转至对应一级界面；触摸 “返回总控” 一键回到展厅中控主界面；触摸 “操作指南” 展开图文版触摸操作说明，再次触摸关闭。 内容承载：主画面可加载动态背景视频（无声循环）或高清静态背景图，支持背景内容一键替换。 （二）一级互动界面设计制作 视觉设计：延续主画面色调及设计风格，以板块核心分类为视觉主线，界面分为 “标题区 + 导航区 + 内容预览区 + 操作区” 四部分，导航区与内容预览区视觉区分明显，无视觉杂乱感。 功能布局 标题区：显示对应一级分类名称，左侧设置一键返回主画面按钮（带图标 + 文字）。 导航区：设置4-6 个二级界面入口（以图文卡片形式呈现，卡片含分类名称 + 缩略图），支持触摸悬浮高亮、点击跳转。 内容预览区：占据界面核心区域，可加载 1 个高清主视觉图 / 15-30 秒短视频（无声循环，支持触摸暂停 / 播放），作为该一级分类的核心内容展示。 操作区：右下角设置 “全屏播放”“内容切换” 按钮，支持预览区内容的快捷操作。 交互功能 支持触摸点击导航区卡片跳转至对应二级界面，触摸返回按钮一键回到主画面； 内容预览区图片支持触摸放大（1:1 原尺寸）、缩小、滑动切换；视频支持触摸播放 / 暂停、进度条拖动、音量调节（可选）； 所有操作均带轻量动态反馈（如点击震动、跳转淡入淡出效果）。 内容承载：每个一级界面支持至少 10 张图片 / 5 个视频的加载与分类展示，预留内容批量导入接口。 （三）二级互动界面设计制作 视觉设计：在一级界面风格基础上做轻量化简化，突出内容分类精细化，界面分为 “返回区 + 子分类导航区 + 核心内容展示区”，色彩饱和度略低于一级界面，聚焦内容展示。 功能布局 返回区：左上角设置双返回按钮（分别为 “返回主画面”“返回一级界面”），图标清晰易识别。 子分类导航区：以横向滚动卡片 / 竖向列表形式呈现3-5 个三级界面入口，卡片含子分类名称 + 内容缩略图，支持触摸滑动切换、点击跳转。 核心内容展示区：占据界面 70% 以上区域，支持单张高清图片 / 完整短视频的展示，视频播放时自动显示播放控件（进度条、暂停 / 播放、全屏）。 （四）三级互动界面设计制作 视觉设计：极致简化视觉元素，全屏聚焦内容展示，仅保留必要的操作按钮，无多余装饰，保证图片 / 视频展示的完整性。 功能布局 固定操作区：界面右上角悬浮设置多功能返回按钮（触摸展开可选择 “返回主画面 / 一级界面 / 二级界面”），视频播放时底部显示半透明播放控件（无操作时 3 秒自动隐藏）。 内容展示区：全屏展示单张图片 / 单个视频，图片无黑边、无拉伸，视频满屏适配（保持原比例，边缘无裁切）。 交互功能 图片：支持触摸放大（最大 2 倍）、缩小、双指旋转，左右滑动可无缝切换至同二级分类下其他图片，触摸空白处隐藏操作按钮； 视频：支持全功能触摸操作，全屏播放时控件自动适配屏幕尺寸，支持视频播放完成后自动循环 / 自动跳转至下一个视频； 所有操作响应无延迟，图片放大 / 缩小过程无模糊、卡顿。 内容承载：为最终内容展示层级，支持单张 4K 高清图片、单个 4K 完整时长视频的无损加载与播放。 四、设计风格及规范 整体风格：科技感与自然感融合，贴合展厅 “源于自然、融入科技、彰显人文” 的设计理念，避免过度花哨，保证政企参观、研学群体、普通游客均可轻松操作。 色彩规范：主色调为银灰色（#E5E6E8）、科技蓝（#165DFF）、生态绿（#36B37E）、大地金（#F5A623），各界面主色调不超过 3 种，辅助色仅用于按钮高亮、悬浮提示。 字体规范：标题采用微软雅黑粗体（字号≥48px），正文 / 按钮文字采用微软雅黑常规体（字号≥36px），保证 98 寸屏幕远距离观看清晰，无字体模糊、锯齿。 图标规范：所有功能图标（返回、播放、暂停、放大等）采用扁平化科技风设计，尺寸≥80×80px，带悬浮高亮效果（亮度提升 30%），图标风格统一，无混搭。 动效规范：所有层级跳转、内容切换、按钮操作均采用轻量淡入淡出 / 滑动动效，动效时长≤0.5s，无过度动态效果导致的视觉眩晕。 | 套 | 1 | 服务 | 百千绘卷-音视频 |
| 241 | 视频内容制作1 | 工程示范 片区联动视频： 3 个示范片 区短片制作所有视频适配滑轨 OLED 屏幕，设定 7 个智能点位，实现屏幕滑动时点位智能触发播放对应视频 时长：3 个示范片区视频各 2分 30 秒 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 7.5 | 服务 | 百千绘卷-音视频 |
| 242 | 视频内容制作2 | 制作片区联动园区图片集，实现图片点开后实时关联园区实景直播 / 实时观看视频，支持触摸触发 核心要求：图片与对应园区视频精准匹配，触发响应无延迟，实时视频画面清晰、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 项 | 1 | 服务 | 百千绘卷-音视频 |
| 243 | 虚拟骑行自行车 | 骑行单车改装*1台 产品承重 ：120kg 包装尺寸：1040*255*880mm 刹车方式： 耐磨纤维 毛重/净重 ：28kg/25kg 产品尺寸：1090*535*1005mm 阻力调节方式：旋转式阻力调节 速度传感器（直线行驶）供电5V~12VDC 功耗<20mA 最大测量速度600圈/分钟*1套 | 台 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 244 | 虚拟骑行软件 | 本系统利用计算机软件、触摸一体机共同组建完成，给体验者带来更加生动深刻体验效应，广泛应于各种展厅、活动现场等。 1、将骑行与影片播放融合在一起，通过场景还原的方式展示出来，可以一边骑行一边欣赏美景，增加趣味性。 2、虚拟骑行软件（内置骑行视频3个）*1套（常规视频--如特殊提前沟通提高配置）； 3、软件加密狗*1个 | 套 | 1 | 服务 | 虚拟骑行 |
| 245 | 55寸拼接屏 | 55英寸3.5mm拼缝全高清1920*1080 | 套 | 2 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 246 | 液压支架 | 液压双杠支架 | 个 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 247 | 拼接器 | 1路4K输入，2路全高清输出 | 台 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 248 | 线材辅料 | 视频HDMI光纤线、网线等 | 项 | 2 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 249 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 2 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 250 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 251 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 252 | 图形工作站 | 六核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 虚拟骑行 |
| 253 | 软件 | 基于IP地址和对应的数据通讯端口以及内置数字内容进行播放控制系统的定向开发，并基于硬件的物理地址进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持COM口控制，通过COM口接收指定波特率信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 2.支持UDP信号控制，通过网口接收UDP特定端口信号控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量。 3.支持向指定IP地址端口以指定时间间隔发送指定TCP信号。 4.支持待机动画轮播功能。 5.支持待机动画轮播音量调整功能。 6.支持内容切换淡入淡出效果时间设置功能。 7.支持视频拉伸/不拉伸选择功能。 8.支持图片拉伸/不拉伸选择功能。 9.支持启动后音量设定。 10.支持音量控制条显示设定。 11.支持启动后是否直接播放的设定。 12.支持播放完毕后（不循环/单个循环/全部循环/暂停）操作设定功能。 13.支持播放完毕延迟返回待机的时间设定。 14.支持切换视频也进行信号反馈的功能。 15.支持窗口前置置顶功能设定。 16.支持纯色待机颜色设定。 17.支持鼠标隐藏功能设定。 18.支持触摸调用功能。 19.支持操作日志的记录功能。 20.支持信号反馈日志记录功能。 以上功能需根据不同展项、不同场景操作流程进行不同功能的特定选择，并进行单独硬件绑定授权方可应用。 | 套 | 1 | 服务 | 虚拟骑行 |
| 254 | 交互功能 | 三级界面，双返回按钮可一键回到对应上级界面，无层级跳转卡顿； 图片支持触摸放大、缩小、左右滑动切换至同分类下其他图片； 视频支持触摸全功能操作（播放 / 暂停、进度拖动、音量调节、全屏播放、退出全屏），全屏播放时仍显示 “返回” 按钮。 内容承载：每个二级界面支持至少 15 张图片 / 8 个视频的加载，支持图片 / 视频混合排序展示，可按 “最新发布”“内容类型” 自动排序。 | 项 | 1 | 服务 | 虚拟骑行-音视频 |
| 255 | 素材拍摄及梳理 | 围绕甲方指定需求前期到大兴区 3 条最美乡村旅游线路按照旅游轨迹全程实景拍摄，进行实地全程游览环境拍摄，并制作成骑行互动视频模式。 | 项 | 1 | 服务 | 虚拟骑行-音视频 |
| 256 | 视频内容制作 | 大兴区 3 条最美乡村旅游线路体验视频制作，后期添加三维立体效果，制作成适配骑行自行车互动体验的视频素材，实现视频播放与骑行动作联动（如骑行速度对应视频播放速度，成品需竖条形状拼接） 核心要求：双竖屏拼接画面无缝，三维立体效果增强旅游路线的沉浸感；拍摄轨迹贴合实际旅游路线，视频与骑行设备的互动联动精准、流畅 ①高精度三维空间模型渲染制作，根据脚本制作精细三维建模：采用时下流行的展示手段，油墨导电投影技术，（主题内容以最终呈现的为准）。三维模型制作：精细建模，模型结构准确，精细模型应具备较高精细度。贴真实纹理，做大角度感艺术效果处理，贴图纹理中对于场景细节应清晰可辨。（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；模型师根据内容的透视关系制作三维空间立体模型，包括模型建模中各个主场景平面坐标图、立体鸟瞰图、景物结构分解图，提供镜头调度、运动主体调度、视点、视距、视角的选择以及画面构图、景物透视关系、光影变化、从而进行空间想象，背景绘制和镜头画面设计，控制和约束整体美术风格，保证模型合理性和节点的准确性，根据内容的制作过程，设计出精美的小部件。 ②空间与优化合成人员会同导演按照基础模型的次序进行整体的修饰工作，经过初修，使得故事感强烈，主题明确，然后再根据导演的要求反复精准捕捉主题瞬间，力求使模型连接流畅，节奏鲜明。 ③编导对内容进行艺术指导，整体把控；编导对内容进行艺术指导，整体把控；如展示新时期企业的综合能力，策划多个出彩的内容点，投射在展项中，再结合墙面定位投影技术展示相对应的剪辑、包装合成人员会同导演按照分解剧本的次序进行全片的剪辑工作，经过初剪，去掉多余的画格，把分散的节点按符号顺序连接起来，然后再根据导演的要求反复精剪，力求使画面连接流畅，节奏鲜明，达到最理想的效果，使视频呈现更多的变化与趣味感。 ④内容依据剧本需要，由导演指导，表达感情和动作。力求画面内容与主题（创意、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角度，使故事与主题融为一体。导演边看样片边指导，用电视监视器在屏蔽室进行创作。在导演及工作人员制作视频的同时，信息和内容也分别进行检查，然后集合到统一的视频中。把初步合成好的视频反复试映，通过不断调整使之达到理想的效果。画面工作样片一同翻制到一条正片上，再印制成放映拷贝，最终以高清视频形式呈现。 ⑤科幻裸眼效果开发，专业导演指导内容展示效果，使人能够置身于视频内容场景之中。通过一帧一帧的调整和对色，增强内容的精彩程度，极大的提升震撼视觉的效果。 2.制作类型：包装+剪辑+特效+三维建模+动画。 3.配音制作：配音演员依据剧本需要，由导演指导，靠声音表达感情和动作。力求画面动作与声音（对白、音乐、效果等）配合精确，使视频呈现效果极佳。根据视频中的不同角色与解说，选择配音演员，按照视频的对白台本，将样片分成若干段落，配音演员反复观摩样片，进行对口型的练习，各个角色的声音由配音演员塑造，并使其与角色融为一体。配音演员边看样片边配音，用电视监视器在录音室进行录音。在配音演员录音的同时，音乐和音效也分别进行实录，然后复制在同一录音带上。 | 分钟 | 9 | 服务 | 虚拟骑行-音视频 |
| 257 | 投影灯 | 电压：110-240V 50/60HZ 功率：110W LED:3000-9000k（默认8500K 白光) 流明：12000lm 显色指数：>85Ra 是否防水：IP68级防水 投射比：1:0.36 是否旋转：自带按钮控制旋转/静止 （可选配遥控：遥控可控制图案旋转静止、控制机器开关） 外壳材质：整机铝合金 成像镜头：高清双层镀膜透镜 散热系统：散热铝 + 防水散热风扇 投射距离：晚上偏暗1-15米内 | 套 | 2 | 货物 | 聚势富农 |
| 258 | 投影灯镜片 | 全彩图案灯片定制 | 套 | 2 | 货物 | 聚势富农 |
| 259 | 中央控制服务系统主机 | 产品描述： 此款多功能中央控制系统主机是一款基于云端及局域网内通讯的网络通讯型管理控制系统设备，采用主频高达800MHz的32位内嵌式处理器；设备具有丰富的通讯控制接口，含IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、COM口、DMX512、以及后续细分市场的终端需求功能协议主机等。图形化及自主设定的系统编辑软件，开放式+模块化的用户编程界面，可轻易的完成各种复杂的控制接口编程，满足大系统规模的功能需求。能与Windows软件、IOS系统、安卓等大平台软件联通；中控软件的用户管理中心通过建立主帐号和子帐号，实现权限转移、分配；账号控制列表的查看，实现远程互通互控，支持单系统、多系统本地或异地集群管理，实现系统之间互联互通互控，支持分级权限管理；能与具有通用协议的：会议主机、电源管理器、音频处理器、摄像头、插卡式混合信号系统矩阵、矩阵切换器、电动窗帘、投影/幕布、灯光等产品联动。 功能特点 基于云端共享功能，支持云平台远程管理系统；支持远程登录控制主机后台管理 1)采用32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度可达800MHz； 2)主机内置不小于2048MB容量DDR3内存及3GB的大容量FLASH存储器；内置WEB SERVER，兼容KNX成员的产品、支持MODBUS、BACNET等； 3)强大的内置可编程接口使中控主机可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备），客户可自行设置多种控制协议和代码； 4)提供开放式的可编程控制平台、人性化的操作界面和交互式的控制结构，可自由编辑图片、图标、文字； 5)支持浏览器 B/S 模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S 控制模式；全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持Windows系统、IOS系统、android系统、传统射频触屏手持终端，通过wifi 与主机通讯； 6)采用可编程逻辑电路（FPGA）； 7)前端镶嵌2.0英寸TFT全彩液晶显示屏，分辨率240x320； 8)主机内置8路5A继电器输出，8路强电信号（实现与传统墙壁开关互控的功能）输入或8路弱电信号（实现配电箱外手动控制强电的功能）输入，DC12V输出，具有485接口；可点动控制电脑主机的开启和关闭 9)具备存储MAC地址的功能，可配合软件使用远程唤醒功能，开关电脑主机 10)支持8路独立RS232串口输出，可与第三方设备进行通讯； 11)支持8路独立红外端口输出，可控制各类红外遥控设备； 支持控制多台相同或不同的红外设备； 12)内置WLAN端口，通讯方式：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式， UDP 方式。 13)支持本地及远程多种控制方式； 14)支持多路485控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 15)通信接口：RS485通信、433M无线通信； 16)内置高精度时钟芯片，可用于工业的各种定时控制，广泛用于各种场景中灯光和各种电器的定时控制； 17)采用防雷击和静电保护电源电路设计、接口电路设计，使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命 18)高级拉丝面板设计，可跟各种高级音响摆放一起； 19)采用国际流行全贴片式(SMT)生产工艺； 20)高品质、大批量生产，具备高兼容性和稳定性，高性价比； 23)国际通用宽适配电源设计（AC100~240V），适用任何国家和地区。 24）厂家提供软著证书、CE认证证书 规格参数 电 源AC：110V - 240V , 50 / 60 Hz，标准自适应电源； 功 率：30W； 参考尺寸：482mm（长）x 190mm（宽） x 44mm（高） 机架安装：19英寸标准 1U高度 | 台 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 260 | 智能型串口控制主机 | 可编程8路串口控制器，可以收发RS232格式数据，自定义控制各类通讯设备 ； 8路IR红外控制口：可独立控制红外遥控设备，红外可通过前面板的按键和指示灯进行自学习，操作简单； 通信接口：选择RS232或RS485通信、433M无线通信； 1U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 红外接口 a）硬件接口：RS-232, 9针D型接口8、9位 b）红外线学习方式：变频载波脉冲及频率编码方式 c）红外输出口：8路 d）红外存储单元：1000个 e）红外载波范围：18-100KHz f）红外精度：±0.2KHz g）红外脉宽：80us-64ms h）红外控制口结构：8 = IR+, 9 = IR- 可编程RS-232接口 a）硬件接口：RS-232, 9针D型接口 b）RS-232输出口：8路 c）波特率：1200～115200可选 d）数据位：5、6、7、8 e）停止位：1、2 f）校验位：None, Even, Odd g）RS232有效通讯距离：40M h）RS232控制口结构：2 = RX, 3 = TX, 5 = GND 可编程DMX512协议接口 a）接口标准：DMX512:3线（R+、R-、GND） b）端口数：8路 c）接口协议：DMX512-A+ | 台 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 261 | 智能型开关控制主机 | 1)8路10A继电器输出，8路强电信号（实现与传统墙壁开关互控的功能）输入或8路弱电信号（实现配电箱外手动控制强电的功能）输入 2)通信接口：选择RS232或RS485通信、433M无线通信 3)1U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。 | 台 | 3 | 货物 | 中控系统 |
| 262 | 电视机开关模块 | 1.支持1路独立红外/IO复用端口，支持红外/IO复用，支持IO高、低电平触发，支持IO高、低电平输出，红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习及红外仿真，内置主机的学习模块，支持红外硬件学习；可控制各类红外遥控设备；支持控制多台相同或不同的红外设备；2.预留1路独立RS232串行接口3.数据接口*1；4.1路电源输出，5.工作电压：AC220V；6.参考尺寸：81L*50W*31H mm | 个 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 263 | PCIE开机卡 | 1)支持RS232协议，如投影机、拼接屏、时序电源等电子设备的控制。 2)支持RS485协议，如灯光控制、LED屏控制、MODBUS协议及其他工业485控制。 3)支持红外设备控制，如电视、投影机、播放盒、功放、空调等95%以上的红外电子设备。 4)支持电脑开关机控制，以及各种展项互动、多媒体设备联动。 5)具备高精度定时功能；用于无人值守场景下各种协议设备及场景展项互动的自主控制。 | 套 | 13 | 货物 | 中控系统 |
| 264 | 网络电源时序器 | 1)可控制电源：8路+2路辅助通道 2)额定总功率：4000W； 单路额定输出功率：2000W 3)前端镶嵌2.0寸TFT全彩液晶显示屏，分辨率240x320 4)电参数检测：实时检测每一路电源的供电情况 5)通信接口：RS485通信、TCP通信 6)额定输入电压90-240V 7)供电电源AC 220V 50/60HZ 8)标准插口，过载保护，数控时钟，多台联机 | 台 | 4 | 货物 | 中控系统 |
| 265 | 路由器 | 多WAN口千兆企业级商用路由器 5口千兆+1光口/带机量300 | 台 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 266 | 控制器 | 管理100个AP | 台 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 267 | 无线AP | 千兆WiFi6双频5G无线吸顶式AP 企业级酒店别墅会议室大户型商用组网无线WiFi接入全覆盖 | 台 | 5 | 货物 | 中控系统 |
| 268 | 交换机 | 千兆云管理POE交换机 商用企业监控网络网线分线器分流器 POE供电 云交换 24口千兆+2光口 | 台 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 269 | 交换机 | 千兆云管理交换机 企业监控网络网线分线器分流器 24口千兆 | 台 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 270 | 平板 | WIFI版 内存≥8G+存储≥256G | 台 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 271 | 配套线材附件 | 配件 | 项 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 272 | 灯光控制模块 | 灯光控制服务终端 | 个 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 273 | 展厅控制液晶面板 | 86盒安装 | 套 | 2 | 货物 | 中控系统 |
| 274 | 图形工作站 | 六核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 275 | 显示器(屏) | 机房中控更新使用 | 套 | 1 | 货物 | 中控系统 |
| 276 | 机柜 | 标准600*800*2100机柜 | 台 | 4 | 货物 | 中控系统 |
| 277 | 管理平台 | 1、采用 B/S 架构，支持浏览器访问，支持Windows 部署。 2、支持 IPMI、SNMP、Redfish、iDRAC、iLO 等协议，兼容主流服务器厂商设备。 3、支持远程开关机、重启、远程控制台、虚拟媒体功能。 4、支持 RBAC 权限管理、操作日志审计、配置备份与恢复。 5、提供可视化 Dashboard、拓扑视图、报表导出功能。 6、支持批量管理、自动化巡检、固件升级、脚本执行。 7、提供 RESTful API，支持与第三方运维平台对接。 8、支持集群高可用部署，保证系统稳定运行。 | 套 | 1 | 服务 | 中控系统 |
| 278 | 中控系统编程 | 对中控主机进行逻辑编程开发定义端口控制设备及交互数据，定义数据控制逻辑，实现一键式控制设备支持网络级别连；可视化操作前端与后台服务器中枢；不同控制单元可编程；支持编程切换不同矩阵道，自定义构建工具，自定义标签，预览功能；交互式控制结构支持主机锁定功能，支持协议定制，支持状态查询支持远程和本地操作支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙；内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等；支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式； | 套 | 1 | 服务 | 中控系统 |
| 279 | UI界面编程 | Fi与云端数据同步，使得界面状态和设备物理状态完全一致（需安装云监控系统）3）定制化UI设计 4）可视化编辑；5）支持自定义构建工具；6）自定义标签；预览功能；7）生成可下载配置文件；8）适用于安卓系统、苹果系统、Windows系统 | 套 | 1 | 服务 | 中控系统 |
| 280 | Android平台软件框架开发 | 基于Android系统平台开发中控系统控制界面软件交互框架 基于局域网内各个展项内容控制定向开发，并基于账号密码进行单独授权，其主要功能概括如下： 1.支持联网更新修改控制信号。 2.支持TCP信号的单独发送，混合发送，延迟发送。 3.支持UDP信号的单独发送，混合发送，延迟发送。 4.支持基于Mac地址实现网络唤醒（下位机硬件必须支持此项功能）。 5.支持对媒体内容展示的控制，包括但不限于控制内容播放/暂停、停止，控制系统音量（与下位机软件配合使用）。 6.支持灯光开关控制，单路灯光控制以及多路灯光统一控制。 7.基于中控主机的信号反馈支持单路灯光的开关状态显示。 8.支持电脑主机开关机控制。 9.基于中控主机的信号反馈支持电脑主机的开关状态显示。 10.支持投影仪开关控制。 11.支持拼接屏或单个屏幕的开关控制。 12.支持屏幕信号源/场景的切换控制。 12.支持界面控制的自定义前后排序。 13.其他特定展项的特定控制信号。 以上功能需根据展项不同需要单独定制信号完成控制和开发使用 | 套 | 1 | 服务 | 中控系统 |
| 281 | 投影控制单元 | 根据投影的协议接口进行编程配置（代码 / 指令） | 套 | 7 | 服务 | 中控系统 |
| 282 | 继电器控制单元 | 根据相关设备的协议接口进行编程配置（代码 / 指令） | 套 | 2 | 服务 | 中控系统 |
| 283 | 显示控制单元 | 根据红外设备的协议接口进行编程配置（代码 / 指令） | 套 | 2 | 服务 | 中控系统 |
| 284 | 平板授权码 | 平板授权码 | 套 | 2 | 服务 | 中控系统 |
| 285 | 显示设备 | 规格尺寸：4160*2560mm 像素间距：≤1.86mm； 像素密度dot/㎡：≥288906 模组尺寸：320mm*160mm, LED表贴三合一LED灯,整屏平整度：≤0.2mm。 光学参数：单点亮度校正，单点颜色校正。 色温:2000K-9500K可调。 屏幕亮度：≥600cd/㎡。 水平视角：≥150°；垂直视角：≥150°。 发光点中心距偏差≤3%；亮度均匀性≥98%； 色度均匀性±0.003Cx,Cy之内;对比度5000:1。 使用寿命：10万小时；工作时间：7×24小时连续工作；失控率：小于万分之0.5。 | m² | 10.65 | 货物 | 负一层大厅 |
| 286 | LED钢架 | 用一级冷轧钢，大屏连接件料厚2.0mm，其它配件1.5mm；表皮去锈脱脂、酸洗磷化、防锈处理 | m² | 10.65 | 货物 | 负一层大厅 |
| 287 | 接收卡 | 支持逐点亮色度校正。 支持快速亮暗线调节。 支持3D 功能。 支持RGB独立Gamma 调节。 支持Mapping功能。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度和电压监测。 支持箱体液晶显示。 支持误码监测。 支持固件程序和配置参数回读。 支持环路备份、配置参数双备份、双程序备份。 | 块 | 34 | 货物 | 负一层大厅 |
| 288 | 电源 | 1. 保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作； 2. 输出功率：200W； 3. 额定输入电压：200-240Vac； 4. 输出电压：5V； 5. 输出电流：0-40V； 6. 稳压精度：±2%； 7. 纹波及噪音：200mV； 8. 输入电压范围：190-264Vac； 9. 功率：88%； 10. 工作温度.湿度：-30+60℃ ； 11. 储存温度：-40+80℃； 12. 工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； | 块 | 65 | 货物 | 负一层大厅 |
| 289 | 配电箱 | LED显示屏专用20kW智能配电箱 | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 290 | 拼接器 | 总点数520万，最宽8192，最高4096；1路HDMI，2路DVI，支持3画面输出 | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 291 | 图形工作站 | 八核级高性能处理器，内存≥8G，硬盘≥128G，独立显卡 显存≥4G | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 292 | 无线台麦 | 使用UHF600-699MHz频段，应用PLL频率合作锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率 整个系统硬件由微电脑CPU控制，可以进行选频、显示、音量调节、频率数据处理及手动上锁等功能，实现传统机型不易实现的各种功能，6寸彩色显示，操作自如，性能出众； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号 内置3编组叠机频率，一键调取。同一频段可同时轻松叠机三套使用； 接收机采用多级高频放大，具有良好的灵敏度； 采用全新音频处理技术，噪音大大减少，动态范围加大； 多重监测电路，ID身份码，具有抗干扰特性； 选用高品质晶片和零部件，使用本机音质出色，性能提高； 有效工作距离30-60米(可视环境距离)；可配合天线分配系统使用信号更加稳定。 精致外观设计，小身材大拾音，高还原音色，人声更加清晰 高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 话筒耗电量为150mA，可连续使用6小时以上； 鹅颈与方管自由搭配使用；按照搭配可选EQ音效。 使用IU金属机箱，铝合金属面板，坚固美观及隔离谐波辐射的专业品质。 BNC天线，可选配外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽；接收主机： 振荡方式: PLL锁相环频率合成 频率范围：UHF 600MHz~699.75MHz, 最大频偏：±10KHz 调制方式：FM 信噪比：>60dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 音频输出： 独立0-400mV 混合0-200mV 电源供应：DC 12V-17V 额定功率： 四通道7W 会议发射话筒 电源供应：DC 4.5V（1.5V AAX3） 话筒耗电量：150mA 载波频率：UHF 600MHz-699.75 MHz 频率稳定度：±0.001% 音频动态范围：≥100dB 频率响应：80Hz-16KHz 类型：电容式 极性模式：单一指向性 话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz 功率：100mW 综合参数 工作频率：：UHF 600MHz~699.75MHz, 信道数值：共400信道 四通道100*4信道 调制方式：FM 频率稳定度：±0.001% 动态范围：≥100dB 最大频偏：±10KHz 频率响应：80Hz～16KHz 综合信噪比：>60dB 综合失真：<0.5%@1KHz 工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 工作环境温度：-10℃~50℃ | 套 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 293 | 无线话筒 | 超远程真分集无线话筒一拖二 超远500米有效距离 高保真级音质真分集 双彩屏双频道大板线路设计 四天线超稳定不断频不掉频 进口唛芯还原真实人声，拾音更精准，音色更好。 | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 294 | 路由器 | 多WAN口千兆企业级商用路由器 5口千兆+1光口/带机量300 | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 295 | 无线投屏 | 绿联 手机无线投屏器 4K高清HDMI音视频传输同屏器 适用苹果安卓华为手机接电视显示器投影仪线 【4K/30Hz】有线/无线配网投屏+音频口 | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 296 | 机柜 | 600*600*24U | 台 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 297 | 讲台 | 演讲台发言台前台接待台培训会议室小讲台简约升降可移动教师桌子 1655-枫木色面板+白架 | 个 | 1 | 货物 | 负一层大厅 |
| 298 | 扬声器 | 尺寸 6.5 寸 设计 两路 净重 1.65 公斤 覆盖范围 开放式 130°的圆周范围内。 特征 同轴喇叭 颜色 白色（也可根据需要自行喷漆上色） 用途 适用于游戏房、网吧、发廊、专卖店等注重音乐音效的播音场所， 也非常适合用于 KTV 包房的补声，还可用于小型房间的家庭影院。 单元 低音 6.5 寸，25 芯音圈，橡胶折环黑色 PP 音盆。 高音 可以旋转以调节方向，25 芯音圈，黑色 PEI 音膜。 参数 额定阻抗：8 Ω 额定功率：65 W 最大功率：130 W - 150 W 频响范围：58 Hz - 20k Hz (-6 dB) 灵敏度：90 dB 尺寸 外形尺寸(mm)：Φ233(直径) × 108(高度) 安装尺寸(mm)：Φ197(直径) × 98(高度) | 台 | 4 | 货物 | 负一层会议室 |
| 299 | 功放 | 1）此机五路话筒输入通道，整体设计根据卡拉OK包房要求，其音量与音色及效果均采用隐藏式调节，保证工作的可靠性。卡拉OK效果处理器采用24Bit,96KHz 高速ADC/DAC晶片处理人声效果，使阁下的歌声更加丰富自然，音乐更加美丽动听。 2）内置U盘和SD卡的MP3播放器，带REC录音和BLUE蓝牙功能。（全解码，无压缩格式， APE解码，MP3/WMA解码格式） 3）内置MP3播放器带红外线遥控接收功能。 4）二路音乐辅助输入通道，一路录音电平输出接口，一路音乐电平输出接口。纤同轴输入接口 5)完善的短路、过载、高温、输入信号、扬声器保护措施。1)频率响应（-3dB/+1dB):20Hz~20KHz.2)真：＜0.1%.3)输入灵敏度（线路）:0.22v/10kohm 输入灵敏度（话筒）:13mv/2kohm.4)噪声:＜-85dB.5)额定输出功率（8Ω）：150WX2.6)外形参考尺寸：(W)430X(D)290X(H)110(mm).7) | 台 | 1 | 货物 | 负一层会议室 |
| 300 | 线材辅料 | 音响线、连接音频线等 | 项 | 1 | 货物 | 负一层会议室 |
| 301 | 路由器 | 多WAN口千兆企业级商用路由器 5口千兆+1光口/带机量300 | 台 | 1 | 货物 | 负一层会议室 |
| 302 | 机柜 | 600*600*24U | 台 | 1 | 货物 | 负一层会议室 |
|  | 第四项 | 展陈专业灯光 |  |  |  |  |
| 303 | 圆形筒灯 | 1. 博物馆级展陈专用嵌入式防眩光 筒灯 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 99 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 304 | 轨道射灯 | 1. 博物馆级展陈专用轨道射灯可调角 可调光 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 4 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 305 | 射灯轨道 | 1. 博物馆级纯铜级展陈专用轨道射灯轨道 2.加厚铝合金一体成型 3.纯铜导电条（不是铁、不是铝） 4.防触电、防打火、防脱轨 5.长距离稳定供电 6.博物馆级照明系统 7.顺直度≤1mm，无缝对接 8.不锈钢固定件 | m | 1.88 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 306 | LED灯带 | 采用 24V 低压安全供电，高显指 LED 光源 Ra≥95，色温一致性高，无明显色差；高密度灯珠排布，出光均匀无暗区、无频闪、无眩光；加厚 PCB 线路板，散热性能优良，使用寿命稳定持久；配套隔离恒压驱动电源，安全稳定、抗干扰；灯带接口抗氧化处理，连接牢固可靠；安装时做防漏光遮光处理，含布线、固定、接线及整体调试，满足博物馆、高端展厅专业照明效果与长期使用要求 | m | 44.16 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 307 | 磁吸泛光灯 | 1. 博物馆级展陈专用磁吸泛光灯 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 30 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 308 | 磁吸格栅灯 | 1. 博物馆级展陈专用磁吸格栅灯 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 15 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 309 | 磁吸轨道 | 1. 博物馆级纯铜级展陈专用轨道射灯磁吸轨道 2.加厚铝合金一体成型 3.纯铜导电条（不是铁、不是铝） 4.防触电、防打火、防脱轨 5.长距离稳定供电 6.博物馆级照明系统 7.顺直度≤1mm，无缝对接 8.不锈钢固定件 | m | 39.69 | 货物 | 地下一层-照明 |
| 310 | 圆形筒灯 | 1. 博物馆级展陈专用嵌入式防眩光 筒灯 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 87 | 货物 | 首层-照明 |
| 311 | 轨道射灯 | 1. 博物馆级展陈专用轨道射灯可调角 可调光 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 165 | 货物 | 首层-照明 |
| 312 | 射灯轨道 | 1. 博物馆级纯铜级展陈专用轨道射灯轨道 2.加厚铝合金一体成型 3.纯铜导电条（不是铁、不是铝） 4.防触电、防打火、防脱轨 5.长距离稳定供电 6.博物馆级照明系统 7.顺直度≤1mm，无缝对接 8.不锈钢固定件 | m | 89.57 | 货物 | 首层-照明 |
| 313 | 20mm宽成品线性灯条 | 采用 24V 低压安全供电，高显指 LED 光源 Ra≥95，色温一致性高，无明显色差；高密度灯珠排布，出光均匀无暗区、无频闪、无眩光；加厚 PCB 线路板，散热性能优良，使用寿命稳定持久；配套隔离恒压驱动电源，安全稳定、抗干扰；灯带接口抗氧化处理，连接牢固可靠；安装时做防漏光遮光处理，含布线、固定、接线及整体调试，满足博物馆、高端展厅专业照明效果与长期使用要求 | m | 71.86 | 货物 | 首层-照明 |
| 314 | LED灯带 | 采用 24V 低压安全供电，高显指 LED 光源 Ra≥95，色温一致性高，无明显色差；高密度灯珠排布，出光均匀无暗区、无频闪、无眩光；加厚 PCB 线路板，散热性能优良，使用寿命稳定持久；配套隔离恒压驱动电源，安全稳定、抗干扰；灯带接口抗氧化处理，连接牢固可靠；安装时做防漏光遮光处理，含布线、固定、接线及整体调试，满足博物馆、高端展厅专业照明效果与长期使用要求 | m | 94.24 | 货物 | 首层-照明 |
| 315 | 磁吸格栅灯 | 1. 博物馆级展陈专用磁吸格栅灯 2.采用压铸铝一体成型灯体，散热性能优良，保证光源寿命； 3.深杯防眩光设计，无副光斑、不刺眼、见光不见灯； 4.配置高显指 LED 光源（Ra≥90），光线柔和还原度高； 5.隔离驱动电源，恒流稳压，无频闪、护眼、耐用稳定； 6.窄边 / 无边嵌入式安装，开孔精准，与天花齐平，美观精致； 7.色温可选 3000K/4000K，含接线、安装调试、成品保护 | 套 | 8 | 货物 | 首层-照明 |
| 316 | 磁吸轨道 | 1. 博物馆级纯铜级展陈专用轨道射灯磁吸轨道 2.加厚铝合金一体成型 3.纯铜导电条（不是铁、不是铝） 4.防触电、防打火、防脱轨 5.长距离稳定供电 6.博物馆级照明系统 7.顺直度≤1mm，无缝对接 8.不锈钢固定件 | m | 6 | 货物 | 首层-照明 |

- 商务要求

1.实施期限和地点

（1）实施期限：40日历天。

（2）地点：农林科技展厅

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订生效后支付合同金额的50%，待项目依据清单安装调试完成后支付合同金额30%，待项目验收合格及审计完成后支付合同金额的20%。

3.质保期

1年

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

按设计要求完成农林科技展厅布展服务，设计图纸另附。

1.2 需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的的要求

详见本章布展服务清单

2.2为落实政府采购政策需满足的要求

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库【2025】30号）等相关条例和国家相关法律法规规定。

本项目专门面向小微采购，即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

（1）装饰构件设计方案由采购人提供，供应商按方案要求提供制作并按采购人指定位置安装到位；

（2）供应商应保证最终安装的装饰构件与采购人提供的设计方案保持一致，成品质量过关，不允许有明显影响外观质量的凹陷、凸起，表面无气孔、裂缝、密集沙眼及其他与艺术效果无关的痕迹缺陷。装饰构件的制作安装应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对此有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

（3）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标文件中应注明售后服务人员姓名和联系方式等，保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派相关技术人员赶赴现场提供免费维修服务并解决质量问题。

（4）质量保修期内的售后维修及服务包括本项目装饰构件及配件，并含第三方产品。

（5）供应商应保证在安装前对装饰构件的质量、规格、性能、材质、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具主要材料的材质检验报告，由采购人组织验收，对构件的外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件及国家有关部门对此有强制性的规定或要求。验收将根据验收情况签署验收意见。

（6）供应商做好安装现场及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，如因乙方自身原因给第三方造成人员伤亡及财产损失的，由供应商承担全部责任。

3. 验收标准

设计图纸、招标文件、投标文件、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等。

# 第六章   拟签订的合同文本（02包）

政府采购合同

（服务类）

项目名称：

包    号：

合同编号：

签署日期：      年     月    日

协  议  书

甲方：

地址：

乙方：

地址：

依照《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，就           （项目名称）有关事项，经双方协商签订合同如下：

一、合同文件

（一）下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.投标文件（含澄清文件）；

4.招标文件（含招标文件补充通知）；

5.合同补充条款或协议。

二、合同范围和条件

（一）本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、服务期限

（一）服务期限：合同签订之日起     日历天内完成制作及安装服务。

（二）质量保修期：自项目验收合格之日起一年。

四、合同价

（一）本合同总金额：小写：         元；大写                    。

（二）本合同分项金额：

- 本项目所涉及的包括（但不限于）设计、策划、撰写、制作、运输、安装及安装过程中必要的改造、安全措施等费用均包含在本次预算中，服务过程中甲方不另行支付其他任何费用。

- 本合同采用固定综合单价结算方式。本合同附件《分项报价表》中确定的各项“单价”为固定综合单价，在合同履行期间不因任何原因调整。

- 项目最终结算时，按经甲方确认的实际完成并验收合格的各分项工程量乘以相应固定单价计算。

- 如实际工程量减少，相应扣减费用。

五、付款进度及方式

（一）合同签订生效后支付合同金额的50%，既         元作为预付款，待项目依据清单安装调试完成后支付合同金额的30%，既          元，待项目验收合格及审计完成后支付合同金额的20%，既          元；

（二）每次甲方付款前，乙方均应向甲方提供正规、合法、等额增值税发票，经甲方验证无误后10个工作日内付款，否则甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任。因建设单位系财政拨款单位，如因财政或有关部门就本项目资金拨款不到位，待用于本项目的资金到位后10个工作日内向施工单位付款，而不视为建设单位违约，建设单位亦不承担逾期付款违约责任。

如遇特殊情况，支付时间由双方协商一致确定；

（三）支付方式：支票、现金或银行转账。

六、合同的生效

（一）本合同一式     份，甲乙双方各     份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位印章后生效。

七、其他条款

（一）定义

1.本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后应付给乙方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定乙方承担的              项目的全部服务。

（4）“甲方”系指                          。

（5）“乙方”系指根据合同规定提供服务的公司。

（6）“现场”系指合同项下需要提供服务的地点。

（二）服务标准

1.提供的制作安装标准应与招标文件的规定相一致。

2.若招标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相关标准及规范为准。

（三）服务要求及验收

1.乙方应按照甲方指定的时间及地点提供安装服务。

2.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供安装服务的情况，应及时以书面形式将原因及延误时间通知甲方。经甲方同意后，可酌情延长安装服务时间。

3.如乙方毫无原因拖延安装服务的时间，将受到以下制裁：违约损失赔偿或终止合同。

4.装饰构件设计方案由甲方提供，乙方按方案要求提供制作并按甲方指定位置安装到位；

5.乙方应保证最终安装的装饰构件与甲方提供的设计方案保持一致，成品质量过关，不允许有明显影响外观质量的凹陷、凸起，表面无气孔、裂缝、密集沙眼及其他与艺术效果无关的痕迹缺陷。装饰构件的制作安装应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对此有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

6.乙方应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标文件中应注明售后服务人员姓名和联系方式等，保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派相关技术人员赶赴现场提供免费维修服务并解决质量问题。

7.质量保修期内的售后维修及服务包括本项目装饰构件及配件，并含第三方产品。

8.乙方应保证在安装前对装饰构件的质量、规格、性能、材质、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具主要材料的材质检验报告，由甲方组织验收小组，对构件的外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件及国家有关部门对此有强制性的规定或要求。验收小组将根据验收情况签署验收意见。

9.乙方做好安装现场及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，如因乙方自身原因给第三方造成人员伤亡及财产损失的，由乙方承担全部责任。

10.安装现场采购预拌混凝土，选用的供货人必须符合北京市住建委的现行规定。

（四）违约赔偿

1.除合同第（五）条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供安装服务，甲方可从应付服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟提供安装服务一天，按应付合同总价的0.5％计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的5％。如果达到最高限额，甲方有权单方解除合同并拒绝支付未支付的剩余合同金额。

2.除合同第（五）条规定外，甲方无故逾期支付服务费用的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，逾期付款违约金的计算方法：逾期付款金额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×逾期天数。

3.除合同第（五）条规定外，因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应按实际已完成的安装服务工作向乙方结算服务款。

（五）不可抗力

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（六）税费

1.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

2.根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

（七）合同争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  贰  种方式解决：

壹 提请    /    仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

贰 向  北京市大兴区 人民法院提起诉讼。

（八）违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供安装服务；

2.如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔违约金。

（九）破产终止合同

1.如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

（十）合同修改

1.欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

2.通知

（1）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十一）计量单位

1.除招标文件中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十二）其他

1.本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

2.乙方承诺：严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定，不向甲方工作人员提供任何形式的贿赂，包括但不限于提供回扣、过节红包、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。不以任何形式为甲方工作人员谋取私利，包括以下行为：（1）为甲方工作人员报销应由委托人工作人员个人支付的费用；（2）为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便；（3）为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；（4）为甲方工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；（5）为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；（6）为甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便；（7）以洽谈工作、签订经济合同为名，邀请甲方工作人员外出旅游和进行高消费娱乐活动。乙方严格遵守国家有关法律法规规章以及廉洁从业的有关规定开展         事项并主动配合接受结果查究。

甲    方(印章)：　　　　　　　　     乙    方(印章)：

法定代表人：                        法定代表人：

或授权代理人(签字或盖章)：　　       或授权代理人(签字或盖章)：

地　　址：　　　　　　　　　　      地　　址：

邮政编码：　　　　　     　　　　　 邮政编码：

电　　话：　　　　     　　　　　　 电　　话：

开户银行：

账    号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件（如有）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |
| 1 |  |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表中，投标报价为服务部分和货物部分的总价合计

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（货物部分）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（服务部分）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.本声明函需按投标分项报价表（货物部分）中的分项名称逐项填写。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 环保专项承诺（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我公司参加本次   （项目名称）  的投标，根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，“政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应在招标文件中明确要求参与政府采购的供应商执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准”。据此，我公司承诺如下：

1、产品生产过程中，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

2、对国家标准和北京市地方标准中不一致的，执行更严的标准限值。

3、在生产过程中，如遇国家标准和北京市地方标准更新，按最新标准执行。

投标人名称（盖章）：__________________

日期：_____年______月______日

- 节能产品认证证书（如有）

- 环境标识产品认证证书（如有）

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

13-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

13-2项目团队人员配置

13-3类似项目业绩（如有）

13-4投标人认为应附的其他材料

- 项目实施详细方案

投标人提供的项目实施详细方案应包括但不限于以下内容：布展实施方案（安装工艺、与现场图纸的衔接、实施进度计划、安全管理）、视频制作方案（脚本创意、拍摄手法、与农林科技主题契合度、后期制作方案）、互动程序开发方案（交互逻辑、技术架构）、系统集成与调试方案。