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[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：11010926210200019070-XM001 
2.项目名称：雁翅镇山神庙村污水改造工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额： 114.242489 万元、项目最高限价（如有）： 114.242489 万元
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	雁翅镇山神庙村污水改造工程
	114.242489 
	1
	设计图纸及清单的全部内容。


5.采购需求：

6.合同履行期限：工期 90 日历天。
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：______/____。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
3.2.1供应商应具有市政公用工程施工总承包资质叁级[新]及以上资质（在有效期内）；
3.2.2供应商拟派项目经理须具备本单位注册市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；
3.2.3供应商须具有安全生产许可证且在有效期内；
3.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；
3.2.5根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。)
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年 8 月 17 日至2026年 8 月 21 日，每天上午9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
截止时间：2026年 8 月 28 日9点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启
时间：2026年 8 月 28 日9点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
(2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
(3)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
(5)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
(6)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
(7)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
(8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
(9)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；
(10)《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741 号）；
(11)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；

(12)《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143 号）；
(13)国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）；
(14)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
2.本次招标公告在《北京市政府采购网》《中国政府采购网》上发布。凡对本次项目提出询问，请与我公司联系。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
3.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市门头沟区雁翅镇人民政府 
地    址：北京市门头沟区雁翅镇付家台村
联系方式：成聪,61839755
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京门城永平工程管理有限公司
地    址：北京市门头沟区永定镇栗园庄东路2号院1号楼7层招标代理部
联系方式：韩菁，60863865-8707
3.项目联系方式
项目联系人：韩菁
电      话：60863865-8707

[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc97371942]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc142311021]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	雁翅镇山神庙村污水改造工程
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：
01包：_____/______；
… 包：_____/______。
磋商保证金收受人信息：____/_______。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____/______。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算___90___日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间：  30 分钟（建议不少于10分钟）

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同的，以  技术方案  得分高者为中标人。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：电话、邮件或书面。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标代理部；
联系电话：60863865-8707；
通讯地址：北京市门头沟区栗园庄东路2号院1号楼707室。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：依据相关规定及市场价格计取，招标代理服务费用按中标金额差额定率累进法计算；
缴纳时间：招标完成之后一次性缴纳。
	中标金额（万元）
	工程招标

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.7%






1

2

供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193760]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226965793]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
4.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.2
4.3.3
4.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164608792]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150509277]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164608796]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193844]报价
10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 [bookmark: _Hlk164959831]磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 [bookmark: _Hlk168432698]供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158875]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774739]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226965725]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150480774]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc264969227]响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193636]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予解密。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193645]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164608819]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 [bookmark: _Hlk179293422]供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc97371943][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
	
1 [bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935]响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”填写完整并加盖公章

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	提供证明截图并加盖公章





1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书 
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	否

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；
	否

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	否

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	否

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	否

	6
	签署、盖章 
	按照磋商文件要求签署、盖章的；
	否

	7
	实质性格式 
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	否

	8
	★号技术参数响应（如有）
	响应文件满足磋商文件《采购需求》中★号技术参数要求；
	否

	9
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
	否

	10
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	否

	11
	串通投标
	不存在以下视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	否

	12
	附加条件 
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	否

	13
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	否



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；(3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（5）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。（参考文件：关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2 号）
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.7.4 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___/___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：______。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/__。
6 [bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc265228384]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3__名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	商务部分
	业绩
	2分
	具有类似项目业绩，提供 1 个得 2 分，满分 2 分。 
类似业绩指近五年（2021 年 08 月至今）承接过类似工程业绩。 
供应商应提供合同有效内容（至少包括合同首页、施工范围页、签字盖章页）的复印件。
	提供复印件加盖公章

	
	拟投入主
要人员
	3分
	人员配备合理，专业齐全得 3 分； 
人员配备情况一般，专业基本齐全得 2 分； 
人员配备欠缺，专业不够齐全得 1 分。
	

	技术部分
	施工方案与技术措施
	20分
	方案合理、可行、针对性强，技术措施可靠、有保障，得20分；
方案能满足项目要求，得15分；
方案欠缺，针对性欠缺，得10分；
未提供得0分。
	

	
	工程进度计划与保证措施
	10分
	计划合理，措施有力，有针对性，得10分；
计划和措施能满足项目要求，得6分；
计划和措施欠缺，针对性欠缺，得3分；
未提供得0分。
	

	
	对本工程的重难点分析及对策
	15分
	针对项目特点和具体情况重难点分析准确,对策有针对性，得15分；
重难点分析满足项目要求，得6分；
重难点分析欠缺，针对性欠缺，得3分；
未提供得0分。
	

	
	现场组织管理机构和劳动力保障措施
	10分
	组织机构设置合理，劳动力计划可靠，施工队伍的选择有针对性，得10分；
组织机构设置，劳动力计划和施工队伍的选择能满足项目要求，得6分；
提供方案欠缺，针对性欠缺，得3分；
未提供得0分。
	

	
	质量安全保证体系及措施、安全防护、绿色文明施工措施
	10分
	保证体系及措施完整、措施有力，得10分；
保证体系及措施能满足项目要求，得6分；
保证体系及措施欠缺，针对性欠缺，得3分；
未提供得0分。
	

	价格部分
	报价
	30
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。

	合计
	100
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第四章   采购需求
[bookmark: _Toc97371946]
1、 采购标的
1. 采购标的
雁翅镇山神庙村污水改造工程（详见工程量清单及图纸）
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期： 90 日历天  项目地点：北京市门头沟区
2. 付款条件（进度和方式）
见第五章合同条款
3、 技术要求
1.最高投标限价明细：
本工程最高投标限价为1142424.89元。
其中：
1、分部分项工程合价为：886622.96 元；
2、措施项目合价为：161473.27 元；
3、其他项目合价为： 0.00 元；
4、增值税的合价为： 94328.66 元。
其他说明：
1、专业工程暂估价（含税）合计金额：0.00 元；
2、材料暂估价(含税)合计金额：0.00 元；
3、暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额： 0.00 元；
4、安全生产标准化措施费（含税）合计金额：90351.58 元；
5、赶工增加费（含税）合计金额（如有）： 0.00 元。
5.项目承包范围：
1. 承包范围
1.1 承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围：雁翅镇山神庙村污水改造工程等（详见工程量清单）
1.2.工期: 90 日历天；
1.3.缺陷责任期：详见合同条款
1.4质量标准：合格。
1.5施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标；
3. 验收标准
工程质量应该符合工程图纸及规范、标准的要求且不低于国家、地方现行施工规范、质量评定标准、验收规范、特殊专业有关规定、采购人要求。
4. 其他要求（如有）
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：以现行国家法律、行政法规、行业标准为准，现行法律、法规及相关规范、标准不一致时以较严格者执行。
5. 图纸（如有）
见另册
6. 工程量清单（如有）
见另册


第五章   合同草案条款
（最终合同文本以甲乙双方根据招标文件及投标文件协商后签订，最终版合同以签订时版本为准）

合同编号：

雁翅镇山神庙村污水改造工程





施工合同
















发 包 人：北京市门头沟区雁翅镇人民政府

承 包 人：

日    期： 2026 年   月
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第一节 合同附件格式
[bookmark: _Toc49770901][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc49851687][bookmark: _Toc72229532][bookmark: _Toc246996337][bookmark: _Toc179632786][bookmark: _Toc246997080][bookmark: _Toc70324866][bookmark: _Toc247085852][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc152045768]附件一：合同协议书
合同协议书
 北京市门头沟区雁翅镇人民政府 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        雁翅镇山神庙村污水改造工程  （项目名称），已接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）           （¥         元  ）。
4. 合同形式：   固定单价合同   。
5. 计划开工日期： 2026 年      月     日；
计划竣工日期： 2026 年     月     日；工期：  90 日历天。
6. 承包人项目负责人：            。
7. 工程质量符合    合格    标准。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10.本协议书一式  8  份，合同双方各执  4  份。
[bookmark: _Toc152042550][bookmark: _Toc144974830]11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：北京市门头沟区雁翅镇人民政府     承包人：                             
（盖单位章）                             （盖单位章）
地  址：  北京市门头沟区雁翅镇付家台村   地  址：                            
联系方式：  010-61839748                联系方式：                       
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

                             （签字）                                （签字）

         年         月         日               年         月         日

开户名称：                     
开户银行：                                       
开户行号：                      
银行账号：                     
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[bookmark: _Toc72229534]附件二：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：雁翅镇山神庙村污水改造工程             
工程项目地址：北京市门头沟区雁翅镇山神庙村      
建设单位（甲方）：北京市门头沟区雁翅镇人民政府 
施工单位（乙方）：                              
　为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条　甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　第二条　甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条　乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条　违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条　本责任书一式八份，由甲乙双方各执三份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　  乙方单位：（盖章）

法定代表人　       　　　              法定代表人
  或                                     或
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

地址：北京市门头沟区雁翅镇付家台村          地址：

电话： 010-61839755                     电话：/

     年   月   日　　　　　　             年   月   日
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附件三：安全生产协议书
安全生产协议书

项目名称：雁翅镇山神庙村污水改造工程     
建设地点：北京市门头沟区雁翅镇山神庙村   
发 包 人：北京市门头沟区雁翅镇人民政府（以下称为“甲方”）
承 包 人：                                （以下称为“乙方”）

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保雁翅镇山神庙村污水改造工程 的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
一、本安全生产协议书作为雁翅镇山神庙村污水改造工程 施工总承包工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。
二、乙方的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。
三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。
四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。
五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。
六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。
七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。
八、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。
九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。
十、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。
十一、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
十二、本协议自签订之日起生效。 
十三、本责任书一式8份，甲方4份，乙方4份，合同履行期间有效。


甲方：（单位盖章）                     乙方：（单位盖章） 

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：
或                                    或
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：




 签订日期：         年   月   日
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附加四：农民工工资保障承诺书
农民工工资保障承诺书

我公司在承包雁翅镇山神庙村污水改造工程 工程建设中，就农民工工资保障问题作如下承诺：
一、我公司对农民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的用工管理。
二、按照《劳动法》规定雇佣和使用工人，按《保障农民工工资支付条例》支付农民工工资。
1.严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定，认真落实“两金三制”要求。
2.按照合同约定及时如数结付农民工工资。
3.按照法规条例规定直接发放给农民工本人。
三、我公司农民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就农民工工资的支付作出约定并作出承诺。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。
四、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为造成民工上访，本公司愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定，譬如列入信用黑名单等。
五、我公司安排专人认真落实发包方的要求，承担保障农民工工资发放的各项工作，及时按发包方要求送交各项资料。
　
　承诺单位（盖章）：             

　企业负责人：                  



　                                            　    年   月   日

附件五：建筑施工领域规范用工承诺书

建筑施工领域规范用工承诺书

项  目  名  称： 雁翅镇山神庙村污水改造工程   
工程承包负责人：                                  
联  系  电  话：       /                           
施  工  地  址：     北京市门头沟区雁翅镇山神庙村              
为维护社会稳定，构建和谐的劳动关系，共享发展理念，确实保障农民工劳动报酬权益，我单位承揽镇政府工程，作为承包方在建筑施工用工方面作以下承诺：
一、按照《劳动法》规定雇佣和使用工人，按《保障农民工工资支付条例》要求落实农民工工资支付。
1.设置劳务管理机构，所属项目建立工程项目劳务管理保障体系，健全劳务管理工作领导小组例会制度、劳务作业人员培训制度。明确管理环节责任人，确保劳务管理保障体系正常运转。配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监管，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。承包单位设立劳动力管理员，负责建立施工人员进出场登记制度、工资支付台账、实时掌握施工现场人员情况。
2.直接或督促劳务分包单位依法与招用的农民工签订劳动合同，做到与农民工先签订劳动合同后进场施工，劳动合同一式三份，承包单位、劳务分包单位、农民工本人各持一份。
3.与劳务分包单位订立合同后方可准许其进场施工，劳务分包单位在合同订立后7日内，依法办理劳务分包合同和在京施工人员实名制备案，并在人员变更时及时更新人员信息。
4.在工程发包方指定的银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。落实分包单位委托施工总承包单位代发工资制度；
5.农民工完成工作任务撤离施工现场后，依据劳动合同、考勤记录、日工资标准向农民工结清工资（工资不得代领）。
6.在工地醒目位置设立“劳动用工公示牌”，畅通维权渠道。
二、招用农民工的单位承担直接清偿拖欠农民工工资的主体责任。建设单位或承包单位未按合同约定及时划拨工程款，致使分包单位拖欠农民工工资的，由建设单位或承包单位以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资。建设单位或承包单位将工程非法发包、转包或违法分包，致使拖欠农民工工资的，由建设单位或承包单位依法承担清偿责任。
三、不以包代管，对违法分包、转包造成班组长（承包人）组织农民工以讨薪为名，实则为自己讨要承包费，或劳务分包单位利用班组长（承包人）组织农民工以讨薪为名实则为自己讨要劳务费的，我单位负主要责任。
四、我单位认真落实承诺书约定，在施工过程中存在违法劳动用工行为的，一经行政执法部门查处，我单位承担劳动用工主体单位被立案责任。未履行承诺书，导致群体讨薪上访事件的，愿接收由行业主管部门按有关规定对承包单位和项目经理进行扣分处理，给辖区造成重大影响的，取消其在辖区招投标资格，或停工整改，待经各部门验收合格和复核后批准再复工。






承包单位（盖章）：                 企业法人（签字）：


                  联系电话： 



                                 年  月  日
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附件六：雁翅镇施工现场关于空气重污染预警期间应急应对措施的保证书
雁翅镇施工现场关于空气重污染预警期间应急应对措施的保证书
致北京市门头沟区雁翅镇人民政府：
为保障全镇农业领域、施工现场有效的应对空气重污染预警期间的应急响应措施，我单位声明坚决按照《北京市空气重度污染应急预案》、《门头沟区空气重污染应急预案（2016年修订）》的总体要求，严格落实本镇空气重污染应急方案，切实做好停产停工、强化施工现场扬尘治理等相关工作，采取有效措施应对，具体措施要求如下：
一、空气重污染预警等级划分
    蓝色预警(预警四级)：预测空气重污染（空气质量指数AQI 在200以上）将持续1天（24小时）。
黄色预警(预警三级)：预测空气重污染（空气质量指数AQI 在200以上）将持续2天（48小时）
橙色预警(预警二级)：预测空气重污染（空气质量指数AQI 在200以上）将持续3天（72小时）。
   红色预警(预警一级)：预测空气重污染（空气质量指数AQI 在200以上）将持续3天以上（72小时以上）。
 二、空气重度污染期间施工现场应急措施
     施工工地根据空气质量预报结果及上级专管部门指示要求，对应预警级别，分别采取的应对措施：
   （一）预警四级（蓝色）
     施工工地严格落实施工管理规程的要求，增加施工工地洒水降尘频次，加强施工现场扬尘控制。
   （二）预警三级（黄色）
施工工地严格落实施工管理规程的要求，增加施工现场洒水降尘频率次数，加强施工现场扬尘控制。土方及建筑拆除必须严格采取有效的覆盖、洒水等扬尘措施。
   （三）预警二级（橙色）
施工工地严格落实施工管理规程的要求，增加施工工地洒水降尘频次，加强施工现场扬尘控制。停止土石方工程及建筑拆除工程施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输，土石方及建筑拆除必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘措施。要尽量减少室外露天施工作业。
   （四）预警一级（红色）
施工工地严格落实施工管理规程的要求，增加施工工地洒水降尘频次，加强工程扬尘的控制。停止土方工程及建筑拆除工程施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输，土石方及建筑拆除必须严格采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施。工程停止室外露天作业。
如违反上述规定，我单位愿意接受当地主管部门的处理。


施工单位名称（公章）： 


                              签订日期：     年   月   日
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通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc246996999][bookmark: _Toc49770814][bookmark: _Toc72229541][bookmark: _Toc5635][bookmark: _Toc10103998][bookmark: _Toc247085771][bookmark: _Toc25233664][bookmark: _Toc246996256][bookmark: _Toc49851600][bookmark: _Toc70324779]1.2 语言文字
[bookmark: _Toc246996257][bookmark: _Toc247085772][bookmark: _Toc246997000]合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc49770815][bookmark: _Toc72229542][bookmark: _Toc25233665][bookmark: _Toc70324780][bookmark: _Toc49851601][bookmark: _Toc10103999]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc49770816][bookmark: _Toc246997001][bookmark: _Toc247085773][bookmark: _Toc70324781][bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc246996258][bookmark: _Toc10104000][bookmark: _Toc49851602][bookmark: _Toc25233666][bookmark: _Toc72229543]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc10104001][bookmark: _Toc49851603][bookmark: _Toc49770817][bookmark: _Toc70324782][bookmark: _Toc72229544][bookmark: _Toc246997002][bookmark: _Toc246996259][bookmark: _Toc31157][bookmark: _Toc247085774][bookmark: _Toc25233667]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc72229545][bookmark: _Toc70324783][bookmark: _Toc247085775][bookmark: _Toc49851604][bookmark: _Toc246996260][bookmark: _Toc246997003][bookmark: _Toc23795][bookmark: _Toc49770818][bookmark: _Toc10104002][bookmark: _Toc25233668]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
[bookmark: _Toc49851605][bookmark: _Toc25233669][bookmark: _Toc247085776][bookmark: _Toc49770819][bookmark: _Toc246997004][bookmark: _Toc10104003][bookmark: _Toc72229546][bookmark: _Toc12334][bookmark: _Toc70324784][bookmark: _Toc246996261]1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。
[bookmark: _Toc49770820][bookmark: _Toc20748][bookmark: _Toc246996263][bookmark: _Toc246997006][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc72229547][bookmark: _Toc70324785][bookmark: _Toc10104004][bookmark: _Toc247085778][bookmark: _Toc49851606][bookmark: _Toc25233670]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc25233671][bookmark: _Toc70324786][bookmark: _Toc246997007][bookmark: _Toc49770821][bookmark: _Toc10104005][bookmark: _Toc49851607][bookmark: _Toc247085779][bookmark: _Toc246996264][bookmark: _Toc72229548][bookmark: _Toc10869]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc72229549][bookmark: _Toc246997008][bookmark: _Toc49770822][bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc70324787][bookmark: _Toc246996265][bookmark: _Toc10104006][bookmark: _Toc49851608][bookmark: _Toc247085780][bookmark: _Toc25233672]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc72229550][bookmark: _Toc70324788][bookmark: _Toc247085781][bookmark: _Toc49851609][bookmark: _Toc49770823][bookmark: _Toc246996266][bookmark: _Toc25233673][bookmark: _Toc246997009][bookmark: _Toc10104007][bookmark: _Toc8081]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc246996267][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc49770824][bookmark: _Toc10104008][bookmark: _Toc246997010][bookmark: _Toc49851610][bookmark: _Toc25233674][bookmark: _Toc72229551][bookmark: _Toc247085782][bookmark: _Toc70324789]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc246996268][bookmark: _Toc1947][bookmark: _Toc72229552][bookmark: _Toc247085783][bookmark: _Toc49770825][bookmark: _Toc25233675][bookmark: _Toc49851611][bookmark: _Toc70324790][bookmark: _Toc246997011][bookmark: _Toc10104009]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc246997012][bookmark: _Toc10104010][bookmark: _Toc72229553][bookmark: _Toc49770826][bookmark: _Toc25233676][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc49851612][bookmark: _Toc247085784][bookmark: _Toc70324791][bookmark: _Toc246996269]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc49770827][bookmark: _Toc246996270][bookmark: _Toc246997013][bookmark: _Toc10104011][bookmark: _Toc247085785][bookmark: _Toc49851613][bookmark: _Toc25233677][bookmark: _Toc2791][bookmark: _Toc72229554][bookmark: _Toc70324792]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc49851614][bookmark: _Toc246997014][bookmark: _Toc49770828][bookmark: _Toc25911][bookmark: _Toc10104012][bookmark: _Toc246996271][bookmark: _Toc72229555][bookmark: _Toc25233678][bookmark: _Toc247085786][bookmark: _Toc70324793]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc246997015][bookmark: _Toc49770829][bookmark: _Toc72229556][bookmark: _Toc10104013][bookmark: _Toc25233679][bookmark: _Toc8051][bookmark: _Toc49851615][bookmark: _Toc246996272][bookmark: _Toc247085787][bookmark: _Toc70324794][bookmark: _Toc184635100]3. 监理人
[bookmark: _Toc246997016][bookmark: _Toc70324795][bookmark: _Toc246996273][bookmark: _Toc49851616][bookmark: _Toc10104014][bookmark: _Toc247085788][bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc49770830][bookmark: _Toc72229557][bookmark: _Toc25233680]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc246997017][bookmark: _Toc25233681][bookmark: _Toc72229558][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc10104015][bookmark: _Toc246996274][bookmark: _Toc49770831][bookmark: _Toc247085789][bookmark: _Toc70324796][bookmark: _Toc49851617]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
[bookmark: _Toc49770832][bookmark: _Toc49851618][bookmark: _Toc246996275][bookmark: _Toc10104016][bookmark: _Toc593][bookmark: _Toc246997018][bookmark: _Toc70324797][bookmark: _Toc25233682][bookmark: _Toc72229559][bookmark: _Toc247085790]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc72229560][bookmark: _Toc49851619][bookmark: _Toc247085791][bookmark: _Toc25233683][bookmark: _Toc246996276][bookmark: _Toc12756][bookmark: _Toc49770833][bookmark: _Toc246997019][bookmark: _Toc70324798][bookmark: _Toc10104017]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc29755][bookmark: _Toc49851620][bookmark: _Toc70324799][bookmark: _Toc246997020][bookmark: _Toc72229561][bookmark: _Toc25233684][bookmark: _Toc10104018][bookmark: _Toc247085792][bookmark: _Toc246996277][bookmark: _Toc49770834]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc247085793][bookmark: _Toc49851621][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc72229562][bookmark: _Toc49770835][bookmark: _Toc246996278][bookmark: _Toc246997021][bookmark: _Toc70324800][bookmark: _Toc10104019][bookmark: _Toc25233685][bookmark: _Toc20583]4. 承包人
[bookmark: _Toc246996279][bookmark: _Toc25233686][bookmark: _Toc72229563][bookmark: _Toc70324801][bookmark: _Toc246997022][bookmark: _Toc20272][bookmark: _Toc49851622][bookmark: _Toc49770836][bookmark: _Toc247085794][bookmark: _Toc10104020]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。
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4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于除发包人原因外导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247085797][bookmark: _Toc10104022][bookmark: _Toc72229565][bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc49770838][bookmark: _Toc70324803][bookmark: _Toc246996282][bookmark: _Toc246997025][bookmark: _Toc25233688][bookmark: _Toc49851624]4.3 承包人项目负责人
承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc247085798][bookmark: _Toc72229566][bookmark: _Toc246997026][bookmark: _Toc49851625][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc10104023][bookmark: _Toc49770839][bookmark: _Toc25233689][bookmark: _Toc246996283][bookmark: _Toc70324804]4.4 工程价款应专款专用
[bookmark: _Toc246996284][bookmark: _Toc247085799][bookmark: _Toc246997027]发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc10104024][bookmark: _Toc70324805][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc298][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc49770840][bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc49851626][bookmark: _Toc25233690][bookmark: _Toc72229567]4.5 不利物质条件
4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。
[bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc152045668][bookmark: _Toc144974636][bookmark: _Toc152042446][bookmark: _Toc72229568][bookmark: _Toc49851627][bookmark: _Toc25233691][bookmark: _Toc49770841][bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc70324806][bookmark: _Toc10104025][bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc152045669][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc179632687]5. 施工控制网
5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc179632697][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc70324807][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc10104026][bookmark: _Toc25233692][bookmark: _Toc49770842][bookmark: _Toc49851628][bookmark: _Toc72229569]6. 工期
[bookmark: _Toc70324808][bookmark: _Toc10104027][bookmark: _Toc17763][bookmark: _Toc72229570][bookmark: _Toc25233693][bookmark: _Toc49851629][bookmark: _Toc49770843][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc179632700][bookmark: _Toc152045682]6.1 进度计划
承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。
[bookmark: _Toc49851630][bookmark: _Toc72229571][bookmark: _Toc25233694][bookmark: _Toc7002][bookmark: _Toc70324809][bookmark: _Toc49770844][bookmark: _Toc10104028]6.2 工程实施
监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc49851631][bookmark: _Toc72229572][bookmark: _Toc25233695][bookmark: _Toc70324810][bookmark: _Toc10104029][bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc49770845][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc14659][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc152045685]6.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc70324811][bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc49770846][bookmark: _Toc25233696][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc10104030][bookmark: _Toc28427][bookmark: _Toc72229573][bookmark: _Toc49851632]6.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc25233697][bookmark: _Toc10104031][bookmark: _Toc49851633][bookmark: _Toc72229574][bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc49770847][bookmark: _Toc70324812][bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc4698][bookmark: _Toc179632705]6.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc246997034][bookmark: _Toc246996291][bookmark: _Toc10104032][bookmark: _Toc49851634][bookmark: _Toc70324813][bookmark: _Toc16616][bookmark: _Toc25233698][bookmark: _Toc72229575][bookmark: _Toc247085806][bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc49770848]7. 工程质量
[bookmark: _Toc246996292][bookmark: _Toc246997035][bookmark: _Toc72229576][bookmark: _Toc49851635][bookmark: _Toc49770849][bookmark: _Toc25233699][bookmark: _Toc30844][bookmark: _Toc70324814][bookmark: _Toc247085807][bookmark: _Toc10104033]7.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
[bookmark: _Toc246997036][bookmark: _Toc72229577][bookmark: _Toc246996293][bookmark: _Toc70324815][bookmark: _Toc247085808][bookmark: _Toc49770850][bookmark: _Toc8694][bookmark: _Toc10104034][bookmark: _Toc25233700][bookmark: _Toc49851636]7.2 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc49851637][bookmark: _Toc246996294][bookmark: _Toc25233701][bookmark: _Toc70324816][bookmark: _Toc246997037][bookmark: _Toc247085809][bookmark: _Toc49770851][bookmark: _Toc72229578][bookmark: _Toc10104035][bookmark: _Toc10003]7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc49851638][bookmark: _Toc72229579][bookmark: _Toc70324817][bookmark: _Toc49770852][bookmark: _Toc246997038][bookmark: _Toc25233702][bookmark: _Toc247085810][bookmark: _Toc246996295][bookmark: _Toc31882][bookmark: _Toc10104036]7.4 清除不合格工程
由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc20845][bookmark: _Toc70324818][bookmark: _Toc49851639][bookmark: _Toc246996296][bookmark: _Toc247085811][bookmark: _Toc49770853][bookmark: _Toc246997039][bookmark: _Toc72229580][bookmark: _Toc25233703][bookmark: _Toc10104037]8. 试验和检验
[bookmark: _Toc10104038][bookmark: _Toc25233704][bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc49851640][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc72229581][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc49770854][bookmark: _Toc70324819]8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc49851641][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc25233705][bookmark: _Toc10104039][bookmark: _Toc72229582][bookmark: _Toc70324820][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc26234][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc49770855]8.2 现场材料试验
8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc8523][bookmark: _Toc246997040][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc49770856][bookmark: _Toc247085812][bookmark: _Toc10104040][bookmark: _Toc72229583][bookmark: _Toc246996297][bookmark: _Toc70324821][bookmark: _Toc49851642][bookmark: _Toc25233706]9. 变更
[bookmark: _Toc246996298][bookmark: _Toc72229584][bookmark: _Toc49851643][bookmark: _Toc246997041][bookmark: _Toc70324822][bookmark: _Toc25233707][bookmark: _Toc10104041][bookmark: _Toc247085813][bookmark: _Toc49770857][bookmark: _Toc6023]9.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
[bookmark: _Toc25233708][bookmark: _Toc181][bookmark: _Toc246997042][bookmark: _Toc247085814][bookmark: _Toc10104042][bookmark: _Toc49770858][bookmark: _Toc72229585][bookmark: _Toc246996299][bookmark: _Toc70324823][bookmark: _Toc49851644]9.2 变更程序
承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。
[bookmark: _Toc247085815][bookmark: _Toc25233709][bookmark: _Toc246997043][bookmark: _Toc72229586][bookmark: _Toc25013][bookmark: _Toc246996300][bookmark: _Toc49851645][bookmark: _Toc49770859][bookmark: _Toc70324824][bookmark: _Toc10104043]9.3 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； 
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc246996301][bookmark: _Toc246997044][bookmark: _Toc247085816][bookmark: _Toc10104044][bookmark: _Toc10380][bookmark: _Toc70324825][bookmark: _Toc49770860][bookmark: _Toc25233710][bookmark: _Toc49851646][bookmark: _Toc72229587]9.4 暂列金额
[bookmark: _Toc246996302][bookmark: _Toc246997045][bookmark: _Toc247085817][bookmark: _Toc398559180][bookmark: _Toc398559181]暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额属于发包人所有和支配，其使用完全由发包人决定，不纳入付款计划和工程计量中。暂列金额应当按照发包人通过监理人在合同履行过程中所发出的指令部分或全部使用，并按照约定的原则调整合同价款和用于支付，其余未使用的暂列金额应当从合同价款中予以扣除。
[bookmark: _Toc6200][bookmark: _Toc25233711][bookmark: _Toc10104045][bookmark: _Toc72229588][bookmark: _Toc49851647][bookmark: _Toc70324826][bookmark: _Toc49770861]9.5 计日工
9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（l）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc49770862][bookmark: _Toc70324827][bookmark: _Toc10104046][bookmark: _Toc49851648][bookmark: _Toc246996304][bookmark: _Toc25233712][bookmark: _Toc246997047][bookmark: _Toc72229589][bookmark: _Toc247085819][bookmark: _Toc184635114]10. 计量与支付
[bookmark: _Toc10104047][bookmark: _Toc49770863][bookmark: _Toc49851649][bookmark: _Toc25233713][bookmark: _Toc70324828][bookmark: _Toc246997048][bookmark: _Toc72229590][bookmark: _Toc247085820][bookmark: _Toc7603][bookmark: _Toc246996305]10.1 计量
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc70324829][bookmark: _Toc12616][bookmark: _Toc49851650][bookmark: _Toc25233714][bookmark: _Toc246997049][bookmark: _Toc247085821][bookmark: _Toc10104048][bookmark: _Toc49770864][bookmark: _Toc72229591][bookmark: _Toc246996306]10.2 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
[bookmark: _Toc246997050][bookmark: _Toc25233715][bookmark: _Toc49851651][bookmark: _Toc10104049][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc246996307][bookmark: _Toc247085822][bookmark: _Toc72229592][bookmark: _Toc49770865][bookmark: _Toc70324830]10.3 工程进度付款
承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；
（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc72229593][bookmark: _Toc15328][bookmark: _Toc25233716][bookmark: _Toc49770866][bookmark: _Toc70324831][bookmark: _Toc246997051][bookmark: _Toc247085823][bookmark: _Toc49851652][bookmark: _Toc10104050][bookmark: _Toc246996308]10.4 质量保证金
[bookmark: _Toc49770867][bookmark: _Toc25233717][bookmark: _Toc247085824][bookmark: _Toc10104051][bookmark: _Toc49851653][bookmark: _Toc246996309][bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc246997052]监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额和比例为止.
在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期返还承包人的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的质量保证金返还承包人。
[bookmark: _Toc72229594][bookmark: _Toc70324832]10.5 竣工结算
10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。
10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。
10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc72229595][bookmark: _Toc10104052][bookmark: _Toc246996310][bookmark: _Toc49851654][bookmark: _Toc70324833][bookmark: _Toc246997053][bookmark: _Toc247085825][bookmark: _Toc1180][bookmark: _Toc49770868][bookmark: _Toc25233718]10.6 付款延误
发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
[bookmark: _Toc246996311][bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc247085826][bookmark: _Toc49770869][bookmark: _Toc70324834][bookmark: _Toc246997054][bookmark: _Toc10104053][bookmark: _Toc72229596][bookmark: _Toc15980][bookmark: _Toc25233719][bookmark: _Toc49851655]11. 竣工验收
[bookmark: _Toc19017][bookmark: _Toc70324835][bookmark: _Toc72229597][bookmark: _Toc49851656][bookmark: _Toc10104054][bookmark: _Toc49770870][bookmark: _Toc25233720][bookmark: _Toc246997055][bookmark: _Toc247085827][bookmark: _Toc246996312]11.1 竣工验收的含义
11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc49770871][bookmark: _Toc25233721][bookmark: _Toc49851657][bookmark: _Toc14328][bookmark: _Toc70324836][bookmark: _Toc72229598][bookmark: _Toc10104055]11.2 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
[bookmark: _Toc246996313][bookmark: _Toc10104056][bookmark: _Toc247085828][bookmark: _Toc17286][bookmark: _Toc49770872][bookmark: _Toc72229599][bookmark: _Toc49851658][bookmark: _Toc25233722][bookmark: _Toc70324837][bookmark: _Toc246997056]11.3 竣工和验收
监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
[bookmark: _Toc70324838][bookmark: _Toc246996314][bookmark: _Toc72229600][bookmark: _Toc246997057][bookmark: _Toc25233723][bookmark: _Toc247085829][bookmark: _Toc10104057][bookmark: _Toc49851659][bookmark: _Toc18878][bookmark: _Toc49770873]11.4 试运行
除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
[bookmark: _Toc49770874][bookmark: _Toc2143][bookmark: _Toc72229601][bookmark: _Toc246997058][bookmark: _Toc25233724][bookmark: _Toc70324839][bookmark: _Toc246996315][bookmark: _Toc10104058][bookmark: _Toc247085830][bookmark: _Toc49851660]11.5 竣工清场
除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc13521][bookmark: _Toc70324840][bookmark: _Toc49851661][bookmark: _Toc49770875][bookmark: _Toc72229602][bookmark: _Toc246996316][bookmark: _Toc10104059][bookmark: _Toc247085831][bookmark: _Toc25233725][bookmark: _Toc246997059][bookmark: _Toc184635116]12. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc8685][bookmark: _Toc49770876][bookmark: _Toc70324841][bookmark: _Toc25233726][bookmark: _Toc246996317][bookmark: _Toc247085832][bookmark: _Toc72229603][bookmark: _Toc49851662][bookmark: _Toc10104060][bookmark: _Toc246997060]12.1 缺陷责任
缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc49851663][bookmark: _Toc25233727][bookmark: _Toc16624][bookmark: _Toc10104061][bookmark: _Toc246996318][bookmark: _Toc70324842][bookmark: _Toc72229604][bookmark: _Toc247085833][bookmark: _Toc49770877][bookmark: _Toc246997061]12.2 保修责任
[bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc246997062][bookmark: _Toc247085834][bookmark: _Toc246996319]合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。
[bookmark: _Toc10104062][bookmark: _Toc25233728][bookmark: _Toc14295][bookmark: _Toc70324843][bookmark: _Toc49770878][bookmark: _Toc72229605][bookmark: _Toc49851664]13. 保险
[bookmark: _Toc25233729][bookmark: _Toc246996320][bookmark: _Toc639][bookmark: _Toc246997063][bookmark: _Toc49770879][bookmark: _Toc49851665][bookmark: _Toc70324844][bookmark: _Toc247085835][bookmark: _Toc72229606][bookmark: _Toc10104063]13.1 保险范围
13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。
[bookmark: _Toc246996321][bookmark: _Toc247085836][bookmark: _Toc246997064][bookmark: _Toc49851666][bookmark: _Toc70324845][bookmark: _Toc49770880][bookmark: _Toc21217][bookmark: _Toc72229607][bookmark: _Toc10104064][bookmark: _Toc25233730] 13.2 未办理保险
[bookmark: _Toc184635118]13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc10104065][bookmark: _Toc25233731][bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc49851667][bookmark: _Toc70324846][bookmark: _Toc49770881][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc72229608][bookmark: _Toc21853][bookmark: _Toc271821895][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc247085837][bookmark: _Toc246997065][bookmark: _Toc246996322]14. 不可抗力
[bookmark: _Toc49851668][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc72229609][bookmark: _Toc70324847][bookmark: _Toc10104066][bookmark: _Toc49770882][bookmark: _Toc25233732][bookmark: _Toc271821896]14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc10104067][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc70324848][bookmark: _Toc72229610][bookmark: _Toc49851669][bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc25233733][bookmark: _Toc49770883][bookmark: _Toc271821897]14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc49851670][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc271821898][bookmark: _Toc70324849][bookmark: _Toc10104068][bookmark: _Toc49770884][bookmark: _Toc72229611][bookmark: _Toc25233734][bookmark: _Toc247514183]14.3 不可抗力后果及其处理
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施。
[bookmark: _Toc72229612][bookmark: _Toc49770885][bookmark: _Toc851][bookmark: _Toc25233735][bookmark: _Toc70324850][bookmark: _Toc10104069][bookmark: _Toc49851671]15. 违约
[bookmark: _Toc49851672][bookmark: _Toc49770886][bookmark: _Toc72229613][bookmark: _Toc10104070][bookmark: _Toc247085838][bookmark: _Toc21517][bookmark: _Toc246997066][bookmark: _Toc25233736][bookmark: _Toc246996323][bookmark: _Toc70324851]15.1 承包人违约
15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。
15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc70324852][bookmark: _Toc49851673][bookmark: _Toc10104071][bookmark: _Toc247085839][bookmark: _Toc72229614][bookmark: _Toc25233737][bookmark: _Toc246996324][bookmark: _Toc246997067][bookmark: _Toc1602][bookmark: _Toc49770887]15.2 发包人违约
15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。
15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc246996326][bookmark: _Toc70324853][bookmark: _Toc72229615][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc246997069][bookmark: _Toc247085841][bookmark: _Toc10104072][bookmark: _Toc49851674][bookmark: _Toc14058][bookmark: _Toc25233738][bookmark: _Toc49770888]16. 索赔
[bookmark: _Toc72229616][bookmark: _Toc25233739][bookmark: _Toc246997070][bookmark: _Toc10104073][bookmark: _Toc29127][bookmark: _Toc246996327][bookmark: _Toc49770889][bookmark: _Toc49851675][bookmark: _Toc70324854][bookmark: _Toc247085842]16.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
[bookmark: _Toc25233740][bookmark: _Toc70324855][bookmark: _Toc49851676][bookmark: _Toc72229617][bookmark: _Toc246996328][bookmark: _Toc12962][bookmark: _Toc247085843][bookmark: _Toc49770890][bookmark: _Toc246997071][bookmark: _Toc10104074]16.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc72229618][bookmark: _Toc49770891][bookmark: _Toc21486][bookmark: _Toc70324856][bookmark: _Toc247085844][bookmark: _Toc246997072][bookmark: _Toc246996329][bookmark: _Toc10104075][bookmark: _Toc49851677][bookmark: _Toc25233741]16.3 承包人提出索赔的期限
承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
[bookmark: _Toc25233742][bookmark: _Toc23518][bookmark: _Toc72229619][bookmark: _Toc49770892][bookmark: _Toc10104076][bookmark: _Toc49851678][bookmark: _Toc70324857]16.4 发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：
（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc25233743][bookmark: _Toc49770893][bookmark: _Toc10104077][bookmark: _Toc49851679][bookmark: _Toc70324858][bookmark: _Toc31302][bookmark: _Toc72229620]16.5 发包人索赔处理程序
（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。
（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc247085846][bookmark: _Toc49770894][bookmark: _Toc72229621][bookmark: _Toc25233744][bookmark: _Toc49851680][bookmark: _Toc246996331][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc246997074][bookmark: _Toc10104078][bookmark: _Toc70324859][bookmark: _Toc20309]17. 争议的解决
[bookmark: _Toc49851681][bookmark: _Toc1665][bookmark: _Toc25233745][bookmark: _Toc246997075][bookmark: _Toc72229622][bookmark: _Toc49770895][bookmark: _Toc246996332][bookmark: _Toc70324860][bookmark: _Toc10104079][bookmark: _Toc247085847]17.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc246997076][bookmark: _Toc10341][bookmark: _Toc70324861][bookmark: _Toc246996333][bookmark: _Toc247085848][bookmark: _Toc49770896][bookmark: _Toc10104080][bookmark: _Toc25233746][bookmark: _Toc72229623][bookmark: _Toc49851682]17.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc72229624][bookmark: _Toc49770897][bookmark: _Toc10104081][bookmark: _Toc27951][bookmark: _Toc246997077][bookmark: _Toc247085849][bookmark: _Toc246996334][bookmark: _Toc25233747][bookmark: _Toc49851683][bookmark: _Toc70324862]17.3 争议评审
17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
[bookmark: _Toc246997078][bookmark: _Toc246996335][bookmark: _Toc247085850]17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。







[bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc72229625][bookmark: _Toc49851684][bookmark: _Toc49770898][bookmark: _Toc25233748][bookmark: _Toc10104082][bookmark: _Toc70324863]

[bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152042546]第三节 专用合同条款
[bookmark: _Toc70324864][bookmark: _Toc393438743][bookmark: _Toc25233749][bookmark: _Toc72229626][bookmark: _Toc49770899][bookmark: _Toc14118][bookmark: _Toc49851685][bookmark: _Toc10104083]合同条款专用部分

1.       词语定义及合同文件
2.       词语定义
3.       区段                    不划分                      
4.       书面形式
4.1      发包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址:
 （1）  传真号码: 010-61839496   邮政编码：   102305   
 （2）  邮寄地址:   北京市门头沟区雁翅镇付家台村   
 （3）  送达地址:   北京市门头沟区雁翅镇付家台村   
 （4）  电子邮箱地址:            /                 
承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址: 
 （1）  传真号码:       /        邮政编码：              
（2）  邮寄地址:                                       
 （3）  送达地址:                                          
 （4）  电子邮箱地址:         /                             
	5.
	图纸

	5.1
	图纸

	5.1.1
	发包人应向承包人提供图纸的日期及图纸套数：
提供时间：开工前10日内                                       
提供套数：六套                                                
发包人对图纸的保密要求：任何时间、任何情况下，非经发包人书面同意，承包人不得私自复印或将图纸提供给第三人（相关分包除外）。保密所发生的费用由承包人承担，保密义务长期有效。
合同解除或工程竣工后须将全部图纸退还发包人。
为达到施工、竣工或任何缺陷修复，工程师有权随时向承包人发出图纸或指令，承包人应遵照执行并受其约束。如承包人拒不执行或执行不力时，发包人有权将该指令内容另行委托第三方执行，所发生费用由承包人承担，同时发包人有理由选择因此解除本合同，并向承包人追究本合同约定总额30%的违约金、以及维权发生的诉讼费、律师费等。
在根据专用条款第24条进行最终付款时，如发包人要求，承包人应立即将所有发包人提供的图纸、工程规范、附有说明的计划表以及其他附有发包人名称的类似文件退还给发包人。

	
	

	6.
	发包人

	6.1
	发包人义务

	6.1.1
	现场的准备和移交

	
	发包人向承包人移交现场的时间：开工前3日内。

	
	发包人向承包人移交的现场应具备以下条件：

	
	提供的其他条件：发包人和承包人根据现场实际条件协商解决。

	6.2
	发包人代表

	6.2.1
	发包人代表姓名：             /               

	
	

	7.
	承包人

	7.1
	承包人义务

	7.1.1
	（1）承包人为履行本合同设置符合本项目要求并经发包人事先审核确认的现场施工项目部，该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力；
（2）承包人按投标文件指派的现场施工项目负责人应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目负责人，必须参加发包人召开的生产协调会和监理例会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作，如项目负责人当时确有其他重要事情，经发包人或监理同意后可派授权代表参加； 
（3）发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目负责人和施工项目负责人部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。
（4）项目负责人和施工项目负责人部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不得随意变更。未经过监理及发包人批准更换的，承包人承担相应违约责任。
（5）项目负责人应专职于本工程，不得兼职于其他工程。每周在现场工作时间应不少于5个工作日，如有特殊情况需提前向发包人工程师请假，未获得批准不得擅自离场。
（6）承包人必须使用履行本次招标符合要求、符合排放标准的非道路移动机械。

	7.1.2
	本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、施工机械操作人员、安全员等。

	7.1.3
	负责整个现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求如下：

	
	提供施工现场水源、电源。
如果根据工程实际进展情况，承包人需拆除现场已存在的临时设施时，承包人须征得发包人和监理人的认可后方可拆除。
提供相应的工作场所并负责专业分包人材料/设备的存放等协调工作。
提供足够的和无障碍的工作面。
提供正常的临时照明和施工及调试运行所必需的设施。
负责清理现场垃圾（各专业分包人将其施工所产生的垃圾堆放至承包人指定的合理堆放点后）。
负责专业分包工程施工进度计划的安排、协调和管理，确保总体工程进度。
负责对专业分包工程的质量进行监督、管理，确保总体工程质量。
负责对专业分包工程的安全防护、文明施工进行监督、管理，确保总体工程安全，杜绝伤亡事故。如发生事故，及时按照相关规定进行全面救护、上报、处理和善后，尽最大可能降低事故损失。
负责对已完成并移交给承包人的专业分包工程采取有效的成品保护措施。

	7.1.4
	其他义务：
委派负责现场管理的承包人代表须持有与本工程相应的资格证书。
施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人报发包人。
承包人应自觉遵守执行国家及北京市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准。
承包人应当服从发包人现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。
承包人确保本工程无安全事故发生，达到北京市安全文明样板工地。
已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责其保护工作。保护期间发生损坏的，由承包人予以修复并承担相应费用。
对竣工验收后保修期内发现的因承包人员因造成的工程质量问题负责免费返修，对造成的间接损失负责全部赔偿。
由承包人采用招标方式选定专业分包人的项目，承包人应承担相关的全部费用（包括招标过程发生的招标代理费、造价咨询费、评标专家费、专业分包招标交易服务费及合同印花税等）。
承包人应为发包人工作人员或监理提供如下服务：将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用； 允许上述人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直运输机械和设备（如果有）；为保证承包人和其它专业施工单位的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所和材料存放等负责协调；
除非合同文件中另有约定，从工程开工日期起直至颁发整个工程的竣工移交证书日期止，承包人应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任。这种照管的责任应随工程一起移交给发包人。承包商还应对移交后发生的，由承包商负责的以前的事件引起的损失或损害负责； 
负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装，保证施工的正常进行；
承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失；
承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。
承包人应保证工程各部分的位置、标高、尺寸和基准线的正确性；监理对放线和标高的检查，绝不意味着解除承包人对放线定位的责任。
无论何时，承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批、修改，但亦不能免除承包人按合同文件或法律应承担的责任。
合同签订后7日历天内提交施工组织设计及施工总进度计划、人员资质等需承包人向监理单位提交的发布动工令的全部要件。
为避免正常施工时产生的噪音、震动、光线等因素导致周围的居民和公众对工程进展造成影响，承包人应当及时采取合理措施对施工场地周围的居民和公众进行协调并在必要时支付补偿金，补偿金由承包人支付。
（1）本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的一切费用。
（2）承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第二十五条第三款规定：使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，并按北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维护保养，其一切费用包含在相应工程项目总价或单价中。

	7.2
	承包人代表

	7.2.1
	承包人代表姓名：                                   

	
	

	8.
	监理人

	8.1.1
	监理人代表姓名：                                             

	8.2
	当发包人和监理人各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他指令之间发生冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的、权威的和具有合同约束力的。

	
	

	9.
	现场管理

	9.1.1
	发包人对承包人现场管理的其他要求：                        
（1）发包人根据工程实施进展情况，以书面形式向承包人发出的现场管理要求，承包人应遵照执行。
（2）承包人派驻本工程的承包人代表和主要技术负责人在工程施工过程中不得随意更换。未经过发包人、监理人批准更换承包人代表和主要技术负责人，承包人需承担相应的违约责任。承包人代表应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5个工作日，如有特殊情况需提前征得发包人、监理人同意，未获得批准不得擅自离场。


	10.
	施工组织设计

	10.1
	承包人应在合同生效后7天内向监理人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供监理人批准。所提交的施工组织设计,不能低于承包人在投标施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺。

	
	

	11.
	进度计划

	11.1
	进度报告

	11.1.1
	进度报告的格式和内容应当获得监理人的同意，内容可包括:
(8)其他要求：监理人在施工过程中，对进度报告的格式和内容提出的文字要求应视同合同文件对进度报告的要求。

	
	

	12.
	合同工期

	12.1
	各区段工期：不适用。

	13.
	工期延误

	13.1
	非承包人造成的工期延误

	13.1.1
	其他允许延长工期的情况：无。

	13.2
	工期延误的违约处理

	13.2.1
	逾期违约金额度：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿工程结算价的万分之二，不足一天按一天计。逾期超过15个自然日仍不能完成竣工验收的，发包人有权解除本合同，另行委托其他第三方完成本合同项下义务，所发生的费用由承包人负担，发包人因此解除合同的，还有权向承包人追究包括但不限于实际损失、违约金、维权发生的诉讼费、律师费等全部损失。

	
	

	14.
	竣工日期及提前竣工

	
	发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励的金额为： / 。

	
	

	15.
	工程质量

	15.1
	质量标准

	15.1.1
	对于施工中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在发包人认为有必要的时候，承包人必须提出施工工艺以及任何发包人认为必要的资料和文件，并在发包人批准后执行。
承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等，按照有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认并签证。
承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录，并接受发包人的监督检查。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视其违约，承包人将承担一切责任。
承包人对本工程的质量负全部责任。尽管在施工过程中和竣工验收时，工程质量经过了监理的各项检验，但并不能解除承包人工程质量的任何责任，直到颁发“保修责任终止证书”为止。保修责任期满后，颁发“保修责任终止证书”才是对本工程质量的最终确认。在此之前，承包人没有任何理由和借口解除对工程质量的责任。

	
	

	16.
	材料和工程设备检验

	16.1
	检验费用

	16.1.1
	其他监测和试验项目的委托和费用承担方式为: 由承包人负责。

	17.1
	隐蔽工程和中间验收

	17.1.1
	需中间验收的部位为：按照国家和有关部门颁发的有关建筑工程质量验收的标准和规范需中间验收的其他部位。

	
	

	18.
	合同价款

	18.1
	合同价款

	





















18.2
	本合同采用的合计价款形式为：固定单价形式。
除非合同文件另有约定，本工程的合同价款应当按照以下含义理解：
（1）合同文件约定的综合单价风险范围：
承包人投标报价时对工作子目对应的工作内容理解的偏差；
承包人投标报价时对工作子目对应的人工、材料、机械等生产要素的消耗量；
当钢材、木材、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青混凝土、电线、电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6%（含）以内时，不做调整，市场价格变化幅度的确定方法见第18.2款。除前述材料及暂估价的材料和工程设备外，其它材料的任何市场价格变化不做调整。
承包人投标报价时对工作子目对应现场经费、企业管理费、利润、风险费用的取费。
（2）合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：
措施项目费的风险范围：
承包人对本项目内容的了解（包括工程场地及其周围环境等）；
承包人为实施、完成本工程及修补缺陷所需要的措施项目费用，根据投标文件中的施工组织设计、各种资源和生产要素等投报的费用（包括但不限于列项、合价）；
措施项目费用为固定费用，在工程实施过程中除另有约定外，不做合同价格的调整；
（3）其他约定：
风险费用的计算方法：风险费用已由承包方根据本工程招标文件、合同图纸、相关的工程技术规范文件以及施工方案，结合对建筑市场的充分调研及自身经验分别计入经过承包人标价的工程量清单（或承包人投标报价书）中。当发生超出风险范围外的项目时，经发包人、监理人共同确定后，按照合同价款调整办法执行。

合同价款的调整

本合同价款在下述因素影响下按下述约定予以调整：
（1）第18.1款规定的各项合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：
综合单价风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：
当钢材、木材、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青混凝土、电线、电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6%（不含）以外时，应当计算超过部分的价差，超过部分的价差由发包人承担或受益。
市场价格变化幅度确定方法：
以北京市住房和城乡建设委员会发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。
当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。
施工期市场价格以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就共同确认价格达成一致，参考造价信息价格。
市场价格差价确定方法：
当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其价差；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其价差。
差价不再计取税金以外的任何其他费用。
因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差由承包人承担；
发包人、承包人应当按月对施工期间人工、材料、机械等市场价格进行认价。承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，竣工结算时一并支付；发包人收到承包人通知后14天内未予确认也未提出异议的，视为已经同意该项调整。
当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
（2）其他调整因素及方法：  /。




	19.
	变更

	19.1
	承包人提出的合理化建议

	19.1.1
	在承包人的合理化建议为发包人带来额外经济效益的情况下，发包人和承包人分享此类经济效益的比例是：无。

	
	

	20.
	变更的计价

	20.1
	变更计价的程序

	20.1.1
	重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：变更工作确定后20天内    

	





21.
	确认的工程变更价款应当在竣工结算审计完成后支付。
100万以上项目变更洽商进行结算审计，建设工程委托审计核减附加按照审减额（审额与审定投资额的差额）的5%计算，审减额度超过审定额度5%部分对应的审计服务费，从应当支付给施工单位的工程款中扣除。


支付

	
21.1
	
预付款

	21.1.1




21.1.2
	发包人向承包人预付工程款、安全文明施工费的支付时间和额度：发包人、监理人认为承包人具备开工条件且批准承包人开工，承包人先向发包人提供等额正规发票，经发包人全部内部审批流程后60日内，向承包人支付合同价款的30%，即       元*30%=       元作为工程预付款（其中：安全文明施工费用预付额度：50%；农民工工伤保险费一次性付清）。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：工程预付款分期抵扣，直接抵做工程进度款。



	21.2
21.2.1


21.2.2





21.2.3








21.2.4














22.
	工程进度款
工程进度款的付款周期：工程进度款按工程量支付。


进度报告提交的时间及周期：度报告提交的时间为每月25日前提交当月月进度报告，所包含的期间为上一次提交进度报告之日起至当月25日止，经监理工程师复核（3天内）后转呈发包人，发包人须在次月5日前确认付款金额；进度报告提交的周期从开工之日起至工程竣工验收合格并移交发包人为止。      


监理人在收到进度报告后28天内同发包人完成审核和批复工作，并以书面形式通知承包人。
承包人应根据发包人的要求派出一名合格的代表协助监理或发包人进行上述审核或计量，对未按监理程序强行施工的工程量或不能证明合格的工作量以及承包人超出设计图纸范围的工作量，均不予计量。经发包人审核批准的工程量是发包人据以支付承包人工程款的凭证。承包人若无充足的证据证明发包人进行了恶意的克扣，应接受该审批结果。


工程进度款支付：
发包人向承包人支付进度款的时间和额度：当承包人完成总建设内容的80%时，经承包人申请，监理人确认已完成的相应工程内容（工程量）后承包人先向发包人提供等额正规发票，经发包人全部内部审批流程后60日，发包人向承包人支付合同金额的50%，即      元*50%=        元作为进度款（需完善并提交相应进度款申请、工程量确认及批准等资料）。
发包人向承包人支付剩余工程款的支付时间和额度：
1.如本工程须经由区相关部门进行结算评审，则按照以下方式：待本项工程完成工程结算后60日内依据结算结果支付，即剩余工程款=结算总金额-3%质保金-30%预付款-50%进度款。补充说明：经计算的剩余工程款为负值，则承包人向发包人原渠道退回相应金额款项。
2.如本工程不须经由区相关部门进行结算评审，则按照以下方式：工程验收合格且提交竣工资料后60日内一次性支付，即剩余工程款=合同总金额-3%质保金-30%预付款-50%进度款。


工程竣工

	22.1
	竣工验收

	22.1.1
	监理人提请发包人组织进行工程竣工验收的时间：监理人收到承包人提交的“竣工报告”后3天内。 
发包人组织工程竣工验收的时间：预验收合格后，发包人在7天内，组织监理人、承包人、设计人及相关专业人员，按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收。

	22.2.
	监理人对承包人提交的竣工验收申请报告提出审查修改意见的时间：收到竣工验收申请报告后的10日内。

	22.3
	
竣工资料

	
	承包人向发包人提交的其他资料：  双方协商确定    
 全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：    4套    

	23.
	
工程移交

	23.1
	承包人向发包人移交工程的时间：本工程竣工验收合格按照通用条款34.5款具备移交条件后，承包人应在7天内向发包人移交工程。

	24.
	
竣工结算


	24.1.1
	发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的   
  20  天内完成审核，并提出审查意见。


	24.1.2 
	其他约定：
（1）承包人应当负责归集整理承包范围内全部工程竣工结算资料（包括专业分包工程的竣工结算资料），符合竣工备案要求的竣工图或竣工结算资料全部满足结算要求后再办理结算。
（2）竣工图或竣工结算资料与现场或实际发生的不相符部分，承包人按现场或实际发生的改正后再办理结算。



	24.2
	质量保证金： 3% 。

	
	质量保证金的额度、支付时间和方式：质量保证金为合同价3%，即     元*3%=   元，支付时间竣工验收合格日起2年且经质保验收合格监理签发支付证书后14日内一次性支付。


	25.
	保修

	25.1
	保修期与缺陷责任期

	25.1.1
	本工程的保修期和缺陷责任期：工程竣工验收后24个月。

	
25.2
	
保修费用

	
25.2.1
	
承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在  2  天内自费开始进行修补。超过期限不予修复的，发包人有权另行委托第三方修复，所需费用由承包人负担。

	
	

	26.
	保证担保

	26.1
	
预付款保证担保

	26.1.1
	发包人向承包人支付预付款时，发包人 不要求 承包人同时提交与预付款等额的预付款保证担保。

	26.2
	承包履约保证担保

	26.2.1
	发包人 不要求 承包人提交承包履约保证担保，要求承包人提交履约保证担保时，履约保证担保的金额为 / 

	26.2.2
	
承包履约保证担保有效期的截止时间为：/

	26.2.3
	
其他约定：  /。                                                

	26.3
	工程款支付保证担保

	26.3.1
	
工程款支付保证担保有效期的截止时间为：/。  

	26.3.3
	
其他约定：  /。                                                

	
	

	27.
	争议

	27.1
	争议解决方式

	27.1.1
	本工程的争议解决方式约定采用如下第（二）种方式：
（1）第一种解决方式：向北京仲裁委员会申请仲裁
（2）第二种解决方式：向门头沟区人民法院起诉。

	28.
28.1


29.
	合同生效及份数
共 8份：正本  3份，甲、乙双方各执 一 份，招标代理备案一份，副本　5  份，甲方　3　份，乙方方 2 份。
补充条款：

	
	

	29.1
	承包人施工前应主动探明相关情况，并在施工过程中应严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三人的人身、财产安全，凡因承包人故意或者过错造成安全事故、人员伤亡（包括承包人自身和发包人、监理人员、第三人）、财产损失，均由承包人负责处理并承担所有费用和责任，连带发包人时，承包人赔偿给发包人造成的全部经济损失，包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、医疗费等。

	29.1.1	
	                    

	29.1.2
29.2
	承包人竣工前应将所有建筑垃圾运输至北京市有关部门制定的特定场所作无害化处理，并承担由此产生的所有费用，严禁将全部或部分建筑垃圾遗留在发包人院内、建筑物内及其附近、严禁将建筑垃圾隐埋于上述所及范围内的地下土层内或者作为回填土。承包人违反前述约定，发包人任何时候发现前述情形时，有权要求承包人承担工程合同金额的5%违约金，承包人应无条件地承担，验收前承包人应向发包人作上述书面承诺。

	29.3
29.4
	发生紧急事故时，因承包人的原因没有及时地赶赴事故现场抢修的，造成实际损失时所发生的合理费用由承包人承担。

	29.5

	发生自然灾害时，事后发现工程质量存在重大问题，承包人对此负有重要责任时，由此而造成的损失由承包人承担。
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第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2 其他特定资格要求



[bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150480794]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc195842922]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：





供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608672]报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________
	包号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  



[bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc150480796]




8  分项报价表

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格，并按照符合相关规定的格式签字盖章）



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
[bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc305158829]
9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。




供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日 


11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

[bookmark: _Hlk167094858]11-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


12  最后报价

在电子交易平台系统中根据提示进行最终报价。











以下文件为重要的参考资料，无需编制在响应文件中。
















附件1：关于印发中小企业划型标准规定的通知
[bookmark: _Toc31978]工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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