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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011626210200018462-XM001
2.项目名称：怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造项目
3.项目预算金额：287.9012万元、项目最高限价（如有）：287.9012万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造
	287.9012
	1
	现有公共资源交易平台为政务核心业务系统，承载全区域公共资源交易业务，本次改造需保留原有全部业务逻辑、系统功能及数据信息，开展底层基础环境适配优化、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配等工作，详见第五章采购需求。


5.合同履行期限：本项目软件系统部分服务期为自项目合同签订之日起4个月内，乙方完成本项目软件适配改造、调试测试、数据迁移工作，形成可部署版本。硬件部分的安装调试应在甲方书面确认项目场地装修完工且环境满足设备安装要求之日起 45 日历天内，完成相关硬件安装及部署联调工作，具备使用条件（现场具备安装条件时间约为2026年12月中下旬）。
6.本项目是否接受联合体投标：■否。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：■否
3.2其他特定资格要求：  /  。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年09月08日至2026年09月15日，每天09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年09月29日09点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策 。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
投标人在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市怀柔区发展和改革委员会
地    址：北京市怀柔区迎宾中路23号院
联系方式：王老师 010-69623554
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京建智达工程管理股份有限公司
地    址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层
联系方式：李海星、曹雄、周桂芳，13001016274
3.项目联系方式
项目联系人：李海星、曹雄、周桂芳
电      话：010-63760661、13001016274

[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353873938]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150509270]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：■服务

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。

	3.1
	现场考察
	■不组织

	
	开标前答疑会
	■不召开

	4.1
	样品
	■不需要

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造
	软件和信息技术服务业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无

	12.1
	投标保证金
（本项目不适用）
	投标保证金金额：无

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：■无

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  15  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人。
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
1. 应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。
2. 应以书面形式向招标单位提交询问函或质疑书（原件）并进行登记。询问函或质疑书应包括：（1）询问人/质疑人和被询问人/被质疑人的名称、地址、电话等；（2）具体事项及事实依据；（3）相关证明材料；（4）提起询问/质疑的日期。询问函或质疑书应当由法定代表人或授权人签字盖章并加盖单位公章，由授权人签字的需出具法定代表人授权书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。
备注：
1. 投标人有向同级财政部门投诉的权利；
2. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单；
3. 投诉人属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动；
4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京建智达工程管理股份有限公司；
联系电话：13001016274；
通讯地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层。

	27
	代理费
	收费对象：■中标人
收费标准：以中标金额为基数，参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号），套用“服务”类取费标准。
缴纳时间： 中标人领取中标通知书时一次性付清 。
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[bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc195842882]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151190147]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc127151522]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193693]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193624]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc265228365]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc305158870]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774630]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Ref467306513]投标保证金（本项目无需提交投标保证金）
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193630]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150774738]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774739]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc520356160]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127161450]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158805]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158880]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150774639]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150480785]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc127151550]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	本项目（包）不专门面向中小企业采购，《资格证明文件》中无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	《资格证明文件》中无需提供

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
	


[bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	10
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	11
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 60% 的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值× 60% ；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 60% 的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价× 60% ；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65% ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 投标人提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求： / 
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求： / 
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	序序号
	评审部分
	评审因素
	分值
	评标依据
	主客观分

	1
	商务部分
(31.6分)
	综合实力
	3.6
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得1.2分，否则不得分。
注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明) ，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图），否则不得分。
	客观

	
	
	
	
	投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书得1.2分，否则不得分。
注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明)，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图），否则不得分。
	客观

	
	
	
	
	投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得1.2分，否则不得分。
注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明)，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图），否则不得分。
	客观

	
	
	类似业绩
	10
	投标人提供自2023年9月1日至投标文件递交截止日（以合同签订日期为准）公共资源交易领域类似相关开发服务合同，合同中甲方名称相同的均算一个业绩证明。
上述证明材料，须提供合同首页、合同金额页、内容描述页（部分或全部内容均可）、签署页的复印件。每个得2分，最多得10分。
	客观

	
	
	服务团队
	18
	1、投标人须提供不少于6人的服务团队且提供团队成员名单，分工、从业经验、年限，得2分，未提供或提供人数不符合要求不得分。 
	客观

	
	
	
	
	2、投标人提供组织架构设置方案（含成员职责说明）。
方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。
	主观

	
	
	
	
	3、项目经理1名：
具备信息系统项目管理师证书（高级），且具有项目管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，得3分，否则不得分。
	客观

	
	
	
	
	4、技术负责人1名：
同时具备系统分析师和系统架构设计师证书，且具有项目管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，得3分，否则不得分。
	客观

	
	
	
	
	5、高级工程师不少于2名：
两人均具备高级信息化资格证书（信息系统项目管理师、系统分析师系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师其中之一），且具有相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，得2分，否则此项不得分。
	客观

	
	
	
	
	6、软件设计师不少于2名：
两人均具备软件设计师（或更高级）证书，且具有相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，得2分，否则此项不得分。
	客观

	
	
	
	
	7、系统集成项目管理工程师不少于2名：
两人均具备系统集成项目管理工程师（或更高级）证书，且具有相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，得2分，否则此项不得分。
	客观

	2
	技术部分(58.4分)
	项目概况理解
	6
	投标人应结合业务系统特点阐述对采购人提供的项目概况理解，包含但不限于以下内容：
（1）系统基本情况；
（2）网络架构设计；
（3）系统逻辑结构。
内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
以上每一项，符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得6分
	主观

	
	
	需求分析
	6
	阐述对采购人提供的项目需求分析，包含但不限于以下内容：
（1）基础软硬件替换需求；
（2）用户群体分析；
（3）业务系统适配或重构需求分析。
内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
以上每一项，符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得6分
	主观

	
	
	建设方案
	15
	阐述对采购人提供的建设方案，适配工作要求必须实现对现有系统的适配改造，包含但不限于以下内容：
（1）系统整体架构；
（2）技术路线；
（3）系统适配或重构方案。
内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
以上每一项，符合得5分，部分符合得2分，不符合得0分；此项最高得12分
	主观

	
	
	数据迁移方案
	10
	阐述对采购人提供的数据迁移方案，包含但不限于以下内容：
（1）数据结构分析；
（2）数据迁移方案。
内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
以上每一项，符合得5分，部分符合得2分，不符合得0分；此项最高得10分
	主观

	
	
	实施及保障方案
	8
	阐述对采购人提供的实施及保障方案，包含但不限于以下内容：
（1）培训计划；
（2）培训内容；
（3）实施进度规划及保障；
（4）风险管控以及质量保障。
内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；
内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；
内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。
以上每一项，符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分；此项最高得8分
	主观

	
	
	配套软硬件设备适配
	13.4
	提供满足招标要求的软硬件产品：
1.软件产品需与适配改造后的应用系统进行联调联测，实现业务联通。单项功能缺失或不完善扣0.1分，星号项功能缺失不得分，此项最高得3.8分。
2.硬件产品全部满足参数得9.6分，负偏离1项扣0.1分，此项最高得9.6分。
	客观

	3
	价格
（10分）
	报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
	客观

	总计
	100
	总分值
	100
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一、项目背景
为落实国家信息化能力提升、网络安全保障相关政策要求，规避软硬件供应链潜在安全风险，解决现有公共资源交易平台依赖底层软硬件环境的问题，全面夯实平台基础运行环境能力，提升平台安全性、稳定性及兼容性，特实施区公共资源交易平台信息化系统能力提升及重构项目。
现有公共资源交易平台为政务核心业务系统，承载全区域公共资源交易业务，本次改造需保留原有全部业务逻辑、系统功能及数据信息，开展底层基础环境适配优化、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配等工作。
二、项目目标
通过系统化适配改造，完成公共资源交易平台全层级基础环境适配优化，实现服务器操作系统、数据库、中间件、终端操作系统、客户端浏览器的全面兼容调优，实现业务平滑迁移、数据完整无损、系统稳定可靠运行，全面保障政务信息系统安全可靠运行。
三、现状
交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台和应用支撑系统。以上应用系统基于BS架构，技术栈为Java，需要进行适配。
电子开评标系统、场地管理系统。以上技术栈主要为.NET，需要进行重构。
以上系统2018年建设。
现有基础软件环境及可替换的基础软件如下：
	序号
	类别
	现有选型
	替换选型

	1
	CPU
	Intel
	海光、鲲鹏

	2
	操作系统
	麒麟v10、Windows 2016
	银河麒麟、UOS

	3
	数据库
	Msql、Sql Sever2016
	达梦、金仓

	4
	中间件
	TomCat
	东方通、中创、宝蓝德、金蝶



四、建设内容及要求
本项目需针对交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台、应用支撑平台、电子开评标系统、场地管理系统8个应用系统开展能力提升及重构工作，包括基础软硬件环境适配、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配相关工作。
采购人提供政务云环境服务器资源，配备相关的操作系统、数据库及中间件等基础软件。
（一）基础软硬件环境适配
本次应用系统适配范围包含交易信息服务系统、政府采购交易系统、散小工程交易系统、保证金管理系统、数据交换平台及应用支撑平台，在不改变原有业务架构、系统功能及用户操作习惯的前提下，对平台现有成熟业务模块进行能力提升。
1.服务器端适配
1）操作系统适配：
完成现有业务系统对国产操作系统的兼容性评估、环境迁移与代码适配调整，修改不兼容配置与依赖组件，开展全量功能、兼容性及稳定性测试，完善部署运维文档，保障系统可在国产操作系统环境正常部署运行，业务流程完整可用。
2）数据库适配：完成现有业务数据库适配改造，兼容达梦等主流数据库；重构原有数据库语法、存储过程、函数、触发器、定时任务，优化数据库索引与查询逻辑，适配数据库安全管控机制。
3）中间件适配：适配东方通等应用中间件，修复中间件部署、项目启动、接口调用、负载均衡等兼容性问题，优化中间件运行参数，保障高并发交易场景下系统稳定响应。
4）服务组件适配：对现有Redis、消息队列、缓存服务、文件服务等第三方组件进行适配替换或兼容改造，替换为开源或商用合规组件。
2.客户端适配
1）终端系统适配：适配麒麟、统信等桌面操作系统，支持台式机、一体机终端正常登录、操作、使用全流程业务功能。
2）浏览器适配：适配360等主流浏览器，兼容极速模式、兼容模式，解决页面错乱、功能失效、按钮不可用、弹窗异常、签名失败等适配问题。
3）插件适配：改造平台各类业务插件、视频监控插件，实现全部插件适配兼容，支持正常音视频播放功能。
4）办公软件适配：适配WPS办公软件，支持招投标文件的正常预览、下载、编辑、打印，兼容各类交易文档格式解析。
（二）应用系统重构
针对现有平台核心交易支撑体系存在的适配难度大、架构老旧、无法实现能力提升的应用系统，实施系统性重构升级，重构范围包含电子开评标系统及场地管理系统。通过代码重构、架构升级、功能重塑、系统替换的方式，实现能力提升。
	序号
	功能模块
	功能说明

	一、电子开标系统重构

	（一）
	开标系统
	

	1
	系统登录
	开标系统登录可使用CA锁登录和用户名加密码登录两种方式登录。

	2
	获取开标项目
	成功登录系统后，进入到项目管理界面，界面中会自动显示出当天要开标的项目。

	3
	开标倒计时
	在开标时间未到达之前，界面上显示开标倒计时剩余时间。

	4
	公布投标人名单
	公布投标人名单，数据会从交易平台同步过来，如有异议，可以修改并做备注。

	5
	解密
	展示各投标单位投标文件同步情况。由投标人现场用CA锁解密投标文件。

	6
	唱标
	投标人的投标报价，质量标准，工期等开标信息都由投标文件中读取。

	7
	开标记录表
	开标系统可根据开标情况生成开标记录表，支持打印开标报表数字签名。

	8
	开标结束
	主持人点击开标结束按钮，可结束开标活动。

	（二）
	工作人员
	

	1
	系统登录
	系统管理员对工作人员进行账号分配，工作人员输入用户名、密码登录系统。

	2
	项目管理
	在项目管理页，默认显示今日评标项目的基本信息，管理人员可以以开标时间、标段状态筛选项目，也可以在搜索框中输入项目名称后，点击搜索按钮查找项目选择项目，进入项目管理页。

	3
	确定资格审查人员
	确定资格审查人员有同步审查人员、添加审查人员、删除选定项、确定审查人员共4个功能。
同步审查人员：从政府采购系统同步本项目的评委信息。同步审查人员后，确认审查人员信息无误，进行确定审查人员。

	4
	确定评委
	确定评委有同步评委、添加评委、删除选定项、确定评委共4个功能。

	5
	评标报告
	展示项目评标报告，可以批量打印报表。

	6
	评标结果
	可查看该项目评标结果，中标候选人信息。

	7
	项目进展
	展示项目所有已经完成的环节和下一步即将进行的环节。

	8
	回退表决
	专家组长申请重评表决后，工作人员可在回退表决中查看情况。
回退流程只能按照已完成环节逐项倒序回退，不可跨环节回退。

	（三）
	资格审查人员
	

	1
	系统登陆（登录）
	资格审查人员选择“评委”角色，用户名为姓名，密码为身份证后六位，即可登录系统。

	2
	资审主页面
	登录系统后，会自动进入到需要评标的项目。评标界面左侧是评审流程，资审人员只需要按照流程进行评审到最后一个流程即完成评标；界面中部是评审区域，资审人员需要在此区域对投标文件进行评审、打分等操作；界面右侧是辅助评标工具栏，提供专家在评审过程中使用。

	3
	资格性审查
	资格性审查功能包括，全部通过、提交结果、查看结果、汇总结果。
各评委提交评审结果后，由组长汇总结果完成评审，汇总时遵循少数服从多数原则。
评审项可逐个评审，也提供全部通过功能统一通过后再核对结果，只修改不通过项，提高工作效率。

	4
	资格性审查报告
	系统生成资格性审查汇总表，可对报表进行数字签名，有资审人员在签名的情况下，其他资审人员需等待。
资审人员可通过一键签名在手写板上书写签名，确定后完成数字签名，其他资审人员依次获取签名权限进行数字签名。

	5
	资格性审查结束
	资格审查结束功能支持资审结束或资审回退。
资审结束：资格审查完成。
资审回退：可回退到资格性审核或资审审查报表部分重新操作。

	（四）
	评标专家
	

	1
	系统登录
	评标专家选择“评委”角色，用户名为评委姓名，密码为身份证后六位，即可登录系统。

	2
	评标主界面
	登录系统后，会自动进入到需要评标的项目。评标界面左侧是评审流程，专家只需要按照流程进行评审到最后一个流程即完成评标；界面中部是评审区域，专家需要在此区域对投标文件进行评审、打分等操作；界面右侧是辅助评标工具栏，提供给专家在评审过程中使用。

	3
	评标准备阶段
	签署承诺书、推荐组长

	4
	评标过程
	评标步骤不是固定项，步骤按招标文件设定动态显示。符合性审查、商务评分、技术评分、政策性加分评审（打分制）、报价评审

	5
	评标结束
	评标结束环节分为三个部分：（1）汇总评分结果；（2）评标报告；（3）评标结束。

	（五）
	辅助功能
	

	1
	查看评标纪律
	用户可通过查看评标纪律按钮进入评标纪律查看页面查看评标纪律

	2
	查看开标结果
	用户可通过查看开标结果按钮进入查看页面，方便评委查看开标情况记录表。

	3
	查看资格审查报表
	用户通过可通过查看资格审查报表按钮进入查看页面，方便评委查看资格审查报表。

	4
	查看采购文件
	用户可通过查看采购文件按钮进入查看页面。

	5
	查看响应文件
	用户可通过查看响应文件按钮进入查看页面。

	6
	废标
	评审过程中如合格投标人不足，专家组长可对项目进行废标操作。

	7
	无效标管理
	在评审过程中，投标单位出现具有废标条款中包含的情况，可手动勾选废标。

	8
	特征码识别
	在评审过程中，可查看投标单位标书制作硬件识别码详细信息。

	9
	计算器
	系统提供计算器辅助功能，快速启动电脑自带的计算器软件。

	10
	项目进度
	专家组长可通过项目进度功能，查看当前项目进度。

	（六）
	其他
	

	1
	客户端系统适配
	客户端适配主要针对交易中心开评标室的终端设备，适配内容包括：1、浏览器适配。2、CA驱动适配。3、签章驱动适配。4、手写板适配。5、第三方插件适配。

	2
	交易开评标交互对接
	新技术架构的开评标系统需与政府采购交易系统重新对接

	3
	历史数据处理
	原有开评标系统、业务数据、文件存档备查，不涉及历史数据迁移。
开评标系统重构新系统，新系统切换后，新开评标系统产生新数据并存储在新系统数据库。

	二、场地管理系统重构

	（一）
	场所管理
	

	1
	中心管理
	对公共资源交易中心的基本信息进行维护，作为其他场所信息的基础，维护信息包括交易中心的编码、名称、归属行政区域、地址、联系人、监督电话等。

	2
	区域管理
	对交易中心内的物理区域建筑空间进行维护管理，作为功能区、标室等功能空间以及设备等的锚定地址，作为枢纽信息，关联标室、设备；从而借助物理区域的信息，完成标室、设备的关联关系建立；区域信息包括编码、名称、类型、所属功能区、面积、容纳人数等。

	3
	标室管理
	标室管理针对业务功能空间（标室信息）进行信息维护，维护范围包括开标室、评标室、见证室、答疑室等，可为标室选择绑定类型为房间的区域，支持一对多；可维护标室以下属性：是否支持电子标、支持行业范围、是否启用等信息。

	4
	设备管理
	用于交易中心维护支撑公共资源交易活动所配备的设备设施，支持将设备按照实际安装位置绑定至唯一区域，设备类型包括网络摄像机、信息发布屏、业务终端、门禁、闸机等，不同类型设备需要不同配置信息管理，需要单独处理，各设备间关联复杂紧密。设备与区域的关联（位置），可针对每一类设备进行参数配置，用于支撑系统与设备的通信。

	（二）
	进场管理
	

	1
	预约进场
	预约进场支持显示查询进场项目基本信息列表，支持查看项目详情，进场方式包含两个渠道，分别是手工登记和系统对接自动进场（接收来自交易系统的项目进场信息）。
预约进场支持各类标室预约，包括开评标、开标、评标、会议、资审文件提交等预约类型。

	2
	项目日程
	项目日程以业务管理者关注的项目信息为主视角，按照图标、列表两种模式统一查看项目交易活动进场预约日程；

	3
	标室日程
	以图形化方式，直观展示每天各个标室的预约占用情况，标室日程状态包括待审、已预约、可选用、不可用、备用、休息日六种；支持范围包括开标室、评标室等支持预约的标室。

	4
	标室调度
	支持将故障标室/席位调整为一段时间内不可用，所有与该标室/席位相关的项目均自动调整到其他标室/席位，不影响该标室/席位相关的预约项目的正常开展。

	（三）
	封闭区管理
	

	1
	通行授权
	针对封闭评标评审区域进行专家、工作人员的权限授予、撤销进行管控。针对专家，在评审活动开始前签到，在专家名单下发后自动授予对应标室权限，并联动信息发布模块自动通知专家前往对应标室；对于名单到达后签到的专家，即时授权并提示其进入相应标室参加评审；专家在任一标室门禁进行权限验证对应门屏均有提示，正确标室显示欢迎信息，错误标室给出引导提示，引导其前往正确标室；在评审活动中，一旦专家离开封闭区，系统自动取消授权，保证专家评审过程中离开封闭区域即不可再次进入。

	2
	服务保障
	针对封闭区内的临时进入需求，如送餐、维修等活动，需要临时进入封闭评标区的保障服务人员，管理人员登记相应人员信息、事项信息后授予一段时间的通行权限，支持指定时间授予权限（由系统自动授权）；服务保障人员离开评标区即刻取消相应授权，服务授权到达时限未离开的，系统对管理人员进行提醒；系统自动整合关联服务登记信息与通行记录信息，供后续查询调取。

	3
	通行记录
	整合专家、工作人员、临时服务人员等所有进入封闭评标区的人员通行记录，支持按人员、时间等维度的查询。

	（四）
	调度导引
	

	1
	开评标调度
	开评标调度指在开、评标活动中，系统基于预约信息和电子开评标系统消息完成对网络摄像机、专家评标电脑、标室门屏、通行范围、见证范围等交易活动环节的整体调度，以支持通行授权、信息发布、直播和视音频数据录制等系统辅助活动，支持业务调度员结束评标活动。

	2
	答疑调度
	答疑调度是指在评标活动过程中，通过答疑调度建立评标室与答疑室的通讯，以实现评标专家与投标代理人的远程沟通。答疑请求由评标室特定专家发出，由系统自动分配答疑室，并建立视音频通信；支持答疑请求撤销和中止；两端声音需要经过双向变声处理，投标代理人可共享桌面影像以辅助答疑。答疑过程中的视音频数据需要与评标过程视音频按项目归并存储。

	3
	信息发布
	以进场项目交易活动为驱动，在开标、评标、答疑、会议等交易活动过程中，按照预约标室、时间发布引导信息，引导不同场内交易主体，前往正确交易场所进行交易活动。信息发布范围包括标室门屏、公共区域大屏和其他发布相关发布终端设备。支持以项目为驱动的自动信息发布和人工进行的临时发布，项目信息发布支持自动发布和自动撤销发布，支持按交易活动和场景的信息发布模板的分类默认模板设置和单个屏幕的独立默认模板设置；人工发布支持时段发布和长期发布，支持人工撤销发布内容。支持按自动发布、人工发布分类查看发布日程，支持在系统中远程实时查看发布内容。

	（五）
	音视频见证
	

	1
	见证终端管理
	见证终端管理可实现对场内交易活动音视频进行实时音视频数据推送和场内直播见证。
见证终端管理对到达交易中心进行现场见证的招标人、代理人等见证人员进行见证登记，并为其分配见证终端，以项目交易活动、行业或通过搜索等方式查找相应交易活动进行直播，为所分配终端选配直播见证范围。见证过程中支持管理员远程对见证终端进行锁屏，防止无关人员看到直播内容；所有直播的开始与结束均以开评标调度为准。评标交易活动见证主要包括专家桌面、面部和环境视音频数据的实时见证，开评标见证包括开标电脑桌面和环境视音频数据的实时见证。

	2
	见证记录
	见证记录对场内直播见证的人员、时间、范围进行详细记录，以备后查。记录内容包括见证人员角色、姓名、身份证、登记时间、见证证明文件以及其他备注信息

	3
	音视频调度
	视音频调度对交易活动过程中的视音频采集存储录像数据进行调阅记录和在线点播调阅，支持登记调阅、在线播放调阅、下载和项目信息查看，在线调阅支持在本地在线存储的视音频数据调阅。
登记调阅人姓名及身份证信息，同时可按照行业类型、日期、项目名称、项目编号、专家信息等对所调阅项目进行搜索查找。

	4
	音视频云迁移
	视音频云迁移针对已经在本地在线存储的视音频数据进行政务云存储空间迁移，进行长期存储，可支持实时在线查看迁移情况。
支持按照项目来源、项目状态、日期等进行查找，查看项目视音频迁移情况。

	（六）
	统计分析
	

	1
	日志统计
	日志统计模块汇总系统中各种日志数量信息，包含系统日志、操作日志、接口日志及登录日志等类别。以图表展示各类日志的数量分布状态，支持按照时间、类型及日志来源进行查询。

	2
	进场项目
	针对开始进场流程的交易项目进行分析，可按照时间、行业、交易活动预约标室类型、招标人、代理机构等信息分类进行统计。统计内容包括项目数量、预约标室项目数量、未开始预约数量、完成交易活动数量；开标、评标比例；月份数据及日数据趋势统计，以图表形式汇总进场项目数据，支持以时间进行筛选查询。

	3
	场地使用
	场地使用统计模块以使用情况（预约次数、使用次数）、使用次数、使用率、预约次数四个维度统计场地内标室预约及使用情况，支持以时间进行筛选查询

	4
	席位查询
	支持查询场地所有类型资源在任一日期占用、空闲和不可用的资源数量

	（七）
	系统管理
	

	1
	组/角色管理
	根据系统用户的业务范围，为具有相同或相似业务范围的系统用户在系统中设计相应角色并对角色进行分组管理。角色包括角色编码、角色名称、角色分组等。
基于系统用户群体、业务场景及系统功能设置，设置系统角色包括：场地管理员、封闭区管理员、业务调度员、见证管理员、总控值班员、系统审计员、系统管理员。

	2
	权限管理
	权限管理指根据系统的安全规则或安全策略，为用户分配访问权限，用户可以访问且只能访问已被授权的功能。本系统中针对角色，权限管理功能包括权限的授予和取消。
系统基于角色/用户的方式进行授权管理，对新增用户通过分配角色，实现对用户的授权，当用户变更时，只需调整用户账户所属角色即可。

	3
	用户管理
	统一维护系统用户基本信息及身份验证信息，系统管理人员可统一管理用户的账号信息、认证信息，账号状态等。用户信息是系统运行基础数据，系统中的所有功能均通过角色与用户关联。

	4
	日志管理
	日志管理主要功能包括业务日志采集、条件检索查询。格式化处理所有采集到的日志，将各种类型的日志格式尽可能地分离转换成统一的格式。通过数据交换或直接抽取的技术手段，对如下系统日志进行采集：业务模块运行情况日志、接口服务相关的访问及交互日志、用户登录退出日志、用户在系统内操作记录日志等；支持对系统日志的在线保存时间进行设置，支持手动、自动备份日志，以及手工恢复日志用于查询审计。

	（八）
	系统对接
	

	1
	市综合交易系统
	场地管理系统与市综合交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	2
	市房建交易系统
	场地管理系统与市房建交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	3
	区政府采购交易系统
	场地管理系统与区政府采购交易系统对接,进行标室预约。场地预约接口涉及标室查询、查询可用标室数量、可用时段查询、提交预约、变更预约、查询预约。

	（九）
	设备对接
	

	1
	监控对接
	音视频监控模块集成完成后，能够调动控制音视频监控系统，并读取项目音视频信息；能够向音视频系统发送需要采集的音视频信息。接口包括环境视频、桌面视频、人脸视频、音频、会议视频对接。

	2
	门禁对接
	门禁系统对接设备包括闸机、标室门禁、信息录入终端设备，用于人员通行管理。
门禁安检模块对接后，能够从门禁安检系统中提取人员验证信息；能够向门禁安检系统发送需要验证的人员信息。

	3
	信息发布对接
	信息发布对接包括信息发布屏、显示屏设备。信息发布集成后能够调动信息发布系统，并提取数据信息；能够向信息集中发布系统发送需要发布的信息指令。

	4
	光盘刻录系统对接、联调
	光盘刻录系统对接、联调



（三）数据迁移与测试
本次国产化适配改造涉及业务系统现有数据迁移工作，系统当前存量业务数据涵盖基础配置数据、业务交易数据、日志归档数据及大对象数据，共计库表1713张，数据总容量5545.2M，非结构化数据3.2T，同时存在视图、存储过程、序列等数据库对象，数据类型复杂，需结合现有数据特征科学制定迁移策略，保障迁移全过程数据完整、准确、一致。
优化平台与相关系统对接接口，适配政务云环境下接口调用规则，保障跨平台数据互联互通、实时同步。
系统迁移实施完毕后，开展数据一致性校验、系统功能测试以及业务场景核验工作，保障适配后的系统业务运行流畅、功能可用。
场地管理系统重构后，历史数据留存备查，不进行迁移。
（四）配套软硬件设备适配
1.配套业务软件适配
为适配本次能力提升改造工作，需同步采购适配全新运行环境的开评标客户端产品及音视频软件。所采购的软件产品需兼容主流桌面操作系统、适配改造升级后的公共资源交易平台，保障改造完成后开评标各项业务常态化、规范化、稳定化开展。采购清单如下：
	序号
	系统名称
	参数
	数量（套）

	1
	澄清客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（澄清客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持采集答疑终端桌面视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按需加入评标会议；支持与专家端变声通话；支持桌面共享与外接演示；
4.支持客户端提供操作界面，支持本机桌面共享和外接演示，本机演示模式向专家客户端推送本机桌面，外接演示模式推送显示演示画面；
5.支持与场地业务系统对接，实现答疑过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式，支持原声录制；
6.支持系统运行环境关键适配。
	2

	2
	见证客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（见证客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持多分屏查看开评标业务终端桌面、专家面部、IP监控视音频直播（授权加入会议）。
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按分配权限自动加入已创建的评标会议；
4.支持客户端提供操作界面，显示当前评标会议中评标业务终端、答疑终端、询标终端、专家面部等客户端列表信息、环境IPC终端列表，点击任意视频可以独立查看该路视频；可选择查看会议客户端采集视音频数据及评标环境视音频直播；
5.客户端只能查看/监听会议直播信息，不可干预；
6.支持系统运行环境关键适配。
	6

	3
	评标客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（专家客户端）；
★2.支持专家加入评标会议，采集专家桌面及专家面部视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），与场地业务系统集成对接，支持专家身份核验，核验通过后自动加入已创建的评标会议，执行席位查询与变更申请；
4.支持评标会议过程中专家之间语音、文字、视频沟通交流；支持变声通话；支持桌面共享；支持不见面询标答疑；加入会议；
5.支持与场地业务系统对接，实现评标过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式，支持原声录制；
6.支持集中评标、分散评标、远程异地评标等多种使用场景，支持悬浮展示、最小化悬浮或后台运行等多种方式；
7.支持对接场地系统实现专家身份核验、变更席位、根据比对自动打开相应评标系统地址；
	49

	4
	开标客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（开标客户端）；
★2.支持加入开标会议，采集开标终端桌面及面部视频；支持视频码率调节，音频调节；
3.支持开机自动登陆（登录），与场地业务系统集成对接，实现自助加入已创建的开标会议；
4.支持开标客户端不提供界面，在后台运行，只在任务栏显示运行状态；
5.支持与场地业务系统对接，实现开标过程音视频文件按项目自动归档，录像文件支持多种格式；
6.支持系统运行环境关键适配。
	7

	5
	监督客户端
	1.业务终端客户端软件授权点（监督客户端）；
★2.支持加入评标会议，支持多分屏查看开评标业务终端桌面、专家面部、IP监控视音频直播（授权加入会议）。
3.支持开机自动登陆（登录），通过与场地业务系统集成，支持按分配权限自动加入已创建的评标会议；
4.支持客户端提供操作界面，显示当前评标会议中评标业务终端、答疑终端、询标终端、专家面部等客户端列表信息、环境IPC终端列表，点击任意视频可以独立查看该路视频；可选择查看会议客户端采集视音频数据及评标环境视音频直播；
5.客户端支持查看多会议视频、查看/监听会议直播信息，不可干预；
6.支持系统运行环境关键适配。
	1

	6
	音视频管理软件
	1.管理平台支持环境视音频、专家桌面、专家面部等视音频数据流进行采集、接收、处理、媒体流转发、直播；
2.管理平台支持人工创建会议、管理会议，支持与场地业务系统对接，实现自动创建会议、加入客户端，实现会议之间沟通交流、音视频采集录制、一项一档文件存储；
3.支持与场地业务系统对接，支持以进场交易项目为单位进行相关网络摄像头、终端桌面录屏、录像的视音频数据的采集、处理、转发、直播，共同支撑开标、评标、澄清答疑及述标过程的视音频调度与直播；
4.支持与场地业务系统对接，按照项目方式进行存档，存档文件夹名称按照项目+编号或开标日期+项目名称等多种方式进行命名，方便事后进行调阅；
5.软件支持提供API接口，实现与各个业务系统集成对接；
6.软件支持集群、分布式部署；支持图形化的监控运维后台；
8.软件支持转码服务，可将IPC网络摄像头实时视频的RTSP流转码为会议系统可识别的RTP流，以支持环境IPC视音频转码接入评标会议；
9.支持系统运行环境部署。
	1

	7
	音视频转码服务软件
	1.转码支持环境IPC视音频转码接入开、评标会议服务；
2.可将IPC网络摄像头实时视频的RTSP流转码为会议系统可识别的RTP流，以支持环境IPC视音频转码接入评标会议；
3.转码服务部署在前端，同接入的视频设备在同一个网段，且可登陆（登录）并分组接入中心音视频管理服务器，调度加入评标会议。
	1

	合计
	67



2.配套硬件设备适配
配套硬件设备适配包括对门禁、闸机、摄像机、拾音器、光盘打印刻录一体机、磁盘阵列存储等，各硬件设备需要进行适配联调测试，保证终端设备进行适配后不影响公共资源交易业务的正常运行，保证使用效果。采购清单如下：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	门禁（单门）
	1.人脸识别门禁系统包含人脸识别门禁*1、开门按钮*1、磁力锁*1、电源、闭门器及支架配件等；
2.设备外观：屏幕为 7 英寸触摸屏；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
3.设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥100000条记录；
4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；
5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6.输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand*1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；
7.磁力锁规格：满足现场单门/双门磁力锁选型，最大拉力≥280kg静态直线拉力；支持门磁输出；配闭门器；
8.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	6

	2
	门禁（双门）
	1.人脸识别门禁系统包含人脸识别门禁*1、应急开门按钮*1、磁力锁*2、电源、闭门器及支架配件等；
2.设备外观：屏幕为 7 英寸触摸屏；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
3.设备容量：支持≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥100000条记录；
4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；
5.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6.输入接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥wiegand*1、≥USB*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥防拆*1、≥开门按钮*1；
7.磁力锁规格：满足现场单门/双门磁力锁选型，最大拉力≥280kg静态直线拉力；支持门磁输出；配闭门器；
8.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	4

	3
	闸机
	1.系统包含人员单通道*1；
2.闸机：尺寸1500mm*160mm*1010mm，通道宽度550mm-1100mm可定制，通行速度20-60人每分钟；红外检测对数24对；工作电压220V；
3.采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；4.设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；
5.人员通道功能要求：支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控；具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示
6.提供SDK开发包，支持二次开发对接场地管理系统。
	套
	2

	4
	高清摄像机
	1.≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.支持红外补光距离30米；支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	26

	5
	鱼眼高清摄像机
	1.支持Smart265 编码
2.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
3.支持120 dB宽动态，3D数字降噪，背光补偿
4.支持移动侦测，遮挡报警，非法访问
5.支持越界侦测，区域入侵侦测
鱼眼图像，180°全景图像，4PTZ图像，鱼眼图像＋3PTZ图像，360°全景图像，360°全景图像＋PTZ图像，360°全景图像＋3PTZ图像，360°全景图像 +6PTZ图像，360°全景图像 + 8PTZ图像，2PTZ图像，鱼眼图像＋8PTZ图像，全景图像，全景图像图像＋8PTZ图像
	台
	3

	6
	高清摄像机
	1.≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.支持红外补光距离≥30米；支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	14

	7
	电梯摄像机
	1.电梯专用摄像机≥400万像素1/1.8” CMOS的宽动态网络摄像机；
2.2.8MM，支持音视频输入、支持POE供电；
3.支持三码流技术，同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@25fps，第三码流最大分辨率2048x1536@25fps,子码流704x576@25fps；支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；
4.支持三种智能资源切换：人脸抓拍、Smart事件；
5.支持RTSP实时流传输协议；
	台
	2

	8
	拾音器
	1.音频传输距离≥2000米；
2.频率响应 20Hz ～ 20kHz；
3.灵敏度≤ -35dB；
4.信噪比≥ 75dB；
5.指向特性 全方向性；
6.最大承受音压 120dB SPL （1KHz,THD 1%）；
7.输出阻抗 600欧姆非平衡；
8.输出信号幅度 2.5Vpp/-25db；
9.保护电路 雷击保护、电源极性反转保护；
10.传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆；
11.电源电压 直流稳压DC 12V；
12.电源电流 30 mA；
13.工作环境温度 -25℃ ～ 70℃；
14.拾音距离10平方米-50平方米；
15.颜色白色，喷涂漫射涂层。
	台
	43

	9
	光盘打印刻录一体机
	1.自主品牌，兼容中标麒麟、银河麒麟、UOS等操作系统；
2.网络版，支持2个蓝光刻录机，单体设备支持光盘装载数量：100张，2个50片光盘输入桶、50片输出桶，支持盘面可变数据，条形码，系列号打印；
3.高质量彩色喷墨打印技术；
4.取盘技术:全自动智能机械手取盘技术；
5.支持多种刻录模式：支持文件/文件夹刻录、支持网络远程刻录、支持归档刻录，实现满盘即刻/实时刻录/定时刻录等归档刻录、支持ISO镜像刻录、支持多任务批量刻录打印、支持光盘数据回读、支持超量数据自动分盘刻录及归档、支持与各大视频监控厂商设备无缝对接，支持视频刻录；
6.支持提供SDK开发包，实现与现有电子交易平台与之无缝对接自动完成刻录打印任务；
7.含光盘容错机制，光盘刻录持续错误达到3次，设备闪灯状态，任务取消，需要提示用户
	套
	1

	10
	蓝光光盘
	专业级高品质可打印蓝光光盘，50GB，防划耐磨；数据完整性保存20年；50片桶装
	片
	200

	11
	综合管理平台
	1.内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
2.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；
3.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
4.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
5.网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
6.其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口
7.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
8.机箱规格：≥87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
9.设备重量：约26KG（含导轨）
1.支持组织、区域、人员基础信息的增删改查、导入、导出等功能，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展；
2.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
3.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、可视对讲设备、卡口设备、报警设备等；
4.支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；
5.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置；
6.支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；
7.图上监控：图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示；
8.支持多种报警事件配置联动，包括视频事件、入侵报警事件、门禁事件可视对讲事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件等；11.支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出；
9.支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；
10.支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、门禁设备、门禁点、读卡器、可视对讲的告警阈值进行配置；
11.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；
12.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置；
13.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务；
14.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
15.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
16.支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	套
	1

	12
	磁盘阵列存储设备
	4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
1.【硬件规格】
处理器：≥1颗64位多核处理器
系统内存：≥8GB（可扩展至64GB）
系统盘：≥1×240GB SSD
存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA
整机电源：550W，1+1冗余电源
含6T硬盘
2.【产品性能】
视频性能：≥最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps）
图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持55路2Mbps
事件录像：最大支持200路2Mbps
3。【产品功能】
支持视频流直写、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全
支持RAID即建即用，支持存储空间扩展
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
	套
	1

	13
	安装调试
	原有设备安装拆除及新设备安装、调试，线缆辅材
	套
	1

	合计
	
	304



五、项目服务团队要求
为保障项目顺利实施，投标人组建服务团队，专职负责本项目的各项服务，团队成员应具备相关专业能力。委派项目经理1名、技术负责人1名，团队人员不少于 6人。
1.项目经理
具备信息系统项目管理师证书（高级），且具有项目管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件。
2.技术负责人
同时具备系统分析师和系统架构设计师证书，且具有技术管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件。
3.团队人员
团队人员不少于6人，需涵盖系统开发工程师、测试工程师、数据迁移工程师等不同岗位，各自负责对应模块的适配实施工作，其中团队核心人员需具备 3年及以上相关工作经验。
六、其他需求
1.性能要求
依据《电子招标投标系统技术规范》对交易平台的性能要求，响应时间管理应满足以下要求：
应满足主要功能在单点操作下响应时间少于5秒。
典型功能在50人并发情况下，响应时间应少于3秒。
应支持大文件传输功能。支持100MB以内的文件稳定上传。服务器端接收上传文件的最大吞吐量应不低于10M bit/S。
投标文件集中解密功能模块的系统处理能力应保证每分钟文件解密应大于100个或大于1GB。
2.项目验收标准及流程
本项目验收，包括初步验收及最终验收。
初验：本项目改造、交付完成后，成交人提交初步验收申请，提交初验材料（需求规格说明书、软件概要、详细设计说明书、测试方案、测试计划、测试用例、测试报告、试运行方案）。收到验收申请10日内，采购人组织初步验收；
终验：系统稳定运行一个月后，成交人提交最终验收申请，收到终验申请10日内，采购人组织进行项目最终验收。
3.知识产权及源代码交付要求
（1）本项目购买的成品软件，需向采购人提交软件明细清单，内容包括但不限于：软件开发厂家（或原厂名称）、厂家技术支持联系方式、软件产品全称及版本号、产品序列号（如涉及）等，以确保软件来源可溯及后续服务畅通。
（2）如本项目交付的内容涉及乙方产品标准化功能，此部分无需交付源代码。除产品标准化功能外，针对本项目定制开发部分的源代码，乙方需在终验前交付给甲方。自交付之日起，该定制开发部分的源代码知识产权及所有权归甲方所有。
对于项目中涉及乙方源代码等知识产权的部分，必要时乙方应提供相应的技术支持与配合；如因乙方产品质量缺陷导致系统故障，乙方需配合甲方开展问题排查、处置工作。
4.售后服务维保期年限
硬件设备：本项目硬件部分质保期为项目终验之日起一年。乙方须在质保期内履行免费质量保修义务。甲方发出报修通知后，乙方应于24小时内到场排查故障，一般问题应于48小时内修复，重大问题应于72小时内修复。投标人应提供 7*24小时远程技术支持服务，可通过电话、电子邮件、远程登录等方式，提供技术支持，如果远程无法解决，需提供现场服务。
4.技术支持
投标人应提供 7*24小时远程技术支持服务，可通过电话、电子邮件、远程登录等方式，提供技术支持，如果远程无法解决，需提供现场服务。
七、报价及费用说明
本项目所涉及的全部费用（包括但不限于基础软硬件环境适配、应用系统重构、数据迁移、配套软硬件设备适配及联调测试等各项成本，含相关工时费）均已包含在采购预算中，投标人应充分考虑项目实施过程中的各项成本，采购人不再另行支付任何费用。
八、项目服务期
本项目软件系统部分服务期为自项目合同签订之日起4个月内，乙方完成本项目软件适配改造、调试测试、数据迁移工作，形成可部署版本。
硬件部分的安装调试应在甲方书面确认项目场地装修完工且环境满足设备安装要求之日起 45 日历天内，完成相关硬件安装及部署联调工作，具备使用条件（现场具备安装条件时间约为2026年12月中下旬）。
九、付款方式
首期款项：本合同生效且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后，待财政拨付对应款项到位之日起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%。
尾款支付：项目终验合格（以双方签署的系统验收单为准），且甲方收到乙方开具的等额增值税发票及银行出具的履约保函（金额为合同总金额的5%）后，待财政拨付对应款项到位之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余50%。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc99301425]保函退还：上述履约保函将于硬件设备质保期届满后，由甲方无息退还乙方。
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项目名称：怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造项目
委托方（甲方）：北京市怀柔区发展和改革委员会
受托方（乙方）：
签订日期：  年   月   日
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委托方（甲方）：北京市怀柔区发展和改革委员会
住所：北京市怀柔区发展和改革委员会(北京市怀柔区迎宾中路 23号)
联系人：王灿
联系电话：


受托方（乙方）：
住所：
联系人：
联系电话：


甲方“怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造项目”（项目编号：xxxxx，以下简称“本项目”）经北京建智达工程管理股份有限公司通过公开招标方式采购。经评标委员会评审，乙方为中标供应商。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，就甲方委托乙方建设、开发怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造项目的相关事宜达成本合同，以资双方共同遵守。
一、术语定义
本合同下列术语应解释为：
1.“服务”指本合同所约定的乙方应当进行的软件（系统）开发、安装、试运行、测试、培训、维护等其他为系统正常运行所需的必要服务，具体内容由本合同及附件约定。
2.“软件（系统）”指乙方应当按照本合同约定开发并向甲方提供的软件（系统）。
3.“现场”指本合同项下甲方指定的软件安装、试运行、测试、培训、维护等服务交付的现场，由本合同及其附件约定。
4.“远程”指上述“现场”之外的地点，包括但不限于乙方办公所在地。
5.“第三方”指除甲、乙双方之外的第三方机构或个人。
二、委托服务内容
为落实国家信息化能力提升、网络安全保障相关政策要求，规避软硬件供应链潜在安全风险，解决现有公共资源交易平台依赖底层软硬件环境的问题，全面夯实平台基础运行环境能力，提升平台安全性、稳定性及兼容性，特实施区公共资源交易平台信息化系统能力提升及重构项目。
现有公共资源交易平台为政务核心业务系统，承载全区域公共资源交易业务，本次改造需保留原有全部业务逻辑、系统功能及数据信息，开展底层基础环境适配优化、应用系统重构、数据迁移及配套软硬件适配等工作。
通过系统化适配改造，完成公共资源交易平台全层级基础环境适配优化，实现服务器操作系统、数据库、中间件、终端操作系统、客户端浏览器的全面兼容调优，实现业务平滑迁移、数据完整无损、系统稳定可靠运行，全面保障政务信息系统安全可靠运行。
本项目招标文件要求和乙方投标文件承诺的服务事项。
三、服务期限及进度计划
1.服务期限：本项目软件系统部分服务期为自项目合同签订之日起4个月内，乙方完成本项目软件适配改造、调试测试、数据迁移工作，形成可部署版本。
2.硬件部分的安装调试应在甲方书面确认项目场地装修完工且环境满足设备安装要求之日起 45 日历天内，完成相关硬件安装及部署联调工作，具备使用条件（现场具备安装条件时间约为2026年12月中下旬）。
四、合同价款及支付方式
1.本合同总价（含税）为人民币： xxxx 元；大写：xxxxxx 元整，具体详见附件《报价清单》。该金额包含乙方因履行本合同可能产生的一切费用，（包括但不限于基础软硬件环境适配、应用系统重构、数据迁移、配套软硬件设备适配及联调测试等各项成本，含相关工时费），除上述费用外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。
2.甲方按如下约定支付乙方费用：
首期款项：本合同生效且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后，待财政拨付对应款项到位之日起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%。
尾款支付：项目终验合格（以双方签署的系统验收单为准），且甲方收到乙方开具的等额增值税发票及银行出具的履约保函（金额为合同总金额的5%）后，待财政拨付对应款项到位之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余50%。
保函退还：上述履约保函将于硬件设备质保期届满后，由甲方无息退还乙方。
3.上述合同款项由甲方汇入乙方指定收款账户，乙方应在甲方每次支付费用前向甲方出具合法有效的增值税发票。如因乙方未提供等额有效发票或存在其他违约行为的，甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。
4.乙方指定的收款账户信息如下：
账户名称：
开户银行：
账    号：
5.甲方发票信息如下：
名称：
纳税人识别号：
6.如乙方在本合同履行过程中存在违约情形的，甲方有权从应付未付款项中直接扣除相应的违约金。
五、双方权利和义务
1.甲方的权利义务
（1）项目实施过程中，甲方有权对乙方系统开发进展情况、质量保证情况和合同履行情况进行监督和检查，如发现不符合甲方要求的，有权要求乙方及时整改。
（2）甲方应根据乙方提出的要求及时协调业务部门进行必要的沟通和交流。
（3）乙方人员到甲方现场工作时，甲方应提供乙方人员开展工作所必要的条件，包括但不限于网络环境、工作场所，以保证工作顺利完成，但甲方不提供乙方进行系统开发阶段所需的软硬件设备。
（4）甲方负责组织有关人员在规定的时间内进行乙方阶段工作的确认工作，并组织有关人员进行项目验收工作。
（5）甲方应按照本合同约定，及时支付合同款。
2.乙方的权利义务
（1）乙方应组织相关专家、技术人员等会同甲方指定人员成立项目组，负责本项目的具体实施工作。
（2）乙方不得随意撤换主要技术人员及项目负责人等核心人员，未经甲方同意不得更换；因项目人员不能满足要求，甲方有权提出人员更换要求。乙方确需更换项目人员，必须提前 5 个工作日书面通知甲方，并经甲方同意，同时应做好相关的移交工作。
（3）乙方保证其拥有从事本项目实施的能力，并根据本合同约定的需求按时、按质完成项目开发、安装、调试、测试等工作，为甲方提供可行的技术解决方案，并组织相关项目人员进行实施。
（4）乙方项目验收合格时应向甲方提交相应本项目约定的相关文档，并依照本合同约定向甲方提供培训服务。
（5）乙方应保证所提交的软件系统及其一切附属产品（包括但不限于软件和技术资料）的合法性。如甲方被指控侵犯了第三方的所有权、商业秘密、专利权、著作权或其它知识产权等任何权利，乙方必须承担已经发生和可能发生的一切法律责任和相关费用，并赔偿甲方因此产生的一切损失。
（6）乙方人员在甲方现场工作期间,应严格遵守甲方的有关规章管理制度。
（7）乙方应依据本合同约定及招标文件规定范围、规模及内容提供服务。 
[image: ]
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（8）乙方履行义务不符合本合同、招标文件的要求的，乙方应在甲方指定的时间内改正。
（9）乙方需履行的其他义务以本项目招标文件及乙方投标文件承诺的内容为准。
六、验收
1.甲方组织相关人员组成验收小组负责本项目验收工作。
2.验收内容包括项目功能检查和项目档案检查。
3.初验：本项目改造、交付完成后，成交人提交初步验收申请，提交初验材料（需求规格说明书、软件概要、详细设计说明书、测试方案、测试计划、测试用例、测试报告、试运行方案）。收到验收申请10日内，采购人组织初步验收；
终验：系统稳定运行一个月后，成交人提交最终验收申请，收到终验申请10日内，采购人组织进行项目最终验收。
4.对于验收不合格的，甲、乙双方协商一致的情况下可延长验收的期限，延长期以 15天为限。对于验收不合格的内容，甲方应出具书面验收意见，乙方应于验收意见出具之日起在甲方要求的期限内免费整改完毕，甲方应于整改成果交付之日起 15 个工作日内组织二次验收并出具书面验收意见。对乙方重新交付的整改成果经甲方二次验收仍未合格的，乙方应按照本合同第十条第 3 款约定承担违约责任。
七、质保期
本项目硬件部分质保期为项目终验之日起一年。乙方须在质保期内履行免费质量保修义务。甲方发出报修通知后，乙方应于24小时内到场排查故障，一般问题应于48小时内修复，重大问题应于72小时内修复。投标人应提供 7*24小时远程技术支持服务，可通过电话、电子邮件、远程登录等方式，提供技术支持，如果远程无法解决，需提供现场服务。
八、培训
1.培训时间要求：乙方应根据甲方和本项目的特点制定培训计划，培训课程应安排在项目进度计划的合适时间段内，或根据甲方要求在建设过程中的进行安排。
2.培训配套要求：乙方应安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。根据不同用户角色，提供知识培训、实操培训等多方面的用户培训。
九、知识产权
1.乙方保证交付的全部系统和设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密或其他合法权益。乙方保证，如果其系统和设计文件使用或包含任何第三方的知识产权或专有技术或商业秘密，乙方已经获得权利人的合法授权。乙方进一步保证使甲方免于因被指控侵权而产生的或与此有关的任何及所有责任，并赔偿甲方由此发生的任何成本、费用和损失，包括但不限于解决争议，承担甲方因此支出的交通费、律师费、诉讼费等一切合理费用，并保证甲方对软件的正常使用。否则，乙方退还全部合同价款及利息，并赔偿因此给甲方造成的损失。
2.乙方需按要求交付给甲方，针对本项目定制开发部分的源代码，具体要求如下：
（1）本项目购买的成品软件，需向采购人提交软件明细清单，内容包括但不限于：软件开发厂家（或原厂名称）、厂家技术支持联系方式、软件产品全称及版本号、产品序列号（如涉及）等，以确保软件来源可溯及后续服务畅通。
（2）如本项目交付的内容涉及乙方产品标准化功能，此部分无需交付源代码。除产品标准化功能外，针对本项目定制开发部分的源代码，乙方需在终验前交付给甲方。自交付之日起，该定制开发部分的源代码知识产权及所有权归甲方所有。
对于项目中涉及乙方源代码等知识产权的部分，必要时乙方应提供相应的技术支持与配合；如因乙方产品质量缺陷导致系统故障，乙方需配合甲方开展问题排查、处置工作。
十、保密
1.保密信息
本合同保密信息指乙方因履行本合同而知悉的甲方的行政文件、会议纪要、内部信息、内部规范性文件或规章制度、本合同内容及本项目所涉及的全部文件、技术文档、数据以及其他任何甲方尚未对外公开的信息或资料。
2.保密期限
自本合同生效之日起至相关保密信息公开为止。本合同项下的保密义务不因本合同的终止、解除而终止。
3.披露和使用保密信息的限制
乙方应将保密信息的使用限制在乙方及乙方相关工作人员范围内，乙方只可将保密信息用于本合同之目的。乙方应确保其工作人员知悉且同意本条款的内容并确保受其约束。乙方同意，除非按法律法规规定、司法机关或有关监管机构的要求披露外，未经甲方事先书面同意，乙方及乙方工作人员不得向任何第三方披露、转让、复制保密信息或以其他方式谋取任何利益，也不得以任何形式为本合同目的以外的目的使用保密信息。
4.违反保密义务的责任
乙方或乙方工作人员违反保密义务的，乙方应按照本合同总金额的 20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
5.保密信息的返还或销毁
本合同解除或终止时，如甲方要求乙方返还或销毁任何依本合同而提供的保密信息及其复印件，乙方应在甲方要求的时间内返还或销毁。
十一、违约责任
1.甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或者履行合同义务不符合约定的，均视为违约，应赔偿由此给对方造成的全部损失。
2.乙方应按照双方约定的时间完成本合同项下的交付、验收义务，乙方延迟履行任一义务的，每延迟一日，应按照本合同总金额的千分之【3】向甲方支付违约金。超过【30】日（含）仍未完成交付的，乙方应按照本合同总金额的 5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应继续承担赔偿责任，同时甲方保留单方解除本合同的权利，甲方单方解除合同的，乙方应退还已收取的全部费用。如因甲方未按时提供政务云环境服务器资源，配备相关的操作系统、数据库及中间件等基础软件，或因甲方场地搬迁等原因造成项目工期延误的，乙方不承担违约责任。
3.乙方交付的成果经两次以上（包含两次）验收仍不合格的，经甲方合理宽限后仍不能验收合格的，乙方应按照本合同总金额的 5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应继续承担赔偿责任，同时甲方保留单方解除本合同的权利，甲方单方解除合同的，乙方应退还甲方已支付但未履行服务期间对应的费用。
4.乙方违反本合同、招标文件、投标文件的其他任何承诺、保证、义务或责任的，应按照本合同总金额的5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应继续赔偿，同时甲方保留单方解除本合同的权利。
5.本条约定的损失包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、公告费、差旅费、公证费等。
十二、合同的解除和终止
1.合同生效后，经双方协商一致，可以解除或终止本合同。因甲方原因导致合同解除或终止的，甲方应按乙方提交的已完成并验收合格的工作量，支付乙方服务费用。因乙方原因导致合同解除或终止的，乙方应退还甲方已支付的费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2.有下列情况之一的，合同一方可以解除本合同：
（1）客观情况发生变化，使合同履行已无必要或无法继续履行的；
（2）因不可抗力，致使合同不能实际履行的；
（3）一方根本违约，迟延履行债务或者有其他违约行为，导致合同无法继续履行的；
（4）一方迟延履行主要债务，经另一方催告后，在合理期限内仍拒不履行合同的；
（5）出现其他解除合同的严重情形的。
3.提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。
十三、不可抗力
1.签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予延长，但应经相对方书面同意，其延长的期限应相当于不可抗力事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、政府政策调整、行政命令等。
2.受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十天内以书面形式将出现不可抗力的相关情况说明向对方提交，特殊情况下，实在无法亲自提交的，可以用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认并审核同意。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，或达成解除合同的协议。
3.因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应法律责任。
十四、争议解决
因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼。
十四、其他
1.由于服务范围或信息系统的需求变更，根据实际情况，双方经协商一致后，可以以书面方式签订补充协议对相关费用和工期进行相应调整。
2.本合同未尽事宜、合同条款的修订更改或补充，若本项目招标文件、乙方投标文件有明确规定的，以招标文件、乙方投标文件为准；若均未明确的，双方协商一致后，可签订书面补充协议；对于同一事项，本合同及本项目招标文件、乙方投标文件、补充协议均有约定的，以补充协议为准。经双方确认并签署的补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同生效
1.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同及附件一式六份，各份合同及附件有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。

（以下无正文）
甲方：  北京市怀柔区发展和改革委员会             乙方：
（盖章）                              （盖章）


法定代表人/授权代表：（签章）           法定代表人/授权代表：（签章）



年   月   日                             年   月   日
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第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（资格证明文件）













项目名称:

项目编号：

投标人名称：

日   期：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均应填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

            投标人名称（加盖公章）： ____________
  日期：_____年______月______日   
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
[image: ]
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
(3) 中小企业声明函填写注意事项
1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
(4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 本项目对于联合体的要求

本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，
无需提供其他承诺或声明。



3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件

本项目无需提交投标保证金


二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）



投 标 文 件
（商务技术文件）








项目名称:


项目编号：


投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc520356218]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：
    法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：


法定代表人身份证复印件
（人像面）



	

法定代表人身份证复印件
（国徽面）


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：


委托代理人身份证复印件
（人像面）



	

委托代理人身份证复印件
（国徽面）





说明：
1. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：


法定代表人身份证复印件
（国徽面）



	

法定代表人身份证复印件
（人像面）




投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



1 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826]
开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150480796]




3 




2 投标分项报价表

投标分项报价表
项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按采购需求要求分项填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.投标人可根据本项目的具体特点与实际情况，对本表格格式进行调整。
                  

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
3 [bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751]
合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
4 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；投标人提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且投标人提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则投标人除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（服务）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （怀柔区公共资源交易中心信息化适配改造），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1投标人信息采集表
	投标人名称
	投标人所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.投标人所属性别请填写“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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