北京市农林科学院信息技术研究中心机房设备与网站系统运维项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000026210200172214-XM001

原公告的采购项目名称：北京市农林科学院信息技术研究中心机房设备与网站系统运维项目

首次公告日期：2026年5月26日

二、更正信息

更正事项：招标文件更正

更正内容：

1．评分标准及采购需求更正：详见附件

2. 招标文件获取截止时间更正：

招标文件获取截止时间更正为：2026年6月15日16:00

3．投标截止时间、开标时间更正：

投标截止时间、开标时间更正为：2026年6月24日9点30分（北京时间）。

4.其他内容保持不变。

更正日期：2026年6月8日

三、其他补充事宜

1．本公告同时在以下媒介上发布：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）

除上述媒介外，本项目相关信息不在其他任何网站、论坛、报刊、杂志等媒介发布，其他任何媒介上转载的信息均为非法转载，均为无效。

2．免责声明：请供应商提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市农林科学院信息技术研究中心

地    址：北京市海淀区曙光花园中路 11 号

联系方式：顾老师，

2.采购代理机构信息

名    称：国讯招标集团有限公司

地    址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座18B层01A室

联系方式：010-88805800

3.项目联系方式

项目联系人：胡斌、肖锐、任仙、张子克、严冬、肖广、张帆萍

电      话：010-88805800-8012

附件：评分标准及采购需求变更内容（详见下页）

评分标准及采购需求变更为（详见下述各包内容）：

## 第1包评标标准：

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100 | 10分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 技术部分 （53分） | 服务需求的响应程度 | 30分 | 完全满足招标文件的服务应用需求得30分； 有一项#号需求不满足扣4分，有一项非#号需求不满足扣1分，最低得0分。 |
|  | 服务管理流程 | 9分 | 服务管理流程设计完善、架构清晰、层次合理得9分； 服务管理流程设计较完善、架构较清晰、层次较合理得7分； 服务管理流程设计一般、架构一般、层次一般得4分； 服务管理流程设计较差，架构较差，层次较差，得2分； 未提供或不符合文件要求得0分。 |
|  | 技术运维服务方案 | 9分 | 技术运维服务方案详细科学，优于用户要求9分； 技术运维服务方案完善合理性一般，能满足用户要求6分； 技术运维服务方案较完善合理性较差，基本能满足用户要求3分； 未提供或技术运维方案不完善，不合理，不能满足用户要求0分。 |
|  | 安全方案 | 9分 | 保障措施完善、可靠，措施有力针对项目特点，优于用户要求得9分； 保障措施基本完善、可靠，措施基本针对项目特点，能满足用户要求6分； 保障措施基本完善、可靠，措施基本针对项目特点，基本能满足用户要求3分； 具有保障措施，但措施没有针对项目特点，不能满足用户要求得0分； 不能满足用户要求或未提供得0分。 |
| 商务部分 （37分） | 企业业绩 | 5分 | 近五年投标人承担过类似的项目（合同签订日期2021年3月1日至今，需提供合同复印件或者相关证明材料），每1个得1分，最多得5分。 |
|  | 项目成员 | 5分 | 有专业的运维队伍，提供机房硬件运维、服务器存储运维、网络设备运维、网络安全管理、机房基础设施运维等专业技术人员不少10名，并提供名单及职责分工的得5分； 提供的专业技术人员不足10名或部分满足招标文件中对驻场人员要求的或者职责分工不明确的得3分；不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 项目成员中具备信息系统监理师方面资质证书的，得1分； 项目成员中具备系统集成管理方面资质证书的，得1分； 项目成员中具备低压电工方面资质证书的，得1分； 项目成员中具备安防技术方面资质证书的，得1分； 备注：需提供有效的证书复印件加盖公章后为准。 |
|  |  | 12分 | 有专业的运维队伍，对岗位任职条件，人员服务方案的设计完全满足项目需要，驻场人员不少于4名且能满足招标文件中对驻场人员的要求得9分。提供的驻场人员不足4名或部分满足招标文件中对驻场人员要求的或者职责分工不明确的得3分；不提供不得分。 拟派项目团队成员中，骨干成员具备高级网络工程师证书、高级弱电系统集成项目经理书、高级智能化集成项目经理证书的，每提供1个证书得1分，最高得3分。 注: 1.投标人须提供相关证书复印件 2.同一成员提供多个证书的，不重复计分;不同成员提供同一类证书的，可以分别计分。 |
|  |  | 5分 | 能够长期提供优于招标方对驻场人员数量和响应时间需求的得5分；能够长期提供满足招标方对驻场人员数量和响应时间需求的得3分；否则不得分。 |
|  | 企业情况 | 3分 | 具备信息系统建设和服务能力证书得3分；证书复印件加盖公章后为准。 |

## 第1包：网络管理安全设备、网络核心设备、服务器与存储设备、配套系统、农业科研专用计算分析设备运维服务采购需求

| 一 | 网络管理安全设备 |  |  | #1.提供任何时候、任何故障情况下的设备任何配件供给和更换服务； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训（每季度现场培训不少于1次）、定期巡检、故障排除、拓扑迭代、协议更新、配件更换等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 #5.提供产品原厂商售后服务承诺函。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路负载均衡深信服 | 台 | 2 |  |
| 2 | 服务器负载均衡深信服 | 台 | 2 |  |
| 3 | 硬件防火墙深信服 | 台 | 2 |  |
| 4 | 智能流量管理设备深信服 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络入侵防护绿盟 | 台 | 2 | #1.提供任何时候、任何故障情况下的设备任何配件供给和更换服务； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训（每季度现场培训不少于1次）、定期巡检、故障排除、拓扑迭代、协议更新、配件更换等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 |
| 二 | 网络核心设备 |  |  |  |
| 1 | VPN 深信服 | 台 | 1 | #1.提供任何时候、任何故障情况下的设备任何配件供给和更换服务，配件到达指定地点的响应时间不超过2小时； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，备机到达指定地点的响应时间不超过2小时，同时故障须在12小时内解决，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训（每季度现场培训不少于1次）、定期巡检、故障排除、拓扑迭代、网络优化（根据网络运行情况进行性能优化并通过用户的测试验收，全年不少于3次）、协议更新、配件更换等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 #5.提供产品原厂商售后服务承诺函。 |
| 2 | 核心交换机H3C | 台 | 2 | #1.提供任何时候、任何故障情况下的设备任何配件供给和更换服务，配件到达指定地点的响应时间不超过2小时； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，备机到达指定地点的响应时间不超过2小时，同时故障须在12小时内解决，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训（每季度现场培训不少于1次）、定期巡检、故障排除、拓扑迭代、网络优化（根据网络运行情况进行性能优化并通过用户的测试验收，全年不少于3次）、协议更新、配件更换等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 |
| 3 | 接入层交换机 H3C | 台 | 21 |  |
| 三 | 服务器与存储设备 |  |  | #1.提供任何时候、任何故障、任何新扩展需求情况下的设备任何配件供给和更换服务，配件到达指定地点的响应时间不超过2小时； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，备机到达指定地点的响应时间不超过2小时，同时故障须在12小时内解决，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训、定期巡检、故障排除、协议更新等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 |
| 1 | 日志存储系统 浪潮 AS500 | 台 | 1 |  |
| 2 | 农业物联网实时数据存储系统浪潮AS520G | 台 | 1 |  |
| 3 | 入侵防御日志存储系统 浪潮AS500 | 台 | 1 |  |
| 4 | 农业信息资源存储系统 HP P2000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数据存储设备HP MSA1500 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监控服务器 浪潮 NF5280 M3 | 台 | 2 |  |
| 7 | 小型机浪潮TS850 | 台 | 8 |  |
| 8 | 三维图形工作站 （多线程服务器）联想D30 | 台 | 5 |  |
| 9 | 三维场景服务器联想D30 | 台 | 1 |  |
| 10 | 三农综合服务平台基础建设与配套设备-服务器 浪潮NF5240 M3 | 台 | 4 |  |
| 11 | 应用服务器IBM X3950 | 台 | 19 |  |
| 12 | 病毒服务器IBM X3650 | 台 | 1 |  |
| 13 | 网管服务器IBM X3650 | 台 | 1 |  |
| 14 | 数据服务器浪潮英信NF5240M3 | 台 | 25 |  |
| 15 | 数据服务器浪潮英信NF8560M2 | 台 | 5 |  |
| 16 | 数据服务器 联想万全R525 G3 | 台 | 4 |  |
| 17 | 数据服务器 IBM corporation towe | 台 | 1 |  |
| 四 | 配套系统 |  |  |  |
| 1 | UPS电池 LC-P12100 | 台 | 108 | 1.每月提交巡检报告，并通过用户的书面认可； 2.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 3.服务质量：技术支持、培训、定期巡检、故障排除、配件更换等服务 |
| 2 | 机房空调 艾默生 92070 70KW | 台 | 2 | 1.保障设备日常正常运行，设备出现故障、问题后12小时内解决，在规定时间内解决不了的需在2小时内提供备机保障； 2.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 3.服务范围：技术支持、培训、定期巡检、故障排除、协议更新、配件更换等服务；每月提交巡检报告、优化方案等 |
| 3 | 机房配套UPS系统 艾默生NXR 200KVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 机房配套监控显示系统 DET DH4670 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机房配电柜ABB GGD-30 | 台 | 1 |  |
| 6 | 新风机亚都YH-2000sXL | 台 | 1 |  |
| 7 | 1层UPS室环境及安防设备 欧雅恒OYH-MS | 套 | 1 |  |
| 8 | 5层机房环境及安防监控设备欧雅恒OYH-MS | 套 | 1 |  |
| 五 | 农业科研专用计算分析设备 |  |  |  |
| 1 | 农业生产实验处理专用设备高性能实验结果处理与计算节点模块HP DL388 Gen9 | 台 | 24 | #1.提供任何时候、任何故障、任何新扩展需求情况下的设备任何配件供给和更换服务，配件到达指定地点的响应时间不超过2小时； #2.保障设备日常正常运行，设备出现故障后须及时提供备机，备机到达指定地点的响应时间不超过2小时，同时故障须在12小时内解决，在规定时间内解决不了的须7日内免费提供不低于现有配置的同类新设备替换备机； 3.技术响应程度： 现场技术支持响应时间小于2小时； 事件关闭率≥95%； 4.服务范围：技术支持、培训、定期巡检、故障排除、协议更新等服务；定期提供日志、周报、月报、优化方案等。 |
| 2 | 农作物苗情与气象环境分析处理设备农作物苗情与气象环境实验结果处理计算节点模块 HP DL388 Gen9 | 台 | 11 |  |
| 3 | 新品种选育计算设备 浪潮NF8460M4 | 台 | 11 |  |
| 4 | 农业动植物种质资源因子管理设备-存储模块 HPE MSA2040 | 台 | 2 |  |
| 5 | 农作物苗情与气象环境分析处理设备计算基础服务模块微软WINDOWS SERVER2012 | 台 | 10 | 1.提供运行状况远程监测服务环境； 2.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 3.服务质量：技术支持、定期测试、日志分析、故障排除等服务 |
| 六 | #项目服务期内派驻不少于4名专业技术运维人员。驻场团队具体要求： （1）驻场团队需由公司副总级以上级别人员作为驻场负责人，并定期开展现场驻场服务和成员考评管理； （2）驻场团队成员的项目经历、专业技能等资历要求须符合招标方需求并得到书面认可； （3）驻场团队成员的更换、增补等须满足招标方要求，并得到书面认可。 |  |  | 在招标方开展365天24小时不间断值班，开展网络安全、网络核心设备、服务器等运维服务 |

## 第2包评标标准：

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100 | 10分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 技术部分 （67分） | 服务需求的响应程度 | 30分 | 完全满足招标文件的服务应用需求得30分； 有一项#号需求不满足扣4分，有一项非#号需求不满足扣1分，最低得0分。 |
|  | 服务管理流程 | 15分 | 服务管理流程设计完善、架构清晰、层次合理得15分； 服务管理流程设计较完善、架构较清晰、层次较合理得10分； 服务管理流程设计一般、架构一般、层次一般得5分； 服务管理流程设计较差，架构较差，层次较差，得2分； 未提供或不符合文件要求得0分。 |
|  | 技术运维服务方案 | 12分 | 技术运维服务方案详细科学，完全满足或优于用户要求12分； 技术运维服务方案完善合理性一般，能满足用户要求6分； 技术运维服务方案较完善合理性较差，基本能满足用户要求3分； 未提供或技术运维方案不完善，不合理，不能满足用户要求0分。 |
|  | 安全防护与测试方案 | 6分 | 结合招标需求对各投标人的投标文件进行综合评审：安全防护与测试方案完善的得6分；安全防护与测试方案有所欠缺的得3分；不提供的得0分。 |
| 商务部分（23分） | 企业业绩 | 5分 | 近五年投标人承担过类似的项目（合同签订日期2023年1月1日至今，需提供合同复印件或者相关证明材料），每1个得1分，最多得5分。 |
|  | 项目成员 | 8分 | 有专业的运维队伍，对岗位任职条件，人员服务方案的设计完全满足项目需要，专业技术人员不少于3名且能满足招标文件中对驻场人员的要求，并提供名单及职责分工的得8分； 提供的专业技术人员不足3名或部分满足招标文件中对驻场人员要求的或者职责分工不明确的得3分；不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 项目成员具备高级项目管理师证书得1分 项目成员具备深信服安全资深工程师证书得1分 项目成员具备项目管理PMP证书得1分 备注：需提供有效的证书复印件和相应人员身份证加盖公章后为准。 |

## 第2包：应用软件及基础软件、机房网络运行维护服务、网站系统运维服务、专业系统运维服务采购需求

| 一 |  | 应用软件及基础软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 网络监控管理系统 H3C MC智能管理平台标准版 | 套 | 1 | 1.每月提交巡检报告，并通过用户书面认可； 2.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 3.服务质量：技术支持、定期测试、日志分析、故障排除等服务 |
| 2 |  | 大数据农业可视化仿真平台 | 套 | 1 | 1.每月提交巡检报告，并通过用户的书面认可； 2.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 3.服务质量：技术支持、定期测试、日志分析、故障排除等服务 |
| 3 |  | 邮件服务系统运维 | 套 | 1 | 1.每月提供至少1天的驻场服务，解决邮件存在的垃圾邮件、病毒邮件等安全问题，以及运行过程中出现的其他问题； 2.技术响应程度：指定邮件技术支持人员，该人员须保持应答电话畅通；邮件系统出现问题或故障，采购方通知邮件技术支持人员后，其到达现场时间小于2小时；除与采购方协商一致，邮件系统技术支持人员不得以任何理由拖延或拒绝到场； 3.应采购方提出要求或经采购方同意，对系统进行功能升级、反垃圾规则库、病毒库升级等； 4.采购方邮件系统出现应急情况，邮件系统支持人员具有联动责任，须主动第一时间到现场解决； 5.技术支持、定期测试、日志分析、故障排除等服务； #6.提供产品原厂商售后服务承诺函。 |
| 二 |  | 机房网络运行维护服务 |  |  |  |
| 1 |  | 网络、设备和系统安全巡检、主机扫描、病毒查杀、日志分析、漏洞扫描、渗透测试和加固服务 | 人月 | 20 | 1）链路负载均衡、服务器负载均衡、VPN、骨干网络路由器6台设备，每台设备每半年需要开展1次安全加固服务，每次需要1人约0.5周（0.25人月），共需要0.125*2*6=1.5人月 2）硬件防火墙、智能流量管理、网络入侵防护绿盟、上网行为管理、核心交换机7台设备，每台设备每季度需要开展1次安全加固服务，每次需要1人约0.5周，共需要0.125*4*7=3.5人月 3）链路负载均衡、服务器负载均衡、VPN、骨干网络路由器、硬件防火墙、智能流量管理、网络入侵防护绿盟、上网行为管理、核心交换机共13台设备需要进行安全巡检、主机扫描、病毒查杀、日志分析、漏洞扫描、渗透测试，每台设备两周需要开展1次，每次需要1人1天，共需要0.4*13=5人月 4）开展3个系统的等保二级备案前期准备、测评对接、 备案提交、后期维护；备案过程中同步开展系统安全加固，确保系统满足等保二级基本安全要求（含物理环境、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）；取得公安网安部门出具的备案证明；共需要10人月 |
| 2 |  | 机房网络拓扑结构优化 | 人天 | 36 | 每个月根据中心人员变动情况、终端设备接入情况、网络设备运行情况、数据传输效率等对农科大厦5层、6层和汽配城3个机房进行网络拓扑结构的优化，每季度生成一套优化方案。每个机房需要1名技术人员开展1天，共计36人天 |
| 3 |  | 日常信息安全咨询服务 | 人天 | 30 | 邀请网络信息安全领域的技术人员开展围绕信息保密性、防篡改、信息源真实性等主题开展安全咨询服务，每个主题每年开展2次，每次邀请5人，共计30人天。 |
| 4 |  | 安全检测及深度分析服务 | 人月 | 8 | 开展口令入侵、特洛伊木马、电子邮件、节点攻击、网络监听、黑客软件、安全漏洞、端口扫描8种攻击方法中DOS攻击、木马程式2类常见攻击工具的远程和本地攻击检测和分析服务，每种攻击类型按照1人月计算，共需要8人月。 |
| 5 |  | 节假日和应急安全值守服务 | 人天 | 115 | 安排1名人员在法定节假日、周末下开展网络安全值守服务，计115人天。 |
| 6 |  | 安全策略制定及调整服务 | 人天 | 24 | 每月根据网络接入人员及终端设备变化情况、网络攻击情况、出现的网络安全事件等综合开展网络风险分析、安全策略调整服务，每月需要2人开展1天，共计24人天 |
| 7 |  | 机房设备标记与更新记录 | 人天 | 20 | 年度开展10次机房设备标记与更新服务，每次需要2人同时开展1天，共计需要20人天 |
| 8 |  | 机房地面清洁服务 | 人天 | 20 | 年度开展10次机房设备标记与更新服务，每次需要2人同时开展1天，共计需要20人天 |
| 9 |  | #项目服务期内派驻不少于2名专业技术运维人员，开展网络安全运维防护。驻场团队具体要求： （1）驻场团队需由公司副总级以上级别人员作为驻场负责人，并定期开展现场驻场服务和成员考评管理； （2）驻场团队成员的项目经历、专业技能等资历要求须符合招标方需求并得到书面认可； （3）驻场团队成员的更换、增补等须满足招标方要求，并得到书面认可。 |  |  | 在招标方开展365天24小时不间断值班运维，开展网络、设备和系统安全巡检、主机扫描、病毒查杀、日志分析、漏洞扫描、渗透测试和加固服务等 |
| 三 |  | 网站系统运维服务 |  |  |  |
| 1 |  | 网站安全运维防护 | 人月 | 18 | 1.围绕网站开展弱口令、僵尸木马、蠕虫病毒、勒索病毒、SQL注入漏洞、网页篡改、端口漏洞、暗链，隐私数据泄露、跨站脚本攻击漏洞、任意文件上传漏洞、未加密的连接漏洞、程序错误信息漏洞、用户的凭证信息以明文发送漏洞、容易受到攻击的JavaScript库版本漏洞、点击劫持、cookie存在属性缺失漏洞、拒绝服务等远程和本地检测分析服务，每种检测分析服务每年按照1人月计算，共需要18人月。 |
| 四 |  | 专业系统运维服务 |  |  |  |
| 1 | #项目服务期内派驻不少于1名专业技术运维人员，开展系统安全运维防护。驻场团队具体要求： （1）驻场团队需由公司副总级以上级别人员作为驻场负责人，并定期开展现场驻场服务和成员考评管理； （2）驻场团队成员的项目经历、专业技能等资历要求须符合招标方需求并得到书面认可； （3）驻场团队成员的更换、增补等须满足招标方要求，并得到书面认可。 |  | 人月 | 12 | 开展弱口令、僵尸木马、蠕虫病毒、勒索病毒、SQL注入漏洞、网页篡改、端口漏洞、暗链，隐私数据泄露、跨站脚本攻击漏洞、任意文件上传漏洞、未加密的连接漏洞、程序错误信息漏洞、用户的凭证信息以明文发送漏洞、容易受到攻击的JavaScript库版本漏洞、点击劫持、cookie存在属性缺失漏洞、拒绝服务等远程和本地检测分析服务，需要12人月。 |

## 第3包评标标准

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10％×100 | 10分 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 技术部分 （77分） | 项目理解分析 | 10分 | 综合考虑投标人结合项目需求，对现有系统的理解及综合分析能力。 (1)项目分析针对性强、对采购需求理解深入、全面，重点分析到位:10分; (2)项目分析有部分对性、对采购需求有理解、具有部分针对性分析:7分; (3)项目分析针对性一般，不能准确理解项目内容:4分; (4)项目分析针对性较差，未能理解项目重点:1分; (5)未提供相关内容，得0分。 |
|  | 运维服务方案 | 8分 | 1. 消息推送服务方案： (1)方案阐述详细、科学合理、可行性强，有合理化建议，得8分; (2)方案阐述较详细，具备合理性可行性，得6分; (3)方案有一定阐述，具备基本可行性，得4分; (4)方案没有阐述或内容不具体，可行性较差，得2分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  |  | 8分 | 2. 网站信息采集服务方案 (1)方案阐述详细、科学合理、可行性强，有合理化建议，得8分; (2)方案阐述较详细，具备合理性可行性，得6分; (3)方案有一定阐述，具备基本可行性，得4分; (4)方案没有阐述或内容不具体，可行性较差，得2分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  |  | 8分 | 3.数据加工服务方案 (1)方案阐述详细、科学合理、可行性强，有合理化建议，得8分; (2)方案阐述较详细，具备合理性可行性，得6分; (3)方案有一定阐述，具备基本可行性，得4分; (4)方案没有阐述或内容不具体，可行性较差，得2分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  |  | 8分 | 4. 信息发布服务方案 (1)方案阐述详细、科学合理、可行性强，有合理化建议，得8分; (2)方案阐述较详细，具备合理性可行性，得6分; (3)方案有一定阐述，具备基本可行性，得4分; (4)方案没有阐述或内容不具体，可行性较差，得2分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  |  | 8分 | 5. 节假日和应急安全值守服务方案 (1)方案阐述详细、科学合理、可行性强，有合理化建议，得8分; (2)方案阐述较详细，具备合理性可行性，得6分; (3)方案有一定阐述，具备基本可行性，得4分; (4)方案没有阐述或内容不具体，可行性较差，得2分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  | 应急安全保障措施 | 5分 | 针对突发的安全事故的防范措施及应急处理措施，以及日常安全管理制度。 (1)措施合理可行、针对性强，日常安全管理制度科学完善，得5分; (2)措施较合理可行、针对性较强，日常安全管理制度较完善，得3分; (3)措施不够全面、针对性不强，日常安全管理制度有欠缺，得2分; (4)措施不可行、针对性较差，日常安全管理制度较差，得1分; (5)未提供相关内容，得0分。 |
|  | 售后服务和培训方案 | 5分 | 综合考虑售后服务和培训方案。 (1)售后服务及项目培训方案合理、全面、可行，得5分; (2)售后服务及项目培训方案较合理可行，得3分; (3)售后服务及项目培训方案有欠缺，较难满足项目需求，得2分; (4)售后服务及项目培训方案不合理，无法满足项目需求，得1分; (5)未提供方案，得0分。 |
|  | 服务团队 | 5分 | 项目实施团队情况: (1)项目实施团队任务分工明确、组织结构合理、人员配备齐全、上岗证件齐全，得5分; (2)项目实施团队任务分工较明确，组织结构较合理，人员配备基本满足采购需求，上岗证件较齐全，得4分; (3)项目实施团队任务分工一般，组织结构有欠缺，人员配备较难满足采购需求，上岗证件不完整，得3分; (4)项目实施团队任务分工不明确，组织结构不合理，人员配备及上岗证件不能满足采购需求，得1分; (5)未提供相关内容，得0分。 |
|  |  | 12分 | 有专业的运维队伍，对岗位任职条件，人员服务方案的设计完全满足项目需要，驻场人员不少于4名且能满足招标文件中对驻场人员的要求得9分。提供的驻场人员不足4名或部分满足招标文件中对驻场人员要求的或者职责分工不明确的得3分；不提供不得分。 拟派项目团队成员中，骨干成员具备高级网络工程师证书、高级弱电系统集成项目经理书、高级智能化集成项目经理证书的，每提供1个证书得1分，最高得3分。 注: 1.投标人须提供相关证书复印件 2.同一成员提供多个证书的，不重复计分;不同成员提供同一类证书的，可以分别计分。 |
| 商务部分（13分） | 业绩 | 10分 | 投标人提供2023年1月1日至今网站运维项目的案例，每提供1个有效案例得2分，最多得5分。注:投标人需提供采购合同或协议(至少含合同首页、合同关键页、合同盖章页)复印件，否则业绩不予认可。 |
|  | 相关认证 | 3分 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书，得1分； 投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书，得1分； 投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书，得1分；未提供不得分 |

第3包：应用软件及基础软件、网站系统运维服务、专业系统运维服务采购需求

| 一 | 应用软件及基础软件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件负载测试工具 LoadRunner | 套 | 1 | 1.提供运行状况远程监测服务环境； #2.LoadRunner并发能力提升到100及以上；提供安装源程序的光碟或U盘一套，软件支持http协议的性能测试，100个并发用户，具有脚本构建功能、场景生成及性能测试、测试分析等功能。 3.技术响应程度：现场技术支持响应时间小于2小时； 4.服务质量：技术支持、定期测试、日志分析、故障排除等服务； 5.LoadRunner升级为最新版 |
| 二 | 网站系统运维服务 |  |  |  |
| 1 | 消息推送服务 | 人月 | 6 | 根据不同用户类型、信息内容特征实现个性化供需匹配与消息推送服务，每个月需要1人开展半个月，共需6人月 |
| 2 | 网站信息采集 | 人月 | 5 | 围绕网站资讯、合作交流、科学研究、人才队伍、成果转化5个专题开展信息采集服务，共需5人月 |
| 3 | 数据加工 | 人月 | 4 | 科学实验、生产问答、实时农情、技术服务、示范基地、科技成果等图片、视频、文字等多类型数据的加工处理、噪声清晰、关联优化等服务，每个月文字类数据和图片视频等多媒体加工分别需要0.4人月和0.6人月，共计需要12人月 |
| 4 | 信息发布服务 | 人月 | 12 | 安排1人专门开展网站信息发布相关的网络样式制作、发布终端适配处理工作，共计12人月。 |
| 5 | 节假日和应急安全值守服务 | 人天 | 130 | 安排2名人员在周末、法定假日和应急情况下开展网站系统安全保障服务，计130人天。 |
| 三 | 专业系统运维服务 |  |  |  |
| 1 | #项目服务期内派驻4名专业技术运维人员，开展专业系统驻场技术运维服务。驻场团队具体要求： （1）驻场团队需由公司副总级以上级别人员作为驻场负责人，并定期开展现场驻场服务和成员考评管理； （2）驻场团队成员的项目经历、专业技能等资历要求须符合招标方需求并得到书面认可； （3）驻场团队成员的更换、增补等须满足招标方要求，并得到书面认可。 | 人月 | 35 | 开展生产问答、实时农情、技术服务、市场信息等数据采编、异常数据过滤、运行环境监测、日志分析与应急处理、展示服务风格配置调整等，需要35人月； |