采购实施计划表

| 项目名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目2025年专用仪器设备采购（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人项目需求部门：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类：R货物 £服务 □工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制采购实施计划的单位 |  |  |  |  |  | R采购人自行组织 |  |  |  |  |
| 采购代理机构或者其他第三方机构盖章 |  |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |
| 采购包划分 | 包号 |  | 采购标的名称及内容 |  |  |  |  |  |  | 拟采购数量（151） |
|  | 01 |  | 关节运动模拟试验机等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 02 |  | 双相分离系统-四极杆串联飞行时间质谱联用仪等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 03 |  | 生物气溶胶综合评价系统等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 04 |  | 离子色谱仪等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 05 |  | 姿态测量系统等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 06 |  | 调强验证矩阵等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 07 |  | 生物显微镜等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 08 |  | 多样品疲劳试验机等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 09 |  | 荧光定量PCR仪等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 10 |  | 库仑法透氧测试仪（抽屉式）等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | 11 |  | 高精度电子万能材料试验机等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 12 |  | 高低温低气压试验箱等检测设备 |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 合同订立安排（适用包号：01-12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预（概）算金额 （万元） |  | 5804.0855 |  | 最高限价（万元） | R01：1,256.6000 万元、02：1,174.0000 万元、03：630.5000 万元、04：723.0000 万元、05：460.9700 万元、06：355.6000 万元、07：144.0400 万元、08：309.6500 万元、09：105.1000 万元、10：289.2274 万元、11：206.0916 万元、12：149.3065 万元。 □无 |  |  |  |  |  |
| 开展采购活动的时间安排 |  | 意向公告 |  | 2024年11月6日-2025年7月13日/合计249天 |  |  |  |  | 总采购周期：2024年11月6日-2026年8月25日,合计655天 |  |
|  |  | 需求调查 （市场调研） |  | 2025年1月1日-2025年7月13日/合计74天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标采购活动 |  | 2025年7月14日-2025年8月18日/合计35天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施 |  | 合同签订之日起-2026年8月25日/合计365天 |  |  |  |  |  |  |
| 采购组织形式和委托代理安排 |  | □集采目录内协议采购 □委托集中采购机构采购 R委托社会代理机构采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购方式的选择及理由说明 |  | 选择理由说明 |  |  |  |  | 选择采购方式 |  |  |  |
|  |  | □采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目（如通用设备、物业管理等） |  |  |  |  | □招标（□公开招标□邀请招标） □询价 □其他________ |  |  |  |
|  |  | R采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目（如大型装备、咨询服务等） |  |  |  |  | R招标（R公开招标□邀请招标） □谈判（磋商） □其他________ |  |  |  |
|  |  | □不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目（如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等） |  |  |  |  | □谈判（磋商） □其他________ |  |  |  |
| 竞争范围 |  | R发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否允许合同分包 |  | R否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资格条件 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1 中小企业政策 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。 3.本项目的特定资格要求： 3.1本项目是否属于政府购买服务：否； 3.2其他特定资格要求：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审规则 |  | 详见附件1评审办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同管理安排（适用包号：01-12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  | □买卖合同 □租赁合同 □建设工程合同 R技术合同（技术服务合同） □委托合同 □物业服务合同 □中介合同 □其他， （应按照《中华人民共和国民法典》规定类型填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定价方式 |  | （1）采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目（如通用设备、物业管理等） |  |  |  |  |  | □固定总价 □固定单价 |  |  |
|  |  | （2）采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目（如大型装备、咨询服务等） |  |  |  |  |  | R固定总价 □固定单价 |  |  |
|  |  | （3）不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目（如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等） |  |  |  |  |  | □固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 主体 |  | 采购人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时间 |  | 供应商完成产品交付及培训等各阶段工作后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方式 |  | 采购人邀请本项目中标供应商参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 程序 |  | 采购人根据合同约定对供应商提交的成果进行验收，验收合格的，视为供应商已交付工作成果。验收不合格的，供应商应当在10日内按照采购人要求进行返工或调整，并重新提交采购人验收。供应商因此未能按时交付或经整改后仍未通过采购人验收的，应按本合同约定承担逾期交付的违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内容 |  | 针对招标文件的每一项商务、技术要求进行验收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收标准 |  | 供应商为采购人提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。供应商为采购人提供的服务质量符合国家、北京市相关管理办法的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 风险管控措施 |  | （1）国家政策变化：采购过程如发生国家政策变化，采购文件如须调整，则修改文件，如涉及标的和资格条件变化，则重新开展采购；合同履行过程如发生国家政策变化，涉及双方权利义务变化的，根据政策规定以补充形式处理，如合同已不具备履行条件的，则双方协商终止合同。 （2）实施环境变化：服务期限内，如遇特殊情况，实际用餐人数与常规人数发生较大变化，中标人配备的餐饮服务人员数量也对应发生较大变化，且持续实际超过一个月，则结算方式按实际配备餐饮服务人员数量×中标金额月人均工资进行结算。 （3）重大技术变化：不涉及。 （4）预算项目调整：如采购过程中发生预算项目调整，则根据调整情况考虑更正采购文件或者重新采购；如合同实施过程中，预算项目调整，甲乙双方根据合同条款及相关法规签订补充协议。 （5）因质疑投诉影响采购进度、采购失败：做好采购过程的质疑以及采购失败的防范工作，包括：根据财库〔2021〕22号文落实采购需求管理办法，保障需求的合法性、合规性、合理性；按政府采购相关法规执行采购流程，保证合法、合规；发生质疑，根据财政部第94号令积极处理、解决；如遇采购失败，分析失败原因，合理制定重新采购计划。 （6）不按规定签订合同：如中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （7）不按规定履行合同：合同中制定违约责任条款，按合同违约责任处理。 （8）出现损害国家利益和社会公共利益情形：终止采购或合同履行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 1《评审办法》 2《合同文本》文件，应包括：标的名称、采购标的质量、采购数量（规模）、履行时间（期限）、履行地点和方式、包装方式、价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式、验收、交付标准和方法、质量保修范围和保修期、违约责任与解决争议的方法、知识产权的归属和处理方式、划分合同履行阶段、成本补偿、风险分担、权利义务等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |