政府采购合同

项目名称：开办项目-北京第三实验学校开学保障项目

合同编号：

甲	方： 北京第三实验学校

乙	方： 北京隆盛环境工程有限公司

签订时间：

服务合同

合同编号：【    】

签订地点：北京市【怀柔】区

签订日期：202【    】年【    】月【    】日

甲方（委托方）：【北京第三实验学校】

统一社会信用代码：【12110000MB1L90473F】

地址：【怀柔区雁栖学校及南侧地块】

联系人：【    】    联系电话：【    】

乙方（服务方）：【北京隆盛环境工程有限公司】

统一社会信用信用代码：【91110228742320441L】

地址：【北京市密云区西门外大街8号楼3号房二层】

联系人：【刘建民】    联系电话：【13241556430】

鉴于甲方拟对【项目名称：开办项目-北京第三实验学校开学保障项目】进行开荒保洁服务，乙方具备相应资质与能力，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经平等协商，达成如下协议：

第一条  项目概况

1.1 项目名称：【开办项目-北京第三实验学校开学保障项目】开荒保洁服务项目

1.2 项目地点：北京市【怀柔 】区【    】（具体楼栋/区域详见附件一）

1.3 服务面积：【99273.98 】平方米（含室内、地下车库、人防区域、室外区域等）

1.4 服务期限：

（1）第一次开荒（粗保洁）：自【    】年【    】月【    】日至【    】年【    】月【    】日；

（2）第二次开荒（精保洁）：自家具设备进场安装完成后，甲方书面通知之日起【    】个日历天内完成。

第二条  服务内容与标准

2.1 两阶段服务定义

（1）粗保洁（第一次）：竣工移交后、家具进场前实施，重点清除建筑垃圾、水泥渍、油漆点、胶渍、大面积粉尘；外立面清洗；排水沟、雨水管清理；达到基本洁净、无大面积污染。

（2）精保洁（第二次）：家具、设备、课桌椅等全部进场安装完成后实施，进行深度除尘、除胶、除渍；玻璃精擦（无水印）；实验台、电子设备防静电清洁；卫生间消毒；细节处理达到开学/入驻使用标准。

2.2 服务范围

（1）室内区域：教学楼、办公楼、宿舍、食堂、实验室、体育馆、地下车库、人防区域等；

（2）室外区域：外立面、操场、硬化路面、看台、旗杆及标识牌等；

（3）特殊区域：实验室（通风橱、实验台）、音乐教室（乐器除尘）、食堂（排烟管道）、体育馆（地板打蜡）等。

2.3 质量目标

达到"六无三净"标准：无垃圾、无污渍、无积尘、无蛛网、无异味、无杂物；地面净、墙面净、设施设备净。

2.4 执行标准

《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）、《建筑清洁服务规范》（SB/T 10813-2012）、《公共场所卫生管理规范》（GB 37487-2019）及北京市地方标准。

第三条  人员与设备配置

3.1 人员要求

（1）项目经理1名：具备【10】年以上大型公共建筑开荒保洁管理经验；

（2）高空作业人员：须持应急管理部门颁发的《高处作业操作证》，人数不少于【3】人；

（3）普通保洁人员：年满18周岁，身体健康，具备同类项目经验。

（4）所有人员须经过岗前培训（安全、技能、保密），考核合格后持证上岗。

3.2 设备与工具（乙方自备）

（1）机械设备：多功能洗地机、吸尘吸水机、高压清洗机、脚手架等；

（2）工具耗材：玻璃刮（配伸缩杆）、双面玻璃擦、铝合金梯（2-4米）、百洁布、尘推等；

（3）安全防护：安全帽、安全带（高空作业）、防滑鞋、防护手套（耐酸碱）、护目镜、反光背心等；

（4）清洁剂：须符合国家环保标准，低毒、无磷、可生物降解，严禁使用强酸、强碱等腐蚀性药剂。

3.3 高处作业安全规范

（1）凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的作业，均须执行本条款；

（2）严禁自制便携式梯子，不得两人同时在梯子上作业；直梯、延伸梯只允许单人单侧使用；

（3）人字梯应完全张开并锁定撑杆，严禁作为直梯使用或合拢使用；

（4）上、下梯子时使用者应面向梯子，保持三点接触（双手和双脚四点中的三点）；当双脚距地面高度超过2米时，必须系挂安全带；

（5）室外悬吊作业须配备安全检查人员，作业下方设置警戒线、安全警示标志牌，并设专人看守；

（6）供应商须具有"高空服务业企业安全资质证书"。

第四条  验收标准与流程

4.1 验收依据

附件《验收标准细则》及国家相关规范。

4.2 验收流程

（1）自检：乙方完成每区域清洁后须进行100%自检，填写《自检记录表》，提交甲方；

（2）阶段验收：第一次开荒（粗保洁）完成后，甲方在3个工作日内组织阶段验收，重点检查建筑垃圾清除、大面积污染清理情况；不合格项乙方须在3日内整改完毕；

（3）最终验收：第二次开荒（精保洁）全部完成后，甲方成立验收小组（含后勤、卫生、教师/使用方代表），在5个工作日内按"分区验收、重点抽查"原则进行：

- 重点区域（教室、实验室、食堂、卫生间）：100%全覆盖检查；

- 公共区域（走廊、楼梯、室外）：抽样检查，抽样比例≥30%；

（4）整改与复验：不合格区域乙方须在24小时内返工，复验仅限1次；仍不合格视为乙方违约。

4.3 具体验收指标

- 地面：无灰尘、无污渍、无杂物、无水泥渍胶渍，色泽一致（目视、白手套擦拭检测）；

- 墙面：无浮尘、无蛛网、无污渍、无涂料残痕（目视、2米靠尺检查平整度）；

- 门窗玻璃：光洁透明、无划痕、无水印、无胶渍（目视、面巾纸擦拭无污迹）；

- 卫生间：无污迹水锈、无异味、镀件光亮、地面无积水（目视、嗅觉检测）；

- 外立面：无明显污渍、水痕，色泽均匀（自然光下目视）。

第五条  合同价款与支付方式

5.1 合同总价

本合同含税总价为人民币【1030463.91】元（大写：【壹佰零叁万零肆佰陆拾叁元玖角壹分】，税率【6】%。

单价：【10.38】元/平方米（按实际清洁面积结算）。

5.2 付款节点

（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付合同金额的25%作为预付款；

（2）阶段款：第一次开荒（粗保洁）完成并通过阶段验收后，支付合同金额的40%；

（3）尾款：第二次开荒（精保洁）全部完成并通过最终验收合格后10个工作日内，支付至合同金额的100%。

甲方付款前，乙方应向甲方出具等额增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。

5.3 支付方式：银行转账。

乙方账户信息：

开户名称：【北京隆盛环境工程有限公司】

开户银行：【北京农村商业银行股份有限公司密云支行营业部】

银行账号：【1201000103000017631】

第六条  双方权利与义务

6.1 甲方权利义务

（1）提供作业用水用电接驳点，协调物业配合乙方进场；

（2）按合同约定时间组织验收，及时提出整改意见；

（3）按约定支付合同价款；

（4）有权对乙方人员资质、设备安全状况进行检查，对不合格人员要求更换；

（5）提供建筑图纸、设施设备分布图等必要资料，并对校园布局、图纸等信息保密要求向乙方交底。

6.2 乙方权利义务

（1）严格按照本合同约定的标准、规范及时间要求提供服务，确保服务质量；

（2）负责提供清洁工作所需的全部设备、工具、物料及安全防护用品，并确保设备完好、安全有效；

（3）负责对其员工进行安全教育、技能培训及保密教育，遵守甲方现场管理制度；

（4）高空作业及危险作业须提前向甲方报备，采取必要安全防护措施，承担作业期间的全部安全责任；

（5）做好成品保护，不得损坏甲方已完工装修、设施设备；如因乙方原因造成损坏，须照价赔偿或恢复原状；

（6）对作业现场进行危险源辨识，设置醒目的安全警示标志；对易燃易爆物品设专人保管；

（7）负责垃圾分类清运，建筑废料、生活垃圾、可回收物分别堆放并按规定处置，费用由乙方承担；

（8）无条件配合甲方根据工程进度调整作业时间，优先保障关键区域的交付节点；

（9）对其工作人员在工作中发生的意外、伤亡及给第三方造成的损失承担全部法律责任。

第七条  安全生产与环境保护

7.1 乙方须遵守《中华人民共和国安全生产法》及《北京市高处悬吊作业安全生产规定》等法规，为从业人员购买工伤保险及意外伤害保险。

7.2 乙方应在作业现场配置专职安全管理人员，履行现场监护职责；对发现的事故隐患和违章行为立即处理。

7.3 乙方须采取防护措施防止扬尘、噪声、废水污染；废弃物排放和处置符合国家及北京市相关规定。

7.4 发生重大伤亡事故，乙方须立即通报甲方，按政府规定处理，事故责任及费用由乙方承担；处理过程中乙方不得停止服务（不可抗力除外）。

第八条  保密条款

8.1 乙方须与甲方签订保密协议，对校园布局、建筑图纸、设施设备配置、甲方提供的所有资料及在服务过程中知悉的甲方信息严格保密。

8.2 未经甲方书面同意，乙方不得对外披露、泄露或用于商业宣传；违反保密义务的，乙方须承担合同总价10%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

第九条  违约责任

9.1 质量违约

（1）乙方服务质量达不到约定标准，经甲方通知后应立即返工，工期不予顺延；

（2）返工后仍不符合约定，或最终验收复验仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价3%的违约金，并退还已收款项。

9.2 工期违约

（1）因乙方原因未按约定工期完成服务的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；

（2）逾期累计超过【10】日的，甲方有权解除合同，乙方须支付合同总价3%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于延期开学/入驻损失）。

9.3 安全违约

因乙方原因在作业过程中造成甲方、乙方工作人员或第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任；甲方有权从合同价款中直接扣除赔偿费用。

9.4 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之一向乙方支付违约金（乙方违约在先的除外），但违约金总额不超过未付金额的10%。

第十条  不可抗力

10.1 不可抗力指战争、动乱、严重火灾、洪水、地震、风暴、瘟疫及政府行为等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

10.2 因不可抗力不能履行合同的，根据影响程度部分或全部免除责任，但应及时通知对方并在合理期限内提供证明。

10.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解决善后事宜；因不可抗力导致服务中断的，乙方不承担责任，但应采取措施减少损失。

第十一条  争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  其他约定

12.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：            法定代表人/授权代表：

签字日期：    年    月    日     签字日期：    年    月    日

附件《验收标准细则》

| 区域类型 | 验收项目 | 验收标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 瓷砖/石材/木地板 | 无灰尘、无污渍、无杂物、无水泥渍胶渍，色泽一致，木地板无划痕 | 目视检查、白手套擦拭无污迹、面巾纸擦拭无染色 |
| 墙面 | 涂料/墙砖/壁纸 | 无浮尘、无蛛网、无污渍、无涂料残痕、无脚印 | 目视检查、2米靠尺检查平整度 |
| 门窗玻璃 | 玻璃/窗框/窗槽 | 光洁透明、无划痕、无水印、无胶渍、窗槽无积尘 | 目视检查（自然光及逆光）、面巾纸擦拭无污迹 |
| 外立面 | 玻璃幕墙/石材/涂料 | 无明显污渍、水痕、涂料残痕，色泽均匀 | 自然光下目视检查（距离5米） |
| 卫生间 | 洁具/地面/墙面 | 无污迹水锈、无异味、镀件光亮、地面无积水、地漏畅通 | 目视检查、嗅觉检测、纸巾擦拭 |
| 实验室 | 实验台/通风橱/仪器 | 表面无灰尘、无化学试剂残留、无划痕、无胶渍 | 目视检查、白手套擦拭 |
| 楼梯/走廊 | 台阶/扶手/地面 | 无积尘、无污渍、扶手光亮、防滑条无杂物 | 目视检查、手摸检查 |
| 地下车库 | 地面/车位线/排水沟 | 无积尘、无油渍、车位线清晰、排水沟无杂物 | 目视检查 |
| 人防区域 | 密闭门/通道/地面 | 无锈蚀、无积尘、通道畅通、地面无积水 | 目视检查 |
| 室外区域 | 操场/路面/看台 | 无浮尘、无可视垃圾、无积水、标识牌清洁 | 目视检查 |

附件：中标通知书