# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智慧屏 | 台 | 48 |
| 2 | 统一管理软件 | 套 | 1 |
| 3 | 安装 | 项 | 48 |

接受进口产品：□是  ■否。

▲表明核心产品。

2. 项目背景/项目概述

北京交通运输职业学院大兴校区教室多媒体共建设68间，2015年完成更换，已使用10年。原建设“投影+电脑+幕布”方式49间（其中1间改造为思政会客室），“黑板内嵌大屏”方式19间。目前“黑板内嵌大屏”基本正常，“投影+电脑+幕布”问题比较多，投影亮度变暗，虽然进行过全面除尘，但效果不佳，投影出现偏差，电脑运行慢；幕布主要是讲台遮挡问题，院系反应强烈。本项目拟对48间传统多媒体教室进行升级改造。

本项目在立足学院的状况，同时适应提升教学设备的智能化、满足师生的使用要求，提供人工智能+的环境，完善功能，以满足学院业务系统发展需求。

本项目通过多媒体设备的升级改造，提供安全可靠、灵活弹性等设备能满足.操作方便，无需进入内置电脑，开机即可操作，平板操作习惯；一屏双用，分出两个屏分别显示不同内容，不用来回切换；支持有线无线投屏；板书扫码带走教师上课板书；支持超广角巡课：支持接入学院巡课系统一路摄像头；同时配套管理软件，支持大屏远程管理，能一键开关机，能一键断电，确保安全。有效保障学院字化转型工作的开展。

本次改造，既要更新设备，同时还要考虑原设备的统一集中管理，有效降低重复建设投资、实现节能环保，提高学院硬件基础设施资源的利用率。达到信息化基础设施资源的统一规划、统一建设、统一运管，按需调配、即需即用、有效共享的目的。通过合理规划、小步快跑的方式，在实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化，满足应用需求。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）合同履行期限（交货期）：合同签订日起90个日历日，自签订合同之日起计算直至采购人签署终验报告，其中含具体包括系统安装、部署、调试、参数设置；设备安装、调试，并完成不少于30个日历日的试运行。

（2）交货地点：采购人指定地点（大兴校区）。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）双方合同签订后 5个工作日内，采购人在15个工作日内支付投标人60%合同款；

（2）投标人完成本合同项下硬件设备安装，平台系统安装、部署、调试、参数设置等工作，并完成试运行30个日历日且经采购方最终验收合格后15个工作日内支付40%合同款；

（3）采购人向投标人付款前，投标人应向采购人提供等额增值税发票。投标人不提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（1）包装：除合同另有约定外,投标人提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担；每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求，如使用快递方式运输，其商品包装满足相关标准规定，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人方承担。

（2）运输：投标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期

4. 售后服务（质保期）

（1）投标人应按国家相关要求进行质量管理。

（2）投标人应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收）中，保证并负责所有供货和服务的质量，即要保证所供设备和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格规定的要求。

（3）若招标人需要改造或扩容，双方另行约定。

（4）投标人应提供与本项目有关设备的技术文件，并负责培训招标人的相关技术管理人员，使其能较熟练使用本工程设备。

（5）投标人负责所投软件的安装、调试、培训，如出现软件质量问题由投标人负责包换或送退，并自行承担相应费用。

（6）投标人应提供最短的设备供货和工程完工时间，但工期最长不得超过合同签订后90日历日。（采购人原因除外）

（7）设备终验合格后进入设备质量保证期，自双方代表在终验合格单上签字之日起计算，质保期为3年。

5. 保险

如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由投标人办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括投标人承诺装运的货物；如果货物是按采购人自提货物方式报价的，其保险由采购人办理。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧屏 | 台 | 48 | - 1.触控一体机 - 1.1设备液晶屏显示尺寸≥86英寸，须采用零贴合、红外感应技，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm。 - #1.2设备配置国产系统，CPU核数≥8核，内存≥12GB，存储空间≥128GB，须采用国产主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片，音视频编解码单元、视频输入输出芯片、电源模块、摄像机镜头、麦克风、内置扬声器、红外触控模组等 - #1.3设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤16ms，支持书写本地保存、邮件分享、浏览器等第三方应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。 - 1.4设备支持前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 - 1.5设备须内置无线网卡，支持在内置系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11a/b/g/n/ac/ax无线网络协议； - #1.6设备内置操作系统下，支持两个应用分屏同时显示，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。 - #1.7设备须内置应用市场，支持应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用。 - 1.8须提供内置设备操作指导模块，包含设备功能的视频介绍和文字介绍，支持通过移动端扫码查看常见使用问题。 - #1.9设备须支持外接使用OPS下的操作系统，提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 - #1.10设备须支持音频调节功能，可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡，支持智能降噪、回声抑制、UAC增益、混响抑制等设置。 - 1.11设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别，支持断网状态下实现上述操作。 - #1.12须提供不低于4T OPS的AI算力，支持突发噪声抑制，具备教室去混响能力，从而有效提升拾音效果。 - 1.13须支持设备系统应用管控，支持儿童青少年模式，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置，可有效管控第三方APP的安装使用。 - #1.14支持通过投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫码或输入终端IP地址或无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏。 - 1.15前置须具有以下无转接接口：≥1*USB Type-C、≥2*USB Type-A；侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*Line IN、≥1*Line OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口、≥3*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 - 2.电子黑板 - 2.1支持ABA结构，与大屏形成三拼结构。 - 2.2两侧采用红外感应可实现智能书写，并实现电子化，左右副板采用下侧居中笔拖结构； - 2.3支持纳米书写板面，可采用粉笔等多种书写；支持干布或板擦擦拭； - 2.4采用红外触控技术，可以设置临界值，当小于临界值时默认的是设备的是书写轨迹，如果大于临界值时实现的是擦除功能。 - 2.5双侧板面提供上下居中的快捷键，可以进行书写内容预览、板书上下页翻页、红、白、黄三色笔迹选择、扫码分享、投票、一键清屏等快捷按键。 - 2.6电子黑板软件在后台运行时，书写任意内容，显示设备可以同时进行交互式操作，在书写完毕后通过一键预览可以实现显示端显示，也可以通过预览直接调出记录内容实现板书和显示同步。 - 2.7电子黑板软件可以设置2种板书记录模式，支持一块电子黑板记录为一页页面，也可支持双电子黑板同时书写时在显示端同时显示。 - 2.8支持16:9/4:3或自定义模式。 - 2.9显示提示：电子黑板需采用后台记录，在未点击预览时所有操作与显示端无互动，但是显示端需提供电子黑板工作状态提示，查看电子黑板状态。在点击预览后书写的内容显示端显示，进行互动操作。 - 2.10支持书写不同颜色粉笔时点击快捷键红、白、黄可以选择书写记录的笔迹颜色。 - 2.11电子黑板左右板可以任意安装在显示端左右，无需固定方位，在双板书写同时显示时可以根据需要左右切换在显示端的位置。 - 2.12电子黑板软件提供标准协议在对接后可把板书内容通过一键插入到该台设备常用的白板软件中。 - 2.13电子黑板板书内容可本地保存为图片、PDF，也可采用移动设备扫描二维码直接带走。 - 2.14电子黑板支持单项投票、多项投票或表决等三种模式快速投票功能，扫描二维码快速投票，投票无需下载安装专用软件，自动统计数据并展示投票的结果。 - 3.串口服务器 - 3.1支持将RS485转换成TCP/UDP/IP协议 - 3.2支持10/100 Mbps数据传输速率 - 3.3支持奇偶校验和帧校验 - 3.4支持6种波特+F40:F47率设置，包括1200,2400,4800,9600,57600,115200 其中默认9600 - 3.5支持远程设备管理功能，通过TCP/UDP/IP协议个远程访问和配置 - 3.6提供友好的web管理界面，方便用户进行远程管理和监控 - 3.7支持自动重连功能，确保数据传输的可靠性和稳定性 - 3.8支持热插拔，即插即用 |
| 2 | 统一管理软件 | 套 | 1 | - 1.设备统计和展示 - #1.1支持空间统计，可查看机构、楼宇、管理空间总数； - 1.2支持网关、设备、设备高警统计，查看在线和离线状态； - #1.3支持智慧空间展示、状态检测、服务查询、能耗统计一键进入常用快捷功能； - 1.4支持工单进度、工单类型、设备名称、受理人设备工单统计功能；； - 1.5支持设备状态检测功能，以曲线图的形式展示设备在线和离线状态； - 1.6支持查看设备故障故障告警Top10;支持资产统计功能，查看支持分类，设备控制协议； - 1.7支持设备名称、型号、所属空间、投入使用时间、已使用年限等资产使用情况功能； - 2.智能检测 - #2.1支持通过设备名称查看设备的在线和离线状态；展示设备的名称、设备序列号、设备EUI、电量、绑定的网关、设备状态、会议室； - 3.设备巡检 - 3.1.支持选择时间和巡检方式搜索设备状态信息； - #3.2支持一键巡检，支持数字形式展示结果，支持导出EXCEL表格。 |
| 3 | 安装 | 项 | 48 | - 负责设备的安装，调试，网络线路的安装、调试，统一管理软件的安装、调试等。 |

3. 验收标准

（1）项目全部安装调试实施完成后，中标人对采购人进行全面的使用培训，包含日常使用、简单故障排除、使用技巧等方面培训，直至采购人能够掌握日常操作。

（2）项目实施完成后采购人对系统进行全面功能检查，包含智慧屏建设数量、是否实现统一管理、建设数量与采购数量是否一致等。