# 第五章   采购需求

说明：

1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试

行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

- 一、采购标的

1. 采购标的

警综平台运维项目是为了确保警综平台所有功能按照既定业务需求、性能要求运行，并根据实际需要开展改正性维护和完善性维护。

运维主要内容包括：

一是每日24小时不间断的技术支持保障（含驻场服务）电话接听，为各单位提供技术咨询支持服务。

二是开展系统巡检、运行维护及系统更新，包括平台功能和数据库巡检，服务器系统维护，软件及服务接口运行状况实时监控，平台缺陷收集跟踪，运行质量分析及系统升级优化等。

三是开展统计报表维护及更新并按实际工作需要开发新报表，确保所有报表按计划任务生成报表数据。

四是定期开展数据库治理及数据汇总上报，做好相关考核工作，确保圆满完成上级单位下发的任务。

2. 项目背景/项目概述

警综平台面向全警使用，已成为全局民警办理相关业务的工作平台。截至目前，使用人数达3万余人，平台登陆数量1040万余次，平台各系统模块访问总量670万余次。

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

时间:2025年9月30日至2026年9月29日

地点：北京

2. 付款条件（进度和方式）

本项目商务合同总价款共计           万元，支付方式：本合同签署后乙方提供合法有效增值税专用发票之日起 30日之内，甲方支付乙方合同总价款   50%的项目款项,即人民币           万元（大写：  整）；合同执行期结束，本合同项目结果经甲方验收合格乙方提供合法有效发票之日起 30日内，甲方依据实际结算金额支付剩余的项目款项。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

运维软件为：云计算平台提供的42台虚拟机和6台物理机部署的软件系统。警综平台部署的帆软报表软件、迪思杰数据同步软件和警综平台定制开发软件。

警综平台设备清单

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用软件 | 帆软报表 | FineReport V9.0 | 套 | 1 |
| 2 | 应用软件 | 长春天成 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 应用软件 | 迪思杰 | 迪思杰（北京）数据同步软件 V3.2 | 套 | 1 |

运维相关系统为：安全日志审计、执法音视频系统、综合统计平台、移动警综平台APP、应用支撑平台、数据管理平台等系统。

运维目标：确保警综平台所有功能按照既定业务需求、性能要求运行，并根据实际需要开展改正性维护和完善性维护，确保保质保量完成上级单位下发的各种任务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

应依据但不限于以下法律法规或标准规范：

《中华人民共和国网络安全法》

	《中华人民共和国数据安全法》

	《关键信息基础设施安全保护条例》

若相关法律法规有所调整，以最新颁布的法律法规为准。

- 服务内容及要求/货物技术要求

#### 2.1服务内容

### 2.1.1每日运行维护服务

### 2.1.1.1 24小时接听技术支持电话

7X24小时不间断的技术支持保障电话接听（含驻场服务），为警综平台用户提供服务请求响应、技术咨询支持服务，无论是关于平台使用、故障排查还是软件问题，及时解答平台用户的疑问和问题，并使技术支持电话的问题解决率≥99.9%。

驻场工程师负责记录用户咨询、解答应用系统操作问题的处理方法，所有平台用户拨打的电话均应记录在《服务记录》，要求准确、清晰、详尽。驻场工程师无法解决的问题，由服务支撑团队进行解决，在问题处理过程中由驻场工程师负责跟踪问题解决进度，问题解决完毕后服务支撑团队将问题解决情况反馈给驻场工程师，由驻场工程师反馈给平台用户并关闭问题。

- 2.1.1.2 平台功能巡检

每日对平台各项功能进行检查及填写巡检记录，通过日常巡检掌握平台运行状态，确保平台稳定运行。

- 2.1.1.3 数据库巡检

每日对平台涉及的多套数据库进行检查及填写巡检记录，巡检包括：数据库表空间、会话量等，并对数据库进行优化排除可能会影响平台功能的隐患。

- 2.1.1.4 服务器巡检

每日对平台涉及的服务器进行检查及填写巡检记录，巡检包括：服务器内存、CPU、存储空间等，并完成各项服务器参数的配置调整、性能优化。

- 2.1.1.5 数据交换

每日检查安审日志、与业务单位相关数据交换执行情况，确保数据正确流转。按要求，完成与各业务单位的数据接收及共享工作。

2.1.1.6 其他工作

完成安排的其他工作。

2.1.1.7系统应用软件功能清单

| 序号 | 系统名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全日志审计系统 | 建设日志审计管理采集规范、日志采集方式、日志审计推送处理流程、日志查询、日志预警、调度日志管理、日志统计、日志上报等功能。 |
| 2 | 执法视音频系统 | 建设采集接入、平台管理、设备管理运维、与执法办案对接、市局存储中心功能。 |
| 3 | 综合统计平台 | 建设统计门户、统计专题库、统计规划设计、数据采集、报表工具要求、统计服务、用户权限、统计管理功能。 |
| 4 | 移动警综平台APP | 建设首页、综合统计功能等。 |
| 5 | 应用支撑平台 | 提供服务管理引擎、应用管理引擎、用户组管理、用户授权、用户操作行为日志、接口服务日志、开发组件设计、日志管理功能8个应用支撑。 |
| 6 | 数据管理平台 | 建设数据管理平台，提供整体架构、数据来源层、公安数据源管理、数据存储层、数据共享层、数据库管理等系统。 |
| 7 | 其他功能 | 调整、优化的其他相关功能。 |

- 2.1.2 定期运行维护服务

2.1.2.1 系统维护服务

定期对系统涉及的服务器、数据库进行预防性维护、性能维护和相应的软件更新、优化工作，每月不少于2次，包括：服务器性能优化、数据表查询优化、平台优化等。法定节假日及国家重大活动前2日，完成对所有维护的设备及系统全面检查。

2.1.2.2 数据接收、治理、共享工作

根据要求，通过ETL、OGG等工具按照数据同步方案完成清洗、转换、抽取等数据治理工作，确保源库与目标库数据量、数据项的一致性、完整性。平台业务库与外部系统进行关联，实现业务数据单向或双向同步。

2.1.2.3 资源服务目录上报

- 按要求汇集部分业务单位的数据，并定期上报。同时，根据每月通报，对各类数据进行调整，并在当月上报调整后的数据。

2.1.2.4 统计报表维护及更新服务

负责平台所有报表的维护、按实际工作需要开发新报表、以及相关单位临时要求的各类业务数据统计。保障所有报表按计划任务生成报表数据，确保报表页面显示正常；发现统计数据有偏差，要求2个工作日内进行完善、修正，发现报表显示失败，要求2个小时内发现并处理；按时、准确的完成相关单位临时要求的各类业务数据统计。在不新增功能的整体要求下，及时响应运行环境、上级要求变化、更新软件服务、优化系统功能，确保统计报表等重点功能的适用性。确保正常运行的报表数量不低于1200张。

2.1.2.5 安审平台汇集数据

- 平台汇集多个业务系统的日志数据，将此类数据在安全审计平台中展示，并随时准备汇集其他业务单位的日志数据。此外，保障上级单位每月顺利登录安全审计平台核查日志数据。

2.1.2.6 组织机构数据

- 平台每日同步全局组织机构及民警数据，确保全局民警的数字证书有权限登录平台；对同步到本地的组织机构数据进行检查，及时将同步的机构数据上报到上级单位，并在本地实现数据的对照。

### 2.1.2.7 程序功能完善服务

在保障警综平台正常运行、系统优化的基础上，根据实际工作需要和采购人要求，开展配套应用软件研发及功能完善工作。

2.1.2.8 数据存储安全服务

通过各种手段保障数据安全，包括：制立数据保密制度、监督驻场工程师工作情况、相关数据仅在内网交互等，确保数据安全、数据不外泄。

2.1.2.9 服务器/中间件等漏洞补丁升级

- 平台所使用的服务库、数据库、中间件等在使用过程中可能存在软件、协议的具体实现或系统安全策略上缺陷，供应商每月对平台所使用的服务器、中间件等各类服务进行升级、优化。同时，根据漏洞扫描报告对服务器进行漏洞补丁升级。

- 2.1.2.10 保障平台正常运行服务

从预防、软件优化、软件适应性等多个角度，开展系统的日常维护工作，保障警综平台服务可用。

2.1.2.11 故障响应服务

采用7×24小时驻场服务，保障驻场工程师7×24小时接听运维电话，并由专业的驻场工程师排查故障、处理问题，保障每一个技术问题在24小时内解决并反馈系统用户。系统运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），提供解决此类问题的紧急预案方案，在此期间按紧急预案处置，确保系统最大限度地不中断运行。

日常简单故障：在运行中出现的对功能和性能影响不大且关键业务不受影响的故障。驻场工程师在5分钟内响应，及时进行现场故障诊断及维修，使其尽快恢复可用状态，如不能恢复，服务支撑团队1小时内响应。如需要，服务支撑团队2小时内到现场提供技术支持。

主要故障：在运行中出现的直接影响服务，导致性能或服务部分退化的故障，性能下降但不影响正常业务运作。驻场工程师在5分钟内响应，服务支撑团队2小时内到达现场，评估运行情况，制定技术处理方案。在4小时内恢复正常运行状态，6小时内彻底排除故障。

重大故障：在运行中出现瘫痪或服务中断等重大故障，驻场工程师立即通知项目负责人及服务支撑团队于1小时内到达现场，评估故障，并制定技术处理方案，支持现场应急处理，保证4小时内恢复系统运行。

2.1.2.12 用户满意度服务

通过问题解答、功能培训、技术支持等多种方式，提高系统用户的使用体验和满意度，并且收集系统用户反馈信息，对相关功能及服务进行改进。同时，优化系统功能和性能使各业务单位的系统用户提升服务对象的满意度。保证局属相关单位满意度≥98%。

### 2.1.2.13 运行质量分析服务

结合运行实际，开展运行质量分析服务，全面收集和分析警综平台各类运行数据，准确排查设备和软件运行性能瓶颈，提出各类运行性能诊断报告和质量优化提升方案，包含运行数据、数据分析、优化依据、优化步骤、风险评估和可预期的优化目标和效果等。

### 2.1.2.14 运维报告撰写

按照每周、每月、每季度、半年、年度形成运维工作报告，工作报告应能真实反映包括全局各平台运行情况、各类数据交换、各类接口服务、主要业务数据变动等情况，每周工作报告在下一周的第1个工作日内提交，每月、每季度、半年、年度的工作报告在下一周期第一个月的前3个工作日内提交。

### 2.1.3其他维护服务

### 2.1.3.1 应急服务

2.1.3.1.1 应急预案的制定

制定科学、合理的应急预案，并结合平台实际情况考虑所有可能的情况。同时确保驻场工程师可根据应急预案处理相关的问题及故障、避免事态扩大，造成不必要的损失。

2.1.3.1.2 应急预案的内容

应急预案的内容应包括预案的基本情况、预案的适用范围、相应故障的预警和通知、相应故障的处理方式、相应故障的处理流程、运维团队人员管理等，应尽可能做到全面、明确、简洁易懂。

2.1.3.1.3 应急预案的演练

根据所制定的应急预案不定期的组织驻场工程师进行应急预案的演练，确保当平台出现故障时，可以第一时间启动应急预案、第一时间通知相关人员、第一时间排查处理、第一时间解决问题。

### 2.1.3.2 现场培训服务

对采购人与系统运行相关的人员进行培训。

### 2.1.3.3 特殊时期保障服务

提供特殊时期现场保障服务，在系统割接、业务高峰期、国家法定节假日和重大安保活动期间，需增加驻场工程师，确保突发故障得到快速、有效处置。

2.1.3.4 其他工作

完成其他工作。

2.1.3.5运维合同服务结束后15日内提交运维工作年度总结。

- 2.2运维人员数量要求

| 工作时间类型 | 工作时间 | 驻场服务人员数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作日 | 9:00至18:00 | 不少于2人 |
|  | 18:00至次日9:00 | 1人 |
| 周休息日 | 全天（24小时） | 1人 |
| 国家节假日 | 全天（24小时） | 1人 |
| 重大节日或敏感节点期间或上级单位下发紧急任务时 | 全天（24小时） | 具体按照采购人要求配备驻场人员 |

- 需保证每日（包括国家法定节假日）24小时有驻场运维人员在岗，在重大节日或敏感节点期间或上级单位下发紧急任务时，将根据工作量的增加，在不同时段增加运维人员。

- 2.3运维人员要求

- 项目负责人具有5年及以上相关工作经验；需提供人员简历表、开标前6个月内任意1个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同等证明材料，以上材料加盖投标人公章。

- 驻场服务人员拥有3年（含）以上相关工作经验的人员（不含项目负责人），所占人数不少于2人；需提供人员简历表、开标前6个月内任意1个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同等证明材料，以上材料加盖投标人公章。

- 供应商应承诺负责本项目维保的项目经理或技术负责人不得随意更换；如需更换其他驻场人员则需提前通知采购人，并得到采购人的同意。（提供人员稳定承诺书，并加盖供应商公章）

- 验收标准

应满足以下指标并提交验收文档

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 应用软件维护数量 | = 3 个 |
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% |
|  | 质量指标 | 系统故障修复率 | 100% |
|  | 质量指标 | 故障解决率 | 100% |
|  | 质量指标 | 正常运行的报表数量 | ≥1200张 |
|  | 时效指标 | 故障排除时间 | ≤24小时 |
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 保障数据存储及交换的安全性 | 优 |
|  | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥98% |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |

验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）运维项目前期：平台运维方案、平台运维实施计划。

（2）运维服务期间：巡检记录单、故障处理单、项目实施过程中衍生的其它相关资料。

（3）运维服务后期：提交用户评价报告、运维总结报告。