# 北京市建设工程交易系统能力提升项目采购需求

## 一、采购标的

#### 1.采购标的

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市建设工程交易系统能力提升项目 | 1 | 项 |  |

#### 2.项目背景或简况

国家发展改革委关于印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》的通知（发改高技〔2021〕1898号）要求“网络信息安全保障达到新水平，严格执行等级保护和分级保护制度，大力推进关键软硬件技术产品创新应用，有力带动相关产业发展和技术创新突破，全面保障政务信息系统安全可靠运行”。

北京市建设工程交易系统计划进行系统能力提升适配及重构工作。

### 二、商务要求

#### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

##### 1.1交付时间：自合同签订之日起8个月内完成项目的开发、测试、部署。

##### 1.2交付地点：招标人指定地点

##### 1.3 付款方式

合同签署生效且财政资金拨付到位后30天内，采购人向中标人支付合同首款（合同额50%）；采购人初步验收合格之日起30天内向中标人支付合同中期款（合同额25%）；项目通过最终验收后30天内，采购人向中标人支付合同尾款（合同额25%）。

#### 2.类似业绩

投标人提供自2023年1月1日至投标文件递交截止日（以合同签订日期为准）类似系统开发服务合同，合同中甲方名称相同的均算一个业绩证明。上述证明材料，须提供合同首页、合同金额页、内容描述页（部分或全部内容均可）、签署页的复印件。

#### 3.人员要求

##### 3.1投标人须提供不少于8人的服务团队，提供团队组织架构设置方案、成员名单、成员职责及说明。在本项目实施期间，安排专人驻场提供服务(采购人指定场地)并对接协调各方，确保项目有序、正常、如期开展。

3.2项目经理具备信息系统项目管理师证书 ，且具有五年及以上项目管理工作经验，提供个人简历、项目经历 及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。

##### 3.3 技术负责人同时具备系统分析师和系统架构设计师 证书，且具有五年及以上技术管理工作经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。

##### 3.4 高级工程师不少于2名：

两人均具备高级信息化资格证书（信息系统项目管理师、系统分析师系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师其中之一），且具有五年及以上相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。

##### 3.5 软件设计师不少于2名：

两人均具备软件设计师（或更高级）证书，且具有五年及以上相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。

##### 3.6 系统集成项目管理工程师不少于2名：

两人均具备系统集成项目管理工程师（或更高级）证书，且具有五年及以上相关从业经验，提供个人简历、项目经历及证书扫描件或复印件并加盖投标人公章。

### 三、技术要求

#### 1.现有系统简述

北京市建设工程交易系统，为全市房建市政、园林绿化、铁路以及自愿入场等工程建设项目招投标活动提供全流程电子化交易支撑，实现施工总承包、监理招标、专业承分包、材料设备采购、劳务分包等项目全流程电子化交易。系统部署于北京市公共资源交易中心广安门自建机房，现有物理服务器数量59台，操作系统59套（Windows 30套、Linux 23套、Solaris 6套），数据库7套（mysql 1套、oracle 2套、mongo 1套、sqlserver 3套），系统为B/S架构，开发语言为Java和.net（详见下表）。

| 序号 | 应用系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 北京市建设工程交易系统 |  |
| （一） | 房建市政工程交易子系统 |  |
| 1 | 交易模块 | JAVA |
| 2 | 公共服务模块 | JAVA |
| 3 | 监管模块 | JAVA |
| 4 | 电子辅助开评标模块 | .net |
| （二） | 园林绿化工程交易子系统 |  |
| 1 | 交易模块 | JAVA |
| 2 | 公共服务模块 | JAVA |
| 3 | 监管模块 | JAVA |
| 4 | 电子辅助开评标模块 | .net |
| （三） | 铁路工程交易子系统 |  |
| 1 | 交易模块 | JAVA |
| 2 | 公共服务模块 | JAVA |
| 3 | 监管模块 | JAVA |
| 4 | 电子辅助开评标模块 | .net |
| （四） | 自愿入场工程交易子系统 |  |
| 1 | 自愿入场工程交易模块 | JAVA |
| 2 | 自愿入场工程开评标模块 | JAVA |
| （五） | 交易支撑服务子系统 |  |
| 1 | 交易平台统一登录应用 | JAVA |
| 2 | 住建委数据同步服务 | JAVA |
| 3 | 中国招标投标平台CA互认前置服务 | JAVA |

北京市建设工程交易系统部署于交易中心广安门自建机房，本项目对系统进行能力提升适配及重构，能力提升后的系统部署至北京市政务云环境。

北京市建设工程交易系统涉及多种技术架构，本项目按照原有系统架构与能力提升环境的适配程度，分别进行适配或重构。具体情况如下表所示：

| 序号 | 系统 | 功能模块 |  | 系统架构描述 | 改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市建设工程交易系统 | 房建市政工程交易子系统 | 交易模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 2 |  |  | 公共服务模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 3 |  |  | 监管模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 4 |  |  | 电子辅助开评标模块（总包） | ASP.NET+NHibernate+WinForms架构 | 重构 |
| 5 |  |  | 电子辅助开评标模块（专业） | ASP.NET+NHibernate+WinForms架构 | 重构 |
| 6 |  |  | 电子辅助开评标模块（区县） | ASP.NET+NHibernate+WinForms架构 | 重构 |
| 7 |  | 园林绿化工程交易子系统 | 交易模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 8 |  |  | 公共服务模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 9 |  |  | 监管模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 10 |  |  | 电子辅助开评标模块 | ASP.NET+NHibernate+WinForms架构 | 重构 |
| 11 |  | 铁路工程交易子系统 | 交易模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 12 |  |  | 公共服务模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 13 |  |  | 监管模块 | SSH+OSGI单体架构 | 适配 |
| 14 |  |  | 电子辅助开评标模块 | ASP.NET+NHibernate+WinForms架构 | 重构 |
| 15 |  | 自愿入场工程交易子系统 | 交易模块 | Springboot+springcloud微服务架构 | 适配 |
| 16 |  |  | 开评标模块 | Springboot+springcloud微服务架构 | 适配 |
| 17 |  | 交易支撑服务子系统 | 交易平台统一登录应用 | SpringBoot单体架构 | 适配 |
| 18 |  |  | 住建委数据同步服务 | Oracle数据库架构 | 适配 |
| 19 |  |  | 中国招标投标平台CA互认前置服务 | SpringBoot单体架构 | 适配 |

现有的房建市政、园林绿化、铁路工程开评标模块技术栈主要为.NET Framework，中间件为IIS，数据库为Sql Server，均直接依赖Windows操作系统，无法直接适配部署至基于信创操作系统开发的信创环境中。为满足信创要求，需要使用技术路线以Java开发语言为主的技术栈对上述系统模块进行技术升级重构，重构后的系统业务逻辑及功能与原系统保持一致。其他功能模块均采用适配方式，系统功能保持不变。

#### 2.能力提升要求

北京市建设工程交易系统能力提升后需由自建机房迁移部署到北京市政务云环境，由政务云提供网络及计算存储环境。提供整体架构设计、技术线路方案、系统适配或重构方案。北京市建设工程交易系统在市政务云的部署方案为：交易类业务部署在互联网区，开评标业务部署在政务外网区，以单业务子系统为单位形成子域，子域间通过策略交互，互联网区、政务外网区通过统一入口交互，其他通过政务云的软件边界防护，以保障系统的安全。服务器操作系统、客户端操作系统、数据库等软件需满足能力提升要求。

（1）应用软件适配要求

服务端适配：基于中心提供的操作系统、数据库软件，完成以下系统功能模块的操作系统、数据库和中间件适配。包括房建市政工程交易子系统交易模块、公共服务模块、监管模块；园林绿化工程交易子系统交易模块、公共服务模块、监管模块；铁路工程交易子系统交易模块、公共服务模块、监管模块；自愿入场工程交易子系统交易模块、开评标模块；交易支撑服务子系统交易平台统一登录应用、住建委数据同步服务、中国招标投标平台CA互认前置服务。

客户端适配：针对北京市公共资源交易中心开评标室终端设备完成浏览器前端展现层适配、CA驱动适配、签章驱动适配、手写板适配。

（2）应用软件重构要求

采用采用以Java开发语言为主的技术栈重构以下系统模块：通用开标功能、通用评标功能；房建市政工程开标模块、评标模块；园林绿化工程开标模块、评标模块；铁路工程开标模块、评标模块。

通用开标功能：基于现有房建市政工程、园林绿化工程、铁路工程项目开标业务流程和功能，构建通用开标功能，支撑各行业工程项目开标。功能包括但不限于身份认证、开标项目管理、开标准备、公布投标人名单、现场开标解密、远程开标解密、唱标、开标结果报表、开标结束。

通用评标功能：现有房建市政工程、园林绿化工程、铁路工程项目评标业务流程和功能，以房建市政工程评标模块为基础，构建通用评标功能，支撑各行业工程项目评标。功能包括但不限于专家登录、我的评标项目、评标准备、评标过程管理、评标辅助功能。

房建市政工程开标模块：基于通用开标功能，按照房建市政工程招标投标的业务需求和示范文本进行开标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和房建市政工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

房建市政工程评标模块：基于通用评标功能，按照房建市政工程招标投标的业务需求和示范文本进行评标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和房建市政工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

园林绿化工程开标模块：基于通用开标功能，按照园林绿化工程招标投标的业务需求和示范文本进行开标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和园林绿化工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

园林绿化工程评标模块：基于通用评标功能，按照园林绿化工程招标投标的业务需求和示范文本进行评标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和园林绿化工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

铁路工程开标模块：基于通用开标功能，按照铁路工程招标投标的业务需求和示范文本进行开标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和铁路工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

铁路工程评标模块：基于通用评标功能，按照铁路工程招标投标的业务需求和示范文本进行评标流程、功能模块的配置，对各环节所需数据项进行配置和定制，在指定环节和铁路工程交易模块进行对接完成数据同步，对于通用功能之外的特性功能进行定制开发。

（3）性能需求

根据现有系统的业务数据，列举业务系统各个功能节点需要支持的性能并发数据量需求。

| 业务 | 业务数量 |  | 性能指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单日最大开标项目数 | 最大单项目投标人数 | 交易-投标详情页 | 交易-文件递交 | 交易与开标-登录跳转 | 开标解密 |
|  |  |  | 响应时间<3S并发数量 | 半小时最大并发递交文件数（文件数/单文件大小） | 响应时间<3S并发数量 | 半小时最大并发解密文件数（文件数/单文件大小） |
| 房建交易 | 30 | 60 | 440 | 1500/500M | 440 | 1500/500M |
| 园林交易 | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 铁路交易 | 5 | 50 |  |  |  |  |
| 自愿入场交易 | 5 | 50 | 50 | 150/500M | 50 | 150/500M |

#### 3.数据迁移要求

本项目应用系统适配重构完成后，需要将原有系统数据迁移至适配重构后的系统中，分析原系统数据结构，设计数据迁移方案，保证数据的有效衔接和系统的平稳切换。

#### 4.系统安全服务要求

本项目需要对应用系统进行必要改造，满足安全测评要求。

按照《GBIT22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，北京市建设工程交易系统为安全保护等级第三级系统。本次系统能力提升需要满足安全保护等级第三级的要求。

保障升级改造后系统符合等保三级相关要求，提供物理和环境安全、网络和通信安全、代码安全管理、应用和数据安全以及安全管理体系结构建设服务。

#### 5.项目实施与保障要求

编制系统升级改造实施计划相关保障措施，包括培训计划、培训内容，实施进度规划及保障，风险管控以及后期运维的主要工作重点等内容。

（1）系统性能要求

系统适配改造完成后需达到7*24小时不间断运行，系统在接收到用户登录请求后的响应时间应不超过3秒。系统在接收到用户查询请求后的响应根据不同SQL复杂程度、并发量不同导致执行时间不同，但总体不超过30秒。

（2）项目实施要求

按照本项目要求的进度完成应用系统能力提升。制定有效的实施进度规划及保障措施，对项目风险进行识别并提出管控措施。

（3）培训要求

提供本项目使用和维护所需要的技术培训。派出的培训教员应熟悉本项目，并有一定的教学经验。提供详细的培训计划和培训资料。

#### 6.基础条件

采购人提供政务云环境服务器资源，并配备信创操作系统、数据库等基础软件，同时按照等保三级要求配备相应的安全服务。

#### 7.验收要求

本项目验收包括系统上线验收及系统终验。本项目全部开发完成后，招标单位对项目进行系统上线验收，通过后系统进入试运行；系统试运行一个月运行稳定，招标单位组织整个系统的终验。