- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

北京市生态环境局各行政办公和业务办理系统的运维工作。《应用系统运维清单》见附件1。

采购标的的数量：1项服务。

| # 序号 | # 服务名称 |
| --- | --- |
| # 1 | # 应用系统运维服务 |
| # 2 | # 商用软件原厂维护服务 |

2.现状

北京市生态环境局经过多年的信息化建设，已基本形成了覆盖大部分行政办公和业务办理系统的信息化支撑模式，目前在用的各类信息化系统近20余个。随着信息化系统的不断建设，保障系统正常运转已经成为一项非常重要的工作。目前，运维工作主要包括运维工作方案制定、运维服务记录表设计、服务台驻场服务、重大活动和重要节日保障、现场故障处置及突发情况应对、应用系统适应性调整和优化、系统对接调整和优化、根据使用需求变化开发调整应用功能模块、配合网络和安全工作、非结构化数据结构化处理服务、综合办公平台内部邮箱维护保障、爱数易享云维护保障、服务器操作系统及数据库和中间件原厂运维服务、政务服务事项分析及考核优化服务、运维报告出具等。

- 商务要求

1. 实施的时间和地点

实施时间：1年（2026年5月1日至2027年4月30日）。

实施地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

北京市生态环境局各行政办公和业务办理系统的运维工作，以实现系统的可靠、高效、持续、安全运行的目标。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

生态环境信息化应用运维服务项目将遵照国家、行业的相关法规标准、软件工程相关标准和北京市生态环境局信息化建设的相关技术规范。具体如下：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

GB/T 13502-1992《信息处理 程序构造及其表示的约定》，相关国际标准ISO 8631：1989

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》

GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

GB/T 28827.6-2019《信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其它法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范。

2.服务内容及要求

2.1采购标的需满足的要求

2.1.1制定运维工作方案

中标人根据北京市生态环境局运维工作现状制定实施方案，内容应包括但不限于上述服务内容，另需包括服务人员名单、分工安排、工作内容、服务响应时间、服务质量标准、考核管理、应急响应预案等、服务承诺、运维服务建议和提供运维咨询内容、年度运维总结报告大纲、对运维服务质量进行有效监督管理。

2.1.2驻场服务

中标人须为本项目配备专职项目团队，并明确项目经理。项目经理应具有多年相关工作经验，具有计算机技术与软件相关专业高级职称，能组织团队成员优质高效完成本项目运维工作。投标人必须向采购人保证成交后服务人员的稳定性，在本项目服务结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。

- 中标人选派专职团队进驻用户现场，组成工作时间5*8小时运维服务台，工作量不少于84人月，并提供7*24小时技术支持服务，对采购人提出的一般性问题进行技术咨询、指导。

服务主要包括：

（1）负责电话受理局系统用户和社会公众在使用信息化系统中遇到的问题和咨询，对局机关用户依情况提供上门服务。

（2）负责及时根据人员变化情况调整相关系统权限。

（3）负责处理一般性系统修改和数据库修改。并记录服务台事件处理过程和结果，形成文档。协助用户收集汇总相关应用系统的资料。

（4）负责协调技术支持力量，及时完成相关系统适应性改造工作。

（5）负责监督、收集、反馈各项运维工作情况。

（6）负责协助完成数据归集、共享、开放工作。

（7）负责协助做好有关培训方面的工作。

（8）负责接收当前运维年度新投产使用的信息化系统的运维工作。

（9）负责运维堡垒机的日常管理工作。

（10）负责易享云设备的日常管理工作。

- （11）负责服务器操作系统、数据库、中间件相关运维服务。

（12）负责系统故障处理和应急处理。

（13）负责及时协调修补各系统信息安全漏洞并形成整改报告。

（14）负责各应用系统的日常巡检和数据备份工作，按要求提交巡检报告。

（15）负责编制月度、年度运维工作报告，并按期提交。

2.1.3服务器操作系统、数据库、中间件运维服务

对数据库提供运维服务，包括数据库的日常管理和监控工作等，了解数据库的日常运行状态，数据库的主动性能管理，有针对性地进行性能优化等。

对中间件提供运维服务，包括中间件的日常管理和监控工作等，了解中间库的日常运行状态，中间件的主动性能管理，有针对性地进行性能优化等。

提供服务器操作系统54个、数据库管理系统17个、应用服务器软件28个一年质保运维服务费。

2.1.4备份工作

及时做好系统数据及应用程序的备份工作。

2.1.5系统巡检

（1）日常巡检：

中标人建立一套完善的日常巡检制度，依采购人要求进行每两周一次巡检。具体巡检内容包括但不限于主机运行状态、操作系统日志、磁盘空间、CPU和内存使用情况、应用系统程序运行状态和日志、系统和数据文件的备份情况，数据库、中间件的运行情况。

检查完成后填写日常巡检记录表，包括检查服务器、检查内容、状态、运维工程师、信息中心负责人、检查时间等。日常巡检记录表在巡检后3个工作日内提交电子版，纸质版年底整理成册并提交。

（2）重大节日、活动前巡检

巡检内容和要求同日常巡检，巡检内容和要求同上，每年不少于8次。

2.1.6重大活动和重要节日保障

在重大活动和重要节日时，对系统运行进行全面保障。

2.1.7故障处理

（1）工作时间内系统发生故障，并且服务台人员无法解决时，中标人协调承建商派相关高级技术工程师2小时内赶赴用户现场给予技术支持。

（2）在非工作时间有专人7*24 小时接听电话，用于解决内部的技术问题以及响应突发情况，在无法电话解决问题的情况下，根据采购人要求，尽快到达现场处理故障。

2.1.8应急处理

中标人应针对本项目运维服务对象制定详尽的具有针对性的应急处理预案，对有可能出现的突发风险进行详细分析，并且针对可能发生的各类突发事件，提出相应的预防与解决措施，同时提供完整且严谨有序的应急处理流程。应急响应时间要求如下：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟响应，4小时内提交处理方案 | 5天内 |
| II级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统仍能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟响应，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| III级：属于严重问题；其具体现象为：出现系统部分模块失效、系统性能下降，但功能正常运行，不影响正常业务运作。 | 20分钟响应，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| IV级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 15分钟响应，1小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |

2.1.9应用系统适应性调整和优化

（1）对综合办公平台应用系统进行非结构化的、细小的功能性调整、优化，并形成相关调整记录。所产生的平台程序代码修改工作量不少于18个人月。

（2）对业务应用系统进行非结构化的、细小的功能性部署调整、优化，并形成相关调整记录。所产生的程序代码修改工作量不少于48个人月。

（3）对公文处理系统进行非结构化的、细小的功能性调整、优化，对公文流程进行合理调整、新建并形成相关调整记录。所产生的程序代码修改工作量不少于6个人月。

（4）按照采购人要求对局档案系统与业务系统对接调整和优化，工作量不少于2个人月。

（5）按照采购人要求根据使用需求变化调整应用功能模块，工作量不少于48个人月。

2.1.10应用系统功能和数据更新情况巡查

每月对系统情况和数据更新情况进行巡查，主要包括但不限于以下系统：市级固定资产投资系统接口、市级非固定资产投资系统接口、局数据中心接口、与生态环境部数据接口（辐射环评审批，环评统建系统）、环保涉税业务系统接口，邮箱同步用户接口等。

2.1.11配合网络和安全工作

（1）配合采购人的网络调整工作，对相关应用系统进行部署调整和配置调整。

（2）配合采购人的安全管理工作，提供应用系统的情况说明文档，并对应用系统中的漏洞和安全缺陷进行修补。

（3）配合采购人完成系统安全问题的整改工作。

2.1.12内部邮件服务

中标人按照采购人要求提供内部邮件系统运维服务。

2.1.13易享云系统服务

中标人按照采购人要求提供易享云系统专业运维服务。

2.1.14非结构化数据结构化处理服务

中标人按照采购人要求提供非结构化数据结构化处理服务。

2.1.15政务服务事项分析及考核优化服务

开展北京市生态环境局政务服务质效现状调研，将采集清洗的数据集与《北京市政务服务质效监测评价指标体系》基准值逐项对比，建立评价指标模型。根据数据清洗方案和指标评价建模方案分析提出针对性改进方案，生成可落地的改进靶点。建立数据全域可视化场景，建立4个场景。按季度编制个性化分析报告。实现数据穿透查询，精准定位问题。每个月组织一次模拟考核。

2.1.16运维服务记录表设计

根据运维服务方案和工作内容，设计运维服务工作记录报表、巡检记录表、故障处理记录表、故障处理报告等模板。

2.1.17相关运维报告

（1）每月第五个工作日前提供运维月报，运维月报至少应包括以下内容：服务台工作记录数量及内容、需求变更记录、BUG记录、数据库修改记录、平台用户数量统计表及用户调整记录、主要应用系统用户权限配置记录、应用系统适应性调整和优化工作量统计、月度系统故障记录统计、突出问题、需要采购人协调解决的问题、备份情况、运维工作建议等。

（2）每季度结束后的5日内提交运维季报，运维月报至少应包括以下内容：服务台工作记录数量及内容、需求变更记录、BUG记录、数据库修改记录、平台用户数量统计表及用户调整记录、主要应用系统用户权限配置记录、应用系统适应性调整和优化工作量统计、月度系统故障记录统计、突出问题及解决情况、需要采购人协调解决的问题、备份情况、运维工作建议等。

（3）12个月的运维服务工作完成后10个工作日内，运维服务组须提交运维服务报告，总结12个月的运维服务情况，包括：运维服务总体情况、故障处置数量、故障类型分析、应用系统适应性调整和优化工作情况、保障任务完成情况、巡检工作情况、工作建议、技术改进建议等；

（4）运维记录表（装订成册）；

（5）巡检记录表（装订成册）；

（6）故障处理报告（装订成册）。

2.1.18绩效考核

中标人需按照采购人要求落实绩效考核工作。

2.1.19运维培训

对采购人提供运维培训服务，提供不少于两次的人员培训。

2.1.20 为增加应用运维服务保障能力，中标人需按照采购人要求统筹协调各方资源，确保项目按时保质完成。（提供承诺函）

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

无

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（一）本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴、实施本国产品标准及相关政策等。

（二）具体要求

（1）促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

④实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

无。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.5.1重点难点问题分析及解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

2.5.2系统巡检组织方案、重大活动和重要节日保障组织方案、故障及应急处理组织方案、应用系统适应性调整和优化组织方案、配合网络和安全工作组织方案、运维培训组织方案

功能、应用场景、目标：详见本章第三部分要求。

2.5.3质量保证解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的质量保证解决方案，通过制度、辅助措施等手段，确保各项服务能保质保量完成。

2.5.4保密措施解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定保密措施解决方案，确保项目团队对项目执行中所获知信息保密。

3. 履约验收方案

3.1验收标准

（1）服务期内提供工作量不少于84人月的团队驻场服务，全年无故缺勤不超过4人次。

（2）服务期内及时响应各类bug修改和数据库修改。

（3）服务期内各重大节日、活动期间系统运行正常。

（4）服务期内内部邮件系统、易享云系统运行正常。

（5）服务期内按规定时限整改各信息系统安全漏洞并提交按次提交整改报告。

（6）服务期内按时完成信息系统适应性改造工作。

（7）服务期内按时完成局政务服务事项《调研计划》1份、《改进方案》1份、《优化调整方案》4份、《数据检测报告》4份、《智能预警处置报告》4份、《数据统计分析报告》4份、《模拟考核闭环整改报告》12份、《年度总结报告》1份等。

（8）服务期内按要求如期提交各类报告。包括但不限于：运维服务方案、月度运维报告、故障处理报告（如有）、应急处置报告（如有）、巡检记录表、运维记录表、备份情况表、年度运维报告等。

履约验收方案详见第六章合同相关规定。