# 北京市公共资源交易平台信息系统运行维护服务（2026年度）采购需求

# 第1包北京市公共资源交易平台信息系统信息化运维-应用和数据维护服务(2026年度)

- 采购标的

### 1. 采购标的

第1包北京市公共资源交易平台信息系统信息化运维-应用和数据维护服务(2026年度)

### 2. 项目背景/项目概述

北京市公共资源交易平台信息系统由北京市公共资源交易公共服务平台、北京市公共资源交易监管平台、北京市公共资源综合交易系统、运行维护系统、应用支撑平台构成，覆盖全市所有的行政区域，服务全市的工程建设招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易和在线监管。

（1）北京市公共资源交易公共服务平台

全市统一的“北京市公共资源交易服务平台”，承担对全市各类交易项目统一赋码、统一信息发布和统一专家管理，基本实现市场主体统一身份认证、统一诚信管理；同时对接国家公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台等多个国家、市级部门的监管系统或业务系统，全面实现本市交易、专家、主体、信用、监管等各类公共资源交易信息和数据资源共享与综合利用。

（2）北京市公共资源交易监管平台

全市统一的公共资源交易监管平台，承担对全市公共资源交易项目的全流程电子化监管，为行政监督部门提供项目交易过程管理、动态监督、投诉举报受理和处理通道；通过与市公共服务平台和各交易系统的有效对接，实现交易数据、开评标过程音视频信息、行政处罚信息的共享与汇集；利用大数据技术，分析市场主体交易行为、专家评标行为，为交易监管提供数据支撑。

（3）北京市公共资源综合交易系统

北京市公共资源综合交易系统，为全市国有土地使用权出让和勘察设计、交通、水务等工程建设项目招投标活动提供全流程电子化交易支撑。

（4）运行维护系统

北京市公共资源交易平台运行维护系统包括用户管理、权限管理、配置管理、问题管理、日志管理、系统监控功能，可对公共资源交易平台进行集中管理和统一监控，实现运行维护管理工作的精细化、智能化，实现运行维护业务管理的制度化、规范化和流程化。

（5）应用支撑平台

应用支撑平台主要包括数据交换、用户身份统一数字认证、报表服务、工作流服务、全文检索、任务调度、日志管理、视频监控、短信平台、统计分析功能。

- 商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目运维周期为：2026年5月1日至2027年4月30日

本项目实施地点：采购人指定地点

### 2. 付款条件（进度和方式）

（1）本合同签署生效且财政资金拨付到位后，于2026年6月30日前，采购人向中标人支付本合同首款，为合同总价格的50%，计人民币（大写）：     （￥       元）；

（2）中标人按合同要求完成相应工作并经采购人阶段性验收通过后，于2026年12月30日前，采购人向乙方支付本合同中期款，为合同总价格的16.67%，计人民币（大写）：    元（￥    元）；

（3）中标人按合同要求完成全部工作并经采购人验收通过，且2027年财政资金拨付到位后，于2027年6月30日前，采购人向乙方支付本合同尾款，本合同总价格的33.33%，计人民币（大写）：    元（￥    元）。

### 3. 类似业绩

投标人近三年内（2023年4月1日起至投标文件递交截止时间，以合同签订日期为准）承担过类似信息化建设项目或运维项目证明材料，以提供的合同复印件为准，要求必须提供项目名称页、主要内容页、金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。

### 4.企业能力要求

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。

注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明) ，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图）。

### 5. 人员要求

本项目由市公共资源交易中心主导组建运维团队，统一组织协调系统运行中的日常事务，牵头制订系统运维的各项规章制度。

运维团队按照各项规章制度执行运维工作，负责运维管理工作，开展日常巡检和基础维护、功能维护和应急处置，做好重点时期保障工作。

运行维护织机构根据工作内容的不同分为：运维管理组、巡检服务组、日常维护组、技术支持组、应急支持组。

本运维项目中涉及运维项目经理、运维工程师、技术支持工程师、测试工程师等。

根据本项目实际需求，采用驻场技术服务和后台技术支持服务团队结合的方式，需要至少安排8名驻场服务人员，其中2名驻场人员专职负责数据统计分析任务。

项目团队需明确项目经理、技术负责人，其中：

（1）项目经理需具备信息系统项目管理师证书；

（2）技术负责人需同时具备系统分析师证书、系统架构设计师证书；

（3）其余拟派团队人具有计算机类专业技术资格中、高证书。

团队人员需提供个人在职证明（加盖投标人公章的合同或承诺函）、证书复印件。

- 技术要求

### 1. 基本要求

保障北京市公共资源交易平台信息系统的安全可靠运行，对北京市公共资源交易平台信息系统所涉及的中间件、第三方组件、应用软件系统及与自管机房有关的网络、服务器、操作系统、数据库，承担日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、重点时期保障以及运维管理工作。

### 2. 服务内容及要求

#### 2.1运维范围

本项目部署在市级政务云，以租用云服务商服务方式解决网络基础设施、服务器计算和存储资源，以及网络安全防护、主机防病毒服务需求。

本项目运维单位运维范围包括：系统网络策略、服务器、操作系统、数据库、中间件、第三方组件、应用系统，详细情况见下表。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务器 |  |  |
|  | 物理服务器 | 25 | 台 |
| 二 | 操作系统 |  |  |
|  | Windows Server | 25 | 套 |
| 三 | 数据库系统 |  |  |
|  | SQL Server | 19 | 套 |
| 四 | 网络子域 |  |  |
|  | 综合交易分平台开评标服务区 | 1 | 个 |
| 五 | 中间件 |  |  |
|  | Nginx | 21 | 套 |
|  | TongWeb | 33 | 套 |
|  | ElasticSearch | 4 | 套 |
|  | Tomcat | 6 | 套 |
|  | Apache | 1 | 套 |
|  | ELK | 1 | 套 |
|  | Redis | 1 | 套 |
|  | IIS | 24 | 套 |
|  | Spark | 7 | 套 |
| 六 | 第三方组件 |  |  |
|  | DataX | 1 | 套 |
|  | Struts | 10 | 套 |
| 七 | 应用软件系统 |  |  |
|  | 公共服务平台 | 1 | 套 |
|  | 监管平台 | 1 | 套 |
|  | 大数据分析平台 | 1 | 套 |
|  | 金融服务平台 | 1 | 套 |
|  | 综合交易系统 | 1 | 套 |
|  | 运行维护系统 | 1 | 套 |
|  | 应用支撑平台 | 1 | 套 |

1、网络域及策略

北京市市公共资源交易平台信息系统网络主要涉及互联网区和政务外网区。

互联网区：公共服务平台子域、综合交易系统子域、短信平台子域、金融服务平台子域4个子域。涉及400余个外部访问策略和80余个内部访问策略；

政务外网区：公共服务平台子域、监管平台子域、运维平台子域、综合交易系统子域、大数据平台子域5个子域。涉及480余个外部访问策略和120余个内部访问策略。

本招标项目的网络域与策略运维范围为下图中“综合交易分平台开评标服务”部分。

2、服务器

互联网区：共部署了40台云服务器，用于支撑公共服务平台的对外数据共享、业务协同、短信服务、门户网站的运行，金融服务平台和综合交易系统的在线招投标服务、土地使用权交易服务。

政务外网区：共部署了34台云服务器和25台开评标物理服务器，用于支撑公共服务平台数据收集、共享服务、业务协同服务，监管平台的过程监督、过程管理、投诉举报处理，大数据分析和综合交易系统的开评标服务。

本招标项目的服务器运维范围为25台开评标物理服务器。

3、操作系统

北京市公共资源交易平台信息系统包括70套Linux操作系统、29套Windows Server操作系统。

本招标项目的操作系统运维范围为25台开评标物理服务器的25套Windows Server操作系统。

4、数据库

北京市公共资源交易平台信息系统包括30套MySQL数据库，21套SQL Server数据库。

本招标项目的数据库运维范围为25台开评标物理服务器的19套SQL Server数据库。

5、中间件

北京市公共资源交易平台信息系统包括21套Nginx，33套TongWeb，4套ElasticSearch,6套Tomcat，1套Apache,1套ELK，1套Redis，24套IIS，7套Spark。全部为本招标项目的运维范围。

6、第三方组件

北京市公共资源交易平台信息系统包括1套DataX，10套Struts。全部为本招标项目的运维范围。

7、应用软件系统

北京市公共资源交易平台信息系统包括公共服务平台（门户网站、数据中心、数据共享服务、统一赋码、统一认证、立项信息共享、机构基础信息共享服务、场地信息共享）、监管平台（过程管理、过程监督、音视频监控、投诉举报处理、预警报警、信用信息管理）、大数据分析平台、金融服务平台、综合交易系统（通用招投标、勘察设计招投标、水利工程招投标、交通工程招投标和土地使用权交易）、运行维护系统、应用支撑平台（数据交换、报表服务、全文检索服务、短信平台）。全部为本招标项目的运维范围。

#### 2.2运维管理

工作内容包括：系统信息化资产管理、版本管理和运维工作计划及总结编制。

##### 2.2.1资产管理

对北京市公共资源交易平台信息系统所涉及的信息资产进行分类登记和管理，更好的提供系统的运行维护工作。

内容包括：

- 对服务器设备型号、数量、版本信息的统计登记和管理；

- 对软件产品型号、版本和补丁信息的统计登记和管理；

- 对网络结构、网络路由、网络IP地址的统计登记和管理；

- 其它附属设备的统计登记和管理。

信息资产的日常管理，对运维的基础软件资产进行管理登记，更新资产清单，设施变更管理，完成资产报表，确保基础软件资产信息完整，并按月形成资产报表。

##### 2.2.2版本管理

对操作系统、数据库、中间件、第三方组件、应用系统进行版本记录与管理。

按照每月定期对操作系统、数据库、中间件、第三方组件的版本进行更新查询，发现更新版本后，对更新版本进行分析，并整理提交版本更新方案。

##### 2.2.3运维工作计划及总结

1、年度运维

制定年度运维工作计划，编写年度运维工作总结。

2、专项运维

针对每年常规的两次漏洞扫描和一次等保测评的测评结果，制定专项运维工作计划、编写专项运维工作总结。

#### 2.3日常巡检

工作内容包括：运行监控、可用性检查、数据检查。

##### 2.3.1运行监控

包括对网络、主机、数据库、中间件、应用系统运行状态进行监控。

1、网络监控：每工作日分2次，监控本招标项目运维范围内网络区域的网络策略是否正常，监控对外开放的网络服务是否正常，监控与对接的系统间的网络连通是否正常，检查网络流量、响应速度是否正常，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

2、主机监控：每工作日分2次，监控本招标项目运维范围内服务器的运行状态，包括：系统日志、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

3、数据库监控：每工作日分2次，监控本招标项目运维范围内数据库系统的运行状态，包括：数据库日志、连通状态、数据库连接数、查询效率、磁盘I/O读写速度，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

4、中间件监控：每工作日分2次，监控21套Nginx，33套TongWeb，4套ElasticSearch中间件软件的运行状态,包括:Nginx的系统连接数，TongWeb内存、CPU的使用情况和线程连接数情况，ElasticSearch集群和节点健康状态、数据存储情况，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

5、应用系统监控：

每工作日分4次，监控重点功能运行状态，包括：公共服务平台的门户网站、统一赋码、统一认证，综合交易系统的招投标业务、开评标业务，监管平台的过程管理和应用支撑平台的短信平台，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

每工作日分2次，监控其他应用系统功能的运行状态，包括：公共服务平台（数据中心、数据共享服务、立项信息共享、机构基础信息共享服务、场地信息共享）、监管平台（过程监督、音视频监控、投诉举报处理、预警报警、信用信息管理）、大数据分析平台、金融服务平台、综合交易系统（通用招投标、勘察设计招投标、水利工程招投标、交通工程招投标和土地使用权交易）、运行维护系统、应用支撑平台（数据交换、报表服务、全文检索服务），记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

##### 2.3.2可用性检查

包括系统主要对外服务接口和系统人机交互功能进行可用性检查。

1、对外服务接口功能检查

需要检查的接口包括：公共服务平台的8个业务协同接口和7个数据共享接口服务，综合交易系统的13个业务协同接口和5个数据共享接口服务，大数据分析系统的1个协同接口服务，金融服务平台的7个业务协同接口服务。

每工作日分4次，检查各数据共享接口能否正常获取对方提交的数据，对外提供数据的接口服务功能是否正常；统一赋码、统一认证、评标专家抽取申请提交和结果获取、开评标音视频录播和直播、开评标业务、金融服务平台业务协同接口功能是否正常。

2、应用系统人机交互功能检查

每工作日分2次，安排专人人工检查应用系统人机交互功能，是否能够正常访问。检查范围包括：

1）北京市公共资源交易公共服务平台

门户网站：网站首页、栏目页、信息页是否正常浏览，投诉、建议、复议是否正常登陆、提交，检索功能是否正常，外部链接是否正常访问，网站后台功能是否正常。

政务外网数据中心：用户能否正常登陆、各项信息查询浏览功能是否正常，信息维护功能是否正常。

2）北京市公共资源交易监管平台

检查交易过程管理、交易过程监督、投诉举报受理和处理、开评标过程音视频信息、行政处罚信息共享功能是否正常。

3）北京市公共资源综合交易系统

检查国有土地使用权出让和勘察设计、交通、水务、通用、公告公示发布工具的“招、投、开、评、定”各环节功能，以及综合交易系统网站是否正常。

4）运行维护系统功能模块巡检

检查运行维护系统的用户管理、权限管理、配置管理、问题管理、日志管理、系统监控功能是否正常。

5）北京市公共资源交易大数据分析系统

检查交易运行、交易统计、智慧监管、经济数据、市场环境、我的关注功能是否正常，检查数据中台的后台接口响应是否正常、数据标准和代码集是否需要更新、元数据管理、规则中心、数据采集、数据开发（ETL）、数据质量管理功能是否正常。

6）北京市公共资源交易担保金融服务平台

检查银行转账交退保证金、电子保函提交保证金和保函索赔以及综合查询统计和对账功能是否正常。

##### 2.3.3数据检查

每工作日分2次，检查全市20多个交易系统提交的各类数据解析是否正常，检查由信用北京、北京市组织机构代码库、固定资产投资项目在线审批平台、全国公共资源交易平台各政务业务系统共享的数据能否正常获取，检查向监察委系统、中介服务平台、全市大数据平台、北京通、全国公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台、互联网+监督平台共享的数据是否正常。

#### 2.4基础维护

工作内容包括：补丁安装、账户及权限管理、策略及配置管理、数据的日常维护。

##### 2.4.1补丁安装

每季度安装操作系统、数据库、中间件、第三方组件的补丁，并根据上级安全部门的警示通知及时安装相关补丁。

1、操作系统补丁安装

根据本招标项目运维范围内操作系统安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对操作系统进行安全补丁加固，确保操作系统安全稳定运行。

2、数据库补丁安装

根据本招标项目运维范围内数据库安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对数据库进行安全补丁加固，确保数据库安全稳定运行。

3、中间件补丁安装

根据中间件安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对中间件进行安全补丁加固，确保中间件安全稳定运行。

4、第三方组件补丁安装

根据第三方组件安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对第三方组件进行安全补丁加固，确保第三方组件安全稳定运行。

##### 2.4.2账户及权限管理

对本招标项目运维范围内操作系统、数据库、中间件进行账户维护及权限管理。

1、操作系统账户及权限管理，包括系统管理员账户、一般维护人员账户的创建和授权，定期更改系统账户口令。

2、数据库账户及权限管理，包括数据库管理员账户、一般数据库账户的创建和授权，定期更改数据库管理员账户口令。

3、中间件账户及权限管理，包括TongWeb、Tomcat后台管理账户的创建和维护。

##### 2.4.3策略及配置管理

对本招标项目运维范围内操作系统、数据库、中间件进行策略及配置管理。

1、操作系统策略及配置管理，包括主机防火墙、重要系统策略的配置、变更。

2、数据库策略及配置管理，包括数据实例、索引创建优化、相关授权配置、数据库主从结构的配置和调整。

3、中间件策略及配置管理，包括ElasticSearch数据实例、索引创建优化、相关授权配置，维护集群节点相关配置，Tongweb管理后台相关配置。

##### 2.4.4数据的日常维护

每月检查和维护本招标项目运维范围内数据库实例主键约束、字段类型范围等关于数据完整性规则的工作。

每月检查数据表之间的关联关系，配合业务团队修复问题数据，保障数据安全。

每天检查数据库备份功能是否正常，核查备份数据是否正常；每月验证备份数据恢复。

每季度优化数据库索引、优化数据库空间。

#### 2.5功能维护

工作内容包括：应用系统缺陷维护、功能完善、资源变更。

##### 2.5.1应用系统缺陷维护

缺陷维护的范围包括：公共服务平台、监管平台、综合交易系统、大数据分析、金融服务、运行维护系统。

1、问题的发现和确认：整理和确认使用中发现的问题和安全检查、系统安全等级保护测评中发现的应用系统不足。

2、原因分析和方案制定：分析确定原因，制定问题修复方案。

3、问题修复：及时安排有关的技术支持人员解决问题并进行与相关系统的功能联调。

4、结果验证：安排专人验证问题是否得到解决，由问题发现人员确认修复结果。

5、结果部署：按照流程将修复成果进行部署，与相关系统进行功能验证，进行回归测试并进行总结，跟踪运行情况，直至正常稳定运转。

##### 2.5.2功能完善

1、整理和确认实际运转中各类用户提出的完善要求，分析需求。

2、制定完善方案，确定完善计划，及时安排技术支持人员进行功能完善并进行与相关系统的功能联调。

3、安排专人验证完善后的功能是否满足需求。

4、按照流程部署，与相关系统进行功能验证，进行回归测试并进行总结，跟踪功能运行情况，直至正常稳定运转。

##### 2.5.3资源变更

对网络、主机、数据库、中间件性能检查结果进行分析，对网络带宽、CPU、内存、磁盘空间进行合理化配置，制定资源变更计划及实施方案，提交资源变更申请，并跟踪资源变更情况。

#### 2.6数据统计

##### 2.6.1常规任务统计

负责支持交易中心各类常规数据统计任务，包含周、月、季、年期刊数据统计，经济运行指标、营商环境指标。

##### 2.6.2数据协查任务

负责协助中心完成各类监管部门数据协查任务，包括政治任务类、应急协助类协查任务。

##### 2.6.3数据可视化展示

实现数据可视化展示，强化数据对业务工作赋能支撑作用，进一步提升中心内部数据获取、使用的便捷度和体验感。利用数据可视化方式，将核心业务数据直观、动态嵌入OA办公系统，提升数据服务的及时性与可用性。

#### 2.7应急处置

##### 2.7.1应急预案的制定和修订

1、系统级应急预案制定和修订

根据系统运维类别的特点，分别对北京市公共资源交易服务平台、北京市公共资源交易监管平台、北京市公共资源交易综合交易系统、北京市公共资源交易运维系统制定相对独立的应急预案并做相关修订，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分，按照应急预案开展应急演练。

应急预案主要包括：

- 《北京市公共资源交易服务平台应急预案》

- 《北京市公共资源交易监管平台应急预案》

- 《北京市公共资源交易综合交易系统应急预案》

- 《北京市公共资源交易运维系统应急预案》

2、重点业务应急预案制定和修订

根据重点业务运维保障的特点，分别对北京市公共资源交易服务平台门户网站、统一赋码、统一认证、立项信息共享、机构基础信息共享，综合交易系统开标、评标子系统制定相对独立的应急预案并做相关修订，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分，按照应急预案开展应急演练。

应急预案主要包括：

- 《北京市公共资源交易服务平台门户网站应急预案》

- 《北京市公共资源交易服务平台统一赋码服务应急预案》

- 《北京市公共资源交易服务平台统一认证服务应急预案》

- 《北京市公共资源交易服务平台立项信息共享服务应急预案》

- 《北京市公共资源交易服务平台机构基础信息共享服务应急预案》

- 《北京市公共资源交易服务平台综合交易系统开标、评标子系统应急预案》

##### 2.7.2应急演练

每年至少对北京市公共资源交易服务平台门户网站、统一赋码服务、统一认证服务，综合交易系统招投标、开标、评标子系统的主要业务功能和各业务系统数据备份与恢复进行两次应急演练，制定详细的演练方案和演练计划，演练过程中记录具体演练流程，在演练结束后及时完成演练总结报告。

##### 2.7.3应急处置

配合采购人、云服务方、云环境运维方进行以下应急处置。

1、一般性事件应急处置

一般性事件定义：现有系统的操作性能严重降低，或由于网络性能失常或安全事件严重影响数据中心业务运作，持续小于4小时，造成一定范围的不良影响的事件。持续时间超过4小时则升级到重大事件。包括一般网站事件、严重网络事件、严重应用事件和基础设施故障等安全事件。

一般性事件服务响应：工作时间1小时之内启动应急响应，非工作时间2小时之内启动应急响应。

一般性事件处置：一般性事件需在4小时之内完成业务恢复、备机启用。

2、重大事件应急处置

重大事件定义：现有的系统宕机，或遭到严重攻击、入侵等行为，使业务系统无法正常提供服务、信息系统的正常业务运作产生重大影响，或严重影响到业务提供服务的服务质量的，造成大范围不良影响的重大事件。包括重大网络事件、网站事件、应用事件和严重的基础设施故障等安全事件。

重大事件服务响应：工作时间10分钟之内启动应急响应，非工作时间20分钟之内启动应急响应。

重大事件处置：重大事件需在30分钟之内完成业务恢复、备机启用。

#### 2.8重点时期保障

##### 2.8.1重点时期

考虑到系统在本市公共资源交易中的重要作用，需要在春节、全国两会、建党、国庆重点时期安排专人全天24小时值守，保障系统的正常运转。

2026年5月～2027年4月重点值守时期包括：

| 重点时期 | 值守天数 |
| --- | --- |
| 春节 | 15天 |
| 全国两会 | 20天 |
| 建党 | 15天 |
| 国庆 | 15天 |

##### 2.8.2监控和保障范围

为确保重要时期北京市公共平台各信息系统重点业务的正常运行，要求提高业务系统24小时人机巡检频次，同时安排人员进行每日2次（10时、22时）读网值守工作，值守人员需按值守时间要求对各业务系统重点业务功能与访问链接是否正常进行巡检，并及时汇报巡检结果。如发现问题，值守人员应及时汇报，并按照应急预案要求进行处理。

##### 2.8.3人员安排

重点时期的值守服务应当明确具体人员安排，人员安排需要到人到天到班，形成《重点时期值守人员安排表》和《重点时期应急人员电话表》。

##### 2.8.4重点时期专项应急预案制定

根据重点时期运维保障的特点，制定相应的应急预案，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分。

### 3. 验收标准

（1）服务期间，次月15日前向采购人提交上个月运维月报，份数：纸质版1份/月，电子版1份/月。

（2）2026年8月20日前，向采购人提交前3个月项目总结报告和运维记录。项目总结报告份数：纸质版1份，电子版1份；合同期前3个月运维记录份数：电子版1份。

（3）2026年11月20日前，向采购人提交前6个月项目总结报告和运维记录。项目总结报告份数：纸质版1份，电子版1份；合同期前6个月运维记录份数：电子版1份。

（4）2027年5月15日前，向采购人提交项目总结报告和剩余全部运维记录。项目总结报告份数：纸质版1份，电子版1份；剩余全部运维档案份数：电子版1份。

投标人完成全年运维工作并按时提交成果资料后，由采购人进行项目验收。

### 4. 其他要求

#### 4.1资金条件

本项目费用全部由市财政拨付。

#### 4.2基础条件

市公共资源交易平台信息系统设备部署于市级政务云平台。

#### 4.3服务期限

本项目服务期限为2026年5月1日至2027年4月30日。

#### 4.4执行标准

按国家相关标准、行业标准、地方标准、规范执行。

# 第2包北京市公共资源交易平台信息系统信息化运维-政务云网络、服务器、数据库系统维护(2026年度)

- 采购标的

### 1. 采购标的

第2包北京市公共资源交易平台信息系统信息化运维-政务云网络、服务器、数据库系统维护(2026年度)

对系统所涉及的网络、服务器、操作系统、数据库的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置等，需要委托第三方服务团队，专门负责运行维护工作，保障北京市公共资源交易平台信息系统的安全可靠运行。

### 2. 项目背景/项目概述

为了贯彻落实《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）和《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案>的通知》（京政办发〔2016〕9号）的要求，北京市经济信息中心根据《北京市发展和改革委员会关于北京市公共资源交易平台信息系统项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京发改（审）[2016]366号），建设了北京市公共资源交易平台信息系统。

根据《北京市人民政府关于对〈北京市公共资源交易监督管理办法（试行）〉的批复》（京政字〔2017〕11号）文件精神，北京市公共资源交易中心负责北京市公共资源交易公共服务系统、公共资源综合交易系统和公共资源交易监管系统的开发建设、运行维护、安全保障服务工作。

北京市公共资源交易平台信息系统由北京市公共资源交易公共服务平台、北京市公共资源交易监管平台、北京市公共资源综合交易系统、运行维护系统、应用支撑平台构成，覆盖全市所有的行政区域，服务全市的工程建设招投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易和在线监管。

- 商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目运维周期为：2026年5月1日至2027年4月30日

本项目实施地点：采购人指定地点

### 2. 付款条件（进度和方式）

（1）本合同签署生效且财政资金拨付到位后，于2026年6月30日前，采购人向中标人支付本合同首款，为合同总价格的50%，计人民币（大写）：     （￥       元）；

（2）中标人按合同要求完成相应工作并经采购人阶段性验收通过后，于2026年12月30日前，采购人向乙方支付本合同中期款，为合同总价格的16.67%，计人民币（大写）：    元（￥    元）；

（3）中标人按合同要求完成全部工作并经采购人验收通过，且2027年财政资金拨付到位后，于2027年6月30日前，采购人向乙方支付本合同尾款，本合同总价格的33.33%，计人民币（大写）：    元（￥    元）。

### 3. 类似业绩

投标人近三年内（2023年4月1日起至投标文件递交截止时间，以合同签订日期为准）承担过类似信息化建设项目或运维项目证明材料，以提供的合同复印件为准，要求必须提供项目名称页、主要内容页、金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。

### 4.资质能力要求

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。

注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明) ，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图）。

### 5.人员要求

本项目由北京市公共资源交易中心主导组建运维团队，统一组织协调系统运行中的日常事务，牵头制订系统运维的各项规章制度。

运维团队按照各项规章制度执行运维工作，负责运维管理工作，开展日常巡检和基础维护、功能维护和应急处置，做好重点时期保障工作。

①项目经理需具备信息系统项目管理师证书；

②技术负责人需同时具备系统集成项目管理工程师、系统分析师证书、注册信息安全专业人员CISP证书；

③其余拟派团队人员中，需具有计算机类专业技术资格中、高证书。

注：需提供个人在职证明（加盖投标人公章的合同或承诺函）、证书复印件。

- 技术要求

北京市公共资源交易平台信息系统技术运维项目（网络、云主机和数据库部分）工作内容包括：对系统所涉及的政务云网络策略、云服务器（操作系统、数据库）的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、重点时期保障。为此，需要组建由现场运维、后台支撑技术人员组成的专业队伍，专门负责运维工作。

### 1.运维范围

本项目部署在市级政务云，以租用云服务商服务方式解决网络基础设施、服务器计算和存储资源，以及网络安全防护、主机防病毒服务需求。

本项目运维单位运维范围包括：网络子域策略、云服务器（操作系统、数据库）。

1.1网络域及策略

北京市市公共资源交易平台信息系统网络主要涉及互联网区和政务外网区。

互联网区：公共服务平台子域、综合交易系统子域、短信平台子域、金融服务平台子域、公共资源交易测试系统子域等5个子域。涉及220余个外部访问策略和500余个内部访问策略；

政务外网区：公共服务平台子域、监管平台子域、运维平台子域、综合交易系统子域、国发前置机子域、公共资源交易测试系统子域等6个子域。涉及70余个外部访问策略和450余个内部访问策略。

涉及的主机维护VPN帐号10个、业务运维SSLVPN帐号29个、互联网堡垒机账号10个、政务外网堡垒机账号10个；

国土系统互联网区：共1个子域，暂未开放内部和外部策略；

国土系统政务外网区：共1个子域，涉及66个内部访问策略；

国土系统涉及的主机维护VPN帐号2个、互联网堡垒机账号2个、政务外网堡垒机账号2个；

本项目的互联网链路带宽350M；涉及的主机链路负载均衡1套、网页防篡改服务1套。

国土系统根据业务需求，不直接面向互联网，需要通过SSL VPN 来访问，暂无具体带宽。

1.2服务器

互联网区：共部署了36台云服务器，用于支撑公共服务平台的对外数据共享、业务协同、短信服务、门户网站的运行，金融服务平台和综合交易系统的在线招投标服务、土地使用权交易服务。

政务外网区：共部署了31台云服务器，用于支撑公共服务平台数据收集、共享服务、业务协同服务，监管平台的过程监督、过程管理、投诉举报处理，大数据分析和综合交易系统的开评标服务。

国土系统互联网区：共部署了1台云服务器，用于支撑土地网上交易系统的在线招投标服务、土地使用权交易服务。

国土系统政务外网区：共部署了11台云服务器，用于支撑土地网上交易系统的在线招投标服务、土地使用权交易服务。

本项目的服务器运维范围为79台云服务器；NAS静态存储使用4块，涉及18台服务器。

1.3操作系统

本项目的操作系统运维范围为79台云服务器（61套Linux操作系统和3套Windows Server操作系统,3套麒麟操作系统），其中64台linux操作系统部署了主机日志收集审计服务。

国土系统运维范围为共计12台云服务器，均为Linux操作系统，并部署了主机日志收集审计服务。

1.4数据库

本项目的数据库运维范围为29套MySQL数据库。其中MySQL主从结构数据库6套；29套mysql数据库部署了数据库日志收集审计服务。

国土系统数据库运维范围为3套MySQL数据库，其中MySQL主从结构数据库1套；均已部署了数据库日志收集审计服务。

### 2.运维管理

工作内容包括：系统信息化资产管理、版本管理和运维工作计划及总结编制等。

2.1资产管理

对北京市公共资源交易平台信息系统所涉及的信息资产进行分类登记和管理，更好的提供系统的运行维护工作。

内容包括：

对云服务器配置、数量等信息的统计登记和管理；

对操作系统和数据库软件产品型号、版本和补丁等信息的统计登记和管理；

对网络结构、网络路由、网络IP地址的统计登记和管理；

信息资产的日常管理，对运维的基础软件资产进行管理登记，更新资产清单，设施变更管理，完成资产报表，确保操作系统和数据库软件资产信息完整。

2.2版本管理

对操作系统、数据库进行版本记录与管理。

按照每月定期对操作系统、数据库的版本进行更新查询，发现更新版本后，对更新版本进行分析，并整理提交版本更新方案。

2.3运维工作计划及总结

1、年度运维

制定年度运维工作计划，编写年度运维工作总结。

2、专项运维

针对每年常规的两次漏洞扫描和一次等保测评的测评结果，制定专项运维工作计划、编写专项运维工作总结。

### 3.日常巡检

工作内容包括：运行监控、可用性检查等。

3.1运行监控

包括对网络、主机、数据库运行状态进行监控。

1、网络监控：每工作日分2次，监控本招标项目运维范围内网络区域的网络策略是否正常，监控对外开放的网络服务是否正常，监控与对接的系统间的网络连通是否正常，检查网络流量、响应速度是否正常，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

2、主机监控：每工作日监控本招标项目运维范围内服务器的运行状态，包括：系统日志、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

3、数据库监控：每工作日监控本招标项目运维范围内数据库系统的运行状态，包括：数据库日志、连通状态、数据库连接数、查询效率、磁盘I/O读写速度，记录监控日志，如发现异常及时上报处置。

3.2可用性检查

包括各个云服务器主要对外服务接口的服务器端口进行可用性检查。

需要检查的接口包括：公共服务平台的8个业务协同接口和7个数据共享接口服务，综合交易系统的13个业务协同接口和5个数据共享接口服务，大数据分析系统的1个协同接口服务，金融服务平台的7个业务协同接口服务等。

每工作日分4次检查各数据服务接口的服务器端口能否正常通讯。

### 4.基础维护

工作内容包括：补丁安装、账户及权限管理、策略及配置管理、云服务器资源变更等。

4.1补丁安装

每季度安装操作系统、数据库的补丁，并根据上级安全部门的警示通知及时安装相关补丁。

1、操作系统补丁安装

根据本项目运维范围内操作系统安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对操作系统进行安全补丁加固，确保操作系统安全稳定运行。

2、数据库补丁安装

根据本项目运维范围内数据库安全检查结果，制定详细的补丁加固计划与方案，对补丁进行兼容性测试，并对数据库进行安全补丁加固，确保数据库安全稳定运行。

4.2账户及权限管理

对本项目运维范围内操作系统、数据库进行账户维护及权限管理。

1、操作系统账户及权限管理，包括系统管理员账户、一般维护人员账户的创建和授权，定期更改系统账户口令。

2、数据库账户及权限管理，包括数据库管理员账户、一般数据库账户的创建和授权，定期更改数据库管理员账户口令。

4.3策略及配置管理

对本项目运维范围内操作系统、数据库进行策略及配置管理。

1、操作系统策略及配置管理，包括主机防火墙、重要系统策略的配置、变更等。

2、数据库策略及配置管理，包括数据实例、索引创建优化、相关授权配置、数据库主从结构的配置和调整等。

4.4资源变更

对网络、云主机、数据库性能检查结果进行分析，对网络带宽、CPU、内存、磁盘空间进行合理化配置，制定政务云资源变更计划及实施方案，提交资源变更申请，并跟踪资源变更情况。

### 5.应急处置

5.1应急预案的制定和修订

1、参与系统级应急预案制定和修订

根据系统运维类别的特点，每年需分别对北京市公共资源交易服务平台、北京市公共资源交易监管平台、北京市公共资源交易综合交易系统、北京市公共资源交易运维系统制定相对独立的应急预案并做相关修订，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分，按照应急预案开展应急演练。

2、参与重点业务应急预案制定和修订

根据重点业务运维保障的特点，需要分别对北京市公共资源交易服务平台门户网站、统一赋码、统一认证、立项信息共享、机构基础信息共享，综合交易系统开标、评标子系统制定相对独立的应急预案并做相关修订，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分，按照应急预案开展应急演练。

5.2应急演练

每年至少对北京市公共资源交易服务平台门户网站、统一赋码服务、统一认证服务，综合交易系统招投标、开标、评标子系统的主要业务功能和各业务系统数据备份与恢复组织两次应急演练，制定详细的演练方案和演练计划，演练过程中记录具体演练流程，在演练结束后及时完成演练总结报告。

安排维护人员参与甲方组织的应急演练。

5.3应急处置流程

安排维护人员参与应急处置流程，配合甲方、应用系统维护方、云服务方、云环境运维方进行以下应急处置。

1、一般性事件应急处置

一般性事件定义：现有系统的操作性能严重降低，或由于网络性能失常或安全事件严重影响数据中心业务运作，持续小于4小时，造成一定范围的不良影响的事件。持续时间超过4小时则升级到重大事件。包括一般网站事件、严重网络事件、严重应用事件和基础设施故障等安全事件。

一般性事件服务响应：工作时间1小时之内启动应急响应，非工作时间2小时之内启动应急响应。

一般性事件处置：一般性事件需在4小时之内完成业务恢复、备机启用。

2、重大事件应急处置

重大事件定义：现有的系统宕机，或遭到严重攻击、入侵等行为，使业务系统无法正常提供服务、信息系统的正常业务运作产生重大影响，或严重影响到业务提供服务的服务质量的，造成大范围不良影响的重大事件。包括重大网络事件、网站事件、应用事件和严重的基础设施故障等安全事件。

重大事件服务响应：工作时间10分钟之内启动应急响应，非工作时间20分钟之内启动应急响应。

重大事件处置：重大事件需在30分钟之内完成业务恢复、备机启用。

### 6.重点时期保障

6.1重点时期

考虑到系统在本市公共资源交易中的重要作用，需要在春节、全国两会、国庆等重点时期安排专人全天24小时值守，保障系统的正常运转。

2026年5月～2027年4月重点值守时期包括：

重点时期	值守天数

2026年国庆	10天

2027年春节	10天

2027年全国两会	10天

2027年市两会	7天

6.2监控和保障范围

为确保重要时期北京市公共平台各信息系统重点业务的正常运行，要求提高业务系统24小时人机巡检频次，同时安排人员进行每日2次（10时、22时）读网值守工作，值守人员需按值守时间要求对各业务系统重点业务功能与访问链接是否正常进行巡检，并及时汇报巡检结果。如发现问题，值守人员应及时汇报，并按照应急预案要求进行处理。

需要安排运维人员全天24小时，对运维范围内的云服务器和数据库系统巡检。

6.3人员安排

重点时期的值守服务应当明确具体人员安排，人员安排需要到人到天到班，形成《重点时期值守人员安排表》和《重点时期应急人员电话表》。

6.4重点时期专项应急预案制定

根据重点时期运维保障的特点，制定相应的应急预案，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

参与制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，明确组织结构及职责划分。

### 7.项目交接准备

运维单位要充分考虑本项目运维范围的重要性，保证能在5个工作日内完成项目所有交接内容，并承诺不限定次数和人数，如无法满足项目交接要求，采购人有权终止项目合同，废除中选供应商的项目服务资格。

### 8.验收标准

1、中标人按照合同约定能够按时、保质完成阶段性服务工作。

2、按时提交阶段性服务报告，内容较完整。

3、应对突发事件及时妥当。

4、不存在人为原因造成业务运行中断或错误情况。

5、未收到相关投诉或举报。

### 9.其他要求

执行标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准、规范执行

# 第3包北京市公共资源综合交易系统技术运维服务(2026年度)

- 采购标的

第3包北京市公共资源综合交易系统技术运维服务(2026年度)

确保北京市公共资源综合交易系统的稳定运行，保障各方主体能够安全、高效的利用综合交易系统完成各行业的网上交易、电子开评标工作，实现综合交易系统的全过程电子化交易，开展北京市公共资源综合交易系统的运行和维护工作。

## 二、商务要求

1. 实施的时间和地点

服务期限：2026年5月1日至2027年4月30日

确保2026年5月1日至2027年4月30日期间，北京市公共资源综合交易系统的稳定运行，保障各方主体能够安全、高效的利用综合交易系统完成各行业的网上交易、电子开评标工作，实现综合交易系统的全过程电子化交易。完成已与北京市公共资源综合交易系统对接的区级交易场所的数据对接监控工作，保障系统各项数据信息交互顺畅

2. 付款条件

（1）本合同签署生效且财政资金拨付到位后，于2026年6月30日前，采购人向中标人支付本合同首款，为合同总价格的50%，计人民币（大写）：     （￥       元）；

（2）中标人按合同要求完成相应工作并经采购人阶段性验收通过后，于2026年12月30日前，采购人向乙方支付本合同中期款，为合同总价格的16.67%，计人民币（大写）：    元（￥    元）；

（3）中标人按合同要求完成全部工作并经采购人验收通过，且2027年财政资金拨付到位后，于2027年6月30日前，采购人向乙方支付本合同尾款，本合同总价格的33.33%，计人民币（大写）：    元（￥    元）。

3. 类似业绩

投标人具有近3年相关信息化建设项目或运维项目业绩。近3年为2023年4月1日至投标文件递交截止时间。以合同签订时间为准。业绩证明需提供合同复印件加盖供应商单位公章，合同复印件至少包含合同双方信息、项目名称、签署时间及合同盖章页。

### 4.企业能力要求

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。

注：须提供证书及一年内监督审核证明复印件或扫描件(新办证书不用提供年度监督审核证明) ，（或提供全国认证认可公共服务平台查询结果为“有效”信息，提供截图）。

5. 人员要求

5.1北京市公共资源综合交易系统运维

组建政治素质可靠，精神风貌良好，符合招投标和开评标运维服务要求且熟悉公共资源交易政策及实务的运维服务团队，确保充足的专业人员保质保量完成运维工作。

根据北京市公共资源综合交易系统技术运维要求组建项目运维团队，由运维服务经理负责分为招投标组、开评标组、对接数据维护组，长期驻场服务人员6人。

拟派项目团队需明确项目经理：

（1）项目经理需具备信息系统项目管理师证书；

（2）其余拟派团队人具有计算机类专业技术资格中、高证书。

团队人员需提供个人在职证明（加盖投标人公章的合同或承诺函）、证书复印件。需提供个人在职证明（加盖投标人公章的合同或承诺函）、证书复印件。

运维服务团队的岗位与人员要求：

（1）运维服务经理

- 负责运维的相关管理工作

- 制定维护工作的流程，并根据实际工作情况完善运维工作的流程；

- 对运维人员的日常工作进行指导和考核；

- 指导运维人员建立和维护知识库。

（2）现场服务人员

- 负责招投标现场指导、现场问题解答工作，并收集招投标现场问题及用户反馈；

- 开发培训课件，编制培训教材、教案，完成招投标业务、系统、政策落地的培训，并对各阶段培训工作的效果的评估和总结分析。

（3）招投标电话与网络服务人员

- 及时接听市场主体来电并注意电话礼仪；

- 认真聆听市场主体的咨询并耐心地为客户解释清楚，仔细处理客户的问题，采用规范用语解答问题，受理完毕后做好业务受理记录；

- 每日制作工作总结，将未完成及待完成的咨询事项做好记录并于下一班次同事进行交接；

- 每周制作周工作报告。

（4）咨询设计人员

- 根据相关政策调整要求，结合市场主体意见和建议反馈，对招投标、开评标优化内容进行审核，确保招投标符合政策发展，提高公共资源配置效率，提升公共资源交易服务质量；

对综合交易系统在各区公共资源交易分平台落地使用提出建议与方案。

5.2北京市公共资源交易担保金融服务平台运维

北京市公共资源交易担保金融服务平台日常业务运维人员，承诺为本项目组建专属固定业务支撑团队（含运维服务经理在内不少于3人，驻场不少于2人），团队成员需具备良好的服务意识、沟通协调能力与问题处置能力，严格遵守数据安全、信息保密等各项制度。

团队组成人员应具备担保相关工作经验及金融服务基础认知，承担过类似服务支撑或配套服务项目，熟悉业务运行逻辑、业务流程及管理规范，了解公共资源交易政策、招投标业务规则、监管要求、交易流程、平台服务场景及投标担保相关金融产品逻辑，与各金融机构有沟通协调对接相关经验，熟悉金融机构合作流程与监管要求，可支撑金融服务拓展、政银合作对接、数据统计分析等相关工作开展，能精准对接交易中心、市场主体、合作金融机构的需求，高效完成业务对接、流程梳理、咨询答复及问题闭环处理。

## 三、技术要求

（一）提供项目运维实施方案，要求包括运维服务体系和服务质量管理等内容。

（二）招投标运行维护

按照招投标日常运行的要求，针对各类市场主体（招标人、招标代理和投标人）进行包括交易系统和电子标书制作的使用培训，及时处理市场主体在系统使用过程中产生的各类问题，完成新需求梳理、调整与优化，以保障招投标的日常顺利运行。招投标业务维护工作具体要求如下：

市场主体培训：为各类市场主体提供多种形式的有效培训，以确保不同的市场主体可以熟练使用综合交易系统顺利完成电子招投标相关业务的线上交易。培训内容按照不同的市场主体提供差异化的培训内容，即：按照交通工程、水务工程、勘察设计招投标进行区分，为各市场主体提供以上三个行业的电子交易系统使用培训；根据系统反馈调整情况，为招标代理、投标人及各行业监督部门人员提供系统变更部分的专题培训；按照全流程电子化要求，为市场主体提供电子招标文件制作、电子投标文件制作的培训工作，为招标代理提供多个行业的电子开标系统的使用培训工作。

咨询服务：为各类市场主体提供多种渠道（含：QQ群、咨询电话）的咨询服务，确保及时解决市场主体在使用综合交易系统开展各项招投标业务中产生的问题，提高系统使用效率，为招投标业务正常开展提供服务。根据咨询内容进行分类，将咨询服务分为系统使用、操作失误、信息咨询与其他类别，针对不同类别的咨询服务，安排不同岗位的人员通过远程协助、上门服务多种方式及时解答各类市场主体的疑问，解决系统使用中产生的各类阻碍，并建立咨询服务记录；对各区综合交易系统落地情况与区场地信息化落地情况实施跟踪与指导。

招投标业务优化：根据相关政策调整要求，结合市场主体意见和建议反馈，优化招投标业务，确保招投标业务符合政策发展，提高公共资源配置效率，提升公共资源交易服务质量。业务优化内容包括：整理公共资源交易领域相关法律法规，分析监督、监管、备案法律依据；分析用户权限管理体系及管理流程，优化业务办事流程；协助北京市公共资源交易中心其他业务规划分析。

（三）开评标运行维护

为保障开评标顺利进行，按照开评标日常运行的要求，针对不同类型专家进行综合交易系统电子开评标使用培训，即时处理电子开评标过程中的各类问题，完成新业务需求梳理、调整与优化。开评标维护工作具体要求如下：

专家培训：为专家提供差别化的有效培训，以确保评标专家能够熟练使用综合交易系统完成电子评标工作。按照全流程电子化要求，为评标专家提供交通工程、水务工程、勘察设计招投标多个行业的电子评标系统培训，根据不同的评标流程和评标办法，如交通工程双信封评标、水务工程资格后审评标不同的评标流程，制定多套课件的内容，为评标专家提供分批次的培训工作，提升全流程电子化业务中评标环节电子化使用效果。

开评标现场服务：及时处理开评标现场各类技术问题，保障在各公共资源交易分平台开展的开评标活动顺利进行。现场服务内容包括：开标现场反馈处理、评标现场反馈处理、应急事项处理。

问题管理：每天对各种途径采集的系统问题信息进行记录和管理。

（四）对接数据维护

1.数据监控服务

（1）对接数据监控处置服务

提供北京市公共资源综合交易系统的对接数据监控处置服务。每日对17个区级交易场所的场地预约功能进行监控，保障区级交易场所的场地信息与综合交易系统场地信息交互顺畅，根据监控情况，汇总对接过程中出现的各类问题，及时处置并反馈。

（2）视音频对接数据监控

每日对北京市公共资源综合交易系统及已对接的区级交易场所产生的视音频对接数据进行监控。视音频对接数据是指由各交易场所推送的开、评标视音频。需每日对视音频推送情况、下载情况、解压情况及其解压后的MP4格式视音频文件进行巡检，汇总巡检过程中出现的各类问题，及时处置并反馈。

2.数据监控报告

于每月5日前提交上月综合交易系统对接数据（监控处置）监控报告。

（四）金融服务平台运维

在金融服务平台运维工作中，供应商需要承担辅助工作、保服务拓展、数据分析、政银合作与数据共享、平台服务信息库等综合保障任务，具体需求如下：

1、辅助工作

辅助中心与金融机构进行对接，做好咨询解答工作，对金融机构日常运行情况进行检测，并组织开展培训。

2、担保服务拓展

全面收集、梳理、汇总各金融机构优质金融产品信息，提供金融产品政策解读，持续丰富平台金融服务供给。

3、数据分析

分析平台运行及担保数据变动原因，研判市场主体需求与使用特征，为平台运营、服务优化及业务创新提供数据支撑，按季度出具业务分析报告。

4、政银合作与数据共享

筛选、梳理筛选平台交易主体信息、交易数据及公共资源交易计划，持续提升金融服务平台的数据支撑与信息服务能力。为深化政银合作、拓展合作领域明确发展方向，推动政银企三方协同高效联动，凝聚发展合力，共同履行社会责任。

5、平台服务信息库

构建平台服务信息库框架体系并持续优化平台服务信息库的标准化、规范化水平，常态化梳理编制高频咨询问答、业务办理流程及操作指引等内容，完善长期动态更新与常态化维护机制，保障信息准确、及时、有效；依托平台官方渠道持续定向推送相关知识内容，为各类市场主体提供高效、便捷、清晰的线上查询服务。

## 四、应急措施预案

工作内容包括：应急预案的制定和修订、应急演练、应急处置。

1. 应急预案的制定和修订

对北京市公共资源综合交易系统招投标、开评标业务制定应急预案并做相关修订，配备相关应急资源，针对突发紧急情况，启动技术专家现场服务，必要时联合多方面专家进行联合分析诊断、事件定位与紧急处理，持续跟进直到问题完全解决。

应急预案主要包括：

《北京市公共资源综合交易系统招投标、开评标业务运维服务应急预案》

2. 应急演练

每年至少对北京市公共资源综合交易系统招投标、开评标业务进行一次应急演练，制定详细的演练方案和演练计划，演练过程中记录具体演练流程，在演练结束后及时完成演练总结报告。

3. 应急处置

制定标准化的应急响应服务流程，建立分级故障响应机制，根据突发事件或网络设备出现问题可造成影响程度确定故障等级，并按对应响应时间进行处置。

## 五、验收标准

1.中标人按照合同约定能够按时、保质完成阶段性服务工作。

2.按时提交阶段性服务报告，内容较完整。

3.应对突发事件及时妥当。

4.不存在人为原因造成业务运行中断或错误情况。

5.未收到相关投诉或举报。