# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 四环路（剩余部分）交通标志优化改造项目综合监理部分 | 1项 | 否 |

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：从签订监理合同到项目质保期结束全过程。

地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订合同文本

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

承担北京市公安局交通管理局四环路（剩余部分）交通标志优化改造项目的监理工作；负责按照采购人实施四环路（剩余部分）各类交通标志、杆具、以及相关附属结构的优化改造、拆除、挪移等工作开展综合监理工作。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）承建方合同、招标文件、投标文件、图纸中的有关内容。

（2）最新颁布的中华人民共和国国家标准GB5768《道路交通标志和标线》、中华人民共和国国家标准GB/T16311－2024、中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013、GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》、DB11/T493.1《道路交通管理设施设置规范 第1部分：交通标志》和相关国家、行业标准的规定设置。

（3）安全围挡按照中华人民共和国国家标准GB5768《道路交通标志和标线》执行。

（4）该招标文件中的其他标准要求及国家相关标准要求。

以上规范如有不详之处，应参照国家、地方和行业相关法律法规和标准。无明确标准的，应组织采购人、承建方共同商议，形成监理记录后实施。

（二）服务内容及要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

详见“4.采购标的的其他技术、服务等要求”

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

★1、保密承诺：投标人须对采购人需要保密的事项作出保密承诺。

★2、人员承诺：中标后签订政府采购合同时，配备的人员名单与投标文件中承诺配备的人员名单相同。

备注：投标人须针对上述2项★条款提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟，否则其投标将被视为无效投标。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（5）鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

（6）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）投标人考核办法

详见附件B：外聘企业考核规定。

（3）服务要求

3.1监理机构及工作条件：

投标人应承诺严格遵守采购人管理办法。

投标人在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务和质保期的监理任务后结束工作。监理机构应严格按照招标文件、投标文件、合同等履行监理责任。监理机构应具有相关企业管理认证体系证书。

监理人员构成包括：至少需要10人，其中岗位须包含项目总监理工程师、总监理工程师代表，监理工程师，监理员和其他人员。项目总监理工程师应具有注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程，并同时具有相关专业高级及以上职称，具备8年（含）以上类似监理项目服务经验。监理团队中应有4人具备注册监理工程师证书（不含项目总监理工程师），注册专业为市政公用工程。监理人员应各尽其责，投标人应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应征求采购人同意后方可更换，调整后应予以书面通知。投标人中标后，应选派对城市道路交通工程设计、交通设施监理业务熟练的人员作为项目负责人，配合采购人开展工作。

本项目地点零散、时间点分散、持续周期长、全年不中断，投标人应根据采购人项目特点，严格按照采购人要求时限组织承建方完成相关任务，并按照任务情况投入相应人力、物力。本项目除管理规定要求监理旁站检查情况外，埋设隐蔽工程，天桥立交桥设置附桥结构，安装高空标志及其附属结构需要进行旁站检查。

投标人应对承建方开展的相关材料进货、加工制作和安装调试等行为开展全流程的监理工作，确保各项工作符合采购人要求。

投标人的现场监理应自备检测设备和工具如：盒尺、水平尺、游标卡尺、推尺、红外测温器、逆反射测量仪等工具。现场监理人员应熟悉管辖区域的城市道路及各类交通设施现状，熟悉交通设施、设施原材料的相关法律法规、国家标准、地方标准、行业标准等，以确定设施的设置是否合理，质量是否符合要求。施工中遇问题应及时向采购人、承建方提出建议。

监理机构应遵守相应的监理规范和工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

监理机构应定期向采购人提供书面报告，具体包括但不限于：周报、月报、季度报告、半年报告、年度总结。

监理机构根据本工程施工地点多、零散、全年不中断的特殊性质，以及承建方的流动性，现场监理人员需自备或监理机构配备前往施工现场的交通工具。（需提供车辆行驶证复印件作为证明材料）

监理机构依据合同及技术协议（交通设施合同、招标文件、图纸等）进行项目监督与管理，遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及采购人与承建方签订的合同，对工程建设项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助采购人掌握工程进度、资金使用进度、资金支付进度，分段分项目对工程验收，并审核相关竣工资料，保证工程按期、保质保量完成，保证承建方资料按期上报。

投标人应对工程的每个分项实施全过程、全方位的监理，监理范围如下表所示：

| 任务 时间段 | 投资控制 | 进度控制 | 数量质量控制 | 施工安全 | 合同 管理 | 信息 管理 | 组织 协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 项目实施阶段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 试运行、验收阶段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 保修期阶段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

投标人应在保证其客观性和公正性的基础上，按照招标文件、投标文件、合同的要求和有关规范，对所监理内容的功能、安全可靠性、性能、兼容性、可扩充性、资源占用、易用性、用户文档等方面进行测试和评估。

★投标人须承诺中标后派驻的总监理工程师熟悉城市道路交通设施建设、管理相关手续和质量、数量、进度、资金等内容的控制方法以及现场组织、施工安全的管理方法。同时，能过对交通工程设计进行审查和审核。格式自拟。（投标人须提供承诺书电子件并加盖投标人公章，否则其投标将被视为无效投标。）

3.2监理规划及实施方案

投标人应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并根据项目特点明确人力、物力组成。

投标人应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

投标人应在中标后，组织承建方进行技术交底，了解工程规模、工序、完成时限等具体内容。如在此阶段发现承建方无法按照采购人要求时限完成相关工作，投标人应书面提出符合相关规定的整改措施。

投标人确定承建方能够履行采购人合同后，应在5个工作日内组织承建方按照中标单价制作标准单价构成，审核无误后上报采购人。

3.3实施阶段

工程开工前的监理：

审核实施设计方案：实施前，由投标人组织实施方案的审核，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍。投标人应对承建方相关图纸、原材料进货凭证、生产工序等进行检查、核对，确保符合采购人要求；投标人应根据相关要求，主动组织承建方开展交通、路政、交管、公安等部门的行政许可申请，协调、盯办完成情况；

审核施工组织方案：对承建方的实施工作准备情况进行监督；投标人应对施工企业出具的设计图纸，包括：标志点位、牌面内容、中英文信息进行全面审核，发现错误的提出考核意见；

审核实施进度计划：对承建方的实施进度计划进行评估和审查；

审核实施人员：确认承建方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

实施准备阶段的监理：

投标人负责了解生产材料准备情况。审核承建方实施中的人员组织、施工设备到位情况。工程材料、产品原材料的质量、到货时间的审核，审核实施阶段的质量、进度监理和验收。

3.4施工阶段

工程开工前的监理：

审核施工设计方案：开工前，由投标人组织实施方案的审核，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；

投标人应随时了解承建方每个工程分项方案、计划、组织、内容等方面，针对承建方每个工程分项实施材料、施工安全、现场安装、完工验收、竣工资料等的全面建立。

审核施工组织方案：对承建方的实施工作准备情况进行监督；

审核施工进度计划：对承建方的施工进度计划进行评估和审查；

审核工程实施人员：确认承建方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

施工准备阶段的监理

审核开工申请，确认开工日期。了解施工条件准备情况。

了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

投标人在审核承建方施工组织过程中，如发现承建方不能按照采购人要求、时限完成工作的，应立即书面向采购人和承建方提出，并制定补救措施以保证工程顺利完成。同时，按照招标文件、承建方投标文件和合同，出具对承建方违约的处理意见。

施工阶段的监理。工程材料、产品的质量、到货时间的审核。工程实施阶段的质量、进度监理、现场组织、安全围挡等工作和验收工作。

投标人项目负责人必须对现场施工安排足够的监理管理人员对采购人各路段、地点开展同步旁站监理工作。

3.5安装阶段

监督相关交通设施的安装和调整情况，进行旁站式监理，记录有关数据。对安装后的交通设施进行检测，并出具报告。对调试期间出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决，解决问题后，进行二次监测。现场施工安全控制，及时发现并纠正施工安全隐患。

3.6验收阶段的监理

按照招标文件、投标文件、设计图纸、相关国标、地标、规定等的规定开展项目验收。工程验收完毕进入质保阶段的审核与签发移交证书。核实已完成工程的数量、质量等内容，报送采购人作为支付工程价款的依据。

针对采购人安排的专项工作，投标人项目负责人本人必须在采购人安排的期限前，对路线交通设施情况进行亲自检查，发现问题及时书面告知承建方在安排期限前整改完毕。

3.7工程结束后的移交

投标人应组织承建方按照不低于采购人要求的内容制作竣工资料供结算审计使用。

投标人负责组织采购人开展设备、软件、材料等的验收文档核实工作，工程竣工文档的移交工作。工程结算审计完成后，投标人负责将工程所有涉及的文档、影像资料、审计报告等进行统一归档，移交采购人。

3.8质保阶段的监理

工程进入质保阶段后，如出现在合同范围内需要承建方进行维修的内容，投标人应对承建方的维修工作进行监理，监理内容、标准与施工阶段相同，并在维修工作完成后出具报告。

3.9文档管理及组织协调

投标人应在项目完工后，按照采购人要求进行资料归档，具体内容包括但不限于：立项报告、评审报告、招标文件、投标文件、合同、变更说明、竣工资料、监理报告（周、月、季度、半年、年报等）等。

3.10监理工作质量要求

1) 投标人在履行监理服务过程中应遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及采购人与承建方签订的合同，对工程建设项目实施全过程、全方位、全天候的监理工作，保证随叫随到，不得出现因监理人员不到位影响现场施工进度、施工安全的情况。投标人对质保期内承建方实施的本项目的剩余与弥补工作提供监理服务。按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成。

2) 投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准实施监督检查。对施工现场及现场交通安全严格管理，同时对本单位的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

3) 投标人应该在质量控制、进度控制、投资控制、信息管理、合同管理、现场组织、施工安全等方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。

4) 投标人必须定时（周、月、季度、半年、年报）向采购人提交监理报告，通报工程进展情况、工程实施过程中所遇到的问题、问题解决方案的建议、承建方发生的错误、以及对承建方错误提出的监理意见。

3.11监理工作期限

监理工作应从项目实施前的咨询到项目质保期结束，因此咨询监理工作期限涉及开发——生产——施工管理——调整——工程验收——质量保证期的全过程。

监理工作期限从签订监理合同到项目质保期结束全过程。

3.12监理职责

3.12.1投标人和投标人所有人员应严格遵守保密法律、法规和相关制度。

3.12.2投标人有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建方实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

3.12.3在本合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

3.12.4由于承建方在工程实施中不符合工程规范和质量要求，投标人要监督承建方停工整改或返工。如承建方人员工作不力，可提出调换有关人员。

3.12.5如果承建方违反合同规定的质量要求和完工时限，投标人应代表采购人追究承建方的责任。

3.12.6如果因投标人监督不力，造成采购人经济损失的，投标人应向采购人赔偿造成的损失。

3.12.7投标人使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。

3.12.8投标人应在定期举行的监理例会上对施工过程中的不利因素提出书面建议方案，以及施工过程中承建方需要改进的问题。

（4）需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

4.1需求分析与重点难点解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

4.2进度控制解决方案、质量控制解决方案、安全控制解决方案、合同管理解决方案、文档管理解决方案、组织协调解决方案

功能、应用场景、目标：详见本章节技术要求。

（三）验收标准

详见第六章“拟签订的合同文本”

（四）其他要求

投标人信用：投标人在服务期和质保期内，如发生影响专项工作通行，违约失信、不服从采购人管理，未尽到监理职责发生安全生产事故，未尽到监理职责发现承建方使用不合格材料、产品造成影响或因投标人未尽到监理职责造成舆情负面报道等重大负面情况认定属实的，采购人将对相关情况进行记录并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业再次参加采购人项目投标的，采购人相关部门将在评标现场将有关情况向评标专家组进行披露。