[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]北京广播电视台数智化融媒新闻技术系统建设项目一期（三）：业务中台支撑建设公开招标公告
一、项目基本情况
1.项目编号：0686-2611BE045830Z/01
2.项目名称：北京广播电视台数智化融媒新闻技术系统建设项目一期（三）：业务中台支撑建设
3.项目预算金额：人民币1600万元 最高限价：人民币1600万元
4.采购需求：（本项目不接受进口产品）
	序号
	设备名称
	数量

	1
	媒体网关
	2

	2
	IP流网关
	2

	3
	便携式4K编解码器
	4

	4
	4K-5G背包
	4

	5
	高密度媒体处理
	1

	6
	流媒体分发系统
	2

	7
	HEVC移动编码器
	12

	8
	HEVC移动编码接收器
	4

	9
	4K延时器
	2

	10
	轻量化5G专网设备
	1

	11
	轻量化EMB网关
	1

	12
	业务编排引擎
	1

	13
	应用连接总线升级
	1

	14
	内容审核
	1

	15
	公有云
	1

	16
	全媒体门户平台
	1

	17
	轻量化制作工具
	1

	18
	流调度能力扩容
	1

	19
	场景化业务支撑工具
	1

	20
	IP流管控能力优化
	1

	21
	轻量化流调度工具
	1

	22
	IP码流监测探针
	3

	23
	多画面监测系统
	8

	24
	安全运维监控平台
	1

	25
	系统集成
	1


注：投标人必须针对本项目内的所有内容进行投标，不允许拆分投标。
5. 合同履行期限：自合同生效日起30个日历日内完成合同约定的所有硬件产品备货，并运至项目实施地点。
硬件产品到货清点合格后，应于3个月内完成系统细化设计、软件预研发/系统预调试、软硬件现场安装调试任务，使之具备用户培训条件。
完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，经采购人、中标人签字确认后，签署《验收报告》，视为初验合格，初验合格后进入试运行阶段，试运行3个月以内，其间穿插进行采购人培训。
乙方应自合同生效之日起210个日历日内（含试运行期3个月）完成系统试运行。
系统试运行结束后，采购人组织测试验收，中标人须配合采购人，制定、实施相应测试验收方案，并根据测试结果进行方案优化，同时针对试运行期间暴露的各类问题，按照采购人需求对系统进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件。
测试验收结束后，采购人根据测试结果出具北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表。采购人出具的北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表视为项目整体验收合格。
6.本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务：否；
3.2 其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年8月26日至2026年9月2日（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年9月16日8时30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
       1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京广播电视台
地    址：北京市朝阳区建国路98号
联系方式：崔丽丽 
联系方式：010-85336387
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建外大街甲三号
联系方式：zhanghao@cbwtc.com                
3.项目联系方式
项目联系人：张昊、周钰泷、杨嵋、邓帅
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK4]电      话：010-85343439/3440/3394/3307
