# 采购需求

- 一、采购标的

1. 采购标的

本项目预算金额120.5万元，包含基础软件购置。

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 （核心产品） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 91 | 套 | / | 否 |
| 2 | 数据库 | 10 | 套 | 核心产品 | 否 |
| 3 | 中间件 | 6 | 套 | / | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

本项目结合实战业务需求，规划并建设“1+3+6+N”侦查打击子系统。系统在原有刑侦信息专业应用系统的架构下，完善系统的资源服务架构、专业支撑体系，结合新型违法犯罪的最新发展态势，按照各类侦查打击需求，补充实战应用体系功能，重点强化打击防范专项能力，进一步提升标准化、数字化、智能化水平。

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：本项目需在12个月内完成项目整体建设，其中在1个月内完成全部货物到货。项目建设完成后1个月内完成初验，进入为期 6个月的试运行期，试运行期满无问题后进行最终验收。质保期不少于3年，从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

交付地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）

（1）合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总价50%预付款：即人民币小写：          元，人民币大写：          。

（2）系统部署调试完成，通过项目初验后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总价50%：即人民币小写：          元，人民币大写：          。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

投标人应保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和维护，使其在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

根据技术合同约定的，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知投标人，提出索赔。

在收到通知后2小时内响应，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须于2个日历日内采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用，相关费用应包含在投标总价中。投标人服务响应时间以各分项采购要求为准。

如果投标人在收到通知后10个日历日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

投标人为项目提供的质保期不少于3年，质保期从项目通过最终验收合格之日起开始计算。对于质保期内更换的设备，质量保证期从设备更换之日起重新计算。其中对更换的存储设备提供故障设备不返还服务。相关费用应包含在投标总价中。

遇节假日、敏感时期及突发重大事件时，投标人根据采购人要求派相关人员提供现场系统维护保障服务。

质保期内，投标人负责对本项目所提供的软件进行小版本升级和保修；如果采购人实际要求修改软件时，投标人应及时修改，相关费用应包含在投标总价中。

投标人负责为采购人技术人员提供必要的培训服务及现场技术支持，相关费用应包含在投标总价中。

三、技术要求

- 1. 基本要求

- 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

- 通过基础软件的采购，支撑侦查打击子系统高效、平稳运行。

- 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 应遵循国家、北京市、公安部发布的信息化建设相关标准规范。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

#### 2.1操作系统

★投标人承诺所投服务器操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库（2023年）34号）文件中“服务器操作系统政府采购需求标准”的全部要求，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。

2.2数据库（分布式）

- ★投标人承诺所投数据库满足《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库（2023年）34号）文件中“分布式数据库政府采购需求标准”的全部要求，提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。

2.3中间件

| 序号 | 分类 | 指标类型 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | #容器功能要求 | 提供完整的Web容器、EJB容器、EJB实例池、JDBC连接池和Web Service支持。 |
| 2 | 功能要求 | #中文手册 | 提供完整的中文产品说明、使用手册、维护手册等使用、开发、运维过程中的必要文件，有随安装产品版本的对应电子版。 |
| 3 | 功能要求 | #操作系统平台支持 | 支持主流的WINDOWS、UNIX、LINUX、麒麟、统信等操作系统平台。 |
| 4 | 功能要求 | #数据库支持要求 | 支持多种主流数据库系统，包括Oracle、MySQL、达梦、人大金仓、神通、南大通用等。 |
| 5 | 功能要求 | #应用开发支持 | 支持Eclipse等主流快速应用系统的统一开发工具。支持基于浏览器的调试，并支持远程应用的调试。 |
| 6 | 功能要求 | #JMS功能要求 | 提供JMS集成服务，支持将第三方消息中间件作为消息服务代理。 |
| 7 | 功能要求 | #数据源可靠性功能要求 | 支持优化的JDBC连接池，支持连接池自动回收泄露连接、自动检查数据库连接有效性、JDBC语句缓存、数据库驱动的动态加载。 |
| 8 | 功能要求 | #通讯协议 | 支持HTTP 2.0协议。 |
| 9 | 功能要求 | #容器化支持 | 支持快速部署到容器云环境，支持作为业务应用的基础镜像，支持业务应用的二次镜像封装。 |
| 10 | 功能要求 | #中文支持功能要求 | 支持中文，如当页面中的超链接URL中包含中文、重定向到中文文件名的JSP时不出现页面错误或乱码。 |
| 11 | 功能要求 | #提供监控接口功能要求 | 提供基于JMX或rest的接口访问，方便第三方插件调用。 |
| 12 | 功能要求 | #扩展能力 | 在业务系统不宕机的情况下，支持动态增加服务器，扩充系统性能。 |
| 13 | 功能要求 | #接口扩展 | 提供丰富的管理API接口。 |
| 14 | 功能要求 | #负载均衡 | 内置原生的负载均衡器。 |
| 15 | 功能要求 | #安全架构 | 提供开放的、可扩展的安全架构，安全架构提供认证、授权、身份识别、角色映射等功能，并允许和RSA、CA、Novell或用户定制接口进行功能集成。 |
| 16 | 功能要求 | #访问过滤 | 提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果。 |
| 17 | 功能要求 | #DDoS攻击防御 | 提供防止DDoS攻击功能。 |
| 18 | 功能要求 | #数据传输安全保证 | 支持HTTPS协议，保证数据传输过程的安全性，支持标准的安全协议SSL3.0或TLS协议。 |
| 19 | 功能要求 | #XSS攻击防御 | 提供防止XSS攻击功能，提高cookie安全性。支持禁用trace方法、支持X-Frame-Options属性设置。 |
| 20 | 功能要求 | #有漏洞的安全协议禁用 | 支持禁用SSLv2,SSLv3有漏洞的安全协议、提供控制台用户密码锁定。 |
| 21 | 功能要求 | #Session复制技术 | 支持配对复制和全复制。 |
| 22 | 功能要求 | #集群功能要求 | 支持多服务器群集部署、负载均衡；支持Web层的集群和EJB集群。 |
| 23 | 管理要求 | #远程管理 | 具备标准的B/S模式管理控制台，可对远程的应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。 |
| 24 | 管理要求 | #集中管理 | 支持集群的集中管理，包括：批量新建集群、节点安装、负载集群的自动配置，资源管理（如：JDBC数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等。 |
| 25 | 管理要求 | #易用性 | 支持在管理控制台页面上配置JVM参数，无需手工修改启动脚本，就可以完成增加和修改启动应用服务器的参数。 |
| 26 | 服务要求 | #服务标准 | 一年内至少提供一次上门服务（包括安装、升级等），所涉及费用包含在投标报价中。 一年5*8小时远程维保升级，电话、邮件支持，所涉及费用包含在投标报价中。 提供专用技术支持服务电话及邮箱。接到采购人报修电话（或邮件）后4小时内响应并拿出解决方案，次日上门服务，72小时内排除故障。 在质保期内提供公网升级服务器供客户下载升级包，遇严重安全问题应在官网公开漏洞及修复包，主动联系客户，承诺所有升级服务。 根据用户需要提供所投产品的安装、维护等技术培训。并提供相应培训的电子文档。 |
| 27 | 服务要求 | #过质保期后维保收费标准 | 过质保期后，提供维保升级服务，其收费标准每年不高于响应报价的20%。其中包含一次的上门服务，所涉及费用包含在投标报价中。 |
| 28 | 性能要求 | #无状态会话EJB本地调用（在单台服务器部署环境下） | 90%响应时间不超过0.01秒，TPS不低于25万。 |
| 29 | 性能要求 | #动态资源访问（在单台服务器部署环境下） | 90%响应时间不超过0.2秒，TPS不低于2万。 |
| 30 | 性能要求 | #静态资源访问（在单台服务器部署环境下） | 90%响应时间不超过0.05秒，TPS不低于10万。 |
| 31 | 性能要求 | #数据连接池直接访问（在单台服务器部署环境下） | 90%响应时间不超过0.02秒，TPS不低于25万。 |

3. 验收标准

3.1到货验收

3.1.1合同签订生效后，中标人应做好全部货物交付准备工作，具体交付日期以采购人要求为准（计划日期：     年   月）。

3.1.2中标人应于接到采购人要求后1个月内完成全部货物的到货，经采购人、信息系统适配改造服务商到货验收，达到约定的设备功能和性能等要求，且均通过国家安全可靠测评。

3.2初验

建设完成后，采购人执行部门应组织中标人、信息系统适配改造服务商进行项目初验。

3.3最终验收

初步验收合格后进入至少为期6个月的试运行期。试运行期满无问题后，采购人项目管理部门、执行部门与中标人、信息系统适配改造服务商，按照合同约定的验收标准和采购人项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具最终验收结论。