1、采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 安全软件采购及应用软件适配与集成服务 | 详见采购需求 | 1、监测安全软件替换83套； 2、监测预警系统应用软件适配； 3、开展集成、数据迁移等工作。详见采购需求。 |
| 02 | 安全测评与软件测评服务 | 1项服务 | 针对北京市政务信息安全监测预警系统适配，开展上线前安全测评与软件测评工作，确保系统功能与安全符合要求。详见采购需求。 |
| 03 | 项目监理服务 | 1项服务 | 按照国家法律法规标准规范要求执行监理工作，保证项目保质保量按期顺利完成。详见采购需求。 |

2、合同履行期限：

01包：在合同签订后15个自然日内，中标人应将中标产品（光盘形式）及配套产品文档送达采购人指定地点，并与采购人共同完成到货验收。在合同签订后6个月内，中标人应完成所有服务器上架、应用软件部署、调试等全部工作。在合同签订后12个月内，中标人应完成监测预警系统功能适配、节点监测数据对接、数据库适配改造和历史数据迁移等各项工作，其中系统试运行1个月。

02包：自合同签订之日起一年内完成全部工作内容。

03包：自合同签订之日起至北京市政务服务和数据管理局2025年党政机关信息化能力提升项目（北京市大数据中心）以及北京市大数据中心2025年能力提升设备采购项目最终验收通过且本项目最终验收通过之日止。