中标公告

- 项目编号：11000025210200152505-XM001

二、项目名称：北京广播电视台剧院音频系统更新改造建设

三、成交信息

供应商名称：中广电融合（北京）传媒有限公司

供应商地址：北京市西城区南礼士路13号1号楼一层112号房间

成交金额：425.4781万元（人民币）

- 主要标的信息

1、项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主备数字调音台界面 | 台 | 2 | 是 |
| 2 | 调音台电源模块 | 块 | 4 | 是 |
| 3 | 调音台引擎接口箱 | 台 | 2 | 是 |
| 4 | 调音台Dante网络音频卡 | 张 | 2 | 是 |
| 5 | 调音台扩展接口箱 | 套 | 1 | 是 |
| 6 | 交换机 | 台 | 8 | 否 |
| 7 | 光模块 | 块 | 24 | 否 |
| 8 | 音频处理器 | 台 | 3 | 否 |
| 9 | 无线控制面板 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | 4通道数字/模拟切换器 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 左中右声道线阵列全频扬声器 | 只 | 12 | 否 |
| 12 | 左右声道超低频扬声器 | 只 | 4 | 否 |
| 13 | 左右声道线阵列原厂吊架 | 套 | 2 | 否 |
| 14 | 台唇/补声扬声器 | 只 | 12 | 否 |
| 15 | 流动返送扬声器 | 只 | 8 | 否 |
| 16 | 固定返送扬声器 | 只 | 6 | 否 |
| 17 | 功率放大器 | 台 | 9 | 否 |
| 18 | 功率放大器 | 台 | 3 | 否 |
| 19 | 功率放大器 | 台 | 2 | 否 |
| 20 | 四通道数字无线接收机 | 台 | 5 | 否 |
| 21 | 超心型动圈无线话筒 | 支 | 12 | 否 |
| 22 | 数字无线腰包发射机 | 只 | 12 | 否 |
| 23 | 头戴话筒（MTQG头） | 套 | 20 | 否 |
| 24 | 数字无线鹅颈发射机 | 个 | 10 | 否 |
| 25 | 15英寸心形鹅颈（双曲折、双色） | 个 | 10 | 否 |
| 26 | 无线手雷 | 只 | 4 | 否 |
| 27 | 话筒头 | 只 | 8 | 否 |
| 28 | 天线分配器 | 台 | 2 | 否 |
| 29 | 有源指向性天线 | 只 | 8 | 否 |
| 30 | 全向天线 | 只 | 2 | 否 |
| 31 | 合并器 | 台 | 2 | 否 |
| 32 | 天线放大器 | 台 | 2 | 否 |
| 33 | 天线馈线 | 米 | 305 | 否 |
| 34 | 充电电池 | 颗 | 32 | 否 |
| 35 | 八单元充电站 | 台 | 4 | 否 |
| 36 | 无源话筒/线路分配器 | 台 | 7 | 否 |
| 37 | BNC转MADI | 台 | 2 | 否 |
| 38 | MADI转BNC | 台 | 4 | 否 |
| 39 | 8路电源管理器 | 台 | 4 | 否 |
| 40 | 电动葫芦+控制器 | 台 | 4 | 否 |
| 41 | 机房改造 | 项 | 1 |  |
| 42 | 线缆辅料 | 项 | 1 |  |
| 43 | 周边设备 | 项 | 1 |  |
| 44 | 系统集成 | 项 | 1 |  |

2.交货期：合同签订后60日内，完成设备的到货；到货后30日内完成线缆敷设、设备安装、系统调试，调试完成后供应商向采购方申请初步验收，初步验收合格进入试运行阶段，试运行时间一个月以内。试运行完成后供应商最终配合采购方完成项目终验。

3.交货地点：招标人指定地点。

- 评审专家名单：贾文凯、杨建成、熊炜、雷振宇、付兵

收费标准：服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定货物类和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2011]534号）货物类下浮5%计价，本项目所涉及的代理服务费用由项目中标人支付。

缴纳时间：以上费用由中标人在中标通知书发出5个工作日内，向招标代理机构一次性全部交纳。

服务费金额为：4.8262万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：中广电融合（北京）传媒有限公司综合得分：96.80

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京广播电视台

地    址：北京市朝阳区建国路98号

联系方式：13911267045

2.采购代理机构信息

名  称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

地  址：北京市海淀区和泓四季6号楼国信招标

联系方式：18910809508

3.项目联系方式

联系人：梁超、王琛、贾大伟

联系方式：18910809508