  

[bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150480793]北京市政府采购项目
公开招标文件
（2026年版）

项目名称：国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
项目编号/包号：11000025210200159642-XM001
[bookmark: OLE_LINK4]采 购 人：北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
采购代理机构：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
 



北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

1




2
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注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。
[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11000025210200159642-XM001
2.项目名称：国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
3. 本包预算金额：304.4965万元、本包最高限价（如有）：304.4965万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务

	304.4965
	1
	1.森林抚育，包括其他采伐20亩，人工促进天然更新1200亩，修枝1200亩，抚育剩余物处理1200亩。
2.森林防火，包括防火设备设施运维2套，防火隔离带维护及可燃物清理1332亩，防火宣传。
3.林业有害生物防治与监测，包括生物防治4.7万亩，人工巡查，物理防治，灯诱调查10次。
4.生物多样性保护，包括开展野生动物种群恢复食性分析及生态管理1项，生态监测1项，监测易耗品采购。


5.服务期限：合同签订之日起至2026年11月30日止。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/____________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
[bookmark: OLE_LINK61]■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
3.3.1参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.3.2凡受托为本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与本项目的政府采购活动；
3.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股，管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1. 时间： 2026 年4月 22 日至 2026年4 月28 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间： 2026 年5 月 12 日 09 点 30 分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）节能产品强制采购；
（2）节能产品、环境标志产品优先采购；
（3）政府采购促进中小企业发展；
（4）政府采购支持监狱企业发展；
（5）政府采购促进残疾人就业；
（6）政府采购扶持贫困地区；
（7）政府采购信用担保；
（8）进口产品管理：进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标； 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线  010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线     010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
地    址：北京市延庆区张山营镇松山管理处
联系方式：安老师     010-69119560
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
地    址：北京市大兴区双河北里五巷
联系方式：王然、陈欣、李彪、关金利  60293180
3.项目联系方式
项目联系人：王然、陈欣、李彪、关金利
电      话：60293180
[bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127151777]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc149720812]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_/_。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	[bookmark: OLE_LINK2]中小企业划分标准所属行业

	01
	国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
	农、林、牧、渔业


[bookmark: OLE_LINK83]中小企业划分标准（农、林、牧、渔业）：营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500 万元及以上的为中型企业，营业收入50 万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：50000元
投标保证金的形式及递交方式：银行汇票、电汇、转账支票，投标人应当在投标截止时间以前到达下列指定账户： 
投标保证金收受人信息：
户名：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
开户行：招商银行大兴支行
帐号：110932237210201
[bookmark: OLE_LINK6]投标人应当在投标截止时间前办理完毕，为便于采购代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人电汇投标保证金时应在电汇汇款附言中注明：CG-2026-089、投标保证金。
投标保证金退还：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]中标人于合同签订后，微信搜索服务号“华舸益行”窗口底部点击“业务办理-保证金退还”按照页面上方提示步骤先填写代理公司招标编号CG-2026-089生成项目名称后填写公司信息、保证金缴纳凭证并提交。我公司业务人员审核通过后于五个工作日内退还并邮件通知。
[bookmark: OLE_LINK5]未中标人于中标公告发布后，微信搜索服务号“华舸益行”窗口底部点击“业务办理-保证金退还”按照页面上方提示步骤先填写代理公司招标编号CG-2026-089生成项目名称后填写公司信息、保证金缴纳凭证并提交。我公司业务人员审核通过后于五个工作日内退还并邮件通知。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）供应商在规定的投标有效期内自行撤消投标文件的。
（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，供应商在确定中标后拒绝签订合同的。
（3）供应商在投标文件中提供虚假材料的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  10  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以__技术__得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：__/___；
（2）允许分包的金额或者比例：__/___；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以书面形式送达，同时询问文件扫描件发至招标代理机构邮箱。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
联系电话：60293180
通讯地址：北京市大兴区双河北里五巷

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参考原国家计委《计价格[2002]1980号》、国家发展改革委办公厅《发改办价格[2003]857号》及国家发改委《发改价格[2011]534号》文件，以中标总价为基数按差额定率累进法计算；
缴纳时间：领取中标通知书时一次性缴纳。


北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

61


[bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158859]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc264969208]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127161434]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150774622]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 [bookmark: OLE_LINK40]本国产品
[bookmark: _Hlk217316762][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]二   招标文件
7 [bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193621]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193696]三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc305158869]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc520356152]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc520356155]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc195842896]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127161446]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc195842898]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193704]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc226337231]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193851]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150480776]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc149720832]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc150774745]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc195842912]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467307204]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》，格式见《投标文件格式》（本项目不接受联合体无需提供《联合协议》）

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件

	4
	投标保证金（如有）
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	提供证明文件

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 [bookmark: OLE_LINK1]支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
[bookmark: OLE_LINK62]■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：__/___
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
4 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：价格最低的
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
	[bookmark: _Hlk223452512]序号
	评分项目
	标准分值
	评分标准

	一
	价格部分
	10分
	

	[bookmark: _Hlk219899841]1.1
	投标报价
	10分
	※（1）投标报价高于采购预算价的将作为无效投标被拒绝。无效报价将不计入评标基准价计算；
（2）评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价；
（3）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10；
（4）报价得分计算结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。

	二
	商务部分
	15分
	

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK47]类似项目业绩
	12分
	[bookmark: OLE_LINK48]投标人近三年（合同签订时间为2023年04月至递交截止前）所承担的类似项目业绩，每提供一个得3分，最多得12分。
注：1.以上业绩须提供合同电子版扫描件（包含合同首页、合同金额页、双方盖章页、关键信息页），并加盖本单位公章。
2.类似项目业绩是指：林场或保护区森林综合管护类项目中含有：森林防火、森林抚育、有害生物防治、生物多样性保护中的任意一项。

	1.2
	拟派项目负责人职称
	3分
	拟派本项目负责人具有林业或园林专业高级职称（含）及以上得3分，具有中级职称得2分，没有职称的得0分。

	三
	技术部分
	75分
	

	2.1
	项目需求理解
	9
	根据供应商提供的对本项目的需求理解分析进行评价，分析应包括对项目背景的理解、本项目现状情况理解分析、对本项目重难点分析等内容进行评价,包括但不限于提高森林管理水平、生态保护。
(1)方案全面、详细、条理清晰、可操作性和针对性强，完全满足采购需求的得9分;
(2)方案较为全面、条理比较清晰、可操作性和针对性较强，较能满足采购需求的得7分;|
(3)方案内容基本全面、详细.条理清晰，具有可操作性和针对性，基本满足采购需求得5分;
(4)方案内容缺失较多，可操作性和针对性低，与需求的匹配度低得3分;
(5)未提供不得分。

	[bookmark: _Hlk225523545]2.2
	服务方案及管理措施
	15分
	森林防火方案，包括但不限于：防火隔离带维护及可燃物清理、防火设备设施运维、防火宣传。
[bookmark: OLE_LINK22](1)方案响应采购需求，内容全面完整、阐述非常详细，针对性及适用性强、实施性强，得15分:
(2)方案响应采购需求，内容较完整、阐述详细，针对性及适用性较强、实施性较强，得12分;
(3)方案内容虽响应采购需求，针对性及适用性较弱，可实施性欠缺，得8分;
(4)方案简单响应采购需求，没有进一步的详细阐述，得4分;
(5)未提供不得分。

	
	
	15
	森林抚育方案，包括但不限于：修枝、人工促进天然更新、抚育剩余物处理、其他采伐。
(1)方案响应采购需求，内容全面完整、阐述非常详细，针对性及适用性强、实施性强，得15分:
(2)方案响应采购需求，内容较完整、阐述详细，针对性及适用性较强、实施性较强，得12分;
(3)方案内容虽响应采购需求，针对性及适用性较弱，可实施性欠缺，得8分;
(4)方案简单响应采购需求，没有进一步的详细阐述，得4分;
(5)未提供不得分。

	
	
	15
	林业有害生物防治与监测方案，包括但不限于：有害生物人工巡查、生物防治、物理防治、灯诱调查。
[bookmark: OLE_LINK10](1)方案响应采购需求，内容全面完整、阐述非常详细，针对性及适用性强、实施性强，得15分:
(2)方案响应采购需求，内容较完整、阐述详细，针对性及适用性较强、实施性较强，得12分;
(3)方案内容虽响应采购需求，针对性及适用性较弱，可实施性欠缺，得8分;
(4)方案简单响应采购需求，没有进一步的详细阐述，得4分;
(5)未提供不得分。

	
	
	15
	生物多样性保护实施方案（15分），包括但不限于：野生动物种群恢复食性分析及生态管理、生态监测、监测易耗品采购。
(1)方案响应采购需求，内容全面完整、阐述非常详细，针对性及适用性强、实施性强，得15分:
(2)方案响应采购需求，内容较完整、阐述详细，针对性及适用性较强、实施性较强，得12分;
(3)方案内容虽响应采购需求，针对性及适用性较弱，可实施性欠缺，得8分;
(4)方案简单响应采购需求，没有进一步的详细阐述，得4分;
(5)未提供不得分。

	2.3
	进度保障措
施
	2
	投标人进度保障措施是否能够满足本项目要求：
投标人进度保障措施完全满足本项目要求的得2分；
[bookmark: OLE_LINK11]投标人进度保障措施基本满足本项目要求的得1分；
投标人进度保障措施不能满足本项目要求的得0分。:

	2.4
	[bookmark: OLE_LINK13]处理突发
事件及保
障措施
	3
	对供应商提供的处理突发事件及保障措施进行评审:
(1)供应商处理突发事件及保障措施满足采购需求，保证措施阐述有力、制度健全、科学合理、针对性及可行性强，得3分;
(2)供应商处理突发事件及保障措施基本满足采购需求，保证措施阐述合理、针对性及可行性较好，得2分;
(3)供应商处理突发事件及保障措施未完全响应、保证措施阐述一般、针对性及可行性较差，得1分，
(4)未提供不得分。




	2.5
	保密责任书
	1
	投标人承诺与拟提供服务的人员签订《保密责任书》
承诺签订《保密责任书》得1分；
未承诺签订《保密责任书》得0分。

	 总分
	100分
	




[bookmark: _Toc99301424] 
第五章   采购需求
1、 采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
	304.4965
	1
	[bookmark: OLE_LINK12]1.森林抚育，包括其他采伐20亩，人工促进天然更新1200亩，修枝1200亩，抚育剩余物处理1200亩。
2.森林防火，包括防火设备设施运维2套，防火隔离带维护及可燃物清理1332亩，防火宣传。
3.林业有害生物防治与监测，包括生物防治4.7万亩，人工巡查，物理防治，灯诱调查10次。
4.生物多样性保护，包括开展野生动物种群恢复食性分析及生态管理1项，生态监测1项，监测易耗品采购。



2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付（实施）的时间（期限）：合同签订之日起至2026年11月30日止。
项目地点：北京松山国家级自然保护区（北京市松山林场）
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后15个工作日内，甲方预付合同总价款的50%作为首付款；工程量完成80%且验收合格后，支付合同价款的30%；项目完成并经竣工验收合格后支付剩余20%尾款。乙方向甲方提供等额合法有效的增值税【普通/专用】发票后，甲方向乙方支付相关款项。
2. [bookmark: _Toc4508][bookmark: _Toc2815]技术要求
（一）.基本要求
1. 采购标的需实现的功能或者目标
1.1.森林防火：严格落实相关防火工作措施，包括防火设备设施运维、防火宣传、防火隔离带维护及可燃物清理，做足应急抢险准备工作，提升区域安全防范能力，加强松山管理处防火管理水平，提高防火能力，不断完善现有森林防火预防设施体系建设，保证森林防火态势持续平稳，保护生态环境建设成果，确保森林资源安全。
1.2森林抚育：2026年森林经营以修枝整形、人工促进天然更新、抚育剩余物处理和间伐措施为主，通过改善林分结构和生境条件，逐步提升森林质量和生态功能。在林场区域中景观游憩区开展森林经营，对中幼龄林进行修枝整形，废弃物粉碎还林措施，增加透光度；对天然林中具有培育价值的树种进行人工促进天然更新，在非一级林地开展以科学研究为主的其他采伐等措施。2026年将完成森林抚育面积80公顷（1200亩，其中包含间伐20亩）。作业地块位于松山林场范围内，涉及8个小班。
1.3林业有害生物防治与监测：为科学开展有害生物的监测预警、检疫御灾、防治减灾、维护森林资源和生态安全发挥作用，做好林业有害生物监测与防治，保障松山森林生态安全，需对区域内有害生物进行监测，及时掌握害虫发生情况，尤其是风险较高的害虫，以便及时采取防治措施，避免暴发成灾，因地制宜采取防治措施，综合施策，科学施治，高效治理，做好应急物资、有效病虫入侵，确保松山林场内的森林资源安全。具体包括林木有害生物监测、灯诱防治、物理防治、生物防治。
1.4生物多样性保护：为掌握松山区域内野生动物信息及生态环境监测数据，通过开展野生动物种群恢复、食性分析及生态管理，为分析林场内野生动物的种类、分布、数量等信息提供科学数据，为今后开展动物保护、栖息地改造提供科学信息。包括开展野生动物种群恢复食性分析及生态管理1项、生态监测1项、易耗品采购。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（1）《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年修订版）；
（2）国有林场森林管护项目管理办法（京绿办发〔2018〕16号）；
（3）《北京市松山林场森林经营方案（2021-2030年）》（2021-2030）修编；
（4）《北京市森林防火工程建设标准》；
（5）《北京市林业有害生物防控建设标准》；
（6）《北京市森林防火办法》（2011年）；
（7）《生态环境监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号）；
（8）《森林生态系统定位研究站建设技术要求（GB/T 40053-2021》；等系列生态站建设标准（2021）；
（9）《森林生态系统定位观测指标体系（GB/T 35377-2017）》等系列生态站观测标准（2017）。
3.质量要求
项目所涉及的各项内容需达到行业领先的技术标准和质量水平，要确保数据的完整性、准确性和实时性。同时，乙方需建立完善的质量保障体系，对项目的各个环节进行严格的质量把控。
4.保密要求
需签订《保密责任书》承诺书，调查数据及其他成果属于发包方，承包方不得泄露和随意使用，使用需经过承包方同意。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1.项目概况
[bookmark: _Toc369][bookmark: _Toc21151]1.1项目名称：国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
[bookmark: bookmark44][bookmark: _Toc13382][bookmark: _Toc26659]1.2建设单位：北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc15414][bookmark: _Toc29205]1.3建设任务：
森林防火：包括防火设备设施运维2套，防火隔离带维护及可燃物清理1332亩，防火宣传。
森林抚育：包括其他采伐20亩，人工促进天然更新1200亩、修枝1200亩、抚育剩余物处理1200亩。
林业有害生物防治与监测：包括生物防治4.7万亩，人工巡查，物理防治，灯诱调查10次。
生物多样性保护：包括开展野生动物种群恢复食性分析及生态管理1项，生态监测1项，监测易耗品采购。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc18156][bookmark: _Toc3878]1.4项目区概况
[bookmark: _Toc2095][bookmark: _Toc674]1）自然概况
地质地貌
北京松山国家级自然保护区地处燕山山脉的军都山中，北依主峰大海坨山，海拔2241m，为北京市第二高峰，属于强烈切割的中山地带，是保护区最高峰。保护区地势北高南低,南部佛峪口，为保护区最低点,海拔627.6m。区内地形比较复杂，最高海拔2241m（海坨山），多数山地在1200-1600m，一般相对高度200-600m，形成中山山地峡谷，沿北部和北东部断裂发育的山沟多呈“V”形峡谷，其山势陡峭，峰峦连绵起伏，奇峰怪石比比皆是。在沟谷一侧可见断层三角面，被切割的花岗岩中山山地具有块状分散，地势陡峻，起伏较大的特点。西部多为宽谷，河谷中可见两级阶地上覆盖黄土。保护区以南为断陷的延庆盆地，海拔600m左右。
2）水文气候
北京松山国家级自然保护区是北京西北部山区重要的水源地。区内海坨山区为花岗岩裂隙发育，且上游植被茂密，故基岩裂隙水丰富，河水量较大，即使在枯水期也有泉水补给，终年常流。由于花岗岩断裂发育产生的裂隙，风化壳比较厚，在岩体内形成了东西向、北东向的断层和破碎带，为地下水的贮存创造了条件，大气降水渗入形成裂隙水,在沟谷中以泉水的形式流出地表。区内水文可分为西部水系和东部水系。西部主要有一条西大庄科主沟和大西沟、大北沟、兰角沟、塘子峪沟、长峪沟五条支沟，它们分别汇入佛峪口河，再流入佛峪口水库。保护区东部水系是龙庆峡水库的主要汇水区，东部水系内主要河流有两条，一条经玉渡山至三岔河:另一条经五里坡至三岔河，两河均都发源于海坨山东侧，在三岔河处汇成古城河注入龙庆峡。松山地处暖温带大陆性季风气候区，受地形条件的影响，与延庆盆地相比，气温偏低，湿度偏高，形成典型的山地气候，是北京地区的低温区之一。按延庆区气象站观测资料记载，延庆盆地年平均气温8.86℃,最热月七月，月均温为23.4℃,最冷月为一月，月均温-8.36℃,年平均日照2728.66 h，无霜期平均为183天，年均降雨量为454.8mm，年均蒸发量为1597.1mm。气候的垂直分带性比较明显，从下到上可分为:海拔700-1000m的低山温暖气候带，海拔1000-1300m的中山下部温湿气候带，海拔1300-1800 m的中山上部冷湿气候带，海拔1800 m以上的山顶高寒半湿润气候带。
3）土壤
松山地区的成土母岩多为花岗岩土壤随着海拔高度的变化，分为三种类型：1.山地褐色土分布于海拔1200m以下的阳坡和900m以下的阴坡，土层厚度大多在30cm左右，分为3个亚类：碳酸盐褐土分布于切割沟较多的深山沟谷；典型褐色土分布于山麓地带；淋溶褐土分布于山地中段。2.棕色森林土分布于海拔1200～1800m的阳坡和900m以上的阴坡，土层较厚，厚度在50cm以上，在1800m的林缘草甸植被下发育了生草棕壤。3.山地草甸土分布于海拔1800m以上的山顶草甸和灌丛植被下，土壤厚度50cm左右。
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc6804][bookmark: _Toc770]4）植被概况
分布于海拔1800m以上的山顶草甸和灌丛植被下，土壤厚度50cm左右。北京松山国家级自然保护区在植被区划中位于我国暖温带落叶阔叶林区北部落叶栎林地带，地带性植被以蒙古栎为主。植被包括4个植被型组，5个植被型，29个群系。其中的油松林和蒙古栎林分布代表了松山和区域的典型植被，经过多年的保护建设，整体生长状况良好。主要群系的情况简单说明如下。
保护区是北京地区天然油松林的最大聚集地，因此保护区内的天然油松次生林是保护区内最具特色的森林群落类型。多分布在海拔800~1400m之间的阳坡、半阴坡和阴坡上部，在东半部松树梁、四道洼一带分布较为集中。部分地段已形成小片纯林，树体高大通直，林相整齐，异龄结构有所显现；还有部分地段形成了蒙古栎和油松的混交林，伴生有大花溲疏、三裂绣线菊等树种，别具特点。林场植被类型可以分为阔叶混交林、亚高山灌丛、亚高山草甸三个植被亚型，其中阔叶混交林作为项目区最重要的制备类型，主要分布在海拔1700 m以下区域，包括蒙古栎、胡桃楸、白桦、黑桦、山杨、大叶白蜡、大果榆、蒙椴等林型，而亚高山灌丛主要分布在1700～1900 m，主要有红丁香和胡枝子等类型，1900～2200m分布着亚高山草甸，主要为苔草、银背风毛菊、分叉蓼3种类型。
林场植被类型可以分为阔叶混交林、亚高山灌丛、亚高山草甸三个植被亚型，其中阔叶混交林作为项目区最重要的制备类型，主要分布在海拔1700 m以下区域，包括蒙古栎、胡桃楸、白桦、黑桦、山杨、大叶、白蜡、大果榆、蒙椴等林型。而亚高山灌丛主要分布在1700～1900m，主要有红丁香和胡枝子等类型，1900～2200m分布着亚高山草甸，主要为苔草、银背风毛菊、分叉蓼3种类型。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc27417]5）森林资源概况
保护区内分布次生有大面积的以胡桃楸、山杨、桦木、榆树、栎类为主要树种的暖温带落叶阔叶林，总面积3187hm2。其中胡桃楸林主要分布于海拔700～1100m的东南坡，平均树高10.79m，平均胸径14.97cm；山杨林分布在海拔900～1300m，坡向以东、东南为主，北、西北、西次之，平均树高10.65m，平均胸径10.61cm；黑桦分布在海拔1000～1600m，坡向以东北、东南为主，北、西北、东、南次之，平均树高10.32m，平均胸径11.96cm，榆树分布于海拔800～1400m的干旱阳坡，多以疏林形式出现；栎类以蒙古栎为最多，分布在海拔700～1800m；坡度10～40；坡向以东为主，西北、西南、北、东北次之。蒙古栎平均树高6.85m，平均胸径13.23cm，是该区稳定、优势而典型的群落类型。鹅耳枥林分布于海拔900～1200m，主要与蒙古栎，大叶白蜡等形成杂木林，分布于山体的中上部。大叶白蜡林主要分布于海波1000m左右的阳坡上，平均高度7m，胸径4～10cm。
保护区内的落叶阔叶林植被成分繁多，生态系统复杂，生长状态良好，为多种野生动物提供了栖息觅食场所。这一保护对象为分布其中的多种动植物物种资源，如红角鸮、领角鸮、黄檗、野大豆，杜松、刺五加、花楸和兰科植物提供了生境空间。
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc18974][bookmark: _Toc25108]6）资源情况
北京松山国家级自然保护区内自然资源丰富，共记录维管束植物833种（含种下单位），隶属于113科445属，其中蕨类植物15科19属26种，种子植物98科426属807种。排除外来入侵植物和栽培植物，保护区内共有野生维管束植物759种，隶属于108科407属，其中蕨类植物15科19属26种，种子植物93科3858属733种。考察发现北京市植物新记录3种，分别为柳叶野豌豆（Viciavenosa）、扁蕾（Gentianopsisbarbata）和北方红门兰（Orchis roborowskii）；
松山分布植物新记录共35种，包括13种重点保护野生植物（11种兰科植物和北京水毛茛、丁香叶忍冬）和22种其它植物。经调查，松山地区有国家级、市级重点保护野生植物共计56种。其中，国家I级保护植物仅有百花山葡萄（Vitisbaihuashanensis）1种；国家II级保护植物10种，分别为黄檗（Phellodendron amurense）、紫椴（Tiliaamurensis）、野大豆（Glycine soja）、北京水毛茛（Batrachiumpekinense）、大花杓兰（CypripediummacranthumSw.）、紫点杓兰（Cypripedium guttatum Sw.）山西杓兰（Cypripedium shanxiense S.C.Chen.）、手参（Gymnadeniaconopsea）、软枣猕猴桃（Actinidia arguta）、丁香叶忍冬（Lonicera oblata），北京市重点保护野生植物有小阴地蕨（Botrychium lunaria）；草麻黄（Ephedra sinica）、脱皮榆（Ulmus lamellosa）、杜松（Juniperusrigida）、华北落叶松（Larixprincipis-rupprechtii）等45种。
在外来物种入侵方面，根据2022年松山外来入侵物种调查结果，松山分布的具有入侵倾向的植物有12种，包括牛膝菊（Galinsoga parviflora Cav.）、反枝苋（Amaranthus retroflexus）、药用蒲公英（Taraxacum oficinale）、多苞狼耙草（Bidensvulgata Greene）、小蓬草（Erigeron canadensisL.）、野西瓜苗（Hibiscus trionum）、圆叶牵牛（Pharbitis purpurea(L.)Voisgt）等。
松山自然保护区记录到脊椎动物260种，其中兽类31种，隶属于6目15科；鸟类201种，属于17目50科；两爬类16种，属于8科10属;鱼类12种，3科10属。其中：国家I级保护兽类1种豹（Pantherapardus），国家I级保护鸟类6种，黑鹳（Ciconia nigra）、金雕（Aquila chrysaetos）、白肩雕（Aquila heliaca）、白尾海雕（Haliaeetus albicilla）、秃鹫（Aegypius monachus）、猎隼（Falco cherrug）；国家Ⅱ级保护兽类4种，中华斑羚（Naemorhedusgoral）、豹猫（Felis bengalensis）、貉（Nyctereutesprocyonoides）、赤狐（Vulpesvulpes）；鸟类31种；爬行类1种团花锦蛇（Elaphe.davidi）；北京市重点保护野生动物73种，包括花面狸（Paguma larvata）、赤麻鸭（Tadornaferruginea）、黄纹石龙子（Eumecescapito）等。
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc13119]2.森林防火
[bookmark: _Toc22068][bookmark: _Toc15391]2.1管护目标
[bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc3122]松山林场毗邻北京2022年冬奥会及冬残奥会延庆赛区高山滑雪中心，区域位置特殊，森林防火形势严峻，任务艰巨。项目通过开展防火宣传、实施森林防火设施设备维护、防火隔离带建设及可燃物清理、加强松山管理处防火管理水平，提高防火能力，保证森林防火态势持续平稳，保护生态环境建设成果，确保森林资源安全。
2.2现状调查及存在问题
野外管护区域分为塘子沟分场管理站、大庄科分场管理站、玉渡山分场管理站、赛区林场四部分，其中，区域分布为保护区入口、林区道路、与村庄接壤的森林、冬奥赛场周边，以及偷猎活动和正常人为活动频繁的地带。
经过对近3年管护记录进行分析，管护区域内主要存在几点问题：
1.因林场环境特殊性，对动植物资源保护缺乏日常管护问题，因此要加强日常区域内管护工作，加强森林防火宣传工作，切实增强松山林场周边群众的防火安全意识。
2.松山地势高、风力大、人员活动广泛，森林火灾隐患大，赛区林场区域大部分处于山地，高山耸立，沟谷纵横，地形复杂，为有效阻滞和延缓火源蔓延，提高林区防火控制能力，最大限度减少火灾对森林资源的破坏，开设防火隔离带和清理可燃物工作，起到阻挡和隔离火灾迅速蔓延的作用。
[bookmark: _Toc3221][bookmark: _Toc117]2.3管护任务
防火设备设施运维2套、语音杆维保10根等；
森林防火宣传：制作宣传折页50000张、森林防火宣传标识标牌45块等；
[bookmark: _Toc3444][bookmark: _Toc16742]防火隔离带维护及可燃物清理1332亩；
2.4管护措施
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc536022443][bookmark: _Toc112600938][bookmark: _Toc536022639]2.4.1.防火设备设施运维
松山林场区域大部分处于山地，高山耸立，沟谷纵横，地形复杂，为保障森林防火安全，需要及时更新、保养及维护森林防火设备设施。
（1）防火设备维护。为保证森林防火设备时刻处于良好状态，确保在发生火险时能够正常使用，起到灭火救灾的应急效能，对管理处现有的风力灭火机、高压灭火水枪、高压细水雾、水泵及割灌机等其他各类防灭火机具，进行日常保养和维修，包括燃料补给、更换零部件、更换机油等各类养护工作。
（2）通讯设备运维。做好通讯设备、卫星电话的设备维护。
（3）语音杆维保。为及时有效开展森林防火宣传工作，保证森林防火宣传效果，需对保护区内10根损坏语音宣传杆的损坏部位进行维护保养。
（4）海坨西通讯基站维保。位于海坨西的通讯基站年久失修，需升级改造，将基站所需电池更换，保障森林防火通讯，详见表2-2。 
2.4.2.防火宣传
为加强森林防火宣传工作，切实增强松山林场周边群众的防火安全意识，在高火险期内，不间断开展森林防火宣传教育工作。其中，对保护区、林场重要道路、进山路口、场馆重点位置等区域发放防火宣传折页50000张，并对防火宣传基础设施进行维保，制作硬质宣传条幅及森林防火宣传标识标牌45块，对林场、场馆周边人员起到树立意识、警示教育的作用，通过有针对性地开展防火宣传，不断调动群众参与森林防火的积极性，创造“森林防火、人人有责”齐抓共管的良好氛围。
2.4.3.防火隔离带维护及可燃物清理
对松闫路、玉渡山大环线道路等人为活动区域、松山林场与河北交界处山脊地带，进行防火隔离带割灌及可燃物清理，建设规模1332亩。其中省界防火隔离带长10.94千米，宽40米，合计43.76万平方米；松闫路可燃物清理14.12千米，宽20米，合计28.24万平方米；玉渡山大环线道路可燃物清理12千米，宽14米，合计16.8万平方米。总计防火隔离带割灌及可燃物清理88.8万平方米，即1332亩，位置详见附图1。
[bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc17435]2.5.任务量
表2-1森林防火任务量
	建设
内容
	建设内容
	子项明细
	数量
	单位

	
	1.防火设备设施运维
	防火设备维护
	2
	套·年

	
	
	通讯设备运维
	1
	项

	
	
	语音杆维保
	10
	根

	
	
	海坨西通讯基站维保（见表2-2）
	1
	项

	
	2.防火宣传
	宣传折页
	50000
	张

	
	
	防火宣传基础设施维保
	45
	块

	
	3.防火隔离带维护及可燃物清理
	防火隔离带维护及可燃物清理
	1332
	亩


表2-2海坨西通讯基站维保任务量
	序号
	名称
	规格或服务内容
	数量
	单位

	1
	电池
	12V200AH
	8
	块

	2
	电池安装调试费
	电池串联、组装、调试
	1
	项

	3
	电池平地运输费
	8块电池运输至指定地点
	1
	项

	4
	电池山地搬运费
	8块电池人工上山搬运至指定地点
	8
	块


[bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc20306][bookmark: _Toc536022640][bookmark: _Toc536022444]3.森林抚育
[bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc1527741402][bookmark: _Toc2007]2026年森林经营以修枝整形、人工促进天然更新、抚育剩余物处理和间伐措施为主，通过改善林分结构和生境条件，逐步提升森林质量和生态功能。在林场区域中景观游憩区开展森林经营，对中幼龄林进行修枝整形，废弃物粉碎还林措施，增加透光度；对天然林中具有培育价值的树种进行人工促进天然更新，在非一级林地开展以科学研究为主的其他采伐等措施。2026年将完成森林抚育面积80公顷（1200亩，其中包含间伐20亩）。作业地块位于松山林场范围内，涉及8个小班。
3.1作业小班调查
为充分了解掌握作业小班基本情况，通过参考上位规划及24年第十次园林绿化资源专项调查数据，松山林场管理处组组织相关技术人员对所有作业小班逐一调查，分析作业区现状情况，为划分森林经营类型提供基本信息和依据。此次作业小班调查分为小班踏查和样带调查。
（1）小班踏查：在小班全域内观察和记录小班概况、林分现状（树种组成，发育阶段、郁闭度、灌草盖度等）等信息，全面掌握小班资源现状。设计间伐措施的小班，进一步开展标准地调查，确定其他采伐的具体强度和数量。
（2）样带调查：在每个小班内选取林分因子和其他相关因子具有代表性的地段，在其中“走”一个2m×100m的直线调查样带（即走100m，观察记录两侧各1m内范围），观察并按10m间隔记录样带内苗高>70cm的天然更新幼苗幼树的种类及其数量。
基于小班踏查和样带调查情况，测算除间伐、定株以外应设计的其他措施（如：割灌、修枝、补植、扩堰、作业道、林缘建设、近自然湿地、土壤改良、施肥、浇水等）的单位面积作业量。
[bookmark: _Toc230052190][bookmark: _Toc27186][bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc536022641][bookmark: _Toc536022445][bookmark: _Toc1188289639]3.2森林经营类型划分
依据小班调查信息，结合松山林场森林经营方案及规划，分析小班林分主导功能和特点、立地条件、树种构成以及经营目标等信息。应用上级森林经营类型设计成果，综合判断每个小班所属森林经营类型，确定不同森林经营类型的二级作业法。
[bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc29312][bookmark: _Toc18415]将本次森林抚育的8个小班逐一进行分析与研判，共划分为景观游憩主导蒙古栎类-阔叶树混交林经营类型、景观游憩主导桦树-阔叶树混交林经营类型2种森林经营类型。见表3-1。表3-1 小班森林经营类型设计和汇总表

	编号
	森林经营类型
	森林经营类型作业法
	小班个数
	总面积（亩）

	1
	景观游憩主导蒙古栎类-阔叶树混交林经营类型
	景观游憩主导蒙古栎类_阔叶树混交林保护经营作业法
	4
	570

	2
	景观游憩主导桦树-阔叶树混交林经营类型
	景观游憩主导桦树-阔叶树混交林保护经营作业法
	4
	630


[bookmark: _Toc172590278][bookmark: _Toc1068][bookmark: _Toc28926]3.3森林经营类型二级作业法
依据松山林场森林经营方案的经营理念，针对本次森林抚育涉及的8个小班，分为按照上述2种森林经营类型进行详细设计，分别确定2种不同森林经营类型二级作业法。
3.3.1景观游憩主导蒙古栎类_阔叶树混交林保护经营作业法
1.现状分析：本类型涉及4个小班，面积570亩，主要树种为蒙古栎，郁闭度0.8，密度110株/亩，平均高5.5m，平均胸径20cm。3个小班处于质量选择阶段。
2.存在问题:树种结构单一，混交度偏低，蒙古栎在林分中往往占据绝对优势，伴生树种生长受抑，其他树种大多生长处于劣势，难以与蒙古栎形成良好的竞争关系。林木分化严重，生长优势度不均，表明林木生长优势度较差，林分密度不合理。
3.目标林相：蒙古栎阔叶树混交林，阔叶树种包括紫椴、黑桦，蒙古栎与阔叶组成比例为6:4或5:5；蒙古栎目标直径30cm，目标林分密度150株/亩。组成异龄复层结构，树种的幼苗、幼树、成树在不同垂直高度均有分布。
3.3.2景观游憩主导桦树_阔叶树混交林保护经营作业法
1.现状分析:本类型涉及4个小班，面积630亩，主要树种为黑桦，郁闭度0.8，密度100株/亩，平均高5.3m，平均胸径19cm。4个小班处于质量选择阶段。
2.存在问题：种间竞争激烈，伴生树种关系难协调。强阳性树种间的激烈竞争，桦树和麻栎都是强阳性的速生先锋树种。两者混交对光照的激烈竞争导致一方被压制，难以形成稳定的混交结构。麻栎有呈现常见的“矮林”现象（多代萌生，主干不明显），桦树林的萌生起源，导致干材质量差，大径材培育困难。幼苗竞争不过杂草或耐阴植被，导致更新层断档和密度不足。
[bookmark: _Toc414566926]3.目标林相:桦树阔叶树混交林，阔叶树种包括麻栎其他阔叶树种，黑桦与阔叶组成比例为6:4或5:5；黑桦目标直径35cm，目标林分密度150株/亩。组成异龄复层结构，树种的幼苗、幼树、成树在不同垂直高度均有分布。
[bookmark: _Toc26720][bookmark: _Toc25480]3.4小班作业设计
基于以上8个小班所属2种森林经营类型及作业法设计结果，基于每小班立地条件、发育阶段、目标林相等信息，逐小班进行作业设计。
3.4.1其他采伐
1.作业任务
根据《北京市国家级自然保护区森林经营方案(2021年-2030年)修编》及《北京松山国家级自然保护区“十五五”年森林采伐限额编制工作报告》中测算，确定2026年其他采伐限额为113立方米，开展采伐20块一亩样地。
2.采伐技术要点
其他采伐包括但不限于灾害性采伐、病虫害防治采伐和科研实验采伐。
（1）灾害性采伐：因地震、洪水、台风、暴雪、干旱等自然灾害，导致林木倒伏、折断、枯死，无法恢复生长，且可能引发病虫害蔓延、森林火灾等次生灾害的林采伐。
（2）病虫害防治采伐：经认定，林木遭受重大林业有害生物侵害，无法通过药剂、生物防治等措施控制，且可能扩散蔓延，威胁周边健康林分的受害林木采伐。
（3）科研实验采伐：通过开展采伐来研究采伐前后林地内林木及灌草等生物多样性的变化及影响，开展采伐前在采伐样地傍选择等面积样地做对照研究，以每亩采伐强度不高于20%进行研究。
3.4.2促进天然更新
1.作业任务
人工促进天然更新措施为割灌草，此措施主要用于林下有天然落种幼苗的小班。对幼苗采取割灌草，减少灌丛与目标林木（更新幼苗）争夺光照、水分和养分，促进目标林木健壮生长，提升林分质量。
2.技术要点
经营区内具有天然更新能力树种，能够培育实生天然幼苗的天然林内。
工作目标：促进林下天然更新的幼苗幼树生长发育，尽快形成林下更新层。
适用条件：适用于有林下天然更新的林分，有价值树种天然更新的幼苗幼树生长发育受周边杂灌杂草影响的林分。
工作内容：对有效天然更新的幼苗幼树进行识别、标记、割灌、除草等改善其生长条件的抚育处理。
3.4.3林分质量改进辅助作业
1.修枝
人为剪去树冠下部的枯枝及部分活枝。适用于幼龄林和中龄林。鉴于本经理期内林场无采伐限额，经营措施以非采伐型抚育为主；同时林场经营区内分布有奥林匹克滑雪赛道及其周边游憩空间，游客活动频繁、公众可视性高，因此修枝以景观提升与游憩安全保障为主要目标，重点安排在赛道沿线、观景节点、道路两侧、林缘及其他人流密集可达区域，优先处理自然整枝不良、通风透光不畅、下垂枝与枯死枝较多、影响观感与通行安全的林木。
一般采取平切法（贴近树干修枝），以清除枯枝、病虫枝、下垂枝和交叉枝为主，必要时对影响视线与空间通透感的枝条进行适度疏除。修枝高度控制为：幼龄林不超过树高的1/3，中龄林不超过树高的1/2，避免一次性强度过大造成树势衰弱。
通过在游客高频活动与可视范围内实施修枝，可在不涉及采伐限额的前提下，快速改善林内通风与光照条件，提升林缘与节点空间的整洁度和通透感，强化赛道及周边游线的景观效果；同时减少枯死枝坠落、雪压风折等安全隐患，降低病虫害和树干火风险，促进林木健康生长，提高景观与防护功能。
2.抚育剩余物处理
抚育剩余物应按照森林病虫害防治、森林防火、环境保护等要求，采取堆集、平铺、粉碎还林等适当方式予以处理。
（1）粉碎还林
要求：抚育剩余物及时清出林地，用粉碎机进行粉碎还林处理，粉碎物均匀散铺于林下。
（2）沿等高线码放
要求：抚育剩余物沿等高线整齐码放，码放高度不高于1m，且连续码放长度不超过10m；参考《北京市林下可燃物清理工作方案》和《北京市园林绿化局林下可燃物清理工作手册》文件要求，本项目可燃物清理范围和施工作业道两侧（宽40m，即单侧20m）不得码放。
（3）其他情况
对于感染林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、抚育剩余物等，要全株清理出林地，集中烧毁或深埋处理。
[bookmark: _Toc23767][bookmark: _Toc8106]3.5任务量
森林抚育总面积1200亩，包括其他采伐20亩，人工促进天然更新割灌1200亩，林分质量改进辅助作业修枝1200亩、抚育剩余物处理1200亩。                     
表3-2森林抚育任务量
	内容
	序号
	名称
	数量
	单位

	森林抚育
	1
	其他采伐
	20
	亩

	
	2
	修枝
	1200
	亩

	
	3
	人工促进天然更新
	1200
	亩

	
	4
	抚育剩余物处理
	1200
	亩


[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc22862][bookmark: _Toc13774]4林业有害生物防治与监测
在松山范围内，进行林业有害生物防治工作，具体如下：林业有害生物防治包括林木有害生物监测、灯诱防治、物理防治、生物防治；
[bookmark: _Toc11318][bookmark: _Toc30020][bookmark: _Toc9884]4.1管护目标
为科学开展有害生物的监测预警、检疫御灾、防治减灾、维护森林资源和生态安全发挥作用，做好林业有害生物监测与防治，保障松山森林生态安全，对区域内有害生物进行监测，及时掌握害虫发生情况，尤其是风险较高的害虫，以便及时采取防治措施，避免暴发成灾，因地制宜采取防治措施，综合施策，科学施治，高效治理，做好应急物资、有效病虫入侵，确保松山林场内的森林资源安全。
[bookmark: _Toc20354][bookmark: _Toc5684]4.2现状调查及存在问题
[bookmark: _Toc18821]森林生态系统多样性与林业有害生物的发生有密切关系，近年北京地区冬季连续干旱，气温偏高，特别去年越冬基数调查，有油松毛虫发生，此外松山地区还分布有以桦木、蒙古栎、椴树、榆树、核桃楸、白蜡为主的次生落叶阔叶林，白蜡窄吉丁、光肩星天牛是重要林业害虫，在北京一年发生一代，以幼虫越冬，同时林场处于河北与北京交界处，随着外来植物的入侵，区域内发林业有害生物风险随之加重，很多病虫害和微生物也随之迁移，监测不及时、防治不到位会对林业资源造成巨大的损失，所以加强林业有害生物防治工作刻不容缓。
[bookmark: _Toc20435][bookmark: _Toc20327]4.3管护任务
有害生物人工巡查；生物防治47000亩；物理防治；灯诱监测10次。
[bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc22255]4.4管护措施
在松山林场范围内开展林业有害生物巡查、释放生物天敌防治及灯诱调查工作，针对松山已经调查发现的30种主要林间害虫，包括鞘翅目19种，鳞翅目10种，半翅目1种，有害生物防治区域图，详见附图3
4.4.1有害生物人工巡查
着重调查栎、杨、榆、臭椿、榆、油松、山杏、核桃楸等树木以及草本植物的食叶害虫、蛀干害虫、种实害虫和地下害虫的虫口密度和发生情况，做好外来林业有害生物、重大危险性林业有害生物、突发林业有害生物灾害调查，重点巡查辖区内与其他单位接壤处有建设中使用未经检疫的木材、木制品包装材料和木制电（光）缆盘等。作业时间：2026年5月至11月。
4.4.2生物防治
结合区域内后冬奥时期的生态恢复情况，尤其是人为活动区域多的地方，针对鳞翅目、半翅目、鞘翅目等危险性林木有害生物，采用生物防治方法，按照2025年监测调查数据及分析结果，在松山全域范围内，释放天敌昆虫周氏啮小蜂、蒲螨、管氏肿腿蜂、柄腹茧蜂，开展生物防治作业，有效控制林木有害生物。释放技术标准：周氏啮小蜂每亩林地挂放10-15个茧；蒲螨每亩林地挂放5管；管氏肿腿蜂每亩林地挂放10-20管、柄腹茧蜂每亩1-2茧。释放时选择天气晴朗、风力小于3级，不得在雨天放蜂，不得将蜂直接放于地面，以防蚁类取食。
作业时间：2026年5月至9月。
4.4.3物理防治
 在区域内，主要针对油松林布设松墨天牛、油松毛虫等诱捕器，监测成虫发生时期，针对其他阔叶林，布设美国白蛾、芳香木蠹蛾、天牛的诱捕器，用以监测害虫数量和成虫发生期，合理设定诱捕器的高度、方位及方向：诱捕器间距不应小于50米，及时对诱捕器进行清理和维护，按照实际情况更换诱芯和诱液，以保证达到监测效果，在林场内较开阔的区域，使用虫情测报灯主要针对有趋光性的昆虫开展监测调查，每两周回收1次诱虫，每次放置（更换）诱捕器（诱液）后，由管护员负责将相关情况审核，主要包括放置位置、现场布置照片等。
作业时间：2026年5月至10月。
4.4.4灯诱调查
在区域内，根据林业有害生物发生规律，选取合适的点位，利用昆虫对特定波段的光的趋性，开展灯诱调查，统计松山林业有害生物种类，筛选发生量较大的有害生物种类，采取相应的防治措施，各分场管理站相关人员负责灯诱工作。
作业时间：2026年6月至9月。
[bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc18916]4.5.项目任务量
表4-1林业有害生物防治任务量
	林业有害生物防治与监测
	建设内容
	子项明细
	数量
	单位
	备注

	
	1.生物防治
	周氏啮小蜂
	6250
	茧
	

	
	
	蒲螨
	5000
	管
	

	
	
	柄腹茧蜂
	4000
	茧
	

	
	
	管氏肿腿蜂
	4917
	管
	

	
	
	虫钉位大头针
	10
	盒
	

	
	2.物理防治
	天牛诱捕器
	30
	个
	

	
	
	墨天牛诱剂
	300
	个
	

	
	
	桶形诱捕器
	35
	个
	

	
	
	美国白蛾诱芯
	200
	个
	

	
	
	三角形诱捕器
	60
	个
	

	
	
	船型诱捕器
	60
	个
	

	
	
	小木蠹蛾诱芯
	200
	个
	

	
	
	油松毛虫诱芯
	200
	个
	

	
	
	松梢螟诱芯
	100
	个
	

	
	
	小蠹诱捕器
	50
	个
	

	
	
	红脂大小蠹诱液
	100
	瓶
	

	
	
	塑封袋
	1000
	个
	

	
	
	昆虫采集管（离心管）
	1000
	个
	10ML

	
	
	昆虫采集管（离心管）
	1000
	个
	50ML

	
	
	硫酸纸三角袋
	500
	个
	中号

	
	
	硫酸纸三角袋
	600
	个
	大号

	
	
	铁丝
	5
	把
	

	
	
	标本盒
	20
	套
	

	
	3.灯诱调查
	灯诱人工监测
	10
	次
	

	
	4.人工监测
	病虫害人工监测
	122
	人次
	


[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc14045]5.生物多样性保护
[bookmark: _Toc12978][bookmark: _Toc16983]5.1管护目标
为掌握松山区域内野生动物信息及生态环境监测数据，通过开展野生动物种群恢复、食性分析及生态管理，为分析林场内野生动物的种类、分布、数量等信息提供科学数据，为今后开展动物保护、栖息地改造提供科学信息。
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc6666]5.2现状调查及存在问题
野生动物特别是兽类，动物监测调查面临着许多现实困难，一是许多野生动物种群数量逐渐减少，甚至濒临灭绝，很难在野外见过活体。二是很多动物昼伏夜出，活动隐秘，很难观察到实体，甚至很难发现痕迹，三是很多动物仅分布在人迹罕至的森林中，监测难度大，四是野生动物行为习性和生存空间多种多样，但松山现在监测记录未完全掌握。五是各监测站点对疫源疫病监测，防控物资不足，储备装备不完备，影响了野生动物疫源疫病监测工作的开展，制约着对突发受伤及死亡动物的有效处置，监测防控工作面临着一些困难。六是缺乏松山地区野生动物粪便的收集分析数据能力，不能准确的确定物种及分析野生动物觅食行为和食性。
[bookmark: _Toc26935][bookmark: _Toc31165]5.3管护任务
1.野生动物种群恢复、食性分析及生态管理1项；
2.生态监测1项；
3.监测易耗品更新及采购。
[bookmark: _Toc29536][bookmark: _Toc23426]5.4管护措施
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark26]5.4.1野生动物种群恢复、食性分析及生态管理
2022年北京冬奥会的举办对周边生态环境产生了显著影响，尤其是赛区邻近的松山自然保护区。施工及运营期间，人类活动的增加（如机械噪声、道路建设、人工照明等）可能对当地野生动物构成潜在威胁，包括栖息地破碎化、觅食行为改变及种群压力增大等。然而，随着冬奥会结束，人为干扰减少，加之松山保护区连续三年的植树造林等生态修复措施，野生动物活动空间及种群结构预计将逐步恢复。
为评估这恢复过程及其生态影响，松山林场已进行了连续3年的野外红外相机监测和粪便无损伤取样监测。初步监测结果表明：
一是种群动态变化：红外相机监测显示，野猪（Sus scrofa）、豹猫（Prionailurus bengalensis）等种群数量明显上升，表明栖息地恢复可能促进了种群增长。
二是物种多样性：通过宏基因组分析1500份粪便样本，鉴定出野猪、斑羚（Naemorhedusgriseus）、豹猫、猪獾（Arctonyxcollaris）、狍子（Capreoluspygargus）等6种主要兽类，表明保护区仍维持较高的生物多样性。
三是遗传与微生物多样性：不同物种的种群遗传多样性存在显著差异，肠道微生物多样性也呈现相似趋势，可能与食物资源利用策略不同有关。
四是植被影响：不同区域的植被类型（如阔叶林、针叶林、灌丛等）对兽类群体分布和觅食行为具有显著影响。
五是食性分析限制：在秋季野猪粪便的肠道微生物和食性分析中，发现较大变异，推测部分个体可能进入周边农田觅食。然而，由于缺乏松山地区主要植被（禾本科、杨柳科等）及周边农田作物（如玉米、小麦等）的eDNA参考数据库，目前无法精确鉴定食物组成。
1.需求与问题
（1）食性精确鉴定：现有eDNA分析方法因缺乏本地植物数据库，无法准确识别野猪等杂食性动物的食物来源，影响对其生态行为的理解。
（2）人兽冲突管理：若野猪频繁进入农田觅食，可能引发人兽冲突，需科学评估其觅食策略以制定管理措施。
（3）生态修复指导：植树造林需优先选择野生动物偏好的植物种类，但目前缺乏基于食性数据的科学依据。
基于此，本项目拟进一步深入调查松山林场野生动物的种群恢复动态、食性特征及其与植被的关系，并构建本地植物eDNA数据库，以支持松山的科学管理和生态修复。
2.目标
评估冬奥会后松山自然保护区野生动物的种群恢复状况，解析其食性策略及与植被的关系，构建本地植物eDNA数据库，为保护区管理、生态修复及人兽冲突缓解提供科学依据。
（1）监测种群动态：通过红外相机和粪便DNA分析，量化野猪、豹猫等主要兽类的种群恢复趋势。
（2）构建eDNA数据库：系统采集松山地区主要植物（禾本科、杨柳科等）及周边农田作物，建立本地eDNA参考库。
（3）精确食性分析：利用新建数据库，解析野猪等杂食性动物的食物组成，评估其季节性变化及农田利用情况。
（4）评估植被影响：分析不同植被类型对野生动物分布及觅食偏好的影响，为生态修复提供树种选择建议。
（5）制定管理策略：基于调查结果，提出野生动物保护、栖息地修复及人兽冲突管理的科学对策。
3.内容与方法
（1）红外相机监测点位优化：在原有红外相机网络（220个点位）基础上，新增20个点位，覆盖不同植被带（森林、灌丛等）。
数据采集：连续3年（2024-2026）记录物种出现频率、活动节律及空间分布。
种群估算：采用空间捕获-重捕模型（SPACECAP）估算野猪、豹猫等种群密度。
（2）本地植物eDNA数据库构建
样本采集，自然植被，系统采集松山地区禾本科（如早熟禾、羊茅）、杨柳科（如杨树、柳树）等优势植物叶片（至少100种）；农田作物，收集周边玉米、小麦、大豆等作物的叶片及种子样本，DNA条形码和宏基因组测序：扩增并测序rbcL、matK、ITS2等标准条形码，并通过宏基因组测序，建立宏基因组参考序列库。
（3）食性分析与农田利用评估eDNA metabar coding
利用已有的提取粪便样本中的植物DNA，使用新建数据库进行比对。重点关注秋季野猪粪便，分析其是否含有玉米、小麦等农作物成分。
（4）植被与野生动物关联调查
植被调查：采用样方法记录不同区域的植物组成、覆盖率及生物量。空间分析：利用GIS和MaxEnt模型，分析野生动物分布与植被类型的关系，识别野猪进入农田的关键路径，评估潜在冲突区域。
4.路线
[image: ]

5.预期成果
（1）数据库：松山地区植物eDNA参考库（覆盖100+物种）。
（2）科学发现：野猪等物种的食性季节性变化及农田利用模式，植被类型对野生动物分布的影响机制。
（3）政策建议：生态修复优先树种清单，人兽冲突管理方案（如农田防护措施）。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark28]5.4.2生态监测
1.运营维护内容
对松山林场生态环境及生物多样性监测站实施野外设施设备运营维护，包括数据采集、数据诊断、数据产品生产、数据管理等，（生态监测站位置示意图，详见附图5）。
（1）标定校准：野外监测站配备了生态系统微气象监测系统、散射光传感器、生态系统环境质量监测系统、生态系统生产力与水汽交换监测系统、植被物候观测系统、生态系统负氧离子观测系统、地面植被指数NDVI自动测量系统等仪器设备，由于野外环境条件复杂多变，对仪器设备、探头要进行每月一次的定期标定校准和维护。每天上午，科室专业人员对实时监测高频数据进行检查诊断，检查所有仪器是否正常运行、数据是否有漂移；如有异常，分析异常原因，并在24小时内通知现场或到达现场，进行故障排除。
（2）更新替换（定期或不定期）：部分仪器设备配件常受大气环境的影响，容易损坏，需要进行定期更换。PM2.5滤膜、PM10滤膜、硫化物、氮氧化物分析仪气路进气口过滤膜要每月更换，对风速计、开关电源、内存卡、气路管线、电瓶等要每年更新。各种仪器、探头进行定期和不定期的清理检修和维护。
（3）数据产品生产：针对气象要素、环境要素和生物要素监测数据，采用机器学习算法、神经网络技术等，围绕生态系统绿色“四库”，开发具有区域特色的要素、过程到功能的数据产品以满足多层次、多维度需求和感知。
（4）数据管理：专业人员定期对收集到的进行数据质量控制、数据转化处理与统计，每月工作人员进行数据下载。每月将原始高频数据、半小时数据和质量控制数据分类置入数据库，建立数据库文档。所有数据保证每日都要有3个置于不同地方的备份。
2.数据产品挖掘和年度报告撰写
针对多源监测数据（自动监测数据、野外调查数据、遥感数据），汇总分析整理空气质量监测数据、多期样地调查数据、通量监测数据等，深入挖掘保护区“森林碳库”的数据产品，撰写完成覆盖所有生态监测要素的年度报告。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark69]5.4.3监测易耗品采购：包括驱虫灵喷雾、胸径尺等。
[bookmark: _Toc5348][bookmark: _Toc22239]5.5任务量

表5-1生物多样性保护任务量
	生物多样性保护
	建设内容
	子项明细
	数量
	单位
	备注

	
	1.野生动物种群恢复、食性分析及生态管理
	肠道菌群分析
	500
	份
	

	
	
	DNA提取
	500
	份
	

	
	
	DNA建库
	500
	份
	

	
	
	SNP位点测序
	500
	份
	

	
	
	食物构成分析
	500
	份
	

	
	
	图谱及数据库
	1
	项
	

	
	
	人工调查费
	1
	项
	

	
	
	野生动物监测
	1
	项
	红外相机电池5#15000节、7#2000节及内存卡600张（64G)、硬盘5T10个、自封袋

	
	2.生态监测
	活性炭
	1
	桶
	

	
	
	氧化剂
	1
	套
	

	
	
	气体分析仪气路进气口过滤膜
	24
	个
	

	
	
	采样泵泵膜
	2
	盒
	

	
	
	RF100纸带
	4
	盒
	

	
	
	标气SO2
	1
	罐
	

	
	
	标气NO
	1
	罐
	

	
	
	内置采样泵
	1
	个*年
	

	
	
	三维超声风速仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	植物物候观测仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	植物茎流监测校准
	12
	次*年
	

	
	
	地面植被指数测量仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	负离子观测仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	二氧化硫标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	氮氧化物标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	PM2.5标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	PM10标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	碳通量自动监测系统精确度及跨度标定
	12
	次*年
	

	
	
	单木生物量展示系统与模块开发
	1
	套
	

	
	
	每木二维码信息制作
	2000
	个
	

	
	
	鸟类外业调查费
	300
	人次
	

	
	
	样地调查
	1
	套
	

	
	
	径向生长仪
	15
	套
	[bookmark: OLE_LINK9]量程不少于0-90mm，分辨率不低于60μm，适用胸径范围≥78mm,数据传输为wifi,电源使用寿命不少于2年

	
	
	数据产品挖掘与生成
	50
	人*月
	

	
	
	监测数据汇总整理
	1
	套
	

	
	
	野外调查装备和调查用具购置
	5
	套
	包括但不限于户外电源（容量 ≥512千瓦时,最大输出功率≥1000瓦，循环寿命≥4000次，充电时长≤70分钟）、雨衣、雨靴、铁锹、胸径尺、标杆以及调查用具等

	
	
	报告编制费
	1
	套
	

	
	
	调查监测费
	40
	人*月
	

	
	3.监测易耗品采购
	监测易耗品
（详见表5-2）
	1
	项
	



表5-2监测易耗品采购任务量
	序号
	名称
	数量
	单位

	[bookmark: _Hlk226986017]1
	野外防滑手套
	300
	副

	2
	驱蛇灵喷雾（100ml）
	180
	瓶

	3
	季德胜蛇药片(30片)
	90
	盒

	4
	藿香正气液（18支一盒）
	50
	盒

	5
	驱虫灵喷雾
	50
	盒

	6
	蛰伤消肿膏
	50
	盒

	7
	云南白药喷雾
	50
	盒

	8
	酒精喷雾（500ml）
	50
	瓶

	9
	创可贴
	60
	盒

	10
	碘伏棉签
	60
	包

	11
	胸径尺
	20
	个

	12
	砍刀
	60
	把

	13
	斧子
	10
	把

	14
	雨衣
	100
	件
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[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark37]附图1：防火隔离带及清理可燃物位置图
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附图2：森林抚育作业设计图

[image: webwxgetmsgimg (1)]
附图3：有害生物防治区域图
[image: ]

附图4：生态监测站位置示意图
[image: 下载]


任务量汇总表

	序号
	建设内容
	分项建设内容
	子项明细
	数量
	单位
	备注

	一
	森林防火
	1.防火设备设施
运维96
	防火设备维护
	2
	套·年
	

	
	
	
	通讯设备运维
	1
	项
	

	
	
	
	语音杆维保
	10
	根
	

	
	
	
	海坨西通讯基站维保
	1
	项
	详见表2-2

	
	
	2.防火宣传
	宣传折页
	50000
	张
	

	
	
	
	防火宣传基础设施维保
	45
	块
	

	
	
	3.防火隔离带维护及可燃物清理
	防火隔离带维护及可燃物清理
	1332
	亩
	

	二
	森林抚育
	1.修枝
	修枝
	1200
	亩
	

	
	
	2.人工促进天然
更新
	人工促进天然更新
	1200
	亩
	

	
	
	3.抚育剩余物处理
	抚育剩余物处理
	1200
	亩
	

	
	
	4.其他采伐
	间伐
	20
	亩
	

	三
	林业有害生物防治与监测
	1.生物防治
	周氏啮小蜂
	6250
	茧
	

	
	
	
	蒲螨
	5000
	管
	

	
	
	
	柄腹茧蜂
	4000
	茧
	

	
	
	
	管氏肿腿蜂
	4917
	管
	

	
	
	
	虫钉位大头针
	10
	盒
	

	
	
	2.物理防治
	天牛诱捕器
	30
	个
	

	
	
	
	墨天牛诱剂
	300
	个
	

	
	
	
	桶形诱捕器
	35
	个
	

	
	
	
	美国白蛾诱芯
	200
	个
	

	
	
	
	三角形诱捕器
	60
	个
	

	
	
	
	船型诱捕器
	60
	个
	

	
	
	
	小木蠹蛾诱芯
	200
	个
	

	
	
	
	油松毛虫诱芯
	200
	个
	

	
	
	
	松梢螟诱芯
	100
	个
	

	
	
	
	小蠹诱捕器
	50
	个
	

	
	
	
	红脂大小蠹诱液
	100
	瓶
	

	
	
	
	塑封袋
	1000
	个
	

	
	
	
	昆虫采集管（离心管）
	1000
	个
	10ML

	
	
	
	昆虫采集管（离心管）
	1000
	个
	50ML

	
	
	
	硫酸纸三角袋
	500
	个
	中号

	
	
	
	硫酸纸三角袋
	600
	个
	大号

	
	
	
	铁丝
	5
	把
	

	
	
	
	标本盒
	20
	套
	

	
	
	3.灯诱调查
	灯诱人工监测
	10
	次
	

	
	
	4.人工监测
	病虫害人工监测
	122
	人次
	

	四
	生物多样性保护
	1.野生动物种群恢复、食性分析及生态管理
	肠道菌群分析
	500
	份
	

	
	
	
	DNA提取
	500
	份
	

	
	
	
	DNA建库
	500
	份
	

	
	
	
	SNP位点测序
	500
	份
	

	
	
	
	食物构成分析
	500
	份
	

	
	
	
	图谱及数据库
	1
	项
	

	
	
	
	人工调查费
	1
	项
	

	
	
	
	野生动物监测
	1
	项
	红外相机电池5#15000节、7#2000节及内存卡600张（64G)、硬盘5T10个、自封袋

	
	
	





2.生态监测
	活性炭
	1
	桶
	

	
	
	
	氧化剂
	1
	套
	

	
	
	
	气体分析仪气路进气口过滤膜
	24
	个
	

	
	
	
	采样泵泵膜
	2
	盒
	

	
	
	
	RF100纸带
	4
	盒
	

	
	
	
	标气SO2
	1
	罐
	

	
	
	
	标气NO
	1
	罐
	

	
	
	
	内置采样泵
	1
	个*年
	

	
	
	
	三维超声风速仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	植物物候观测仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	植物茎流监测校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	地面植被指数测量仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	负离子观测仪校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	二氧化硫标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	氮氧化物标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	PM2.5标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	PM10标定校准
	12
	次*年
	

	
	
	
	碳通量自动监测系统精确度及跨度标定
	12
	次*年
	

	
	
	
	单木生物量展示系统与模块开发
	1
	套
	

	
	
	
	每木二维码信息制作
	2000
	个
	

	
	
	
	鸟类外业调查费
	300
	人次
	

	
	
	
	样地调查
	1
	套
	

	
	
	
	径向生长仪
	15
	套
	量程不少于0-
90mm，分辨率不
低于60μm，适
用胸径范围≥
78mm, 数据传输为wifi，电源使用寿命不少于2年

	
	
	
	数据产品挖掘与生成
	50
	人*月
	

	
	
	
	监测数据汇总整理
	1
	套
	

	
	
	
	野外调查装备和调查用具购置
	5
	套
	包括但不限干户
外电源(容量 512 千瓦时，最大输出功率1000
瓦，循环寿命≥
4000次，充电时
长≤70分钟）、
雨衣、雨靴、铁
锹、胸径尺、标
杆以及调查用具
等

	
	
	
	报告编制费
	1
	套
	

	
	
	
	调查监测费
	40
	人*月
	

	
	
	3.监测易耗品采购
	监测易耗品
	1
	项
	详见表5-2
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3、验收标准
3.1验收标准根据国家、行业标准，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的规定，结合本项目招标文件、投标文件的要求进行验收。
 3.2验收方式
由发包方组成验收组验收，验收组成员不得低于3人，验收组给出验收意见。

4、其他要求（如有）：需由供应商提供对工作内容及项目背景的理解、实施方案、工作计划和质量保障方案、售后服务保障方案、保密措施等基本要求。
[bookmark: _Toc99301425]
第六章   拟签订的合同文本
国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务
政府采购合同












      甲方：                            
       

      乙方：                           
                                      1

2

12


甲方：                                               
法定代表人：                                         
登记注册地址：                                       
统一社会信用代码：                                   
联系电话：                                           
                                   

乙方：                                                                
法定代表人（或负责人）：                                                        
登记注册地址：                                                                          
统一社会信用代码：                                   
联系电话：                                                                               

甲乙双方本着共同遵守国家有关的法律、法规的原则，在保证甲乙双方合法权益的前提下，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关的法律、法规，经平等、自愿、充分协商，订立如下合同：
第一条  项目名称
国家级自然保护区综合管理项目其他林业服务。
第二条  项目地点
北京松山国家级自然保护区（北京市松山林场）。
第3条  项目内容
1.森林抚育:包括其他采伐20亩，人工促进天然更新1200亩，修枝1200亩，抚育剩余物处理1200亩;
2.森林防火:包括防火设备设施运维2套，防火隔离带维护及可燃物清理1332亩，防火宣传；
3.林业有害生物防治与监测：包括生物防治4.7万亩，人工巡查，物理防治，灯诱调查10次;
4.生物多样性保护:开展野生动物种群恢复食性分析及生态管理1项，生态监测1项，监测易耗品采购。
第四条  项目价款
项目总价：         万元，大写  ：                      
第五条  付款方式
本合同签订后立即生效，合同签订后15个工作日内，甲方预付合同总价款的50%作为首付款，即            万元；工程量完成80%且验收合格后，支付合同价款的30%，即        万元；项目完成并经竣工验收合格后支付剩余20%尾款，即          万元。
乙方向甲方提供等额合法有效的增值税【普通/专用】发票后，甲方向乙方支付相关款项。
第六条 合同工期
本合同期限自合同签订之日起至2026年11月30日止。
第七条  工期顺延情况
1.甲方未能按本合同的约定提供相关资料及开工条件的；
2.甲方未能按约定日期支付进度款致使不能正常施工的；
3.设计变更或工程量发生变化，甲方未能及时提供变更图纸及相应材料的；
4.一切不可抗力（包括雨、雪、洪、风等自然灾害和战争等）造成停工的。
第八条  甲方责任
1.为乙方项目建设提供基本便利条件。
2.负责验收工程质量并支付工程款。
3.如由第三方原因造成停工等事件由甲方负责。
第九条  乙方责任
1.严格执行项目建设规范和操作规程，保质保量如期完成项目任务。
2.项目人员在建设期间如有不法行为，后果自负。
3.本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
4.对甲方自然资源和科研监测数据资料严格保密，不得私自转让和传播。
第十条  项目管理和项目质量
1.甲乙双方应共同努力实现本工程项目的质量目标，甲方将根据目标要求进行严格的项目管理和质量控制，在项目建设过程中，甲方将不定期对乙方进行检查。如发现乙方未履行合同或未全面履行合同，或使用不合格的材料和设备的，或有未按照作业设计技术标准等其它行为的，甲方将根据有关制度、办法和本合同有关条款对乙方实行处罚。乙方应建立健全由主要领导负责的全面质量管理体系，严格按设计组织施工，努力提高全员质量意识，将其意义及内涵落实、贯彻到每个职工，并严格按目标规定的标准要求对工程组织实施。   
2.乙方应严格按合同确定的开竣工日期、甲乙双方共同确定的各阶段计划目标及施工组织设计、工程进度计划组织施工。由于乙方违背双方共同确认的进度目标要求而引起的一切后果和经济损失其责任由乙方自负。  
3.乙方要加强项目管理，保证文明施工和安全生产，各种材料堆放，施工场地布置必须整齐、合理，严禁野蛮施工。提高安全、防灾、保险意识，工程的施工方案必须满足安全和防灾的要求，消灭不安全隐患，杜绝事故的发生。在项目建设过程中发生的安全事故由乙方负责。
4.甲方派        为现场代表，乙方派        为现场代表，负责双方来往函件的收发并执行协调处理方案等事宜。

第十一条  材料  
1.项目所需各种材料由乙方自行采购，均不再调差。
2.各项材料必须经检验合格并得到甲方的认可，否则由此产生的经济损失其责任由乙方自负。
第十二条  验收
1.项目竣工时，乙方应按有关工程验收的规定准备技术档案、交（竣）工资料。
2.甲方在收到交（竣）工报告后组织有关部门组织检查验收。
3.工程交验后10日内，乙方应向甲方移交全部技术档案和技术资料。
第十三条 违约责任
1.甲方无正当理由逾期付款（付款时间以批准支付的时间为准）的，即构成违约，乙方有权单方面解除本合同并追究甲方的违约责任。但甲方因财政资金拨付等问题无法履行合同或乙方无异议，不视为甲方违约，乙方对此充分理解。
2.乙方未能按照本合同约定的服务时限提供服务或完成服务项目的，即构成违约，甲方有
权单方面解除本合同并追究乙方的违约责任。
3.乙方服务能力丧失或不能按约定履行本合同，包括但不限于不履行服务条款、不履行约定的责任义务等情形，甲方有权单方终止合同并追究乙方的违约责任。
4.未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，视为乙方违约，甲方可单方终止合同并追究乙方的违约责任。
5.如乙方违约导致合同终止，需退回甲方支付的全额或部分款项，如由此导致乙方发生任何形式的损失，由乙方负责，甲方不承担责任。
第十四条  其它
1.关于施工使用机械等事宜，均由乙方自行办理。
2.在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造等费用一律由乙方承担，必要时甲方可帮助协调，但甲方在协调过程中不承担任何费用。
3.乙方应加强全体项目人员环境保护和水土保持方面的教育,提高全员环境保护和水土保持意识。
4.本合同未尽事宜由双方商议解决，通过协商而不能统一的争执意见，提请有关部门仲裁。
第十五条  本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。



甲方：   （盖章）                         乙方：   （盖章）        

委托代理人（签字或盖章）：                 委托代理人（签字或盖章）：     
                               
 年      月       日                          年      月      日 
[bookmark: _Toc99301426]七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：







投标人名称：







1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式（不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如有）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794]投标书（实质性格式）
投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
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2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226337254]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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4 




5 投标分项报价表
投标分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	单位
	合价（元）
	备注/说明

	1
	森林防火
	防火设备设施
运维
	防火设备维护
	
	2
	套·年
	
	

	
	
	
	通讯设备运维
	
	1
	项
	
	

	
	
	
	语音杆维保
	
	10
	根
	
	

	
	
	
	海坨西通讯基站维保
	
	1
	项
	
	

	
	
	防火宣传
	宣传折页
	
	50000
	张
	
	

	
	
	
	防火宣传基础设施维保
	
	45
	块
	
	

	
	
	防火隔离带维护及可燃物清理
	防火隔离带维护及可燃物清理
	
	1332
	亩
	
	

	2
	森林抚育
	修枝
	修枝
	
	1200
	亩
	
	

	
	
	人工促进天然
更新
	人工促进天然更新
	
	1200
	亩
	
	

	
	
	抚育剩余物处理
	抚育剩余物处理
	
	1200
	亩
	
	

	
	
	其他采伐
	其他采伐
	
	20
	亩
	
	

	3
	林业有害生物防治与监测
	1.生物防治
	周氏啮小蜂
	
	6250
	茧
	
	

	
	
	
	蒲螨
	
	5000
	管
	
	

	
	
	
	柄腹茧蜂
	
	4000
	茧
	
	

	
	
	
	管氏肿腿蜂
	
	4917
	管
	
	

	
	
	
	虫钉位大头针
	
	10
	盒
	
	

	
	
	物理防治
	天牛诱捕器
	
	30
	个
	
	

	
	
	
	墨天牛诱剂
	
	300
	个
	
	

	
	
	
	桶形诱捕器
	
	35
	个
	
	

	
	
	
	美国白蛾诱芯
	
	200
	个
	
	

	
	
	
	三角形诱捕器
	
	60
	个
	
	

	
	
	
	船型诱捕器
	
	60
	个
	
	

	
	
	
	小木蠹蛾诱芯
	
	200
	个
	
	

	
	
	
	油松毛虫诱芯
	
	200
	个
	
	

	
	
	
	松梢螟诱芯
	
	100
	个
	
	

	
	
	
	小蠹诱捕器
	
	50
	个
	
	

	
	
	
	红脂大小蠹诱液
	
	100
	瓶
	
	

	
	
	
	塑封袋
	
	1000
	个
	
	

	
	
	
	昆虫采集管（离心管）
	
	1000
	个
	
	

	
	
	
	昆虫采集管（离心管）
	
	1000
	个
	
	

	
	
	
	硫酸纸三角袋
	
	500
	个
	
	

	
	
	
	硫酸纸三角袋
	
	600
	个
	
	

	
	
	
	铁丝
	
	5
	把
	
	

	
	
	
	标本盒
	
	20
	套
	
	

	
	
	3.灯诱调查
	灯诱人工监测
	
	10
	次
	
	

	
	
	4.人工监测
	病虫害人工监测
	
	122
	人次
	
	

	4
	生物多样性保护
	野生动物种群恢复、食性分析及生态管理
	肠道菌群分析
	
	500
	份
	
	

	
	
	
	DNA提取
	
	500
	份
	
	

	
	
	
	DNA建库
	
	500
	份
	
	

	
	
	
	SNP位点测序
	
	500
	份
	
	

	
	
	
	食物构成分析
	
	500
	份
	
	

	
	
	
	图谱及数据库
	
	1
	项
	
	

	
	
	
	人工调查费
	
	1
	项
	
	

	
	
	
	野生动物监测
	
	1
	项
	
	

	
	
	生态监测
	活性炭
	
	1
	桶
	
	

	
	
	
	氧化剂
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	气体分析仪气路进气口过滤膜
	
	24
	个
	
	

	
	
	
	采样泵泵膜
	
	2
	盒
	
	

	
	
	
	RF100纸带
	
	4
	盒
	
	

	
	
	
	标气SO2
	
	1
	罐
	
	

	
	
	
	标气NO
	
	1
	罐
	
	

	
	
	
	内置采样泵
	
	1
	个*年
	
	

	
	
	
	三维超声风速仪校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	植物物候观测仪校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	植物茎流监测校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	地面植被指数测量仪校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	负离子观测仪校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	二氧化硫标定校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	氮氧化物标定校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	PM2.5标定校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	PM10标定校准
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	碳通量自动监测系统精确度及跨度标定
	
	12
	次*年
	
	

	
	
	
	单木生物量展示系统与模块开发
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	每木二维码信息制作
	
	2000
	个
	
	

	
	
	
	鸟类外业调查费
	
	300
	人次
	
	

	
	
	
	样地调查
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	径向生长仪
	
	15
	套
	
	

	
	
	
	数据产品挖掘与生成
	
	50
	人*月
	
	

	
	
	
	监测数据汇总整理
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	野外调查装备和调查用具购置
	
	5
	套
	
	

	
	
	
	报告编制费
	
	1
	套
	
	

	
	
	
	调查监测费
	
	40
	人*月
	
	

	
	
	监测易耗品采购
	野外防滑手套
	
	300
	副
	
	

	
	
	
	驱蛇灵喷雾（100ml）
	
	180
	瓶
	
	

	
	
	
	季德胜蛇药片(30片)
	
	90
	盒
	
	

	
	
	
	藿香正气液（18支一盒）
	
	50
	盒
	
	

	
	
	
	驱虫灵喷雾
	
	50
	盒
	
	

	
	
	
	蛰伤消肿膏
	
	50
	盒
	
	

	
	
	
	云南白药喷雾
	
	50
	盒
	
	

	
	
	
	酒精喷雾（500ml）
	
	50
	瓶
	
	

	
	
	
	创可贴
	
	60
	盒
	
	

	
	
	
	碘伏棉签
	
	60
	包
	
	

	
	
	
	胸径尺
	
	20
	个
	
	

	
	
	
	砍刀
	
	60
	把
	
	

	
	
	
	斧子
	
	10
	把
	
	

	
	
	
	雨衣
	
	100
	件
	
	

	
	总价（元）
	
	







注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
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合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式（不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
8 
拟分包情况说明（如有）
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。
投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
9 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


[bookmark: OLE_LINK51]9-2招标代理服务费支付承诺书
[bookmark: _Hlk218070212]招标代理服务费支付承诺书
致：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
如我方在贵公司组织的      （项目名称）（项目编号/包号：      ）采购项目中获得中标资格，现就本项目招标代理服务费支付事宜，郑重承诺如下：
我方完全认可招标文件中关于招标代理服务费支付的全部条款，同意参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）计取。
我方承诺在领取中标通知书时一次性缴纳，将全额代理服务费支付至贵方指定账户：
开户名：华舸益行（北京）工程造价咨询有限公司
开户行：招商银行股份有限公司北京大兴支行
账  号：110932237210201
[bookmark: OLE_LINK24]缴纳方式：投标人中标/成交后需通过微信搜索服务号“华舸益行”窗口底部点击“业务办理-代理费缴纳”按照页面上方提示步骤先填写代理公司招标编号CG-2026-089生成项目名称后缴纳代理费、造价费（如涉及）并填写开票信息，提交后我公司业务人员当日审核通过后将中标通知书及发票推送至投标人预留邮箱。（注：代理费发票自动开具并推送邮箱，开出后无法撤销更改，故请自行确认贵司开票信息填写正确，如有填写错误概不补开。）
若我方未按上述承诺履行支付义务，自愿承担由此产生的一切法律责任，并同意采购人暂缓签订合同，且贵方有权采取包括但不限于法律诉讼在内的追偿措施。
特此承诺！
承诺人名称（加盖公章）：            
法定代表人或授权委托人（签字或签章）：
联系人：                     
联系电话：                    
电子邮箱：                   
日期：    年    月    日
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