北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目

（方案设计、初步设计、施工图设计）

公开招标文件

项目编号/包号：2601-HXTC-IW1050/01

采 购 人：北京第二外国语学院

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	26

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	32

第五章   采购需求	44

第六章   拟签订的合同文本	52

第七章   投标文件格式	112

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：2601-HXTC-IW1050/01

2.项目名称：北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目（方案设计、初步设计、施工图设计）

3.项目预算金额：223.54万元、项目最高限价（如有）：223.54万元

4.采购需求：

本次项目涉及校内4栋单体建筑的内部综合改造和外立面装修改造，总改造的楼宇建筑面积约21831.47㎡。其中1#致知楼为外立面装修改造，建筑面积约5118.43㎡；2#、3#德勤楼为内部改造和外立面装修改造，总建筑面积约5262.94㎡；4#综合实训楼为内部改造和外立面改造，总建筑面积11450.1㎡（含地下1475㎡）。2#、3#德勤楼需进行抗震加固设计。详见第五章采购需求。

5.设计周期：50日历天（不含政府审批、甲方确认及专家评审时间），其中方案设计：10日历天；初步设计：方案设计成果经发包人书面确认后15日历天（不含报审、沟通及调整相应设计成果的时间）：施工图设计25日历天（发包人书面确认初步设计成果后开始计算）。现场施工配合服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收备案完成为止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）投标人须具有有效的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质及以上资质；

（2）投标人拟派项目负责人须具备设计相关专业高级及以上专业技术职称，国家一级注册建筑师或结构师资格，且在确定中标人时不得担任其他在施项目的项目负责人。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时 参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月2日至2026年6月9日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年6月24日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京第二外国语学院

地    址：北京市朝阳区定福庄南里1号

联系方式：时老师,65778012

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、陈曦、王亚东、彭怡，010-63974645、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：杨晓楠、郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、王东衍、陈曦、王亚东、彭怡

电      话：010-63974645（项目报名）、010-63969957（项目咨询）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2026年6月11日13点00分 考察地点：北京第二外国语学院延庆校区。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目（方案设计、初步设计、施工图设计）; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 ■汇票 ■本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函，法律法规允许的其他非现金形式。 投标保证金金额： 01包：44500.00元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382。 如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。 友情提示：供应商以电汇、网银转账方式交付保证金时，需在汇款“备注”栏中注明所投项目编号后六位“IW1050/01”。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，供应商因自身原因撤回投标的； （2）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）成交供应商不按规定与采购人签订合同的； （4）成交供应商不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）成交供应商领取成交通知书时未按规定缴纳成交服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以“设计方案”得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按以下标准执行； 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴付成交服务费。 注：成交服务费收费标准如下表，按差额定率累进法计算。 服务类型 费率 成交金额（万元）; 招标服务. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. |
| / | 履约保证金 | 是否收取履约保证金：是。中标人需提交合同金额的 3% 作为履约保证金，自项目竣工验收合格后 10 个工作日内无息退还。履约保证金形式可为银行保函或转账。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以投标报价得分高者获得成交供应商推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价(25分) |  | 25 | 1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／投标报价）×报价分值； 此处响应报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.2、2.3、2.4、2.5及2.6。 |
| 商务 部分 18分 | 同类项目业绩 | 15 | 投标人提供2021年5月1日起至投标截止日止（以合同签订日期为准）实施过的类似工程的设计项目案例。每提供一个业绩得3分，最多得15分。 注： （1）类似工程的设计项目案例指承接过单体建设规模5000(含)平方米以上类似改造设计业绩。 （2）提供同一甲方多个同类业绩只能算一个业绩； （3）需提供合同关键页（包括但不限于封面、工作内容、合同金额、签订时间、盖章等）复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 企业 实力 | 3 | 投标人提供有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系 （ISO45001或GB/T45001）认证证书复印件并加盖投标人公章，每有一项得1分，最高3分。 |
| 技术 部分 57分 | 拟派团队人员情况 | 7 | 投标人拟派本项目负责人在具备设计相关专业高级及以上专业技术职称，国家一级注册建筑师或结构师资格的基础上： 1）具有担任设计项目负责人经验10年以上，得1分； 2）近五年以项目负责人身份完成的类似项目设计业绩，每有1个得2分，最高不超过6分。 注： （1）类似项目设计业绩指具备近五年(2021年06月至2026年06月)承接过单体建设规模5000(含)平方米以上类似改造设计业绩。 （2）需提供拟派项目负责人的有效证明文件，包括但不限于身份证、毕业证、注册证书、职称证书、劳动合同或近6个月内其中1个月的社保缴纳证明、工作经验证明文件等复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  | 8 | 投标人拟派其他团队人员包括但不限于：建筑、结构、电气、暖通、给排水、造价等专业： 1、每个专业提供1名中级及以上职称或注册工程师，得0.5分，最高得3分。 2、根据投标人针对本项目的需求特点，提供的拟派团队人员情况进行综合评价，最高得5分： 1）团队人员配备架构科学合理、专业齐全，经验丰富，针对性强，完全满足采购需求，得5分； 2）团队人员配备架构基本合理、专业较齐全，经验一般，针对性一般，基本满足采购需求，得3分； 3）团队人员配备架构简单或不合理、专业单一，经验差或不具经验，针对性差或不具针对性，不能满足采购需求，得1分； 4）未提供不得分。 需提供项目团队其他成员证明材料，包括但不限于团队成员名录，身份证复印件，劳动合同复印件或近6个月中任意1个月社保缴纳证明，毕业证，职称证书或注册证书，其他业绩证明文件等复印件，并加盖投标人公章。 |
|  | 设计说明 | 8 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的设计说明进行综合评价： 1）设计说明全面详细、构思合理，针对性强，可行性强，得8分； 2）设计说明较全面、构思较合理，针对性较强，可行性较强，得5分； 3）设计说明有欠缺、构思基本合理，针对性一般，可行性一般，得3分； 4）设计说明简单、构思差或不合理，针对性差或不具针对性，可行性差或不具可行性，得1分； 5）未提供不得分。 |
|  | 工作进度安排方案 | 5 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的工作进度安排方案进行综合评价，其中需包括①初步设计②施工图设计③施工配合等： 1）进度方案完整详细、安排科学合理、针对性强，可行性强，得5分； 2）进度方案较详细、安排较合理、针对性较强，可行性较强，得3分； 3）进度方案有欠缺、安排基本合理、针对性一般，可行性一般，得1分； 4）进度方案简单、安排差或不合理、针对性差或不具针对性，可行性差或不具可行性，得1分； 5）未提供不得分。 |
|  | 设计 方案 | 20 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的设计方案进行综合评价： 1）设计方案全面详细、理念先进，技术应用科学合理、针对性强、可行性强，得20分； 2）设计方案较全面、理念较先进，技术应用合理、针对性较强、可行性较强，得15分； 3）设计方案有欠缺、但理念较先进、技术应用基本合理、针对性一般、可行性一般，得10分； 4）设计方案较简单、理念不先进、技术应用部分合理、针对性一般、可行性一般，得5分； 5）设计方案简单，技术应用差或不合理、针对性差或不具针对性，可行性差或不具可行性，得1分； 6）未提供不得分。 |
|  | 合理化建议方案 | 5 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的合理化建议方案进行综合评价，其中需包括工程总投资等内容： 1）方案内容全面详细，措施及理由科学合理，针对性强、可行性强，得5分； 2）方案内容较详细，措施及理由基本合理，针对性一般、可行性一般，得3分 3）方案内容简单，措施及理由差或不合理，针对性差或不具针对性，可行性差或不具可行性，得1分。 4）未提供不得分。 |
|  | 设计质量保障措施 | 3 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的设计质量保障措施进行综合评价： 1）保障措施全面详细，科学先进，可行性强、针对性强，得3分； 2）保障措施较简单，科学先进一般，可行性一般、针对性一般，得2分； 3）保障措施简单，针对性差或不具针对性、可行性差或不具可行性，得1分； 5）未提供不得分。 |
|  | 服务 承诺 | 1 | 根据投标人针对本项目的需求特点，提供的服务承诺函进行综合评价，其中需包括但不限于①工作响应时效②团队成员稳定③项目后期配合等： 1）承诺内容全面详细、针对性强、可行性强，得1分； 2）承诺内容简单，针对性差或不具针对性，可行性差或不具可行性，得0.5分； 3）未提供不得分。 承诺函格式自拟，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |

注：得分保留至小数点后两位，第三位按照“四舍五入”原则处理。

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

采购标的：北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目（方案设计、初步设计、施工图设计）。

2. 项目背景/项目概述

本次项目涉及校内4栋单体建筑的内部综合改造和外立面装修改造，总改造的楼宇建筑面积约21831.47㎡。主要设计内容如下：

- 1#致知楼

建筑面积约5118.43㎡，共4层（局部5层），建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现状为教室。本次根据校园整体建设规划条件，对其外立面（不含外窗）进行改造，内部功能不作调整。

- 2#德勤楼西侧

建筑面积约3013.87㎡，共4层，建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现功能为实验实习用房等。本次应根据校园整体建设规划条件，对其内部及外立面进行综合改造，改造后为实验实习用房、院系办公室等。

- 3#德勤楼东侧

建筑面积约2249.07㎡，共4层，建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现功能为教室及行政办公室。本次对其内部及外立面进行综合改造，改造后为实验实习用房、院系办公室等。同步根据房屋安全鉴定报告及现行规范，完成抗震加固综合改造设计，确保结构满足使用安全及整体抗震性能。

- 4#综合实训楼

建筑面积约11450.10㎡，地上6层，地下一层，建设年代为2015年，建筑结构类型为框架-抗震墙结构，现功能为实验实训教室及设备用房。次对其内部及外立面进行综合改造，改造后为教室、实验实习用房、图书馆、师生活动用房、设备用房等。

以上改造内容涉及的专业包括：用地范围内相关建筑物、构筑物有关的总平图、建筑、结构、给水排水、供暖通风与空气调节、建筑电气、消防等专业。

涉及的专项设计包括（根据项目需求确定）：室内设计、景观设计、泛光照明设计（含楼体泛光、室内照明）、建筑智能化设计（预留预埋）、电梯工程、标识设计、建筑声学设计（如有）、绿色低碳设计、BIM专项设计等。

根据学校现状、十二项校舍指标配置及实际使用需求，统筹考虑学校配电室、消防及其他设备用房等配置位置。

- 商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

设计周期：50日历天（不含政府审批、甲方确认及专家评审时间）。

其中方案设计：10日历天；初步设计：方案设计成果经发包人书面确认后15日历天（不含报审、沟通及调整相应设计成果的时间）；施工图设计25日历天（发包人书面确认初步设计成果后开始计算）。现场施工配合服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收备案完成为止。若因甲方需求变更或政府审批导致设计多次修改，设计周期可协商顺延，顺延天数需经甲方书面确认。

2、服务地点（范围）

北京市延庆区湖南东路8号，东临莲花池路，南临植莲街，西临北京市延庆区第五中学，北临湖南路。

3、付款条件（进度和方式）

（1）第一次支付：不超过财政批复金额的80%或签约合同金额的80%，设计人在通过施工图审查后，发包人在15个工作日内支付；

（2）第二次支付：设计费剩余全部金额，经发包人书面确认，设计人向发包人提交付款申请、增值税发票，经发包人审核后30个工作日内；

（3）中标人需提交合同金额的 3% 作为履约保证金，自项目竣工验收合格后 10 个工作日内无息退还。履约保证金形式可为银行保函或转账。

签约合同价为暂定，合同最终结算金额以设计范围对应实际的建安工程结算审定金额为计算基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和投标报价折扣率（折扣率=中标价格/投标限价）计取。若计取的设计费用高于签约合同价，则以签约合同价为最终合同金额。若计取的设计费用低于或等于签约合同价，则以计取金额为最终合同金额。

- 设计要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）设计方案应该符合北京第二外国语学院人文历史精神和校园文化内涵，整体设计方案应与北京第二外国语学院定位相符，体现新时代校园建筑特点，建筑外观、立面处理和色彩等方面应与校园概念性规划风格应保持配搭，与校园既有建筑协调统一。

（2）设计方案应紧密结合地理位置和外部城市环境等特点，采用先进的设计理念和手法，与当地的自然环境相协调，合理利用空间，全面提升本项目的建设品质。

（3）在项目经济合理要求的前提下，设计方案应具有鲜明的时代特征和一定的国际化特色，体现二十一世纪建筑科技的发展水平。

（4）设计方案应落实节能、节水、节材、降碳及降噪等绿建理念及措施。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）现有图纸、现状地形图和管线资料；

（2）政策法规类

《北京市绿色学校创建行动方案》

《全面建设节水型高校行动方案（2023-2028年）》

（3）设计规范类

中华人民共和国国家及地区有关规划设计的法律、法规、条例和规范，包括但不限于：

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《公共建筑节能设计标准》DB11/T687-2024；

《公共建筑无障碍设计标准》DB11/1950-2021

《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）

《绿色建筑设计标准》DB11/938-2022

《钢结构设计规范》GB50017-2017

《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》（2023年版）

以及国家及地方相应设计规范及法规。

注：在参照以上规范进行设计时，需以现时有效的版本为准。

1.3设计工作范围

方案设计、初步设计及施工图设计，具体包括但不限于：方案设计、初步设计、初步设计概算、专项设计、施工图设计、施工现场服务等。与项目建设相关批复范围内的所有设计内容，包括但不限于建筑结构、机电（给排水、暖通空调、消防、强电、弱电、智能化等）、外立面牌匾、室外小市政、室内装饰装修相关设计工作，不包括红线外大市政工程设计。

包含施工现场服务和竣工验收阶段的所有服务，以及相关报建配合、施工及设备等招标配合、设计变更、工程洽商、设计交底、分部工程验收，现场指导与监督等。协调学校红线内的电力等专业深化设计工作，对其设计方案及初设图纸和施工图进行审核，提供咨询意见。

本项目设计人应承担主体设计（建筑、结构、机电）及关键性工作，对所有专项设计（精装、智能化、景观、BIM等）负总责，负责审核、签认、整合所有专项设计图纸，统筹协调各专业设计界面交叉事宜。专项设计根据项目需要，由设计人与分包设计人签订设计分包合同，分包单位须具备相应设计资质且经甲方书面认可，专项设计包括：重点空间的室内精装修设计（含机电配合设计）、智能化设计、绿建设计（以现行的北京市绿色建筑评价标准以及星级要求为设计依据）、景观设计等。

不得使用未经甲方认可的专利产品以及市场无可竞争替代产品；如果中标单位不具备招标范围内相关专业工程的设计资质，中标后应将相关内容分包给具有相应资质的单位，分包事宜须经甲方书面同意。

设计单位需提供完整的设计概算，概算准确性需满足甲方投资控制要求，概算作为后续招标控制价编制依据；全力配合建设单位完成报审报建（如需）工作，直至报批完成，按照建设单位要求完成各部分面积指标，进行设计交底、处理施工中的设计问题、参加并完成工程竣工验收等。

1.4设计文件深度要求

设计文件编制必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，并满足设计任务书的要求。

本项目共分为方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。各阶段的工程设计文件深度除应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)外，同时必须满足下述要求：

（1）设计图纸应满足《北京市建设工程规划设计技术文件办理指南-房屋建筑工程》（京规自发[2022]373号）要求，设计深度达到建设工程规划许可报批要求。

（2）由建设单位对方案图纸进行认可，并在审定方案后及时编制相关报批设计文件。

1.5其他要求

（1）协助竣工图审核、工程资料相关的配合工作应保证时间不少于项目竣工交付后5年。

（2）方案成果要求：设计说明、建筑效果图、室内效果图、相关的设计图纸（如平面、立面、剖面等）、设计估算等。

四、设计服务内容

1、方案设计阶段

1.1 完成本工程的方案设计及比选工作，完成技术选型比选的投资分析工作，提供满足方案报批（如需）深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

1.2 根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

1.3 配合发包人进行人防、消防、绿化、节水、环保、供电方案及市政管网等方面的咨询、论证并协助发包人完成报批工作；

2、初步设计阶段

2.1 负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

2.2 制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改；

2.3 根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，编制初步设计概算，合理控制投资。

3、施工图设计阶段

3.1 负责建筑、结构、给排水、暖通、电气、室内精装修等专业从方案设计至施工图设计的全过程设计工作；配合甲方聘请的标识、智能化等专项设计顾问完成图纸调整与深化，按政府及甲方要求提交各阶段设计成果并进行成果汇报，设计深度满足国家规范及设计任务书要求。

3.2 负责室内精装修专业全过程设计：

（1）方案阶段：提供各空间平面图、效果图、典型立面示意图、主要材料样板及设计说明等。效果图须真实反映空间尺度、造型、材料质感、光影效果，并包含与整体风格匹配的软装、家具及配饰。

（2）施工图阶段：提供完整的平、立、剖面图、节点大样图、设计说明、材料样板，含所有固定家具部品设计；协助甲方组织橱柜、固定家具等部品深化设计，审核精装修相关图纸，整合机电、消防等专业末端点位，确保布局统一、图纸可施工。

（3）限额设计：乙方须在甲方提供的限额内完成设计，各阶段同步提交对应概算文件，确保预算不超限额。若超出限额，乙方须无偿调整至满足要求。

3.3 建筑及各相关专业须配合室内精装修设计，完成建筑施工图及必要修改，在施工图中落实精装点位，并完成精装机电二次深化设计。

3.4 配合电梯、智能化、泛光照明、标识、燃气、热力等专项设计单位，完成相关专项（二次）设计对接与图纸审核，出具书面审核意见并完成必要的施工图修改；对分包专业图纸进行签字确认，确认与本设计相关内容；协助甲方完成影响建筑效果与品质的建筑材料、设备选型工作。

3.5 配合甲方完成招标工作，提供招标用图纸、技术标准，负责图纸答疑及相关技术支持。

3.6 定期组织各设计顾问及甲方召开设计协调会，编写会议纪要，并将经甲方确认的会议内容落实到设计成果中；参加甲方组织的材料、设备选型定板、招标等相关工作。

3.7 完成施工图晒图、文本书写等相关支持工作，整合全部专业设计文件与成果，确保完整统一。

3.8 按项目进度及时提供报审图纸，协助甲方完成报审报批工作，并根据审查意见在合同范围内修改完善，直至审查通过；对甲方提出的审核意见及时响应、修改落实，确保设计意图实现。

3.9 负责各专业间设计界面与交叉工作的统筹协调，对各专项深化图纸进行审核、签认；按《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 版）及中国现行规范、北京市相关要求完成设计，确保施工图满足现场施工需要，否则须无条件及时完善。

3.10 根据甲方要求，绘制给水、排水、中水、消防、热力、制冷、通风、强电、弱电等关键部位管线综合平面图与剖面图，确保管线布局合理、有序、可施工。

4、施工配合阶段

设计单位应依据政府相关部门及发包人批准的施工图设计，开展相关工作；

4.1 设计单位应进行工程施工前的设计交底(包括图纸会审、解释和说明)工作，审查与设计有关的施工提案文件；

4.2 根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会和项目协调会，现场解决技术问题；

4.3 提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

4.4 应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

4.5 设计单位应协助发包人和监理单位审查施工组织设计、专项施工方案等重要的施工技术文件并书面提交审查意见书；

4.6 对施工中出现的设计问题和发包人提出的修改设计要求，设计单位应及时给予答复并提交设计变更单，协助发包人办理相应的审批手续以获得相关部门的批准，及时对工程洽商进行审核和确认；

4.7 设计单位应提供施工现场服务，根据发包人要求及工程进度要求，施工全过程要求指派有相当资历和能力的设计代表，及时解决工程中与设计相关的问题。

4.8 设计单位应协助发包人和监理工程师审查本项目各系统运行调试方案并参与调试；

4.9 设计单位应按发包人通知的时间参加工程的中间验收和竣工验收，并按常规要求，在需要由设计单位确认的施工文件、图纸上签字盖章，并在验收记录文件上签署意见。

5、应在正式设计文件出图前一周，以非正式的电子版文件形式提交甲方审查，与甲方进行充分沟通，作出必要的修改并经甲方认可后才能正式出图。

五、人员及其他服务要求

1、人员要求：

（1）项目负责人1人，至少具备高级职称，具备中华人民共和国一级注册建筑师或者中华人民共和国一级注册结构工程师，工作经验丰富；

（2）其他专业工程师不少于6人，包括但不限于：建筑专业1人、结构专业1人、电气专业1人、暖通专业1人、给排水专业1人、造价专业1人等组成设计团队。团队成员需全程参与本项目设计及现场配合工作，未经甲方同意不得更换。

2、其他要求：

（1）工作效率应满足甲方工作要求，在收到甲方送达需要审查的资料后，乙方应尽快审查完毕并向甲方反馈意见的时间，一般不超过3天，甲方定义为紧急的工作事项或者提交资料，应1天内完成。

（2）履行设计咨询职责，按照甲方制定的工作计划和要求完成各项工作任务。

六、验收标准

由采购人依据合同条款，结合项目执行情况进行验收。

七、其他

1、投标文件技术部分编制要求及递交成果要求

由采购人依据合同条款进行提交。

# 第六章   拟签订的合同文本

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就：                      及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目。

2.工程地点：北京市延庆区湖南东路8号北京第二外国语学院延庆校区。

3.建筑面积：1#致知楼建筑面积约5118.43㎡；2#、3#德勤楼建筑面积约5262.94㎡；4#综合实训楼建筑面积11450.1㎡（含地下1475㎡）。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1。

2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：合同签订日期。

计划完成设计日期：以专用合同条款及其附件的约定为准。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；

2.签约合同价为：人民币（大写）含税     （¥            元）（为设计费上限价）。

签约合同价为暂定，合同最终结算金额以设计范围对应实际的建安工程结算审定金额为计算基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和投标报价折扣率（折扣率=中标价格/投标限价）计取。若计取的设计费用高于签约合同价，则以签约合同价为最终合同金额。若计取的设计费用低于或等于签约合同价，则以计取金额为最终合同金额。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：         。

设计人项目负责人：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在北京第二外国语学院签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人（提供授权委托书）签署并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，设计人执4份。

（本页无正文，为合同签署页）

发包人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

纳税人识别码：

地    址：

邮政编码：

法定代表人：

设计人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

纳税人识别码：

地    址：

邮政编码：

法定代表人：

签署日期：      年     月     日

第二部分  通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4技术标准

1.4.1适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3专用合同条款约定的其他义务。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3设计人人员

3.3.1除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5联合体

3.5.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.工程设计资料

4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.1对发包人的要求

5.1.1.1发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2工程设计保证措施

5.2.1发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3工程设计文件的要求

5.3.1工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.1因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.1发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1工程设计图纸及设计说明。

7.1.2发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8.工程设计文件审查

8.1设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9.施工现场配合服务

9.1除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10.合同价款与支付

10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件的约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11.工程设计变更与索赔

11.1发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13.知识产权

13.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16.合同解除

16.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17.争议解决

17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、设计人的投标文件、双方达成一致意见的来往传真、电子邮件、会议纪要等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家及地方现行的与本工程相关的规范及标准文件 。

1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

  - 合同协议书

  - 专用合同条款及其附件；

  - 中标通知书；

  - 投标函及其附录、设计人的投标文件；

  - 通用合同条款；

  - 招标文件（技术标准）；

  - 发包人提供的上一阶段图纸；

  - 双方达成一致意见的来往传真、电子邮件、会议纪要等。

1.6联络

1.6.1发包人和设计人应当在5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：            ；

发包人指定的电子邮箱：          。

设计人接收文件的地点：        ；

设计人指定的接收人为：         ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                 。

1.7保密

保密期限：/。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.1发包人其他义务：

（1）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的现场工作条件，但设计人须对其自身和其所委派工作人员的财产和人身安全自行负责。

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：               ；

联系电话：           ；

电子信箱：               ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：           作为发包人的授权代表履行合同中应由发包人履行的职责。

发包人更换发包人代表的，应当提前    天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.1发包人应在   天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2设计人其他义务：

- 设计人向发包人保证，在其提供服务的过程中，将组织资质合乎要求并在同类别项目中富有经验的设计人员，以专业技能、敬业精神、谨慎态度为本项目提供设计服务。设计人及其设计人员要运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责，谨慎、勤奋地履行他们在本合同下的责任和义务。

- 项目负责人应负责全过程设计服务，根据工程需求及发包人要求定期巡视现场。项目负责人或专业设计负责人应按照发包人要求出席各种会议，出现技术问题时，应做到及时解决，并在发包人要求的时间内解决技术问题。项目负责人应全面管理、协调本项目设计团队的设计工作，确保设计团队的团结协作。

- 结构、装修及安装施工阶段至工程竣工备案完成，设计人应根据发包人的要求和需要，派驻现场设计代表，配合施工现场服务。

- 设计人确保其已按照相关法律法规的规定与执行本合同的人员、团队、代理、代表、专业顾问签署了相关合同，设计人保证依法依约向有关员工支付薪酬及相关福利待遇等，如工资，社会保险等，并保证其用工行为（包括指示上述人员执行本合同项下相关工作的行为）符合相关法律法规的规定，上述人员具有执行本合同的完整资质和适当能力，不会导致发包人因此受到任何权利主张或诉讼请求。发包人与上述人员无任何劳动及/或劳务关系。

- 设计人驻场及施工现场巡视应遵守施工现场的相关安全管理制度的约定，非因发包人过错引起的设计人员人身及财产损失，发包人不承担任何责任。

- 设计人应对其人员、财产在履行本合同过程中发生的人身伤亡及/或意外事故等自行承担全部责任。如设计人或其直接或间接雇佣人员在履行本合同过程中，给发包人及其他第三方（包括但不限于工作人员、其他服务人员、监督检查人员等）造成的损害，设计人承担全部责任和损失，并保证发包人免遭一切此方面或与此相关的索赔、索要、诉讼、成本、款项和费用。

- 设计人应为确保高质量做好设计服务的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

- 设计人需开展方案设计、初步设计、施工图设计等。

- 设计人进行初步设计时，应根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，必须按照发包人的意见修改、调整初步设计及概算，使设计成果最终符合本项目的实际需要，合理控制投资，根据批复的立项文件（项目建议书代可研）进行设计。

- 设计人进行施工图设计时，应根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，必须按照发包人的意见修改、调整施工图，使设计成果最终符合本项目的实际需要，合理控制投资，根据批复的设计概算进行设计。

- 在设计阶段，由设计人开展为满足项目设计所必要的专家论证、专家咨询等活动（包含发包人视需要组织必要的专家论证、专家咨询），由此产生的全部费用均已包含在合同总价中，发包人不再承担由此增加的费用。

- 设计过程中发生的超限（包括但不限于绿建、钢结构、消防等）论证、方案优化等涉及的专家论证、专家咨询费用已包含在合同总价中，发包人不再承担由此增加的费用。

- 在设计过程中，需要专业厂家配合设计工作的，由设计人自行寻找厂家配合。由设计人对其自行寻找厂家的任何行为和过错负责，由此发生的费用已经包括在合同总价中。

- 设计人向发包人保证不会在项目中推荐、选用、批准使用影响健康、安全或影响项目竣工后使用寿命的货品、材料或设备；设计人保证其所推荐、选用、批准的货品、材料或设备符合适用法律和设计标准的规定，并参照最新版《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》执行。

- 设计人在保证设计质量的前提下，对材料、设备的设计内容和技术参数保证潜在供应商的非唯一性。在设计文件中，应确保至少有三家以上国内的主流厂家能够生产满足设计要求的产品。如设计文件中存在必要和/或实际的特殊要求，只能由少于三家国内厂家生产，设计人要书面报告发包人研究确定。

- 设计人需按照发包人要求配合发包人办理设计文件的送审报批工作，负责设计联络工作；配合发包人进行相关汇报、专家论证等，具体包括按照发包人和政府有关部门的要求提供图纸、说明、分析、编制PPT汇报文件、效果图等，并根据相关方的合理要求进行调整补充。上述情况涉及的所有费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

- 设计人交付设计资料及文件后，按照北京市有关规定，积极配合本项目各阶段设计文件程序及技术性审查工作，并按照有关方图纸审查结论对设计文件进行修改完善，并负责就有关设计问题与有关方进行沟通解释和说明，直至最终通过政府有关主管部门等的设计审查。

- 根据本项目的实际情况，设计人应根据发包人的相关要求，在合理时间内提供本项目初步设计概算审批等所需图纸、说明、设计概算等资料，并根据审批要求及时修改、完善上述资料，直至本项目通过初步设计概算审批。

- 设计人应配合发包人施工招标提供技术文件，技术文件应满足招标深度要求，明确招标内容包含的所有设备、材料等的规格、型号、外观、性能、参数等技术要求。并对招标工程量清单中所列清单子目的完整性、描述的准确性进行复核，对工程量的准确性进行定性判断。

- 设计人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的确认。

- 设计人按照合同约定向发包人提交的设计文件，设计人应按发包人要求予以签字和盖章，并且签字和盖章应该完整齐全。如果设计人拒绝对上述文件盖章、签字，视为设计人违约，发包人有权与设计人解除本合同。

- 设计过程中发包人要求设计人员外出考察时，设计人应积极配合，相关交通、餐饮、住宿等费用由设计人自行承担。

- 工程项目建设期间，因设计人原因，没在发包人要求的时间及时回复工程施工期间的设计问题，给发包人造成重大损失的，设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。

- 如因设计人提供本合同项下服务产生的任何缺陷、不足或侵权行为而使发包人受到任何第三方提出的任何索赔、诉讼、其他不利请求或受到任何政府部门的处罚或其他不利的行政后果时，设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。

- 初步设计阶段及施工图设计阶段采用BIM三维正向设计、出图，包括但不限于各专业设计模型构建、三维管线综合。在设计工作的各阶段接受发包人及项目管理单位的检查。

- 设计人按照发包人的要求主动配合发包人完成政府主管部门对本项目的监督、检查和审计，并按照要求提供相关审计资料文件，对有关审计问题予以口头和书面解释说明。设计人应无条件配合发包人及其委托的第三方进行项目全过程审计、结算审计及相关资料核查，直至审计结束。

- 初步设计及施工图设计阶段，设计成果要符合绿建二星标准要求。

- 设计人应在批准的投资范围内进行设计，保证设计标准不超批准的金额。应保证设计质量，减少设计变更，如因设计人原因造成最终决算审计确定的金额超过批准的金额，将扣减设计费，扣减金额为（因设计人原因造成最终决算审计确定的金额与批准金额的差额/批准的金额*设计费），最高不超过签约合同价中的初步设计及施工图设计费的30%。

- 设计人需服从发包人聘请的第三方项目管理单位（如有）的管理并执行其制定的并经发包人认可的管理制度。

- 设计分包的专项设计、深化设计的费用已包含在合同总价中，发包人不再承担由此增加的费用。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓          名：          ；

执业资格及等级：         ；

注册证书号：                         ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：                  ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：对该工程项目的设计工作实施全面组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。对项目负责人的授权不能减免设计人在合同上约定的应承担的法定责任。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人向发包人支付违约金人民币10万元/人/次，并赔偿因此给发包人造成的损失，同时发包人有权单方解除本合同。

3.2.3设计人应在收书面更换通知且征得发包人书面同意后7天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人向发包人支付违约金人民币10万元/人/次，并赔偿因此给发包人造成的损失，同时发包人有权单方解除本合同。

3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签署前一周内提供。

3.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人向发包人支付违约金5万元/人/次。设计人未经发包人书面同意擅自更换主要设计人员的，发包人有权解除合同并要求设计人赔偿因此造成的全部损失。

3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作不得分包。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：除禁止设计分包的工程之外且经发包人事先书面同意的方可进行分包。

其他关于分包的约定：设计人资质不能涵盖的专业工程或行业主管部门另有要求的专业工程以及设计人相关专业业绩或人员等不能满足发包人需求的专业工程的设计分包，经发包人事先书面同意后进行分包。未经发包人事先书面同意，设计人不得以任何形式将本合同项下的相关专业工程的设计分包给第三方。分包人出具有图纸，设计人需要在图纸上签章确认。

发包人有权对设计人提出的分包设计项目和专业分包设计人进行实质性审查批准，并对分包人及分包项目具有无条件否决权。分包人的选择应依据相关法律法规，由发包人和设计人共同选择，以发包人签署的《分承包确认表》为确认依据。

发包人收到设计人提交的分包人相关资料后，应在10日内以书面形式提出异议或补充要求，逾期未提出的，视为对分包人及其资质默认同意。

设计人应对专业或专项分包设计人的设计工作进行管理，敦促其遵守本合同中与其服务有关的条款，并在与其签订的分包设计合同中予以规定。涉及土护降等专项设计分包的，设计人应提前15日提交分包方案及三家候选单位资质文件供发包人书面确认。设计人应确保专业分包设计人能按本合同所规定设计进度提交能满足本项目品质、设计技术标准与规范的要求的设计成果。所有专业分包设计人完成的设计文件应由设计人按本合同规定向发包人提交，并对设计文件的质量负责，承担连带责任。

3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人资质或相应证明文件、企业简介、营业执照复印件、正常开业证明复印件、资质证书、主设计师的简历和执业资格证书、专业技术职称证书、同类业绩证明、主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历。

3.4.4分包工程设计费支付方式：/。

3.5联合体

3.5.1发包人向联合体支付设计费用的方式：不适用。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.1工程设计的特殊标准或要求： /  。

5.1.2工程设计适用的技术标准：适用于工程的现行有效的国家、行业和北京市现行技术标准，以及相应的规范、规程等。

5.1.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：无。

5.2工程设计文件的要求

5.2.1工程设计文件深度规定：
（1）符合并满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计及施工图设计的相关要求，满足本项目施工需要及项目建设定位、设计目标或建设项目手续办理要求。施工图须通过北京市施工图数字化审查系统报审并整改至合格。

（2）满足发包人招标及施工深度的要求，各种节点应详细，相关建筑材料、建筑构配件和设备应注明其规格、型号、性能等技术指标，能指导现场直接按图施工的要求；

（3）施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

5.2.2建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 建筑结构设计使用年限为50年。

5.2.3采用BIM三维正向设计，创建项目的三维模型，确保在合同要求的时间内完成达到项目要求的初步设计及施工图设计，并给各专业提供必要的辅助设计，并提供BIM三维模型。初步设计阶段应提供精细度LOD2.0的BIM模型，施工图设计阶段应提供精细度LOD3.0的BIM模型。

5.2.4工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：签订合同后7天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计及施工图设计的进度计划，以及本合同约定的应由设计人负责的全部工作的总体进度计划。

6.1.2工程设计进度计划的修订

如因外部条件发生变化、发包人或政府有关部门要求发生变化或调整导致设计人设计工作内容发生变化或调整时，设计人应于变化发生之日起3个工作日内向发包人提交修订后的工程设计进度计划，并以发包人审核确认后的工程设计进度计划为准执行。未经发包人事先书面同意，设计人不得自行调整工程设计进度计划。发包人对于工程设计进度计划的调整确认，除有明确说明，否则不应被视为对于设计周延长的认可，设计周期延长仍需按照本合同约定执行。

6.2工程设计开始

设计人应当自合同签署之日起开始工程设计工作。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

6.3.2因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后48小时内向发包人发出要求延期的书面报告，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明并提交齐全有效的相应资料证明。若设计人未按本条款执行的，视为该事项不影响设计周期或设计人放弃要求设计周期顺延的权利，设计人无权在事后另行提出设计周期顺延请求。

如因顺延、暂停等原因导致设计周期累计延期超过60日，发包人有权与设计人协商重新议定合同主要条款，包括但不限于设计周期、服务内容、费用等。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在10个工作日内进行审查并书面答复，逾期不答复也不提出修改意见，视为不同意设计人要求的延期。

6.4提前交付工程设计文件

发包人无须因提前交付工程设计文件向设计人支付任何奖励或额外费用，除非双方另有书面协议。设计人不得以提前交付为由主张任何额外报酬。

6.4.1提前交付工程设计文件的奖励：/。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：电子版光盘内容应包括与书面成果一致的全部可编辑文件（包括但不限于DWG、DOC、XLS等格式文件，以及相应的PDF文件，并包含设计概算（广联达软件版、BIM成果及展示平台）。可编辑文件版本需与书面成果保持一致性，且通过专业软件校验，确保电子文件可正常打开、编辑和使用。

8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天，发包人对于设计人设计文件的审查或确认并不减轻或免除任何设计人应承担的责任及义务。设计文件验收标准以国家、北京市及发包人要求为准，未达到标准的，发包人有权拒绝验收并要求限期整改。

8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 5个工作日 内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.3工程设计审查形式及时间安排：初步设计阶段通过发包人或相关管理部门组织的初步设计（如有）及概算评审（如有）；施工图设计阶段通过施工图强制性审查、完成施工图备案。时间根据实际情况安排。

9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：现场办公场所。

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工备案完成的时间内按照派驻至少1名驻场设计师，提供施工阶段的必要的设计工作配合（含土护降相关设计、绿建相关工作）。具体配合服务详见合同附件1。

10.合同价款与支付

（1）单价合同

单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：

  - 设计人为完成本合同规定的设计范围和服务内容所需要的一切费用；

  - 设计人在设计中使用的专利技术和专有技术的使用费；

  - 设计人针对本工程投保相应的设计责任险产生的费用；

下列情况下增加的设计费均包含在合同总价中，发包人不再承担由于下列情况增加的设计费，发包人可根据实际情况相应延长设计周期：

- 发包人逾期提供工程设计资料导致增加了设计工作量或设计费时。

- 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出合理的处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，增加设计工作量或设计费时。

- 发包人负责本项目设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果通知设计人。因发包人合理原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致增加设计工作量或设计费时。

- 因发包人合理原因引起的暂停设计以及暂停设计后复工，由此增加设计工作量或设计费时。

- 其他原因（既非设计人原因，又非发包人不合理原因）引起的暂停设计以及暂停设计后复工，导致设计人增加设计工作量或设计费时。

- 发包人接受设计人提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加设计工作量或设计费时。

- 发包人不能保证提供的设计资料与现场实际情况一致。设计人应充分踏勘现场，熟悉现场现有各系统实际情况。如发包人提供的工程设计资料与现场实际情况不符，设计人应以现场实际情况为准进行设计，由此增加设计工作量或设计费时。

- 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因发包人合理原因造成提交的设计资料存在错误或进行适当修改、调整、增加或变更，由此增加设计工作量或设计费时。

- 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加设计工作量或设计费时。

- 因发包人采纳设计人的建议，由此增加设计工作量或设计费时。

- 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的合理的修改意见超出或更改了发包人要求，由此增加设计工作量或设计费时。

- 对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出合理的要求，设计人应根据新提出的发包人合理要求修改，由此增加设计工作量或设计费时。

- 由于非设计人原因合同解除导致设计人增加设计费时。

本合同签署后，如税率调整，增值税税率按照合同约定的纳税义务发生时点的国家法律法规规定的适用税率执行，但含税总价不调整。

14.定金或预付款、履约担保

14..1定金或预付款的比例

定金的比例/或预付款的比例 /。

14.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：/。

14.3 履约担保

设计人应在收到中标通知书后 15 个工作日内，向发包人提交签约合同价总价款 3% 的履约保证金（人民币：大写          ，小写：           元），履约保证金形式可为银行保函或转账。履约保证金在项目竣工验收合格后 10 个工作日内无息退还。

11.工程设计变更与索赔

11.1设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后7天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明以及齐全有效的证明资料。若设计人未按本条款执行的，丧失要求增加合同价款和（或）延长设计周期的权利，且无权在事后另行提出。

发包人应在接到设计人书面声明后的10天内予以书面答复，逾期未答复的，视为不同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。设计人应就本合同项下所涉及的相关事项、人员、财产购买适当的保险。设计人应保证上述保险是充分的、有效的、合法的。当其雇佣的员工或其他任何人员或及财产因本项目受到伤害、损失时，无论其是否要索赔，设计人都应及时的告知发包人。

13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于设计人使用发包人提供的上述文件的期限要求：自发包人提供之日起，项目通过竣工验收之日止。

13.2关于设计人为实施工程所制文件的著作权的归属：设计人编制的成果文件（包括过程性文件）的著作权（除署名权外）等知识产权独立、排他的归发包人所有。设计人需在成果文件移交时同步提交全部源文件（包括但不限于CAD原始文件、BIM模型工程文件、计算书电子文档）及设计参数数据库，确保发包人获得完整的知识产权及后续使用权。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：

（1）设计人承诺不以任何方式转移、转让、许可、合作、授权、申请/注册知识产权等任何可能影响或限制发包人后续完整权益的方式使用、处分该等知识产权，且同意发包人为本项目之目的自行及/或安排其他主体使用该等知识产权。

（2）设计人应保护发包人的知识产权（包括发包人主动向设计人提供的各类信息、软件数据、经营情况等），设计人和其工作人员不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，亦不得利用该信息为自己谋取利益或侵害发包方权益。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

13.3设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人自行承担。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人的违约金：

合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人退还发包人已付的预付款；设计人已开始设计工作的，发包人按照设计人已完成的实际工作量向设计人支付设计费。各阶段工作量比例表参考《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

14.1.2本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内通知设计人，发包人不承担违约责任。

14.1.3本项目所有款项须在政府资金到位后予以支付。如政府资金到位延迟导致委托人延迟支付服务费，委托人不构成违约责任。发包人受财政资金拨付程序制约导致的支付延误不计入违约情形，但发包人应及时书面通知设计人，并积极协助推进资金拨付，且延迟支付期间不计付利息或违约金。

14.2设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费。

14.2.2设计人无正当理由逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期交付一天（包括法定节假日及公休日），设计人应按逾期部分对应阶段设计费的万分之二向发包人支付违约金。违约金累计计算的基数以逾期阶段设计费为限，且不因节假日顺延。

设计人无正当理由逾期交付工程设计文件累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人依据本款约定解除合同的，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人应返还发包人已支付的全部设计费。

若设计人存在故意或重大过失对发包人造成的损失超过上述违约金上限时，则设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。

14.2.3因设计人设计文件出现的错、漏、碰、缺，导致发包人委托的施工单位无法按计划施工的，由此给发包人造成的损失，包括但不限于施工单位无法按计划施工向发包人主张的损失，以及由此造成发包人整体工程延期给发包人造成的损失等，均由设计人承担。

设计人工程设计文件存在重大质量问题，设计人应承担违约责任，并应按照发包人要求完成修改，若修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费。

14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人应及时改正，造成损失的应赔偿发包人损失，设计人应按分包或转包工程设计费的10%每次支付违约金；发包人选择解除本合同的，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费。

如设计人首次未经发包人同意擅自对工程设计进行分包，发包人应给予设计人7日整改期，整改期内设计人完成整改且未造成实质损失的，可免除违约金责任。整改期届满未改正或造成损失的，仍按本条约定承担违约责任。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，其他情形如国家政策调整、政府指令、上级单位的要求、国家对法律、技术标准等强制性规定的修改，不属于不可抗力，但如因政策调整导致设计标准发生变化，双方应协商合理分担由此产生的影响。

16.合同解除

16.1有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过180天。

16.2发包人解除合同的，应发出书面合同解除通知，合同解除通知到达设计人时合同解除。设计人如对解除合同有异议的，异议期限为设计人收到解除通知合同之日起15天。

16.3发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为合同解除后，对于由发包人原因导致合同解除的，发包人按照设计人已完成的实际工作量向设计人支付设计费。

17.争议解决

17.1争议评审（不适用）

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/ 。

其他事项的约定：/。

17.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付工程设计文件的要求

附件4：设计人主要设计人员表

附件5：设计进度表

附件6：设计费明细及支付方式

附件7：设计任务书

附件8：中标通知书

附件9：投标函及附录

附件10：上级批复

附件11：设计单位营业执照及资质证书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

1.方案设计、初步设计及施工图设计，具体包括但不限于：方案设计、初步设计、初步设计概算、专项设计、施工图设计、施工现场服务。与项目建设相关概算批复范围内的所有设计内容，包括但不限于基坑支护、边坡支护、降水、建筑结构、机电（给排水、暖通空调、消防、强电、弱电、智能化等）、BIM、地下基础、外立面牌匾、室外小市政、室内装饰装修相关设计工作，不包括红线外大市政工程设计、红线内变配电室设计及报审、报装。

施工现场服务和竣工验收阶段的服务等所有设计工作，以及相关报建配合、施工及设备等招标配合、设计变更、工程洽商、设计交底、分部工程验收，现场指导与监督等。协调红线内的电力以及地源热泵等专业深化设计的工作，对其设计方案及初设图纸和施工图进行审核，提供咨询意见。

2.本项目设计人应承担主体设计（建筑、结构、机电、市政）及关键性工作。专项设计根据项目需要，由设计人与分包设计人签订设计分包合同，本项目专项设计包括：重点空间的室内精装修设计（含机电配合设计，具体空间范围以发包人书面确认为准）、智能化设计、绿建设计（以现行的北京市绿色建筑评价标准以及星级要求为设计依据）、景观设计等。

3.除专项设计内容及协调红线内的专业深化设计内容以外，应在施工总承包单位进行专业分包工程/专项供应项目招标阶段，相关图纸均需设计到满足编制工程量清单深度。

4.本次设计内容包括项目配套小市政管网施工图，不含高压外线及燃气外线。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务阶段。

三、各阶段服务内容

（一）方案设计阶段

1.完成本工程的方案设计及比选工作，完成技术选型比选的投资分析工作，提供满足方案报批（如需）深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

2. 根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

3. 配合发包人进行人防、消防、绿化、节水、环保、供电方案及市政管网等方面的咨询、论证并协助发包人完成报批工作；

（二）初步设计阶段

1. 负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

2. 制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改；

3. 根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，编制初步设计概算，合理控制投资。

（三）施工图设计阶段

1. 负责建筑、结构、给排水、暖通、电气、室内精装修等专业从方案设计至施工图设计的全过程设计工作；配合甲方聘请的标识、智能化等专项设计顾问完成图纸调整与深化，按政府及甲方要求提交各阶段设计成果并进行成果汇报，设计深度满足国家规范及设计任务书要求。

2. 负责室内精装修专业全过程设计：

（1）方案阶段：提供各空间平面图、效果图、典型立面示意图、主要材料样板及设计说明等。效果图须真实反映空间尺度、造型、材料质感、光影效果，并包含与整体风格匹配的软装、家具及配饰。

（2）施工图阶段：提供完整的平、立、剖面图、节点大样图、设计说明、材料样板，含所有固定家具部品设计；协助甲方组织橱柜、固定家具等部品深化设计，审核精装修相关图纸，整合机电、消防等专业末端点位，确保布局统一、图纸可施工。

（3）限额设计：乙方须在甲方提供的限额内完成设计，各阶段同步提交对应概算文件，确保预算不超限额。若超出限额，乙方须无偿调整至满足要求。

3. 建筑及各相关专业须配合室内精装修设计，完成建筑施工图及必要修改，在施工图中落实精装点位，并完成精装机电二次深化设计。

4. 配合电梯、智能化、泛光照明、标识、燃气、热力等专项设计单位，完成相关专项（二次）设计对接与图纸审核，出具书面审核意见并完成必要的施工图修改；对分包专业图纸进行签字确认，确认与本设计相关内容；协助甲方完成影响建筑效果与品质的建筑材料、设备选型工作。

5. 配合甲方完成招标工作，提供招标用图纸、技术标准，负责图纸答疑及相关技术支持。

6. 定期组织各设计顾问及甲方召开设计协调会，编写会议纪要，并将经甲方确认的会议内容落实到设计成果中；参加甲方组织的材料、设备选型定板、招标等相关工作。

7. 完成施工图晒图、文本书写等相关支持工作，整合全部专业设计文件与成果，确保完整统一。

8. 按项目进度及时提供报审图纸，协助甲方完成报审报批工作，并根据审查意见在合同范围内修改完善，直至审查通过；对甲方提出的审核意见及时响应、修改落实，确保设计意图实现。

9. 负责各专业间设计界面与交叉工作的统筹协调，对各专项深化图纸进行审核、签认；按《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 版）及中国现行规范、北京市相关要求完成设计，确保施工图满足现场施工需要，否则须无条件及时完善。

10. 根据甲方要求，绘制给水、排水、中水、消防、热力、制冷、通风、强电、弱电等关键部位管线综合平面图与剖面图，确保管线布局合理、有序、可施工。

（四）施工配合阶段

设计单位应依据政府相关部门及发包人批准的施工图设计，开展相关工作。

1.设计单位应进行工程施工前的设计交底(包括图纸会审、解释和说明)工作，审查与设计有关的施工提案文件；

2.根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

3.提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

4.应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

5.设计单位应协助发包人和监理单位审查施工组织设计、专项施工方案等重要的施工技术文件并书面提交审查意见书；

6.对施工中出现的设计问题和发包人提出的修改设计要求，设计单位应及时给予答复并提交设计变更单，协助发包人办理相应的审批手续以获得相关部门的批准，及时对工程洽商进行审核和确认；

7.设计单位应提供施工现场服务，根据发包人要求及工程进度要求，施工全过程要求指派有相当资历和能力的设计代表，及时解决工程中与设计相关的问题；设计现场代表要求：设计单位需派遣至少1名设计代表负责工程施工期间工程设计的联系工作。

8.设计单位应协助发包人和监理工程师审查本项目各系统运行调试方案并参与调试；

9.设计单位应按发包人通知的时间参加工程的中间验收、主体结构验收和竣工验收，并按常规要求，在需要由设计单位确认的施工文件、图纸上签字盖章，并在验收记录文件上签署意见。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | / |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

附件3：

设计人向发包人交付工程设计文件的要求

1.设计文件提交的时间

在正式设计文件提交之前设计人应事先提交一份设计文件清单以便发包人进行查收。

具体设计进度如下：

（1）方案设计：

自合同签署后按项目总进度计划提交符合合同约定的方案设计文件。

（2）初步设计：

自合同签署后按项目总进度计划提交符合合同约定的初步设计文件及设计概算。

（3）施工图设计

自合同签署后按项目总进度计划提交符合合同约定的施工图纸文件。

2.设计文件提交的份数

（1）方案设计阶段，设计人应按合同约定的设计深度要求及发包人的要求出具设计成果文件，以满足发包人的项目建设要求，双方约定提交完整的设计成果文件的数量为5套，并提交全部方案设计文件的电子版5套。

（2）初步设计阶段，设计人应按合同约定的设计深度要求及发包人的要求出具设计成果文件，以满足发包人的项目建设要求，双方约定提交完整的设计成果文件的数量为4套，并提交全部初步设计文件的电子版6套（光盘）。按照发包人及设计概算报审要求的数量提供设计概算文件。

（3）施工图设计阶段，设计人应按前述设计深度要求，按照发包人的要求出具施工图纸，以满足发包人的项目建设要求，双方约定提交施工招标图纸的数量为8套、电子版3套（光盘）和完整施工图纸的数量为8套、电子版3套（光盘）。

（4）工程施工阶段的各种修改设计图纸8套、电子版3套（光盘）；签字盖章的设计变更文件8套；其他各类报告及资料提供的份数应满足建设单位的要求。

（5）设计阶段和施工阶段的设计联络文件一式两份，以书面形式递交，书面文件需盖章方为有效。

（6）超过本合同约定的图纸份数或者其它相关方需要的，由图纸所需方向设计人支付出图工本费用。

（7）图纸交付地点：发包人指定地点。

（8）其他成果交付的时间和数量满足发包人要求：

①技术部分文本文件要求：电子版U盘1份（包含：PDF+最终Word版响应文件）。

②方案成果要求：设计说明、建筑效果图、室内效果图、相关的设计图纸（如平面、立面、剖面等）、设计估算等。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 技术职称及执业资格 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

设计进度表

| 序号 | 设计过程 | 设计时间（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 10 | 合同签订后10日历天 |
| 2 | 初步设计阶段 | 15 | 方案设计成果经发包人书面确认后15日历天（自收到发包人书面确认函次日起算，不含多规合一报审、沟通及调整相应设计成果的时间） |
| 3 | 施工图设计阶段 | 25 | 发包人确认后25日历天 |

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：（含税）     大写：

二、设计费总额构成：

（一）工程设计基本服务费用：总价：       （含税）

（二）工程设计其他服务费用：无

（三）合同签订前设计人已完成工作的费用：无

（四）特别约定：无

三、设计费（签约合同价）计算明细

（一）设计费的计算依据：参考（原）国家发展计划委员会、建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算。

（二）设计费的计算过程：

招标文件中的设计费限额及《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)

设计费计算过程：

本项目建安费          万，复杂系数 1.0，专业系数 1.0:

。

四、设计费支付方式

（一）各阶段支付方式如下表：

（1）第一次支付：不超过财政批复金额的80%或签约合同金额的80%，设计人在通过施工图审查后，发包人在15个工作日内支付；

（2）第二次支付：设计费剩余全部金额，经发包人书面确认，设计人向发包人提交付款申请、增值税发票，经发包人审核后30个工作日内；

（3）中标人需提交合同金额的 3% 作为履约保证金，自项目竣工验收合格后 10 个工作日内无息退还。履约保证金形式可为银行保函或转账。

签约合同价为暂定，合同最终结算金额以设计范围对应实际的建安工程结算审定金额为计算基数，按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和投标报价折扣率（折扣率=中标价格/投标限价）计取。若计取的设计费用高于签约合同价，则以签约合同价为最终合同金额。若计取的设计费用低于或等于签约合同价，则以计取金额为最终合同金额。

（二）在满足上述所约定的付款条件后，设计人应在发包人付款前向发包人提交相应的付款申请单、阶段质量自评报告，并根据发包人要求开具相应金额的合法的增值税发票；否则发包人有权暂缓支付直至收到前述合格付款申请单及发票，且不承担任何违约责任和（或）损失赔偿责任。

（三）设计人收款账户信息：

开户名称：

银行账户：

开户行名称：

地址：

电话：

（四）发包人账户信息：

开户名称：

银行账户：

开户行名称：

地址：

电话：

附件7：

设计任务书

一、项目概况

项目名称：北京第二外国语学院延庆校区致知楼、德勤楼及综合实训楼改造项目

1.招标人：北京第二外国语学院

2.项目建设地点：北京市延庆区湖南东路8号，北京第二外国语学院延庆校区内。

3.项目概况：

（1）主要建设内容：

1、1#致知楼

建筑面积约5118.43㎡，共4层（局部5层），建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现状为教室。本次根据校园整体建设规划条件，对其外立面（不含外窗）进行改造，内部功能不作调整。

2、2#德勤楼西侧

建筑面积约3013.87㎡，共4层，建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现功能为实验实习用房等。本次应根据校园整体建设规划条件，对其内部及外立面进行综合改造，改造后为实验实习用房、院系办公室等。

3、3#德勤楼东侧

建筑面积约2249.07㎡，共4层，建设年代为2001年，建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构，现功能为教室及行政办公室。本次对其内部及外立面进行综合改造，改造后为实验实习用房、院系办公室等。同步根据房屋安全鉴定报告及现行规范，完成抗震加固综合改造设计，确保结构满足使用安全及整体抗震性能。

4、4#综合实训楼

总建筑面积约11450.10㎡，地下建筑面积约1475㎡。地上6层，地下一层，建设年代为2015年，建筑结构类型为框架-抗震墙结构，现功能为实验实训教室及设备用房。次对其内部及外立面进行综合改造，改造后为教室、实验实习用房、图书馆、师生活动用房、设备用房等。

以上改造内容涉及的专业包括：用地范围内相关建筑物、构筑物有关的总平图、建筑、结构、给水排水、供暖通风与空气调节、建筑电气、消防等专业。

涉及的专项设计包括（根据项目需求确定）：室内设计、景观设计、泛光照明设计（含楼体泛光、室内照明）、建筑智能化设计（预留预埋）、电梯工程、标识设计、建筑声学设计（如有）、绿色低碳设计、BIM专项设计等。

根据学校现状、十二项校舍指标配置及实际使用需求，统筹考虑学校配电室、消防及其他设备用房等配置位置。

（2）工程位置：本项目建设用地位于北京第二外国语学院延庆校区。

（3）建设项目性质：教室、实训用房、院系办公等。

（4）建设控制规模：1#致知楼面积约5118.43㎡；2#德勤楼西侧，建筑面积约3013.87㎡；3#德勤楼东侧，建筑面积约2249.07㎡；4#综合实训楼，总建筑面积约11450.10㎡，其中地下面积为约1475㎡。

（5）建筑功能：地上部分主要为教室、实训用房、院系办公等。地下主要为后勤附属用房。

6.设计服务阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合服务等。

二、设计依据

1.政策法规类

《北京市绿色学校创建行动方案》

《全面建设节水型高校行动方案（2023—2028年）》

2.设计规范类

中华人民共和国国家及地区有关规划设计的法律、法规、条例和规范，包括但不限于：

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020；

《公共建筑节能设计标准》DB11/T687-2024；

《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021；

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版）；

《绿色建筑设计标准》DB11/938-2022；

《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017；

《装配式建筑评价标准》DB11/T1831-2021；

《公共建筑无障碍设计标准》DB11/1950-2021

注：在参照以上规范进行设计时，需以现时有效的版本为准。参照以上文件但不应仅限于以上文件。

3.校区现状管线资料。

4.校区1：500地形图。

三、项目设计理念及风格

1.设计方案应该符合北京第二外国语学院人文历史精神和校园文化内涵，整体设计方案应与北京第二外国语学定位相符，体现新时代教学楼特点，建筑外观、立面处理和色彩等方面应与校园概念性规划风格应保持配搭，与校园既有建筑协调统一。

2.设计方案应紧密结合地理位置和外部城市环境等特点，采用先进的设计理念和手法，与当地的自然环境相协调，合理利用空间，全面提升本项目的建设品质。

3.在项目经济合理要求的前提下，设计方案应具有鲜明的时代特征和一定的国际化特色，体现二十一世纪建筑科技的发展水平。

4.设计方案应落实节能、节水、节材、降碳及降噪等绿建理念及措施。

- 设计工作范围

方案设计、初步设计及施工图设计，具体包括但不限于：方案设计、初步设计、初步设计概算、专项设计、施工图设计、施工现场服务。与项目建设相关概算批复范围内的所有设计内容，包括但不限于建筑结构、机电（给排水、暖通空调、消防、强电、弱电、智能化等）、BIM、地下基础、外立面牌匾、室外小市政、室内装饰装修相关设计工作，不包括红线外大市政工程设计、红线内变配电室报审及报装。

施工现场服务和竣工验收阶段的服务等所有设计工作，以及相关报建配合、施工及设备等招标配合、设计变更、工程洽商、设计交底、分部工程验收，现场指导与监督等。协调红线内的电力以及地源热泵等专业深化设计的工作，对其设计方案及初设图纸和施工图进行审核，提供咨询意见。

本项目设计人应承担主体设计（建筑、结构、机电）及关键性工作。专项设计根据项目需要,由设计人与分包设计人签订设计分包合同，本项目专项设计包括：重点空间的室内精装修设计（含机电配合设计）、智能化设计、绿建设计（以现行的北京市绿色建筑评价标准以及星级要求为设计依据）、景观设计等。

不得使用未经甲方认可的专利产品以及市场无可竞争替代产品。

如果中标单位不具备招标范围内相关专业工程的设计资质，中标后应将相关内容分包给具有相应资质的单位。

设计单位需提供完整的设计概算，全力配合建设单位完成报审报建工作，直至报批完成，按照建设单位要求完成各部分面积指标，进行设计交底、处理施工中的设计问题、参加并完成工程竣工验收等。

- 设计深度

设计文件编制必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，并满足设计任务书的要求。

本项目共分为方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。各阶段的工程设计文件深度除应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)外，同时必须满足下述要求：

（1）设计图纸应满足《北京市建设工程规划设计技术文件办理指南-房屋建筑工程》（京规自发[2022]373号）要求，设计深度达到建设工程规划许可报批要求。

（2）由建设单位对方案图纸进行认可，并在审定方案后及时编制相关报批设计文件。

1、方案设计阶段

（1）完成本工程的方案设计及必选工作，完成技术选型比选的投资分析工作，提供满足方案报批深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案多规合一报批文件，协助发包人进行报批工作；

（2）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（3）配合发包人进行人防、消防、绿化、节水、环保、供电方案及市政管网等方面的咨询、论证并协助发包人完成报批工作；

(4)负责完成人防、消防等方案，协助发包人完成报批工作。

2、初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、规划、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改；

（3）根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，编制初步设计概算，合理控制投资，协助发包人取得初步设计概算批复。

3、施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协调各专项深化公司的工作，对其深化设计图纸进行签认，提供审核意见，负责协调各专业设计界面交叉事宜；

（5）施工图设计文件、设计成果及深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的要求，并以满足实际施工要求为准。同时应符合中国相关规范、北京市主管部门和发包人的要求；

（6）由设计人提供的所有施工图必须完全满足工程现场施工需要，否则，设计人将无条件地、及时地进一步完善施工图纸；

（7）根据发包人要求，完成绘制关键部位管线综合平面图作为施工指导图纸，这些管线包括但不限于：给水、排水、中水、消防水、供热（热力）、制冷、通风、新风、排风、排烟、强电、弱电等专业管线，此管线综合图纸必须能全面细致的反映各管线之间合理美观的空间布局。

4、施工配合阶段

设计单位应依据政府相关部门及发包人批准的施工图设计，开展相关工作；

（1）设计单位应进行工程施工前的设计交底(包括图纸会审、解释和说明)工作，审查与设计有关的施工提案文件；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会和项目协调会，现场解决技术问题；

（3）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（4）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

（5）设计单位应协助发包人和监理单位审查施工组织设计、专项施工方案等重要的施工技术文件并书面提交审查意见书；

（6）对施工中出现的设计问题和发包人提出的修改设计要求，设计单位应及时给予答复并提交设计变更单，协助发包人办理相应的审批手续以获得相关部门的批准，及时对工程洽商进行审核和确认；

（7）设计单位应提供施工现场服务，根据发包人要求及工程进度要求，施工全过程要求指派有相当资历和能力的设计代表，及时解决工程中与设计相关的问题。设计现场代表要求：设计单位需派遣至少1名设计代表负责工程施工期间工程设计的联系工作。

（8）设计单位应协助发包人和监理工程师审查本项目各系统运行调试方案并参与调试；

（9）设计单位应按发包人通知的时间参加工程的中间验收、主体结构验收和竣工验收，并按常规要求，在需要由设计单位确认的施工文件、图纸上签字盖章，并在验收记录文件上签署意见。

5、其他要求

协助工程资料相关的配合工作应保证时间不少于项目竣工交付后5年。

- 设计周期

设计周期：50日历天，其中方案设计：10日历天；初步设计：方案设计成果经发包人书面确认后15日历天（不含多规合一报审、沟通及调整相应设计成果的时间）：施工图设计25日历天（通过初步设计评审后开始计算）。现场施工配合服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收备案完成为止。

- 设计要求

1、规划布局要求

建筑布局应满足规划及消防退距等国家规范要求，建筑体量布局应在满足功能排布的基础上尽量紧凑、集约，充分考虑与现状校园环境、周边建筑的融合与协调。

- 功能布局要求

2.1 指标表

| 各楼功能建筑面积指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二项功能 | 1#致知楼 | 2#德勤楼西侧 | 3#德勤楼东侧 | 4#综合实训楼 |
| 教室 | 5118.43 |  |  | 488.54 |
| 校园行政办公用房 |  | 1600.00 |  |  |
| 院系及教师办公用房 |  | 1413.87 |  | 1206.13 |
| 实验实习用房 |  |  | 2249.07 | 1312.46 |
| 师生活动用房 |  |  |  | 800.00 |
| 图书馆 |  |  |  | 2637.48 |
| 后勤及附属用房 |  |  |  | 1475.00 |
| 留学生生活用房 |  |  |  | 3530.49 |
| 合计（㎡） | 5118.43 | 3013.87 | 2249.07 | 11450.10 |

- 结构设计要求

本次设计主要包含：结构方案选型及施工图设计、基础方案选型及施工图设计、装配式建筑结构预制构件设计、抗浮设计。

结构方案选型及施工图设计：根据规范要求，选择合理结构方案并最大程度满足功能使用要求和规范设计要求。

基础方案选型及施工图设计：根据建设单位提供的地勘报告，选择合理的基础方案，满足规范要求的受力和沉降等要求。

装配式建筑结构预制构件设计：本工程采用钢筋混凝土结构，根据北京市装配式相关文件要求，进行结构构件拆分，满足地标相应要求。

抗浮设计：根据建设单位提供的抗浮设计水位标高，进行整体结构抗浮验算，选择合理的抗浮方案，满足规范规定的受力和抗浮要求。

节能及绿建设计符合国家节能规范及地方节能标准的要求。

- 给排水设计要求

本次设计包括室内生活给水系统、室内污废水系统及雨水排水系统、消防给水系统和灭火设施、室外给排水消防系统设计。

根据本项目功能及特点，选择合理的给水排水系统形式及设备选型，以保证系统高效运行。

给排水系统方案比选及施工图设计：根据国家规范要求选择合理的给水、排水系统方案。按照国家标准要求完成施工图设计，满足图纸报审、招标及施工要求。

消防水系统方案及施工图设计：根据国家要求选择合理、可靠的消火栓、自动喷水灭火系统方案。按照国家标准要求完成施工图设计，满足图纸报审及消防验收要求。

节能及绿建设计：满足国家节能节水相关规范及甲方绿建评级要求。

- 暖通设计要求

本次设计包括冷热源，本工程红线范围内的室外供热管线设计，空调、供暖、通风，防排烟及通风系统防火，自动控制要求。

5.1 冷热源

（1）冷热源

能源系统采用第三方投资建设本校区的区域能源站，为校区提供冬季热源和夏季冷源。能源站采用地源热泵耦合市政热力系统，冬季供热满足《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》热力生产和供应业管理措施实施意见中的供热方案要求。

建筑能源入口采用与园区市政直连方式，不再单独设置换热系统，能源入口处设置能源计量装置。主体设计单位负责机房内系统设计及上述系统接口对接。

（2）辅助冷热源（独立冷源系统）

不宜水管进出的各类电气机房及消防控制室、各类分散设置使用灵活的值班室、保安、电梯机房等房间，设置变频多联机空调或者分体式空调设备。

（3）室外管线

园区内区域能源站通过园区小市政与本项目建筑直接连接，不单独设置换热系统，在建筑能源入口处设置能源计量装置。

5.2 供暖和空调水系统

（1）空调冷热水

空调冷热水系统竖向不分区。空调冷热水采用异程式布置。空调冷热水采用一次泵变流量运行。

管道系统采取以下平衡和调节措施：新风机组在各区域环路支干管处设置静态平衡阀。新风机组热水回水管上设电动两通阀，通过调节热水盘管的过水量以控制室温。要求电动二通阀的理想流量特性为等百分比特性，常闭型。电动二通阀采用双位式，常闭型，弹簧复位。各楼层水平回水干管有坡敷设，以利于放气和泄水。

（2）供暖系统

在地下有防冻需求设备用房设置散热器供暖系统，采用上供上回单层双管系统，各散热器间采用异程布置。采暖水系统分支环路设置静态平衡阀。各组散热器设置温控阀。散热器采用耐腐蚀性强的铜铝复合散热器。

（3）热量计量

采暖、空调热水在各楼供暖入口处设置冷热量计量装置。

（4）空调冷凝水

机房内空气处理机组的冷凝水排至地面排水沟或地漏处。多联机的冷凝水经管道汇集后，排至清洁间拖布池内或地漏处。风机盘管冷凝水在各层汇集后排至集中设置的冷凝水立管，排至清洁间。

5.3 空调风系统

（1）新风系统

共享公区设置新风系统，新风采自室外，处理后的新风直接送入空调区。

人员密度较高且随时间变化大的区域，实时监测CO2、甲醛、TVOC等浓度，根据其浓度控制新风机组的频率。

（2）空气处理

空调系统设置粗、中效过滤器，采用湿膜加湿方式。

5.4 通风系统

（1）自然通风

各楼均设置自然通风系统。

（2）机房通风

给水泵房、换热机房、污水泵房按照规范要求，设置机械送排风系统,变配电室设置机械送排风系统。

本项目须无超标排放污染源，卫生间排风以及其他设备用房排风口设置在高位或侧墙排放，避免向行人通过区域排热、排异味。

（3）卫生间通风

卫生间、淋浴室设置机械排风系统，自然补风。每间卫生间按换气次数12次/小时分别设置排风扇，屋顶按区域设置集中排风机。卫生间采取防止倒灌的措施，设置与风机联动的电动风阀及防倒灌风帽。

（4）其他

给水泵房，分别独立设置机械送排风系统，送风采用两管制新风机组，新风机组设送风机和热水盘管，另设排风机。新风机组和排风机连锁启停。在空调水管上设电动水阀，在夏季和过渡季，关闭电动水阀，室外新风直接送入机房；在冬季开启电动水阀，冬季室外新风经加热处理后送入机房。

垃圾间、开水间、库房等房间设置排风系统，将污浊空气通过活性炭净化器净化后排向室外，补风由其它房间、走道等房间进入，维持房间负压环境的需求。

5.5 供暖空调系统监控要求

（1）监控原则

暖通空调动力系统采用集中自动监控，纳入楼宇自动化管理系统。采用集中控制的设备和自控阀均要求就地手动和控制室自动控制，控制室能够监测手动/自动控制状态。

（2）空气处理和通风装置主要自控项目

1）新风机组

送风温度控制水路电动阀开度；湿度变化平稳的送风管道内空气湿度（典型房间空气湿度）控制空气加湿设备启停（加湿阀门开闭（开度））（加湿设备加湿量）；根据室外空气状态改变送风机风量，及对应排风机的最大和最小风量控制。

2）其他

空气处理机组和新风机组根据加热盘管的防冻温度，进行风机、对应水阀、风阀及报警设备的联锁控制。（卫生间排风、为各层空调机组集中送新风等）总排风（送风）机根据末端排风扇（空调机组）的开启台数，改变风机转速和风量。

通风机与对应风阀的联锁控制。（冬夏季（人员密度相对较大且变化较大的房间）根据室内CO2浓度检测值，实现最小新风量控制。）

5.6 防排烟和气体灭火房间通风系统主要控制项目

（1）加压送风系统

火灾探测报警系统和中控室控制加压送风机启动，合用前室常闭加压送风口由火灾探测报警系统和中控室控制，并能现场手动开启并联锁加压送风机启动。楼梯间和合用前室压力控制加压送风机旁通风阀的开闭。

（2）排烟系统

常闭排烟口和排烟阀就地手动开启和由火灾探测报警系统和中控室控制开启，并联锁开启排烟风机。排烟补风机与排烟风机联锁开闭。火灾探测报警系统和中控室控制平时通风与排烟或补风合用系统的设备、风阀动作，转换至火灾控制状态。

- 火灾探测报警系统和中控室控制气体灭火房间风阀关闭，火灾后中控室或防护区外手动打开排风道电动风阀和排风机。

5.7 防火

（1）防烟系统

优先选用自然通风方式，按照规范要求在楼梯间、前室、避难走道设置正压送风系统。

（2）排烟系统

满足自然排烟条件的场所采用可开启外窗进行自然排烟。

5.8节能及绿建设计

符合国家节能规范及地方节能标准的要求，并满足项目绿建设计要求。

- 电气设计要求

6.1 设计范围

负责项目红线范围内所有强电系统设计（含室内外配电、照明、动力、防雷接地等）,包括照明配电系统；动力配电系统；防雷与接地系统；电气火灾监控系统；电气抗震设计；电气节能设计及其它国家规定的设计范围。

6.2 照明系统

本项目各场所一般照明的照度值符合国家标准《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）的规定。

6.3 节能、控制及管理的技术应用

（1）智能配电系统，设置电力监控及管理。

（2）能耗管理与分析：设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

（3）垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

（4）空调机房专用控制系统，水泵变频、主机带通信接口。

（5）照明控制：光控与调节，眩光控制。

6.4 火灾自动报警系统及消防联动系统

火灾自动报警系统采用集中报警系统。楼内设置火灾自动报警及消防联动系统。消防控制室设置于首层，消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。

- BIM设计技术要求

| 专业 | 工作内容 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | 建筑空间 | 1）需要表达标高、轴网、墙体、门窗、楼梯、扶梯、阳台、雨篷、台阶、车道、管井、等所有建筑构件尺寸信息。 2）需要表达天窗、地沟、坡道等其他建筑构件尺寸信息。 3）需要表达固定家具、卫生洁具、水池、台、柜等固定建筑设备和家具尺寸信息。 4）需要表达栏杆、扶手、功能性构件等建筑构件尺寸信息。 5）需要表达墙定位、墙厚、门洞尺寸及定位、墙机电留洞尺寸、房间面积等尺寸信息。 6）需要表达墙体、楼板等构造做法信息。 7）需要表达门窗的分类、规格尺寸 (门种类、数目、尺寸以属性值输入)、门的开启方向。 8）需要表达各类分区及房间的功能、名称、编号、面积等信息。 |
| 结构 | 结构构件 | 1）桩基础、筏形基础、独立基础（包括且不限于主体、集水坑）个数或部分限定要求等结构构件尺寸、材料信息。 2）梁、柱、板、剪力墙、楼板开洞、剪力墙开洞、楼梯（包括且不限于女儿墙、出屋面管井）等结构构件尺寸、材料信息。 |
| 机电 | 包括但不仅限于：空调、采暖、给排水、雨水、消防、强电、弱电、小市政及相关大市政、室外园林给排水及照明、照明配电、室外场地排水等。 | 1）机电各专业的所有管道。 2）机电各专业的设备。 6）管综碰撞。 7）可以通过管综模型可以生成管综平面图和剖面图，复杂区域方案优化。 8）配电室、消防泵房及水池、中水站、专业设备机房模型单独提交，建立全尺寸设备三维模型。 |
| 小市政 | 红线内管线综合 | 1）完成红线内小市政管线综合。 |
| 编码 | 构件分类编码 | 所有模型构件应根据相应的标准要求录入构件分类编码。 |

备注：以上各专业的设计要求为初步要求，需根据实际情况进行设计和调整。

- 技术标成果要求

内容要求：

（1）文字说明，包括工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明、技术经济指标等。（此部分内容与方案册统一装订）

（2）方案图册（设计图纸）：

①总平面图（用地范围）

②设计概念、功能分区、流线等必要的设计分析图

③建筑效果图（用地范围鸟瞰及建筑主要角度人视效果图）

④主要楼层平面图

⑤建筑主要立面及剖面图

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

（1）投标人须具有有效的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质及以上资质；

（2）投标人拟派项目负责人须具备设计相关专业高级及以上专业技术职称，国家一级注册建筑师或结构师资格；

（3）投标人拟派项目负责人在确定中标人时不得担任其他在施项目的项目负责人；（投标人需提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时 参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目投标。（投标人需提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件（本项目不适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

投标人名称（加盖公章）：

日          期：    年    月    日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

（同类项目业绩，企业实力，拟派团队人员情况，设计说明，工作进度安排方案，设计方案，合理化建议方案，设计质量保障措施，服务承诺等）

- 业绩清单

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 金额（万元） | ## 签约时间 | ## 采购人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |

注：

- 提供同一甲方多个同类业绩只能算一个业绩。

- 类似工程的设计项目案例指承接过单体建设规模5000(含)平方米以上类似改造设计业绩。

- 需提供合同关键页（包括但不限于封面、工作内容、合同金额、签订时间、盖章等）复印件并加盖公章，未提供不得分。

- 项目负责人简历

| ### 姓名 |  |  | ### 年龄 |  |  |  | ### 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 毕业院校 |  |  |  |  | ### 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| ### 学历 |  |  | ### 专业 |  |  |  | ### 岗位 |  |  |  |
| ### 职称证书： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 资格证书： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 序号 | ### 项目名称 |  |  | ### 项目内容 |  | ### 中标/成交金额（万元） |  | ### 担任职务 |  | ### 发包人及电话 |
| ### 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）需提供拟派项目负责人的有效证明文件，包括但不限于身份证、毕业证、注册证书、职称证书、劳动合同或近6个月内其中1个月的社保缴纳证明、工作经验证明文件等复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。

## （2）类似项目设计业绩指具备近五年(2021年06月至2026年06月)承接过单体建设规模5000(含)平方米以上类似改造设计业绩。

- 项目团队主要设计人员清单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 技术职称及执业资格 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：需提供项目团队其他成员证明材料，包括但不限于团队成员名录，身份证复印件，劳动合同复印件或近6个月中任意1个月社保缴纳证明，毕业证，职称证书或注册证书，其他业绩证明文件等复印件，并加盖投标人公章。

- 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：