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[bookmark: _Toc30166][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：HYJC-GC-2026-154/01
2.项目名称：2026年园区基础修缮
3.分包名称：2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包
[bookmark: _Hlk157786297]4.采购方式：竞争性磋商
5.项目预算金额：216.62万元，（其中第一包预算金额：129.28万元；最高限价为：129.28万元）
6.采购需求：
	包号
	标的名称
	数量
	质量标准
	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	建设地点
	简要技术需求或服务要求

	01
	防水工程
	1项工程
	合格
	达标
	北京市密云区西统路北京市大数据中心灾备园区内（辅助生活楼、辅助设备楼）
	本工程主要针对北京市大数据中心灾备园区内的辅助生活楼与辅助设备楼，旨在解决其存在的防水及修缮问题。具体工作范围包括：a.辅助生活楼和辅助设备楼墙面防水修缮；b.辅助设备楼建筑基层防水修缮及排水改造；c.辅助生活楼宿舍卫生间防水拆除新做等，供应商按照采购人要求完成本项目下全部工作内容并通过竣工验收。本工程采用设计-施工（EPC）总承包模式，成交供应商对本包的工程范围、设计质量、材料设备采购、施工安装、调试、验收及质保负总责。本工程由成交供应商负责本工程的深化设计方案编制（或出具符合规范要求的施工大样/节点图）及全部施工工作，具体详见采购需求。


注：供应商必须针对本项目所有内容进行响应，不允许拆分响应。
7.合同履行期限（工期）：120日历天，其中设计周期30日历天，施工周期90日历天。实际开工时间以采购人发出的开工通知中载明的开工日期为准，施工期间按要求进行的停工时间不计入工期时间。）
8.本项目是否接受联合体：是。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务：否。
3.2 其他特定资格要求：
①供应商需具有行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包贰级及以上资质。具有行政主管部门颁发的有效的建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质（或工程设计综合资质）；
②或由具备上述设计资质的设计单位与具备施工资质的施工单位组成联合体；
③总包单位或联合体成员中的施工单位应具备有效的安全生产许可证；
④供应商（或联合体）须同时满足：
拟派总承包项目经理，具备有效期内的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效安全生产考核合格证书（B 本），且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；总承包项目经理可兼任本包施工负责人，不另设施工项目负责人岗位。
拟派设计负责人，具备有效期内的二级及以上注册建筑师资格。
另设施工项目负责人岗位需具备有效期内的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本)，并提供该负责人在确定成交人时无在建项目承诺函。
以联合体响应的，总承包项目经理由施工方派出、设计负责人由设计方派出，联合体协议须明确总承包项目经理归属及设计管理责任划分。
⑤外地来京施工企业须提供北京市住房和城乡建设管理平台企业登记公开信息网页截图（加盖单位公章）；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年9月3日至2026年9月10日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版磋商文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
截止时间：2026年9月17日9点30分（北京时间）。
地点：北京市通州区新华东街116号数字经济智城园会议室。

五、开启
时间：2026年9月17日9点30分（北京时间）。
地点：北京市通州区新华东街116号数字经济智城园会议室。

[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴、支持本国产品，政府采购政策具体落实情况详见磋商文件。
2.本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【项目信息】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载竞争性磋商文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，其响应无效。
3.本项目公告仅在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。除上述外，我单位不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的采购信息均为非法转载，均为无效。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市大数据中心
地    址：北京市通州区留庄路3号院2号楼
联系方式：高子为，010-55521080
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Hlk157786320]名    称：华源骏成（北京）招标咨询有限公司
地    址：北京市海淀区富海国际港16层1601室
联系方式：010-62191699
3.项目联系方式
项目联系人：张馨文、张思维、王卫荣、马明成、陶兴兵、杜建果、程虹
电      话：010-62191699


华源骏成（北京）招标咨询有限公司
2026年9月3日
[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc9236]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc150509270]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1.3
	联合体
	为了便于采购活动开展，如本项目接受联合体，建议以联合体形式参与采购活动的供应商，在联合体确定后，尽早通知代理机构。

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	□不组织
■组织
踏勘时间：2026年9月11日10点00分
踏勘地点：北京市密云区西统路58号
供应商踏勘疑问，应当在踏勘结束当天17:30前书面提交代理机构邮箱，代理机构统一发布澄清通知，不组织现场集中答疑；

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开

	3.3
	演示视频
	演示视频：
■无需递交
□递交

	3.4
	样品
	样品递交：
■不需要
□需要

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	防水工程
	建筑业




	4.9.1
	商品包装、快递包装
	本项目是否涉及商品包装、快递包装：
■否
□是，具体要求如下：___________。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体要求：本项目报价采用的计价方式为工程量清单计价。
报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）统一组织踏勘现场，自行测绘、核实实际工作量，编制详细的工程量清单及报价；
（2）甲方提供的采购需求；
（3）磋商文件的澄清、补充和修改文件；
（4）建设工程设计文件及相关资料；
工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：25000元。
磋商保证金收受人信息：
[bookmark: _Hlk150278262]开户单位：华源骏成（北京）招标咨询有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司北京白石桥支行
账 号：11050501040025575
注：在采购活动结束后，磋商保证金将按照供应商单位交款账户原路退还。

	11.6.2
	
	为保证成交供应商磋商保证金的及时退还，成交供应商应在政府采购合同签订后1个工作日内，通过其在本项目登记备案的邮箱向采购代理机构发送邮件告知准确合同签订日期，履行告知义务。
成交供应商发送邮件标题应为“xx合同已签订，请退还磋商保证金”，邮件正文应为“项目编号+项目名称+合同签订日期（年月日）+其他需要说明的事项（如有）”，并将合同关键页（包含采购项目名称、合同签订日期、双方盖章内容）、代理服务费付款凭证（适用于成交单位支付）作为附件上传。
采购代理机构接收邮箱为huayuanjuncheng789@163.com。
如成交供应商未按要求及时发送通知邮件，由此导致的逾期退还磋商保证金等责任由成交供应商承担，采购代理机构不承担相应责任。

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2.供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5.《供应商须知资料表》规定的其他情形。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	13.1
	响应文件份数
	响应文件的份数：
《响应文件》：正本1份，副本3份。
《响应文件电子文档》：1份（U盘）。电子文档应同时包括：
（1）响应文件正本纸质版（已签字、盖章）的扫描件（PDF）；
（2）响应文件正本的可编辑版(word)。
电子文档应包括响应文件全部内容。

	13.7
	响应文件构成
	若供应商对本项目的多个包（如有）同时进行响应，则响应文件的编制、包装要求如下：
□不适用；
■按包分别编制和包装；
□统一编制和包装，具体为：
按所报包号由小到大的顺序编制并包装在一册中。供应商需在密封外包装、响应文件封皮及每个章节开始之处标明适用包号。
注：响应文件如内容较多，可分成多本进行编制，并在每本封面上标记清楚，如“响应文件第1本/共3本”。

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：
□得分且最后报价均相同的，以___________得分高者为成交供应商
■随机抽取

	20.2
	最多成交包数量的限制
	如供应商对本项目的多个包同时进行响应，则供应商在本项目中最多成交包的数量：
□不适用；
■不限制；
□限制。

	23.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式：
同第一章《采购邀请》中采购代理机构联系方式。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商，以每个包成交价格为计算基数，参考《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的方式，采用差额定率累进计费方式下浮20%计算。
接收采购代理服务费的银行账号：
开户单位：华源骏成（北京）招标咨询有限公司
开户银行：中国银行皂君庙支行
账	号：3207 6569 0269
缴纳时间：在领取成交通知书前向采购代理机构一次性缴纳。

	-
	违法行为的
处理
	如在采购各环节中出现供应商提供虚假材料谋取成交等违法行为，相关情形将被上报财政部门，并按政府采购相关规定处理。
《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

	-
	其他要求
	工期(合同履行期限):120日历天，其中设计周期30日历天，施工
周期90日历天。实际开工时间以采购人发出的开工通知中载明的
开工日期为准，施工期间按要求进行的停工时间不计入工期时间。
质量标准:合格。
施工现场安全生产标准化管理目标等级:达标。
建设地点:北京市密云区西统路58号。
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供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150509269]一   说明
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164229215]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会、视频演示、样品
3.1 [bookmark: _Hlk150267669][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158790]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 [bookmark: _Hlk150267721]由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
3.3 若《供应商须知资料表》中提出了演示视频的要求，则供应商应按要求提交相关内容。
3.4 本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《供应商须知资料表》。样品的评审方法以及评审标准等内容见第三章《评审方法和评审标准》。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
[bookmark: OLE_LINK2]中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.1 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 [bookmark: _Hlk184803362]根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，如本项目涉及，则其具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   磋商文件
6 [bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc195842888]磋商文件构成
6.1 磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 [bookmark: _Hlk148704551]供应商应认真阅读磋商文件的全部内容。供应商应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。（实质性响应指满足磋商文件实质性要求的响应，磋商文件的实质性要求是指标记了“★”的要求或磋商文件规定了“响应无效”的条款）
7 对磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，并对所有获取磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在首次响应文件提交截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延首次响应文件提交截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc127161441]响应范围、磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为响应无效。
8.2 除磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 [bookmark: _Hlk150267450]除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc195842893]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 供应商为完成本项目所需的在内的一切费用，包含为实施、完成采购项目并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
10.2.2 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。
10.2.3 按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302][bookmark: _Hlk150277954]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，不接受以个人名义交纳的磋商保证金（供应商为自然人的情形除外）。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 [bookmark: _Hlk184203654]交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 [bookmark: _Hlk150277877]供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127161447]响应文件的签署、盖章、装订
13.1 [bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193704]供应商应准备《供应商须知资料表》中规定数量的响应文件正本、副本及电子文档。每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准；电子版与纸质文件不符，以纸质文件为准。
13.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（单位负责人）或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖供应商公章。响应文件的副本可采用正本的复印件。
13.3 联合体响应的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本磋商文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
13.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或加盖供应商公章后才有效。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
13.5 响应文件需牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。
13.6 供应商在磋商过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与磋商时相关响应文件的签章、及业务合作伙伴参与磋商时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商投标专用章或其他印章）。使用非标准公章，未附有效的特别说明函的，其响应无效。
13.7 若供应商对本项目的多个包（如有）同时进行响应，则响应文件的编制、包装要求以《供应商须知资料表》中的规定为准。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127161449]响应文件的包装、标记和密封
14.1 提交时，供应商需将响应文件分以下几部分进行包装、标记及提交：
（1）响应文件：将正本、所有的副本包装在标记为“响应文件《正本、副本》”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；
（2）响应文件电子文档：将响应文件电子文档单独包装在标记为“响应文件电子文档”的包装袋中；若磋商文件要求提交其他电子介质文档（如视频演示电子文档等），则该文档与响应文件电子文档一并封装在同一包装袋中。
14.2 所有包装袋/箱上均需：
（1）清楚标明递交至采购邀请中指明的地址；
（2）注明采购邀请中指明的项目名称、项目编号和“在（提交日期、时间）之前不得启封”的字样；
（3）写明供应商名称和地址。
14.3 如果供应商未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。
14.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
14.5 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式提交的响应文件。
15 [bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774741]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是第一章《采购邀请》中规定的地址。
15.2 逾期送达的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
16 [bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774742]响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.3 开启后，响应文件不予退回。

[bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc195842903]五   评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 开启时，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
17.4 供应商不足3家的，不予开启。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc127151545]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc305158889]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
20.2 供应商在本项目中最多成交包的数量（如限制数量）要求以《供应商须知资料表》中的规定为准。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在第一章规定的网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127161464]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 [bookmark: _Hlk150267853]采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.2.5 [bookmark: _Hlk169596909]接收质疑函的方式：当面提交或邮寄。
24.3 接受询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc127151554]



[bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc487900382]第三章   评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Hlk164354263]一、评审程序和方法
	
1 [bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941]响应文件的资格审查
1.1 [bookmark: _Hlk164354275][bookmark: _Hlk145950361]磋商小组将根据《资格审查要求》中规定的内容，对供应商的响应文件进行检查，并形成检查结果。供应商响应文件有任何一项不符合《资格审查要求》要求的，响应无效，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的复印件

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	包括但不限于：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2供应商资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件。
	提供证明文件的复印件

	4
	磋商保证金
	按照磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内向采购代理机构获取所参与包的磋商文件。注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


2 磋商
1 
2 
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 [bookmark: _Hlk153722376]在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书（如响应文件中已提供，可不再单独提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3 响应文件的符合性审查
3.1 [bookmark: _Hlk153722463][bookmark: _Hlk153722575]磋商结束后，磋商小组将根据《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商重新提交的响应文件（如未对磋商文件作出实质性变动，指供应商提交的首次响应文件及磋商过程中提交的补充材料）进行检查，并形成检查结果。供应商响应文件有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，响应无效，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。
3.2 《符合性审查要求》见下表：

1 
2 

符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	允许补充的情况

	1
	授权委托书
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	未按磋商文件要求提供授权委托书

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆分响应；
	/

	3
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期；
	响应有效期不符合磋商文件要求

	4
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供且签署、盖章的；
	未提供“实质性格式”的文件或“实质性格式”的文件未按磋商文件要求填写、签署或盖章

	5
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
	《采购需求》中★号条款要求供应商提供证明材料，供应商未提供证明材料的

	6
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
	供应商拟进行分包，未按磋商文件要求提供《拟分包情况说明》

	7
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《供应商须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供资质证书复印件的（如有）；
	供应商未提供分包承担主体资质证书复印件的（如有）

	8
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所报产品不含进口产品的；
	/

	9
	国家有关部门对供应商的所报产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商所报产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的所报产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所报产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
	国家有关部门对供应商所报产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的所报产品未提供证明文件复印件的

	10
	公平竞争
	不存在供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	/

	11
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	/

	12
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	/



4 响应文件的澄清、说明或者补正
4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
4.3 [bookmark: _Hlk169597493]供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书（如响应文件中已提供，可不再单独提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者补正将作为响应文件内容的一部分。
5 最后报价
3 
4 
5 
5.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应（指通过了资格审查和符合性审查）的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
5.2 异常低价处理
5.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值_50_%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50 %；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.2.3 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
5.2.5 供应商须提供设计+采购+施工全链条成本构成说明（含设计人工及出图费、设备材料采购价、建安人工机械、措施费、管理费、风险费），仅提供施工成本测算的，不视为有效说明，按异常低价处理。
5.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（或社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
5.4 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6 最后报价的算术修正及政策调整
6.1 [bookmark: _Hlk153985263]最后报价须包含磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组按本章“一、评审程序和方法”第4条规定要求供应商在评审现场合理的时间内进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
6.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
6.2.1 磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述6.2.2-6.2.6项规定修正。
6.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
6.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
6.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
6.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
6.2.6 修正后的报价按本章“一、评审程序和方法”第4条规定经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
6.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
6.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
6.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
6.3.7 残疾人福利性单位按磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
6.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
7 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
7.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
8 提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
8.1 供应商对实质性变动不予确认的（如有）；
8.2 不满足磋商文件★号条款或响应文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
8.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
8.4 [bookmark: _Hlk153985376]“最后报价一览表”、“最后分项报价表”（如有）、“最后报价构成表”（如有）未按磋商文件要求提供，或未按磋商文件要求签署或盖章的；
8.5 供应商的最后报价超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
8.6 [bookmark: _Hlk153985573]“最后报价构成表”（如有）分包履行的内容、金额或者比例超出《供应商须知资料表》中的规定；
8.7 出现可选择性或可调整的报价的（磋商文件另有规定的除外）；
8.8 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
8.9 启动异常低价响应审查程序，未按照磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的（如有）；
8.10 其他：竞争性磋商文件规定的其他情形。
9 评审方法和评审标准
9.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
9.2 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
9.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：当供应商因产品相同、综合评分相同或最后报价相同时将被优先推荐为成交候选人。
9.4 采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。优先采购的具体规定（如涉及）：当供应商因产品相同、综合评分相同或最后报价相同时将被优先推荐为成交候选人。
10 [bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226309790]确定成交候选人名单
10.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
10.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商）。
10.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并编写评审报告。
11 报告违法行为
11.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


[bookmark: _GoBack]二、评审标准
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	[bookmark: _Hlk188622893]1
	项目业绩
	供应商或联合体成员自2023年8月至今（时间以竣工验收证明的竣工时间为准），完成类似EPC 总承包或设计施工一体化项目业绩：每 1 项得 2 分，满分 6 分；纯施工业绩按 0.5 倍折算（每项 1 分）；无类似业绩 0 分。以合同+竣工验收证明为准。并加盖供应商公章，否则不予认可。
	6

	2
	团队配置组织方案
	团队人员配置专业齐全、结构科学合理(技术骨干力量配备满足工作要求)，人员数量充足，相关经验丰富，得9分;
项目团队人员配置专业齐全，但结构合理性欠佳(技术骨
干力量不足)或相关经验不足，得6分；
团队人员配置专业不全，或人员数量明显不足，得3分；
未提供团队的人员名单的，得0分。
	9

	3
	施工方案及技术措施组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得9分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	9

	4
	设计方案
	方案的完整性、全面性
	据供应商提供的设计方案进行综合评审，设计方案可以采用文字表述或者图纸、图片表达的形式。
方案内容完整、描述翔实具体、考虑周全合理可行，得6分；
方案通用、简单，合理性或考虑欠佳，得4分；方案内容不全或存在明显欠缺，得2分；未提供方案得0分。
	6

	
	
	方案的针对性
	方案贴近项目实际，针对性强，得3分；方案考虑项目情况但针对性欠佳，得2分；方案通用简单、针对性严重不足，得1分；未提供方案得0分。
	3

	5
	主要材料设备配备组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	6

	6
	质量管理体系与保证措施组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得7分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	7

	7
	安全、文明和绿色施工保障措施组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	6

	8
	进度保障组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得3分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得2分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得1分；否则，得0分。
	3

	9
	成品保护和工程保修工作组织方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得6分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得2分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	6

	10
	紧急情况处理措施、预案以及抵抗风险的解决方案
	方案内容详实，科学合理、可行，针对性强，完全符合项目特点及要求，得9分；提供了内容完整的方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理、可行，得6分；提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得3分；方案有欠缺，得1分；未提供相关内容，得0分。
	9

	11
	报价
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
注：此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》6.2、6.3、7。
	30

	合计
	100


第4章 [bookmark: _Toc8343]
  采购需求
说明：以下条款中打“★”号的条款为实质性响应条款，如供应商的《响应文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《磋商文件》，其《响应文件》将被拒绝。
1、 采购标的
1. 采购标的
[bookmark: OLE_LINK3]2026年园区基础修缮（分包名称：2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包），1项工程。
2.工程概况
工程名称：2026年园区基础修缮（分包名称：2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包）。
建设单位：北京市大数据中心。
3.采购模式说明
本包采用设计采购施工总承包（EPC）模式。采购人已明确工程范围、功能要求及主要技术标准（详见下文），不提供正式施工图及详细分部分项工程量清单。供应商（或联合体中的设计方）作为总承包人，须对本包承担从方案深化、施工图设计、图审对接、施工安装到竣工图编制的全过程总负责，具体包括但不限于：
(1) 统一组织踏勘现场，自行测绘、核实实际工作量，编制详细的工程量清单及报价；
(2) 按相关规范完成施工图深化设计（含建筑外立面修缮、地下室防水、卫生间防水等全部节点大样图），设计文件须满足 GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》、GB 50210-2018、DB11/T 1832.2-2023 等现行标准；
(3) 对原建筑基层状况判定、防水节点选型、材料适配性负设计责任——因设计深度不足、节点选型不当或基层判定失误导致的返工、渗漏等质量缺陷，由总承包人承担全部修复费用及工期责任；
(4) 按固定总价包干方式报价，报价应包含设计（含施工图及竣工图）、采购、施工、拆除、材料、措施费、规费、税金及全部风险费用；
(5) 成交后，总承包人提交的施工图须经采购人确认，但采购人确认不免除总承包人对设计文件的正确性、完整性、合规性承担的最终责任。图纸确认后按图施工，不得降低使用功能和标准要求。
(6) 计价与风险包干：本合同为固定总价包干。因总承包人设计错误、清单漏项、节点选型不当、规范理解偏差、自行测绘误差导致的费用增加，由总承包人自行承担，合同总价不予调整；因采购人书面确认的需求变更、功能调整、新增范围导致的费用变化，按采购人签证程序审核后调整。市场价格波动、人工材料涨跌、政策调整均不调整总价。
4.本次采购的工程范围：本工程主要针对北京市大数据中心灾备园区内的辅助生活楼与辅助设备楼，旨在解决其存在的防水及修缮问题。具体工作范围包括：
0. 辅助生活楼和辅助设备楼墙面防水修缮：对两栋楼的外立面进行综合修缮，总面积约为2032.11平方米。主要工作内容包括：铲除原有老化、空鼓、开裂的墙面抹灰及涂料层；对铲除后的基层进行修补处理（使用聚合物水泥砂浆）；修复保温层；新做涂膜防水层（采用聚合物水泥基(JS)复合防水涂料，厚度为1.5mm）；最后喷刷新的外墙饰面层（包括耐碱封闭底漆、真石漆及罩面漆）。
0. 辅助设备楼建筑基层防水修缮及排水改造：对辅助设备楼东侧地下室区域进行防水修缮。具体包括：拆除并新做散水及甬路；进行挖土方作业；对墙面进行抹灰并新做防水层；实施土方回填；同时对雨水排水系统进行改造，包括新增雨水排水管及相应的排水井。
0. 辅助生活楼宿舍卫生间防水拆除新做：对辅助生活楼内的共计42间宿舍卫生间进行整体防水改造。工作内容涵盖：拆除原有卫生器具、天棚吊顶、墙面及地面的块料面层；新做楼地面找平层和墙面抹灰层；在墙面和地面新做涂膜防水层；最后恢复墙面和地面的块料铺贴，并新做天棚吊顶。
0. 设计及竣工图编制：供应商须按上述 (a)(b)(c) 工程范围完成全部施工图设计（含节点详图、大样图），并加盖有效出图章及相关专业注册工程师签章；工程完工后须编制完整竣工图，作为验收交付必要条件。
0. 设计与技术交底：
承包人应在开工前 30 日提交全套施工图（加盖出图章及相关专业注册师签章），采购人组织图纸会审。
图审意见承包人须在 7 日内修改闭环，修改不另计价。
承包人须向施工班组进行设计交底，形成交底记录；未交底不得开工。
采购人确认或审图通过不转移承包人对设计缺陷的法定责任。
工程质保期：自本项目验收合格之日起外墙不少于2年、防水不少于5年。
2、 商务要求
1. 实施的时间和地点
实施时间：详见第一章合同履行期限相关规定。
实施地点：详见第一章建设地点。
2. 付款条件（进度和方式）
首款：自本合同生效且财政资金到达甲方零余额账户并可实际使用，供应商开具正规、合法的增值税普通发票起10个工作日内，采购人向供应商支付。（具体金额以财政批复为准）。
· 尾款：供应商提供本合同项下的全部服务并经委托人最终验收合格，且财政资金到达委托人零余额账户并可实际使用，供应商提供了正规、合法的增值税普通发票后10个工作日内，采购人向投标人支付剩余费用（以工程结算为准）。
具体详见第五章合同草案条款相关规定。
3、 技术要求
1. 总体工作要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
解决园区辅助生活楼、辅助设备楼外立面老化脱落漏水、建筑基层（东侧地下室）及卫生间渗水问题，确保楼内设备安全运行，消除安全隐患，恢复建筑使用功能。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本工程必须严格按照以下国家及地方现行标准、规范实施和验收，工程质量等级为合格，且应满足或高于设计方案要求：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018
《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022
《建筑内外墙涂料施工及验收规程》DB11/T 1343-2024（北京市地方标准）
《建筑工程施工工艺规程 第2部分:防水工程》DB11/T 1832.2-2023（北京市地方标准）
《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
《屋面工程技术规范》GB 50345-2019
在实施本项目期间应遵循法律、法规及相关国家、地方、行业标准规范，以最新要求为准。
2. 服务内容及要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：不适用；
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（一）质量标准：合格。
（二）进度要求：按照磋商文件及合同约定工期完成。
（三）施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
★（四）图纸：
设计责任与图纸要求：供应商（或联合体）须在施工前完成本工程全部施工图设计，出具加盖有效出图章及注册建筑师签章的施工蓝图。设计须满足本章 1.2 条所列全部现行国家及地方规范，并对以下内容承担设计责任：
原建筑基层（外立面抹灰层、地下室墙面、卫生间结构面）现状判定及处理方案选型；
防水节点（阴阳角、管根、伸缩缝、穿墙管等）构造做法；
材料与基层的适配性及工艺可行性。
施工图须经采购人确认后方可施工，但采购人确认不转移总承包人的设计缺陷责任。供应商须在响应文件中提供《设计责任承诺书》（单独一页，加盖单位公章）未提供该承诺书，作无效响应处理，承诺对设计质量终身负责，因设计错误导致的返工、渗漏等损失由供应商全额承担。
（五）工程量清单与报价依据：
采购人提供基于现场初步测量的参考工作量说明（详见附件），仅供供应商踏勘时对照参考，不构成正式工程量清单，不作为结算依据。供应商须自行组织现场测绘、核定实际工作量，自行编制完整的工程量清单及报价。
本工程采用固定总价包干：结算时（最终需通过甲方结算审核，根据审定的价格进行结算）除经采购人书面确认的工程变更签证外，合同总价不予调整；因供应商自行测绘误差、清单漏项、设计深度不足导致的费用增加，由供应商自行承担，不得要求追加。
本项目组织统一现场踏勘，供应商必须参加并完成签到。未参加踏勘或未完成签到的，供应商不得以"未充分了解现场情况"为由要求追加费用或工期。
（6） 服务内容及要求
· 性能与质量：工程质量必须完整、准确、无缺陷，达到“合格”等级，并满足1.2条所列全部规范要求。
· 材料要求：所有工程材料，包括但不限于防水涂料、砂浆、保温材料、饰面材料等，必须符合国家及行业标准。其中：
· 墙面涂膜防水层必须使用聚合物水泥基(JS)复合防水涂料，且涂膜厚度不得低于1.5mm。
· 鼓励使用节能、环保认证产品。
安全要求：施工全过程须符合安全生产管理规定，施工现场安全生产标准化管理目标等级为“达标”。项目负责人具备二级建造师及以上资格，并且需配备技术负责人，质量负责人，安全负责人和其他相关管理人员。防水、高空作业等专业人员须持证上岗。
· 技术规格：具体施工工艺、工序及材料技术参数应严格遵循投标方出具的详细施工图纸（蓝图）、工程量清单及前述技术标准。
· 进度要求：具体进场时间以开工证为准，工期(合同履行期限):120日历天，其中设计周期30日历天，施工周期90日历天。实际开工时间以采购人发出的开工通知中载明的开工日期为准。。
· 维修内容：即本采购需求“二、工程概况”中所述的工程范围全部内容。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求；
2.3.1本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。
2.3.2具体要求
（1）节约能源、保护环境
根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：
①如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
②如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在第三章《评审方法和评审标准》中具体规定；
③如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在第三章《评审方法和评审标准》中具体规定。
（2）促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业
根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《采购邀请》。
②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《供应商须知》。
③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第三章《评审方法和评审标准》。
（3）根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），落实支持本国产品政策。
本国产品标准：产品需同时满足以下条件：
在中国境内生产（即在关境内实现属性改变）。
在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
特定产品的关键组件、关键工序需符合在中国境内生产、完成的要求。
支持政策：在政府采购活动中，依法对本国产品给予20%的价格评审优惠。供应商需出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
平等对待：该政策对国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体一视同仁。
3. 项目团队要求
供应商为本包组建实施团队，至少包含以下岗位：
总承包项目经理1 人（可兼施工项目负责人）：全面负责履约；对设计进度计划、设计交底、图纸确认、设计变更闭环、图审配合负直接管理责任，须在进场前 7 日提交设计界面管理计划。
设计负责人1 人（注册建筑师）：负责本包施工图深化、节点图、与原建筑衔接处理，签字确认图纸，不得由无注册建筑师资格人员替代。
施工负责人 1 人、技术负责人 1 人、质量负责人 1 人、安全负责人 1 人（持 C 本）。
防水工、高空作业工等特种作业人员持证上岗（同★条款）。
项目经理、设计负责人在合同履行期内不得更换；确需更换的，须经采购人书面同意且接任人资格不低于原人。
★作业人员：防水工、高空作业等特种作业人员必须持有有效的职业资格证书，持证上岗（注：同一人具备多个证书不重复计取，需在响应文件中提供证书复印件并加盖单位公章）。
4. 履约验收方案
鉴于本项目涉及大量隐蔽工程，为保障工程质量，实行分阶段验收制度，具体验收环节及要求如下：
基层验收：原面层清理、基层处理及保温层修复完成后，由监理单位组织验收，合格后方可进行防水层施工。
防水层验收：防水层施工完成、闭水试验（卫生间）或淋水试验（屋面/墙面）通过后，由监理单位组织验收，合格后方可进行面层施工。
面层及排水系统验收：外墙饰面层、雨水管、排水井施工完成后，由监理单位组织竣工验收，并提交过程验收资料。
工程竣工后，必须通过第三方专业监理单位组织的竣工验收。验收标准为合同约定、设计文件及本需求1.2条所列的全部国家及地方规范。供应商须提交完整、规范的施工验收报告和全套施工过程资料。
[bookmark: _Toc5294]其他见第五章“合同草案条款”。

附件：《工程量清单》
本附件为采购人基于初步踏勘提供的参考工作量，不构成正式工程量清单，不作为结算依据。供应商须自行测绘核实并自行承担量差风险。




第五章   合同草案条款
[bookmark: _Toc7703]合同编号：

北京市大数据中心
工程合同





合同名称： 2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包 
委托人（甲方）：北京市大数据中心
受托人（乙方）：                  

委托人（甲方）：北京市大数据中心
法定代表人：张琳
法定注册地址：北京市通州区留庄路3号院2号楼

受托人（乙方）：
法定代表人：
法定注册地址：
甲、乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方为甲方提供 2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包 服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第1条 工程概况
工程名称：2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包
工程地点：北京市密云区西统路58号
工程内容：本工程包含北京市大数据中心灾备园区辅助生活楼屋面及外立面维修全部工程，包括但不限于：
1、辅助生活楼和辅助设备楼墙面防水修缮：对两栋楼的外立面进行综合修缮，总面积约为2032.11平方米。主要工作内容包括：铲除原有老化、空鼓、开裂的墙面抹灰及涂料层；对铲除后的基层进行修补处理（使用聚合物水泥砂浆）；修复保温层；新做涂膜防水层（采用聚合物水泥基(JS)复合防水涂料，厚度为1.5mm）；最后喷刷新的外墙饰面层（包括耐碱封闭底漆、真石漆及罩面漆）。
2、辅助设备楼建筑基层防水修缮及排水改造：对辅助设备楼东侧地下室区域进行防水修缮。具体包括：拆除并新做散水及甬路；进行挖土方作业；对墙面进行抹灰并新做防水层；实施土方回填；同时对雨水排水系统进行改造，包括新增雨水排水管及相应的排水井。
3、辅助生活楼宿舍卫生间防水拆除新做：对辅助生活楼内的共计42间宿舍卫生间进行整体防水改造。工作内容涵盖：拆除原有卫生器具、天棚吊顶、墙面及地面的块料面层；新做楼地面找平层和墙面抹灰层；在墙面和地面新做涂膜防水层；最后恢复墙面和地面的块料铺贴，并新做天棚吊顶。
详细服务内容及要求见附件1《施工方案》。
4、 承包人作为 EPC 总承包人，对自行完成的施工图设计、工程量清单编制、材料选型负全部责任；因设计错误或清单漏项导致的费用增加，合同总价不予调整。采购人对施工图的确认或审图通过不免除承包人的设计缺陷责任。
5、 设计范围与标准：承包人设计范围包括外立面/防水/卫生间施工图及竣工图，设计标准符合国家相关标准规范。承包人须交付施工蓝图肆套+电子版壹套，竣工图 肆套。
6、 设计文件须满足国家及北京市现行强制性规范，采购人确认不免除承包人设计责任。
第2条 [bookmark: _Toc99437651]服务质量要求及验收
1、乙方为甲方提供的服务质量应符合国家或相关行业的标准。
2、本专业承包工程质量要求应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022、《建筑内外墙涂料施工及验收规程》DB11/T 1343-2016（北京市地方标准）、《建筑工程施工工艺规程 第2部分:防水工程》DB11/T 1832.2-2023（北京市地方标准）、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012、《屋面工程技术规范》GB 50345-2019等相关国家标准实施和验收。
3、该工程应满足或高于原设计方案要求。
4、乙方应按《工作方案》中的具体要求按时完成对应工作，并及时通知甲方及监理方进行阶段性验收，甲方应在接到通知后10个工作日内组织阶段验收，验收合格的，甲方在验收合格报告上签字；验收不合格的，乙方应当在 10个工作日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。
5、乙方完成合同全部工作后应及时通知甲方及监理方进行最终验收。甲方组织验收合格的，甲方在验收合格报告上签字；验收不合格的，乙方应当在 10个工作日内进行返工或调整，并重新提交甲方验收。
6、验收涉及现场闭水试验结果、相关主要材料，包括但不限于防水材料、墙面涂料等的国家检测报告的，测试费用由 乙方 承担。
6、合同最终验收合格后，乙方应向甲方提交如下合同成果：
（1） 服务事项1： 施工验收报告 ；
（2） 服务事项2： 建筑工程质量保修书（附件3） ；

第3条 项目小组及人员要求
1、 双方各指派一名代表作为本项目负责人，项目负责人职责范围包括：施工现场质量、安全管理 。
甲方项目负责人：          ，联系方式：               。
乙方项目负责人：       ，联系方式：                。
2、 项目主要人员要求
乙方配备的项目管理团队（总承包项目经理1人，        。其余人员按需配备）应充分满足建设主体管理的需求，如乙方配备的管理团队不满足管理需求，则乙方应按发包人要求及时补充配备相关管理人员，未能及时补充配备的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付10000元/人的违约金。乙方因增加配备管理人员引起的费用投入由乙方自行承担，甲方不给予任何费用补偿。项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目主要人员的，应当提前 5 个工作日通知甲方，获得甲方书面同意后方可更换。

第4条 [bookmark: _Toc99437652]服务期限
总工期为   天。
计划开工日期：   年   月    日 
计划竣工（验收申请）日期：   年  月  日
如遇到极端天气影响项目施工，则开工时间顺延。

第5条 [bookmark: _Toc99437654][bookmark: _Toc99437655]工程费及支付方式
1、 本合同项下工程费总额为人民币          元（最终以财政预算批复金额为准），大写：          。
2、 甲方将按以下第  （2）   种方式向乙方支付工程费：
（1）一次性支付：甲方于本合同签署之日起 / 个工作日内，向乙方付清工程费。
（2）进度款分期支付（两次）：
第1次付款：本合同签署后，甲方自收到乙方提供的符合甲方要求的发票且财政资金到达甲方零余额账户并可实际使用之日起 10 个工作日内，向乙方支付工程费         即（大写）          （￥        元）；
第2次付款：乙方提供本合同项下的全部服务并经甲方最终竣工验收合格后14日内，乙方向甲方提交竣工结算资料，由甲方组织第三方造价咨询公司对工程进行竣工结算审核，出具审核报告，甲方按最终结算金额自财政资金到达甲方零余额账户并可实际使用之日起的10个工作日内，向乙方支付结算款。
合同执行过程中如未发生变更洽商，合同约定的工程费已经包含乙方完成本合同项下服务的全部费用，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。
乙方应在甲方付款前向甲方开具正规、合法发票，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。因乙方原因（包括但不限于未开具发票、开具发票不符合甲方要求等）导致甲方因财政政策原因未能付款，相应责任由乙方承担。

第6条 履约保证
1、 乙方应于合同签订后于首款支付前向甲方提交合同金额10%的履约保函，即（大写）          分（￥          元整）。乙方应当以金融机构、担保机构出具的保函形式提供，用于保证乙方全面、彻底履行本合同项下的各项义务。履约保函的有效期截止日应不早于       年      月       日，覆盖合同履行及最终验收全过程。
乙方未能按期提交履约保函或所提交履约保函之保证内容（包括但不限于担保事项、金额、有效期、保证方式、支付条件等）无法保证乙方尽数履行本合同义务的，甲方向乙方支付合同款的时间顺延至乙方提交符合约定的履约保函后5个工作日内。
2、 乙方在合同履行过程中存在违约情形的，甲方有权凭履约保函向出函方申请索赔。履约保函无法赔偿乙方违约所造成损失的，乙方仍需依据本合同就超出部分承担违约损害赔偿责任。
3、 本项目最终验收合格，且甲乙双方签署最终验收合格报告之日起_10_个工作日内，甲方向乙方退还履约保函。

第7条 劳务作业人员管理及工资发放
1、 乙方项目负责人： 为本工程劳务实名制管理人员，全权代表乙方负责劳务作业人员进退场信息登记、日常考勤、工资发放等管理工作，劳务实名制管理人员签字确认的工资表、考勤表、劳务作业人员花名册、退场承诺书等资料，乙方均予以认可。 
2、 乙方应当按甲方要求向甲方提供：劳务人员花名册、身份证复印件、工资卡信息（开户行和卡号）、合法劳动用工合同（或加盖乙方公章的复印件）、操作证件等资料并对其真实性负责。乙方未按甲方要求按时提供或拒不提供劳务作业人员的劳动合同、花名册、考勤表、工资核算支付情况及人员变动情况等书面记录，按5000元/次支付违约金。 
3、 乙方应积极配合甲方实施北京市政府相关部门关于劳务作业人员工资支付的管理制度。乙方承诺工程款实行专款专用，不得将甲方支付的工程款用于本合同项下工程之外的目的；如乙方违反该承诺的，甲方有权从后续应付款项中，扣除乙方违反该承诺使用的款项金额。 
4、 乙方应当每月按时足额支付劳务作业人员工资，并支付法定社会保险费用，不得以甲方工程（进度）款未及时支付为由，拖欠劳务所业人员工资，否则每发生一起，乙方应当向甲方承担违约金2万元，且由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担，如确认乙方拖欠劳务作业人员工资属实，甲方有权代乙方支付劳务作业人员工资并从乙方工程款中扣除。劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并在竣工验收前将施工期内工资发放及社会保险支付情况书面提交甲方。否则，甲方有权暂停支付最近一期及以后各期工程款。 
5、 甲方按照乙方提供的劳务作业人员工资表向劳务作业人员支付工资，视为乙方收到等额工程款，双方进行工程结算时，乙方无条件认可。 
6、 如乙方因拖欠劳务作业人员工资导致其讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入甲方、监理办公区或者工程现场妨碍工作人员正常办公，或影响正常施工，或作出任何影响甲方声誉的行为出现时，甲方无需通知或征得乙方同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付，并从乙方工程款中扣除，同时每发生一例，乙方应当向甲方承担违约金2万元。 
7、 若劳务作业人员以劳资纠纷等为由向政府相关部门投诉或对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，乙方应向甲方承担合同价10%的违约金，甲方有权将所支付的款项及违约金从乙方工程款、履约保函中等额扣回，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。

第8条 [bookmark: _Toc99437656]甲方的权利义务
1、 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供各项服务。
2、 甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督和检查。
3、 甲方应按照本合同约定向乙方支付工程费。

第9条 [bookmark: _Toc99437658]乙方的权利义务
1、 乙方应按照本合同约定向甲方提供各项服务，确保服务质量符合法律法规、国家标准的规定及本合同约定或甲方要求；如因乙方提供服务不符合前述要求给甲方造成损失的（本协议中所指损失包括但不限于律师费、公证费、差旅费、向第三人支付的任何费用以及为减小损失、实现债权而支付的其他费用等，下文同义），乙方应予赔偿。
2、 乙方有义务配合甲方或相关单位根据工作需要，对其提供服务情况及项目工程费支出、使用情况进行的监督和检查，出现问题的应及时整改。
3、 乙方应保证为甲方提供服务的员工具备提供本合同项下服务所需的相应资质和许可，并保证乙方人员在为甲方提供服务的过程中，严格遵守甲方的各项规定、服从甲方安排。
4、 如因乙方人员原因，给甲方或第三方造成人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。
5、 未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方。
6、 除双方另有约定外，为本合同相关内容进行专家咨询（验收）、调查研究、分析论证、试验测定、专利申请以及乙方到外地进行调研、收集资料所发生的费用，均包含在本合同的项目费用中，甲方不再承担任何费用。
7、 因乙方原因造成阶段性验收或最终验收超期，导致甲方无法按照合同约定正常付款或给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
8、 [bookmark: _Toc99437663][bookmark: _Hlt99444598][bookmark: _Toc99437665]超出本合同约定内容或工作量 5 %以内的，乙方不再额外收取费用。
9、 乙方应在实施阶段，接受甲方聘请第三方监理单位的管理。
10、 乙方对施工作业和施工方法的完备性负责。
乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
11、 乙方应保证工程施工和人员的安全
乙方应按照国家相关要求采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
12、 乙方负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照国家相关规定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
13、 乙方应避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

第10条 保密义务
1、乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方应对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。
2、乙方应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，乙方应至少采取适用于对自己核心机密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。
3、乙方保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内，对乙方非从事该项目的人员一律严格保密。
4、乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。
5、任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后 5 个工作日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。
6、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。
7、乙方承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后 5 年。
8、承担上述保密义务的责任主体为乙方（含乙方工作人员）。如乙方或乙方工作人员违反了上述保密义务，给甲方造成损失的，乙方均应向甲方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失；如损失数额无法确定的，乙方同意按照人民币 壹 万元赔偿甲方的损失。
[bookmark: _Toc99437667]
第11条 违约责任及合同的解除
1、 甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方不履行或不按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。
2、 乙方未按照本合同约定的期限，向甲方提供服务的，每延迟1日，应向甲方支付本合同项下工程费总额的0.1%违约金,累计延迟超过30日的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付工程费总额 10%的违约金。出现延迟不足1日的，按1日计算。
3、 乙方提供服务不符合本合同约定标准或甲方要求的，乙方应当在甲方规定的期限内进行返工、修改，并重新提交甲方验收；如乙方提供的服务经二次验收仍未通过甲方验收或乙方拒绝按照甲方要求进行返工、修改的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付工程费总额 10  %的违约金。因乙方返工等原因造成乙方提供服务迟延，应承担迟延履行的违约责任。
4、 乙方未按照本合同约定提供专业技术人员团队，或擅自更换人员的，经甲方通知后，应及时予以改正，经甲方通知后仍不改正的或上述情况累计发生3次以上的，甲方有权解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
5、 乙方不接受甲方和相关审计部门对本项目进行监督检查的，或经检查发现存在违法违规情况的，按照国家和北京市有关规定处理。
6、 甲方未按本合同约定向乙方支付工程费的，每迟延一日，应向乙方支付拖欠款项 0.1 %的违约金（违约金总额不超过合同总价的5%）。

第12条 [bookmark: _Toc99437669]争议的解决
[bookmark: _Toc99437670]因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：
（1） 提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决；
（2） 依法向  甲方所在地  人民法院起诉。

第13条 廉政承诺
1、合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。
2、甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。
3、乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

第14条 其他
1、 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的内容，以补充协议为准。
3、 本项目的竞争性磋商文件、响应文件、现场考察、相关承诺、协议、本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力，双方均应遵照执行。如项目招标、投标文件与本合同内容存在矛盾的，按照有利于项目实施及保护甲方利益的方式理解和履行。
	序号
	附件名称

	1
	施工方案

	2
	工程量清单

	3
	建筑工程质量保修书


4、 本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
签署人：                           签署人：
签订日期：                         签订日期：
                                   开户行：
开户名称：
帐号：


附件一：
[bookmark: _Toc185259762]施工方案


附件二：                         
《承包人报价清单》（含设计费、设备采购费、建安费、措施费分项）
《承包人提交施工图纸目录及竣工图》（目录）



附件三：
建筑工程质量保修书

发包人：（全称）：北京市大数据中心
承包人：（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2026年园区基础修缮（防水）工程EPC总承包 签定工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容
1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
2、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，见双方签署的施工总承包合同。

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；因设计节点选型错误、基层判定失误导致的渗漏，承包人无偿修复期不低于20年（防水设计合理使用年限），该责任不因竣工验收合格而免除。
3、装修工程为 2 年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5、供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6、园区内的给排水设施、道路等配套工程为 1  年；
7、其他项目保修期限约定如下：                                                   
8、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起24小时内派人保修。承包人不约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应瓷质设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：  无  

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人：（公章）：                       承包人（公章）：
法定代表：（签字）：                     法定代表人（签字）：
     年   月   日                           年   月   日



第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）


响应文件



项目名称:
项目编号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书
致：_________（采购人或采购代理机构）
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


                                                            华源骏成（北京）招标咨询有限公司
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）其他
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
中小企业划分标准：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业*
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业*
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10



2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：______
日期：______


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A.本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B.供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。




拟分包情况说明
致：_________（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（如涉及，填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日
注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则响应无效。
分包意向协议
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                       乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；



（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件，否则响应无效。




2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					联合体成员名称：______
盖章：______                          盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求（如有）

温馨提示:如本项目要求提供注册建造师证书，请注意根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市(2021)40号文件的要求:
1自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。
2一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
3超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。


4 磋商保证金凭证/交款单据复印件

说明：
1.采用网上银行支付形式提交磋商保证金的，应在响应文件提交截止时间前到账，同时建议在本部分放置凭证/交款单据复印件，否则导致的不利后果有供应商自行承担。
2.采用支票、汇票、本票等形式提交磋商保证金的，应在响应文件提交截止时间前到账，无需在本部分提供复印件。
3.采用金融机构、担保机构出具的保函形式提交磋商保证金的，应确保在响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构即可，无需在本部分提供保函复印件。



[bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc127151556]5 响应书

响应书
致：_________（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起90个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________传真_________________________
电话_________________________电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日



[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc520356218]
6 授权委托书
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：______________
委托代理人（签字或签章或印鉴）：______________
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证明文件复印件
	



供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：______
日期：____年____月____日



7 报价一览表
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900]报价一览表

项目编号：___________          项目名称：___________
	供应商名称
	

	响应报价（含增值税总价，人民币元）
	大写
	

	
	小写
	

	工期（合同履行期限）
	

	质量标准
	

	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	

	建设地点
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。



[bookmark: _Hlk183007602]供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日

[bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255]

8 分项报价表
分项报价表
[bookmark: _Hlk183007635]
	[bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc264969251]序号
	费用组成
	金额（元）
	备注

	1
	工程设计费（含施工图+竣工图）
	
	按工程费 % 或一口价

	2
	 设备采购费
	
	列品牌型号

	3
	建筑安装工程费
	
	按分部分项

	4
	措施项目费
	
	

	5
	规费税金
	
	

	
	合计​
	
	等于总报价



供应商须同时提交以下两份文件，缺一视为未实质性响应：
（1）分项报价表（强制格式，见上述格式）：按"设计费 / 设备采购费 / 建筑安装工程费 / 措施项目费 / 规费税金"五栏列示，合计等于总报价。
（2）已标价工程量清单（强制格式，见下述《已标价工程量清单》（模板））：供应商根据自行测绘、自行设计的施工图纸编制，按分部分项工程量清单逐项填报综合单价与合价，并附计价依据说明（人工、材料、机械单价来源）。工程量误差、漏项由供应商自行承担，结算不调。
（3）已标价工程量清单须与分项报价汇总表金额一致；不一致的，以分项报价汇总表为准。
（4）报价文件未同时提交「分项报价汇总表」和「已标价工程量清单」，或两份文件金额不一致且无法澄清的，视为未实质性响应，作无效响应处理。

《已标价工程量清单》（模板）
	序号
	分部分项名称
	计量单位
	工程量（自核）
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注（对应图纸编号）

	1
	外立面铲除原面层
	m²
	
	
	
	图号 D-01

	2
	JS防水涂料1.5mm
	m²
	
	
	
	图号 D-02

	…
	…
	
	
	
	
	



附注：本清单依据供应商自行测绘及自行设计的施工图纸编制，采购人提供参考工程量不作为结算依据。漏项、量差由供应商承担。
9 合同条款偏离表

		合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可，无须填写下表内容；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
[bookmark: _Hlk150268463]□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk183007712]注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

[bookmark: _Hlk183007718]供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日

10 采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	1. 针对本磋商文件《采购需求》中标注为“★”、“#”条款：
（供应商须对“★”、“#”条款（如有）逐项填写；如本项目《采购需求》无“★”、“#”条款，本部分可为空白。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. 针对本磋商文件《采购需求》中未标注 “★”和“#”条款的偏离情况（请进行选择）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可，无须填写下表内容；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日

11 本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


12 业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同
签订时间
	项目单位
	项目单位
联系人/电话
	项目内容
描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见第三章《评审方法和评审标准》。
2、供应商应随本表附有效证明材料，业绩证明材料应提供复印件，且内容清晰。供应商应将提供的有效证明材料按本表形式及编号顺序进行编排。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。
3、本表中信息如有虚假，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


13 拟派往本项目实施团队情况
[bookmark: _Toc177189258][bookmark: _Toc70687213][bookmark: _Toc182802852][bookmark: _Toc202069432][bookmark: _Toc181504489][bookmark: _Toc176882565][bookmark: _Toc201995954][bookmark: _Toc182802968][bookmark: _Toc181864913][bookmark: _Toc53722878][bookmark: _Toc178491536][bookmark: _Toc177817357][bookmark: _Toc205612715][bookmark: _Toc205612644][bookmark: _Toc177995496][bookmark: _Toc182802768][bookmark: _Toc182205343][bookmark: _Toc182205200][bookmark: _Toc194883191][bookmark: _Toc194888465]13-1 本项目实施团队主要人员名单

	拟担任
职务、分工
	姓名
	职称
	专业
	从业资格
	相关工作年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。


13-2 本项目实施团队主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	职称
	

	身份证号码
	
	职务
	

	毕业学校
	
	专业
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称/成果情况
	担任何职
（负责人/参加者）
	是否已完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK4]注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

14 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
14-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别，绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


14-2 挥发性有机物(VOCs)承诺函

挥发性有机物(VOCs)承诺函

北京市大数据中心:

在参与本次项目磋商中，我单位承诺我单位所使用的产品如属于强制性标准的，执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

如有不实，一切不良后果我单位自行承担!

特此承诺!


供应商名称(加盖公章):                  

14-3 《设计责任承诺书》
《设计责任承诺书》
格式自拟

15 最后报价一览表（磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：_______________     项目名称：_______________

	供应商名称：
	

	最后报价（人民币元）
	大写
	

	
	小写
	

	其他声明（如有）
	

	经磋商后的最后承诺（如有）
	



注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，供应商可以提前准备好此表，磋商后供应商按磋商
小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日

16 最后分项报价表（磋商后提交）

最后分项报价表

	序号
	费用组成
	金额（元）
	备注

	1
	工程设计费（含施工图+竣工图）
	
	按工程费 % 或一口价

	2
	 设备采购费
	
	列品牌型号

	3
	建筑安装工程费
	
	按分部分项

	4
	措施项目费
	
	

	5
	规费税金
	
	

	
	合计​
	
	等于总报价



同时需在磋商结束之日起2日内将修改后的已标价的清单盖章版递交至采购代理机构处，且报价总价与《最后报价一览表》和《最后分项报价表》保持一致。

17 最后报价构成表（如有，磋商后提交）
17-1 最后报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（选择）
	拟分包合同金额（人民币元）

	1
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计：
	


17-2 联合体最后报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型（选择）
	合同金额（人民币元）

	1
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□大型企业
□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计：
	


注：1.仅当本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且供应商拟通过分包或联合体方式实现预留比例时必须提供，否则无须提供；当本项目（包）未预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件。
2.本表为最后报价的详细构成，供应商不得变动分包承担主体、对应拟分包内容，仅可根据最后报价的变化，调整对应分包合同金额。
3.供应商可根据自身响应实际情况，选择一种表格填报提交即可。
4.本表应按包分别填写。
5.此表无需在响应文件中提交，供应商可以提前准备好此表，磋商后供应商按磋
商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________
日期：____年____月____日
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oleObject1.bin
园区基础修缮防水（施工及设计）-汇总表

		费用汇总表

		工程名称：园区基础修缮防水（施工及设计）								金额单位：元         第 1 页 共 2 页

		序号		项目名称		分项合价						备注

						计算表达式				金额

		1		分部分项工程

		1.1		单项工程

		1.1.1		外墙修缮

		1.1.2		设备楼基础防水、新增排水管道

		1.1.3		卫生间防水

		2		措施项目

		2.1		其中：单价措施项目

		2.2		其中：安全文明施工费

		2.3		其中：施工垃圾场外运输和消纳费

		3		其他项目

		3.1		其中：暂列金额

		3.2		其中：专业工程暂估价

		3.3		其中：计日工

		3.4		其中：总承包服务费

		4		规费

				其中：农民工工伤保险

		5		税金

		费用汇总表

		工程名称：园区基础修缮防水（施工及设计）								金额单位：元         第 2 页 共 2 页

		序号		项目名称		送审						备注

						计算表达式				金额

		6		设计费

		7		工程造价





防水1

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：单项工程-外墙修缮												金额单位：元        第 1 页 共 2 页

		序号		项目编码		项目名称与特征				计量单位		工程量		金额（元）

														综合单价		综合合价		其中 暂估价

				外墙修缮

				001		设备楼外墙修缮

		1		911301001002		墙面涂料抹灰铲除
1.墙体类型:混凝土。
2.装饰面材料种类:外墙涂料。
3.基层修补:损坏基层使用聚合物水泥砂浆进行修补。				m²		865.7

		2		910803005002		墙面涂膜防水层新做
1.涂膜品种: 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料
2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚。				m²		865.7

		3		911609003002		墙面喷刷涂料新做
1.喷刷涂料部位:外墙面。
2.腻子种类:外墙专用腻子。
3.涂料品种、遍数:耐碱底漆、真石漆、罩面漆。				m²		865.7

						分部小计(设备楼外墙修缮)

				002		生活、辅助楼外墙修缮

		4		911301001001		墙面涂料抹灰铲除
1.墙体类型:混凝土。
2.装饰面材料种类:外墙涂料。
3.基层修补:损坏基层使用聚合物水泥砂浆进行修补。				m²		2032.11

		5		910803005001		墙面涂膜防水层新做
1.涂膜品种: 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料
2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚。				m²		2032.11

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：单项工程-外墙修缮												金额单位：元        第 2 页 共 2 页

		序号		项目编码		项目名称与特征				计量单位		工程量		金额（元）

														综合单价		综合合价		其中 暂估价

		6		911609003001		墙面喷刷涂料新做
1.喷刷涂料部位:外墙面。
2.腻子种类:外墙专用腻子。
3.涂料品种、遍数:耐碱底漆、真石漆、罩面漆。				m²		2032.11

						分部小计(生活、辅助楼外墙修缮)

						合计





防水2

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：单项工程-设备楼基础防水、新增排水管道								金额单位：元         第 1 页 共 1 页

		序号		项目编码		项目名称与特征		计量单位		工程量		金额（元）

												综合单价		综合合价		其中 暂估价

				001		设备楼基础防水维修

		1		911001009001		散水、甬路拆除		m³		18.75

		2		911001010001		散水、甬路新做		㎡		125

		3		910201003001		挖土方		m³		120

		4		911301003001		墙面一般抹灰新做		㎡		60

		5		910803005001		墙面涂膜防水层新做		㎡		60

		6		910203001001		土方回填		m³		120

						分部小计(设备楼基础防水维修)

				002		新增排水管道

		7		911201001001		混凝土地面拆除		㎡		10

		8		910201006001		管沟挖土方		m³		8

		9		911002002001		排水管道敷设		m		20

		10		911003003001		暗井、雨水井砌抹		个		2

		11		910203001002		土方回填		m³		8

		12		911001016001		混凝土道路新做		㎡		10

						分部小计(新增排水管道)

						合计





防水3

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		工程名称：单项工程-卫生间防水												金额单位：元     第 1 页 共 1 页

		序号		项目编码		项目名称与特征				计量单位		工程量		金额（元）

														综合单价		综合合价		其中  暂估价

				001		卫生间防水

		1		930703014001		大便器拆除				套		42

		2		930703011001		淋浴器(房)拆除				套		42

		3		930703005001		洗脸盆拆除				套		42

		4		911402001001		天棚吊顶拆除				m²		96.4

		5		911304001001		块料、石材墙面拆除				m²		772.2

		6		911202001001		块料、石材面层楼地面拆除				m²		96.4

		7		911209005001		楼地面找平层新做				m²		96.4

		8		911301003002		墙面一般抹灰新做				m²		772.2

		9		910803005002		墙面涂膜防水层新做				m²		772.2

		10		910803011001		地面涂膜防水层新做				m²		96.4

		11		911304003001		块料墙面新做				m²		772.2

		12		911202003001		块料楼地面新做				m²		96.4

		13		911402003001		天棚吊顶新做				m²		96.4

		14		930211025001		其它灯具安装				套		42

		15		930703015001		大便器安装				套		42

		16		930703012001		淋浴器安装				套		42

		17		930703006001		洗脸盆安装				套		42

						分部小计(卫生间防水)

						合计






image2.emf
防水 -  招标工程量清单.xls
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