招标备案编号：

密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程监理招标

招 标 文 件

招 标 人：北京市密云区园林绿化服务中心 （盖单位章）

招标代理机构：北京隆宇达招标代理有限公司（盖单位章）

日    期：2019年9月10日

目		录

第一章  招标公告（未进行资格预审）	10

第二章  投标人须知	12

通用部分	12

1. 总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源和落实情况	13

1.3 监理与相关服务内容和服务期	13

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	14

1.5 招标投标介质	15

1.6 费用承担	15

1.7 保密	15

1.8 语言文字	16

1.9 计量单位	16

1.10 计价货币	16

1.11 踏勘现场	16

1.12 投标预备会	16

2. 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	17

2.4 招标文件的异议	18

3. 投标文件	18

3.1 投标文件的组成	18

3.2 投标有效期	19

3.3 投标保证金	19

3.4 投标人资格、能力、信誉情况	20

3.5 监理与相关服务报价	21

3.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）	21

4. 投标	22

4.1 投标文件的密封和标识（适用于纸质招标投标形式）	22

4.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）	22

4.3 投标文件的修改、补充与撤回（适用于纸质招标投标形式）	23

4.4 投标人发生重大变化	23

5. 开标	23

5.1 开标时间和地点	23

5.2 开标程序	24

5.3 拒收投标文件	25

5.4 开标异议	25

6. 评标	25

6.1 评标委员会	25

6.2 评标原则	26

6.3 评标	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 中标公示	27

7.3 中标通知	27

7.4 合同订立	27

8. 重新招标和不再招标	27

8.1 重新招标	27

8.2 不再招标	28

9. 招标终止	28

10. 纪律和监督	28

10.1 对招标人的纪律要求	28

10.2 对投标人的纪律要求	28

10.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

10.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求	28

10.5 投诉	29

11. 招标文件的解释权	29

12. 需要补充的其他内容	29

附表一 开标记录表	30

专用部分	32

1. 总则	33

1.1项目概况	33

1.2 资金来源和落实情况	33

1.3 监理与相关服务内容和服务期	33

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	33

1.5 招标投标介质	34

1.11 踏勘现场	34

1.12 投标预备会	34

2. 招标文件	34

2.1 招标文件的组成	35

2.2 招标文件的澄清	35

2.3 招标文件的修改	35

3. 投标文件	35

3.1 投标文件的组成	35

3.2 投标有效期	35

3.3 投标保证金	35

3.4 投标人资格、能力、信誉情况	36

3.5 监理与相关服务报价	36

3.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）	36

4. 投标	37

4.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）	37

5. 开标	37

5.1 开标时间和地点	37

6. 评标	37

6.1 评标委员会	37

6.3 评标	37

7. 合同授予	37

7.1 定标方式	37

7.3 中标通知	38

7.4 合同订立	38

12. 需要补充的其他内容	38

第三章  评标办法	39

通用部分	39

1. 总则	40

1.1 评标方法	40

1.2 评标原则	40

1.3 评标程序	40

2. 评标准备	40

2.1 评标委员会成员签到	40

2.2 评标委员会的分工	41

2.3 熟悉文件资料	41

2.4 暗标编码（适用于采用暗标形式评审的）	41

3. 对开标有关情形的确认	42

4. 初步评审	42

4.1 形式评审	42

4.2 资格评审（适用于未进行资格预审的）	42

4.3 响应性评审	43

5. 详细评审	43

5.1 详细评审程序	43

5.2 技术评审	43

5.3 商务评审	44

5.4 报价评审	44

5.5其他因素评审	45

5.6 汇总评分结果	45

6. 澄清、说明和补正	46

7. 废标条件	47

8. 推荐中标候选人	47

8.1 推荐中标候选人	47

8.2 编制评标报告	47

9. 特殊情况的处置程序	48

9.1 评标活动暂停	48

9.2 评标中途更换评委	48

9.3 对发生重大变化的投标人的评审	48

9.4 中标候选人的履约能力审查	48

10. 补充条款	48

附件一  废标条件	49

专用部分	50

5. 详细评审	51

5.3 商务评审	51

5.4 报价评审	51

5.5 汇总评分结果	51

6. 澄清、说明和补正	51

6.1澄清、说明和补正的形式和注意事项	52

10. 补充条款	52

附件一：废标条件	53

废标条件	53

附件二：评标记录表	56

附表1：评标委员会签到表	56

附表2：评标专家声明书	57

附表3：技术暗标编号确认表（适用于纸质招标投标形式）	58

附表4：形式评审记录表	59

附表5：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）	60

附表6：响应性评审记录表	63

附表7：技术评审记录表	64

附表8：商务评审记录表	65

附表9：报价成本分析和评审记录表	67

附表11：其他评审因素评审记录表（不适用）	69

附表12：问题澄清通知	71

附表13：问题的澄清	72

附表14：详细评审评分汇总表	73

附表15：评标结果汇总表	74

附表16：评审意见表	75

续表1 招投标情况书面报告备案表	76

续表2 评标委员会成员评标打分复核意见书	77

第四章  合同条款及格式	78

一、合同通用条件	78

1. 一般约定	79

1.1 词语定义	79

1.2 解释	80

1.3 合同文件组成与解释顺序	80

1.4 通知	80

1.5 保密	80

1.6 著作权	81

2. 监理人的义务	81

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容	81

2.2 监理与相关服务依据	81

2.3 项目监理与相关服务机构和人员	81

2.4 履行职责	82

2.5 守法诚信	82

2.6保险	82

2.7 提交报告	83

2.8 文件资料	83

2.9 使用委托人的财产	83

3．委托人的义务	83

3.1 告知	83

3.2 提供资料	83

3.3 提供工作条件	83

3.4 委托人代表	83

3.5 委托人意见或要求	83

3.6 答复	84

3.7 支付	84

3.8 合理化建议的奖励	84

3.9 保障监理人的权利	84

4. 违约	84

4.1 监理人的违约	84

4.2 委托人的违约	84

4.3 除外责任	85

5. 支付	85

5.1 支付货币	85

5.2 首付款	85

5.3 中期支付	85

5.4 有争议部分的付款	86

5.5 结算	86

6. 合同生效、变更与终止	86

6.1 生效	86

6.2变更	86

6.3 暂停履行与解除	87

6.4 终止	88

7. 争议解决	88

7.1协商	88

7.2调解	88

7.3仲裁或诉讼	88

二、合同专用条件	89

1. 定义与解释	90

1.3 合同文件组成与解释顺序	90

1.5 保密	90

2. 监理人义务	90

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容	90

2.2 监理与相关服务依据	90

2.3 项目监理与相关服务机构和人员	90

2.4 履行职责	91

2.7 提交报告	91

2.9 使用委托人的财产	91

3. 委托人义务	91

3.2 提供资料	91

3.4 委托人代表	91

3.6 答复	91

3.8 合理化建议的奖励	91

4. 违约	91

4.1 监理人的违约	92

4.2 委托人的违约	92

5. 支付	92

5.3 中期支付	92

7. 争议解决	93

7.2 调解	93

7.3 仲裁或诉讼	93

8. 补充条款	93

三、合同格式	103

合同格式一  合同协议书	104

第五章  技术标准和要求	106

1. 监理规范、规程	106

2. 相关服务的规程或规定	106

3. 招标人关于监理与相关服务的管理要求	106

4. 设计文件	106

5. 其他	106

第六章  投标文件格式	107

一、投标函及投标函附录	110

（一）投标函	110

（二）投标函附录	111

二、法定代表人身份证明	112

三、授权委托书	113

四、联合体协议书	114

五、投标保证金（投标保函格式）	116

六、监理与相关服务报价	117

（一）监理与相关服务报价汇总表	117

（二）施工阶段监理服务费计算表	118

（三）相关服务费用计算表	119

七、投标人资格、能力、信誉情况	120

（一）投标人基本情况表	120

（二）投标人企业组织结构框图	121

（三）财务状况	122

（四）近  年完成的类似项目情况表	123

（五）拟投入监理检测设备和工器具清单	124

（六）近  年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录	125

（七）近  年监理服务获奖情况	126

八、项目监理与相关服务机构情况	127

（一）拟投入本项目人员情况汇总表	127

（二）总监理工程师任命书	128

（三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺	129

（四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）	130

（五）总监理工程师工作履历表	131

（六）拟投入的其他人员工作履历表	132

九、资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）	133

十、其他材料（如有）	134

十一、监理大纲与相关服务方案	135

（一）监理大纲编制内容要求	135

（二）相关服务方案编制的内容要求（如有）	135

第七章  其他	136

- 第一章  招标公告（未进行资格预审）

密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程监理招标公告

- 招标条件

本招标项目_密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程__已由_北京市密云区园林绿化服务中心_以密园林字【2019】13号批准建设，招标人为北京市密云区园林绿化服务中心，建设资金来自政府投资，项目出资比例为100%，招标代理机构为北京隆宇达招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点 北京市密云区

2.2本招标项目的建设内容 密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程图纸范围内全部工程监理

2.3项目总投资金额1131（万元）

2.4本招标项目的标段划分（如果有）  /

2.5招标范围   密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程图纸范围内全部工程监理

2.6其他  /

3. 投标人资格要求

3.1投标人须持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

3.3 投标人拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业 市政公用工程 ，有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师  不得  同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师。

3.4 本项目 不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

3.5 各投标人最多可就项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标  /  个标段。（适用于分标段招标的项目）

4. 招标文件的获取（适用于纸质招标投标形式）

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年9月10日至2019年9月17日，每日上午9时至12时，下午14时至18 时（北京时间，下同），在北京市密云区鼓楼东大街20号408室持营业执照副本、资质证书、法定代表人及授权委托人身份证、法人身份证明及授权委托书、拟任项目总监理工程师任命书、执业证书及身份证复印件（以上资料复印件需加盖公章）购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价  1000  元，售后不退。

5. 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2019年10月9日10时00分，地点为 北京市密云区公共资源交易中心  。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在  北京市公共资源交易服务平台  （发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标人：北京市密云区园林绿化服务中心
地址：北京市密云区云光环岛博物馆楼5层
联系人：王辉

联系电话：010-69025169

招标代理人：北京隆宇达招标代理有限公司

地    址：北京市密云区鼓楼东大街20号楼四层408室
联 系 人：王磊
联系电话：010-89081768

- 第二章  投标人须知

- 通用部分

- 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目监理进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知专用部分。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知专用部分。

1.1.4项目名称：见投标人须知专用部分。

1.1.5建设地点：见投标人须知专用部分。

1.1.6工程概况及标段划分：见投标人须知专用部分。

1.1.7计划工期：见投标人须知专用部分。

1.1.8质量要求：见投标人须知专用部分。

1.1.9建设项目工程概算投资额：见投标人须知专用部分。

1.1.10工程类别及等级：见投标人须知专用部分。

1.1.11项目代建单位、项目承包人：见投标人须知专用部分。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目资金来源：见投标人须知专用部分。

1.2.2 本项目出资比例：见投标人须知专用部分。

1.2.3 本项目资金落实情况：见投标人须知专用部分。

### 1.3 监理与相关服务内容和服务期

1.3.1 本项目监理与相关服务工作阶段：

（1）施工阶段监理；

（2）相关服务工作阶段见投标人须知专用部分。

1.3.2 本项目监理与相关服务内容：

除投标人须知专用部分另有规定外，施工阶段监理服务内容为：根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定的职责；

相关服务内容见投标人须知专用部分。

1.3.3 本项目监理与相关服务期：见投标人须知专用部分。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本项目监理与相关服务的资质条件、能力和信誉

（1）企业资质条件：持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照；具备建设行政主管部门颁发的监理企业资质证书，监理企业资质证书的专业和等级要求见投标人须知专用部分；

（2）财务要求：年限和具体要求见投标人须知专用部分；

（3）业绩要求：具有已完成的类似项目业绩，类似项目的年限和定性描述见投标人须知专用部分；

（4）信誉要求：诉讼、仲裁及不良行为记录的年限和具体要求见投标人须知专用部分；

（5）总监理工程师资格条件：持有注册在投标人单位的注册监理工程师证书，有投标人针对本招标项目的总监理工程师任命书。总监理工程师注册专业、是否可以同时担任其他建设工程的总监理工程师及其他要求见投标人须知专用部分。允许拟派总监理工程师兼职的，包括本项目在内同时担任总监理工程师的建设项目不得超过三个，投标人须出具在监项目委托人同意拟派总监理工程师兼职的书面确认；

（6）专业监理工程师应当具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称，2年及以上工程实践经验并经监理业务培训，其他要求见投标人须知专用部分；

（7）安全监理人员的要求见投标人须知专用部分；

（8）监理与相关服务人员的其他要求见投标人须知专用部分；

（9）投标人应当满足的其他要求见投标人须知专用部分。

1.4.2 投标人须知专用部分规定接受联合体投标的，联合体投标人除应符合本章第1.4.1项的要求外，还应当遵守以下规定：

- 联合体各方应当按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体成员共同承担同一专业工程监理与相关服务的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体成员中不同成员分别承担不同专业工程的监理与相关服务的，以联合体成员各自承担专业的资质和等级认定为联合体投标人的资质和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

（4）联合体投标的其他要求见投标人须知专用部分。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的承包人；

（3）为本项目监理招标提供招标代理服务；

（4）与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构相互控股或参股；

（6）主要负责人与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构相互任职或工作；

（7）与招标人存在利害关系且影响招标公正性；

（8）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（9）被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管、冻结，处于破产状态；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或所监理工程出现重大工程质量问题且监理人应当承担责任。

1.4.4 本项目采用失信被执行人惩戒方式见投标人须知专用部分。“失信被执行人”是指被执行人具有履行生效法律文书确定的义务能力而不履行，依法被人民法院纳入失信被执行人名单的被执行人。

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人，联合体的失信被执行记录数量按照联合体各成员的失信被执行记录数量合并计算。

### 1.5 招标投标介质

招标投标分为电子化和纸质两种介质。

1.5.1 本项目招标投标介质形式见投标人须知专用部分。

### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.7 保密

参与本项目招标投标活动的各方对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密均负有保密义务，违者应当对所造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应当附有中文注释。

### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.10 计价货币

除投标人须知专用部分另有规定外，本项目招标投标涉及的计价货币均为人民币。

### 1.11 踏勘现场

1.11.1 招标人是否组织踏勘现场，以及踏勘现场的集合时间、地点和其他要求见投标人须知专用部分。

1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.12 投标预备会

1.12.1 招标人可组织召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。招标人是否组织召开投标预备会，以及召开会议的时间、地点和其他要求见投标人须知专用部分。

1.12.2 问题的提出、答复与确认，执行本章第2.2 款的规定。

- 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本项目招标文件由通用部分和专用部分两部分构成。包括下述内容：

第一章  招标公告（或投标邀请书）

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第七章  其他

招标文件的专用部分是招标人根据招标项目具体情况对通用部分所作的具体规定和补充，投标人应当将文件的通用部分和专用部分作为一个整体进行解读。构成招标文件的其他材料由招标人视项目需要，在专用部分第七章中补充。

根据本章第1.12款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知专用部分规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前发给所有已获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人将相应顺延投标截止时间。

投标人在收到澄清后，应当在投标人须知专用部分规定的时间前通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.2 提出疑问、发出澄清、确认收到澄清的方式（适用于纸质招标投标形式）

投标人提出疑问、招标人发出澄清、投标人确认收到澄清的方式见投标人须知专用部分。招标人的联系人姓名、电子邮箱、电话和传真、地址见投标人须知专用部分。

2.2.3 投标人在规定时间后向招标人提出的疑问，招标人将视其具体内容依法办理。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件。招标文件的修改将在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前发给所有已获取招标文件的投标人。如果修改的内容可能影响投标文件编制且修改发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人将相应顺延投标截止时间。

投标人收到修改内容后，应当在投标人须知专用部分规定的时间前，确认已收到该修改。

2.3.2 招标文件修改的发出、投标人确认收到的方式同本章第2.2款发出招标文件的澄清、确认收到澄清的方式。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人将视具体情况分别作出处理。需要对招标文件进行澄清或者修改的，招标人将按本章第2.2款或者第2.3款办理；不需要对招标文件进行澄清或者修改的，招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。逾期提出的异议，招标人将视其具体内容依法办理。

- 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应当包括下列内容：

第一部分：商务文件。商务文件包括以下内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书（如有）

（4）联合体协议书（适用于联合体投标人）

（5）投标保证金（适用于要求提交投标保证金的）

（6）监理与相关服务报价

（7））投标人资格、能力、信誉情况

（8）项目监理与相关服务机构情况

（9）资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）

（10）其他材料，见投标人须知专用部分

第二部分：技术文件。技术文件包括以下内容：

（11）监理大纲与相关服务方案

3.1.2 尽管第六章“投标文件格式”可能已经列入了相应的格式，但下列情形不构成投标文件不符合招标文件规定的格式要求：

（1）法定代表人本人办理投标文件签署等其他相关事宜的，投标文件未包括上述第3.1.1项规定的授权委托书的；

（2）不接受联合体投标或者非联合体投标人，投标文件未包括上述第3.1.1项规定的联合体协议书的；

（3）未要求投标保证金的，投标文件未包括上述第3.1.1项规定的投标保证金的；

（4）未采用资格预审形式的，投标文件未包括上述第3.1.1项规定的资格预审更新资料表的。

### 3.2 投标有效期

3.2.1 在投标人须知专用部分规定的投标有效期内，投标人的投标文件应当保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将按照同本章第2.2款发出招标文件澄清的形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在原投标有效期内按照同本章第2.2款确认收到澄清的形式予以确认，投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.3 投标保证金

3.3.1 投标人须知专用部分规定递交投标保证金的，投标人在投标截止时间之前，按投标人须知专用部分规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（1）投标保证金一般采用银行保函。本项目接受的投标保证金形式见投标人须知专用部分。

（2）投标保证金的递交方式：

投标保证金采用保证担保（包括银行保函）、信用证形式的，其原件应当按照本章第4.1.1项关于现场递交投标文件的密封的规定，单独密封，在投标截止时间前递交。对保证人的资格要求见投标人须知专用部分。

采用其他投标保证金形式的，递交方式见投标人须知专用部分。

（3）投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中：

采用保证担保（包括银行保函）、信用证形式的，应将其复印件放入投标文件中；

采用银行汇票、电汇形式的，应将汇款银行出具的汇款凭证的复印件放入投标文件中；

采用现钞、转账支票及其他形式的，应将提交凭证的复印件放入投标文件中，投标保证金凭证的要求见投标人须知专用部分。

（4）投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

（5）采用保证担保形式的，被保证人与投标人的名称应当一致，采用其他形式的，出具人应当与投标人的名称应当一致。

（6）采用银行保函形式的，保函相关内容不得背离招标文件规定的实质性内容。

（7）以现金或者支票形式递交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。

（8）联合体投标的，以联合体中牵头人的名义递交投标保证金。以联合体中牵头人名义递交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

3.3.2 投标人未按本章第3.3.1 项要求递交投标保证金的，其投标作废标处理。

3.3.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金，投标保证金以现金等可产生孳息的保证金形式递交的，招标人将同时退还投标保证金的同期活期银行存款利息，利息标准及其计算方法和退还方式见投标人须知专用部分。

3.3.4 投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本章第3.2.2项的规定延长了投标文件的有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.3.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）招标人发出中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。

### 3.4 投标人资格、能力、信誉情况

投标人资格、能力、信誉情况应真实反映投标人基本情况、企业组织结构、财务情况、类似项目情况、拟投入监理检测设备和工器具、近年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录情况、近年监理服务获奖情况等。

3.4.1“投标人与其关联单位的关系说明”应当如实披露与投标人存在关联关系的从事工程建设行业的施工、监理、招标代理、材料和设备供应商等单位，关联关系单位包括与投标人同为一个法定代表人、与投标人单位负责人为同一人、与投标人存在相互控股、参股、管理关系、投标人主要负责人任职或工作的其他单位。投标人未如实披露的，构成弄虚作假，其投标作废标处理。

本项目如采用资格预审形式，在资格预审后，投标人与其关联单位的关系无变化，投标文件中“投标人与其关联单位的关系说明”不需填列。

3.4.2 投标人填报的资格、能力、信誉情况材料的时间和要求为：

（1）“财务要求”的起止时间和证明材料的要求见投标人须知专用部分。

（2）“近年完成的类似项目”的起止时间的要求见投标人须知专用部分。

（3）“近年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录”的起止时间的要求见投标人须知专用部分。“诉讼、仲裁情况”仅限于投标人败诉的，且与履行监理与相关服务合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。“不良行为记录”主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本项目不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管与诚信信息发布平台（http://www.mohurd.gov.cn/docmaap/）已经公布的不良行为记录。

（4）“近年监理服务获奖情况”的认定和等级以及起止时间的要求见投标人须知专用部分。

3.4.3 投标人须知专用部分规定接受联合体投标的，本章第3.1.1（6）、（8）目规定的表格和资料应当包括联合体各方相关情况且分别填报并提供相关证明材料。

### 3.5 监理与相关服务报价

3.5.1 监理与相关服务报价是投标人在招标文件规定的服务期内，完成招标文件规定的监理与相关服务工作所需的酬金，即签约酬金。投标人应根据招标文件的要求，结合自身因素，进行投标报价。

3.5.2 招标人是否设置最高投标限价，以及最高投标限价的具体金额见投标人须知专用部分，已由项目审批部门审定初步设计概算的项目，最高投标限价为审定初步设计概算中的监理费。投标报价不得超出最高投标限价。

3.5.3 投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在投标文件中计算和填报投标报价。投标人未填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中。

### 3.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）

3.6.1 投标文件应当按第六章“投标文件格式”的要求进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

已进行资格预审的，资格预审资料有更新的，应在资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）中填写更新资料，并在表格备注栏内填写“更新”字样或进行相关说明，并按照资格预审文件相关要求在表后附更新后的相关证明资料。

3.6.2 投标文件的制作

采用不褪色的材料书写或打印，按照商务文件、技术文件两部分分别装订成册，左侧装订，装订应当牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

3.6.3 投标文件的签字盖章

投标文件应当按招标文件要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。签字盖章的具体要求见投标人须知专用部分。

3.6.4 投标文件改动的要求

投标文件的任何改动之处应当加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，采用暗标形式的技术文件副本除外。

3.6.5 投标文件正本、副本的要求

投标文件正本一份，副本份数见投标人须知专用部分。文件封面上应当清楚标记“正本”或“副本”字样。副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的副本可以是正本的复印件，除采用暗标形式的技术文件外，副本封面应当加盖投标人单位章。

3.6.6 技术文件是否采用暗标形式见投标人须知专用部分。

3.6.7 技术文件暗标形式要求

技术文件正本封面应当加盖投标人单位章，并标记“正本”字样。技术文件副本封面不得标记“副本”字样，且技术文件的正本正文及副本封面和正文中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉及人员姓名等。任何情况下，技术文件不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。技术文件的编制和格式要求见投标人须知专用部分。

3.6.8 编制技术文件应当用词规范，表达清晰，重点突出，简明扼要，现行标准、规范内容不必赘述。对技术文件的字数或篇幅要求见投标人须知专用部分。

- 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识（适用于纸质招标投标形式）

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明项目名称、投标人名称以及“____年____月____日____时____分（开标时间）前不得拆封”字样。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

4.2.1 投标人应当在投标人须知专用部分规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知专用部分。

4.2.3 除投标人须知专用部分另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具签收凭证。

### 4.3 投标文件的修改、补充与撤回（适用于纸质招标投标形式）

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改、补充或撤回已递交的投标文件，修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人撤回已递交投标文件的，应当通知招标人。通知应当按照本章第3.6.3项的要求签字盖章，按照本章第2.2.2项投标人提出疑问的方式递交招标人，招标人将按照本章第2.2.2项招标人发出澄清的方式予以确认。

4.3.3 投标人对投标文件的修改、补充内容应当按照本章第3.6款、第4.1款、第4.2款的要求编制、密封、标记和递交。

4.3.4 投标人对已递交的投标文件进行修改、补充的，应在密封袋上标明“修改”或“补充”字样。

4.3.5 在规定的投标截止时间后至投标有效期届满之前，投标人不得修改、补充或撤销其投标文件。

### 4.4 投标人发生重大变化

投标人在投标过程中发生合并、分立、破产等情况，或财务状况、经营状况发生重大变化，或股权关系、管理关系发生重大变化，或投标人名称、资质和法定代表人等变更的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

- 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知专用部分规定的地点公开开标，所有投标人拟委派的总监理工程师应当作为参加开标会的投标人代表或投标人代表之一，携带本人身份证明文件、法定代表人授权委托书参加开标，采用电子化招标投标形式的，委派的总监理工程师应持本人用于签到的人名CA印章参加开标。投标人拟委派的总监理工程师未按本款规定参加开标会的，招标人如实记入开标记录，由评标委员会按废标处理。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和按照本章第4.3款规定撤回投标文件的情况，并点名确认投标人拟派的总监理工程师是否到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人，并做好纳入失信被执行人所有失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。

（5）采用信用标的，采集投标人相关的市场行为信用评价分值：

投标人企业市场行为信用评价及注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价作为评审因素的，开标时采集开标当日北京市住房和城乡建设委员会官方网站公布的相关投标人企业市场行为信用评价分值及注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价分值，并计入开标记录表。

因不可抗力原因导致开标现场无法采集市场行为评价分值的，招标人将中止开标程序，待北京市住房和城乡建设委员会官方网站可以查询到相关投标人企业市场行为信用评价分值及注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价分值时，招标人将书面通知已按时递交投标文件的投标人恢复开标的时间和地点，并记录原因。已递交的投标文件由招标人封存在招标投标交易场所。

恢复开标时，招标人不再接受任何新的投标文件，也不接受投标人对已经递交的投标文件的修改或补充。

恢复开标时，投标人企业市场行为信用评价分值及注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价分值仍采集招标文件载明的原投标截止时间当日北京市住房和城乡建设委员会官方网站公布的相应信用评价分值。

投标人对市场评价信用评价分值有异议的，应当及时向市城乡和住房建设委员会书面提出。在开标会现场，招投标行政监督部门不接收投标人等利害关系人对已经公布的企业、监理工程师市场行为信用评价分值的异议或投诉。

（6）由投标人代表或招标人委托的公证机构按照本章第4.1款规定检查投标文件的密封情况；

（7）按照投标文件送达的时间先后和“先到后开”的原则确定并宣布投标文件开标顺序；

（8）按照宣布的开标顺序依次当众开标。采用电子化招标投标形式网络递交方式的，投标人拟委派的总监理工程师开标时使用本人CA电子印章对本单位的投标文件进行解密。开标公布投标人名称、总监理工程师姓名、监理与相关服务酬金响应情况、监理服务期及其他主要内容，并对开标过程（包括投标人对开标的异议、招标人的答复和拒收投标文件等情况）进行记录；

（9）投标人代表（投标人拟委派的总监理工程师）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。采用电子化招标投标形式的，应使用本人的CA电子印章予以盖章确认，其中投标人拟派的总监理工程师应使用本人的注册监理工程师CA印章；投标人拒绝确认，且经招投标监督部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的，招标人将记录在案；

（10）开标结束。

### 5.3 拒收投标文件

投标文件有下列情形之一的，招标人予以拒收，招标人将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

（1）投标文件逾期送达；

（2）投标文件未按照本章第4.1款的要求密封和标识；

（3）已进行资格预审的，未通过资格预审的申请人或通过资格预审后明确表示放弃投标或未在规定时间确认投标的申请人递交的投标文件；

- 5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人将当场作出答复，并如实记入开标记录。

- 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知专用部分。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对所有按时递交并开标的投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 已进行资格预审的，资格预审文件、投标人的资格预审申请文件及资格预审评审记录将提交给评标委员会，作为评标资料。

6.3.3 本项目是否将投标人企业市场行为信用评价结果及注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价结果作为评审因素，见投标人须知专用部分。

6.3.4 本项目评标时是否需要核验有关证明材料和证件原件，见投标人须知专用部分。如需核验，投标人应按照投标人须知专用部分规定的核验原件内容，在投标人须知专用部分或者招标人另行发出的书面通知规定的时间和地点，持有关证明材料和证件原件等候评标委员会核验。

6.3.5 评审结束后，由评标委员会向招标人提交书面评标报告，阐明对投标文件的评审和比较意见，选择其中最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准的投标人，按评审综合得分由高至低向招标人推荐中标候选人。中标候选人应当限定在一至三人，具体数量见投标人须知专用部分。

- 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，依法确定中标人，或授权评标委员会直接确定中标人。具体方式见投标人须知专用部分。

7.1.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，但其他中标候选人存在串通投标等影响中标结果的违法行为、与排名在前的中标候选人差距较大或者存在投标人须知专用部分规定的招标人无法接受其中标的其他情形的，招标人将依法重新招标。

7.1.3 招标人在投标有效期内确定中标人。

### 7.2 中标公示

在中标通知书发出前，招标人将所有中标候选人的情况在本项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日，亦不少于两个工作日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。

### 7.3 中标通知

中标结果公示期满，无投标人或其他利害关系人投诉，且行政监督部门没有发现招标投标活动中存在违法违规行为的，招标人将在投标有效期内，以投标人须知专用部分规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

### 7.4 合同订立

7.4.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立合同。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。签订合同的形式见投标人须知专用部分。

7.4.2 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将按照本章第7.1款规定的定标方式重新确定中标人。

7.4.3 签订合同时，招标人和中标人均不得向对方提出附加条件或者更改合同实质性内容。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

本项目招标投标中出现下列情形之一的，招标人依法重新招标：

（1）投标人少于三个的；

（2）经评标委员会评审，所有投标被否决的；

（3）招标人根据本章第7.1.2项的规定决定重新招标的；

（4）延长投标有效期时，同意延长投标有效期的投标人不足三个的；

（5）出现相关法律法规规定的其他应当重新招标的情形的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于三个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；不属于必须审批或核准的工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

- 9. 招标终止

因招标项目所必需的条件发生变化，或因不可抗力取消招标项目时，招标人将终止招标。终止招标时，招标人将及时发布公告，或者按照本章第2.2款发出招标文件的澄清的方式通知已经获取招标文件的潜在投标人。如已经发售招标文件或者已经收取投标保证金，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金，如投标保证金是以现金等可产生孳息的方式递交的，招标人将同时退还投标保证金的同期活期银行存款利息，具体计算和退还方式见本章第3.3.3项。

- 10. 纪律和监督

### 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10.5 投诉

投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以依法向有关行政监督部门投诉。

- 11. 招标文件的解释权

本招标文件由招标人负责依法进行解释。

- 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知专用部分。

- 附表一 开标记录表

___________（项目名称）监理招标开标记录

开标时间：________年____月____日____时____分

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） |  |  | 服务期 |  | 企业市场行为信用评价分值/分工比例 | 总监理工程师 |  | 失信被执行合计次数（条） | 投标人法定代表人或授权代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价 | 施工阶段 | 相关服务阶段 | 施工阶段 | 相关服务阶段 |  | 姓名 | 市场行为信用评价分值 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：_______________   记录人：_______________   监标人：_______________

_______年____月____日

备注：

- 表中“分工比例”只在联合体投标时填写。联合体投标时本列填写联合体所有成员各自的企业市场行为信用评价分值及其在联合体中的分工比例。

- 联合体投标的，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人，联合体的失信被执行记录数量按照联合体各成员的失信被执行记录数量合并计算。

- 专用部分

- 1. 总则

### 1.1项目概况

1.1.2 招标人：北京市密云区园林绿化服务中心

1.1.3 招标代理机构：北京隆宇达招标代理有限公司

1.1.4 项目名称：密云区白河沿线公园及绿地景观改造提升工程

1.1.5 建设地点：北京市密云区

1.1.6 工程概况及标段划分：监理为一个标段。

1.1.7 计划工期：221日历天

1.1.8 质量要求：合格

1.1.9 建设项目工程概算投资额：10077329.08 元

1.1.10 工程类别及等级：  /

1.1.11 项目代建单位、项目承包人名单：   /

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目资金来源：政府投资

1.2.2 本项目出资比例：100%

1.2.3 本项目资金落实情况：已落实

### 1.3 监理与相关服务内容和服务期

1.3.1 本项目监理与相关服务工作阶段：

（2）相关服务工作阶段：工程施工阶段及保修阶段

1.3.2 本项目相关服务内容：工程施工阶段及保修阶段的监理

1.3.3 本项目监理与相关服务期：

施工阶段监理服务期：自2019年10月22日始，至2020年5月30日止；共计221天。

相关服务期：养护期自2020年5月31日始，至2022年5月30日止。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本项目监理与相关服务的资质条件、能力和信誉

（1）企业资质条件：监理企业资质证书专业：市政公用工程，等级：乙级及以上。

（2）财务要求：投标人须具有健全的财务制度，具有近3年经审计财务会计报表或近三个月的资信证明。

（3）业绩要求：近3年完成过市政公用工程监理业绩。

（4）信誉要求：

近3年与履行监理与相关服务合同有关的败诉案件不多于1个；

近3年不良行为记录不多于1个。

上述（2）、（3）、（4）目的起止时间要求见本章第3.4.2项。

（5）总监理工程师注册专业：市政公用工程

总监理工程师不可以同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师。

（6）专业监理工程师的其他要求： 须在投标人本单位注册，并经投标人正式任命；

（7）安全监理人员的要求：/

（8）监理与相关服务人员的其他要求：/

（9）投标人应当满足的其他要求：/

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

（4）联合体投标的其他要求：/

1.4.4 本项目采用失信被执行人惩戒方式：

□采用失信被执行人限制性惩戒

R采用失信被执行人否决性惩戒

### 1.5 招标投标介质

1.5.1 本项目招标投标介质形式：

□ 电子化招标投标形式。

R 纸质招标投标形式。

### 1.11 踏勘现场

1.11.1 本项目招标不组织踏勘现场。

### 1.12 投标预备会

1.12.1 本项目招标不召开投标预备会。

- 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 第七章  其他：/

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人提出疑问的截止时间：2019年9月18日18时

投标人确认收到招标文件澄清的时间：24小时内

2.2.2 提出疑问、发出澄清、确认收到澄清的方式（适用于纸质招标投标形式）

投标人提出疑问的方式：书面形式

招标人发出澄清的方式：书面形式

投标人确认收到澄清的方式：书面形式

招标人的联系方式：

联系人姓名：王磊  电子邮箱：181720021@qq.com

电话：010-89081768   传真：010-89081768

地址：北京市密云区鼓楼东大街20号408室

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1投标人确认收到招标文件修改的时间：24小时内

- 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应当包括下列内容：

（10）其他材料：                  无

### 3.2 投标有效期

3.2.1 投标有效期为自投标截止时间起90天。

### 3.3 投标保证金

3.3.1 投标人应当递交投标保证金。投标保证金金额：/元

（1）招标人可接受的投标保证金形式：银行保函或电汇

（2）投标保证金的递交方式：

采用保证担保（包括银行保函）、信用证形式的，对保证人的资格要求：应由中华人民共和国境内注册的商业银行（须为县、市级支行及以上银行）出具__

采用银行汇票、电汇形式的，投标保证金款项应当在投标截止时间以前到达招标人指定账户：

账户名称：北京隆宇达招标代理有限公司第二分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司北京密云东门支行

账号：11130301040008240

（3）采用转账支票形式的，投标保证金凭证的复印件是指：       /

采用其他投标保证金形式的，投标保证金凭证的复印件是指：     /

3.3.3 投标保证金利息标准及其计算方法和退还方式：            /

### 3.4 投标人资格、能力、信誉情况

3.4.2 填报资格、能力、信誉情况材料的具体要求：

（1）“财务要求”的起止时间和证明材料的要求：2016年至2018年会计师事务所出具的财务审计报告或近三个月的资信证明。

（2）“近年完成的类似项目”起止时间的要求：2016年8月1日至2019年8月1日；

（3）“近年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录”起止时间的要求：2016年8月1日至2019年8月1日；

（4）“近年监理服务获奖情况”的认定和等级以及起止时间的要求：/

### 3.5 监理与相关服务报价

3.5.2 本项目设置最高投标限价，如设置，最高投标限价为：242284.72元。

### 3.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）

3.6.3 投标文件的签字盖章

签字盖章的具体要求：无

3.6.5 投标文件正本、副本的要求

投标文件副本份数：2

3.6.6 技术文件不采用暗标形式。

3.6.7 技术文件暗标形式要求

技术文件的编制和格式要求：无

3.6.8 技术文件的字数或篇幅要求：无

- 4. 投标

### 4.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：2019年10月9日10时00分

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：北京市密云区公共资源交易中心

- 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

开标地点：2019年10月9日10时00分在北京市密云区公共资源交易中心开标。

- 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标委员会成员人数：共5人，其中：招标人代表0人，技术专家4人；经济专家1人。技术、经济等方面专家的确定方式为：在北京市评标专家库中随机抽取。

### 6.3 评标

6.3.3 投标人企业市场行为信用评价结果作为评审因素：否（是或否）。

注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价结果作为评审因素：否     （是或否）。

6.3.4 本项目评标时是否需要核验有关证明材料和证件原件：否（是或否）。

核验原件的内容：                 /                               。

核验原件的时间和地点及相关要求：         /                         。

6.3.5 评标委员会推荐中标候选人的数量为：___3____个。

- 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 中标人确定方式：□由评标委员会直接确定中标人；

R招标人确定中标人。

7.1.2 招标人不接受排名在后的中标候选人中标的其他情形：____/____

### 7.3 中标通知

中标通知书发出形式：

□电子化平台发布。

R投标人现场领取，领取地址：北京市密云区鼓楼东大街20号408室。

□其他书面形式：                                                          。

中标结果通知发出形式：

□电子化平台发布。

R投标人现场领取，领取地址：北京市密云区鼓楼东大街20号408室。

□其他书面形式：                                                          。

### 7.4 合同订立

7.4.1 签订合同的形式：

□电子版合同。

R纸质书面合同。

- 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：__________/_________________________

- 第三章  评标办法

- 通用部分

- 1. 总则

### 1.1 评标方法

本项目评标采用综合评估法。

### 1.2 评标原则

1.2.1 公平、公正、科学、择优；

1.2.2 严格保密；

1.2.3 独立评审；

1.2.4 严格遵守评标办法。

### 1.3 评标程序

1.3.1 评标准备；

1.3.2 对开标有关情形的确认；

1.3.3 初步评审；

1.3.4 详细评审；

1.3.5 澄清、说明和补正；

1.3.6 推荐（或确定）中标候选人及提交评标报告。

采用暗标形式评审时，详细评审中的技术评审应当在初步评审前进行。

- 2. 评标准备

### 2.1 评标委员会成员签到

2.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表格式见本章附件二评标记录表附表1评标委员会签到表。

2.1.2 评标委员会成员具有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系或者经济利益关系的，包括本人所在单位与投标人有隶属关系；从投标人单位调离、辞职或者离职不足3年；从投标人单位退休不足5年；投标人单位的股东等；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）被人民法院纳入失信被执行人的。

招标人发现评标委员会成员有上述规定情形之一的，应当予以更换。

2.1.3评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书，声明本人不存在上述规定的需回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招标投标行政监督部门的监督。评标专家声明书格式见本章附件二评标记录表附表2评标专家声明书。

### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会推选一名成员担任评标委员会负责人，负责协调、组织评标活动的实施。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等的表决权。

### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 招标人或其委托的招标代理机构向评标委员会提供所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清、修改或补充文件；

（2）在开标时当众予以拆封、宣读的所有投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）资格预审文件（适用于已进行资格预审的）；

（6）所有投标人的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）；

（7）招标人或评标委员会认为必要的其他资料。

2.3.2 评标委员会负责人应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条款、监理与相关服务内容和监理与相关服务期等要求，掌握评标标准和方法。

### 2.4 暗标编码（本项目不适用）

2.4.1 第二章“投标人须知”第3.6款规定技术文件采用暗标形式评审的，在评标工作开始前，进行投标文件暗标编码。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审和签字确认后，招标人向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。采用电子化招标投标形式的，暗标编码及其与评审结果的对应工作由电子化平台自动完成。技术暗标编号确认表格式见本章附件二评标记录表附表3技术暗标编号确认表。

2.4.2 暗标编码的方式（适用于电子化招标投标形式）：

暗标部分实行模块化评审。招标人或其委托的招标代理机构在评标开始前，使用招标人数字身份认证锁对电子化平台中的电子标书进行解密，电子化平台自动生成各个模块的暗标编号。

投标文件未按照招标文件规定的模块目录编写的内容不予评审。模块编写的全部内容均与该模块目录所规定内容无关的，该模块按“零”分处理。

2.4.2 暗标编码的方式（适用于纸质招标投标形式）：

由招标人指定的专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。

- 3. 对开标有关情形的确认

评标委员会对开标记录的有关情形进行确认，出现本章附件一“废标条件”所列情形的，按废标处理。

- 4. 初步评审

初步评审按顺序分为三个阶段，即形式评审、资格评审、响应性评审。在其中任一阶段评审中，如有任一项评审因素不符合招标文件要求，其投标作废标处理，不再进入下一阶段的评审。

### 4.1 形式评审

评标委员会按照本章附件二评标记录表附表4形式评审记录表的评审因素、评审标准对投标文件进行形式评审，并记录评审意见。

### 4.2 资格评审（适用于未进行资格预审的）

4.2.1 评标委员会依据第二章“投标人须知”第1.4款的规定，按照本章附件二评标记录表附表5资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）的评审因素、评审标准对投标文件进行资格评审，并记录评审意见。

4.2.2 联合体投标人的资质类别和等级按照联合体协议中约定的内部分工认定。联合体成员共同承担同一专业工程监理与相关服务的，以联合体成员中相应专业资质和较低的等级认定联合体投标人的资质和等级。联合体协议约定由不同成员分别承担不同专业工程的监理与相关服务的，以联合体成员各自承担专业的资质和等级认定为联合体投标人的资质和等级。

4.2.3 投标人须知第6.3.4项规定需要核验投标人有关证明材料和证件的，由评标委员会进行原件核验。对存在伪造嫌疑的原件，评标委员会应当要求投标人给予澄清、说明或者通过其他合法方式进行核实。投标人提交的有关证明材料或证件原件与复印件不符，或者原件存在伪造嫌疑或者不能按时提交要求的证明材料或证件原件且评标委员会不能接受其理由的，不能通过初步评审。

### 4.3 响应性评审

评标委员会按照本章附件二评标记录表附表6响应性评审记录表的评审因素、评审标准对投标文件进行响应性评审，并记录评审意见。

- 5. 详细评审

只有通过了初步评审的投标文件方可进入详细评审。

### 5.1 详细评审程序

评标委员会按照如下程序进行详细评审：

5.1.1 技术评审，对监理大纲及相关服务方案评审和评分，技术得分为A；

5.1.2 商务评审，对投标人能力、信誉、监理与相关服务机构及人员情况等方面进行评审和评分，商务得分为B；

5.1.3 报价评审，对投标人投标报价情况进行评审和评分，报价得分为C；

5.1.4 其他因素评审，得分为D；

5.1.5 汇总评分结果。

5.1.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 5.2 技术评审

按照本章附件二评标记录表附表7技术评审记录表所列评审因素与评审标准，对监理大纲及相关服务方案进行评审和评分，并记录技术评分结果A。

在监理大纲及相关服务方案评审过程中，评标委员会个别成员的单项评分与其余评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当作出书面说明。但是该成员所评出的总分顺序与其他成员相对一致、不影响中标结果的，应当视为合理。

### 5.3 商务评审

5.3.1 按照本章附件二评标记录表附表7商务评审记录表所列评审因素与评审标准，对投标人能力、信誉、项目监理与相关服务机构及人员情况等进行评审和评分，并记录商务评分结果B。

5.3.2 联合体投标的，商务评审中应当先评审联合体各成员得分再折算联合体投标人评审得分的评审因素见评标办法专用部分，折算时以各个成员的分工占合同总工作量的比例作为权重，加权折算各个成员的评分结果，作为联合体投标人的评审得分。

5.3.3 投标人须知第6.3.4项规定需要核验投标人有关证明材料和证件原件但因特殊原因不能按照投标人须知专用部分规定的时间和地点核验的，评标委员会应当要求招标人将提交时间和地点书面通知投标人。评标委员会按照本章附件二评标记录表附表8商务评审记录表本中载明的核验内容审查投标人提交的有关证明材料和证件的原件。对存在伪造嫌疑的原件，评标委员会应当要求投标人给予澄清、说明或者通过其他合法方式进行核实。投标人提交的有关证明材料或证件原件与复印件不符，或者原件存在伪造嫌疑且评标委员会不能接受其理由的，其投标作废标处理；投标人不能按时提交要求的证明材料或证件原件的，相应评审因素得分按零分处理。

### 5.4 报价评审

5.4.1 算术性修正

评标委员会将对经上述评审合格的投标文件的投标报价进行校核，并对算术性错误予以修正。算术性错误分析和修正的原则如下：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）监理与相关服务报价单价与数量的乘积合计与投标总价之间不一致时，以投标总价为准，修改单价；

评标委员会按照上述修正错误的原则和方法，调整或修正监理与相关服务报价或单价。评标委员会的调整或修正经投标人确认和补正后，对投标人起约束作用。

5.4.2 启动成本评审

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

（1）投标人的投标文件已经通过上述评审，不存在应当废标的情形；

（2）投标人的投标报价低于（不含）评标办法专用部分规定限度以下的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的。

5.4.3 投标报价澄清、说明或补正

评标委员会汇总对投标报价的疑问，按照本章第6条的规定，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。

5.4.4 判断投标报价是否低于其成本

评标委员会根据投标人澄清和说明的结果，结合投标文件的投标报价，判断投标人的投标报价是否低于其成本。认为存在拟投入人员的数量、服务时间，或拟投入设备等的种类、数量不能满足项目监理工作需要，或价格水平明显低于社会合理水平，或税费类项目明显缺项、不满足相关规定、费用水平明显低于社会合理水平，或其他价格水平明显低于社会合理水平的情形的，视为该投标人的报价低于成本，该投标文件作为废标处理，不再进入下一步评审。根据本章附件二评标记录表附表9报价成本分析和评审记录表记录评审结果。

5.4.5 投标报价评分

评标委员会对通过上述评审的有效投标报价进行评分。

（1）计算评标基准价，评标基准价按照评标办法专用部分规定计算。

（2）计算投标报价与评标基准价的偏差率β，投标报价偏差率β=100% ×（投标人投标价格 - 评标基准价）/评标基准价。

（3） 按照本章附件二评标记录表附表10报价评审记录表的评审标准对有效报价进行评审和评分，并记录报价评分结果C。

### 5.5其他因素评审

根据本章附件二评标记录表附表11其他评审因素评审记录表所列评分因素和相应的评分标准，对其他因素进行评审和评分，并记录其他因素的评分结果D，其中，投标人市场行为信用评价得分为D1，失信被执行人（适用限制性惩戒方式）评价得分为D2，其他评审因素得分为D3。

投标人须知第6.3.3项规定不采用市场行为信用评价结果的，D1=0。投标人须知第3.4.4项规定采用失信被执行人否决性惩戒的，D2=0。

### 5.6 汇总评分结果

5.6.1 详细评审工作全部结束后，评标委员会成员各自汇总详细评审评分结果，计算不包括投标报价得分、投标人市场行为信用评价得分在内的得分合计，见本章附件二评标记录表附表14详细评审评分汇总表。

各评标委员会成员汇总的投标人得分（其中i=1,2……N，N为评标委员会成员总数）。

5.6.2 进行评标结果汇总和排序：

（1）计算不包括投标人投标报价得分、市场行为信用评价得分、失信被执行人评价得分在内的投标人得分平均值，的计算见评标办法专用部分。

（2）计算投标人最终得分。投标人最终得分。

（3）按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序，见本章附件二评标记录表附表15评标结果汇总表。

（4） 最终综合评分相等时，以投标人投标报价较低优先的原则排序，投标人投标报价相同时，以投标人市场行为信用评价得分较高优先的原则排序，投标人市场行为信用评价得分也相等时，以总监理工程师市场行为信用评价得分较高优先的原则排序，总监理工程师市场行为信用评价得分也相等或投标人市场行为信用评价和总监理工程师市场行为信用评价不作为评审因素的，排序原则见评标办法专用部分。

- 6. 澄清、说明和补正

6.1 在初步评审和详细评审阶段，评标委员会均可以要求投标人对所递交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明，或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正的形式和相关注意事项见评标办法专用部分。在评标期间，投标人应随时注意查收评标委员会可能委托招标人发出的澄清、说明通知，保证及时进行澄清、说明或补正。

6.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人递交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，其投标作废标处理。

6.4 澄清、说明、补正记录表格式见本章附件二评标记录表附表12：问题澄清通知和附表13：问题的澄清。

- 7. 废标条件

本章附件一集中列示了废标条件，在评标各阶段，对应废标条件进行判断，确认投标文件是否构成废标，在本章附件二评审记录表附表16评审意见表中记录废标情况。

- 8. 推荐中标候选人

### 8.1 推荐中标候选人

8.1.1 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照第二章“投标人须知”第6.3款的规定推荐中标候选人。

8.1.2 如果评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足三个，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。因有效标不足三个，经评标委员会评审后认为投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，并建议招标人重新招标。

8.1.3 中标候选人的推荐和本款第8.1.2项有关情形的处理，在本章附件二评审记录表附表16评审意见表中记录。

### 8.2 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字确认。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）评分比较一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明事项纪要；

（11）需要说明的其他情况。

- 9. 特殊情况的处置程序

### 9.1 评标活动暂停

9.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

9.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员继续评标。

### 9.2 评标中途更换评委

9.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

9.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据第二章“投标人须知”第6.1.1项规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

### 9.3 对发生重大变化的投标人的评审

在评标结束前，投标人发生合并、分立、破产，或财务状况、经营状况发生重大变化，或股权关系、管理关系发生重大变化，或投标人名称、资质和法定代表人等变更的，招标人将投标人发生重大变化的资料提交评标委员会，评标委员会应当根据本办法规定的标准和方法进行评审，投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标作废标处理。

### 9.4 中标候选人的履约能力审查

中标通知书发出前，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为等，招标人认为可能影响其履约能力的，评标委员会应当按照本办法规定的标准和方法进行审查确认。评标委员会经评审后认为确实影响相关中标候选人的履约能力的，其投标文件作废标处理，评标委员会应当依法重新推荐中标候选人。

- 10. 补充条款

补充条款见评标办法专用部分。

- 附件一  废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准，详见评标办法专用部分。

- 专用部分

- 5. 详细评审

### 5.3 商务评审

5.3.2 联合体投标的，商务评审中应当先评审联合体各成员得分再折算联合体投标人评标得分的因素：_________/______________________________________________   ___。

### 5.4 报价评审

5.4.2启动成本评审

（2）投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的。

□ 未设置最高投标限价的，所有投标报价去掉最高和最低各M个后的算术平均值下浮     %。当投标家数﹤    时，M=     ；当投标家数≧    时，M=     。(下浮比例在5%-10%之间选定。）

R 设置最高投标限价的，最高投标限价下浮10%。（下浮比例在10%-15%之间选定。）

5.4.5 投标报价评分

（1）评标基准价=各有效投标报价去掉最高和最低各P家后的评标价格的算术值。当有效投标家数﹤  5  时，P=  0   ；当有效投标家数≧  6  时，P=  1   。

（2）根据投标报价偏差率计算投标人报价得分采用£内插法。

R区间法。

### 5.5 汇总评分结果

5.5.2 进行评标结果汇总和排序：

（1）投标人得分平均值=所有评标委员会成员对该投标人的评分去掉最高和最低各Q个后的算术平均值，Q=  1 。

（4）总监理工程师市场行为信用评价得分也相等时，排序原则：    /             。

投标人市场行为信用评价和总监理工程师市场行为信用评价不作为评审因素的，综合评分相等时的排序原则： 技术评审得分高低顺序。

- 6. 澄清、说明和补正

### 6.1澄清、说明和补正的形式和注意事项

（1）评标委员会要求投标人进行澄清、说明和补正的形式：

□电子化平台发布。

R投标人现场领取，通知形式及领取地址：北京市密云区公共资源交易服务中心。

□其他书面形式：                                                           。

（2）投标人进行澄清、说明和补正的形式：

□通过电子化平台上传。

R其他书面形式：书面提交。

（3）注意事项

/                                   。

- 10. 补充条款

__/_____________。

- 附件一：废标条件

- 废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现与本附件规定不一致的情况，以本附件的规定为准。

- 投标人存在下列任一情形的：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的承包人；

（3）为本项目监理招标提供招标代理服务；

（4）与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构相互控股或参股；

（6）主要负责人与本项目的承包人（供应商）或招标代理机构相互任职或工作；

（7）与招标人存在利害关系且影响招标公正性；

（8）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（9）被责令停业，被暂停或取消投标资格、财产被接管、冻结，处于破产状态；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或所监理工程出现重大工程质量问题且监理人应当承担责任的；

（11）采用限制性惩戒时，投标人在“信用中国”网站有3条（含）以上失信被执行人记录的；

（12）采用否决性惩戒时，投标人为失信被执行人的。

2. 提出对监理或其他相关服务分包或转让的；

3. 投标人拟派的总监理工程师未按招标文件规定参加开标的；

（1）投标人拟派的总监理工程师参加开标会迟到；

（2）投标人拟派的总监理工程师未持本人身份证明文件参加开标会；

（3）未提交法定代表人身份证明文件（适用于总监理工程师为法定代表人）或法定代表人委托授权书（适用于总监理工程师非法定代表人）；

（4）投标人拟派的总监理工程师未持本人用于签到的人名CA印章参加开标会（适用于电子化招标投标）；

（5）参加开标会并签到的总监理工程师与投标文件中载明的总监理工程师不是同一人。

4. 投标人代表（投标人拟委派的总监理工程师）对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监督部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

5. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的。

6. 当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

（1）投标人发生合并、分立、破产等情况，或财务状况、经营状况发生重大变化，或股权关系、管理关系发生重大变化，或投标人名称、资质和法定代表人等变更；

（2）其他情况：        /          。

7. 投标人拟派总监理工程师变更，或联合体投标人成员分工比例发生变化，未在投标文件递交截止时间前书面告知招标人的，或未经招标人书面同意的，或更新后不符合资格预审文件中规定的审查标准的。（适用于已进行资格预审的）

8. 联合体投标人的成员发生变化的。（适用于已进行资格预审的）

9. 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。

10. 未按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的。

11. 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

12. 投标人须知第6.3.4项规定评标时需要核验有关证明材料和证件原件的，投标人提交的有关证明材料或证件原件与复印件不符，或者原件存在伪造嫌疑，或者投标人不能按时提交属于资格评审要求的证明或证件原件，且评标委员会不能接受其理由的。

13. 投标人或投标文件存在下列任一情形的：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（6）不同投标人的投标文件使用同一电子标书生成器生成；

（7）不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑；

（9）不同投标人通过同一单位的IP地址下载招标文件或上传投标文件；

（10）不同投标人的投标文件中（投标人针对投标项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致；

（11）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标情形。

14. 以他人名义投标，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

15. 实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的；

16. 在评标结束前，投标人发生重大变化或变更，未及时告知招标人或不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

17. 中标通知书发出前，中标候选人发生较大变化或者存在违法行为，经评标委员会评审后认为确实影响其履约能力的；

18. 投标报价经评标委员会评审认为低于成本的；

- 附件二：评标记录表

- 附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

招标项目名称：_______________________________________                                            评标时间：_____年____月____日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码 | 专业 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任____________________________监理招标的评标专家。

本人声明：本人不属于失信被执行人，在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标专家签名：

________年_____月____日

- 附表3：技术暗标编号确认表（适用于纸质招标投标形式）

技术暗标编号确认表（适用于纸质招标投标形式）

招标项目名称：

| 序号 | 暗标编号 | 确认的投标人名称 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签名：

_________年_________月__________日

- 附表4：形式评审记录表

形式评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式、内容 | 按照招标文件规定的格式、内容填写，文字、图形、证书复印件清晰、可辨 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件制作 | 符合第二章“投标人须知”3.6款的规定 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”3.6款的规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术文件暗标形式 | 符合第二章“投标人须知”3.6款的规定 |  |  |  |  |  |
| 7 | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表所列评审因素中只要有一项不符合要求，则该投标人形式评审不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                            _________年_________月__________日

- 附表5：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）

资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准和证明文件 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评审标准 | 证明文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的企业营业执照 | 营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（1）目规定 | 建设行政主管部门核发的资质等级证书复印件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（2）目规定 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.2（1）目规定的会计财务报表复印件或近三个月的资信证明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 类似业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（3）目规定 | 合同协议书或以及竣（交）工验收记录或委托单位评价资料的复印件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（4）目规定 | 法院或仲裁机构作出的判决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总监理工程师 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（5）目规定 | 监理工程师注册证书复印件、总监理工程师任命书、拟派总监理工程师在监项目情况及承诺、拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有） |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他要求 | （符合第二章“投标人须知”第1.4.1项（9）目规定） | 相关证书、证件、证明资料复印件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 独立法人资格 | 不是招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位） | 企业营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 与承包人（供应商）关系 | 不是本项目的施工承包人（供应商），且与施工承包人（供应商）的法定代表人不是同一人，且不存在互相控股或参股关系，且主要负责人未相互任职或工作 | 企业营业执照复印件、投标人承诺、投标人存在关联关系的单位情况说明 |  |  |  |  |  |
| 10 | 与招标代理机构关系 | 不是本项目监理招标的招标代理机构，且与招标代理机构的法定代表人不是同一人，且不存在互相控股或参股关系，且主要负责人未相互任职或工作 | 企业营业执照复印件、投标人承诺、投标人存在关联关系的单位情况说明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 与项目前期工作提供设计、咨询服务单位的关系 | 没有为项目前期工作提供设计、咨询服务 | 企业营业执照复印件、投标人承诺 |  |  |  |  |  |
| 12 | 与招标人关系 | 不存在与招标人有利害关系且影响招标公正性的情形 | 投标人承诺、投标人存在关联关系的单位情况说明 |  |  |  |  |  |
| 13 | 与其他投标人关系 | 与其他投标人的法定代表人不是同一人，且不存在互相控股或参股关系 | 投标人存在关联关系的单位情况说明 |  |  |  |  |  |
| 14 | 经营状态 | 没有被责令停业、财产被接管、冻结，处于破产状态的 | 投标人承诺 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标资格 | 没有被暂停或取消投标资格的 | 投标人承诺 |  |  |  |  |  |
| 16 | 履约历史 | 近年没有骗取中标和严重违约以及所监理工程出现重大工程质量问题且监理人应当承担责任的 | 投标人承诺 |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月_________

附表6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理与相关服务工作阶段 | （符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定） |  |  |  |  |  |
| 2 | 监理与相关服务期 | （符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定） |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | （符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定） |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | （符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定） |  |  |  |  |  |
| 5 | 权利义务 | （符合第四章“合同条款及格式”规定） |  |  |  |  |  |
| 6 | 监理与相关服务酬金 | 设置最高投标限价的，投标报价未超过最高投标限价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 失信被执行人（适用否决性惩戒方式） | 投标人不属于失信被执行人 |  |  |  |  |  |
| 响应性评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表所列评审因素中只要有一项不符合要求，则该投标人响应性评审不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

- 附表7：技术评审记录表

技术评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 标准分 | 投标人名称（或暗标编码）及评审得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分 | 评标委员会对投标文件进行逐项评审，按以下原则打分： 优：85%~100%； 中：70%~85%； 一般：60%~70%； 差：60%以下； 缺项：该项得0分 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量控制重点及监理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 进度控制重点及监理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 造价控制重点及监理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全监理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合同和信息管理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 环境保护及文明施工监理措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 组织协调方案及措施 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 监理工作建议 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 技术评审合计得分A |  | 30 |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

- 附表8：商务评审记录表

商务评审记录表

招标项目名称：

| 分类 | 序号 | 评审因素 |  |  | 标准分 |  | 评审标准 | 投标人名称及得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人企业能力、信誉 | 1 | 财务状况 | 会计师事务所出具的财务审计报告复印件或近三个月的资信证明 |  | 2分 | 16分 | 财务状况良好，得 2分；否则不得分。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监理业绩 | 类似项目业绩 |  | 6分 |  | 每有1项类似项目得3分，直至满分 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 企业信誉 | 诉讼及仲裁情况 |  | 1分 |  | 无相关诉讼及仲裁，得满分；每增加1项败诉记录，减1分，直至0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不良行为记录 |  | 1分 |  | 无不良行为的，得满分；每增加1项良行为记录，减1分，直至0分 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检测设备和工器具 |  |  | 3分 |  | 检测设备和工器具配备满足监理工作需要，且均为自有设备得3分，否则得0分 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 企业管理体系 |  |  | 3分 |  | 获质量管理体系得1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 获环境管理体系得1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 获职业健康安全管理体系得1分 |  |  |  |  |  |
| 项目监理与相关服务机构 | 1 | 总监理工程师 |  | 类似项目业绩 | 3分 | 39分 | 每有1项类似项目得1分，直至满分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 职称 | 3分 |  | 具有高级技术职称者，得3分；具有中级技术职称者，得2 分；其他，得1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学历 | 3分 |  | 具有大学本科（含）以上学历者，得3分； 具有大专学历者，得2分； 其他，得1分 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 监理与相关服务机构 |  | 岗位设置 | 6分 |  | 合理得6分，较合理得3分，不合理得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业配备 | 6分 |  | 合理得6分，较合理得3分，不合理得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年龄结构 | 6分 |  | 合理得6分，较合理得3分，不合理得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术管理人员数占总员工数比例 | 6分 |  | 80%及以上得6分，50%-80%得3分，50%及以下得1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注册监理工程师所占比例 | 6分 |  | 30%及以上得6分，20%-30%得3分，20%及以下得1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 商务评审合计得分B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

备注：

- 总监理工程师市场行为信用评价作为评审因素的，本表中总监理工程师的监理工程师信用评价评审标准中“   %”=本表给定的监理工程师信用评价标准分/100。

- 附表9：报价成本分析和评审记录表

报价成本分析和评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价规定限度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价是否低于规定限度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 对低于规定限度的投标报价评审说明 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否低于成本 |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

附表10：报价评审记录表（适用于区间法）

报价评审记录表（适用于区间法）

招标项目名称：

| 标准分 | 评标基准价 | 评分标准 |  | 投标人名称及评审得分C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | β值分布 | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 | β | 得分 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -4%＜β≤-3% | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -3%＜β≤-2% | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2%＜β≤-1% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1%＜β≤0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0＜β≤1% | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1%＜β≤2% | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2%＜β≤3% | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

备注：

1. 报价标准分在5-15分范围内确定。

- 附表11：其他评审因素评审记录表（不适用）

其他评审因素评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  | 分值代号 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人市场行为信用评价 | 开标记录表中的投标人“企业市场行为信用评价分值”× % |  | D1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他评审因素 | 失信被执行人（适用限制性惩戒方式） | 没有失信被执行记录的___分；有2条以下失信被执行记录的___分；有2条（含）以上失信被执行记录的_ _分 | D2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… | …… | D3 |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

备注：

1.投标人市场行为信用评价作为评审因素的，本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“   %”=本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100。

2.投标人市场行为信用评价作为评审因素时，联合体投标的，评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价值及联合体成员分工比例，折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。

联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员A企业市场行为信用评价分值×成员A的分工比例+联合体成员B企业市场行为信用评价分值×成员B的分工比例+联合体成员C企业市场行为信用评价分值×成员C的分工比例……。

- 附表12：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

______________（投标人名称）：

__________________（项目名称）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_________（详细地址）或传真至_________（传真号码）或上传至电子化平台              （电子化平台网址）。采用传真方式的，应当在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_________（详细地址）。

_______________________（项目名称）监理招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

______年_______月_______日

- 附表13：问题的澄清

问题的澄清

编号：________

________________（项目名称）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________（签字）

____年____月____日

- 附表14：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 分值 代码 | 投标人名称（和暗标编码）及评审得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务评审 | B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | C |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | Ei |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

- 附表15：评标结果汇总表

评标结果汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 评委姓名 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 平均得分 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终得分F= |  |  |  |  |  |  |
| 排名 |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：______________________________________                             _________年_________月__________日

- 附表16：评审意见表

评审意见表

评标委员会全体成员签名： 年 月 日

备注：招投标书面情况报告备案表（续表1）、评标委员会成员评标打分复核意见书（续表2）均为本表组成部分。

- 续表1 招投标情况书面报告备案表

招投标情况书面报告备案表

项目编号：                                       日期：    年    月    日

| 项目名称 |  |  | 招标类别 | □施工 □监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 |  | 排名次序 | 评标得分 |
| 评标委员会推荐的中标候选人 | 排名次序 | 中标候选人名称 |  |  |
| 评标委员会全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件。 年 月 日 |  |  |  |
| 招标人定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 为中标人。 招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） |  |  |  |
| 备注 | 本表为书面报告首页，其他内容作为附件，附件包括： - 招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由； - 相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件合资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。 上述文件已备案的不再提交。 |  |  |  |
| 申办人（签字） |  |  | 联系电话 |  |

说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

- 续表2 评标委员会成员评标打分复核意见书

评标委员会成员评标打分复核意见书

项目名称：

我们评标委员会已经对以下内容，进行了认真复核，并对复核结果承担责任： 形式评审记录表 正确□ 资格评审或资格预审更新资料评审记录表 正确□ 响应性评审记录表 正确□ 技术评审记录表 正确□ 商务评审记录表 正确□ 报价评审记录表 正确□ 其他评审因素评审记录表（如有） 正确□ 详细评审评分记录表 正确□ 评标结果汇总表 正确□ 招投标书面情况报告 正确□ 其他相关评审资料 正确□ 评标委员会负责人：（签字） 评标委员会成员： （签字） 年 月 日

备注：

- 针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

- 如发生错误，有相关责任人更正签字。

- 第四章  合同条款及格式

- 一、合同通用条件

- 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

### 1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

### 1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

### 1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

### 1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 2. 监理人的义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

### 2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

### 2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

- 3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

### 3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

### 3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

### 3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

### 3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

- 4. 违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1  监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5. 支付

### 5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

### 5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的20%。

### 5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收时，委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

如委托人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

### 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

- 6. 合同生效、变更与终止

### 6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

### 6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

### 6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

- 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 二、合同专用条件

- 1. 定义与解释

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件：  1.廉政责任书 2.监理费用明细表 3.监理费进度款支付明细表 3.1工程进度款申请支付表 3.2关于按时足额发放监理人员工资的承诺书 3.3图纸 4. 《监理人员配置计划表》  。

### 1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：有关项目全部信息保密，保密时间为5年 。

监理人申明的保密事项和期限：有关项目全部信息保密，保密时间为5年 。

第三方申明的保密事项和期限：有关项目全部信息保密，保密时间为5年 。

- 2. 监理人义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：施工阶段和保修阶段的图纸显示的全部工程监理  。

2.1.3.5 其他相关服务的内容： 服务内容包括但不限于施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理；保修阶段定期检查项目使用和运行情况，检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复，审核质量缺陷修复方案，负责组织及办理工程预验收手续，协助委托人协调相关部门；监理总监及各专业工程师必须在监理服务过程中常驻现场，随时接受委托人监督，必须有专职监理资料员同时积极协助委托人整理相关资料 。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据： 建设部及北京市有关监理的法规文件；国家及北京市政府有关工程建设的法规文件；本工程监理招标文件、施工招标文件；本工程施工合同及设计文件；监理合同 。

2.2.2 相关服务依据： 保修阶段监理工作的依据是《工程建设监理委托合同》、《施工合同》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》以及设计文件和工程质量验评标准 。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 监理公司项目部人员调动，必须提前15日以书面形式向委托人申报，待委托人批准后方可实施，且应代之以同等技能的人员，该人员在其前任离岗的同时到岗。监理人必须根据工程进展情况编制《监理人员配置计划表》，并得到委托人的批准方可实施。如果监理人实际操作时没有按委托人批准的《监理人员配置计划表》安排人员进场，及进场的人员技术水平不能满足委托人要求，委托人有权终止合同，监理人赔偿由此造成的损失 。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：暂停施工权、签证权、审核工程款的权力、更换驻地工地监理工程师的权力、违约处罚权、隐蔽工程验收权、主要材料设备确认权 。

在涉及工程延期    /    天内和（或）金额     /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

### 2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：监理机构进场后7日内提交监理规划及约定的专项报告，每周一上午提交监理周报，每月25日前提交监理月报，其他提交时点及监理报告具体份数根据工程特点由甲乙双方协定 。

### 2.9 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施：  /   。

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：    委托人  。

在合同终止后，监理人应当在 15  天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：  双方协商确定   。

- 3. 委托人义务

### 3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料： 工程立项文件、勘察文件、设计及施工图纸、施工招投标文件、工程承包合同及其他相关合同、施工许可文件等  。

### 3.4 委托人代表

委托人代表为：      。

### 3.6 答复

委托人同意在  10     天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /    %。

- 4. 违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1.3 监理人违约的其他情形：   /     。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1.3 委托人违约的其他情形：   /      。

4.2.2.1 委托人赔偿金额按下列方法确定：   /      。

- 5. 支付

### 5.3 中期支付

5.3.1 监理酬金

监理酬金具体支付方式： 本合同生效且监理人按照委托人要求提供等额合法发票及相关资料之日起20个工作日内，委托人向监理人支付合同暂估金额的20%。如监理人逾期提供发票，委托人有权延期付款且无需承担任何违约、补偿、赔偿责任。合同约定范围内的所有工程竣工备案后，最终结算价款以财政投资评审结论为准。 如监理人未按照合同约定提供发票或者委托人要求的相关资料，委托人有权延期向监理人支付合同余款，不视为委托人违约，监理人无权要求委托人支付合同余款且无权向委托人提出任何违约、赔偿、补偿主张，如因此给监理人造成任何损失均与委托人无关，全部损失均由监理人独自承担。  。

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金具体支付方式：

保修期服务酬金：

5.3.2.1由于监理人监理的工程项目质量、施工工艺等问题导致委托人经济损失的，监理人负连带责任，委托人将从监理保修期服务酬金中按额度的10%扣除。

5.3.2.2由于监理人监理的工程项目质量、施工工艺等问题导致业主投诉赔偿的，监理人负连带责任，委托人将从监理保修期服务酬金中按额度的10%扣除。

5.3.2.3由于监理人对保修工作的管理及监督不力导致工程需返修，且使委托人、业主再次受到经济损失的，委托人将从监理保修期服务酬金中按额度的20%扣除。

5.3.2.4上述扣款累计计算，以保修期服务酬金总额为限，超过保修期服务酬金总额后，不再执行经济处罚，但监理人仍需承担质保期应当履行的一切义务。

5.3.2.5保修期限届满后10个工作日内，委托人扣除监理人应承担的相关费用后，一次性无息支付监理人保修期服务金。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金具体支付方式：   双方另行协商、签订补充协议约定支付方式，另签补充协议与本协议具有同等法律效力 。

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法： 双方另行协商、签订补充协议约定支付方式，另签补充协议与本协议具有同等法律效力。

5.3.5合理化建议奖励

合理化建议奖励的支付方法：双方另行协商、签订补充协议约定支付方式，另签补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 7. 争议解决

### 7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交       /    （调解人）进行调解。

### 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    2    种方式。

（1）提请                   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向      密云区      人民法院提起诉讼。

- 8. 补充条款

8.1除法律规定或经本协议约定外，无论委托人或监理人均无权单方解除本合同。当委托人认为有充分理由（包括由于监理人不能完全履行监理合同、或者委托人现场管理人员一致认为监理人不能胜任委托人项目的监理任务）必须解除本合同时，需提前30天以书面形式知会监理人。

8.2监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

8.3在履行合同中因发生发包人及承包人认可的不可抗力（洪水、地震、战争等）造成合同部分或全部不能履行，监理人不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

8.4在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由监理人承担；超出监理服务责任并发生费用，应征得委托人书面同意后，由委托人承担费用。

8.5委托人向监理人无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）和与被监理项目有关的试验报告等技术资料及委托人与承建施工单位签订的合同有关内容。

8.6在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。

8.7本合同未尽事宜，双方另行协商、签订补充协议，另签补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.8本合同生效后，监理人必须在合同约定及委托人通知的时间内进场开始工作，并向委托人提供下列文件资料：

8.8.1监理规划（包括质量目标建议、控制进度、投资计划及保证体系）；

8.8.2监理周、月报及约定的专项报告；

8.8.3监理细则；

8.8.4上墙各种图表；

8.8.5本项目监理班子的内部管理制度；

8.9  管理行为补充

8.9.1合理化建议。监理工程师针对项目设计方案，施工方法等提出改进措施或建议，总监理工程师审批后，以书面形式报告业主。如合理化建议被采纳，监理部应计算该合理化建议所产生的造价节约额，总监理工程师填写《合理化建议审批表》，报委托人审批。

8.9.2信息管理应设置专职信息管理人员，负责整理、收发、登记工程相关信息、资料、档案管理，同时协助委托人做好相关资料整理。

监理单位负责每周组织一次由监理单位、委托人、施工单位参加的安全质量进度检查，巡查情况形成《每周工程安全质量进度检查记录》。

监理单位负责每月组织一次由监理单位、委托人、施工单位参加的全面质量巡查，巡查情况形成《月度工程巡查报告》。

其他会议：必要时，由监理组织相关的专题会议，如技术交底会、工程质量研讨会、开工准备会等等。

每月必须遵照国家规范要求及双方的约定，检讨各专业记录、监理日志、监理通知、文件收发是否完整、及时等等，且向委托人提供相关报告。

8.9.3验收

监理单位负责组织分部预验收、竣工初步验收；积极协助委托人组织工程的竣工验收。

监理单位验收工作：

装配式构件生产过程验收（模具加工、钢筋隐蔽、连接件）、商品混凝土生产过程验收（驻场）；

对于桩基工程、门窗工程、防水工程等验收需按验收部位、验收时间留影像资料并编号管理；

8.10工序质量控制规程

8.10.1工作程序

应严格执行样板引路原则，所有分部、分项工程在大面积施工前，均应先做小范围样板，样板由监理单位负责组织相关单位按图纸、规范及合同要求进行验收，验收通过后方可开始大面积施工。

施工过程中，监理单位负责跟踪、监控施工单位的作业过程，对于发现的质量问题发出《监理通知单》，并负责跟踪。施工单位施工单位对整改通知书应有书面回复，通知书及回复应报委托人备案。

监理单位负责组织召开工程周例会，形成《监理会议纪要》，会议必须包含工程进度、质量管理、合同管理等工程管理基本内容，例会上应对存在的质量问题提出纠正、预防措施。监理单位判断必要时，可临时召开质量专题会议，会议中形成整改意见，由施工单位施工单位整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将记录报委托人备案。

8.10.2工序质量控制

工序质量控制要求

监理工程师应监督并协助施工单位施工单位完善质量保证体系，将分项工程及工序作为质量控制点加以控制。

施工过程中监理工程师应加强对施工单位施工单位质量保证措施落实情况的检查，若不满足要求应及时下发《监理通知单》，指令施工单位施工单位进行整改；

监理工程师对施工过程应进行有目的的巡视、检查，对施工完成后难以检查、出现问题后难以处理的重要工序及部位，监理工程师应对其施工过程进行旁站监督；

完成施工的工序，施工单位必须进行内部交接检查，合格后报监理工程师验收检查，监理工程师验收合格后，方可同意施工单位施工单位进行后续工序的施工；

不同施工单位之间有工序交接时，前一工序完工后经监理工程师及紧后工序的施工单位施工单位检查确认满足施工要求后移交，并填写《场地/工序移交记录》。

8.10.3工地迎检工作

按委托人要求对施工现场配合委托人开展工地迎检工作；

8.10.4工序质量检查

工序质量检查为监理部的日常工作，由监理部负责组织实施；

监理部应根据检查表要求的检查比例对工序质量进行检查记录。对检查发现的问题，应以《监理通知单》形式发施工单位施工单位进行整改，并负责验证整改情况。《监理通知单》应报委托人备案；

委托人负责对检查结果及整改情况进行抽查验证；所记录必须真实、可靠，不得有弄虚作假行为。弄虚作假行为一经发现，委托人将视情节轻重进行相应处罚。

8.10.5质量事故

在施工过程中出现质量事故时，施工单位施工单位应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并向监理单位、委托人报送《工程质量事故报告》；

监理单位根据事故性质负责组织委托人、施工单位施工单位及其他相关单位召开专题会议，分析原因、明确责任、制定纠正预防措施。监理单位全面负责纠正预防措施的跟踪落实。

8.10.6工程保修管理规程

职责

监理部负责保修阶段监理工作的划与实施

程序

保修阶段的监理策划

总监理工程师组织，移交前根据工程保修项目编写保修阶段的监理细则报委托人审批，在细则中明确保修期限、责任单位、联系人和联系方式等，确保保修责任落实、保修及时、保修质量达到要求，保修阶段结束后及时签署文件，及时进行监理总结。

保修阶段的监理

工程保修期及保修阶段监理服务持续时间的确定：详见合同内容。

保修期的质量缺陷与解决

保修期内若发现工程质量缺陷，监理部应组织业主、设计人、承包商及有关各方确定质量缺陷的事实和责任，必要时，可建议业主邀请质量监督机构及具有相应资质的专业部门参与；

在质量缺陷责任确认后，监理部应要求责任方提出缺陷的处理方案，审批并督促该方案尽快落实，处理方案须报委托人备案；

若缺陷处理方案不能得到及时实施，监理部应书面通知委托人，并建议由其他承包商完成上述工作，其处理的费用应依据合同有关规定处理。

保修期的延长

若在工程保修期内发生质量缺陷或损害，导致工程不能使用，则工程保修期应相应延长，其延长时间为其引起工程不能使用的时间，监理工程师应对这一时间进行确认；

若对工程缺陷的处理并不影响整个工程的使用，则整个工程的保修期不再延长，但经过处理的部分保修期应相应延长，其延长时间为该部分工程由于缺陷或损坏而不能使用的时间；

保修阶段监理总结。

8.10.7工程验收管理规程

职责

委托人参与验收阶段的策划、组织及实施并对全过程进行监督。

委托人负责组织竣工验收监理部负责组织分部（子分部）、分项、检验批验收。

总监理工程师组织验收阶段的监理策划与实施。

监理人员负责验收阶段监理工作的具体实施。

程序

竣工预验收

总监理工程师安排监理人员与施工单位一起对完工工程进行检查，并填写《完工前检查记录表》。记录应详细记载检查部位、检查时间、检查结果、检查人员，总监理工程师负责对检查的记录进行审核和抽查验证。

对竣工预验收发现的问题，监理工程师应下发《监理通知单》，督促施工单位限期整改并验证整改情况。

《完工前检查记录表》应报委托人备案

竣工初步验收

施工单位完成设计图纸、设计变更和施工合同约定的全部内容并自行组织验收达到使用要求后，提交工程完工资料和初步验收申请。

监理工程师必须对提交的完工资料进行审查。符合要求后，由总监理工程师组织监理工程师、设计人员、施工单位及有关方人员进行工程竣工初步验收。

工程竣工初步验收之前，总监理工程师应提前三天将初验计划报委托人，委托人将派人参加工程竣工初步验收。

对初步验收过程中存在的问题，总监理工程师安排监理人员进行检查，并提交《完工前检查记录表》，该表应记录检查部位、检查时间、检查结果、检查人等。总监理工程师负责对检查的记录进行审核和抽查验证，并责成施工单位整改，施工单位整改完毕并经监理工程师确认后，总监理工程师方可同意施工单位提交竣工验收报告，在该过程形成的所有记录均须报委托人备案。

完工资料和检查记录如存在影响验收为不合格，总监理工程师应向施工单位发出《监理通知单》，督促施工单位落实整改后，予以验证。

竣工验收

工程竣工验收程序

工程项目经过初步验收合格后，施工单位向监理工程师提交竣工验收报告，竣工验收报告须经施工单位法人代表签认；

监理对《竣工验收报告》进行初审，符合要求并经总监理工程师签署后，报委托人审查；

监理部协助委托人在竣工验收前就需进行专项验收的内容分别提请规划、消防、环保、技术监督、城建档案、民防等有关部门进行专项验收，并取得合格证明文件或准许使用文件：

施工单位签署了工程保修书，委托人审查确认竣工验收报告符合要求后，由委托人组织设计、施工、监理、勘察等单位对工程进行验收。并按照政府有关规定提前通知质量监督机构进行验收监督（须提交有关工程质量文件和质保资料，以便工程质量监督机构对竣工验收工作进行监督）；

工程通过验收人员的现场检查评估，达到验收要求后，验收人员应签署书面的验收结论；

监理工程师在竣工验收过程中应详细记录验收人员对工程的验收意见，对存在的问题发出《监理通知单》，经检查验证后予以封闭；

必要时，监理工程师应将整改结果报验收组再一次做现场验收。

工程质量验收合格应符合下列规定：

单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；

单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；

主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

观感质量验收应符合要求。

监理部协助委托人在竣工验收合格后15个工作日内向政府建设主管部门申请备案。

交付前验收

委托人负责根据内部有关程序组织交付前验收，验收前委托人应组织相关单位根据编制“验收检查表”，验收前应针对检查验收内容对参加验收人员进行专题培训。监理部应组织施工单位全程参加验收并负责督促施工单位对验收发现问题进行全面整改。整改结果须报委托人备案。

8.11工程交付

工程交付的条件：

在按上述规定完成竣工验收及交付验收后，监理工程师应督促施工单位逐步落实整改意见；

监理工程师在签发工程移交证书之前，应审查确认：

- 竣工验收及交付验收已获通过、施工单位已按要求完成了相应的整改工作；

- 施工单位书面提交了《工程移交申请》、《工程移交清单》和《存在问题清单》；

- 施工单位签署了《工程保修书》。

工程移交证书的签发

总监理工程师应在符合上述规定前提下，签发《工程移交证书》并见证交付过程；

如果施工合同或其补充合同有分部移交工程的约定，监理工程师对移交部分的工程，应按全部工程交付相同的办法处理。

8.11.1安全管理规程

职责

监理公司对安全监理承担领导责任；

监理公司负责组织项目的安全文明施工检查监督活动；

委托人检查督促相关项目的安全文明施工活动；

总监兼任监理部安全主任，负责项目安全监理的组织和监督；

监理部应指派专人担任安全工程师，全面履行项目的日常安全监理工作。

程序

策划

监理公司及委托人负责项目的安全监理服务的检查评价，制订和持续改进安全监理等方面的具体规定，监理部具体实施安全监理工作并负责将安全监理工作的执行情况在规定的时间内上报。

监理公司

组织每月对监理项目进行一次安全检查，检查内容及评分办法详见《安全检查评分表》，检查人员由监理公司及委托人有关人员组成，要求监理部安全主任、安全工程师、施工单位项目经理和安全负责人参加，检查内容包括监理形成的安全监理活动记录和现场实际情况，监理公司将检查结果《安全检查月报》在检查完成一周内发到监理部及委托人；

发生重大突发事故后，负责重大安全事故的事后调查、分析、善后处理及预防等工作，并写出《安全事故报告》和处理意见。

委托人

审批监理部根据施工合同及相关法规草拟的“现场安全文明施工奖罚办法”；

参与月度安全检查；

抽查现场日常安全工作，并将发现问题交监理部处理；

参与重大突发事故的全过程处理；

根据合同及“现场安全文明施工奖罚办法”对施工单位及监理部予以奖罚。

监理部

审查施工组织设计中有关现场安全文明施工的内容，其中包括：安全组织机构，有无安全责任人，区域安全责任人等，督促施工单位建立和完善安全文明施工生产制度、安全技术措施及安全技术操作规程；

检查施工单位办理安全监督站安全监督手续情况；

开工前编制“现场安全文明施工奖罚办法”报委托人批准，并负责向施工单位明确；

安全巡视检查：

- 安全工程师每天巡视一遍施工现场，检查施工单位的安全措施落实情况，针对施工中的不安全因素及薄弱环节进行研究并提出改进措施，督促施工单位整改；审查特殊机械和特殊工种操作人员的资格证、上岗证，发现安全隐患应及时制止，并拟定《监理通知单》，经总监签字后发施工单位进行整改并验证整改情况；每天的安全文明施工情况应记录在监理日记中，《监理通知单》须抄送委托人备案；

- 其它监理工程师在巡视施工现场过程中，发现安全隐患或不安全因素应及时制止，并拟定《监理通知单》，经总监签字后发施工单位进行整改并验证整改情况；每天的安全文明施工情况应记录在监理日记中，《监理通知单》须抄送委托人备案。

内业资料检查：安全工程师每月检查一次施工单位的安全管理内业资料，并将检查结果记录在《监理月报》中，对不符合要求的应拟定《监理通知单》，经总监签字后发施工单位进行整改并验证整改情况，《监理通知单》须抄送委托人备案；

在每周的内部例会上，总监应检讨本周安全监理情况、安全文明施工存在的问题、安全隐患、整改措施及整改时限；

监理部每月应将上月《监理月报》报委托人及监理公司；

监理部收到监理公司的《安全检查月报》后，安全工程师应将安全文明施工存在的问题及安全隐患拟定《监理通知单》，经总监签字后发施工单位进行整改并验证整改情况，对检查问题严重的项目必须制订整改措施，《监理通知单》须抄送委托人备案；

奖励与罚款：检查现场安全文明施工情况，并依据“现场安全文明施工奖罚办法”进行奖罚；

重大突发事故处理：现场发生安全伤亡事故，监理部任何人员有义务在第一时间通知总监，委托人及监理公司，并组织一切在场人员抢救；监理部应督促施工单位写出事故报告，按有关规定上报安全监督机构，并报委托人、监理公司备案。

8.11.2监理实施过程特殊要求

监理部在工作中，除满足监理公司自身的管理要求外，必须满足委托人的具体管理要求。监理合作的特殊要求规定如下，未涉及到的监理工作内容应符合国家监理规范和项目所在地区监理规程的要求。

旁站制度

- 监理部应在旁站监理工序施工前4小时安排好旁站监理人员，根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量，一般不少于二人。每周编制旁站执行情况及下周旁站计划，报委托人备案；

- 监理部应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求；

- 在旁站监理过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和项目经理部，待隐患处理完后再继续施工，必要时发停工令；

- 旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现将严肃处理；

- 旁站监理记录须在施工结束后24小时内整理完毕，委托人将抽查执行情况；

- 对旁站监理人员做好安全检查交底工作，特别是夜间旁站监理，不仅要做好施工单位的安全检查工作，也要做好自我保护。

样板引路制度

- 工序样板。主要工序施工前必须先做施工样板，样板委托人和监理组织专项现场验收，得到确认后方可进行大面积施工，同时组织施工单位进行现场样板交底；

- 根据委托人要求，做好施工样板的监督和交底工作。

- 装修工程施工前，监理部应组织施工单位，按委托人所发设计图的要求进行装修材料的样板选择，经委托人确认后，监理部应将确认的材料样板记录存档，监督施工单位按材料样板进行采购。

监理作息时间要求

- 监理部所有人员要严格遵守作息时间，不得迟到早退；

- 监理部的作息时间一般与施工单位作息时间一致，8小时以外只要工地有施工，监理部都应安排适当人员加班进行巡视；

- 节假日监理部要安排人员值班，并将值班人员安排表报委托人备案，若施工单位节假日正常上班，监理部应根据施工内容安排好相应专业监理人员值班，保证工程的正常施工；

- 监理部应制定值班日记制度，值班日记应挂墙以备查阅。

巡视检查要求

- 监理部的监理人员必须保证白天正常工作时间内，有6小时以上在施工作业面巡视；

- 监理工程按照现行国家建筑工程施工质量验收规范和要求进行巡视；

- 巡视中对主控项目100%检查，对一般项目不少于50%的检查，对一般实测检查不少于30%自行检测；

- 应记录检查的分部分项、检查位置，观测项目质量描述应包括存在质量问题、数量多少、是否符合验收要求；实测项目应有监理工程师亲自实测的数据；

- 监理部应根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，每位监理人员要有专门巡视记录簿。

对监理公司在施工阶段的配合要求。在施工期间，监理部应派各专业工程师配合委托人对居民所提的问题进行解释。

监理人每月需向委托人提供10分钟左右的的录像资料（用数码摄像机拍摄,以便后期剪辑）。

总监理工程师应按支付节点，会同发包人和施工单位按照《绿色施工管理规程》DB11／513-2015等相关标准规范及时验收施工单位文明施工和环境保护措施，审查、签认相关费用，施工过程中，监理单位发现施工单位未落实文明施工和环境保护措施的，应责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程监理单位应当及时向发包人报告，必要时应责令其暂停施工。

- 三、合同格式

- 合同格式一  合同协议书

合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                                    ；

2. 工程地点：                                                    ；

3. 工程规模：                                                    ；

4. 工程范围：                                                    ；

5. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                             。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标函及投标函附录；

4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：               ，身份证号码：                       ，注册号：                          。

五、签约酬金与补偿费用

（一） 签约酬金（大写）：                        元 （¥             ）。

包括：

1. 监理酬金：                                    。

2. 相关服务酬金：                                。

其中：

（1）保修期服务酬金：                           。

（2）其他相关服务酬金：                         。

（二） 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：                      元（¥              ）。

六、期限

1. 监理期限：

自       年    月    日始，至       年    月    日止；共计    天。

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期至       年    月    日止。

（2）其他相关服务期限自       年    月    日始，至       年    月    日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年     月     日。

2. 订立地点：                                              。

3. 合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执       份。

委托人：     （盖章）               监理人：     （盖章）

营业执照号：                        营业执照号：

资质证书编号：

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其委托                  法定代表人或其委托

代理人：（签字）                     代理人： （签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

- 第五章  技术标准和要求

- 1. 监理规范、规程

1.1 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

1.2 《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）

1.3 《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）。

监理规范、规程如重新修订，以新修订的版本为准。

- 2. 相关服务的规程或规定

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- 3. 招标人关于监理与相关服务的管理要求

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- 4. 设计文件

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- 5. 其他

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- 第六章  投标文件格式

__________（项目名称）监理

投 标 文 件

投标人：____________________________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

_________年_____月_____日

目 录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（适用于联合体投标人）

五、投标保证金（适用于要求提交投标保证金的）

六、监理与相关服务报价

（一）监理与相关服务报价汇总表

（二）施工阶段监理服务费计算表

（三）相关服务费用计算表

七、投标人资格、能力、信誉情况

（一）投标人基本情况表

（二）投标人企业组织结构框图

（三）财务状况

（四）近  年完成的类似项目情况表

（五）拟投入监理检测设备和工器具清单

（六）近  年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

（七）近  年监理服务获奖情况

八、项目监理与相关服务机构情况

（一）拟投入本项目人员情况汇总表

（二）总监理工程师任命书

（三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

（四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）

（五）总监理工程师工作履历表

（六）拟投入的其他人员工作履历表

九、资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）

十、其他材料

十一、监理大纲与相关服务方案

- 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

投 标 函

__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（￥___________）进行报价，其中，施工阶段监理服务报价￥___________，相关服务报价￥___________，并按合同约定完成本项目监理与相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证在______年___月____日或按照合同约定的时间及投标文件承诺的人员、机构及各项资源组建监理机构进驻施工现场，按合同约定的监理与相关服务要求在监理与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起____天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

4．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________（￥___________）。

5．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函及投标函附录，对双方具有约束力。

6. 我方承诺，我方拟派的总监理工程师：    （姓名）    ，监理工程师注册证书编号：______________，身份证号：________________，即为投标工作全权委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

8．____________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

____________年_____月_____日

### （二）投标函附录

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理与相关服务工作阶段 | 2.1.2、2.1.3 |  |  |
| 2 | 监理与相关服务期 | 合同协议书第六条 | 自2019年10月22日始，至2020年5月30日止；共计221天。 |  |
|  |  |  | 相关服务期：养护期自2020年5月31日始，至2022年5月30日止。 |  |
| 3 | 补偿费用 | 5.3.4 | ____元 |  |
| 4 | 首付款比例 | 5.2 | _____% |  |
|  | …… |  |  |  |

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

____________年_____月_____日

- 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________________

单位性质：_______________________________

地址：___________________________________

成立时间：___________年_______月_______日

经营期限：_______________________________

姓名：      性别：___________年龄：___________职务：_________系_____________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：    （名称）    （盖单位章）

___________年___________月___________日

备注：

- 以联合体形式投标的，只需出具联合体牵头人的法定代表人身份证明。

- 三、授权委托书

授权委托书

本人___________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________（项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

委托代理人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

_______年_______月________日

备注：

- 以联合体形式投标的，本授权委托书应当由联合体牵头人的法定代表人签署。

- 法定代表人本人办理本授权委托书授权范围内事宜的，不需出具授权委托书。

- 四、联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：__________________________________

法定代表人：__________________________________

法定住所：____________________________________

成员二名称：__________________________________

法定代表人：__________________________________

法定住所：____________________________________

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加________（招标人名称）（以下简称招标人）___________（项目名称）监理投标，并争取赢得本项目监理委托合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．___________（某成员单位名称）为___________（联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工及联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

4.1联合体牵头人______________承担_______________工作，占总工作量______%；

4.2联合体成员________________承担_______________工作，占总工作量______%；

……

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式___________份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：__________________（盖单位章）

法定代表人：______________________（签字）

成员二名称：__________________（盖单位章）

法定代表人：______________________（签字）

……

________年____月____日

备注：

- 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 非联合体投标的，不需出具联合体协议书。

- 五、投标保证金（投标保函格式）

投标保函

___________    （招标人名称）：

鉴于___________（投标人名称）（以下称“投标人”）于______年___月___日参加___________（项目名称）监理的投标，___________（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件，或者投标人在招标人发出中标通知书后无正当理由拒签合同，或者投标人在签订合同时向招标人提出附加条件，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）___________元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应当在投标有效期内送达我方。

担保人名称：___________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

地    址：___________________________

邮    编：___________________________

电    话：___________________________

传    真：___________________________

____________年___________月___________日

备注：

- 经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件规定的实质性内容。

- 此处按照第二章“投标人须知”第3.3.1（3）目的要求附投标保证金凭证的复印件。

- 六、监理与相关服务报价

### （一）监理与相关服务报价汇总表

监理与相关服务报价汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 服务阶段 | 费用合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段监理 |  |  |
| 2 | 相关服务 |  |  |
| 3 | 监理与相关服务费用 （投标总价） |  |  |

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

____________年_____月_____日

### （二）施工阶段监理服务费计算表

施工阶段监理服务费计算表

招标项目名称：

| 人员费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 服务时间 （日历天） | 单价 （元/人·日） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 监理监测设备和工器具及其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 金额（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 施工阶段监理服务费用总计 =人员费用合计+监理检测设备和工器具及其他费用合计 +税费合计 |  |  |  |  |  |

### （三）相关服务费用计算表

相关服务费用计算表

招标项目名称：

| 人员费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 服务时间 （日历天） | 单价 （元/人·日） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 设备、工器具及其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 金额（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 相关服务费用总计 =人员费用合计+设备、工器具及其他费用合计+税费合计 |  |  |  |  |  |

- 七、投标人资格、能力、信誉情况

### （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 在本表后附企业营业执照副本的复印件、监理资质证书副本等资质证书的复印件。以现金或支票形式递交投标保证金的，还应当附基本账户开户许可证的复印件。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应当提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.  以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （二）投标人企业组织结构框图

投标人企业组织结构框图

备注： 1、企业内部组织结构框图

2、投标人与其关联单位的关系说明。如实填报与投标人存在关联关系的从事工程建设行业的施工、监理、招标代理、材料和设备供应商等单位情况。 （1）与投标人同为一个法定代表人的单位名称： （2）与投标人单位负责人为同一人的单位名称： （3）投标人主要负责人任职或工作的其他单位名称： （4）与投标人存在控股、参股关系的单位情况 投标人控股、参股的单位名称： 控股、参股投标人的单位名称： （5）与投标人存在管理关系的单位名称：

1. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （三）财务状况

财务状况

备注：

- 在此附第二章“投标人须知”第3.4.2（1）目规定的证明材料。

- 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （四）近  年完成的类似项目情况表

近  年完成的监理与相关服务类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 委托人名称 | 委托人电话 | 工程类别/规模 | 工程造价 | 合同价格 （监理与相关服务酬金） | 开竣工日期 | 承担的工作 | 总监理工程师（姓名、注册证书编号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. 本表后须附合同协议书或以及竣（交）工验收记录或委托单位评价资料的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （五）拟投入监理检测设备和工器具清单

拟投入监理检测设备和工器具清单

| 序号 | 设备或工具名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （六）近  年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

近  年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

| 诉讼情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 判决或裁定时间 |  | 诉讼相对人 | 诉讼原因 | 备注 |
| … | …… |  |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 裁决时间 |  | 仲裁相对人 | 仲裁原因 | 备注 |
| … | …… |  |  |  |  |
| 不良记录情况 |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 不良记录内容 |  |  | 备注 |
| … |  | …… |  |  |  |

备注：

1. 本表后附判决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （七）近  年监理服务获奖情况

近  年监理服务获奖情况

| 序号 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁奖机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. 本表后附获奖证书等的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

- 八、项目监理与相关服务机构情况

### （一）拟投入本项目人员情况汇总表

拟投入本项目人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任的工作或岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或 岗位（培训）证书 |  | 工作年限 | 监理（服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |  |

### （二）总监理工程师任命书

总监理工程师任命书

________________（招标人名称）：

经我方研究决定，如我公司在__________________项目中标，拟任命_________（监理工程师注册证号：____）为我公司在本项目的总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。

特此任命。

投标人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

签发时间：___   _年__   __月____日

### （三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

________________（招标人名称）：

我公司在本招标项目中，拟任命的总监理工程师_________（监理工程师注册证号：____）目前______（已或未）在我公司承担的其他监理项目中担任总监理工程师。

如已担任其他项目总监理工程师，这些项目是：

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

目前已征得上述项目委托人同意其兼任本招标项目总监理工程师，书面证明材料详见后附《拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函》。

如我方中标，该拟派总监理工程师可根据招标项目要求到岗，在该项工程中履行总监理工程师职责。

特此承诺。

投标人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

时间：___   _年__   __月____日

### （四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）

拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函

________________（招标人名称）：

__________________（总监理工程师姓名）在我单位组织建设的_______________（建设项目）中担任总监理工程师职务。经研究，我方同意______________（投标人名称）在你方招标的____________（招标项目名称）项目中任命其为总监理工程师。

特此确认。

在监项目委托人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

时间：___   _年__   __月____日

### （五）总监理工程师工作履历表

总监理工程师工作履历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 监理工程师 注册证书编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加工作 年 限 |  | 监理工作 年 限 |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 监理过的类似项目名称及规模 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表后附监理工程师注册证书、身份证、职称证等证书，担任总监理工程师主持监理过的类似项目业绩的合同协议书或竣（交）工验收记录复印件。

### （六）拟投入的其他人员工作履历表

拟投入的其他人员工作履历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 职称及专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加工作 年限 |  |  | 监理（服务） 工作年限 |  |  | 执业资格注册或岗位（培训）证书编号 |  |  |
| 拟在本项目担任的工作或岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 监理（服务）过的类似 项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表后应当附执业资格注册证书、岗位（培训）证书、身份证、职称证等证书的复印件。

- 九、资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）

资格预审更新资料表

| 序号 | 更新项目 | 资格预审申报情况 | 更新后情况 | 证明资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 如有更新的内容，应填写此表，按照资格预审文件要求填写相应表格，并按照资格预审文件要求在本表后附更新后的全部证明资料的复印件。

- 无更新内容，在表中填写“无”。

- 十、其他材料（如有）

- 十一、监理大纲与相关服务方案

### （一）监理大纲编制内容要求

投标人编制监理大纲的要求：编制时应当采用文字并结合图表形式说明项目监理机构的设置及岗位人员职责分工；工程质量、进度、造价、安全、环境、合同和信息、协调等各方面工作方法及措施；同时应当对关键工序、复杂环节重点提出相应监理措施与旁站监理工作的安排等。监理大纲按照如下内容（模块）编制：

（1）项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分：通过框图形式明确拟投项目的监理组织机构设置、岗位设置，明确相应的岗位职责；

（2）工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策：根据招标文件及现场踏勘情况，对项目监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法；

（3）质量控制重点及监理措施：针对质量控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（4）进度控制重点及监理措施：针对进度控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（5）造价控制重点及监理措施：针对造价控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（6）安全监理措施：对安全生产管理的监理体系的建立以及措施、工作流程进行详尽阐述；

（7）合同和信息管理措施：对合同和信息管理的工作方法与流程进行详尽阐述；

（8）环境保护及文明施工监理措施：对环境保护及文明施工监理的体系、措施、工作流程进行详尽阐述；

（9）组织协调方案及措施：针对项目参与各方，拟定组织协调方案及措施，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（10）监理工作建议：为更好地完成本项目的监理工作，投标人可按照自身的实际经验，对本项目监理工作提出良好的建议；

监理大纲其他内容要求：____________________________________________________________

### （二）相关服务方案编制的内容要求（如有）

相关服务方案编制时应当采用文字并结合图表形式说明：

（1）项目相关服务的工作范围；

（2）项目相关服务机构的设置及岗位人员职责分工；

（3）项目相关服务阶段的重点难点分析及主要对策；

（4）相关服务方案的总体策划及工作主要程序；

（5）其他。

- 第七章  其他