合同编号：GYQHD202204006

苏家坨镇党群活动服务中心多媒体软件

定制项目合同书

立项编号：11010822210200000599-XM001

项目编号：JKZCF220110

甲方：北京市海淀区苏家坨镇人民政府

地址：北京市海淀区温阳路(北京市海淀北部新区实验学校南侧)

联系人：张老师

联系方式：(010)62406929

乙方：北京公元前科技发展有限公司

地址：北京市海淀区北清路68号院用友产业园北区16A四层413

联系人：刘志冬

联系方式：13466789201

签订地点：北京

签订日期：2022年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方就甲方委托乙方承担苏家坨镇党群活动服务中心多媒体软件定制的项目制作，现经双方协商一致，签订本合同。

一. 项目内容

乙方应按照本合同约定，在本合同签订生效之后，在60日内完成本项目的制作（以通知甲方验收之日为准）。

项目总价为人民币 1080000 元（大写：壹佰零捌万元整）

乙方银行帐户信息：
开户名称：北京公元前科技发展有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京中关村分行

银行账号：11001007300053019013

项目内容详见附件1

二. 项目的实施

本合同实施项目进度确认制，甲、乙双方均须严格按照本合同规定的时限要求进行项目的具体制作：

- 本合同签订后5日内，甲方应向乙方支付项目总价的 50 %作为预付款，即人民币 540000 元（大写：伍拾肆万元整）；乙方应在收到甲方支付的预付款后开始本合同项目的制作。

- 甲方应在自合同签订之后7日之内向乙方提供本项目制作所需资料。若上述资料不由甲方直接提供，则甲方有责任按前述约定时间保证乙方按时收到资料。

- 乙方须在收到甲方提供的全部资料之后14日内，向甲方提交制作脚本和制作策划方案；如甲方需要修改，则甲方须在收到制作脚本和制作策划方案后 2日内向乙方提交修改意见（以上双方均须以书面文件形式进行，文件以传真、当面签收、邮递、电子传输加传真确认等有效交付形式均可）；如甲方不要求修改，则甲方授权代表须对最终确认的脚本和方案签字确认。

- 制作脚本和制作策划方案一经双方确认，即作为甲方进行初稿确认和最终成品验收的标准；在乙方制作过程中，包括进行初稿确认时和进行成品验收时，甲方提出的任何超出制作脚本和制作策划方案的要求均视作对制作脚本和制作策划方案提出修改或提出新的制作要求，乙方有权要求增加相应费用、补偿相应损失并延长制作时间。

- 自收到甲方授权代表对脚本和方案的确认之日起，乙方开始按照甲方确认的脚本和方案进行制作，未经甲方同意不得进行任意调整和修改，否则甲方有权利终止合同并按照本合同的约定向乙方追究违约责任。

- 如甲方在确认上述脚本及方案后，对原定制作内容又做出了实质性的调整，则乙方可以在接到甲方书面通知后立即停止修改部分的制作，并按照双方重新确认的修改方案再继续进行；但在确认新的修改方案之前，乙方有权要求同时确定甲方承担乙方因此而发生的全部制作费用的数额和支付方式，且成品交付时间应按照工作量的增加相应顺延。

- 乙方完成的初稿将以  预演  演示方式向甲方展示，经甲方提出修改意见，乙方进行修改完成甲方签订成品确认单后，乙方向甲方交付所有确认后完整的成品，甲方应在5日内向乙方支付项目总价的 40 ％，即：人民币 432000 元（大写：肆拾叁万贰仟元整）。

- 乙方应在各项工作进行完毕之后12小时内书面通知甲方进行验收，甲方须在接到通知后72小时之内进行验收；如超过验收期限甲方仍未验收，也未与乙方商定其它验收时间和地点，则视为甲方已验收合格，并按合同约定付款。

- 甲方应在验收完成之后24小时内向乙方提供《项目验收单》，明确验收结果。如验收不合格，须在《项目验收单》中明确不合格原因及修改意见，并在《项目验收单》中注明与乙方协商确定的新的验收时间，且甲乙双方代表签字确认。

- 甲方验收合格后5日内，应向乙方支付剩余10%的制作费用，即：人民币 108000 元（大写：壹拾万零捌仟元整 ）；

三． 双方义务及违约责任

- 甲方的义务

  - 甲方须按照本合同所规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。如甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，则乙方有权按本合同规定的项目交付时间相应顺延；如甲方交付上述资料及文件超过规定期限5天以上，则乙方有权重新确定本项目的交付时间。

  - 甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或对所提交资料做出较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议，重新明确有关条款外，甲方须按乙方所耗实际工作量向乙方支付返工费。

  - 在合同履行期间，如因甲方原因提前解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已发生的实际工作量。

  - 如甲方在接受乙方交付的项目成品之后，对上述作品提出修改变更意见，则所涉及费用应由甲、乙双方根据具体情况另行协商处理并签订补充协议。

  - 如甲方要求乙方比本合同所约定的时间提前完成本项目的制作，则具体交付时间应由甲乙双方协商确定，由此产生的费用由甲乙双方协商确定。

  - 甲方应严格按照本合同的约定向乙方支付制作费用；乙方交付的成果符合要求时，甲方每逾期一天支付当期费用，须向乙方承担当期应付费用1％的违约金；甲方逾期支付当期制作费用超过三天的，乙方有中止本项目制作或留置本项目作品的权利。

- 乙方的义务

  - 乙方应严格按照本合同的约定向甲方交付制作的项目作品，并对所提交的项目作品的质量负责。

  - 乙方保证按合同规定时限完成项目工作。如因乙方违约造成阶段进度延误的，乙方必须尽力保证项目最终交付的时间和质量。如最终日期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付全部制作费用1％的违约金。

  - 合同生效后，除不可抗力等因素外，如因乙方原因要求终止或解除合同，则乙方应返还甲方已支付的预付款。乙方需赔偿因此给甲方造成的全部损失并向甲方支付本合同总价款5%的违约金。

四．版权事宜

- 在本合同项目制作过程中，乙方制作的原始资料（包括但不限于计算机模型、贴图等）、未完成的作品及其他一切非最终完成作品的版权归乙方所有；最终产品（除双方另有约定以外）一经甲方认定并按合同付清全款后，版权归甲方所有。

- 甲、乙双方均负有对所提供的资料、图片等作品的权利之瑕疵担保义务。甲方为制作所提供给乙方的资料、文书、图纸等如果涉及任何第三方之权利，甲方应当在签署本协议之前向乙方做出准确的书面说明；但无论有无上述书面说明，本协议一经签署，即视为甲方对其所提供给乙方的资料、文书、图纸等作为本合同项目制作不会涉及侵犯第三方的任何权益做出担保；甲方承诺对由上述资料、文书、图纸等可能产生的侵权责任将全部由其单方承担。在合同项目制作过程中，若乙方发现甲方为制作所提供给乙方的资料、文书、图纸等已涉及第三方之权利而甲方并未事先说明，或者侵权纠纷已经发生，或者根据现行法律规定以及本合同对项目制作内容的规定所交付成品足以导致权利人向乙方主张共同承担侵权责任的情况下，乙方有权选择继续制作、暂停制作、或者要求甲方增加履约担保方。

- 甲、乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方须承担一切由此引起的连带后果并承担赔偿责任。

- 最终产品的版权归甲方拥有后，乙方享有最终产品的署名权，但不得将为甲方制作的作品提供给第三方从事商业活动。署名权的行使方式双方可另行协商确定。

- 如甲乙双方无特别约定，则乙方可将本项目成品用于宣传、展览等非商业的用途。

五．合同效力

本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。双方约定本合同效力终止或部分内容无效，不影响本合同有关违约责任及争议解决条款的适用。

本合同附件之内容与本合同具有同等法律效力。

六．争议解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致，甲、乙双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七．合同修改

本合同及附件一经签署或确认，非经甲、乙双方达成书面协议，不得变更。

八．未尽事宜

本合同如有任何未尽事宜，甲、乙双方同意另行协商，并签订书面补充协议以完善。

本合同一式 陆 份，甲方持 叁 份、乙方持 贰 份、招标公司持 壹 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：北京市海淀区苏家坨镇   乙方（盖章）：北京公元前科技发展有

人民政府                             限公司

法定代表人                          法定代表人

或授权代表（签字）：                 或授权代表（签字）：

签署日期：2022年    月   日            签署日期：2022年     月   日

附  件  1

| 序号 | 产品名称 | 工作类型 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 序厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 序厅影片 | 创意策划 | 1 展厅的前序影片，烘托展厅整体效果，引发参观者的参观兴趣，并对该展厅进行功能及规划进行整体介绍. 2 制作内容：影片时长2分钟左右，包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音 3 播放设备：led p2.5 长6720，高1920 主题创意设计：主题为不忘初心，以震感的视觉烘托现场气氛，引发参观者的参观兴趣，介绍展厅功能以及八大板块的整体介绍 | 项 | 1 | 5230.00 | 5230.00 | 无 |
| 2 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 5155.00 | 5155.00 | 无 |
| 3 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 7200.00 | 7200.00 | 无 |
| 4 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 8435.00 | 8435.00 | 无 |
| 5 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 14360.00 | 14360.00 | 无 |
| 6 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 10195.00 | 10195.00 | 无 |
| 7 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 无 |
| 二 | 序厅2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 查询机展示内容 | 定制 | 1、序厅查询机 根据设计方案体现苏家坨基础状况情况分布， 2、使用UNIty程序设计，双屏联动。 3、制作内容：图像处理，平面设计，美工，文字整理 4、播放控制设备43寸多点触摸屏查询机 主题创意设计：此版块我们策划为“合影留念区”，系统分成拍照和照片显示两个部分，拍照后可签名，扫描二维码即可带走电子照片 | 项 | 1 | 4750.00 | 4750.00 | 无 |
| 2 |  | 创意策划 |  | 项 | 1 | 5185.00 | 5185.00 | 无 |
| 3 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 7200.00 | 7200.00 | 无 |
| 4 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 12350.00 | 12350.00 | 无 |
| 三 | 党建引领01（电子沙盘系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙盘CG制作 | 定制 | 1、 L型电子沙盘，与控制飞屏相结合， 2、 Ui控制界面设计，控制程序设定 3、 播放设备：沙盘立面长4160mm，高1440mm 沙盘底面 长4160mm，高1440mm 主题创意设计：展现在党的引领下，对苏家坨的发展新旧对比，苏家坨的十四五规划蓝图，砥砺前行谱写新篇章 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 无 |
| 2 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 8600.00 | 8600.00 | 无 |
| 3 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 12350.00 | 12350.00 | 无 |
| 4 |  | 3D模型制作 |  | 项 | 1 | 23600.00 | 23600.00 | 无 |
| 5 |  | 3D模型动画 |  | 项 | 1 | 43600.00 | 43600.00 | 无 |
| 6 |  | 3D模型材质灯光 |  | 项 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | 无 |
| 7 |  | 3D模型渲染 |  | 项 | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 无 |
| 8 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 12350.00 | 12350.00 | 无 |
| 9 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 21270.00 | 21270.00 | 无 |
| 10 | 沙盘视频内容制作 | 创意策划 | 1、 展示内容与展陈设计区域内容结合， 2、 影片时长5-8分钟，制作内容包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 3、 播放设备：led 长3840mm，高2400mm 主题创意设计：展示苏家坨地址位置及交通情况，文物古迹印记，红色文化印记，民俗村规划，田园文化规划； 展现苏家坨地区进驻的企业、产业状况 | 项 | 1 | 8200.00 | 8200.00 | 无 |
| 11 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 8300.00 | 8300.00 | 无 |
| 12 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 12350.00 | 12350.00 | 无 |
| 13 |  | 3D模型制作 |  | 项 | 1 | 23600.00 | 23600.00 | 无 |
| 14 |  | 3D模型动画 |  | 项 | 1 | 43600.00 | 43600.00 | 无 |
| 15 |  | 3D模型材质灯光 |  | 项 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | 无 |
| 16 |  | 3D模型渲染 |  | 项 | 1 | 21700.00 | 21700.00 | 无 |
| 17 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 12350.00 | 12350.00 | 无 |
| 18 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 21270.00 | 21270.00 | 无 |
| 19 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 10195.00 | 10195.00 | 无 |
| 20 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 无 |
| 四 | 党建引领04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 滑轨屏视频内容制作 | 创意策划 | 1、 滑轨屏与四块液晶屏相结合，整体设定其展示效果及展示内容，及视频联动程序。 2、 四块液晶屏均单独展示视频内容，每个影片内容为2分钟左右，虚拟解说员讲解内容结合四块液晶显示屏展示内容 3、制作包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 主题创意设计：主题为“全面从严治党”，结合四块液晶显示屏的内容进行虚拟解说且对应滑动位置 | 项 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 无 |
| 3 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 14970.00 | 14970.00 | 无 |
| 4 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 8600.00 | 8600.00 | 无 |
| 5 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | 无 |
| 6 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 19880.00 | 19880.00 | 无 |
| 7 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 9900.00 | 9900.00 | 无 |
| 8 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 无 |
| 五 | 体适能馆入口（科技产品展区-沉浸式空间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体能馆入口大屏幕影片制作 | 定制 | 1 展示内容与展陈设计区域内容结合， 2、制作内容时长2-3分钟。包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 3、播放设备：led 长3840，高2400 主题创意设计：主题为“乡村振兴，畅游新故土”，展示在党建引领下，从经济发展与民生改善良性互动，健康、养老、育幼、文化、旅游、家政、体育、物业等生活性服务业，向高品质多样化升级，呈现苏家坨片区社会稳定、和谐有序 | 项 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 无 |
| 2 |  | 创意策划 |  | 项 | 1 | 7600.00 | 7600.00 | 无 |
| 3 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 14330.00 | 14330.00 | 无 |
| 4 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 8600.00 | 8600.00 | 无 |
| 5 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 11320.00 | 11320.00 | 无 |
| 6 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 19360.00 | 19360.00 | 无 |
| 7 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 无 |
| 8 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 3200.00 | 3200.00 | 无 |
| 六 | 体适能馆01漫游党史（跑步学党史） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体感互动设计制作 |  | 1、 根据布展大纲设定交互内容定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。 2、 播放设备：体感互动设备kinect与大屏连动使用 主题创意设计：展示形式为体感运动或游戏，通过内置感应器，感知人的肢体奔跑、跳跃、伸展等动作，操控液晶屏中的题目参与答题和对党建知识进行探索与学习 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 无 |
| 2 |  | 创意策划 |  | 项 | 1 | 12630.00 | 12630.00 | 无 |
| 3 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 8600.00 | 8600.00 | 无 |
| 4 |  | 动态效果制作 |  | 项 | 1 | 17500.00 | 17500.00 | 无 |
| 5 |  | 音效 |  | 项 | 1 | 4900.00 | 4900.00 | 无 |
| 七 | 体适能馆；党史问知识抢答 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 体感互动知识问答设计制作 | 创意策划 | 1、 根据布展大纲设定交互内容定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。 Ui界面设计，内容文案整理设定 2、kinect与大屏连动 主题创意设计：展示形式为体感运动或游戏，通过内置感应器，感知人的肢体奔跑、跳跃、伸展等动作，操控液晶屏中的题目参与答题和对党建知识进行探索与学习 | 项 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 无 |
| 3 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 8500.00 | 8500.00 | 无 |
| 4 |  | 动态效果制作 |  | 项 | 1 | 14960.00 | 14960.00 | 无 |
| 5 |  | 音效 |  | 项 | 1 | 4900.00 | 4900.00 | 无 |
| 八 | 体适能馆；VR旅游 VR党建馆 VR模拟农耕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VR内容设计制作 | 定制 | 1，进行界面设计，资料整理 2，播放设备：vr眼镜 | 项 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 无 |
| 九 | 体适能馆03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沉浸式影院视频制作 | 创意策划 | 1、展示内容与展陈设计区域内容结合， 2、制作内容时长2-3分钟。包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 3、播放设备：led 主立面长3520mm，高2400mm 东立面长2880mm，高2400mm 西立面长2880mm，高2400mm 上立面长3520，宽2880 底面屏长3000，宽3500 主题创意设计：展示在党的引领下，乡村旅游领域，展现苏家坨的红色文化根基，古都文化红色文化，西山文化，民俗文化等，通过沉浸式的观影体验，畅游苏家坨红色故土。将休闲娱乐、文化创意与乡村旅游、民俗文化、现代农业等紧密结合，与美丽乡村建设紧密结合，引导社会资本支持乡村旅游智慧化建设，刺激乡村旅游创新创业 | 项 | 1 | 18820.00 | 18820.00 | 无 |
| 3 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 30720.00 | 30720.00 | 无 |
| 4 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 26540.00 | 26540.00 | 无 |
| 5 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 49600.00 | 49600.00 | 无 |
| 6 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 无 |
| 7 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 36800.00 | 36800.00 | 无 |
| 8 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | 无 |
| 十 | 展望未来05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 展望未来视频内容制作 | 创意策划 | 1 根据设计方案对其内容进行制作 2 制作要求，时长2分钟左右。包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 3 播放设备：led长1920，高1440 立面1长4160mm，高800mm 立面2长4160mm，高800mm 立面3长5760mm，高800mm 立面4长5760mm，高800mm 主题创意设计：主题为“智慧赋能，党建新未来”，展示形式为科技感的多媒体特效包装，展示内容为紧扣此区域的“未来”主题，提取“智慧”元素，以科技感的线条为视觉引领，展现苏家坨的党建未来，借助大数据、5G、AI、云计算等智慧力量，创新苏家坨党建新模式，将红色故土打造成红色智慧新阵地 | 项 | 1 | 11435.00 | 11435.00 | 无 |
| 4 |  | 分镜头脚本 |  | 项 | 1 | 17630.00 | 17630.00 | 无 |
| 5 |  | 素材整理 |  | 项 | 1 | 18500.00 | 18500.00 | 无 |
| 6 |  | 剪辑 |  | 项 | 1 | 12310.00 | 12310.00 | 无 |
| 7 |  | 特效包装 |  | 项 | 1 | 16620.00 | 16620.00 | 无 |
| 8 |  | 校色 |  | 项 | 1 | 12960.00 | 12960.00 | 无 |
| 9 |  | 解说词配音 |  | 项 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 无 |
| 十一 | 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内容制作 | 定制 | 1 定制屏保功能；定制系统启动界面，界面呈现精美绚丽，操作方便流畅。 2 包含数预留增加、删减、替换内容接口 3 保证后期内容增减、调整 4 项目中所用的多媒体元素制作专业美工 根掘脚本,编辑素材,处理图片,界面设计,互动设计,动画设计 创意设计：互动程序、飞屏控制程序等绚丽实用的系统 | 项 | 1 | 24620.00 | 24620.00 | 无 |
| 十二 | 一区党建区01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频内容制作 | 定制 | 1 根据设计方案对其内容进行制作 2 制作内容，时长2分钟左右。包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、音乐，配音、图片美化 3 播放设备：led长1920，高1440 主题创意设计：主要体现内容：在中国共产党100年的历史进程中，已经召开过19次党的全国代表大会。每次党代会都是在当时形势发展的重要时刻召开的，作出的决策大都在党的发展史上起过重要作用。 本区域依次呈现从一大召开到十九大召开的百年党建史，重温我们党19次党代会的红色历史记忆，讲述历次党代会中不为人注意的细节，回顾百年来，我党苦难辉煌的艰辛历程，对于承前启后，继往开来，开创中国特色社会主义事业的新局面，具有重大而深远的意义。 | 项 | 1 | 11500.00 | 11500.00 | 无 |
| 十三 | 一区党建区02（8块拼接屏） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频内容制作 | 定制 | 1 在已有的四组拼接屏造型进行展示规划，确定展示内容，并对4组屏幕进行整体板块设计 2 制作内容 时长1-2分钟。包含三维场景渲染制作、实拍、视频剪辑、后期包装、特效、图片美化 3 播放设备在8块拼接屏上 主题创意设计：重点展现中共二十大。是中共向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会。 | 项 | 1 | 29400.00 | 29400.00 | 无 |
| 总价（大写：壹佰零捌万元整，小写：1080000.00元） |  |  |  |  |  |  | 1080000.00 |  |

项目清单