合同编号：

北运河（通州段）航道养护服务采购项目

合 同 协 议 书

甲方：北京市通州区交通局

乙方：唐山曹妃甸疏浚有限公司

2023 年6月1日

合 同 协 议 书

甲方：北京市通州区交通局

乙方：唐山曹妃甸疏浚有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：北运河（通州段）航道养护服务采购项目

2.项目地点：北京市通州区

二、服务期限

合同期限：2023年6月1日至2024年5月31日

三、服务需求及内容

（一）需求：根据《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国交通运输部令2020年第20号航道养护管理规定》及《内河通航标准》（GB 50139-2014）要求，依照《航道养护技术规范》（JTS/T320-2021）对北运河（通州段）航道进行养护，航道养护工作主要包括航道扫测、航标设施、航道站场及设施设备维护等内容。

（二）要求：每月现场巡检1次，网络监控巡查4次。汛期，雨水、大风等恶劣天气增加巡检次数，确保所有交通标识正常运转，保障船舶航行安全。

四、甲方的权利与义务

（一）甲方享有对乙方的服务进行监督、检查的权利。甲方有权对乙方服务进行例行或不定期检查，且无需事先通知乙方。针对检查中发现的问题，甲方有权提出整改意见，乙方应予以执行。

（二）对于乙方及其工作人员在服务中存在的问题，甲方有权要求乙方调查、分析 原因、寻找解决方案并落实解决。在必要时，甲方有权要求乙方高层关注、协调，妥善解决。

（三）甲方可以根据重大活动日程调整、应急事件等特殊情况对乙方服务时间做出适当调整。

（四）甲方对乙方保障服务质量进行考核检查。

五、乙方的权利与义务

（一）乙方应教育服务人员尊重甲方的领导和同事，严禁发生违纪行为。

（二）乙方保证其所派出的所有工作人员均已依法签署劳动合同或劳务合同，并依 法履行社会保险缴纳等用工单位的法律义务，不会引发其与工作人员之间的劳动争议或纠纷，在任何情况下均不会导致甲方被误认为与该工作人员存在劳动关系或将甲方卷入相关纠纷之中。乙方工作人员食宿费用由乙方承担。

（三）乙方负责所有作业的安全工作，并承担安全责任；若其工作中发生工伤或对第三方的人身或财产造成损失的，乙方全部自行负责；且保证甲方不会被卷入相关纠纷。

（四）未经甲方之事先书面同意，乙方不得以任何形式转包或分包本协议项下之任务；亦不可将本协议项下之权利和/或义务转让给他人。

（五）对甲方布置的一些临时性任务，乙方应按照甲方要求及时完成。

（六）乙方承诺履行本合同内容符合第三条服务需求及内容中涉及的文件规范标准及甲方要求。

（七）乙方根据甲方要求的巡航次数制作本项目航道养护巡检台账，每次巡检结束将巡检台账交付甲方。

六、服务费用及结算方式

（一）服务费用

总价为¥：415000元（人民币大写：肆拾壹万伍仟元整）。

（二）支付方式

合同签订生效后，甲方在收到乙方出具的履约保证金（合同总价的20%，即83000元，大写：捌万叁仟元整）及发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50% ，即207500元，大写：贰拾万零柒仟伍佰元整；甲方于2023 年9月30日前向乙方支付合同总额的30% ，即124500元，大写：壹拾贰万肆仟伍佰元整；甲方于2023年11月30日前向乙方支付剩余款项：合同总价的20%，即83000元，大写：捌万叁仟元整。每次付款前，乙方应按甲方要求提供合规有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何责任。合同履行完毕后，无相关质量问题15个工作日内无息返还履约保证金：合同总价的20%，即83000元，大写：捌万叁仟元整。

甲方在收到乙方付款申请后将及时按照合同的约定向乙方支付合同价款，但因财政资金拨付延迟等原因而导致甲方不能按照合同的约定及时向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，乙方不得因此追究甲方的违约责任。

七、违约与合同解除

（一）违约责任

1. 因对方原因造成另一方事实违约的，另一方不承担违约责任。甲乙方单方违约的，应各自承担赔偿责任。

2.乙方未按约定的工作量、工作时间或质量标准完成服务的，甲方有权提出整改意见。经三次催告未整改的，甲方有权扣减相应服务价款。

3.乙方作业过程中造成第三方损害的，由乙方承担所有相关责任。

4.若因乙方用工、设备产权和/或安全生产等原因导致甲方被卷入相关纠纷的，甲方可随时单方解除本协议并出具书面通知，同时乙方返还已支付的费用。

5.若乙方违反本协议之约定，转包、分包或变相转包、分包本协议项下之任务的，或者自行将本协议项下之权利和/或义务全部或部分转让给第三方的，甲方可随时单方解除本协议并出具书面通知，同时乙方返还已支付的费用。

6.合同双方约定，如未出现约定或法定的解除条件，任何一方擅自解除合同，解约方应承担全部违约责任。

7.因乙方未按本合同约定履行导致甲方被主张权益的或甲方维护自身合法权益，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，甲方损失包括但不限于直接损失及甲方为维护自身权益所花费的律师费、公证费、评估鉴定等费用。

（二）合同解除

1.除合同另有约定外，合同履行过程中，一方提出解除合同时，须提前一个月以书面形式通知另一方，双方协商一致后方可解除本合同。

八、争议解决

本合同履行过程中发生争议时，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。由于不可抗力事件而迫 使一方或双方无法履行合同时，可免除其违约责任。发生不可抗力一方应当自不可抗力发生之日起 2 个工作日内通知对方并出具证明，否则应就扩大的损失进行赔偿。一方在延迟履行期间发生不可抗力的，不能免除违约责任。

十、合同份数及效力

本合同于双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，一式四份，甲执三份，乙方执一份。具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：北京市通州区交通局   乙方（盖章）：唐山曹妃甸疏浚有限公司

# 法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：