城南街道2024年度老旧小区改造、环境提升项目小区内私搭乱建拆除项目（第一包）

项目名称：城南街道2024年度老旧小区改造、环境提升项目小区内私搭乱建拆除项目（第一包）

委托拆除单位（甲方）：北京市昌平区城南街道办事处

法定代表人：

地址：

受托拆除单位（乙方）：北京中晟瑞源建设工程有限公司

单位负责人：

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—A1380

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和政策性文件，为完成昌平区城南街道辖区老旧小区改造、环境提升项目小区内私搭乱建拆除工程，甲方委托乙方负责本项目范围内的改造及拆除工作，现经双方友好协商，达成如下合同：

第一条  委托事项

1、甲方因实施城南街道辖区内老旧小区改造、环境提升项目小区内私搭乱建拆除工程，委托乙方对本项目范围内老旧小区改造及违法建筑物、构筑物及其他附着物进行拆除、场地平整及垃圾渣土外运、消纳等全部工作。

2、项目范围：本项目位于城南街道辖区，具体委托改造及拆除工作范围以甲方指定为准（具体工作任务由城南街道根据工作需求和进度进行调整）。

3、拆除质量要求：各类建筑物、构筑物应拆除至自然地坪下反15cm（如遇地下室等地下工程，应在地下工程基础下反15cm）,含（包括但不限于)基础梁、围墙、构筑物、硬化路面等，达到场清地净、无硬化路（地）面、场地平整；拆除过程中，无人员及相关财产安全事故；拆除、清运过程中文明施工防止扬尘，符合《绿色施工管理规程》(DB11/513-2015)、《关于进一步加强建筑拆除工程安全生产和绿色施工管理工作的通知》（京建法〔2017〕9号)、《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号)、《关于加强建筑拆除工程施工现场及运输消纳管理促进建筑垃圾资源化利用的指导意见》（政办发〔2018〕12号）等相关法规要求和标准规范的要求。

4、拆除量：待拆除工程完毕，经甲方及相关单位验收合格，且经审核确认的建筑面积计算，院墙按每2.5平方米（24CM墙）取1平方米建筑面积计算，硬化地面及方砖地面、大理石地面按每2 平方米取1平方米建筑面积计算，棚房及2013年后的房屋面积按每平方米取1平方米建筑面积计算，最终拆除量以审计机构审定确认的拆除量为准。渣土消纳量应与实际相符。

5、完成拆除工作期限：接到甲方拆除通知后，乙方必须在甲方要求的时间内进场将该建筑物、构筑物及附属物等拆除（甲方同意予以保留的地上物除外)；接到场地平整通知7天内（含7天）必须完成场地平整及渣土垃圾清运等工作。甲方有其他进度要求的，乙方应同时满足相应进度要求。

6、项目负责人：

6.1甲方项目联系人负责向乙方传达甲方对工程的要求及指令，并负责将乙方需求向其主管领导反应。乙方项目负责人对整个工程项目负责，应对整个工程进度统筹安排和协调，负责处理突发事件及与甲方及相关人员的协调工作等。

6.2乙方项目负责人必须为专职人员，不得兼做其他项目，确需更换的，应事先取得甲方书面同意，并保证更换人员具备与原项目负责人相同的资质和经验。

- 拆除物的处理：被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：乙方根据甲方要求妥善处理。如乙方未经甲方同意擅自处理物品或附着物，或未能妥善处理的，乙方应向甲方支付拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

第二条  项目服务期限

2024年【  】月【  】日至2025年【  】月【  】日。

第三条  甲方的权利义务

1、向乙方明确拆除范围、完成时间；提供相关资料；

2、甲方应对乙方拆除清运工作给予监督、检查；

3、甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进场地的验收工作；

4、按验收合格且审定确认的工作量与乙方结算；

5、若乙方未按照甲方的要求实施拆除服务工作，甲方有权依据本合同约定追究乙方违约责任。

第四条  乙方的权利义务

1、乙方应具备符合该项目要求的有效的拆除及改造所需相关资质。乙方委派 杜冲（联系方式：15699921763）作为本工程的专职项目经理，同时委派 林东亮 （联系方式：15093570376）作为本工程的专职安全员。项目经理和安全员应具备符合工程要求的有效的资格证书，并在甲方备案。

2、乙方按照甲方的要求及本合同约定，及时拆除项目范围内的建筑物、构筑物及附属物，并完成渣土清运、场地平整、垃圾消纳等作业，确保拆除工作及时、安全完成，同时达到环保部门对于地区环境保护的相关要求。乙方自行配备拆除中所需的全部设备、工具、车辆、材料及劳保用品，负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。如拆除范围内有变压器、绿化树木的，则交由或征求甲方意见后进行处置。

3、乙方须根据建筑拆除工程现场周边实际情况编制施工组织设计或者安全生产、绿色施工等专项施工方案和基础设施管线防护措施或管线专项防护方案以及拆除施工方案、弃土（石）运输处置方案等，包括拆除环保方案及安全施工方案和各项应急预案。乙方应在拆除前与相关方对接，按照施工方案和有关要求完成拆除工程。

4、在项目施工前，乙方应采取水车洒水降尘、喷水降尘、场地及周边路面冲刷、安装有效的洗车设施及配套排水、泥浆沉淀设施等必要措施，积极做好工程现场及出入口、门前周边道路防污降尘工作。

5、对于需要转运或现场无法实施资源化综合利用的建筑垃圾，乙方应按照城市管理部门的相关规定将建筑垃圾运至有资质的消纳场或移动、固定式资源化处置设施进行处置。

6、乙方保证拆除渣土全部及时清运出场，并按照城市管理部门的相关规定将建筑废弃物运至有资质的消纳场或固定式资源化处置场所进行合理处置（乙方需提供相应消纳证明或协议），不得将建筑渣土及废弃物掩埋或随意倾倒。现场做到无残留的建筑基础及建筑垃圾，做到室外自然地坪，场清地净，达到甲方验收要求。不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染；垃圾清运后对裸露地面必须采取有效的密目网或防尘网进行苫盖。

7、乙方在进行渣土清运过程中，与相关主管部门的协调工作及相应的行政责任应自行负责处理（如道路遗洒、办理营运证等）。

8、严格遵照《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) 等相关法规要求和标准规范进行施工，严禁违章作业，防止出现人员伤亡情况。安全员在拆除施工过程中实行全程旁站制度，即安全员拆除全过程现场监督。拆除现场发生的安全事故责任，由乙方完全承担全部责任并自行负责处理。对乙方不按规定和要求施工，以及履约不到位或出现各类安全生产事故的，乙方负全责。

9、在拆除过程中乙方应在作业区设置高度不低于1.8米的有一定强度安全稳定的围挡及警示性标识。

10、拆除项目交给乙方后，乙方应加强看护、管理，出现安全责任事故（如：着火、漏电、漏水、倒塌、人员伤亡等），由乙方承担责任，并赔偿由此给甲方或第三方造成的损失。

11、拆除过程中乙方应保护地上或地下管线的完整性，在拆除范围内地上或地下管线受损而产生的损害赔偿、行政处罚等费用均由乙方自行承担；乙方在拆除实施过程中造成国家公共设施的损坏、集体和个人财产的损失，由乙方负责赔偿。

12、乙方在拆除中应当对现场文物及对考古、地质研究有价值的物品妥善保护，在发现后立即向甲方和当地文物保护部门汇报，不得虚报或随意拆除，造成损失的由乙方自行承担。

13、乙方在拆除工程实施过程中，应按本合同约定及甲方要求进行拆除施工；拆除完成后，主动向甲方提出验收申请，并通过甲方验收。未达到甲方要求的拆除标准，乙方应无条件返工。

14、乙方必须具有与本工程相应的资质、安全生产许可证及履约能力，承接工程后，不得以任何形式再次转包，更不得将工程转包给个人。乙方应保证提供与本合同项下工程规模、工程量相匹配的工作人员，并保证所提供的工作人员具备完成相应工作的能力。

15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

16、甲方发现乙方有拆除不到位的情况时，提出整改要求达二次以上，乙方仍未采取整改措施或整改仍未到位的，每出现一次扣除服务费1万元，甲方有权在服务费中扣除。

17、对乙方未及时清运建筑垃圾造成环境污染、将建筑垃圾交给个人或未取得经营许可的运输企业处置、将建筑垃圾混入生活垃圾、擅自设立场所收纳或处置建筑垃圾，随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾等违法违规行为，乙方负全责。甲方有权采取必要措施，予以制止，因此使甲方遭受行政处罚或造成其他损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

第五条  结算价款及支付

本合同服务费总额最高不超过【195】万元，如项目拆除服务费达到195（不含）万元以上，本项目服务合同终止。

- 收费标准：

- 房屋拆除按照【 120 】元/㎡标准计费

- 如需乙方垒围墙，按照【 480 】元/㎡计费；搭建临时围挡，按照当时市场预算计费；

- 其他费用按照以下报价计算：

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 人/天 | 1 | 1000元 |
| 2 | 技术员 | 人/天 | 1 | 800元 |
| 3 | 临电电工 | 人/天 | 1 | 500元 |
| 4 | 临水水工 | 人/天 | 1 | 500元 |
| 5 | 交通指挥员 | 人/天 | 1 | 400元 |
| 6 | 材料员 | 人/天 | 1 | 350元 |
| 7 | 资料员 | 人/天 | 1 | 350元 |
| 8 | 机械管理员 | 人/天 | 1 | 500元 |
| 9 | 安全员 | 人/天 | 1 | 500元 |
| 10 | 技术工人 | 人/天 | 1 | 500元 |
| 11 | 普工 | 人/天 | 1 | 400元 |
| 12 | 安保人员 | 人/天 | 1 | 350元 |
| 大型机械 |  |  |  |  |
| 1 | 液压剪360型 | 台班 | 1 | 5000元 |
| 2 | 机械爪300型 | 台班 | 1 | 4500元 |
| 3 | 破碎炮300型 | 台班 | 1 | 4000元 |
| 4 | 挖掘机300型 | 台班 | 1 | 3300元 |
| 5 | 挖掘机60型 | 台班 | 1 | 1200元 |
| 6 | 挖掘机150型 | 台班 | 1 | 1800元 |
| 7 | 挖掘机200型 | 台班 | 1 | 2400元 |
| 8 | 挖掘机300型 | 台班 | 1 | 3300元 |
| 9 | 装载机20型 | 台班 | 1 | 800元 |
| 10 | 装载机30型 | 台班 | 1 | 1000元 |
| 11 | 装载机50型 | 台班 | 1 | 1600元 |
| 12 | 渣土车 | 趟 | 1 | 600元 |
| 13 | 平板货车 | 台班 | 1 | 1500元 |
| 14 | 雾炮机 | 台班 | 1 | 1500元 |
| 15 | 洒水车 | 台班 | 1 | 1500元 |
| 16 | 起重机8吨 | 台班 | 1 | 1000元 |
| 17 | 起重机20吨 | 台班 | 1 | 2500元 |
| 18 | 起重机50吨 | 台班 | 1 | 5000元 |
| 19 | 叉车 | 台班 | 1 | 1000元 |
| 20 | 拖车 | 台班 | 1 | 1500元 |
| 小型机械 |  |  |  |  |
| 1 | 风镐 | 把 | 1 | 2600元 |
| 2 | 电钻 | 把 | 1 | 1200元 |
| 3 | 水钻 | 把 | 1 | 1500元 |
| 4 | 切割机 | 把 | 1 | 5000元 |
| 5 | 马刀锯 | 把 | 1 | 1500元 |
| 6 | 电焊机 | 把 | 1 | 3800元 |
| 7 | U型据 | 把 | 1 | 1000元 |
| 8 | 无齿锯 | 把 | 1 | 1000元 |
| 9 | 电动扳手 | 把 | 1 | 650元 |
| 10 | 地牛手拉车 | 台 | 1 | 3800元 |
| 11 | 火焰切割 | 台班 | 1 | 1350元 |
| 耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 施工围挡 | 米 | 1 | 380/元 |
| 2 | 安全知识标识 | 套 | 1 | 400/元 |
| 3 | 小型手动工具 | 套 | 1 | 580/元 |
| 4 | 反光马甲 | 件 | 1 | 25/元/件 |
| 5 | 安全帽 | 个 | 1 | 25/元/个 |
| 6 | 苫网盖 | 平米 | 1 | 0.3/元 |
| 7 | 渣土外弃 | 立方 | 1 | 67.5元 |
| 8 | 警戒带 | 米 | 1 | 0.3/元 |

1、上述合同价款包括改造、拆除、垃圾分类处置、渣土运输、消纳及清理等相关费用，费用组成有人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税金、全过程保险费用、风险费等工程范围内有清包工项目费用。

2、未达到合同及附件约定的责任要求的，甲方有权根据实际情况适当扣除服务费。

（二）费用计算方法：

1、总改造及拆除面积以乙方完成全部服务、甲方验收合格、且经平台销账确认后的正式建筑面积为准，并以此作为结算依据。

（三）委托服务费的支付：

1、甲方仅按上述条款，待工程全部完工并验收合格后，向乙方一次性支付相应的拆除费用；拆除费用的支付以经过审计单位审计和资金到位情况为条件，如因审计和项目拨款原因导致迟延支付，甲方不承担任何责任。

2、甲方付款前，乙方应向甲方提供等额有效发票及必需的消纳证明等必须材料，否则甲方有权拒付款项，相关责任由乙方承担；

3、经审核确认结算的费用为乙方完成本合同项下工作的全部费用，除此之外甲方不需要再向乙方支付任何其他费用，其他乙方因履行本合同发生的一切费用支出(包括机械设备费用、政府罚款)，由乙方自行解决。

第六条  违约责任

1、甲方的违约责任

非因乙方原因，甲方违反协议第三条规定的义务给乙方造成实际损失的，甲方承担赔偿责任。

2、乙方的违约责任

（1）未按照甲方的要求，未及时完成工作，每逾期1日，甲方有权扣除乙方1000元/日的违约金，直至工作完成为止。

（2）在拆除过程中如未能严格按照相关法律法规、政策性文件、拆除行业规范、拆除工程安全技术标准、甲方的拆除工作要求，采取相应的安全技术措施，违规、违章作业，乙方承担以下违约责任：

①违规、违章作业造成安全隐患尚未造成实际损失的，经指出不立即整改的，视情节轻重，甲方有权按次扣除乙方所涉拆除服务费的1%-10%作为违约金；

②不听从甲方现场工作人员指挥，违规、违章作业造成财产损失或人员伤亡的，视情节轻重，甲方有权按次扣除乙方所涉拆除服务费的1%-20%作为违约金，如违约金不足弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此而造成的各项损失；

③不符合安全文明施工要求、施工管理不当或未采取有效措施造成重大安全事故、财产损失或人员伤亡的，甲方有权单方面解除合同，并由乙方承担与之相关的法律责任，同时，乙方应赔偿由此给甲方造成的各项损失。

（3）乙方不服从甲方管理的，甲方有权向乙方发出书面警告，按以下措施处理：

①甲方对不服从管理的乙方发出一次书面警告的，甲方有权扣除所涉拆除服务费的1%-5%；

②甲方对不服从管理的乙方发出二次书面警告的，甲方有权扣除所涉拆除服务费的6%-15%；

③两次书面警告后，乙方仍出现不服从甲方管理的，甲方有权单方面解除合同，同时，乙方负责赔偿由此造成的各项损失。

（4）乙方擅自将甲方委托的拆除工作转委托或转包给他人的，甲方有权单方面解除合同，并由乙方承担与之相关的法律责任。

（5）甲方根据本合同约定单方解除合同后，甲方不向乙方支付任何拆除服务费，乙方应立即向甲方返还本拆除工作相关的所有文件及资料，并赔偿甲方因此而造成的各项损失。

（6）乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有垃圾并分类处理、消纳，直至甲方确认已达到验收条件。乙方完成拆除清运工作每迟延一日，应向甲方支付合同所涉拆除费用10%的违约金，迟延超过5日的，甲方有权单方解除本合同，乙方除按上述标准支付违约金外，应当承担由此给甲方造成的全部损失。

第七条  本合同的解除条件

1、甲方有权根据工作需要、项目进展及其他情况无条件单方解除本合同。甲方单方解除本合同的，自甲方书面通知交付或邮寄乙方之日解除，双方按照本合同约定对乙方完成全部拆除服务、经甲方验收合格且审计机构最终审定合格的工作量进行结算，除此以外，乙方同意不向甲方提出任何要求或索赔。

2、乙方非经甲方同意不得提前解除本合同。

第八条  争议的解决

甲乙双方一致同意，本合同履行过程发生争议的，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向北京市昌平区人民法院提起诉讼。

第九条  协议的生效

本合同自甲乙双方代表签章并加盖公章后生效，乙方按约完成拆除工作并经甲方验收合格后止。本合同一式陆份，双方各叁份，具有同等法律效力。

第十条  附件

1、未尽事宜，双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本协议附件与本合同具有同等法律效力，本协议书以以下材料作为本协议书的附件：

（1）廉政责任书

（2）拆除工程安全环保协议书

（以下无正文）

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人                           单位负责人

或委托代理人：                       或委托代理人：

电话：                                电话：

签订日期：     年    月  日

附件1

廉 政 责 任 书

工程项目名称：城南街道2024年度老旧小区改造、环境提升项目小区内私搭乱建拆除项目（第一包）

项目地址：昌平区城南街道辖区

委托单位（甲方）：北京昌平区城南街道办事处

拆除单位（乙方）：北京中晟瑞源建设工程有限公司

为加强项目拆除中的廉政建设，规范项目拆除单位委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行工程项目拆除合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程拆除的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员在工程项目拆除的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的经济活动。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程拆除的方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，以及拆除法规，认真履行评估职责，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；情节严重的，乙方应处理相关人员直至开除；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程拆除合同的附件，与工程拆除合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目拆除完成止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。（以下无正文）

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人                           单位负责人

或委托代理人：                       或委托代理人：

电话：                                电话：

签订日期：     年    月   日

附件2

拆除工程安全环保协议书

甲方：北京市昌平区城南街道办事处

乙方：北京中晟瑞源建设工程有限公司

为确保项目拆除工程安全、按期完成，甲、乙双方根据国家及北京市有关安全规范、条例、命令及工程需要，制定安全责任书，明确双方安全责任，共同遵照执行。

一、甲方责任

1、甲方负责向乙方明确拆除范围及时间。

2、甲方指派现场管理人员，负责监督乙方拆除过程中安全、环保工作执行情况，并对发现的问题，存在的隐患，提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。

二、乙方责任

(一)安全责任

1、按照甲方拆除范围及时间，组织人员进场施工。乙方在从事的合同项目、生产活动期内，必须严格遵守相关法律法规和国家标准、行业安全标准、安全操作规程以及甲方安全管理、规章制度等要求，达到规定的安全、环保作业条件。

2、乙方确认已知悉所从事的合同项目、生产、施工、经营活动、服务内容和作业活动场所存在的危险有害因素、相关预防措施以及发生紧急情况时的应急措施；并承诺建立并实施合同项目、拆除施工、经营、服务相关安全、环保、文明管理制度和操作规程；建立、健全安全环保责任制；制定并实施本单位的重大事故应急救援预案，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。

3、建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责。乙方在作业场所必须设立专人（安全生产管理人员）负责现场的安全、管理工作，负责乙方工作人员安全防护设施、职业安全健康方面的一切事宜：包括各种劳动保护用品配备；定期和不定期对作业人员进行安全培训和遵章守纪教育，保证从业人员具备必要的安全环保知识；检查安全防护措施，杜绝各类违章操作行为发生；为作业人员办理保险等；乙方应保证特殊工种作业人员的资质培训，保证在甲方作业期间持证上岗，并负责建立特殊工种作业人员档案。

4、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。

5、拆除施工中，由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲乙双方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担事故责任和全部赔偿责任，同时，甲方有权要求乙方按照相关合同约定承担相应违约责任。

6、违反国家规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方负责。

7、出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。

8、乙方原因造成拆除现场出现安全责任事故（如：着火、漏电、漏水、倒塌、伤人等)，其责任和损失由乙方承担。

9、乙方对自行配备和使用的设备、设施负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准，使（租）用大型机械设备时，应在使用前履行相关设备环保备案手续。

10、乙方不得在对甲方的合同项目招用不明身份人员、童工、年老体弱人员，员工年龄不得超过55岁，否则，发生一切后果自负。

(二)环保责任：

1、制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘、渣土清运等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。

2、拆除工地外围应当设置围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工程外围道路遗撒的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆除工地围挡高度不得低于1.8米。

3、拆除工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生。拆除过程中应当随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。

4、拆除工地渣土应当设专门人员管理，定期酒水和苦盖，并配备必要的酒水、排水设施。拆除工地的垃圾应当及时清运，遇特珠情况暂存时应得到甲方现场管理人员的认可，在指定地点集中堆放，要求有围挡、有苦盖。

5、渣土清运车辆应当按照规定装载，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，并应当苫盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置冲洗车轮的设备，确保出入车辆不带泥。

(三)文明施工：

1、乙方施工人员应着装整齐，配带统一标志，戴安全帽。

2、乙方应保证施工现场内、外清洁卫生、交通道路畅通。

3、乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。

4、施工现场主要出入口设立标牌，明确施工单位、环保负责人、拆除期限。

5、乙方应在施工现场采取扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按相关规定执行。

三、本拆除工程安全环保协议书一式陆份，甲乙双方各执叁份，由甲、乙双方代表签字或加盖公章后生效。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人                           单位负责人

或委托代理人：                       或委托代理人：

电话：                                电话：

签订日期：     年    月   日