招  标  文  件

项目名称：门头沟区2017年度国家级公益林管护项目

包名称：2017年度国家公益林管护项目

招标编号：TC17086DB/1

采购人：北京市门头沟区园林绿化局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

2017年9月

目录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知表	6

第三章  投标人须知	8

一 说明	8

1．招标采购单位及合格的投标人	8

2．资金来源	9

3．投标费用	9

二 招标文件	9

4．招标文件构成	9

5．招标文件的澄清	10

6．招标文件的修改	10

三 投标文件的编制	10

7．投标文件的文字和计量单位	10

8．投标文件构成	11

9．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件	11

10．投标报价	11

11．投标保证金和招标服务费	12

12．投标有效期	12

13．投标文件的签署及规定	13

四 投标文件的递交	13

14．投标文件的密封和标记	13

15．投标截止期	14

16．投标文件的修改与撤回	14

五 开标与评标	14

17．开标	14

18．评标委员会	15

19. 投标文件的初审与澄清	15

20．投标偏离与无效投标	16

21．比较与评价	17

22．评标过程及保密原则	18

六 确定中标	18

23．中标候选人的确定原则及标准	18

24．确定中标候选供应商和中标供应商	18

25．接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	19

27．签订合同	19

28．履约保证金	19

29．废标情况	20

30．政府采购信用担保	20

31．廉洁自律规定	20

32．人员回避	20

第四章  技术标准和服务需求	21

第五章  评标办法	36

第六章　合同条款	40

第七章  附件	65

附件1  投标书（格式）	66

附件2  投标一览表	68

附件3  投标分项报价表	69

附件4  组织机构、人员情况	70

附件5  偏离表	73

附件6  资格证明文件	75

附件7  业绩证明文件	81

附件8  技术方案   （内容自拟）	82

附件9  招标文件要求的其他文件	83

附件10  招标服务费承诺书	84

附件11  中小企业声明函（符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）	85

附件12  政府采购投标担保函	86

附件13  政府采购履约担保函	88

附件14  北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式	90

# 第一章  招标公告

中招国际招标有限公司受北京市门头沟区园林绿化局委托，对门头沟区2017年度国家级公益林管护项目第1分包2017年度国家公益林管护项目进行国内公开招标。现欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目信息

项目名称：门头沟区2017年度国家级公益林管护项目

包名称：2017年度国家公益林管护项目

招标编号：TC17086DB/1

采购需求：门头沟区清水镇、斋堂镇、雁翅镇、王平镇、龙泉镇、永定镇、潭柘寺镇7个镇，涉及28个村，抚育作业面积16000亩。工作内容为中幼林抚育，包括疏伐、扩堰、定株、割灌等措施，具体详见招标文件第四章招标内容及要求。

资金性质：财政资金，已落实

采购预算：7873565.45元

采购用途：自用

简要技术要求：中幼林抚育具体作业措施包括：疏伐、补植、扩堰、割灌和人工促进天然更新等。

采购数量：1批

二、投标人的资格条件：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人；经营范围内必须包含园林绿化或营林造林等相关内容。

2、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；

4、拟派项目经理须具有林业管护或园林绿化类似项目经验,并具备中级林业工程师或以上职业技术资格；

5、参加政府采购活动前三年内，投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题；

6、供应商未被“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、在招标代理公司登记备案并正式获得了本项目的招标文件；

8、法律、行政法规规定的其他条件；

9、本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件售价：每套人民币0元；不提供纸质招标文件。

四、报名时间和获取招标文件办法：

凡有意参加投标者，请于2017年9月15日至9月21日9：00-16:00时在中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9号楼）408室递交报名材料及完成备案登记。

登记备案后请于2017年9月9月15日至9月21日9：00-17:00时通过以下网站链接免费下载招标文件:

招标文件售价：0元。

招标文件获取办法：

免费下载电子文件（http://mtgcgb.bjmtg.gov.cn/）详见北京市门头沟区政府采购网。

五、投标截止时间：2017年10月10日上午9:30（北京时间），逾期送达或未交纳投标保证金的投标文件恕不接收。

六、开标时间：2017年10月10日上午9:30（北京时间）。

七、投标、开标地点：北京市门头沟区晨光饭店会议室

八、本项目需要落实的政府采购政策：按《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》执行。

九、本项目的招标公告同时在北京市政府采购网（www.bjcz.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及北京市门头沟区政府采购网站（http：//www.bjmtgcg.cn）上发布。

十、本公告期限：从本公告发布之日起5个工作日。

采购代理机构：中招国际招标有限公司

地　　    址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

电　    　话：010-62108152

传　　    真：010-62108149

电  子 信 箱：cntc8@sina.com

联   系   人：师杉

开   户   名：中招国际招标有限公司

开  户 银 行：中国工商银行北京海淀支行营业部

帐        号： 0200049619200362296

采   购   人：北京市门头沟区园林绿化局

地        址：北京市门头沟区永定镇石龙北路33号农林大厦

联   系   人：马新梅

电　    　话：010-69844629

# 第二章  投标须知表

本表关于需要采购的服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 采购人名称：北京市门头沟区园林绿化局 地 址：北京市门头沟区永定镇石龙北路33号农林大厦 采购代理机构名称：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 业务联系人：师杉 电话：010-62108152 传真：010-62108149 |
| 5.1 | 澄清截止日期：投标文件递交截止日期前15天。 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 10.1 | 本分包预算金额：7873565.45元。 报价金额超过本分包预算金额将会否决其投标。 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 11.1 | 投标保证金金额： 12万元人民币 |
| 11.3 | 投标保证金形式：转账支票、汇票、电汇（投标保证金若采用电汇形式缴纳，需在电汇时注明招标编号）、投标担保函（政府采购信用担保试点范围内的项目接受符合财政部门规定的投标担保函，投标担保函有效期不得短于投标有效期截止后一个月。） 投标保证金银行帐号： 收款单位：中招国际招标有限公司 开 户 行：中国工商银行北京海淀支行营业部 银行帐号：0200049619200362296 |
| 11.6 | 招标服务费：本项目不向中标人收取招标服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天 |
| 13.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本、电子版一份 (电子版投标文件必须包含投标文件的全部内容，应为投标文件正本的PDF扫描件) |
| 15.1 | 投标书递交至：门头沟区晨光饭店会议室 |
| 15.1 | 投标截止期：2017年10月10日上午9:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标日期：2017年10月10日上午9:30（北京时间） 地 点：门头沟区晨光饭店会议室 |
| 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 21.3 | 本项目不接受备选方案。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：本项目不适用。 履约保证金缴纳时间：本项目不适用。 |
| 其他 | 付款方式：签订合同后7天内，买方向卖方支付合同总价30％，服务需求完成后支付合同总价50％，买方验收合格后支付卖方合同总价的20%。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说明

### 1．招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构；

采购代理机构：系指在政府采购招标公告或投标邀请书中所指的具体组织本次招标活动的采购代理机构。

1.2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	符合第一章招标公告中“投标人的资格条件”中规定的要求；

1.2.2	如投标人联合体投标（如允许），对联合体规定如下：

1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3）采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

4）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

5）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标采购单位提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

6）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。

7）招标采购单位要求投标人提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

8）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

9）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。

1.2.3	投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

1.4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目投标。

1.5	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.6	招标采购单位在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.6.1	提供虚假的资料；

1.6.2	与其他投标人恶意串通；

1.6.3	向招标采购单位或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.6.4	中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

### 2．资金来源

2.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 3．投标费用

3.1	无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担参加投标有关的全部费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1	本项目内容及详细需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知表

第三章 投标人须知

第四章 招标内容及要求

第五章 评标办法

第六章 合同条款

第七章 附件

4.2	投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，投标人应在投标截止期十五日前提出并送达澄清要求至招标采购单位。招标采购单位予以书面形式答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。发出书面答复的同时发布更正公告。

### 6．招标文件的修改

6.1	在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或者在解答潜在投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。

6.2	招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标文件的文字和计量单位

7.1	投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8．投标文件构成

8.1	投标文件应包括以下内容：

- 投标函（格式）

- 投标一览表（格式）

- 投标分项报价表

- 组织机构、人员情况表

- 偏离表（格式）

- 资格证明文件

- 业绩证明文件

- 技术方案

- 招标文件要求的其他文件

- 中标服务费承诺书（本项目不适用）

- 中小企业声明函（符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）

8.2	投标人自行提供的其他文件。

### 9．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	服务方案、工作流程的详细说明。

9.2.2	对照招标文件要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。

### 10．投标报价

10.1	投标报价是完成第四章“招标服务内容及要求”中所述的全部工作内容所需的全部费用。所有投标均以人民币报价。投标人的报价不得超过项目预算金额，否则其投标无效。

10.2	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是无效投标。

10.3	投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总额。每一项目只允许有一个报价。

10.4	所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

10.5	为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价，若评标委员会认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该投标人的投标文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，评标委员会可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

### 11．投标保证金和招标服务费

11.1	投标人应按照“投标须知表”规定缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第27条的规定签订合同的。

11.3	投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：转账支票、汇票、电汇、投标担保函。

11.4	凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定，交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同之日起5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

11.6	中标人应按照“投标须知表”中的规定在收到中标通知书时交付招标服务费。

### 12．投标有效期

12.1	投标应在规定的开标日后的 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13．投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本1份和副本4份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，采用不可拆装的胶钉方式，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四 投标文件的递交

### 14．投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

14.2	投标人应将投标文件电子版单独密封，并在信封上标明“投标文件电子版”字样，在投标时单独递交。

14.3	为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”原件另外单独密封一份，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.4	所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在2017年   月   日09时30分（北京时间）（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责，并可能导致其投标被拒绝。

### 15．投标截止期

15.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后送达的任何投标文件。

### 16．投标文件的修改与撤回

16.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，招标采购机构将予以接受。

16.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.4	从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## 五 开标与评标

### 17．开标

17.1	采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

17.2	开标时，由采购人监察人员或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.3	除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

17.4	采购代理机构将对开标过程进行记录，由投标人代表签字确认。

### 18．评标委员会

18.1	评标委员会根据招标采购货物的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建，并负责评标工作。

### 19. 投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查

19.1.1	资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；

19.1.2	符合性检查依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；

19.1.3	评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

19.1.4	招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

19.1.5	不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.1.6	查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分

19.2.3	文字和算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准；投标文件同一部分中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

### 20．投标偏离与无效投标

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序；

20.2	在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；

20.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.4	无效投标

20.4.1	实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

（1）报价超过项目预算或分包控制金额的；

（2）未按招标文件规定的形式和数量交纳投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）未满足招标文件中标注★号条款要求；

（6）属于招标文件中所列无效投标情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 21．比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第五章：

（1）最低评标价法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

21.3	备选方案的评审。如投标须知中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的投标人为第一中标候选供应商或中标供应商，且开标时报出的备选方案满足招标文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

21.4	最低投标价不是中标唯一条件。

### 22．评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.3	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六 确定中标

### 23．中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足投标须知中规定的下列条件之一者为中标候选供应商。

（1）如果采用最低评标价法，按评审后投标报价经政策功能扣除后由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣排列。

（2）如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，最终得分与投标报价均相同的，按技术方案优劣顺序排列。

### 24．确定中标候选供应商和中标供应商

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐已排序中标候选供应商，或根据采购人的委托，直接确定中标供应商。

### 25．接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	因不可抗力或中标投标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选投标人签订合同的权利。

### 26．中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果公告，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2	投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

26.3	中标通知书是合同的一个组成部分。

### 27．签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，招标采购单位有权没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2	招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3	政府采购合同履行中，采购人可以与供应商签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

27.4	当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，或依法重新招标。

### 28．履约保证金

28.1	中标供应商应按照“投标须知表”规定的金额和时间向采购人缴纳履约保证金。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

28.2	如果中标供应商没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标供应商的投标保证金将被没收。在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选供应商。

28.3	政府采购利用担保试点范围内的项目，中标供应商可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见第七章附件13）。

### 29．废标情况

29.1	出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 30．政府采购信用担保

30.1	政府采购信用担保试点范围内的项目，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

30.2	投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

30.3	投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4	合格的政府采购专业信用担保公司名单见第七章附件14。

### 31．廉洁自律规定

31.1	采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

31.2	采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 32．人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向招标采购单位书面提出回避申请，并说明理由。

# 第四章  技术标准和服务需求

一、项目概况

工程位于门头沟区清水镇、斋堂镇、雁翅镇、王平镇、龙泉镇、永定镇、潭柘寺镇等7个镇，涉及28个村，抚育作业面积16000亩。工作内容为中幼林抚育。

- 服务需求编制依据

1. 园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）；

2. 门头沟区2017年度国家级公益林管护工程建设实施方案；

3. 建设单位提供的电子版图纸（图纸日期：2017年7月）；

4. 设计提供的概预算资料；

5. 国家其他相关规范文件。

三、编制范围

门头沟区2017年度国家级公益林管护工程建设实施方案及设计图纸内所明示的工作内容。包括疏伐、割灌、修枝、补植、扩堰、定株及抚育剩余物清理等抚育工作。

四、编制说明

1. 控制价中割灌除草密度、修枝强度、松土扩堰规格、间伐强度定额按中度考虑。

2. 由于地处山区，考虑了部分二次搬运项目。

五、服务需求

项目名称：门头沟区2017年度国家级公益林管护项目

包名称：2017年度国家公益林管护项目

招标编号： TC17086DB/1

服务期 ：签订合同后2个月内

实施地点：门头沟区清水镇、斋堂镇、雁翅镇、王平镇、龙泉镇、永定镇、

潭柘寺镇等7个镇，涉及28个村

| 序号 | 项目名称 | 服务明细 | 数量 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年度国家级公益林管护项目 | 详见服务需求 | 1批 | 7873565.45元 |

注：

1、关于服务需求中“修枝”项，要求修枝季节适宜，无伤流现象发生（专家建议）

2、补植作业要求成活率85%以上（从评分中提取）

清水镇

江河水

| 序号 | 项目名称 | 服务需求 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 100 |
| 2 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |
| 李家庄 |
| 3 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 120 |
| 4 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 120 |
| 5 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 140 |
| 梁庄台上 |  |
| 6 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 135 |
| 7 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 135 |

天河水

| 8 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| 10 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |

齐家庄

| 11 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 200 |
| 13 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |
| 14 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 100 |
| 15 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 75 |

杜家庄

| 16 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 160 |

黄塔

| 18 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 60 |
| 20 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 60 |

斋堂镇

沿河城

| 21 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 300 |

沿河口

| 23 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 370 |
| 25 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 280 |
| 26 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |

柏峪

| 27 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 200 |

新兴

| 29 | 栽植乔木 | 1.人工补植侧柏、油松针叶容器苗 2.苗高不得低于50cm，树坑直径和深度不低于50cm 3.苗木运输 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

桑峪

| 30 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 140 |
| 32 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 140 |

东胡林

| 33 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |
| 35 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 100 |

大三里

| 36 | 栽植乔木 | 1.人工补植侧柏、油松针叶容器苗 2.苗高不得低于50cm，树坑直径和深度不低于50cm 3.苗木运输 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

杨家峪

| 37 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 75 |

张家村

| 39 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 105 |

雁翅镇

青白口

| 41 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 260 |
| 43 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 260 |

河南台

| 44 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| 46 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 300 |

王平镇

安家庄

| 47 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 350 |

龙泉镇

三店

| 49 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 180 |
| 51 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 180 |

天桥浮

| 52 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 80 |

天桥浮

| 54 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 390 |
| 56 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 160 |
| 57 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 230 |

门头口

| 58 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 110 |

永定镇

冯村

| 60 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 590 |

万佛堂

| 62 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 480 |

北岭南区

| 64 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要 | 亩 | 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 280 |

北岭北区

| 66 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 90 |

潭柘寺镇

赵家台

| 68 | 定株 | 1.一穴两株的去劣留优保留一株 2.一穴多株的分2-3次逐步定株，一次定株的株数强度40%以内 3.抚育剩余物清理 4.满足规范和抚育要求 | 亩 | 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 间伐 | 1.每次伐除数不得超过原有总株数的20% 2.郁闭度一次降低不得超过0.2 3.抚育剩余物清理 4.疏密合理且达到抚育要求 | 亩 | 300 |
| 70 | 割灌除草 | 1.割除灌木和杂草 2.抚育剩余物清理 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 490 |
| 71 | 修枝 | 1.修枝剪作业，切口平滑、不得撕裂树皮 2.平修，不得留桩 3.修枝强度达到规范及抚育要求 4.抚育剩余物清理 | 亩 | 630 |
| 72 | 扩堰 | 1.松土、培埂 2.树盘内径不低于60cm，外堰石块砌筑，外堰要高于穴内10cm， 3.满足规范和抚育要求 | 亩 | 350 |

抚育剩余物运输

| 73 | 机械运输 | 机械运输、人工配合 | 车 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第五章  评标办法

采购人根据《中华人民共和国政府采购法》和相关配套法规及招标项目特点组建评标委员会。

本次招标采用综合评分法进行评标，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

1.评标程序

1.1初步评审

| 序号 | 项目内容 | 合格条件及标准 | 投标人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书及委托人身份证复印件 | 按招标文件规定格式提供 | 原件 |
| 2 | 企业营业执照副本 | 具有独立法人资格，营业范围应满足投标申请人条件 | 副本复印件加盖投标人公章 |
| 3 | 组织机构代码证书 |  | 复印件加盖投标人公章 |
| 4 | 税务登记证书 | 国税和地税的税务登记证合格、有效 | 复印件加盖投标人公章 |
| 5 | 投标人的资信证明 | 会计师事务所出具的上年度财务审计报告或银行出具的资信证明 注：投标人如采用合格的投标担保函则不须提供本项。 | 审计报告复印件加盖投标人公章或针对本招标代理机构的资信证明原件或新企业验资报告 |
| 6 | 纳税记录 | 投标人的近三个月缴纳企业所得税或增值税的记录 | 提供缴纳凭证复印件，并加盖投标人公章 |
| 7 | 社保记录 | 投标人的近三个月缴纳社保资金（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等）的记录 | 提供缴纳凭证复印件，并加盖投标人公章 |
| 8 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按招标文件规定提供 | 原件 |
| 9 | 本项目对合格投标人的其他要求 | 符合招标文件第一章投标人的资格条件 | 提供相关证明文件并加盖投标人公章其中项目经理业绩应提供项目验收单或能证明项目经理在项目合同中的证明材料 |
| 10 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和形式提供 | 支票、汇票原件 或电汇凭证复印件加盖投标人公章 |
| 11 | 投标有效期 | ≥90日历日 |  |
| 12 | 联合体 | 未以联合体形式参与投标 |  |
| 13 | 投标报价 | 未超过本分包预算金额 |  |
| 14 | 其他 | 满足招标文件其他实质性条款要求 |  |
| 备注 | 有一项不合格，即为初审（资格性及符合性检查）不合格。 |  |

注：如已三证合一或五证合一，企业营业执照副本、组织机构代码证书及税务登记证书仅需提供营业执照副本即可。

初步评审内容包括：资格性审查和符合性审查

1.2 详细评审

1.2.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据下列评标标准和方法，采用综合评分法对其投标文件作进一步的比较和评价。

1.2.2 综合评分

本项目采用综合评分法，总分为100分，投标人的最终得分为全部评标委员会评委打分的算数平均值（计算结果小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

评分标准细则：

2.评分标准

2.1评分因素及分值:

| 序号 | 评 分 因 素 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 价格部分 | 10 |  |
| （1） | 商务部分 | 20 |  |
| （2） | 技术部分 | 70 |  |
| 合计 | 100 |  |

2.2评分标准细则

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 |
| 符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》小微型企业、监狱企业给予投标报价6%的价格扣除 |
| 服务响应部分 （70分） | 完全满足招标文件技术要求 | 25 | 完全满足招标文件技术指标要求得满分，不满足“*”号指标废标；不满足“#”技术指标一项扣3分；不满足一般指标一项扣1分。（注：本项评分标准最多扣为0分，不得负分）。 |
|  | 服务方案 | 25 | 投标人根据项目服务需求拟定合理的、可执行的服务方案、管护措施、文明施工作业、应急预案等。根据其方案完完整程度、进度合理等情况进行综合评比。 优21-25分；良14-20分；中7-13分；差0-6分 |
|  | 人员配备情况 | 10 | 有保障机构、保障措施和林业专业技术人员，根据投标人提供的人员配备情况综合评比。 优8-10分；良4-7分；中2-3分；差0-1分。 以上人员配备仅限园林、林业、植保专业，需提供对应的有效期内的职业职称证。 |
|  | 管理制度 | 5 | 投标人针对于本项目的管理制度 完整5分，较完整3-4分，一般1-2分，差0分 |
|  | 机械设备情况 | 5 | 根据投标人提供的拟用于本项目的设备情况一览表，综合评比。 设备配备齐全5分；设备配备较齐全2-4；设备配备欠缺得1分；不提供不得分。 |
| 商务部分 （20分） | 投标人的综合实力 | 4 | 评委根据投标人综合实力、财务状况、资产负债情况、企业信誉等情况进行综合评比。 优3-4分；良2分；中1分；差0分 |
|  | 三体系认证证书 | 6 | 有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每一个证书，提供则得2分，共计6分，不提供不得分。 |
|  | 承诺书 | 4 | 补植成活率承诺书 |
|  | 类似业绩 | 6 | 以近三年（2014年9月-至今）的类似业绩合同或中标/成交通知书为准（复印件加盖公章）/每提供一份中标/成交通知书或合同加2分，最高得6分。如提供中标/成交通知书需附项目合同，仅提供中标/成交通知书不计分。 |

1、 确定有效投标报价

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。经评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

2、价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》及其符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中规定的小微企业划分标准的相关证明文件或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

3.推荐中标候选人

3.1评标委员会根据招标文件中的评标办法，对投标文件进行评分。投标人最终得分为全部评标委员会评委打分的算数平均值（计算结果小数点后保留两位，第三位四舍五入），并按照投标人得分高低推荐中标候选人三名，并标明排列顺序。

3.2 评标中如遇特殊问题，由评标委员会根据有关法规研究决定。

# 第六章　合同条款

北京市园林绿化项目合同

工程名称：门头沟区2017年度国家级公益林管护工程

发 包 方：   北京市门头沟区园林绿化局

承 包 方：

合同编号：

北京市园林绿化项目合同协议条款

发包人（全称）： 北京市门头沟区园林绿化局

承包人（全称）：

承包人资质等级：

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：

一、工程概况

第1条  工程概况

1.1工程名称：门头沟区2017年度国家级公益林管护工程

1.2工程地点：北京市门头沟区

1.3工程内容：中幼林抚育1.6万亩

1.4资金来源：中央财政资金

第2条  工程承包范围

2.1承包范围：  图纸及工程量清单范围内的全部内容

2.2工程规模：    中幼林抚育1.6万亩

二、合同文件

第3条  本合同文件及解释顺序

3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）双方签订的补充协议

2）本合同条款

3）中标通知书

4）投标书及其附件

5）标准、规范及有关技术文件

6）服务需求

7）工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第4条  适用法律、标准及规范

4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》

（DB11/T212—2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）、国家林业局关于贯彻执行新修订《森林抚育规程》的通知（林造发〔2015〕113号）、国家林业局关于印发《森林抚育检查验收办法》和《森林抚育作业设计规定》的通知（林造发〔2014〕140号）、《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》（财农〔2009〕381号）、北京市山区生态公益林抚育技术规程》（DB11/290-2005）、北京市《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法实施细则》（京财农〔2010〕2207号）、《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）、         /

4.3 双方另有约定列入补充条款。

4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

第5条 图纸

5.1 发包人提供图纸日期及套数：开工前7日，1套。

5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

5.3发包人对图纸的特殊保密要求：未经发包人许可，承包人不得私自复印或向第三方泄露有关本工程的一切图纸、资料及信息。若违反本条，承包人应承担由此引起的法律责任，发包人有权向承包人索赔,承包人承担由此造成的全部经济损失。

三、双方的权利义务

第6条 监理

6.1 监理单位名称：

6.2 监理工程师

姓名：                   职务：

第7条 双方派驻工地代表

7.1 发包人派驻工地代表姓名：             /

职权：                    /

7.2 承包人派驻工地项目经理：

承包人派驻工地技术负责人：

承包人派驻工地安全负责人：

7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前5个工作日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

第8条  发包人工作

8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：

（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间；发包人提供的施工场地即为现状场地，是否需要平整由承包人自行考虑，产生的费用由承包人负担，所需费用包含在投标报价（合同价款）中，不再另行支付；按时完成以下（2）－（7）项工作；在开工后继续解决以上事项遗留问题。

（2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水及临时用水管线由承包人自行负责；临时用电线路由承包人负责；通讯及线路由承包人自行负责；由此产生的全部费用由承包人承担。承包人须注意用电安全。

（3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：承包人应充分利用施工现场及周边现状道路，发包人不再开通其它道路，现状道路是否能满足施工要求由承包人自行考虑。为使道路满足施工要求而发生的费用由承包人承担并视为已考虑在投标报价（合同价款）中，承包人负责使用道路的养护和维修，完工后应恢复原状，费用应由承包人负担。

承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。

（4）工程地质和地下管网线路资料的提供时间：   无

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 随工程进展逐步办理

（6）水准点和坐标控制点交验要求：开工前7天

（7）组织图纸会审和设计交底的时间：随工程进展安排

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责工作的实施，发包人配合承包人作好协调工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作 ：无

8.2 发包人委托承包人办理的工作：如发生另行委托

第9条  承包人工作

9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：在收到图纸后2天内向发包人提交工程总进度计划、材料设备进场计划；施工计划在开始实施的2天前提交；每周四上报工程建设进度周报，每月25日前提交工程建设进度月报。工程竣工后，上报工程建设自查报告及工程建设总结。逾期未提交致使工期、工程进度延误等，由承包方承担因此发生的损失。

(2)承担施工安全保卫工作和设置宣传标语的责任和要求：

a)承包人应采取一切必要措施做好施工安全保卫工作及设置宣传标语工作，就本工程施工现场的安全施工向发包人全面负责。因安全保卫、标语设置有瑕疵致发生安全、人身伤害事故或财产损失的，由承包人承担责任。

b)承包人应在必要的地点和时间内提供和维护所有施工现场的警戒，保证场内与场外接口处交通的通畅，安全防护工作符合国家及北京市安全防护的有关规定，保证正常施工以及公共的安全。

c)如承包人未履行自己的职责致使现场发生安全事故造成人身伤亡和财产损失，承包人应承担全部赔偿责任。发包人代为履行赔偿义务后有权从工程款项中将赔偿金予以扣除。

d)承包人应服从发包人、监理工程师对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理工程师发现承包人工作中的安全措施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，要求承包人限期整改，当承包人在整改期内不能满足整改要求时，发包人有权自行安排该项整改，所发生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

(3)发包人不向承包人提供伙食、住宿用房。

(4)承包人办理有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照北京市有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等的要求，办理相关手续，并保证这些规定在施工中得到贯彻执行，以免除发包人因承包人未能完成上述工作所承担的费用支出和工期延误责任。因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。

(5)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应保证所承包工程在竣工验收、移交前，处于完好状态，并承担为保证其完好所发生的全部保护费用。

(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担: 保护工作要符合相关各部门的管理要求，其中可以通过发包人提供的资料、现场踏勘了解到的，或做为一个有经验的承包商可以预见的部分的保护费用由承包人承担并考虑在投标报价，同时对因自身原因造成的一切后果负责。

(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定；工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕(包括余土、建筑材料、垃圾等)。所需费用及因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。

(8) 双方约定的承包人应做的其他工作：

A．承包人应为完成合同而设置合理可行的现场施工项目经理部，并为此配备满足施工需要数量的具有足够经验、认真负责、精干称职的管理人员和技术人员。承包人须提供拟派往本项目班子主要负责人的详细情况。除非事先获得发包人的书面批准，承包人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员，如发生此类情况，承包人必须在更换或撤回主要管理人员和技术人员之日起五个工作日内将擅自撤换的主要管理人员和技术人员调回本项目或取得发包人对于新派的主要管理人员和技术人员的认可；当发包人有实际证据并要求承包人更换不合适或不称职的现场管理人员时，承包人应自接到通知起五个工作日内完成更换，撤出人员不应再从事与本工程有直接关系的工作。

B．承包人负责施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，负责施工现场内交通要道、人行道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不利而发生事故时，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的公园内的有关设施及道路应修复原貌，若承包人无力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，由此产生的全部费用由承包人承担。

C．对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人（含专业分包人）的，承包人应承担相关责任和工作。

D．对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总体进度计划中明确表述或提前3个工作日通知发包人。

E．承包人确认已充分考察、了解了施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施相关的工作，并在投标报价（合同价款）中已考虑相关费用，结算时不予调整。

F．负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他损失由承包人承担。

G．承包人必须遵照有关国家、北京市政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响。如承包人在规定时间以外进行施工，因此发生噪音、空气污染等扰民事故引起的赔偿、额外费用、工期延误等，均由承包人承担，并在必要时按北京市有关规定标准支付补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。

H．承包人应负责整个区域内所有苗木（包括现状保留苗木）的保护。

I．承包人应负责工程施工期和养护期的安全保护、防火工作。

(9)承包方用电、用火需向发包方申请，待发包方批准后，才可使用，渣土外运必须向发包方提前申请。

(10)承包人协助发包人完成竣工后工程档案备案工作。

四、施工组织设计和工期

第10条  合同工期

开工日期 2017年10月  日 ，竣工日期 2017年12月  日 ，工期为     天

第11条  进度计划

11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在开工后5个工作日内提交详细的施工组织设计和施工总进度计划。

11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：承包人提交完整的书面资料后14个工作日内，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

11.3群体工程中有关进度计划的要求：各单位工程进度计划应在单位工程开工前不少于7个工作日提交给发包人。

11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

第12条  延期开工  如发生：      按下述原则处理

因发包人原因造成延期开工的，由发包人和承包人协商确定延长工期的合同天数，但不论何种情况，因延期开工发生的费用，发包人均不予增加，承包人亦同意不再增加因延期开工发生的费用。承包人不能按时开工的，应提前5个工作日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

第13条  暂停施工  如发生：      按下述原则处理

因发包人原因停工的，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的损失费用，工期不顺延。但不论何种情况，因暂停施工发生的费用，发包人均不予承担，承包人亦同意不再向承包人主张因暂停施工发生的费用。

第14条  工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

- 发包人未能按双方约定日期提供开工条件；

- 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；

- 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

- 因工程量变化或重大设计变更影响工期；

- 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；

- 不可抗力及自然灾害；

- 发包人同意工期相应顺延的其它情况；

- 其它可调整工期的因素：           以工程洽商为准

14.2 承包人在以上情况发生后3个工作日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后5个工作日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

第15条  工期提前

15.1工期如需提前，双方协议如下：               /

- 发包人要求提前竣工的时间：                /

- 承包人应采取的赶工措施：                 /

- 发包人应提供的条件：                   /

- 因赶工而增加的经济支出和费用承担：          /

五、质量与检验

第16条 工程质量

16.1工程质量标准：  合格

16.2 双方对工程质量有争议时，由北京市园林绿化质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

第17条  隐蔽工程的中间验收

17.1双方约定的中间验收的部位：执行园林绿化工程施工及验收规范有关规定。

17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在接到承包人书面通知起48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。在本工程项目范围内出现的地下隐蔽工程，承包方要事先考虑，所发生的费用由承包人自行解决，发包人不承担。

六、安全施工

第18条  安全施工

18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第19条  事故处理

19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

七、合同价款与支付

第20条  合同价款

20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

20.2金额（大写）：                            元（人民币）

（小写）：                           元

其中：安全防护及文明施工措施费：           元

施工人员意外伤害保险：                     元

第21条  合同价款的调整

21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用 固定单价 方式确定。

第22条 工程量的确认

22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每周四上报工程周进度、每月25日前上报工程月进度及相关报表。

22.2 监理单位核实已完工程量报告的时间：自开工之日起自接到承包人提交的《工程进度款报审表》及其它相关表格资料(该申报资料按月填报)，于5个工作日内审核完毕通知承包人，监理单位自接到提交的《工程款支付审查记录表》、《工程款支付证书》等工程款支付审查资料后，于5个工作日内审核完毕。但由于承包人、发包人的分歧使审核和认可工作延误的，审核和认可的时间可以顺延5个工作日，承包人不应因此影响工期。

特别说明：该确认的《工程款支付审查记录表》、《工程款支付证书》等工程款支付审查资料中的工程量仅为支付进度款的依据，不作为竣工结算的工程量依据，监理单位负责确认工程量，但发包人对经监理确认的工程量可以抽查复核，发现工程量不符可调整，承包人不应有异议。

监理单位逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。监理单位核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。

22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。

第23条 工程款支付

23.1 自合同签订后5个工作日内，发包人向承包人支付本合同总造价的30%为工程预付款。工程开工按实际进度拨款，工程竣工承包方进行全面自查，并上报自查报告和工程建设总结，并由发包方验收合格后，支付至合同价款的80%；待市局验收完成后支付至100%；在各工程质保期满后依次支付。

23.2 工程款支付进度及金额最终以财政资金到位情况而定。如因财政资金未能及时到位，致使发包人不能按照本合同中的约定期限向承包人支付工程款，不视为违约。

八、材料设备供应

第24条  发包人供应苗木材料设备

24.1 发包人供应苗木材料设备一览表（附后）

24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：              /

24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下               /

24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：            /

第25条  承包人采购苗木材料设备

25.1 承包人采购苗木材料设备的约定： 按照《作业设计》相关要求购进苗木 。

25.2 仿古环保透水砖采购应出具苗木材料设备产品产地证明。

九、工程变更

第26条 设计变更

施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通

知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。

第27条 其他变更

施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双

方加以确认。

第28条 确定变更价款

28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5个工作日内提出变更工程量及价款报告资料。

28.2 发包人在收到变更资料报告5个工作日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。

十、竣工验收与结算

### 29.1竣工验收的条件

除非合同文件另有约定，只有当工程（或区段及部分）具备以下条件时，承包人方可按照本合同约定申请竣工验收：

- 本工程按照合同文件约定实施完毕；

- 申请竣工验收的资料齐备完整；

- 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

### 29.2竣工验收

#### 29.2.1工程竣工后，承包人进行自查并出具自查报告和工程建设总结，上报区园林绿化局生态办。经生态办审核，确认本工程已具备第29.1款中约定的竣工验收条件后，承包人提交竣工验收申请报告给监理人审查。

#### 29.2.2监理人审查后认为已具备第29.1款约定的竣工验收条件时，应当在合同文件约定的时间内，提请发包人组织进行工程验收，发包人应当在合同文件约定的时间内，组织监理人、承包人、设计人及相关人员，按照国家有关法律、法规和北京市的有关规定和程序对工程进行竣工验收。

#### 29.2.3监理人审查后认为尚未达到第29.1款约定的竣工验收条件时，应当在合同文件约定的时间内，通知承包人还需进行和完善的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应当再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

### 29.3未能通过竣工验收

如果本工程或某区段未能通过竣工验收，则承包人应当根据验收结果对本工程或某区段进行整改或修复，整改、修复费用由承包人负担，整改修复完毕之后，重新办理验收。

### 29.4通过竣工验收

#### 29.4.1如果本工程通过了第29.2款所述的竣工验收或第29.3款所述的重新验收，则发包人、监理人、承包人、设计人及相关人员共同签署竣工验收文件，竣工验收文件上应当写明竣工验收合格的日期，该日期即为本工程实际竣工日期；如果承包人按照第29.2款的约定向监理人提交了经监理人审查同意的竣工验收申请报告，但发包人未在第29.2款约定的时间内组织竣工验收，则承包人向监理人提交经监理人审查同意的竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；如果承包人尚未按照第29.2款的约定向监理人提交经监理人审查同意的竣工验收申请报告，发包人擅自进驻或使用本工程，则发包人进驻或使用本工程之日为实际竣工日期。

#### 29.4.2如果承包人书面承诺会履行余下的责任，在办理完竣工验收手续后，发包人有权允许承包人将少量不重要的工作在缺陷责任期内完成。承包人应当在指定的时间内完成该等剩余工作。

### 29.5工程竣工

#### 29.5.1当本工程按照第29.4款办理了竣工验收手续，即表明工程具备移交条件，可按照第29.7款进行移交。

#### 29.5.2在办理本工程竣工移交前，承包人还应当按照监理人的指令，从现场撤除其经监理人批准的且不属于建设工程主体附件的所有的临时设施、机械、材料和工程设备、人员，经监理人同意的用于保修和办理移交目的（不得妨碍发包人使用已完工程）的除外。

#### 29.5.3届时承包人不得以任何借口拖延撤除上述临时设施等的时间，否则赔偿由此给发包人造成的损失。

### 29.6竣工资料

本工程竣工验收后15个工作日内，承包人应当向发包人提交合同文件约定的符合国家及北京城市建设档案馆存档要求的全部竣工资料（包括全套竣工图）以及合同文件约定的其他资料。合同文件约定的其他资料及竣工资料份数为3套。

## 29.7工程移交

### 29.7.1本工程按照第29.5款具备移交条件，在合同文件约定的相应时间内，承包人应当向发包人移交工程，在此移交过程中，承包人应当全面积极地配合发包人做好移交工作。移交工程的相应时间应为四方竣工验收合格后5个工作日内。

### 29.7.2承包人未能如期向发包人移交工程，承包人应当承担对发包人所造成的损失。

### 29.7.3发包人如果在本工程尚未正式竣工及尚未取得承包人同意时进驻或使用本工程，发包人应当承担由此而对本工程造成的损害责任并赔偿由此给承包人造成的损失。

29.7.4发包人在工程竣工验收合格后无故拒绝承包人移交本工程，发包人应当赔偿由此给承包人造成的损失。

第30条  竣工结算

### 30.1竣工结算报告

#### 30.1.1本工程竣工后，承包人应当在提交竣工验收报告的同时，直接向发包人提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

#### 30.1.2对承包人提交的竣工结算报告和竣工结算资料，发包人可按照合同的约定进行审核，并提出审核意见。

#### 30.1.3如果本工程由若干个单项工程组成，承包人应当在本工程最后一个单项工程竣工结算审核确认后10个工作日内，汇总本工程的总结算并直接提交给发包人；发包人应当在收到承包人提交的完整齐全的总结算汇总资料后28天内完成结算审核。

#### 30.1.4如果承包人未能根据本条款的规定提交竣工结算报告和竣工结算资料，发包人应当以书面形式通知承包人补充提交；如果承包人在收到此类通知后5个工作日内仍未提交，发包人可直接按照其认为应当支付的竣工结算金额，向承包人开具竣工结算书。

#### 30.1.5其他约定。

### 30.2工程竣工价款结算

#### 30.2.1鉴于本工程为政府全额投资项目，工程最终结算价款以审计机关结算审计为准，审计核减附加按照审减额（报审额与审定投资额的差额）的5％计算。审减额超过审定投资额5%部分对应的审计服务费，从应支付的工程款中扣除。承包人同意按上述进行工程结算并积极配合。

#### 30.2.2发包人有权从应当支付给承包人的款项中（包括质量保证金）扣除或抵消承包人按照本合同约定应当付给发包人的任何款项，但如果承包人对有关的扣除或抵消提出异议，双方可按照第35、36条的约定解决争议。

#### 30.2.3发包人和承包人对工程竣工结算价款发生争议时，双方按照第35、36条的约定解决争议。

十一、质量保修

第31条  质量保修：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

31.1工程质量保修范围和内容：同工程范围。

31.2质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

/

第32条  质量保修责任

32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之

日起7日内派人保修。

32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在

24小时内到达事故现场抢修。

第33条  保修费用

33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：         /

第34条  其他

双方约定的其他保修事项：                   /

十二、违约与争议

第35条  违约责任

35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。

35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：

因承包人原因造成阶段性工期延误一周（含）以上时，或造成延期竣工两周时，承包人向发包人支付合同结算价款3%的违约金，同时发包人有权随时与承包人解除合同。

35.3因承包人原因致使工程达不到质量要求，应承担的违约责任：

因承包人原因，导致工程达不到承包人投标时承诺的质量标准，承包人应自费修补缺陷，确保达到合格标准。修补后仍达不到合格标准，不能按时交工，发包人可另行委托其他承包人完成工程修补工作，达到合格标准。结算时扣除承包人不合格部分的合同价款，同时承包人支付发包人合同结算价款3%的违约金。

35.4发包人不按时支付工程款的违约责任：

发包人不按合同约定支付工程款，双方没有达成延期付款协议5个工作日后发包人每日按照应付工程款的万分之二支付承包人违约金。

第36条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商

不成的，按下列第  （1）   种方式解决：（只能选择一种）

(1) 依法向 北京市门头沟区 人民法院起诉；

(2) 提交  /  仲裁委员会仲裁。

十三、其他

第37条  工程分包

37.1 分包单位和分包工程内容：             /

37.2 分包工程价款及结算方法：             /

第38条  不可抗力

38.1双方关于不可抗力范围的约定：不可抗力除法律规定外还包括政府行为。

38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

- 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产

损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

- 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应

费用；

- 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

- 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管

理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

- 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

- 延误的工期相应顺延。

38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟

延履行方的相应责任。

第39条  担保

39.1 本工程双方约定的担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        /

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：      /

- 双方约定的其他担保事项：               /

- 担保合同作为本合同附件。

第40条  合同解除

40.1 双方协商一致，可以解除合同。

40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，经承包人催告起10个工作日内未支付，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

40.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第41条  合同生效及终止

41.1本合同自    签字盖章   之日起生效。

41.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

第42条  合同份数

42.1本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各持三份。每份具有同等法律效力。

第43条  补充条款：

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

住所：门头沟区石龙北路33号          住所：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

电话：69842575                      电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

邮政编码：102300                     邮政编码：

年     月     日                年    月    日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：门头沟区2017年度国家重点公益林管护工程

工程项目地址：北京市门头沟区

建设单位（甲方）：北京市门头沟区园林绿化局

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式八份，由甲乙双方各执三份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：　　　　    法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

地址：北京市门头沟区石龙北路33号　　 地址：

电话：69842575　　　　　　　　　　　  电话：

年    月　　日　　　　　　      年　　月　　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）

年　　 月　　日　　　　　　　　        年　   月     日

### 安全生产协议书

项目名称：门头沟区2017年国家重点公益林管护工程

建设地点： 北京市门头沟区

发 包 人： 北京市门头沟区园林绿化局                （以下称为“甲方”）

承 包 人：                                       （以下称为“乙方”）

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保门头沟区2017年国家重点公益林管护工程的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为门头沟区2016年国家重点公益林管护工程施工总承包工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由乙方负责。

十、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本责任书一式  8  份，甲方  4 份，乙方  4  份，合同履行期间有效。

甲方：（单位盖章）                  乙方：（单位盖章）

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

签订日期：      年     月    日

## 农民工工资发放承诺书

北京市门头沟区园林绿化局：

我公司再次申明，我公司承诺在门头沟区2017年国家重点公益林管护工程项目中，按月定时向农民工发放工资，保证不拖欠农民工工资。若其他原因导致出现拖欠事项或因此造成人员上访问题我公司保证立即积极解决，对拖欠工资造成不良印象的事项我公司自愿接受招标人的处罚。我公司承诺，招标人可随时动用支付我公司的工程款用于解决我公司拖欠农民工工资及其孳生的所有问题，我公司对此均予以承认，并放弃提出质疑和异议的权利。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺。

公司名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

签订日期：      年     月     日

# 第七章  附件

目     录

附件1——投标函（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表

附件4——组织机构、人员情况表

附件5——偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

附件7——业绩证明文件

附件8——技术方案

附件9——招标文件要求的其他文件

附件10——招标服务费承诺书

附件11——中小企业声明函（符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）

附件12——政府采购投标担保函

附件13——政府采购履约担保函（本项目不适用）

附件14——北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

## 附件1  投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.技术条款偏离表

4.商务条款偏离表

5.资格证明文件

6.遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和招标技术要求提供的有关文件

7.以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 按招标文件规定的投标总价为人民币　　　　（用文字和数字表示的投标总价），其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价　　  %。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同（服务协议）责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起   90  个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

（7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________

传真：____________________________

电话；_________________________

电子函件：________________________

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号；

投标人公章：

日      期：

## 附件2  投标一览表

项目名称：　                  招标编号：                                                   报价单位：人民币万元

| 名称 | 投标报价 | 项目服务周期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

| 序号 | 分项项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表(签字):

## 附件4  组织机构、人员情况

- 组织机构基本情况表

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 |  | 批准机关 |  | 批准文号 |  |
| 企业性质 |  | 净 资 产： 万元 |
|  |  | 实收资本： 万元 |
| 近三年经营收入（万元） | 年 | 年 | 年 |
| 从业人员的职业资格情况 |  |
| 近三年执业活动中因违法违规受到财政部门、工商行政等部门处罚情况的说明 |  |
| 单位 （盖章） 年 月 日 |

2、人员情况表

| 总人数 |  |
| --- | --- |
| 管理人员数量 |  |
| 单位领导情况： |
| 姓名 | 年龄 | 现职务 | 执业 资格 | 在单位从业 工作年限 | 主要 工作业绩和经历 |
| 专业人员情况： （提供主要职员的情况） |
| 姓名 | 年龄 | 现职务 | 执业 资格 | 在单位从业 工作年限 | 主要 工作业绩和经历 |

3、拟用于本项目的人员情况

拟用于本项目的人员情况

| 拟用于本项目的人员情况 |
| --- |
| 姓名 | 现职务 | 职称 | 执业资格 | 从事与招标文件服务要求类似项目工作年限 |

注：

1、提供拟用于本项目人员的身份证复印件、学历证明复印件、职称证书复印件、资格证书复印件、社保缴纳证明及承担与招标文件服务要求类似的项目业绩证明文件等资料。投标人拟用于本项目的人员执业资格证书应注册在本单位。

2、曾经直接承担过与招标文件服务要求类似项目的人员因工作单位发生变动，须提供本人参与和承担过的相关工作情况资料（须加盖投标人公章，个人签字并承诺提供的情况资料真实可靠）。

3、投标人须承诺，确保上述人员根据采购人的业务情况随时提供相关服务。

## 附件5  偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）:

注：投标人如果对包括付款方式/条件及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

技术条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

| 序号 | 招标文件(技术规范)页号和条款号 | 招标文件的 规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．对于投标人提出的但未在偏差表中提出的内容，视为投标人未提出该偏差。

2. 未在偏差表中提出的内容，视为投标文件满足规范要求，一旦投标人中标，需保证在本项目中实现。

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）:

## 附件6  资格证明文件

目     录

★6-1法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）；

★6-2税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）；

★6-3法定代表人授权书（格式）；

★6-4投标人的资信证明：会计师事务所出具的最近一年度财务审计报告复印件或银行在开标日期前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件（银行存款证明无效）；

★6-5近期依法缴纳税收和社会保障资金的有效票据凭证（复印件，须加盖投标人公章）；

★6-6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（原件且加盖本单位公章）；

★6-7招标文件要求的其他资格证明文件。

附件6-1  法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件6-2  税务登记证书复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人无需提供。）

说明： 1.包括国税和地税的税务登记证书副本复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.自然人投标的无需提供。

附件6-3  法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。


法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

单位盖章：

附：被授权人身份证复印件

说明：

1．如投标人代表不是投标人法人代表，必须提供《法定代表人授权书》。

附件6-4  投标人的资信证明

会计师事务所出具的最近一年度财务审计报告复印件或银行在开标日期前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件（银行存款证明无效）；

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2016年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章。

3、如投标人无法提供2016年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的原件或该原件的复印件。若提供的是复印件，采购人和采购代理机构保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5、若投标人采用合格的投标担保函，不必提供投标人的资信证明。

附件6-5  近期依法缴纳税收和社会保障资金的有效票据凭证

说明：1.投标人必须提供最近一个月缴纳税收（企业所得税或增值税的记录）和社会保障资金记录复印件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对企业缴纳税收有特别规定的(如免缴)，必须提供相关政策文件复印件和投标人满足政策文件规定的证明文件(如经会计师事务所出具的审计报告)。

附件6-6  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

说明：1.按照招标文件的规定提供，并加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

★6-7招标文件要求的其他资格证明文件。

## 附件7  业绩证明文件

投标人需提供合同复印件(含合同首页、含有项目名称及服务内容页、金额页、签字盖章页)加盖公章，原件备查。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 投标人负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

## 附件8  技术方案   （内容自拟）

## 附件9  招标文件要求的其他文件

9-1评分标准中涉及到要求提供的其他有关文件

9-2投标人认为有必要提供的文件

## 附件10  招标服务费承诺书（不适用）

致：

我们在贵公司代理的                                      项目（设备）公开招标中若获中标（文件编号：                  ），我们保证在收到中标通知书后5日内按招标文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照招标文件中招标服务费收取标准一次性支付合同金额的招标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 附件11  中小企业声明函（符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：小型或微型企业应附相关证明文件。证明文件内容应能充分反映出：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的哪些规定，该企业属于小型、或微型企业，并提供相关证明资料。若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。

## 附件12  政府采购投标担保函

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 附件13  政府采购履约担保函（不适用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 附件14  北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

北京市政府采购信用担保试点工作

专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层

联系人： 刘  尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

二、北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳、陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn，chenhaoran@scdb.com.cn

三、北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

四、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。