北京市绿欣园林绿化有限责任公司

连栋温室建设项目（监理）

招 标 文 件

招标编号：BJHQ-2019-0112

招 标 人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司

招标代理机构：北京珩琪招投标代理有限公司

二〇一九年七月

目     录

第一章	投标邀请函	2

投标邀请函	3

第二章	投标须知	5

2.1  总则	11

2.2  招标文件的组成、澄清和修改	14

2.3  现场考察和标前会议	15

2.4  投标文件的编制	15

2.5  投标文件的递交	19

2.6  投标文件的拒绝和无效	20

2.7  开标与评标	21

2.8  中标	22

第三章	合同文件	24

合同编号：	25

委托监理合同	25

第四章	投标文件格式	34

4.1 投标书	37

4.2 授权委托书	38

4.3 投标保证金	39

4.4 资格证明文件	41

4.5项目监理机构组建	50

第五章 技术需求	54

第六章 评标办法	61

# 投标邀请书

北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）

投标邀请书

（投标人名称）：

本招标项目北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理），建设资金为自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为 北京市绿欣园林绿化有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行邀请招标，邀请贵单位参与本项目的投标。

一、项目概况

1. 项目名称：北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）；

2. 工程地点：北京市房山区城关街道办事处定府辛庄村南；

3. 招标监理规模：对北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目进行施工进行监理，本项目共分为三期投资建设，本招标项目预计总建设用地约322.92亩（总计21.53万平方米），预计投资额为9336.54万元。监理项目预算为97万元。

4. 招标监理内容：对北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目的全部施工工作进行监理。

二、资质要求

1. 具有独立法人资格；

2. 具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程乙级及以上工程监理资质，近3年内具有类似工程监理业绩；

3. 总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业房屋建筑工程，有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师可以同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师；

4. 本工程不接受联合体投标。

三、报名资料

1. 法定代表人授权委托书；法人身份证复印件；被授权人身份证原件及复印件；

2. 营业执照副本复印件；资质证书副本复印件；

3. 报名资料复印件装订成册，并加盖投标单位公章方可有效。

四、报名须知及开标须知

1. 报名地点：北京市房山区良乡东关仁德医院斜对面红绿灯东北角院内（北京珩琪招投标代理有限公司）；

2. 报名时间：2019年07月11日～2019年07月18日；

上午：09:00～12:00，下午：13:00～17:00；

3.开标地点：北京市房山区良乡东关仁德医院斜对面红绿灯东北角院内（北京珩琪招投标代理有限公司）；

4.开标时间（即投标文件递交截止时间）：2019年08月01日上午9:00

五、招 标 人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司

六、招标代理：北京珩琪招投标代理有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：15601078538

七、招标文件的获取：

投标报名结束后，现场获取招标文件；

文件获取地点：北京市房山区良乡东关仁德医院斜对面红绿灯东北角院内（北京珩琪招投标代理有限公司）；

招标文件费：500元/本。

招标人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司

2019年07月11日

# 投标须知

1.投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1.1 | 工程名称 | 北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理） |
| 2 | 2.1.1.4 | 工程投资 | 预计投资额为9336.54万元。监理项目预算为97万元 |
| 3 | 2.1.1.6 | 招标范围 | 本项目建设地点位于北京市房山区城关街道办事处定府辛庄村南。本次招标范围为对北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目的全部施工工作进行监理等。 |
| 4 | 2.1.1.7 | 工期要求 | 自签订之日至被监理的建设项目终验合格审计结束之日止。 |
| 5 | 2.1.1.8 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 2.1.1.10 | 项目编号 | BJHQ-2019-0112 |
| 7 | 2.1.1.11 | 招标人 | 北京市绿欣园林绿化有限责任公司 |
| 8 | 2.1.1.12 | 招标代理机构 | 北京珩琪招投标代理有限公司 |
| 9 | 2.1.3 | 投标人的资格 | （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （2）在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，营业执照年检有效； （3）投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全、环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求； （4）在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外； （5）投标人不得以低于成本报价竞标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假； （6）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （7）具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程乙级及以上工程监理资质(含)以上资质，近3年内具有类似工程监理业绩； （8）拟任总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业房屋建筑工程，有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师 可以同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师； （9）本项目不允许转包、分包，不接受联合体投标。 |
| 10 | 2.4.4 | 投标文件有效期 | 投标截止时间起90天 |
| 11 | 2.4.5.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的金额：本项目不要求提交 递交方式：投标截止前到帐为有效保证金，请投标人充分考虑进帐时间，若未按上述要求按时递交，则拒绝接收其投标文件 递交方式：支票（北京地区投标人）、汇款、投标担保函原件。其他形式均不予接受。(投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) 支票（支票抬头：北京珩琪招投标代理有限公司） 1）汇款（凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须在汇款当日将汇款凭证扫描件发送至1842332537@qq.com并确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理）； 注：邮件标题须以“BJHQ-2019-0112北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）保证金”命名，邮件中需注明汇款经办人姓名、电话、投标单位账户信息；如因未发送邮件、内容缺失、扫描件不清楚无法辨认造成未能查询到投标保证金的，责任由投标人自负。 账户名称：北京珩琪招投标代理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司京良乡中路支行 账 号：0200 2637 0920 0016 228 |
| 12 | 2.4.6.1 | 投标文件的份数 | 正本1份，副本4份；电子文档（与正本一致）1份；用于唱标的“投标书”一式两份，一份附到投标文件当中，另一份单独密封。电子文档指：将投标文件制成一个PDF文档，且该电子文档的存储载体为U盘。 |
| 13 | 2.5.2.1 | 投标文件的递交 | 时间：2019年08月01日09时00分 地点：北京市房山区良乡东关仁德医院斜对面红绿灯东北角院内（北京珩琪招投标代理有限公司） |
| 14 | 2.5.2.1 | 投标截止时间 | 2019年08月01日09时00分 |
| 15 | 2.7.1.1 | 开标 | 时间：2019年08月01日09时00分 地点：北京市房山区良乡东关仁德医院斜对面红绿灯东北角院内（北京珩琪招投标代理有限公司） |
| 16 | 代理服务费收费标准参考国家计委计价格[2002]1980号文件执行 |
| 17 | 代理服务费以中标服务费的形式向招标人收取 |
| 16 | 所有投标人必须派代表参加，并在招标人指定的登记册上签字。若投标人法定代表人（或授权委托人）没有参加开标会议或无法提交有效证件，招标人可宣布其已放弃开标。 特别要求：投标人在开标时须携带法定代表人（或委托代理人）身份证、授权委托书供查验（以上文件均须携带原件供查验，同时提供加盖单位公章的复印件1套备案）。如投标人未按要求提交，则视为该投标人的投标文件未实质性响应投标文件要求，该投标人的投标文件将作为废标处理。 |

2.投标须知

## 2.1  总则

### 2.1.1  概述

2.1.1.1 招标项目名称：北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）

2.1.1.2 发包人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司

2.1.1.3 工程建设地点：北京市房山区城关街道定府辛庄村南侧

2.1.1.4 监理预算金额为：97万元

2.1.1.5 资金来源：自筹资金，已到位。

2.1.1.6 招标范围：详见投标须知前附表

2.1.1.7 工期要求：自签订之日至被监理的建设项目终验合格审计结束之日止

2.1.1.8招标方式：邀请招标

2.1.1.9合同名称：北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）

2.1.1.10项目编号：BJHQ-2019-0112

2.1.1.11招标人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司

2.1.1.12招标代理人：北京珩琪招投标代理有限公司

### 2.1.2  工程概况

具体监理工作内容、主要工程概况见招标文件项目简介。

### 2.1.3  投标人的资格

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（2）在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，营业执照年检有效；

（3）投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全、环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求；

（4）在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；

（5）投标人不得以低于成本报价竞标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假；

（6）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程乙级及以上工程监理资质(含)以上资质，近3年内具有类似工程监理业绩；

（8）拟任总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业房屋建筑工程，有总监理工程师任命书。拟派总监理工程师  可以同时担任其他建设工程监理合同的总监理工程师；

（9）本项目不允许转包、分包，不接受联合体投标。

2.1.3.4投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求。

1）投标人基本情况表（格式）(附：营业执照副本、企业组织机构代码证书、监理资质证书副本、总监理工程师证书复印件及任命书，加盖公章)

2）企业经营状况承诺书：提供加盖公章和法定代表人签字或盖章的承诺（格式自拟）

3）履约情况承诺书：加盖公章和法定代表人签字或盖章的承诺（格式自拟）

4）投标人的资信证明

5）社会保障资金缴纳记录，加盖公章

6）税款缴纳记录，加盖公章

7）诚信承诺

8）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

9）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询的信用记录结果证明材料

10）中标服务费承诺书（格式）

11）中小企业声明函（如有）

### 2.1.4 投标规则

2.1.4.1不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.4.2任一投标人或联合体的各成员均不允许以任何方式参加其他投标人或变换联合体的责任方对同一合同投标。

### 2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备和进行投标所发生的一切费用。除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.6 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 2.2  招标文件的组成、澄清和修改

### 2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件，以及招标人在招标期间按本须知第2.2.3条规定发出的所有正式编号的补遗书和其它正式有效函件。

1）投标邀请函；

2）投标须知；

3）合同文件；

4）投标文件格式；

5）技术需求；

6）评标办法。

### 2.2.2 招标文件的澄清

2.2.2.1投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人。招标人只对在投标截止时间的15天以前收到的要求澄清的问题予以答复。

2.2.2.2招标人的答复将在投标截止时间的15天前以书面形式发送给所有购买招标文件的投标人，但不指明询问的来源。投标人在收到书面答复后，应在48小时时间内以书面形式向招标人确认收到。

### 2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1在投标截止时间15天以前，由于各种原因，不管是招标人主动提出的，或者是为了解答投标人澄清要求的，招标人可能会以补遗书（有正式编号）的形式修改招标文件。这些有正式编号的补遗书均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.2.3.2补遗书将以书面形式发送给所有购买招标文件的投标人。投标人收到补遗书后，应在48小时时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该补遗书，并将补遗书及其确认函装订在投标文件中资格审查材料之后，作为投标人收到全部招标文件的证明。

2.2.3.3若招标人在投标截止时间前15天内发补遗书，则按照本须知第2.5.2.2款的规定酌情延长投标截止时间，以使投标人在编写投标文件时有合理的时间考虑补遗书的内容，修编投标文件。

## 2.3  现场考察和标前会议

2.3.1因本工程主要建设内容在招标文件中将详细描述，因此，招标人不组织现场考察和标前会议，投标人可通过招标文件澄清和答疑的方式了解工程相关情况。如果有需要，投标人可自行考察工程现场。

## 2.4  投标文件的编制

### 2.4.1 投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间来往的一切信函、文件均使用中文。

### 2.4.2 投标文件的组成

投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

1）投标书及投标书前页；

2）监理费用报价书；

3）授权委托书；

4）联合体协议书；（本项目不适用）

5）联合体授权委托书（联合体各方对责任方授权书）；（本项目不适用）

6）投标保证金；

7）资格证明文件；

8）项目监理机构组建；

9）监理大纲。

### 2.4.3 投标报价

2.4.3.1不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

2.4.3.2投标报价应包括投标人中标后按照合同规定提供本招标项目全部监理服务所必需的一切费用及税金、保险和利润。

2.4.3.3投标人须根据国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），并结合本工程项目具体情况及企业状况，计取监理费用投标总报价。

2.4.3.4投标人应根据本招标文件的规定提供详细的监理费用报价书，说明其报价依据、投标总报价、监理取费费率计算过程，并将投标总报价、取费费率填写入投标书及投标书前页的相应位置。

2.4.3.6投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应详细说明修改办法。

### 2.4.4 投标文件有效期

2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。在此期限内，所有投标文件均有效。

2.4.4.2招标人认为有必要时可以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但延长期最长不超过28天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。投标人若拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金，投标文件无效，并予以退还；若接受招标人的要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

### 2.4.5 投标保证金

2.4.5.1投标人必须在提交投标文件之前，提交投标保证金。未按要求提交投标保证金的投标文件无效，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

2.4.5.2投标保证金以网转、电汇、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

接受投标保证金的银行及帐号：

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司北京良乡中路支行

账户名称：北京珩琪招投标代理有限公司

银行账号：0200 2637 0920 0016 228

2.4.5.3联合体的投标保证金由联合体责任方出具。（本项目不适用）

2.4.5.4投标保证金的退还：未中标人的投标保证金将在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）；中标人的投标保证金在中标人签订了合同后5个工作日内退还（不计利息）。招标人及招标代理机构不因此对投标人做任何解释。

2.4.5.5根据“京财采购【2011】2882号文件精神，投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①	中国投资担保有限公司②首创投资担保有限责任公司③中关村担保有限公司。

中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人：边志伟                手机：13810789199

联系电话：010-88822573      传真：010-68437040/68472315

电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn

首创投资担保有限责任公司

地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人：杨阳  陈浩然      手机：13488752033   18910210850

联系电话：58528750 58528760   传真：58528757

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn;chenhaoran@scdb.com.cn

中关村担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：李玉春             手机:13910831169

联系电话：59705232       传真59705606

电子邮箱：li_yuchu@126.com

2.4.5.6如有下列情况之一，投标保证金将被没收：

1）投标人在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2）中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知的规定签署合同书。

### 2.4.6 投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，封面上应分别标明“正本”和“副本”“投标书”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正副本均须用A4纸装订成册（图页可除外），不得采用活页夹。（另提供电子版一套，单独密封）。

2.4.6.2投标文件的正本应使用打印或不能擦去的墨水书写，副本可复印，但正副本均需按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人或其授权代表人签名。

2.4.6.3联合体投标文件可只加盖联合体责任单位公章，并由联合体责任方授权代表人签署，但需附有联合体协议书、联合体各方对责任方的授权委托书以及联合体责任方出具的授权代表人授权委托书（本项目不适用）。

2.4.6.4投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

2.4.6.5投标文件的签署必须由法定代表人或经授权代表人亲笔签署全姓名或加盖印鉴。

## 2.5  投标文件的递交

### 2.5.1 投标文件的密封和标记

2.5.1.1投标文件的正本、副本和投标书应分开装袋密封，自制的密封条及密封袋有效，封袋面上应标明“正本”或“副本”或“投标书”字样，并在密封袋的封装处加盖投标人单位公章。

2.5.1.2投标文件封袋面上应写明：

1）招标人：北京市绿欣园林绿化有限责任公司；

2）招标代理人：北京珩琪招投标代理有限公司；

3）项目名称：北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）

4）项目编号：BJHQ-2019-0112

5）在2019年08月01日09时前不准启封；

6）投标人的名称和地址，并加盖公章。

2.5.1.3投标保证金应在投标文件中附加复印件。

### 2.5.2 投标截止时间

2.5.2.1投标截止时间为详见投标须知前附表，投标人应在此时间前将投标文件送达详见投标须知前附表。投标文件应面交招标人签收。

2.5.2.2招标人认为有必要时可以发出补充通知，酌情延长投标截止时间，在此情况下，招标文件规定的发包人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

### 2.5.3 迟到的投标文件

在本须知第2.5.2.1款规定的投标截止时间或按照第2.5.2.2款的规定延长后的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

### 2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标人签收。

2.5.4.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的投标文件仍应按同样要求进行编制、密封、标记和递交。

2.5.4.3在投标文件递交截止时间后及其后的投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

2.5.4.4如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人按本须知第2.4.5.6款的规定可没收其投标保证金。

## 2.6  投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人可以拒绝或按无效标处理：

⑴ 投标人的法定代表人或授权代表人未参加开标会议；

⑵ 投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

⑶ 投标文件未按照招标文件加盖投标人公章或未经法定代表人（或授权代表人）签字（或印鉴）；

⑷ 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金；

⑸ 投标文件字迹模糊导致无法确认涉及关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格；

⑹ 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；

⑺ 投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价且没有确定的报价说明；

⑻ 投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效；

⑼ 投标文件中含有虚假资料；

⑽ 投标人名称与组织机构与报名资格审查文件不一致；

⑾ 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

## 2.7  开标与评标

### 2.7.1 开标

2.7.1.1招标人将于详见投标须知前附表在详见投标须知前附表公开开标，所有投标人的法定代表人或其授权代表人均应持证明本人身份的证件及授权委托书、被授权人身份证复印件准时出席，并在招标人指定的登记册上签名报到。

2.7.1.2开标会议由招标代理人组织并主持。开标会上将公布投标人名称、投标保证金、投标报价、修正报价（如果有）和投标文件中其它需宣布的内容。

2.7.1.3招标代理人做开标会议记录并负责归档。若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标人可重新宣读其投标文件。投标人法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签字确认。

### 2.7.2 评标

招标人依法组建评标委员会，依据招标文件规定的评审办法和评分标准对所有投标文件进行详细评审，并向招标人书面提出评标报告。《评标办法》见本招标文件附件二。

## 2.8  中标

### 2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.8.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

### 2.8.2 重新招标和招标终止

2.8.2.1经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，评标委员会有权否决所有投标，重新招标。

2.8.2.2由于招标人自身原因终止招标或未能按本须知第2.8.3.1款之规定发出中标通知，招标人除退还投标人的投标保证金外，还应按照投标保证金金额双倍的金额赔偿每个投标人。

2.8.2.3招标人在发出中标通知书前因不可抗力的原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，招标终止，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，但招标人应将投标保证金退还投标人。

### 2.8.3  中标通知

2.8.3.1 在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内或延长后的投标文件有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。

2.8.3.2 中标人在收到中标通知书后，应于24小时内以书面形式通知招标人，确认其接受或不接受中标。招标人收到中标人确认接受中标的通知后，将中标结果及时通知未中标的投标人，并按本须知第2.4.5.5款的规定退还其投标保证金。

2.8.3.3 中标人明确表示不接受中标，或收到中标通知书后未按规定时间向招标人发出书面确认通知，将被取消中标资格，同时其投标保证金将被没收。

2.8.3.4 中标通知书为监理合同文件的组成部分。

2.9  签订合同

2.9.1 在收到中标通知书后30天内，中标人的法定代表人或其授权代表人应持法定代表人证书或授权代表人授权委托书及个人身份有效证件与招标人履行签订合同手续。

2.9.2 中标人未在规定时间内前往签订合同，招标人可取消其中标资格，并按本须知第2.4.5.6款的规定没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一中标候选人。

2.9.3 中标通知书发出后，如因招标人自身原因造成合同签订无法进行，招标人应退还中标人投标保证金，同时应赔偿给中标人相同于投标保证金金额双倍的赔偿金。

# 合同文件

# 合同编号：

北京市绿欣园林绿化有限责任公司

连栋温室建设项目（监理）

# 委托监理合同

委 托 人：

监 理 人：

项目名称：

签订地点：

签订日期：

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：             ；

2. 工程地点：             ；

3. 工程规模：             ；

4. 工程范围：施工准备期、施工期、工程缺陷责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明等施工监理工作。

5. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建筑安装工程费   元。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

# 三、组成合同的文件

1. 合同协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标函及投标函附录；

4.投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 合同专用条款；

6. 合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：     ，注册号：    。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币：     （小写：¥  261560元）。

包括：

1. 监理酬金：人民币：     （小写：¥  261560元）。

2.相关服务酬金：        /      。

其中:

（1）保修期服务酬金：        /      。

（2）其他相关服务酬金：        /     。

（二）委托人不提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：/ 元（¥/ ）。

# 六、期限

1. 监理期限：

自    年   月   日始，至    年   月   日止；共计   天。

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期起满2年止。

（2）其他相关服务期限自 / 年 /月 /日始，至 / 年/月 / 日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的人员，提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按照合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：      年    月    日。

2. 订立地点                        。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：                     监理人：       （盖章）

营业执照号：                     营业执照号：

资质证书编号：

住所：                              住所：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人或其委托               法定代表人或其委托

的代理人：（签字或盖章）          的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子邮箱：                       电子邮箱：

## 第二部分  合同专用条款

1. 定义与解释

1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案⑤合同专用条款；⑥合同通用条款；⑦本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件；⑧在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。。

1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /           。

监理人申明的保密事项和期限：         /           。

第三方申明的保密事项和期限：        /             。

2. 监理人义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：施工准备期、施工期、工程缺陷责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明等施工监理工作，监理服务期内未征得委托人同意不得随意更换总监理工程师、总监代表及各专业监理工程师应常驻现。

2.1.3.5 其他相关服务的内容：  保修阶段（1）工程保修阶段，工程监理单位应定期回访。（2）对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认。（3）工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位  。

1、   合同管理

(1)   协助业主签订材料供应合同，以及与本工程有关的各项补充协议；

(2)   负责审查分包资质，包括对分包商、供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送业主。参与确认承包商所选择的分包商；

(3)    定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报业主)，并以书面形式报送业主；

(4)    负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助业主处理合同纠纷。

2、    工程成本控制

(1)   审查承包商提交的工程预算,并可根据工程情况增减预算,但前述增减应得到业主的书面确认；

(2)   负责审查核定施工过程中施工方申报的月工程量及费用并申报业主；

(3)   负责本项目的技术洽商，审查核实施工图纸范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中图纸外发生的设计变更、洽商及各种签证并在5日内将签订的意见报业主确认；

(4)   审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法，审查核实可调价材料的价格；

(5)   按合同要求审核施工方申报的结算书并向业主报告；

(6)   审核承包商编制的该项目的年、季、月度资金计划，并控制执行；

(7)   工程结算审核 监理单位应负责本工程的结算审核工作。

3、    工程进度控制

(1)    制定本工程总控制进度计划,审查承包商提交的单位工程施工进度计划；

(2)    根据施工总进度计划，审核承包商提交的年、季、月度资金计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议；

(3)     对承包商报送的工、料、机动态月报进行分析，找出影响进度原因，提出纠正措施；

(4)     审核业主、承包商的材料、设备采购计划，并检查提出补救措施；

(5)     及时分析进度障碍，调整总控制进度计划，审查并提出补救措施。

4、     工程质量控制

(1)     审核施工图纸并提供图纸修改意见，组织图纸会审和设计交底工作；

(2)     审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并督促其实施；

(3)     审核并签认业主、承包商选定的材料、构配件及设备的质量。对影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量控制；

(4)     负责对进场材料、设备及时检查认定，材料、设备未用前按有关规定的要求进行有见证取样。及时向业主承报影响工程质量的材料、设备；

(5)     督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施；

(6)     检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督其的整改措施，至整改完毕；

(7)     签认隐蔽工程和建筑安装工程的分部、分项工程的部位、工序的质量验收，未经签认不得进行下道工序；

(8)     督促承包商及时进行施工试验，并按有关规定进行有见证取样；

(9)     监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患及时通告承包商，并督促整改方案的实施。负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法，向业主提供专项报告并督促检查事故处理方案的事实；

(10)    督促承包商向监督部门申报核查工程的地基与基础、主体结构及装修样板质量；

(11)    承包商要求变更设计应事先征得监理单位同意，并报业主确认，由监理单位向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报业主批准后，由监理单位向承包商下达设计变更通知。设计单位修改设计方案，由业主审核，经业主批准后，通过监理单位向承包商下达设计变更通；

(12)    由业主提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理单位负责提供技术服务；凡由承包商使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经监理单位认可，并报业主批准，并要求承包商提供产品鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理单位按质量标准进行验收；

(13)    组织施工过程中各项专业分项工程的样板引路工作，进行全过程的旁站监督，并组织样板验收工作提出验收报告；对重点部位和隐蔽工程，进行全过程的旁站监督，并组织对重点部位和隐蔽工程验收工作提出验收报告；

(14)    检查承包商的工程技术资料，并督促承包商对工程技术资料进行收集、整理、归档，达到北京市城建档案管理的规定，并按业主要求的期限，完成资料上报审核工作；

(15)    负责组织有关单位进行工程竣工初验，提出工程竣工初验报告；

(16)    负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按业主要求组织工程移交。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据：①依据国家及北京市有关工程建设法律、法规、技术标准、规程、规范；②本招标文件；③委托人与监理人、承包人签订的各类合同文件及相关补充与修正文件；④委托人提供的与本工程有关的政府批文、设计文件、有关工程的洽商和变更及其它相关资料文件。

2.2.2 相关服务依据：   / 。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：   /  。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：施工过程中的质量、进度、造价、安全防护文明施工控制；合同（包括总包合同、指定分包合同和供货合同等）、信息及资料管理；施工过程中的协调工作。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间

和份数：每月的25日提供2份监理月报。

2.9 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施：   /    。

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：  /   。

在合同终止后，监理人应当在 / 天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：   /  。

3. 委托人义务

3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：下述文件除注明者外均为复印件。

1、全部设计图纸及设计说明文件（原件）                         1套

2、勘察报告                                                   1份

3、委托人与承包单位（含总包和指定专业分包）签订的施工合同副本 1份

4、施工总分包招标文件及中标报价书                             1份

5、与本工程有关的政府批复文件                                1份

6、其它与本工程有关的资料文件                                1份。

3.4 委托人代表

委托人代表为：  尹申  。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

3.8 合理化建议的奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 /  %。

4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1.3 监理人违约的其他情形： 所派总监理工程师与投标时所报总监理工程师不一致且未经委托人同意。（擅自变更监理人员的，除应恢复人员外，情节严重的，委托人有权终止合同，由此造成的损失由监理人承担）  。

4.1.2.2 监理人赔偿金额按下列方法确定：  赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)，本合同酬金比率为中标费率。酬金比率＝监理中标合同额／监理合同范围内的建安工程总造价。  。

4.2 委托人的违约

4.2.1.3 委托人违约的其他情形： / 。

4.2.2.1 委托人赔偿金额按下列方法确定： /  。

5. 支付

5.3 中期支付

5.3.1 监理酬金

监理酬金具体支付方式：本工程合同价格为人民币      元，监理单位进场10日委托人支付合同总价的20%给监理人；项目工程量达到50％时，拨付至合同价款的40％；项目工程量达到90%时，拨付至合同价款的72%；竣工验收合格后，拨付至合同价款的80％；工程审计或财政结算评审结束后30日内，拨付至审计或财政结算评审价款的97%；质保期满后拨付至审计或评审价款的100％。

结算方法：最终监理酬金按照审计、财政部门审定的最终价格进行结算，多退少补。

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金具体支付方式：   / 。

5.3.3 附加工作酬金

附加工作酬金具体支付方式：  / 。

5.3.4 补偿费用

补偿费用的支付方法：   如发生，经委托人确认后，双方协商解决  。

5.3.5 合理化建议奖励

合理化建议奖励的支付方法：  /  。

7. 争议解决

7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交 / （调解人）进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2） 种方式。

（1）提请/ 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向房山区人民法院提起诉讼。

## 第三部分  合同通用条款

1. 一般约定

### 1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书（适用于招标工程）、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织

机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

### 1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

### 1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

### 1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

### 1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

2. 监理人的义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2 合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

### 2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

### 2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

### 3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

### 3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

### 3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

### 3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

4. 违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1  监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1 委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

### 5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

### 5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的20%。

### 5.3 中期支付

5.3.1监理酬金

委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.4补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.6竣工支付

工程竣工验收时，委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

如委托人未按约定支付，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

5.3.7支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

支付申请书应当包括以下内容：

（1）截至本次付款周期应当支付的酬金；

（2）根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金；

（3）根据第5.3.4项约定的补偿费用；

（4）根据第5.3.5项约定应当支付的合理化建议奖励；

（5）根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额；

（6）根据合同应当增加和扣减的其他金额。

5.3.8支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

### 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

6. 合同生效、变更与终止

### 6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因非监理人原因，工程投资额（建筑安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（建筑安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

6.2.4因非监理人原因工程投资额（建筑安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（建筑安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）。因非监理人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（建筑安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

7. 争议解决

### 7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　法律效力

本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　合同有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　合同份数

本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：             法定代表人或授权代理人：

地  址：                             地  址：

电话：                               电  话：

2019年   月    日                       2019年   月   日

甲方监督单位（盖章）                 乙方监督单位（盖章）

2019年   月    日                       2019年   月   日

# 投标文件格式

项目编号：

投标文件

项目名称：

投 标 人：       （盖章）

联 系 人：

联系电话：

编制日期：    年   月   日

投标书前页

| 投标人 | （全称） |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 保证金形式 |  |
|  | 保证金金额 | 人民币（大写）：元整 |
|  | 有 效 期 |  |
| 投标文件有效期 |  |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： 元整 |
| 费率 | % |

说明：报价依据、投标总报价、监理取费费率计算过程

投 标 人：         (全称)

（盖章）

法定代表人

(或授权代表人)：    （签字）

年  月  日

说明：1、投标书前页内容将同投标书一起作为开标宣读内容，必须与投标文件一致，若不一致，以投标书前页内容为准；

2、若联合体投标，“投标人”应写明联合体及责任单位、各成员单位全称；

## 4.1 投标书

投 标 书（格式）

致：北京市绿欣园林绿化有限责任公司：

1、我方已仔细研究了北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）招标文件含补充文件（如有）的全部内容，愿意以人民币    （大写）（￥    元）的投标总报价，按上述招标文件规定的条件和要求，承担本合同项目的建设监理工作，并严格履行合同规定的责任和义务。

2、我方提交的投标文件在投标有效期内一直有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、若我方中标，我方承诺绝不放弃中标项目，在收到你方的中标通知书后，严格按照中标通知书规定的时限派代表前去签订合同，否则你方有权没收我方投标保证金。

4、若我方中标，我方保证在签订合同后，按照监理合同约定及时组建现场监理机构进场，严格履行合同的约定，完成监理任务，并由我方承担合同责任。

6、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投 标 人：         (全称)           （盖章）

法定代表人(或授权代表人)：    （签字）

地    址：           邮    编：

电    话：           传    真：

年    月   日

## 4.2 授权委托书

授权委托书（格式）

致：北京市绿欣园林绿化有限责任公司：

本授权书声明：我单位            （投标人全称）           ，法定代表人（职务：    ），特此授权  （被授权人姓名）  （居民身份证编号：）为我单位授权代表人，代表我单位就北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理） (项目编号：        )签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示。

授权委托单位：         （全称）      （盖章）

法定代表人：      (签字)

授权代表人：      (签字)

年   月   日

后附：法定代表人身份证明复印件及被授权人身份证复印件

## 4.3 投标保证金

致：北京珩琪招投标代理有限公司

我方为        （项目名称） 的投标[项目编号为：所提交的投标保证金        （大写金额）元，请贵公司退还至以下帐户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人代表：（签字）

年     月     日

说明：

1、投标人可将投标保证金的复印件装订在投标文件（正副本）内；

2、如投标保证金采用汇票、电汇、网转等形式，采用本格式；

3、如投标保证金采用投标保函等形式，采用投标保函（格式）。

投标保函（格式）

致：        （招标人全称）         ：

鉴于          (投标人全称)        （以下称“被保证人”）参加你方招标发包的           （合同名称）      合同(项目编号：)的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

1、本保函担保的投标保证金金额为人民币(大写)元整。

2、本保函的有效期自年月日至年月日。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。

3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知。

- 在招标文件规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

- 不接受按招标文件规定对其投标报价的算术性修正；

- 收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定签署合同书。

4、我方在收到你方的提款通知后7天(日历天)内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：

(1) 必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、传真和电子邮件)提出，并应由你方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

(2) 应说明被保证人违反招标文件规定的事实，并附有关材料。

保 证 人：       (银行名称)   (盖章)

法定代表人：

(或授权代表人)：     (签字)

地    址：           邮    编：

电    话：           传    真：

年  月  日

## 4.4 资格证明文件

### 4.4.1投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| E-mail |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  | 主管单位 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书编号 |  |
| 法人营业 执照证号 |  | 注册资金 |  |
| 开户行名称 |  | 账号 |  |
| 单位 总人数 （人） |  | 其 中 | 高级职称人员（人） |  |
|  |  |  | 中级职称人员（人） |  |
|  |  |  | 初级职称人员（人） |  |

投 标 人：             (全称)

（盖章）

法定代表人(或授权代表人)：    （签字）

年  月  日

说明：本表后应附有单位简介，营业执照副本、企业组织机构代码证书、监理资质证书副本、总监理工程师证书复印件及任命书加盖公章

### 4.4.2企业经营状况承诺书	提供加盖公章和法定代表人签字或盖章的承诺（格式自拟）

### 4.4.3履约情况承诺书	提供加盖公章和法定代表人签字或盖章的承诺（格式自拟）

### 4.4.5 投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章。

3、如投标人无法提供上一年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人和招标代理机构保留审核原件的权利。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

### 4.4.6 社会保障资金缴纳记录，加盖公章

（近三个月）

### 4.4.7诚信承诺

如果在项目实际实施过程中存在弄虚作假行为（即项目投入的监理人员与投标文件中所附监理人员不符等），应接受甲方的相关处理（格式自拟，须加盖公章，且法定代表人被授权委托人签字）。

4.4.8税款缴纳记录，加盖公章

（近三个月）

### 4.4.9 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

### 4.4.11中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

4.5项目监理机构组建

### 4.5.1机构设置

投标人应明确现场监理机构组织体系的结构型式，并附组织机构框图。

### 4.5.2拟任本项目监理负责人情况

拟任本项目监理负责人情况（格式）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 毕业院校及毕业时间 |  | 所学专业 |  |
| 专业 |  | 从事监理工作年限 |  |
| 拟在本项目中承担的职务 |  |
| 总监理工程师资格证书编号 |  |
| 监理工程师资格证书编号 |  |
| 主要工作经历及业绩： |

说明：1、“监理负责人”是指总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师；

2、本表应相应附有人员职称证、资格证书等（复印件）。

### 4.5.3 总监理工程师聘任书

总监理工程师聘任书

我公司任命	同志为	项目的总监理工程师，

代表我公司对该项目工程行使总监理工程师责任。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年	月   日

### 4.5.4拟参加本项目监理工作的监理人员汇总

拟参加本项目监理工作的监理人员汇总表（格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 监理资格证书编号 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表应相应附有人员职称证、资格证书等（复印件），已随“拟任本项目监理负责人情况”表提供的人员资质证明材料可不再附加。

4.6监理大纲

投标人应针对本招标项目编制监理大纲，作为其实施本招标项目监理工作的方案文件。如投标人中标，在此大纲基础上补充完善，编制监理规划，监理规划为合同附件组成。

投标人的监理大纲至少应包括但不限于下列内容：

（1）项目监理实施依据、工作范围及内容；

（2）项目监理控制目标；

（3）对本招标项目控制难点与重点的理解及监理对策；

（4）监理服务质量体系的建立；

（5）项目监理组织机构设置、岗位职责及工作制度；

（6）监理控制程序与措施：

- 质量控制的程序和措施；

- 进度控制程序和措施；

- 投资控制程序和措施；

- 安全监督方案和措施；

- 合同管理的内容和措施；

- 信息管理的内容和手段；

- 监理组织协调的内容和措施；

（7）监理人员进场计划；

（8）开展监理工作所需的设施、设备计划。

# 第五章 技术需求

一、项目概述

1.	项目目标及范围

本项目建设地点位于北京市房山区城关街道办事处定府辛庄村南。本次招标范围为对北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目的全部施工工作进行监理等。

2.	项目依据

2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《施工企业安全生产管理规范》等相关国家现行法律、法规；

2.2《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《北京市建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）有关规定、本市现行的有关规范、规程和技术标准；

2.3国家和北京市现行的法规、条例以及现行的评定标准和施工验收规范；国家和北京市现行的预算定额及取费标准及有关的建设管理办法（监理规程等）；

2.4施工图及有关标准说明；

2.5施工合同、招标文件的有关规定和要求。

二、监理工作要求

1. 工程质量目标

在预定的工程进度和投资下，完成合同中所规定的工程项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

2.工程进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且工程的各个分项、各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。

3. 工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理。

工程总投资以实际签订监理合同时的项目金额为准。

三、监理服务要求

1.	总体要求

监理单位要按照本项目建设目标和要求，遵循国家和北京市现行的法规、条例和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，应用现代的项目管理技巧及手段，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位应重点对项目的质量、进度、投资等进行控制，同时，还要对合同管理、信息资料等进行管理，要用先进的、适合于水利工程行业特点的项目管理手段进行本工程的建设监理，使本工程“按期保质、高效节约”地完成。

2.	服务范围

本项目建设地点位于北京市房山区城关街道办事处定府辛庄村南。本次招标范围为对北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目的全部施工工作进行监理等。。

3.	监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

3.1 工程组织及技术总体方案

(1)审核和确认承建单位的项目管理方案；

(2)审核和确认承建单位的总体技术方案；

(3)审核和确认承建单位的组织实施方案；

(4)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案；

(5)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

(6)审核和确认承建单位的配置管理方案；

(7)审核和确认承建单位的测试内容；

(8)审核和确认承建单位的工程进度计划；

(9)明确项目质量控制的关键性环节；

3.2 工程质量控制

(1)系统集成质量的控制

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

（2）工程施工的质量控制

对进场材料报验进行质量检查和控制。

对工程施工过程进行检查

对隐蔽工程进行检查和确认。

对项目施工安全和环境进行管理。

对工程施工质量进行质量检查和控制。

3.3 工程进度控制

(1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

(2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

(3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.4 工程投资控制

(1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

(2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

3.5 工程合同管理

(1)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

(2)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

(3)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

(4)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

(5)对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

(6)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

(7)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

3.6 信息管理/工程文档管理

(1)做好监理日记及工程大事记；

(2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

(4)管理好实施期间的各类技术文档；

(5)项目月报（周报）；

(6)监理工程师通知；

(7)各种会议纪要；

(8)阶段性项目总结；

(9)承建单位提交的技术文档。

3.7工程沟通协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

第一次现场会

监理交底会

周例会及业主单位组织的例会

监理协调会

专题讨论会

专家论证会

阶段工作总结会

问题通报会

分项的阶段验收及最终验收会

4.	监理服务准则

(1)维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

(2)执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

(3)不收受被监理单位的任何礼金。

(4)不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

(5)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

(6)认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

(7)坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

(8)坚持科学的态度和实事求是的原则。

(9)在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

(10)不泄漏所监理的工程需保密的事项。

5.	监理服务依据

5.1 国家及北京市水利水电工程监理规范；

5.2 业主单位与承建单位签订的承包合同；

5.3 业主单位与监理单位签订的监理合同；

5.4 有关国家和行业的技术标准。

根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

# 第六章 评标办法

北京市绿欣园林绿化有限责任公司连栋温室建设项目（监理）

评标办法

1 总则

1.1编制目的

为规范本合同项目招标评标行为，保证评标活动的公平、公正，维护招标投标双方的合法权益，特制定本办法。

1.2编制依据

1.2.1《中华人民共和国政府采购法》

1.2.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》

1.2.3 《中华人民共和国招标投标法》

1.2.4《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委12号令）

1.2.5本招标项目招标文件

1.3评标原则

1.3.1评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.3.2通过评标，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标单位。

1.4评标过程的保密

1.4.1自开标后直到签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

1.4.2投标人在投标文件的审查、澄清、评比和决标过程中，对招标人或评标人施加影响和试图获取评标信息的任何行为，都将导致取消其中标资格。

1.5评标纪律

1.5.1评标委员应客观、公正地履行职责，严格按照招标文件、评标细则和国家有关规定进行评审，不得随意修改评标办法。

1.5.2评标委员会成员对其提出的评审意见承担个人责任。

1.5.3自开标后直到签订合同为止，凡有关投标文件的审查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。

1.5.4评标期间实行封闭式管理，所有评标委员会成员及协助工作人员不得私自离开指定的场所。

1.5.5所有评标委员和协助工作人员不得与任何投标人进行私下接触，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的馈赠或其他好处。

1.5.6评标过程应接受招标监督部门的监督和质询。

1.5.7评标人员违反评标纪律，一经发现，将按照有关规定给予严肃处理。

2 评标委员会的组建

评标活动依法成立评标委员会，评标委员会在开标前组建。评标委员会由招标人代表和受聘评标专家组成，总人数为5人，受聘评标专家在开标前由招标人从相关评标专家库中随机抽取。

评标委员会主任由评标委员会成员推举产生。

3 评标程序

评标委员会在对投标文件进行初步评审（符合性审查）和算术错误修正的基础上，对投标人投标文件进行技术评审、商务评审和对总监理工程师人选的考察等方面的详细评审。

4 初步评审（废标界定）

评标委员会根据以下十二条以书面形式确定标书是否为废标：

（1） 投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2） 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人报价超过本项目招标控制价的，或投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4） 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（如进行资格预审）；

（5） 未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6） 投标人不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的

（7） 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本且不能说明合理理由的，经评标委员会评审投标报价低于投标人个别成本的；

（8） 投标人资格不符合招标文件要求，或者与资格预审结果（如进行资格预审）相比资格、业绩有降低的；

（9） 投标人以他人的名义投标、串通投标、在投标过程中有行贿行为或者以其他弄虚作假方式投标的；

（10）投标文件未能对招标文件作出实质性响应的。

（11）未按招标文件要求提供资格证明文件的。

评标委员会依据上述废标条件否决不合格投标或者认定废标后，经评标委员会评审，有效投标人少于3家（不含），由评标委员会决定是否进行重新招标。

所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

5 算术性修正

5.1对实质上响应招标文件需求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否有算术错误。修正错误的原则为：

1）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

2）单价金额（或费率）与数量的乘积与合价金额不吻合时，以单价金额（或费率）为准，修正合价金额；如果单价金额（或费率）有明显的小数点错位，则以合价金额为准，同时修正单价金额（或费率）；

3）总价金额与合价金额累计不吻合时，以修正算术错误后的合价金额为准，修正总价金额。

5.2评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。

6 投标文件的澄清

6.1为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标过程中评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

6.2有关澄清的要求和答复，均应采用书面形式。投标人对需澄清的问题的书面答复应由投标人法定代表人或其授权代表人签字确认，并作为投标文件的组成部分。

6.3除按照本招标文件《评标办法》第5.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。

7 详细评审

7.1评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

7.2详细评审阶段，评标委员会将从技术、商务和对总监理工程师人选的考察等方面对投标文件进行综合评审。

详细内容详见评标表格。

8 评标方法

8.1结合招标工程特点，本次招标评标方法采用综合评分法。

8.2综合评分采用百分制，总分100分。评标委员会将根据招标文件载明的详细的评价指标和评分标准，按照上述评标程序对所有投标文件进行评审。

8.3评标委员会在集体评审的基础上，分别对所有进入详细评审的投标文件的各项评价指标进行评分。

8.4评分采用记名评分，评分表须经评标委员签名方为有效。

8.5每一位评标委员的评分结果应汇总形成综合评分统计表，并经所有评标委员核实后共同签名确认。

8.6单项评分及综合评分的有效位数均保留小数点后两位数，小数点后第三位数的取舍应遵循四舍五入规则。

8.7所有评标委员的评分结果的算术平均值即为投标人的最终总得分。

8.8评标委员会根据投标人总得分的高低顺序选择3名中标候选人。若推荐的3名中标候选人综合得分一致，按商务部分的得分高低确定；仍不能确定先后顺序的，按技术部分得分高低确定。仍不能确定先后顺序的，则按报价部分得分高低确定。

9 评分标准

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行综合评审打分。综合评分采用百分制，总分100分，评分标准如下：

A商务部分（30分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩（10分） | 投标人近三年（2016年08月01日以来，以合同签订日为准）监理合同金额97万元及以上监理项目业绩，每提供1个类似业绩得2分，本项最高不超过10分（须提供合同复印件加盖公章） | 10 |
| 2 | 本项目人员配备（20分） | 总监理工程师（5分） | 具有高级专业技术职称者，得 5 分；具有中级专业技 术职称者，得 3 分；否则不得分。（须提供总监理工程师证书复印件并加盖公章） | 5 |
|  |  | 监理人员配置情况（15分） | 主要监理人员（副总监理工程师、部门负责人、各专业监理工程师）具有注册监理工程师资格，专业配套齐全、类似工程相关经验丰富者，8～10 分；主要监理人员具有注册监理工程师资格，但专业配套不齐全、类似工程经验较少者，得 4～8 分；主要监理人员未取 得注册监理工程师资格，每有 1 人扣 1 分，扣完为止 | 10 |
|  |  |  | 人员年龄结构合理、以中高级职称人员为主者，得 3～5 分；人员年龄结构、技术职称配备基本合理，得 1～ 3 分；人员年龄结构不合理、技术力量明显薄弱者，不得分 | 5 |

B技术部分（55分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解（12分） | (1)对项目深入了解，准确抓住项目特点及主要风险，并有合理可靠的管理建议。(10-12分) (2)对项目特点及风险有初步认识，有相应的对策和建议。(6-9分) (3)对项目认识不足,缺乏管理措施或建议。（1-5分） | 1～12 |
| 2 | 监理重点(10分） | (1)抓住监理重点部位，给出相应措施，指出工作重点、难点合理，并给出的相应对策合理可行。(9-10分) (2)指出工作重点、难点，能提出相应对策。(6-8分) (3)对项目重点、难点理解不清，对策不明。（1-5分） | 1～10 |
| 3 | 质量控制（10分） | (1)质量控制措施有针对性、科学合理、措施得当。(9-10分) (2)质量控制措施有一定针对性、措施一般。(7-8分) (3)有质量控制措施，缺乏针对性，措施不力，方法欠合理。(1-6分) | 1～10 |
| 4 | 进度控制 (6分) | (1)监理进度控制措施、科学合理，有针对性。(6分) (2)方法可行，措施一般。(4-5分) (3)措施不力，方法欠合理。(1-3分) | 1～6 |
| 5 | 投资控制 (5分) | (1)科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(3－4分) (3)措施不力，方法欠合理。(1-2分) | 1～6 |
| 6 | 合同和信息管理(5分) | (1)合同、信息管理措施科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)合同信息管理措施简单，难以执行。(1-3分) | 1～5 |
| 7 | 安全管理（4分） | (1)考虑全面，有针对性，措施完善。(4分) (2)措施不力，方法欠合理。(1-3分) | 1～4 |
| 8 | 参与项目建设各方关系的协调措施(3分) | (1)方案科学合理，有针对性。(3分) (2)方法可行，措施一般。(1-2分) | 1～3 |

Ｃ、投标报价部分（15分）

| 价格 | 15分 | 计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分15分。 报价水平得分=（评标基准价/投标报价）×15 |
| --- | --- | --- |

注：1、价格分数保留两位小数。

2、投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于中标服务费、设备采购、调研设计、部署集成、售后服务、运输保险等。

4、本次采购对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人确定。（依据：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定）

参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见投标文件格式）。

10 评审意见

10.1评标委员会应根据综合评审结果，书面提出评审意见。

10.2评标委员会评审意见应详细说明评标初步评审、废标情况。

10.3评标委员会应根据综合评审情况，明确推荐中标候选人意见。

10.4评标委员会评审意见经所有评标委员签名有效。评标结束，评标委员会应将评审意见及所有评审记录移交招标人。

11附则

本招标文件及评标办法由北京市绿欣园林绿化有限责任公司和招标代理机构负责解释。